**Паспорт**

**подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» муниципальной программы**

**городского округа Истра «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик подпрограммы | | Отдел территориальной безопасности администрации городского округа Истра | | | | | | | |
| Задача 1 подпрограммы | | Увеличение количества населения городского округа Истра, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения | | | | | | | |
| Задача 2 подпрограммы | | Создание и развитие на территории городского округа Истра аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | **Итого** |
| Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения | Администрация городского округа Истра | Всего:  в том числе: | **1 196,6** | **5 100** | **4 600** | **4 600** | **4 600** | **20 096,6** |
| Средства местного бюджета | 600 | 5 100 | 4 600 | 4 600 | 4 600 | 19 500 |
| ФБ, ОБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет г/п Истра | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| Бюджет г/п Дедовск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет г/п Снегири | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Бужаровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Букаревское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Ермолинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Ивановское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Костровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Лучинское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Новопетровское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Обушковское | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| Бюджет с/п Онуфриевское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бюджет с/п Павло-Слободское | 196,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196,6 |
| Бюджет с/п Ядроминское | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. Увеличение количества населения городского округа Истра, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения, (%) | | | | 85 | 90 | 93 | 95 | 98 | |
| 1. Увеличение площади территории городского округа Истра покрытая комплексной системой «Безопасный город», (%) | | | | 25 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| 1. Увеличение количества органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования, (%) | | | | 45 | 75 | 78 | 80 | 82 | |
| 1. Повышение процента охвата населения, проживающего в сельских населенных пунктах, (%) | | | | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | |

**Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» муниципальной программы городского округа Истра «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»**

На территории городского округа Истра созданы и функционируют:

1. Региональная система оповещения населения на базе аппаратуры П-164 (11 электросирен).

2. Комплексная система экстренного оповещения населения Московской области на базе аппаратуры П-166Ц (6 электросирен).

3. Муниципальная система оповещения в составе: 7-ми пунктов сиренно-речевого оповещения на базе аппаратуры КТСО УРТУ «СУРОН ИДИС» (ЗАО «Дизайн-центр ИДИС», г. Зеленоград) и КПТС АСО (ЗАО НПО «Сенсор», г. Ярославль) и 12 сирен с устройствами запуска УЗСК-1 (ИДИС) и УЗС-1 (Сенсор).

4. Система АСО-8 и система оповещения в сетях сотовой связи стандарта GSM АСО 3М-6-П для оповещения руководящего состава органов управления ГО района и Истринского звена МОСЧС по телефонным каналам связи и SMS-оповещения.

5. Радиочастотная система связи для экстренной связи сил и средств Истринского районного звена МОСЧС.

Покрытие территории района действующими системами оповещения и информирования населения составляет 75 %.

Для обеспечения надежного функционирования и поддержания в состоянии постоянной готовности к применению по предназначению систем оповещения и информирования населения, управления, связи и видеонаблюдения необходимо выполнение работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и оборудования, содержанию устойчивых каналов связи. Для достижения необходимых показателей подпрограммы требуется продолжить работы по модернизации существующей системы оповещения, путем использования новой элементной базы в соответствии с проектной документацией по модернизации системы централизованного оповещения и информирования населения района, сопряжению оборудования локальных систем оповещения объектов экономики с муниципальной системой оповещения населения (далее – МСО), расширению и наращиванию функционала МСО, путем дополнения специального программного обеспечения (далее – СПО), а также увеличить зону покрытия МСО за счет дополнительной установки оконечного оборудования в местах массового пребывания людей и в населенных пунктах, не оснащенных техническими средствами оповещения.

В целях расширения зон охвата системой видеонаблюдения продолжить монтаж и интеграцию видеокамер на территории городского округа Истра. Обеспечить создание, развитие и функционирование АПК «Безопасный город» на территории района. Осуществить интеграцию всех имеющихся на территории района систем, обеспечивающих и направленных на обеспечение безопасности населения района.

**Перечень мероприятий**

**подпрограммы «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» муниципальной программы городского округа Истра «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты  выполнения  мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | **Задача 1. Увеличение количества населения городского округа Истра попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения** |  | **Итого** | **2 766** | **19 696,6** | **1 196,6** | **5 000** | **4 500** | **4 500** | **4 500** | Администрация городского округа Истра, МБУ «ИстраСпас» | Количество населения городского округа Истра, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения не менее 98% к 2021 году |
| **Средства местного бюджета** | **2 766** | **19 100** | **600** | **5 000** | **4 500** | **4 500** | **4 500** |
| **ФБ, ОБ, ВнБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет г/п Истра** | **0** | **300** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет с/п Обушковское** | **0** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет с/п Павло-Слободское** | **0** | **196,6** | **196,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.1.** | **Основное мероприятие 1. Создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также об угрозе возникновения или о возникновении ЧС природного и техногенного характера** | **2017-2021** | **Итого** | **2 766** | **19 696,6** | **1 196,6** | **5 000** | **4 500** | **4 500** | **4 500** | Администрация городского округа Истра, МБУ «ИстраСпас» | Количество населения городского округа Истра, попадающего в зону действия системы централизованного оповещения и информирования при чрезвычайных ситуациях или угрозе их возникновения не менее 98% к 2021 году |
| **Средства местного бюджета** | **2 766** | **19 100** | **600** | **5 000** | **4 500** | **4 500** | **4 500** |
| **ФБ, ОБ, ВнБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет г/п Истра** | **0** | **300** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет с/п Обушковское** | **0** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Бюджет с/п Павло-Слободское** | **0** | **196,6** | **196,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1. Мониторинг наличия и состояния, функционирующих на территории района систем оповещения и информирования населения, управления, мониторинга и видеонаблюдения, в том числе локальных | 2017-2021 | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ «ИстраСпас» |  |
| Средства местного бюджета | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | |
| ФБ, ОБ, ВнБ | В пределах средств, предусматриваемых на основную деятельность | | | | | | |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Создание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности технических систем управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС | 2017-2021 | Итого | 400 | 8 596,6 | 596,6 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | МБУ «ИстраСпас» | в .т.ч. количество органов управления и дежурно-диспетчерских служб ПОО, АСС и НАСФ, оборудованных современными техническими средствами для приема сигналов оповещения и информирования не менее 82% к 2021 году |
| Средства местного бюджета | 400 | 8 000 | 0 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 |
| ФБ, ОБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджет г/п Истра** | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджет с/п Обушковское** | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Бюджет с/п Павло-Слободское** | 0 | 196,6 | 196,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого | 866,2 | 4 600 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Администрация городского округа Истра |  |
| Средства местного бюджета | 866,2 | 4 600 | 600 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ФБ, ОБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Разработка, создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | 2017-2021 | Итого | 1 500 | 6 500 | 0 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | Администрация Городского округа Истра |  |
| Средства местного бюджета | 1 500 | 6 500 | 0 | 2 000 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| ФБ, ОБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **Задача 2. Создание и развитие на территории городского округа Истра аппаратно-программного комплекса**  **«Безопасный город»** | **2017-2021** | **Итого:** | **0** | **400** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация городского округа Истра, МБУ «ИстраСпас» | Увеличение площади территории городского округа Истра покрытой комплексной системой «Безопасный город» не менее 50% от всей площади в 2021 году |
| **Средства местного бюджета** | **0** | **400** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **ФБ, ОБ, ВнБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2.1.** | **Основное мероприятие 1**  **Создание АПК «Безопасный город»** |  | **Итого:** | **0** | **400** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** | Администрация городского округа Истра, МБУ «ИстраСпас» | Увеличение площади территории городского округа Истра покрытой комплексной системой «Безопасный город» не менее 50% от всей площади в 2021 году |
| **Средства местного бюджета** | **0** | **400** | **0** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| **ФБ, ОБ, ВнБ** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.1 | Мероприятие 1. Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 2017-2021 | Итого | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация городского округа Истра, МБУ «ИстраСпас» | Увеличение площади территории городского округа Истра покрытой комплексной системой «Безопасный город» не менее 50% от всей площади в 2021 году |
| Средства местного бюджета | 0 | 400 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ФБ, ОБ, ВнБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего по Подпрограмме 3 | 2017-2021 | Итого | **2 766** | **20 096,6** | **1 196,6** | **5 100** | **4 600** | **4 600** | **4 600** |  |  |
| Средства местного бюджета | **2 766** | **19 500** | **600** | **5 100** | **4 600** | **4 600** | **4 600** |
| ФБ, ОБ, ВнБ | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет г/п Истра | **0** | **300** | **300** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет г/п Дедовск | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет г/п Снегири | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Бужаровское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Букаревское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Ермолинское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Ивановское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Костровское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Лучинское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Новопетровское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Обушковское | **0** | **100** | **100** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Онуфриевское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Павло-Слободское | **0** | **196,6** | **196,6** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Бюджет с/п Ядроминское | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - объем финансирования аналогичных мероприятий в году, предшествующем году начала реализации программы

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы 3 «Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения» муниципальной программы городского округа Истра «Обеспечение безопасности населения и объектов на территории городского округа Истра в 2017 – 2021 годах**»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам, тыс. руб. | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Мероприятие 1.1.2  Создание, совершенствование и поддержание в состоянии готовности технических систем управления, связи, мониторинга, видеонаблюдения и муниципальной системы оповещения и информирования населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также в мирное время при угрозе возникновения или возникновении ЧС | Бюджет городского округа Истра  Бюджет г/п Истра  Бюджет с/п Обушковское  Бюджет с/п Павло-Слободское | Фактический расход за базисный предыдущий год | **Всего: 8 596,6**  Бюджет городского округа Истра Всего: 8 000  2017г 0  2018г 2000  2019г 2000  2020г 2000  2021г 2000  Бюджет г/п Истра  Всего: 300  2017г 300  2018г 0  2019г 0  2020г 0  2021г 0  Бюджет с/п Обушковское  Всего: 100  2017г 100  2018г 0  2019г 0  2020г 0  2021г 0  Бюджет с/п Павло-Слободское  Всего: 196,6  2017г 196,6  2018г 0  2019г 0  2020г 0  2021г 0 |  |
| Мероприятие 1.1.3  Оплата услуг связи, эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры систем оповещения и информирования населения, управления, связи, мониторинга и видеонаблюдения | Бюджет городского округа Истра | Фактический расход за базисный предыдущий год | **Всего: 4 600**  Бюджет городского округа Истра Всего: 4 600  2017г 600  2018г 1 000  2019г 1 000  2020г 1 000  2021г 1 000 |  |
| Мероприятие 1.1.4  Разработка, создание и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | Бюджет городского округа Истра | Фактический расход за базисный предыдущий год | **Всего: 6500**  Бюджет городского округа Истра Всего: 6500  2017г 0  2018г 2 000  2019г 1 500  2020г 1 500  2021г 1 500 |  |
| Мероприятие 2.1.1  Создание, содержание и организация функционирования аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Бюджет городского округа Истра | Фактический расход за базисный предыдущий год | **Всего: 400**  Бюджет городского округа Истра Всего: 400  2017г 0  2018г 100  2019г 100  2020г 100  2021г 100 |  |