Утверждено:

постановлением администрации

городского округа Истра

от 18.07.2017 г. № 5330/7

(В редакции с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа Истра от 14.12.2017г. №9112/12, от 12.01.2018г. №122/1, от 02.03.2018г. №965/3, от 28.03.2018г. №1370/3,

от 19.07.2018г.№ 3884/7, от 13.09.2018г. №5248/9

**Муниципальная программа**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»**

**городской округ истра**

**2018**

**Паспорт муниципальной программы городского округа Истра**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности  городского округа Истра в 2017-2021 годах | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1 Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Истра путем: | | | | | |
| - Создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Истра путем организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и муниципальных жилых помещениях; | | | | | |
| - Улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества муниципального жилого фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Истра; | | | | | |
| - Снижения удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей. | | | | | |
| - Создания экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | 1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | | | | | |
| 2 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | | | | |
| 3 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | | | | | |
| 4 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | | | | | |
| 5 Капитальный ремонт и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | И.о. Заместителя Руководителя администрации городского округа Истра Тодд Л.Ю. | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды  администрации городского округа Истра | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017 - 2021 | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1 Чистая вода | | | | | |
| 2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры  3 Благоустройство – 2017\* | | | | | |
| 4 Капитальный ремонт МКД | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, | Расходы (тыс. рублей)\*\* | | | | | |
| в том числе по годам: | ВСЕГО | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Всего, в том числе | **2 568 958,54** | **1 198 537,64** | **442 420,90** | **178 000,00** | **200 000,00** | **550 000,00** |
| Средства федерального бюджета | 31 638,22 | 31 638,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 252 854,29 | 187 358,01 | 65 496,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 451 424,62 | 0 | 373 424,62 | 78 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 39 489,66 | 39 489,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 887 323,10 | 887 323,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 906 228,65 | 52 728,65 | 3 500,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| \*\* Расчет произведен на основании фактически сложившихся затрат, укрупненных сметных расчетов с учетом изменения цен используемых ресурсов в период реализации подпрограммы | | | | | | |
| Объемы финансовых средств, направленных на реализацию муниципальной программы из бюджета муниципального образования «городской округ Истра», ежегодно уточняются после принятия решения о бюджете» на очередной финансовый год и плановый период. | | | | | | |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 1 Увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, водоотведением | | | | | |
| 2 Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества муниципального жилого фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Истра | | | | | |
| 3 Снижение удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей | | | | | |
| 4 Уменьшение числа аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения | | | | | |
| 5 Увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | | | | |
| 6 Снижение удельного веса потерь теплоэнергии | | | | | |
|  | 7 Увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | | | | | |

\* Мероприятия подпрограммы «Благоустройство» реализовывались на территории городского округа Истра в 2017 году в рамках программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра в 2017 - 2021 годах».

В связи с принятием муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.» мероприятия 2018-2021 данной подпрограммы перенесены в перечень подпрограмм программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.».

Данные по реализации, финансированию и расходам 2017 года по данной подпрограмме приведены в приложении № 3 к настоящей Программе.

**Раздел 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

В настоящее время объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Истра имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на жилищно-коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология района.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем жилищно-коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов.

Для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Истра.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа Истра путем повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние территорий района.

*1.1. Теплоснабжение*

Теплоснабжение района осуществляется от 59 котельных, суммарной установленной мощностью 447,4 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 184,2 км (в 2-трубном исчислении) 11 теплоснабжающими организациями.

Основным теплоснабжающим предприятием является акционерное общество «Истринская теплосеть», 100 процентов акций которого принадлежат Администрации городского округа Истра. Предприятие обеспечивает теплоснабжение 90% многоквартирного жилищного фонда и более 98% объектов социальной сферы района.

На балансе предприятия находится 45 котельных суммарной установленной мощностью 414 Гкал/час, 15 ЦТП. Тепловые сети находятся в собственности городского округа Истра.

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2017 г. составил 60%.

Отпуск тепловой энергии потребителям за 2017 год составил 675,6 тыс. Гкал, потери в сетях составили 92,56 тыс. Гкал.

*1.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод*

Услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям района осуществляется 15 организациями, 9 из которых муниципальные.

На балансе муниципальных предприятий находятся 72 водозаборных узла, 74 водопроводных насосных станций, 35 ед. канализационных насосных станций, 352,6 км водопроводных сетей, 203,8 км канализационных сетей, 1 ед. очистных сооружений водопровода, 23 очистные сооружений канализации, производительностью 63,5 тыс. куб. м/сутки.

Средний износ основных фондов в 2017 году составил по водоотведению 56%, по водоснабжению - 52%.

Объем предоставленных товаров и услуг за 2017 год составил:

- по водоснабжению – 9,58 млн. куб. м;

- по водоотведению – 9,73 млн. куб. м.

Объем потери воды в сетях при её передаче составил 862,8 тыс.куб.м.

*1.3. Характеристика жилого фонда городского округа Истра.*

Жилой фонд представлен 1204 многоквартирными жилыми домами общей площадью 2911,4 тыс. кв.м.

1095 многоквартирных домов (МКД) находятся в управлении управляющими организациями, в том числе 792 – в управлении муниципальными управляющими организациями. В непосредственном управлении граждан находятся 24 МКД. Товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы созданы в 33 МКД.

Средний процент износа жилого фонда составляет 41%. Аварийными признаны 3 многоквартирных дома; ветхий жилой фонд составляет 41 дом. Основной проблемой являются отслужившие свой нормативный срок лифты, находящиеся в эксплуатации более 25 лет. В соответствии с нормативными сроками износа данные лифты в количестве 17 ед. включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 2017-2019 гг. для проведения их замены.

*1.4. Объекты благоустройства и санитарное состояние территории городского округа Истра.*

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - [Конституции](consultantplus://offline/ref=6B6947A94F7E47588DC1226D0C3BAD7B26A915B7A094029358CA4EsDrAH) Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.

Ежегодно проводится озеленение территории района: количество деревьев на конец 2017 года составляет 167461 шт., кустарников – 99763 шт. Газоны, цветники занимают площадь 1 029 800 кв.м. Общая площадь зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности, составляет - 116,3 га, в том числе насаждений общего пользования (парков, скверов) - 41,2 га, озеленений улично-дорожной сети – 66,5 га.

На территории района установлены 132 детских игровых площадок и 45 спортивные площадки. Обустраиваются места для отдыха. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 ед. На территории района действуют 5 фонтанов.

Протяженность линий уличного освещения составляет 624,2 км. Количество опор – 11 928 шт., уличных светильников – 8 734 шт.

Утилизация ТБО в Истринском муниципальном районе производится на полигоне ТБО «Павловский» вблизи д. Павловское Ивановского с.п. Начало размещения – 1975 год. Объем захоронения отходов – 380-400 тыс. м3/год. Обслуживает полигон МУП «Истринский полигон ТБО».

В январе 2013 г. на территории МУП «Истринский полигон ТБО» введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год, позволяющий сортировать и прессовать отходы в кипы с целью дальнейшей переработки за пределами полигона. Позиции отбора распределяются следующим образом: бумага, картон, ПЭТ бутылки, текстиль, цветные металлы, стекло (белое, зеленое, коричневое), биологические отходы (земля, остатки продуктов и т.д.). 60 % ТБО используется с целью выделения вторичного сырья, которое идет на дальнейшую переработку, и биологических отходов, которые идут на рекультивацию. 40% ТБО в виде «хвостов» прессуется для дальнейшего захоронения.

Площадь Истринского полигона ТБО «Павловский» составляет 12,5 га. В настоящее время оформляется под рекультивацию.

В связи с закрытием в 2014 году Истринского полигона ТБО «Павловский» и вывозом ТБО и «хвостов» от мусоросортировочного комплекса возникает необходимость в приобретении специальной техники для МУП «Истринский полигон ТБО» для транспортировки на другие полигоны Московской области.

**Раздел 2. Прогноз развития жилищно-коммунальной сферы с учетом реализации муниципальной программы.**

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках государственной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя программы, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить, как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления программой.

**Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм.**

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах» в 2017 году включает следующие подпрограммы:

1. Чистая вода (Приложение № 1 к Программе);
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (Приложение № 2 к Программе);
3. Благоустройство \* (Приложение № 3 к Программе);
4. Капитальный ремонт МКД (Приложение № 4 к Программе)

В период с 2018 по 2021 г.г. муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах» включает следующие подпрограммы:

1 Чистая вода (Приложение № 1 к Программе)

2 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры (Приложение № 2 к Программе)

3 Капитальный ремонт МКД (Приложение № 4 к Программе)

\* Программные мероприятия реализовывались на территории городского округа Истра в 2017 году. В связи с принятием муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.» мероприятия 2018-2021 перенесены в перечень подпрограмм данной программы.

**Раздел 4. Цели и задачи муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах».**

Целью муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Истра путем:

- Создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Истра путем организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и муниципальных жилых помещениях;

- Улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества муниципального жилого фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Истра;

- Снижения удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей;

- Создания экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

3 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории военных городков

4 Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения

5 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области

6 Капитальный ремонт и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

**Раздел 5. Планируемые результаты.**

Особенностью муниципальной программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра. Планируемые результаты реализации муниципальной программы отражают динамику значений количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение ее целей и решение задач.

Планируемые [результаты](#Par7987) реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач отражены в Приложении № 6 к Муниципальной программе.

**6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления).**

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

E

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

Pf – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

**7. Методика**

**расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»**

**7.1. Чистая вода - Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья**

Показатель носит интегральный характер и формируется с учетом следующих подкатегорий:

- обеспеченность муниципального образования водозаборными узлами, качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН;

- обеспеченность муниципального образования объемом воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН.

1. Обеспеченность муниципального образования водозаборными узлами, качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН.

Значение показателя определяется по формуле

Оп = 10×(Ni/Nобщ), где

Оп – оценка показателя муниципального образования

Nобщ – общее количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»);

Ni - количество ВЗУ на территории муниципального образования (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по показателям согласованными с территориальными отделами Роспотребназора (подтверждается ежеквартальными протоколами исследований воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»).

2. Обеспеченность муниципального образования объемом воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН.

Значение показателя определяется по формуле

Оп = 10×(Vi/Vобщ), где

Оп – оценка показателя муниципального образования

Vобщ – общий объем воды, подаваемый в распределительную сеть от всех ВЗУ на территории муниципального образования, м3/сут. (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианский скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»);

Vi – общий объем воды, подаваемый в распределительную сеть от всех ВЗУ на территории муниципального образования, м3/сут. (указываются все водозаборные сооружения, отдельные артезианские скважины, подающие воду непосредственно в распределительную сеть, точки подключения муниципальных образований к системе АО «Мосводоканал», ГУП МО «КС МО»), качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН по показателям, согласованным с территориальными отделами Роспотребназора (подтверждается ежеквартальными протоколами исследований воды на выходе с ВЗУ, сделанными по договорам с водоканалами филиалами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»).

Единицы измерения: балл.

Источник данных: формирование значений показателя по каждой подкатегории осуществляется на основании отчетов ресурсоснабжающих организаций.

**7.2. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения**

Алгоритм определения значения целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Городскому округу Истра в 2016 году – 94.

Источник данных: годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBC47D17972AB5D1C8C7D87CE51C63953B2F4EB36048625BF7883151ED13DU9E9M) федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 N 411.

**7.3. Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение количества сточных вод, очищенных до нормативных значений к общему объему сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 80.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих организаций.

**7.4. Количество** **созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки**

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 2.

**7.5. Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью**

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

**7.6.** **Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ**

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 0.

**7.7. Количество очистных сооружений приведённых в надлежащие состояние и запущенных в работу.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество очистных сооружений приведённых в надлежащие состояние и запущенных в работу в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 0.

**7.8. Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, и общего количества схем.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 20.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.9. Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим задание.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, и общего количества схем.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 20.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.10. Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: значение показателя определяется как частное от деления лицевых счетов городского округа Истра, обслуживаемых единой областной расчетной системой, и общего количества лицевых счетов городского округа Истра.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 86.

Источник данных: отчеты управляющих организаций.

**7.11. Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод**.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с [Регламентом](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBD49C47972AB5D128B7A82CF51C63953B2F4EB36048625BF7883151ED13AU9E2M) формирования показателя "доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 N 3-РВ.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 30 процентов.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.12. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества поселений Городского округа Истра, разработавших и утвердивших схемы, и общего количества населенных пунктов.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 100.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.13. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение собственных инвестиций организаций к расходам от основного вида деятельности.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 11.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.14. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2014 – 80 процентов.

Источник данных: сведения о количестве утвержденных инвестиционных программ представляет соответствующий отдел Министерства; сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в [форме](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBC47D17972AB5D1B8F7C86C051C63953B2F4EB36048625BF7883151ED13DU9E4M) федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 N 413.

**7.15. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водопроводом" и "Общая площадь жилых помещений".

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 77,3.

Источник данных: годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBC47D17972AB5D1E81778CCE51C63953B2F4EB36048625BF7883151ED13DU9E2M) федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.

**7.16. Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" и "Пропущено сточных вод через очистные сооружения".

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 81.

Источник данных: годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBC47D17972AB5D1C807D85CB51C63953B2F4EB36048625BF7883151FD23FU9E8M) федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 N 343.

**7.17. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением" и "Общая площадь жилых помещений".

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 41,2.

Источник данных: годовая [форма](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBC47D17972AB5D1E81778CCE51C63953B2F4EB36048625BF7883151ED13DU9E2M) федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.

**7.18.** **Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов " и "Общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений".

Единицы измерения: процент.

**7.19. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения.**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение количества всех технологических нарушений, произошедших на объектах и системах ЖКХ в отчетный период, к численности всего населения, зарегистрированного в городском округе Истра, выраженного в тыс.чел.

Единицы измерения: ед./тыс.чел..

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 0,04.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.20. ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы**

Определяется как отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к численности всего населения, зарегистрированного в муниципальном образовании, выраженного в тыс. руб./тыс. чел.

Сумма задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) должна включать в себя:

- просроченную задолженность ресурсоснабжающих организаций (далее – РСО) за потреблённый природный газ вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех РСО, которые находятся в состоянии банкротства;

- просроченную задолженность РСО и управляющих организаций за потреблённую электроэнергию вне зависимости от их организационно-правовой формы, в том числе тех организаций, которые находятся в состоянии банкротства.

Значение показателя формируется на основании отчётности РСО.

**7.21. Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью**

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 1.

**7.22. ЖКХ меняется Меняем ЖКХ - Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч. техническое состояние объектов ЖКХ)**

Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом следующих подкатегорий:

- выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах;

- доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области;

- подготовка к отопительному периоду.

**7.23. Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета, и количества МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 №627.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 70.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.24. Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D)**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), и количества зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

**7.25. Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, и общего количества РСО.

Единицы измерения: процент.

**7.26. Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры**

Алгоритм определения значения целевого показателя: Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

**7.27. Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков**

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере ЖКХ в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 1.

**7.28. Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах**

Определяется по формуле:

(10 – (10 × КТНi / КТНimax)) + (10 – (10 × Тi / Тimax)) + (10 – (10 × Жi /Жimax))

3

Оп = – Nсокр

где Оп – оценка показателя муниципального образования;

КТН**i** – количество технологических нарушений, произошедших в муниципальном образовании в отчетный период;

КТН**imax** – максимальное значение КТН**i** из 67 муниципальных образований;

Т**i** – общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;

Т**imax** – максимальное значение Т**i** из 67 муниципальных образований;

Ж**i** – общее количество жителей, оказавшихся отключёнными от коммунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный период в связи с технологическими нарушениями;

Ж**imax** – максимальное значение Ж**i** из 67 муниципальных образований;

N**сокр** – количество сокрытий фактов произошедших технологических нарушений на коммунальных объектах (одно сокрытие = 1 баллу).

При получении расчётного значения показателя, равного отрицательной величине, итоговое значение показателя принимается равным 0 баллам.

При этом учитываются только те технологические нарушения (аварии, инциденты) на коммунальных объектах, в результате которых под отключение попал (или мог попасть) 1 МКД и более. Внутридомовые неисправности, влекущие отключение отдельных стояков, в расчет не берутся.

Значения оценок КТН**imax**, Т**imax**, Ж**imax** по итогам каждого отчётного периода рассчитываются Министерством ЖКХ МО и предоставляются муниципальным образованиям не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчётным периодом (по итогам года – не позднее 3 декабря отчетного года).

**7.29. Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду**

Алгоритм определения значения целевого показателя: уровень готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя при прохождении осенне-зимнего периода 2016-2017 годов - 100 процентов.

Источник данных: [форма](consultantplus://offline/ref=2B455F6F9D5CC028024FBC47D17972AB59128B7985C20CCC310ABEF6EC395B9122F67482151ED0U3EEM) федерального государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 N 7.

**7.30. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества благоустроенных (по шести обязательным элементам) дворовых территорий и общего количества дворовых территорий городского округа Истра.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 22,9.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.31. Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество обустроенных детских игровых площадок в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 20.

**7.32. Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий. \***

Алгоритм определения значения целевого показателя: количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий в отчетном периоде.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 15.

**7.33. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований и согласовывается с Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области.

Единицы измерения: штука.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 5.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.34. Площадь зеленых насаждений.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: га.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 116,3.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.35. Количество отремонтированных мусорных площадок.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 5.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.36. Количество приобретенных мусорных контейнеров.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 20.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.37. Доля колодцев, приведенных в надлежащее состояние.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение колодцев, приведенных в надлежащее состояние, к общему количеству колодцев.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 94.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.38. Количество установленных детских и спортивных площадок.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 3.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.39. Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 290.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.40. Процент горения светильников уличного освещения.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 95.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.41. Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в Московской области", по которым выставлены штрафы на 1 тыс. населения** \*

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется количеством актов обнаружения нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в Московской области", составленных внештатными инспекторами Госадмтехнадзора Московской области, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы, из расчета на 1 тыс. населения.

Единицы измерения: ед./тыс.чел.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 0,89.

Источник данных: Госадмтехнадзор Московской области.

**7.42. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования, включая СНТ, объекты дорожного хозяйства и др.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 10.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

**7.43. Количество вывезенного мусора от обнаруженного.\***

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 100.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

\* Справочно. В отношении мероприятий подпрограммы «Благоустройство» - 2017

**7.44. Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ**

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение количества неисполненных предписаний к общему количеству предписаний.

Единицы измерения: коэффициент.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 3,70.

Источник данных: Госадмтехнадзор Московской области.

**7.45. Общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета Истринского муниципального района (руб.) в 2017 г., бюджета городского округа Истра в 2018-2021 гг.

Единицы измерения: тыс.руб.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году – 2576.

Источник данных: бюджет района (округа).

**7.46. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» в текущем году.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 42.

Источник данных: отчеты управляющих организаций.

**7.47. Моя УК - Рейтинг Управляющих компаний, понятный населению (на основе стандартов управления)**

Показатель оценивает работу УК и при его расчете учитываются только МКД, расположенные на территории муниципального образования и находящиеся в управлении УК.

Показатель определяется по формуле:

Оп = 10, где

m – количество УК, работающих на территории муниципального образования;

*Kукi*– рейтинговый показатель i-ой УК за предыдущий отчетный период, определяемый по результатам рейтингования УК Государственной жилищной инспекцией Московской области (далее – ГЖИ МО) в соответствии с Положением об оценке эффективности деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом на территории Московской области, утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.10.2017 г. № 396-РВ:

*Kукi*= 5, если Kбi= 126 ÷ 155;

*Kукi*= 4, если Kбi= 86 ÷ 125;

*Kукi*= 3, если Kбi= 46 ÷ 85;

*Kукi*= 2, если Kбi= 26 ÷ 45;

*Kукi*= 1, если Kбi= 10 ÷ 25;

*Kукi*= 0, если Kбi< 10, где

Kбi– количество баллов, получивших i-ая УК по результатам рейтингования УК ГЖИ МО за предыдущий отчетный период;

nмкд i – количество МКД, находящихся в управлении i-ой УК;

nмкд – общее количество МКД, находящихся в управлении управляющих организаций на территории муниципального образования.

Формирование значений показателей осуществляется на основании информации ГЖИ МО, представленной в Мин ЖКХ МО и размещенной на официальном Интернет-сайте ГЖИ МО.

**7.48. Мой подъезд - Ремонт подъездов**

Показатель оценивает работу органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) по организации ремонта подъездов многоквартирных домов.

Показатель определяется по формуле:

Оп = 30 Крем /Кпл, где

Крем – количество отремонтированных подъездов;

Кпл – плановое количество подъездов, подлежащих ремонту на отчетный период.

Формирование значений показателя осуществляется на основании отчётов управляющих организаций.

**7.49. Мой дом - Капитальный ремонт многоквартирных домов**

Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом следующих подкатегорий:

- качество формирования региональной программы капитального ремонта;

- исполнение обязанности по уплате взносов;

- уровень собираемости взносов на капитальный ремонт.

1. Качество формирования региональной программы капитального ремонта

Определяется по формуле:

Оп = 10×((Pp+Pa+P3+Pi+Pn–Pap–Pip)/Pобщ), где

Оп – оценка показателя муниципального образования, если она ≤ 10;

если в результате расчета оценка показателя муниципального образования превышает 10, то она равна Оп¹ и окончательная оценка рассчитывается по формуле:

Оп=10-(Оп¹-10);

Pp – количество многоквартирных домов (МКД) на территории муниципального образования, включенных в региональную программу капитального ремонта (постановление об утверждении региональной программы капитального ремонта);

Pa – количество МКД на территории муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными (показатель сверяется с АИС ГЖИ);

P3 – количество МКД на территории муниципального образования, имеющих менее 3 квартир (показатель сверяется с АИС ГЖИ);

Pi – количество МКД на территории муниципального образования, по которым принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию (показатель сверяется с АИС ГЖИ);

Pn – количество МКД на территории муниципального образования, введенных в эксплуатацию, но не включенных в региональную программу, по которым направлены сведения в уполномоченный орган в установленном порядке;

Pap – количество МКД на территории муниципального образования, признанных аварийными, но не исключенных из региональной программы, по которым в установленном порядке направлены сведения в уполномоченный орган и уполномоченным органом принято решение об исключении МКД из региональной программы;

Pip – количество МКД на территории муниципального образования, по которым принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию, но не исключенных из региональной программы, по которым в установленном порядке направлены сведения в уполномоченный орган и уполномоченным органом принято решение об исключении МКД из региональной программы;

Pобщ – общее количество МКД на территории муниципального образования (показатель сверяется с АИС ГЖИ).

Показатели Pn, Pap и Pip введены для учета МКД, по которым информация в уполномоченный орган направлена, но в действующей редакции региональной программы капитального ремонта МКД отсутствует.

В соответствии с действующим законодательством актуализация региональной программы капитального ремонта должна проходить ежегодно.

\*\*) Формирование ведомственного значения показателя по данной подкатегории осуществляет Министерство ЖХК Московской области на основании данных, предоставляемых Государственной жилищной инспекцией Московской области.

2. Исполнение обязанности по уплате взносов

Определяется по формуле:

Оп = 10×(Vf/Vp), где

Оп – оценка показателя муниципального образования;

Vp – плановый объем взносов на капитальный ремонт по МКД, включенным в региональную программу капитального ремонта, формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора по помещениям, находящимся в собственности муниципального образования (руб.);

Vf – фактический размер оплаты, поступившей в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области (далее – Фонд) до 10 числа (включительно) месяца, следующего за отчетным периодом (руб.).

Пример: При формовании отчета за 1 квартал 2018 года по Vp учитывается объем начисленных средств за период январь-март 2018 (3 месяца), по Vf учитываются все поступившие средства до 10 апреля 2018 года.

Оплата, поступившая в Фонд после 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, учитываться не будет.

\*\*) Формирование ведомственного значения показателя по данной подкатегории осуществляет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

3. Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт

Определяется по формуле:

Оп = 10×(Vf/Vp), где

Оп – оценка показателя муниципального образования;

Vp – размер взноса на капитальный ремонт, установленный Правительством Московской области на текущий год, умноженный на сумму площади домового фонда муниципального образования в соответствии с редакциями Региональной программы, формирующим фонд капитального ремонта на счете регионального оператора (руб.);

Vf – фактический размер оплаты, поступившей в Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области в отчётный период (руб.).

Пример: При формовании отчета по Vp - учитывается площадь домового фонда в соответствии с действующей редакцией региональной программы капитального ремонта, по Vf учитываются все поступившие средства до отчетной даты.

Значение показателя формируется на основании информации, поступающей от платёжных агентов по начислению взносов.

Важно!

В связи с переходом с 1 января 2018 года на оплату взносов на капитальный ремонт исключительно через агента ООО «МосОблЕИРЦ» договоры с иными агентами Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов расторгнуты. Начисления взносов по муниципальным образованиям, где ООО «МосОблЕИРЦ» ранее не работало, будут начаты в марте-апреле 2018 года. Для того, чтобы муниципальные образования были в равных условиях (т.к. в некоторых муниципальных образованиях взносы и ранее начислялись через ЕИРЦ, в некоторых начислялись частично, а в некоторых вообще не начислялись и не будут начисляться до апреля с.г.), по показателю 28.3 по всем муниципальным образованиям по итогам 1 квартала 2018 года принимается значение, равное «0».

\*\*) Формирование ведомственного значения показателя по данной подкатегории осуществляет Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

**7.50. Количество отремонтированных подъездов МКД**

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как количество подъездов многоквартирных домов приведенных в надлежащие состояние в текущем году.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 140.

Источник данных: отчеты управляющих организаций.

**7.51. Количество** **многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу** энергоэффективности и выше (A, B, C, D)

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D).

Единицы измерения: единиц.

Значение базового показателя по городскому округу Истра в 2016 году - 3.

Источник данных: отчеты управляющих организаций.

**7.52. Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов**

Показатель «Бережливый учет» характеризует оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов и рассчитывается как:

Опу = (Кпу.хвс / Кмкд.хвс + Кпу.гвс / Кмкд.гвс + Кпу.тэ / Кмкд.тэ + Кпу.ээ / Кмкд.ээ) /4 x 100%,

где:

Опу - доля многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;

Кпу.хвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, единица;

Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета холодной воды, единица;

Кпу.гвс - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, единица;

Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, единица;

Кпу.тэ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, единица;

Кмкд.тэ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии, единица;

Кпу.ээ - количество многоквартирных домов Московской области, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, единица;

Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов Московской области, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета электрической энергии, единица.

Источник информации:

Ведомственные данные Министерства энергетики Московской области и Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области».

**8. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы, Координатора и Заказчика.**

Администрация городского округа Истра организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства бюджета городского округа Истра, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевое использование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовят и представляют Администрации городского округа Истра отчеты о реализации мероприятий Программы.

**9. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).**

9.1. Контроль и отчетность при реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра, утвержденным постановлением администрации городского округа Истра от 09.04.2018 г № 1598/4 (далее Порядок).

9.2. Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

9.3. С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий;

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

9.4. В случае размещения отчетной информации в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» не позднее сроков, установленных в п. 2 настоящего раздела, Заказчик не направляет оперативные отчеты в управление экономического развития администрации городского округа Истра.

В случае размещения Заказчиками муниципальных программ отчетной информации в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» управление по финансам и казначейству не направляет в управление экономического развития отчет о финансировании муниципальных программ, при этом управление по финансам и казначейству осуществляет проверку информации, размещенной заказчиками в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» в сроки, установленные п. 2 настоящего раздела.

В случае размещения Заказчиками муниципальных программ отчетной информации в электронной системе мониторинга ГАС «Управление» и после подтверждения правильности ввода информации о финансировании мероприятий муниципальных программ управление по финансам и казначейству, управление экономического развития использует указанную информацию для подготовки сводного отчета о ходе реализации муниципальных программ.

9.5. Управление экономического развития с учетом информации, полученной от заказчиков программ и согласованной с управлением по финансам и казначейству администрации городского округа Истра:

1) до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает сводный оперативный отчет о ходе реализации муниципальных программ и представляет его руководителю администрации городского округа Истра и размещает его на официальном сайте администрации городского округа Истра в сети Интернет.

2) Не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит сводный годовой отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте администрации городского округа Истра в сети Интернет.

9.6. В соответствии с действующим законодательством контрольно-счетная палата городского округа Истра может осуществлять контроль, за реализацией муниципальной программы, в том числе в форме экспертизы.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»**

**Подпрограмма №1.**

«**Чистая вода**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | Чистая вода | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Повышение качества предоставления населению услуг водоснабжения и водоотведения | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Истра | | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения. | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017-2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | **Главный распорядитель бюджетных средств** | **Источник финансирования** | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего, в том числе: | **323 151,84** | **170 534,47** | **74 617,37** | **78 000,00** | **0** | **0** |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 91 185,01 | 55 173,34 | 36 011,67 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского округа Истра | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 13 793,33 | 13 793,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 101 567,80 | 101 567,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 116 605,70 | 0 | 38 605,70 | 78 000,00 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения; увеличение количества реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | | | | | | | |

**1.1. Описание целей и задач подпрограммы**

Целью [подпрограммы](#Par506) "Чистая вода" является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

Задача 1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов водоснабжения.

Основное мероприятие 3. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

**1.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

В 14 муниципальных образованиях Московской области (Озерском, Мытищинском, Ступинском, Подольском, Ленинском, Лотошинском, Истринском, Егорьевском, Каширском, Раменском, Шатурском, Волоколамском, Серпуховском, Наро-Фоминском муниципальных районах) удельный вес проб питьевой воды из подземных источников, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, превышает среднеобластной показатель в 1,5 и более раз. Это связано с загрязнением водосборных территорий, нарушением санитарных и технических правил эксплуатации скважин, наличием гидравлической связи подземных вод с поверхностными водами.

Основным решением выступает установка станций обезжелезивания на водозаборных узлах, ремонт объектов водоснабжения.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода** | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.** | | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)** | **2017** | **13 793,33** | **13 793,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **116 605,70** | **0,00** | **38 605,70** | **78 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **91 185,01** | **55 173,34** | **36 011,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **101 567,80** | **101 567,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **323 151,84** | **170 534,47** | **74 617,37** | **78 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1.** | **Строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения. Установка станций обезжелезивания** | **Строительство, реконструкция модернизация ВЗУ, станций очистки воды, арт.скважен, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия связанные с водоснабжением.** | **средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **91 185,01** | **55 173,34** | **36 011,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **96 072,80** | **96 072,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Истринского муниципального района** | **2017** | **13 793,33** | **13 793,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **45 655,00** | **0,00** | **15 655,00** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **246 706,14** | **165 039,47** | **51 666,67** | **30 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д. Бужарово | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | 24 875,10 | 24 875,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ в п. Первомайский | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | 2017 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д.Падиково | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Установка станции обезжелезивания производительностью 6500 м3/сутки на ВЗУ №2 г.Дедовск, ул. Гагарина | 44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 15 655,00 | 0 | 15 655,00 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Московской области | 36 011,67 | 0 | 36 011,67 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **51 666,67** | **0** | **51 666,67** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.5. | Установка станции обезжелезивания 2017производительностью 2000 куб. м/сут.на ВЗУ п.Глебовский (ВЗУ №1) | 44-ФЗ | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 | 6 653,33 | 6 653,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Московской области | 26 613,34 | 26 613,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **33 266,67** | **33 266,67** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.6. | Установка станции обезжелезивания производительностью 2000 куб. м/сут. на ВЗУ п.Глебовский (ВЗУ №5) | 44-ФЗ | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 | 7 140,00 | 7 140,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Московской области | 28 560,00 | 28 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **35 700,00** | **35 700,00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1.7. | Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д.Рычково | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 14 197,70 | 14 197,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Установка станции обезжелезивания производительностью 6500 м3/сутки на ВЗУ №3 в г.Истра | 44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30000 | 0 | 0 |
|
| 1.1.9. | Установка станции обезжелезивания воды производительностью 600 м3/сутки в д. Духанино | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.** | **Капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.** | **Капитальный ремонт ВЗУ, станций очистки воды, арт.скважен, подключение к новому источнику водоснабжения и прочие мероприятия связанные с водоснабжением.** | **Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района** | **2017** | **3995** | **3 995,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **70950,7** | **0** | **22 950,70** | **48 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **74 945,70** | **70 950,70** | **22 950,70** | **48 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Ремонт ВЗУ в д. Дьяково | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | 995,00 | 995,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2. | Капитальный ремонт водопроводных сетей между ВЗУ № 1 и ВЗУ № 2 в д. Павловское | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | 2017 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Ремонт ВЗУ № 2 г. Дедовск | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 11 950,70 | 0 | 11 950,70 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Ремонт очистных сооружений пос.Гидроузел | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | Средства бюджета городского округа Истра | 2019 | 48 000,00 | 0 | 0,00 | 48 000,00 | 0 | 0 |
| 1.2.5. | Ремонт КНС на очистных сооружениях п.Снегири | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 5 000,00 | 0 | 5 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6. | Ремонт очистных сооружений сп. Онуфриевское | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7. | Ремонт очистных сооружений сп. Ядроминское | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 3 000,00 | 0 | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **Совершенствование системы управления жилищно коммунального хозяйства** | **Мероприятия касающиеся содержания объектов водоснабжения и водоотведения.** | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | **2017-2021** | **1 500,00** | **1 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1. | Обслуживание станций обезжелезивания СП Обушковское | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2. | Модернизация станции управления ВЗУ д. Покровское | решение о предоставлении субсидии РСО, подписание соглашения с РСО, субсидия предоставляется после направления заявки в администрацию с приложением подтверждающих расходы документов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

**Подпрограмма №2.**

«**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «**Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры**» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание условий для предоставления населению жилищно-коммунальных услуг нормативного качества | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Истра | | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | | Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории военных городков | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017-2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|  | Всего, в том числе: | **1 240 064,62** | **131 993,3** | **258071,32** | **100 000** | **200 000** | **550 000** |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 11 542,7 | 11 542,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского округа Истра | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 10 000,0 | 10 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 254 571,32 | 0 | 254 571,32 | 0 | 0 | 0 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 96 491,8 | 96 491,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 867 458,8 | 13 958,8 | 3 500 | 100 000 | 200 000 | 550 000 |
|  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | | Планируется строительство и реконструкция (модернизация), капитальный ремонт котельных, в том числе переведение на природный газ.  Реконструкция (модернизация), капитальный ремонт канализационных коллекторов, очистных сооружений, КНС.  Ежегодное обеспечение стопроцентного уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду  Актуализация схем теплоснабжения с электронной моделью, разработанных в соответствии с единым техническим заданием  Актуализация схем водоснабжения и водоотведения с электронной моделью, разработанных в соответствии с единым техническим заданием  Увеличение доли организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- электроснабжению и водоотведению, утвердивших инвестиционные программы;  Поддержание доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения на уровне 30%;  Увеличение доли лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой | | | | | | | |

**2.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par506) "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры " является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

Задача 1 - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Основное мероприятие 1 Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры

Основное мероприятие 2. Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры

Основное мероприятие 3. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

Задача 2 - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории военных городков.

Основное мероприятие 1 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков, переданных из федеральной собственности

**2.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

Одним из приоритетов жилищной политики Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Подпрограмма предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Городского округа Истра, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры Городского округа Истра в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке.

В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Подпрограмма направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий с привлечением средств внебюджетных источников.

Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Городского округа Истра позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям; улучшить экологическое состояние в городском округе Истра.

Мероприятия Подпрограммы направлены на приведение объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние в соответствии с требованиями законодательства и предусматривают:

1. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

2. Улучшение условий проживания жителей Городского округа Истра

3. Повышение качества предоставляемых услуг

4. Снижение потребления энергетических ресурсов

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, таким образом создав необходимые условия для повышения качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3 Перечень подпрограммы МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ** | | | | | | | | | | |
| **ПОДПРОГРАММА № 2 "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры"** | | | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятия** | **Всего, (тыс.руб)** | **Объем финансирования по годам, (тыс.руб)** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Средства местного бюджета муниципального района** | **2017** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **254 571,32** | **0,00** | **254 571,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **11 542,70** | **11 542,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **96 491,80** | **96 491,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **867 458,80** | **13 958,80** | **3 500,00** | **100 000,00** | **200 000,00** | **550 000,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **1 240 064,62** | **131 993,30** | **258 071,32** | **100 000,00** | **200 000,00** | **550 000,00** |
| **1.** | **Задача 1 - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения** | | **Средства местного бюджета муниципального района** | **2017** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **96 491,80** | **96 491,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **254 571,32** | **0,00** | **254 571,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **867 458,80** | **13 958,80** | **3 500,00** | **100 000,00** | **200 000,00** | **550 000,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **1 228 521,92** | **120 450,60** | **258 071,32** | **100 000,00** | **200 000,00** | **550 000,00** |
| **1.1.** | **Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры** | **Строительство, реконструкция, модернизация котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия** | трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 2017 | **10 052,50** | 10 052,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **115 243,35** | 0,00 | 115 243,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | **852 600,00** | 2 600,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| **Итого** | **2017-2021** | **977 895,85** | **12 652,50** | **115 243,35** | **100 000,00** | **200 000,00** | **550 000,00** |
| 1.1.1. | Строительство котельной в п. Первомайский сп Лучинское | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 3 859,10 | 0,00 | 3 859,10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Реконструкция очистных сооружений в г. Дедовск | инвестиционная программа | Внебюджетные источники | 2018-2021 | 850 000,00 | 0 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |
| 1.1.3. | Реконструкция очистных сооружений д. Покровское | субсидия РСО на реконструкцию ОС | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 9 452,50 | 9 452,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Строительство канализации по ул. Садовая в п. Первомайский | реализация инвестиционной программы МУП Истринский Водоканал | Внебюджетные источники | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5. | Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения нагрузок микрорайона №1 с котельной №3 г. Истра и микрорайона №4 с котельной ГУП «Энергетик ВНИИЦ» на котельную в Полево по адресу: Московская область, г. Истра" | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | 01.01.2017 - 31.12.2017 | 600,00 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Строительство модульной котельной д. Алехново 0,3 Гкал/час | субсидия РСО (АО) | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 7 200,00 | 0 | 7 200,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.7. | Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения нагрузок микрорайона №1 с котельной №3 г.Истра и микрорайона №4 с котельной ГУП "Энергетик ВНИИЦ" на котельную спортивного комплекса «Истра», расположенную по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Спортивная, стр. 3 (в Полево) | субсидия РСО (АО) | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 65 963,05 | 0,00 | 65 963,05 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.8. | Устройство сетей водоснабжения и водоотведения д. Вельяминово | 44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2019 | 8 000,00 | 0 | 8 000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 1.1.9. | Устройство сетей водоотведения от поселка школы-интерната к действующей линии | 44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2019 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1.10. | Оплата взносов на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в МКД по муниципальным жилым и нежилым помещениям | плата производится в соответствии с выставленными счетами РСО | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 16 221,20 | 0,00 | 16 221,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.11. | Техническое перевооружение котельной д. Пречистое (перевод на газификацию сжиженным углеводородным газом) | субсидия РСО (АО) | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.12. | Устройство канализационной линии для подключения жилых домов п.Снегири, ул. Есенина, ул. Цветаевой, ул. Высоцкого к очистным сооружениям с. Рождествено | субсидия РСО | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2.** | **Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры** | **Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия** | **Средства местного бюджета муниципального района** | **2017** | **10 000,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **46 675,40** | **46 675,40** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **17 209,89** | **0,00** | **17 209,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **14 858,80** | **11 358,80** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **88 744,09** | **68 034,20** | **20 709,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.2.1.** | **Ремонт котельных** | Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия | Средства местного бюджета муниципального района | 2017 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 2017 | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | **8758,8** | 8 758,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2017-2021** | **8 758,80** | **8 758,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1.1 | п. Румянцево. Замена котла №3ДКВР 6.5/13 на ЗИОСАБ 2000. | реализация инвестиционной программы ОАО Истринская теплосеть | Внебюджетные источники | 2017 | 5 030,00 | 5 030,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | г. Истра ЦТП № 1,2,3,4,6,7. Замена блоков водоподогревателей. Установка приборов учета. | реализация инвестиционной программы ОАО Истринская теплосеть | Внебюджетные источники | 2017 | 152,90 | 152,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3. | Строительство внутреннего газопровода, монтаж узла учета газа кот. №5 Манихино | реализация инвестиционной программы ОАО Истринская теплосеть | Внебюджетные источники | 2017 | 3 575,90 | 3575,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.2.** | **Капитальный ремонт тепловых сетей** | Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия | Средства местного бюджета муниципального района | 2017-2021 | 10000 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 17209,89 | 0,00 | 17 209,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 2017 | 32130,4 | 32 130,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **2017-2021** | **59 340,29** | **42 130,40** | **17 209,89** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.2.1 | Капитальный ремонт тепловых сетей Истринского муниципального района | Финансовое обеспечение (возмещение) затрат по проведению капитального ремонта тепловых сетей предприятию-балансодержателю МУП "Истринская теплосеть", сдающему в аренду тепловые сети организациям-поставщикам энергоресурсов для оказания коммунальных услуг | Средства местного бюджета муниципального района | 2017 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.2 | Ремонт тепловых сетей в п. Курсаково СП Ядроминское | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | 5 274,00 | 5 274,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.3 | Ремонт тепловых сетей ул. Центральная с. Онуфриево СП Онуфриевское | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | 2017 | 2 174,80 | 2 174,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 | Ремонт теплосети сп Бужаровское | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.5 | Предоставление субсидии на ремонт тепловых сетей п. Агрогородок, д. Духанино, д. Рычково | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 14 681,60 | 14 681,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.6 | Капитальный ремонт тепловых сетей и восстановление наружной изоляции тепловых сетей го Истра | субсидия РСО (МУП) | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 17 209,89 | 0,00 | 17 209,89 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.3.** | **Ремонт водопроводных и канализационных сетей** | Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия | Средства местного бюджета муниципального района | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 2017 | 14545 | 14 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2017-2021** | **17 145,00** | **17 145,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.3.1 | Замена участка холодного водоснабжения от дома №29 до дома №37 в п. Курсаково | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | 1 481,00 | 1 481,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.2 | Ремонт участка водопровода по ул. Садовая в п. Первомайский | реализация инвестиционной программы МУП Истринский Водоканал | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.2.3.3 | Ремонт водопровода по ул. Московская в г. Истра | реализация инвестиционной программы МУП Истринский Водоканал | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 650 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 1.2.3.4 | Замена участка напорной канализации в п. Курсаково | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | 1 064,00 | 1 064,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.5. | Ремонт водопроводных и канализационных сетей сп Павло-Слободское | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Павло-Слободское | 2017-2021 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2.4.** | **Ремонт очистных сооружений, КНС** | Капитальный ремонт котельных, сетей, КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2017-2021** | **3 500,00** | **0,00** | **3 500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.4.1 | Ремонт очистных сооружений в г. Истра | реализация инвестиционной программы МУП Истринский Водоканал | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 3 500,00 | 0,00 | 3500 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.** | **Совершенствование системы управления жилищно- коммунального хозяйства** | **Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или тепло сетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.** | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **122 118,08** | 0,00 | 122 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 2017 | **39 763,90** | 39 763,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | **0,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** | **2017-2021** | **161 881,98** | **39 763,90** | **122 118,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.1.** | **Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.** | | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | **122 118,08** | 0,00 | 122 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 2017 | **39 367,90** | 39 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО | **2017-2021** | **161 485,98** | **39 367,90** | **122 118,08** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3.1.1. | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | Организационные мероприятия в соответствии с Комплексным планом подготовки к осенне-зимнему периоду | | 2017-2021 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2. | Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра | | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **122 118,08** | 0,00 | 122 118,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 2017 | **39 367,90** | 39 367,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.1. | Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат МУП "Истринское ЖЭУ", осуществляющему оказание жилищно-коммнуальных услуг и (или) осуществляющему постаку энергоресурсов | субсидия на финансовое обеспечение (возмещение) затрат предприятиям, осуществляющим поставку энергоресурсов и(или) оказывающим коммунальные услуги населению | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 4 981,90 | 4 981,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | 2017 | 2 900,00 | 2 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.2. | Возмещение недополученных доходов и финансовое возмещение затрат МУП "Истринский водоканал", осуществляющему оказание жилищно-коммнуальных услуг и (или) осуществляющему постаку энергоресурсов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | 2017 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | 2017 | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | 2 898,80 | 2 898,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Павло-Слободское | 2017 | 14 084,80 | 14 084,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | 2017 | 1 937,60 | 1 937,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.3. | Возмещение выпадающих доходов, связанных с предосталвением услуг населению по водоснабжению и водоотведению по тарифам, не обепечивающим возмещение издержек | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | 2017 | 814,80 | 814,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.4. | Возмещение недополученных доходов МУП "Истринский Водоканал", осуществляющим оказание жилищно-коммунальных услуг и(или) осуществляющим поставку энергоресурсов ГВС |  | средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 32 100,00 | 0,00 | 32 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.5. | Возмещение недополученных доходов МУП "Истринский Водоканал", осуществляющим оказание жилищно-коммунальных услуг и(или) осуществляющим поставку энергоресурсов (электроснабжение) |  | средства бюджета городского округа Истра | 2019 | 63 089,98 | 0,00 | 63 089,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.6. | Возмещение недополученных доходов МУП "Истринское ЖЭУ", осуществляющим оказание жилищно-коммунальных услуг и(или) осуществляющим поставку энергоресурсов |  | средства бюджета городского округа Истра | 2018 | 23 500,00 | 0,00 | 23 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2.7. | Возмещение недополученных доходов МУП "Истринский Водоканал", осуществляющим оказание жилищно-коммунальных услуг и(или) осуществляющим поставку энергоресурсов (водоотведение) |  | средства бюджета городского округа Истра | 2019 | 3 428,10 | 0,00 | 3 428,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.3.2.** | **Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения и разработка цифровой модели** | **закупки по №44-ФЗ** | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017-2021** | **396** | **396** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3.2.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и разработка цифровой модели го Истра | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 396 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.3.3.** | **Интеграция лицевых счетов через базу Единого областного расчетного центра** | **исполнение Дорожной карты по переходу на ЕИРЦ** | **организационное мероприятие** | **2017-2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **1.3.4.** | **Увеличение доли зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов** |  | **финансирование предусмотрено в муниципальных программах образования, культуры и спорта** | **2017-2021** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Задача 2 - Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории военных городков** | | **Средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **11 542,70** | **11 542,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района** | **2017-2021** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Итого** | **2017-2021** | **11 542,70** | **11 542,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Мероприятия проводимые на территории муниципальных образований в военных городках | Средства бюджета Московской области | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 11 542,70 | 11 542,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **11 542,70** | **11 542,70** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1.1. | Капитальный ремонт котельной с.п. Павло-Слободское, в/г №7/1 (в том числе на софинансирование выполненного, но не оплаченного (частично оплаченного) в предыдущем финансовом году, мероприятия – 8 377,81028 тыс. руб.) | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета Московской области | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 11 542,70 | 11 542,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | 01.01.2016 - 31.12.2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого** |  | **11 542,70** | **11 542,70** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" муниципальной программы  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах» | | | | | |
| Адресный перечень объектов строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых  предусмотрено мероприятием 1.1. "Строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры" подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | | | | | | | | | | | | | | |
| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/ реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.\_\_\_\_\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | Строительство котельной в п. Первомайский сп Лучинское | 2018-2020 | в соответствии с проектно-сметной документацией |  | 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 3 859,10 | 3 859,10 |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция очистных сооружений в г. Дедовск | 2019-2021 | в соответствии с проектно-сметной документацией | 850 000,00 | 0 | внебюджетные источникик | 850 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 200 000,00 | 550 000,00 |  |
| 3 | Строительство модульной котельной д. Алехново 0,3 Гкал/час | 2018 | в соответствии с проектно-сметной документацией | 7 200,00 | 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 7 200,00 | 7 200,00 |  |  |  |  |
| 4 | Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения нагрузок микрорайона №1 с котельной №3 г.Истра и микрорайона №4 с котельной ГУП "Энергетик ВНИИЦ" на котельную спортивного комплекса «Истра», расположенную по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Спортивная, стр. 3 (в Полево) | 2018 | в соответствии с проектно-сметной документацией | 65 963,05 | 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 65 963,05 | 65 963,05 |  |  |  |  |
| 5 | Устройство сетей водоснабжения и водоотведения д. Вельяминово | 2018 | в соответствии с проектно-сметной документацией | 8 000,00 | 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 8 000,00 | 8 000,00 |  |  |  |  |
| 6 | Устройство канализационной линии для подключения жилых домов п.Снегири, ул. Есенина, ул. Цветаевой, ул. Высоцкого к очистным сооружениям с. Рождествено | 2018 | в соответствии с проектно-сметной документацией | 5 000,00 | 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

**Подпрограмма №3.\***

«**Благоустройство**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | Благоустройство | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного состояния городского округа Истра | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Истра | | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | | Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего, в том числе: | **697891,49** | **697891,49** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства федерального бюджета | **31638,22** | **31638,22** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области | **95237,98** | **95237,97** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Администрация Городского округа Истра | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | **3821** | **3821** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | **567194,3** | **567194,3** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | | Реализация ежегодных мероприятий по комплексному благоустройству не менее 10% дворовых территорий  Обустройство детских игровых площадок на территории муниципального образования.  Приобретение техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий.  Установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | | | | | | | |

\* Программные мероприятия реализовывались на территории городского округа Истра в 2017 году. В связи с принятием муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.» мероприятия 2018-2021 перенесены в перечень подпрограмм данной программы

**3.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par1471) "Благоустройство" является совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного состояния Городского округа Истра.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по приведению в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения.

**3.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

Понятие «благоустройство территории» включает в себя работу по строительству, реконструкции, содержанию и развитию сетей освещения, работу по озеленению городских и сельских территорий, содержанию и ремонту колодцев, установку детских игровых и спортивных площадок, ремонт и содержание объектов благоустройства, организация вывоза и захоронения мусора и т.д.

Все эти виды работ осуществляются для приведения территории в состояние пригодное для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения района. Иными словами, улучшение благоустройства территорий – это такая организация территории, которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни населения.

В последнее время в районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству. Однако, в этих вопросах имеется ряд проблем. Большое нарекание вызывает благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, общий вид улиц, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора, вывоза и захоронения мусора, уличное освещение. Ряд существующих участков зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние, нуждаются в постоянном и систематическом уходе. Сеть уличного освещения не упорядочена на всей территории района. Помимо наружного освещения, на некоторых дорогах, домах, административных зданиях имеются светильники, не обеспечивающие освещение территории

Благоустройство территорий Городского округа Истра осуществляется за счет бюджетов городских и сельских поселений. И относится к полномочиям поселений. Комплексный подход к планированию и организации работ по вопросам благоустройства будет способствовать повышению уровня комфортного проживания жителей района, улучшению санитарного состояния территории.

Планируемые мероприятия улучшат внешний вид территорий общего пользования, увеличат уровень озеленения, упорядочат уличное освещение, позволят ликвидировать несанкционированные свалки мусора, оздоровят санитарную экологическую обстановку.

**3.3. Перечень мероприятий подпрограммы "Благоустройство"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Задача 1 - Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения** | | | Источники финансирования | | | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) |
| 2017 |
| **средства федерального бюджета** | | | **2017** | **31 638,22** | **31 638,22** |
| **средства бюджета Московской области** | | | **2017** | **94 537,97** | **94 537,97** |
| **Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)** | | | **2017** | **3 821,00** | **3 821,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017** | **567 194,30** | **567 194,30** |
| **Внебюджетные источники** | | | **2017** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | | | **2017** | **697 191,49** | **697 191,49** |
| **1.1.** | **Комплексное благоустройство дворовых территорий (6 элементов)** | **закупки по 44-ФЗ** | трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | | | 2017 | **175 974,38** | 175 974,38 |
| средства бюджета Московской области | | | 2017 | **3 457,98** | 3 457,98 |
| Итого | | | 2017 | **179 432,36** | **179 432,36** |
| 1 | Комплексное благоустройство придомовых территорий по адресу: г.Истра, ул.Босовад.1-8, г.Истра, ул.Шнырева д.2-4, г.Истра, ул.Ленина д.5а,11; г.Истра, ул.Босова д.23/44, г.Истра, ул.9-й гв.Дивизии д.35, 41-45, 62а, 62б, 62в, г.Истра-1 д.96,97,88 | Комплексное благоустройство придомовых территорий по адресу: г.Истра, ул.Босовад.1-8, г.Истра, ул.Шнырева д.2-4, г.Истра, ул.Ленина д.5а,11; г.Истра, ул.Босова д.23/44, г.Истра, ул.9-й гв.Дивизии д.35, 41-45, 62а, 62б, 62в, г.Истра-1 д.96,97,88 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | | |  | 45 620,00 | 45 620,00 |
| 2 | Капитальный ремонт и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.62А, 62б, 62в | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.62А, 62б, 62в | средства бюджета Московской области | | |  | 1 051,00 | 1 051,00 |
| Софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов: г.Истра, ул.9-й Гвардейской дивизии, д.62А, 62б, 62в | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | | |  | 1 206,00 | 1 206,00 |
| 3 | Комплексное благоустройство ул.1-я Волоколамская 60/4, ул.1я Волоколамская, д.75,75а,75б,75в | Комплексное благоустройство ул.1-я Волоколамская 60/4, ул.1я Волоколамская, д.75,75а,75б,75в | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | | |  | 1 900,00 | 1 900,00 |
| 4 | Комплексное благоустройство ул. Красный Октябрь, д.7,8 | Комплексное благоустройство ул. Красный Октябрь, д.7,8 |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| 5 | Комплексное благоустройство ул. Вокзальная д.1,2, ул.Победы д.6,8 | Комплексное благоустройство ул. Вокзальная д.1,2, ул.Победы д.6,8 |  | 2 650,00 | 2 650,00 |
| 6 | Комплексное благоустройство ул.Мира 6,7,8 | Комплексное благоустройство ул.Мира 6,7,8 |  | 1 700,00 | 1 700,00 |
| 7 | Комплексное благоустройство ул. Космонавта Комарова, д.11,12,13 | Комплексное благоустройство ул. Космонавта Комарова, д.11,12,13 |  | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 8 | Комплексное благоустройство г.Дедовск ул. Керамическая 12 | Комплексное благоустройство г.Дедовск ул. Керамическая 12 |  | 2 100,00 | 2 100,00 |
| 9 | Комплексное благоустройство п. Гидроузла, д.д. 27, 28 29 | Благоустройство территории жилых домов д. 27,28,29 пос. Гидроузел | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | | |  | 4 614,00 | 4 614,00 |
| 10 | Комплексное благоустройство в пос.Глебовский ул.Микрорайон, дома 23, 41, ул.Октябрьская дома 58, 59, 60, 61, 62 | Комплексное благоустройство в пос.Глебовский ул.Микрорайон, дома 23, 41, ул.Октябрьская дома 58, 59, 60, 61, 62 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Букаревское | | |  | 3 379,00 | 3 379,00 |
| 11 | Комплексное благоустройство ДТ п.Агрогородок, д.6,8 (освещение) | Комплексное благоустройство ДТ п.Агрогородок, д.6,8 (освещение) | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | | |  | 6 219,60 | 6 219,60 |
| 12 | Комплексное благоустройство дворовой территории п. Агрогородок д.6, д.8 | Комплексное благоустройство дворовой территории п. Агрогородок д.6, д.8 |  | 21 652,30 | 21 652,30 |
| 13 | Комплексное благоустройство дворовой территории п. Агрогородок д.11,12,14,15,16 | Комплексное благоустройство дворовой территории п. Агрогородок д.11,12,14,15,16 |  | 5 681,70 | 5 681,70 |
| 14 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Московская область, Истринский район, д. Павловское д.2 | Комплексное благоустройство дворовой территории по адресу: Московская область, Истринский район, д. Павловское д.2 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | | |  | 1 753,40 | 1 753,40 |
| 15 | Устройство детского комплекса с покрытием и комплексное благоустройство придомовой территории д.27 | Устройство детского комплекса с покрытием и комплексное благоустройство придомовой территории д.27 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | | |  | 5 600,00 | 5 600,00 |
| 16 | На комплексное благоустройство п. Первомайский д. 1, 5, 22 | На комплексное благоустройство п. Первомайский д. 1, 5, 22 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | | |  | 8 624,40 | 8 624,40 |
| 17 | На комплексное благоустройство п. Чеховский д. 16 | На комплексное благоустройство п. Чеховский д. 16 |  |
| 18 | На комплексное благоустройство п. Котово д. 6, 7, 13, 14 | На комплексное благоустройство п. Котово д. 6, 7, 13, 14 |  |
| 19 | Благоустройство дворовых территорий в с.Новопетровское ул.Северная д.20, 22, 24; п.Румянцево Волоколамское шоссе д.115 | Благоустройство дворовых территорий в с.Новопетровское ул.Северная д.20, 22, 24; п.Румянцево Волоколамское шоссе д.115 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | | |  | 18 150,30 | 18 150,30 |
| 20 | Комплексное благоустройство дворовой территории д. Покровское ул. Майская д. 10,13,15,19А | Комплексное благоустройство дворовой территории д. Покровское ул. Майская д. 10,13,15,19А | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | | |  | **0,00** | торги проведены сп Обушковское |
| 21 | Комплексное благоустройство дворовой территории д.11, д.25, д.26, д.28, д.29 ул.Центральная, с.Онуфриево | Комплексное благоустройство дворовой территории д.11, д.25, д.26, д.28, д.29 ул.Центральная, с.Онуфриево | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | | |  | 7 843,90 | 7 843,90 |
| 22 | На комплексное благоустройство дворовых территорий в с.Рождествено ул.Центральная, д.3, 7, 8; с.Павловская Слобода ул.Луначарского д.8, 9, 10, ул.Советская д.1 | На комплексное благоустройство дворовых территорий в с.Рождествено ул.Центральная, д.3, 7, 8; с.Павловская Слобода ул.Луначарского д.8, 9, 10, ул.Советская д.1 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Павло-Слободское | | |  | 19 805,10 | 19 805,10 |
| 23 | Комплексное благоустройство 4-я дворовая (п.Курсаково д.22, 23а, 24, 27, 28, 34, 35) | Комплексное благоустройство 4-я дворовая (п.Курсаково д.22, 23а, 24, 27, 28, 34, 35) | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | | |  | 6 841,30 | 6 841,30 |
| 24 | Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов, в т.ч. с/п Ядроминское п.Курсаково, 22, 23а, 24, 27, 28, 34, 35 (дворовая территория №4) | Софинансирование работ по капитальному ремонту и (или) ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (средства МО) | средства бюджета Московской области | | |  | 2 406,98 | 2 406,98 |
| Ремонт дворовых территорий МКД, проездов к дворовым территориям МКД населенных пунктов, в т.ч. с/п Ядроминское п.Курсаково, 22, 23а, 24, 27, 28, 34, 35 (дворовая территория №4) | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | | |  | 2 777,38 | 2 777,38 |
| 25 | Комплексное благоустройство придомовой территории ул.Московская д.29/2, 31, 35 | Комплексное благоустройство придомовой территории ул.Московская д.29/2, 31, 35 | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Снегири | | |  | 2 256,00 | 2 256,00 |
| **1.2.** | **Финансирование МБУ "ДОДХБИМР" на выполнение работ по благоустройству** | **финансирование обеспечивается согласно подписанных соглашений в соответствии с муниципальным заданием МБУ** | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | | | 2017 | **3 800,00** | 3 800,00 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | | | 2017 | **160 213,10** | 160 213,10 |
| **Итого:** | | | **2017** | **164 013,10** | **164 013,10** |
| **1.3.** | **Содержание и ремонт колодцев** | | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017** | **98,40** | **98,4** |
| 1.3.1. | Ремонт 2-х аварийных колодцев в д. Крючково у д.22 и 34 | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | | | 2017 | 98,40 | 98,4 |
| **1.4.** | **Благоустройство зон отдыха, реализация проектов по благоустройству** | | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017** | **29 444,90** | **29 444,90** |
| *1.4.1.* | Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул.Ленина д.9, 9а (пешеходная зона) | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | 2017 | 12 210,10 | 12 210,10 |
| *1.4.2.* | Благоустройство дворовой территоррии п. Агрогородок, д. 18 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 10 645,80 | 10 645,80 |
| *1.4.3.* | Благоустройство дворовой территоррии п. Агрогородок, д. 26 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | 3 589,00 | 3 589,00 |
| *1.4.4.* | Устройство отвода поверхностных вод в д.Покровское, ул. Майская от МКД 4, 5 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| **1.5.** | **Приобретение техники для благоустройства территорий** | | средства бюджета Московской области | | | 2017 | **26 588,60** | 26 588,60 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | | | 2017 | **42 506,10** | 42 506,10 |
| **Итого** | | | **2017** | **69 094,70** | **69 094,70** |
| *1.5.1.* | Приобретение техники для благоустройства МБУ «ДОДХИБИМР» сп Ермолинское | | | финансирование обеспечивается согласно подписанных соглашений в соответствии с муниципальным заданием МБУ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017-2021 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| *1.5.2.* | Покупка коммунальной техники для МБУ "ДОДХИБИМР" сп Обушковское | | | финансирование обеспечивается согласно подписанных соглашений в соответствии с муниципальным заданием МБУ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017-2021 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| **1.5.3.** | **Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований** | | | **совместные торги** | **средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **26 588,60** | **26 588,60** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017-2021** | **11 506,10** | **11 506,10** |
| **Итого** | **2017-2021** | **38 094,70** | **38 094,70** |
| *1.5.3.1* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий гп Дедовск | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 8 885,90 | 8 885,90 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | 2017-2021 | 2 894,30 | 2 894,30 |
| **Итого** |  | **11 780,20** | **11 780,20** |
| *1.5.3.2* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий сп Бужаровское | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 2 070,20 | 2 070,20 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017-2021 | 1 071,30 | 1 071,30 |
| **Итого** |  | **3 141,50** | **3 141,50** |
| *1.5.3.3* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий сп Ивановское | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 2 379,30 | 2 379,30 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | 2017-2021 | 1 019,80 | 1 019,80 |
| **Итого** |  | **3 399,10** | **3 399,10** |
| *1.5.3.4* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий сп Лучинское | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 7 212,60 | 7 212,60 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | 2017-2021 | 4 128,00 | 4 128,00 |
| **Итого** |  | **11 340,60** | **11 340,60** |
| *1.5.3.5* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий сп Обушковское | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 2 304,50 | 2 304,50 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017-2021 | 1 159,00 | 1 159,00 |
| **Итого** |  | **3 463,50** | **3 463,50** |
| *1.5.3.6* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий сп Онуфриевское | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 2 396,30 | 2 396,30 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | 2017-2021 | 1 002,80 | 1 002,80 |
| **Итого** |  | **3 399,10** | **3 399,10** |
| *1.5.3.7* | Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий гп Снегири | | | совместные торги | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 1 339,80 | 1 339,80 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Снегири | 2017-2021 | 230,90 | 230,9 |
| **Итого** |  | **1 570,70** | **1 570,70** |
| **1.6.** | **Устройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов** | | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017-2021** | **32 373,26** | **32 373,26** |
| *1.6.1.* | Ямочный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов (гп Истра, Снегири, Дедовск) | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | 2017 | 499,99 | 499,99 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | 499,99 | 499,99 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Снегири | 499,99 | 499,99 |
| **Итого** |  | **1 499,97** | **1 499,97** |
| *1.6.2.* | Ямочный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов (сп Павло-Слободское, Ядроминское) | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Павло-Слободское | 2017 | 999,9 | 999,9 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 300 | 300 |
| **Итого** |  | **1 299,90** | **1 299,90** |
| *1.6.3.* | Устройство пешеходной дорожки от д. 3 до ул. Советская в Бужарово, пешеходной дорожки от д. 5 до д. 1А д. Бужарово и устройство тротуара в д. Зыково | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское |  | 5 393,80 | 5393,8 |
| *1.6.4.* | Устройство тротуара д. Бужарово ул. Центральная, устройство придомоовой автостоянки д. Бужарово д. 5, д. 6 и устройство пешеходной дорожки между д.5, д. 6 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское |  | 1 907,40 | 1 907,40 |
| *1.6.5.* | Устройство придомовой автостоянки в п. Агрогородок у д.№12, д. №17-19 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское |  | 5 430,10 | 5 430,10 |
| *1.6.6.* | Устройство автостоянки у стадиона в п.Агрогородок | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское |  | 4 894,20 | 4 894,20 |
| *1.6.7.* | Устройство тротуара из брусчатки д. Покровское по ул. Майская от д.22 до поворота около д.46 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское |  | 2 964,79 | 2 964,79 |
| *1.6.8.* | Устройство пешеходной дорожки из брусчатки д. Покровское по ул.Майская от МКД №18 до поворота к школе | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское |  | 1 674,22 | 1 674,22 |
| *1.6.9.* | Устройство пешеходной дорожки из брусчатки в муниципальной рекреационной зоне в д. Славково | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское |  | 968,62 | 968,62 |
| *1.6.10.* | Устройство парковочных мест д.12, д.13 ул.Центральная, с.Онуфриево | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское |  | 389,20 | 389,2 |
| *1.6.11.* | Устройство придомовой автостоянки п. Первомайский, д. 25 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское |  | 1 100,00 | 1100 |
| *1.6.12.* | Устройство придомовой автостоянки, асфальтирование внутридомовых проездов, с устройством бордюрного камня ул. Кр.Октябрь, д.10а, 11,13 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск |  | 1 417,06 | 1 417,06 |
| *1.6.13.* | Благоустройство двор. территории п. Красная Горка, ул. Заводская д. 43 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское |  | 2 808,00 | 2808 |
| *1.6.14.* | Устройство придомовой автостоянки по адресу: г.Истра ул. 9-гв.Дивизии.д.56 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра |  | 626,00 | 626 |
| **1.7.** | **Содержание и ремонт существующих детских и спортивных площадок, Установка детских игровых и спортивных форм** | | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | | | 2017-2021 | 5 251,00 | 5 251,00 |
| средства бюджета Московской области | | | 2017-2021 | 700 | 700 |
| **Итого** | | | **2017-2021** | **5 951,00** | **5 951,00** |
| 1.7.1. | Устройство универсальныой спортивной площадоки по адресу:г.Дедовск, ул.Спортивная д.1,2,3 | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | 2017-2021 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 1.7.2. | Подготовка основания, приобретение и установка скейтпарка по адресу: г.Дедовск, улица Космонавта Комарова, дом 14, городское поселение Дедовск, Истринского муниципального района | | | закупки по 44-ФЗ | средства бюджета Московской области | 2017 | 700,00 | 700 |
| 1.7.3. | Устройство детской площадки д.13 ул.Центральная д. Кострово | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | 2017-2021 | 3 451,00 | 3 451,00 |
| 1.7.4. | Устройство детской площадки д.Лесодолгоруково ул.Полевая | | | закупки по 44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | 2017-2021 | 300,00 | 300 |
| **1.8.** | **Вывоз ТБО и КГМ, ликвидация мусорных свалок на территории го Истра** | | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017-2021** | **108 451,10** | **108 451,10** |
| 1.8.1. | Вывоз и размещение ТБО, КГМ при ликвидации несанкционированных свалок, навалов мусора и уборка территории вблизи контейнерных и мусороуборочных площадок | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | | |  | 24 410,00 | 24 410,00 |
| 1.8.2. | Вывоз ТБО и КГМ в 2017 году гп Истра | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | | |  | 6 500,00 | 6 500,00 |
| 1.8.3. | Возмещение выпадающих доходов, связанных с предоставлением услуг населению по выаозу мусора по траифам, не обеспечивающим возмещение издержек | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | | |  | 319,00 | 319 |
| 1.8.4. | Сбор и удаление бытового и крупногабаритного мусора | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Онуфриевское | | | 2017 | 482,20 | 482,2 |
| 1.8.5. | Уборка несанкционированного мусора на 2 полугодие 2017 г. | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Снегири | | |  | 4 360,00 | 4 360,00 |
| 1.8.6. | Сбор, вывоз свалок мусора на территории поселения Бужаровское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | | |  | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.8.7. | Убока несанкционированных свалок на территории сельского поселения Ивановское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | | |  | 1 776,70 | 1 776,70 |
| 1.8.8. | Вывоз и захоронение ТБО, КГМ с территории с/п Костровское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | | |  | 1 800,00 | 1 800,00 |
| 1.8.8. | Вывоз ТБО сп Лучинское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | | |  | 1 280,00 | 1 280,00 |
| 1.8.9. | Ликвидация несанкционированных свалок сп Новопетровское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | | |  | 500,00 | 500 |
| 1.8.10. | Вывоз несанкционированного мусора сп Обушковское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | | |  | 24 000,00 | 24 000,00 |
| 1.8.11. | Сбор, вывоз, утилизация ТБО,КГМ при ликвидации навалов мусора, очаговых навалов мусора и несанкционированных свалок мусора, образовавшихся на территории прилегающей к контейнерам и контейнерным площадкам находящимся на территории сельского поселения Павло-Слободское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Павло-Слободское | | |  | 18 523,20 | 18 523,20 |
| 1.8.12. | Вывоз мусора с территории с/п Ядроминское, утилизация | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | | |  | 500,00 | 500 |
| **1.9.** | **Отлов и содержание безнадзорных животных** | | **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017** | **728,00** | **728** |
| **средства бюджета Московской области** | | | **2017-2021** | **2 053,00** | **2 053,00** |
| **Итого** | | |  | **2 781,00** | **2 781,00** |
| 1.9.1. | Отлов и содержание безнадзорных животных го Истра | | средства бюджета Московской области | | | 2017-2021 | 2 053,00 | 2 053,00 |
| 1.9.2. | Отлов безнадзорных животных сп Лучинское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | | | 2017-2021 | 300,80 | 300,8 |
| 1.9.3. | Отлов безнадзорных животных сп Ермолинское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | | | 2017-2021 | 100,00 | 100 |
| 1.9.4. | Отлов безнадзорных животных на территории сельского поселения Ивановское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | | | 2017-2021 | 200,80 | 200,8 |
| 1.9.5. | Отлов безнадзорных животных сп Новопетровское | | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | | | 2017-2021 | 126,40 | 126,4 |
| **1.10.** | **Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в 2017 году в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018** | | **средства федерального бюджета** | | | **2017-2021** | **31 638,22** | **31 638,22** |
| **средства бюджета Московской области** | | | **2017-2021** | **61 415,39** | **61 415,39** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | | | **2017-2021** | **5 154,06** | **5 154,06** |
| **ИТОГО** | | |  | **98 207,67** | **98 207,67** |
| 1.10.1. | Благоустройство пешеходной зоны от станции Холщевики до стадиона Глебовец | | средства федерального бюджета | | | 2017-2021 | 1 546,58 | 1 546,58 |
| средства бюджета Московской области | | | 2017-2021 | 3 002,19 | 3 002,19 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Букаревское | | | 2017-2021 | 239,41 | 239,41 |
| **Итого** | | | **2017-2021** | **4 788,18** | **4 788,18** |
| 1.10.2. | Благоустройство пешеходной зоны по ул.Ногина, Юбилейной, Георгиевской, благоустройство территории вдоль маршрутов следования команд участниц по ул. Гражданская, Гурьянова, Ногина, благоустройство площади у ж/д станции Дедовск в г. Дедовск | | средства федерального бюджета | | | 2017-2021 | 17 343,26 | 17 343,26 |
| средства бюджета Московской области | | | 2017-2021 | 33 666,33 | 33 666,33 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | | | 2017-2021 | 2 684,72 | 2 684,72 |
| **ИТОГО** | | | **2017-2021** | **53 694,31** | **53 694,31** |
| 1.10.3. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьской в п.Глебовский | | средства федерального бюджета | | | 2017-2021 | 11 277,12 | 11 277,12 |
| средства бюджета Московской области | | | 2017-2021 | 21 890,88 | 21 890,88 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Букаревское | | | 2017-2021 | 1 745,68 | 1 745,68 |
| **ИТОГО** | | |  | **34 913,68** | **34 913,68** |
| 1.10.4. | Благоустройство территорий вдоль маршрута следования команд участниц ЧМ18 по ул.Центральной, Сиреневой д.Кострово, д. Леоново и д.Новодарьино | | средства федерального бюджета | | | 2017-2021 | 1 471,26 | 1 471,26 |
| средства бюджета Московской области | | | 2017-2021 | 2 855,99 | 2 855,99 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | | | 2017-2021 | 227,75 | 227,75 |
| **ИТОГО** | | |  | **4 555,00** | **4 555,00** |
| 1.10.5. | Проверка достоверности определения сметной стоимости, проведение стройнадзора за выполнением работ ЧМ 2018 | | | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | 2017 | 100 | 100 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | 2017 | 100 | 100 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Букаревское | 2017 | 56,5 | 56,5 |
| **ИТОГО** |  | **256,5** | **256,5** |
| **1.11.** | **Приобретение и установка опор уличного освещения со светильниками и оборудования детской игровой площадки по адресу: г. Истра, улица 9 Гвардейской дивизии, дома 36, 38, 40, городское поселение Истра Истринского муниципального района** | | **средства бюджета Московской области** | | | **2017** | **1 023,00** | **1 023,00** |
| **1.12.** | **Финансовое возмещение затрат по содержанию территорий, переданных на осблуживание управляющим компаниям, площади которых определены техническими паспортами многковратирных домов** | | **Трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра** | | | **2017** | **7 000,00** | **7000** |

Приложение №1 к подпрограмме № 3 "Благоустройство"

муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограмме № 3 "Благоустройство" муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия/ Адрес объекта (наименование объекта) | Объем финансирования в 2017 году (руб.) | | | |
| Всего | в том числе: | | |
| Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета  муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьской  в п. Глебовский | 34 913 680,00 | 11 277 120,00 | 21 890 880,00 | 1 745 680,00 |
| 2 | Благоустройство пешеходной зоны от станции Холщевики до стадиона "Глебовец" | 4 788 180,00 | 1 546 580,00 | 3 002 190,00 | 239 410,00 |
| 3 | Благоустройство:  - территории вдоль маршрута следования команды ЧМ-2018  по ул. Гражданской, Гурьянова, Ногина;  - площади у железнодорожной станции Дедовск в г. Дедовск;  - пешеходной зоны по  ул. Ногина, Юбилейной, Георгиевской | 53 694 310,00 | 17 343 260,00 | 33 666 330,00 | 2 684 720,00 |
| 4 | Благоустройство территории вдоль маршрута следования команд участниц ЧМ-2018  по ул. Центральной, Сереневой, д. Кострово, д. Леоново и  д. Новодарьево | 4 555 000,00 | 1 471 260,00 | 2 855 990,00 | 227 750,00 |
| **Итого** | | **97 951 170,00** | **67 989 270,00** | **81 443 370,00** | **55 907 150,00** |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

**Подпрограмма №4.**

«**Капитальный ремонт МКД**»

муниципальной программы Городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Капитальный ремонт МКД» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы | | Капитальный ремонт МКД | | | | | | | |
| Цель подпрограммы | | Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | | | |
| Заказчик муниципальной подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Городского округа Истра | | | | | | | |
| Задачи муниципальной подпрограммы | | Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области  Капитальный ремонт и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | 2017 - 2021 | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Администрация Городского округа Истра | Всего, в том числе: | **307 850,59** | **198 118,38** | **109 732,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета Московской области | 54 888,61 | 25 404,00 | 29 484,61 | 0 | 0 | 0 |
| Средства местного бюджета муниципального района | 11 875,33 | 11 875,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 80 247,60 | 0 | 80 247,60 | 0 | 0 | 0 |
| трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 122 069,20 | 122 069,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 38 769,85 | 38 769,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в рамках программы "Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы"  Увеличение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт  Ремонт подъездов многоквартирных домов, приведение в надлежащее состояние  Увеличение доли МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета | | | | | | | |

**4.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par1471) " Капитальный ремонт МКД " является создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач:

Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области.

Капитальный ремонт и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов.

**4.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

Финансирование Программы обеспечивается за счет средств собственников помещений многоквартирного дома:

- взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме (9 руб. 07 коп. с квадратного метра), а также за счет софинансирования из областного и местного бюджетов.

Организатором проведения работ является Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее Фонд).

2016 г. Произведена замена 34 лифтов в 15 МКД. Стоимость работ 56 млн.руб. Общестроительные работы: из 32 МКД в 17 работы завершены. Подрядчик ООО «Центр инвестиций 50». По остальным домам срок выполнение работ до 31.12.2017г.

Работы по капитальному ремонту в 63 МКД, не выполненные в 2015 году, перенесены на 2016 год. Из них работы завершены в 22 домах, по остальным домам срок выполнение работ до 31.12.2017г.

Выполненные работы принимаются только после согласования с жителями (советом МКД), управляющими организациями и ОМСУ, устранения всех замечаний, возмещения ущерба (например: в случае допущения проникновения атмосферных осадков с кровли при производстве работ). Планы реализации Программы формируются в соответствии с утвержденным Правительством Московской области порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества МКД: такими как год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и физический износ. В Плане 2017г. предусмотрена замена 8 лифтов, проведение ремонта в 32 домах.

В План 2017 года был включен ремонт фасадов и кровель многоквартирных домом, находящихся на пути следования команд-участниц Чемпионата Мира по футболу 2018г.

СП Букаревское – 15 МКД,

ГП Дедовск – 17 МКД,

СП Костровское – 2 МКД.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4.3. Перечень мероприятий подпрограммы "Капитальный ремонт МКД"** | | | | | | | | | | |
| **Подпрограмма № 4 "Капитальный ремонт МКД"** | | | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятия** | **Всего, (тыс.руб)** | **Объем финансирования по годам, (тыс.руб)** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| **Средства местного бюджета муниципального района** | **2017** | **11 875,33** | **11 875,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **54 888,61** | **25 404,00** | **29 484,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **80 247,60** | **0,00** | **80 247,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **122 069,20** | **122 069,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **38 769,85** | **38 769,85** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **307 850,59** | **198 118,38** | **109 732,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Задача 1 - Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области** | | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| **Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)** | **2017** | **11 455,33** | **11 455,33** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **64 039,00** | **0,00** | **64 039,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета Московской области** | **2017-2021** | **54 048,61** | **25 404,00** | **28 644,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **16 737,60** | **16 737,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **38 769,85** | **38769,85** | **0** | **0** | **0** | 0 |
| **Итого** | **2017-2021** | **185 050,39** | **92 366,78** | **92 683,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | | | | | | | | | |
| **1.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов** | | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 | **11 455,33** | 11 455,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **38 039,00** | 0 | 38 039,00 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | **2017-2021** | **49 494,33** | **11 455,33** | **38 039,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1. | Контроль за выполнением планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области | Организационное мероприятие. подписание соглашений с Министерством ЖКХ МО | Организационное мероприятие | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2. | Утверждение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов | Организационное мероприятие. подписание соглашений с Министерством ЖКХ МО | Организационное мероприятие | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3. | Мониторинг собираемости взносов на капитальный ремонт МКД и проведение мероприятий, направленных на повышение уровня его собираемости | подписание соглашений с Министерством ЖКХ МО | Организационное мероприятие | 2017-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4. | Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | подписание соглашений с Министерством ЖКХ МО | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 | 10 800,00 | 10 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 37 383,67 | 0 | 37 383,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Организационное мероприятие. Проведение обследования состояния многоквартирных домов и своевременное внесение изменений в технические паспорта многоквартирных домов | подписание соглашений с Министерством ЖКХ МО | Организационное мероприятие | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.6. | Софинансирование работ по ремонту многоквартирных домов, планируемых в 2017 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года | подписание соглашений с Министерством ЖКХ МО, Фондом капитального ремонта общего имущества МКД | Средства местного бюджета муниципального района | 2017 | 655,33 | 655,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 655,33 | 0,00 | 655,329 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | | | | | | | | |
| **1.2. Ремонт подъездов многоквартирных домов** | | | **Источники финансирования** | **Срок исполнения мероприятия** | **Всего, (тыс.руб)** | **Объем финансирования по годам, (тыс.руб)** | | | | |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** |
| Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 54 048,61 | 25 404,00 | 28 644,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений | 2017 | 13 719,60 | 13 719,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017\*\* | 3 018,00 | 3 018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 26 000,00 | 0 | 26000 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 2017-2021 | 38 769,85 | 38769,85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | **2017-2021** | **135 556,06** | **42 141,60** | **54 644,61** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов (в соответствии с приложением №1 к подпрограмме "Капитальный ремонт МКД" - Адресный перечень подъездов включенных в План ремонта) | Субсидии управляющим организациям из бюджета Московской области и бюджета Истринского мр в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по ремонту подъездов МКД | **Средства бюджета Московской области:** | **2017-2021** | **54 048,61** | **25 404,00** | **28 644,61** | **0** | **0** | **0** |
| Средства бюджета Московской области - субсидия бюджету городского округа Истра\* | 2018-2021 | 0 | 0 | 28 644,61 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области - субсидия бюджету Истринского мр | 2017 | 16 035,00 | 16 035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области - субсидия бюджету гп Истра | 2017 | 8 448,00 | 8 448,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области - субсидия бюджету гп Дедовск | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области - субсидия бюджету гп Снегири | 2017 | 921,00 | 921 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \*При условии утверждения соответствующих плановых мероприятий государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| \*\* Вне средств государственной программы Московской области "Развитие жилищно-коммунального хозяйства" на 2017-2021 годы | | | | | | | |
| **Трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений:** | **Срок исполнения мероприятия** | **13 719,60** | **13 719,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | 2017 | **4 741,00** | 4 741,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Снегири | 2017 | **159,00** | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **576,10** | 576,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | **700,00** | 700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ивановское | 2017 | **500,00** | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Костровское | 2017 | **136,60** | 136,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | 2017 | **1 976,50** | 1 976,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета с. Онуфриево | 2017 | **405,40** | 405,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета с.п. Павло-Слободское | 2017 | **2 110,00** | 2 110,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | 2017 | **1 000,00** | 1 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | **500,00** | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | **195,00** | 195,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Букаревское | 2017 | **720,00** | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Средства бюджета городского округа Истра** | **2018-2021** | **26 000,00** | **0** | **26 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| 1.2.2. | Дополнительные работы по ремонту подъездов по адресу: г.Истра ул.Ленина д.5, 9-ой Гв.дивизии д.57 | субсидия УО | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Истра | 2017 | 2 459,00 | 2 459,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3. | Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов гп Дедовск | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Дедовск | 2017 | 400,00 | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4. | Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов гп Снегири | субсидия УО | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета гп Снегири | 2017 | 159 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **ИТОГО** | | | | 2017 | **3 018,00** | **3 018,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Задача 2 - Капитальный ремонт и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов** | | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета Московской области | 2018 |  | 0 | 840,00 |  |  |  |
| **Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)** | **2017** | **420,00** | **420,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **105 331,60** | **105 331,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **2017-2021** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства городского округа Истра** | **2018-2021** | **16 208,60** | **0,00** | **16 208,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **121 960,20** | **105 751,60** | **16 208,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1. Капитальный ремонт многоквартирных домов и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов** | | | **Средства бюджета Московской области** | **207-2021** | **840,00** | **0,00** | **840,00** |  |  |  |
| **трансферты бюджету Истринского мр из бюджетов городских и сельских поселений** | **2017** | **105331,6** | **105 331,60** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Средства городского округа Истра** | **2018-2021** | **13709,6** | **0,00** | **13 709,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | **2017-2021** | **119 041,20** | **105 331,60** | **13 709,60** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1. | Ремонт цоколя, отмостки, фасада многоквартирных домов №8, устройство козырьков над балконами в жилом доме №14 п.Первомайский сп Лучинское | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | 2017 | **6 182,50** | 6 182,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.2. | Ремонт кровельного покрытия, стропильной системы. Водосточной кровельной системы. Карнизов и свесов. Ремонт отмостки. Крылец (металлоконструкции) с гидроизоляцией стен и примыкания, водостока бетонного. Металлического ограждения спуска дорожки. Подпорной стенки от водоотлива, с гидроизоляцией. Ремонт цоколя с облицовкой плиткой. Покрытия крыши, кровли козырька над входом. Жилой дом №2 в пос.Чеховский с/п Лучинское Истринского муниципального района Московской области | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Лучинское | 2017 | **5 023,50** | 5 023,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.3. | Замена кровли дома №15 в п. Курсаково сп Ядроминское | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | **1 977,00** | 1 977,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.4. | Замена кровли многоквартирного дома № 28 в п. Курсаково сп Ядроминское. | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | **1 867,00** | 1 867,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.5. | Ремонт отмостки жилого дома №29 в п. Курсаково сп Ядроминское. | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | **249,00** | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.6. | Ремонт фасада по адресу: М.О., Истринский район, п. Курсаково, д.24 герметизация межпанельных швов в сп Ядроминское. | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | **6 477,00** | 6 477,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.7. | Ремонт электроснабжения жилого дома в дер. Савельево д.22 сп Ядроминское. | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ядроминское | 2017 | **895,00** | 895 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.8. | Капитальный ремонт фасада дома №14 по ул. Майская д. Покровское СП Обушковское | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | **6 924,00** | 6 924,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.9. | Капитальный ремонт кровли дома №14 по ул. Майская д. Покровское СП Обушковское | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Обушковское | 2017 | **6 916,00** | 6 916,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.10. | Замена оконных блоков, входных металических дверей.Устройство тамбурных дверей и перегородок. Разборка деревянных конструкций лестниц, ограждений, полов с полной заменой основания. Замена деревянного пола на 1 этаже на плиточный с засыпкой подвала ПГС в 2-х этажном жилом доме № 23 пос. Гидроузел | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **2 816,40** | 2 816,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.11. | Утепление фасадов д. 4,5 д. Бужарово | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **6 002,70** | 6 002,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.12. | Ремонт цоколя и вентиляционных шахт. Ремонт цветочных кирпичных клумб. Устройство водосточной системы и установка снегодержателей. Ремонт фасада входной группы, козырька, опорной части, крылец, ступеней, кровли в многоэтажном 3-подъездном жилом доме № 27 пос. Гидроузел | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **3 261,90** | 3 261,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.13. | Ремонт окон, дверей, тамбуров, полов, в т.ч. ступеней. Ремонт стен, потолков (в т.ч. на последнем этаже подвесной потолок), электроснабжения, ограждения, водосточной системы. Снегодержатели. Разборка клумб и бетонирование этого места. Ремонт фасада входной группы (козырек кованный с опорной частью, крыша (металлочерепица), бетонное крыльцо с бетонной плиткой. Пандус с ограждением из нержавейки. Водосточная система на козырьке. Косметический ремонт цоколя, прилегающих вентшахт и отмостки, в т.ч. отливы по балконам, в жилом доме № 30 (2 подъезда) пос. Гидроузел | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **8 193,90** | 8 193,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.14. | Ремонт окон, дверей, тамбуров с утеплением, входной части подъезда, полов, в т.ч. ступеней. Ремонт стен, потолков (в т.ч. на последнем этаже подвесной потолок), электроснабжения, ограждения (ремонт и перила), водосточной системы. Снегодержатели. Разборка клумб и бетонирование этого места. Ремонт фасада входной группы (ремонт, окраска, антигрибок). Ремонт входной группы (разборка козырька, стен, крыши, крыльца, ступеней). Козырек кованый с опорной частью, крыша (металлочерепица),бетонное крыльцо с бетонной плиткой. Пандус с ограждением из нержавейки. Водосточная система на козырьке. Косметический ремонт цоколя, прилегающих вентшахт и отмостки, в т.ч. отливы по балконам, в жилом доме № 31 (3подъезда) пос. Гидроузел | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **9 033,00** | 9 033,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.15. | Ремонт окон, дверей, тамбуров с утеплением, входной части подъезда, полов, в т.ч. ступеней. Ремонт стен, потолков (в т.ч. на последнем этаже подвесной потолок), электроснабжения, ограждения (ремонт и перила), водосточной системы. Снегодержатели. Разборка клумб и бетонирование этого места. Ремонт фасада входной группы (ремонт, окраска, антигрибок). Ремонт входной группы (разборка козырька, стен, крыши, крыльца, ступеней). Козырек кованый с опорной частью, крыша (металлочерепица), бетонное крыльцо с бетонной плиткой. Пандус с ограждением из нержавейки. Водосточная система на козырьке. Косметический ремонт цоколя, прилегающих вентшахт и отмостки, в т.ч. отливы по балконам, в жилом доме № 32 (3 подъезда) пос. Гидроузел | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **8 939,20** | 8 939,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.16. | Ремонт кровель в д. Рычково ул.Военная д.1, д.2, д.32, д.33, д.34, д.36 | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | **9 012,60** | 9 012,60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.17. | Утепление торцовых частей фасадов ж/д №7,8,11,12 в п. Агрогородок | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Ермолинское | 2017 | **7 485,90** | 7 485,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.18. | Ремонт кровли п.Румянцево ул.Фабричная д.8 | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Новопетровское | 2017 | **326,00** | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.19. | Ремонт МКД д. Алехново, д. 1 | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **5 824,00** | 5824 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.20. | Утепление дома, ремонт входа в подвал и подвала в ж/д № 24а д. Синево, ремонт входа в подвал в ж/д № 24 д. Синево | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета сп Бужаровское | 2017 | **4 745,00** | 4 745,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.21. | Ремонт газовых емкостей (МКД) д. Пречистое | закупки по №44-ФЗ | трансферт бюджету Истринского мр из бюджета с Новопетровское | 2017 | **3 180,00** | 3 180,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.22. | Проведение работ по ремонту муниципального жилищного фонда г.о. Истра | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.23. | Замена газового оборудования в муниципальном жилом фонде | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **2 501,00** | 0,00 | 2 501,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.24. | Ремонт многоквартирных домов по адресам: п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.44, д. 47, д. 35 | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | **4 738,75** | 0,00 | 4 738,75 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.25. | Работы завершающие (отделочные) по ремонту фасадов МКД в п. Агрогородок | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | **2 578,50** | 0,00 | 2 578,50 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.26. | Ремонт внутридомового газового оборудования жилых домов по адресу: городской округ Истра, микрорайон Истра-1, дома №№22А, 22Б, 23 - 32, 54 – 56, 67 – 69, 77, 80 – 84, 88, 96, 97, 98 | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | **3 526,15** | 0,00 | 3 526,15 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.27. | Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | совместные торги | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | **365,20** | 0,00 | 365,20 | 0 | 0 | 0 |
| средства бюджета Московской области | 2018 | **840,00** | 0,00 | 840,00 |  |  |  |
| 2.1.28. | Капитальный ремонт кровель многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Истра | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| **2.2. Установка приборов учета в многоквартирных домах** | | | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 2499 | 0 | 2 499,00 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | **2017-2021** | **2 919,00** | **420,00** | **2 499,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.2.1. | Экспертиза сметной документации | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности г.о. Истра: холодной и горячей воды - не оборудованных данными приборами учета по состоянию на 31.12.2017 года; электроэнергии - срок эксплуатации или межповерочный интервал которых истек | закупки по №44-ФЗ | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 1 666,00 | 0,00 | 1 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности г.о. Истра: электроэнергии - срок эксплуатации или межповерочный интервал которых истек | субсидия в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по капитальному ремонту многоквартирных домов | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 833,00 | 0,00 | 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | Приложение №1 к подпрограмме № 4 "Капитальный ремонт МКД" муниципальной программы  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах» | | | | | | |
| **Адресный перечень подъездов, 2017 год** | | | |  | | |  |  | |
|  | |  | |  | | |  |  | |
| № пп | | Адрес МКД | | кол-во подъездов в МКД | кол-во этажей в МКД | | |
| 1 | | г. Истра, ул. Босова, д.5 | | 2 | 5 | | |
| 2 | | г. Истра, ул.Босова, д.6 | | 2 | 5 | | |
| 3 | | г. Истра, ул.Босова, д.14 | | 3 | 5 | | |
| 4 | | г. Истра, ул.Ленина, д.7 | | 1 | 9 | | |
| 5 | | г. Истра, ул.Ленина, д.10 | | 3 | 9 | | |
| 6 | | г. Истра, ул.Ленина, д.23 | | 1 | 9 | | |
| 7 | | г. Истра, ул.Ленина, д.25 | | 1 | 10 | | |
| 8 | | г. Истра, ул.Ленина, д.72 | | 2 | 5 | | |
| 9 | | г. Истра, ул.Ленина, д.103 | | 2 | 4 | | |
| 10 | | г. Истра, ул. Первомайская, д.8 | | 1 | 4 | | |
| 11 | | г. Истра, ул.Советская, д.35 | | 1 | 2 | | |
| 12 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.38 | | 1 | 10 | | |
| 13 | | г. Истра, ул.Ленина, д.112 | | 2 | 2 | | |
| 14 | | г. Истра, ул.Урицкого, д.43 | | 2 | 2 | | |
| 15 | | г. Истра, ул.Шнырева, д.37 | | 3 | 4 | | |
| 16 | | г. Истра, ул.Советская, д.36а | | 1 | 5 | | |
| 17 | | г. Истра, ул.Советская, д.32а | | 4 | 5 | | |
| 18 | | г. Истра, ул.Ленина, д.89 | | 4 | 5 | | |
| 19 | | г. Истра, пл.Революции, д.7 | | 2 | 4 | | |
| 20 | | г. Истра, пл.Революции, д.5а | | 2 | 5 | | |
| 21 | | г. Истра, пл.Революции, д.9 | | 4 | 5 | | |
| 22 | | г. Истра, ул.Босова, д.20 | | 2 | 5 | | |
| 23 | | г. Истра, ул.Босова, д.21 | | 4 | 5 | | |
| 24 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.56 | | 4 | 5 | | |
| 25 | | г. Истра, ул.Босова, д.7 | | 4 | 5 | | |
| 26 | | г. Истра, ул.Босова, д.25 | | 4 | 5 | | |
| 27 | | г. Истра, ул.Московская, д.48в | | 2 | 3 | | |
| 28 | | г. Истра, ул.Юбилейная, д.4 | | 8 | 5 | | |
| 29 | | г. Истра, ул.Юбилейная, д.7 | | 8 | 5 | | |
| 30 | | г. Истра, ул.Юбилейная, д.9 | | 5 | 5 | | |
| 31 | | г. Истра, ул.Ленина, д.4а | | 3 | 5 | | |
| 32 | | г. Истра, ул.Ленина, д.5 | | 2 | 9 | | |
| 33 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.57 | | 1 | 9 | | |
| 34 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.58 | | 1 | 9 | | |
| 35 | | г. Истра, ул.9 гв.дивизии, д.60 | | 1 | 9 | | |
| 36 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.49 | | 4 | 5 | | |
| 37 | | г. Истра, ул.Ленина, д.4 | | 6 | 5 | | |
| 38 | | г. Истра, ул.Адасько, д.4 | | 4 | 10--11 | | |
| 39 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.35 | | 2 | 9 | | |
| 40 | | г. Истра, ул.9 Гв.дивизии, д.42 | | 1 | 9 | | |
| 41 | | г. Истра-1, д.77 | | 3 | 3 | | |
| 42 | | г. Истра-1, д.97 | | 3 | 3 | | |
| 43 | | г. Истра-1, д.22б | | 1 | 2 | | |
| 44 | | г. Истра-1,д.25 | | 1 | 2 | | |
| 45 | | г. Истра-1, д. 23 | | 1 | 2 | | |
| 46 | | г. Истра-1, д. 28 | | 1 | 2 | | |
| 47 | | г. Истра-1, д. 22а | | 1 | 2 | | |
| 48 | | Пос. Котово, д.4 | | 2 | 2 | | |
| 49 | | Пос. Котово, д.5 | | 2 | 2 | | |
| 50 | | Пос. Котово, д.6 | | 2 | 2 | | |
| 51 | | Пос. Котово, д.7 | | 2 | 2 | | |
| 52 | | Пос. Котово, д.11 | | 2 | 2 | | |
| 53 | | Пос. Котово, д.12 | | 2 | 2 | | |
| 54 | | Пос. Котово, д.13 | | 2 | 2 | | |
| 55 | | Пос. Котово, д.14 | | 2 | 2 | | |
| 56 | | Пос. Первомайский, д.24 | | 4 | 5 | | |
| 57 | | Пос. Первомайский, д.29 | | 4 | 5 | | |
| 58 | | Пос. Первомайский, д.30 | | 4 | 5 | | |
| 59 | | Пос. Первомайский, д.8 | | 3 | 2 | | |
| 60 | | г. Истра, ул. Первомайская, д.8 | | 3 | 4 | | |
| 61 | | г. Истра, ул. Ленина, д.1а (п. 1,2) | | 2 | 9 | | |
| 62 | | г. Истра, ул. Ленина, д.8 (п. 1,2,3,4,5) | | 5 | 9 | | |
| 63 | | г. И стра, ул. Ленина. д.17 (п.1) | | 1 | 9 | | |
| 64 | | г. Истра, ул. Ленина, д.19 (п.1) | | 1 | 9 | | |
| 65 | | г. Истра-1, д.55 (п.1). | | 1 | 2 | | |
| 66 | | г. Дедовск, ул.Мира д.1 | | 1 | 5 | | |
| 67 | | Дедовск, Красный Октябрь д.4 | | 3 | 5 | | |
| 68 | | Дедовск, ул.Энергетиков д.20 | | 4 | 5 | | |
| 69 | | Дедовск, ул.Больничная д.8 | | 1 | 5 | | |
| 70 | | Дедовск, ул.Войкова д.4 | | 2 | 5 | | |
| 71 | | Дедовск, ул.Войкова д.6 | | 1 | 5 | | |
| 72 | | Дедовск, ул.Войкова д.16 | | 3 | 5 | | |
| 73 | | Дедовск, ул.Гагарина д.1 | | 3 | 4 | | |
| 74 | | Дедовск, ул.Гагарина д.3 | | 2 | 4 | | |
| 75 | | Дедовск, ул.Гагарина д.5а | | 1 | 5 | | |
| 76 | | Дедовск, ул.Гагарина д.19 | | 3 | 3 | | |
| 77 | | Дедовск, ул.Гагарина д.21 | | 3 | 3 | | |
| 78 | | Дедовск, ул.Главная д.2 | | 5 | 5 | | |
| 79 | | Дедовск, ул.Керамическая д.1 | | 1 | 2 | | |
| 80 | | Дедовск, ул.Керамическая д.10 | | 2 | 2 | | |
| 81 | | Дедовск, ул.Керамическая д.11 | | 1 | 2 | | |
| 82 | | Дедовск, ул.Керамическая д.14 | | 1 | 5 | | |
| 83 | | Дедовск, ул.Керамическая д.2 | | 1 | 3 | | |
| 84 | | Дедовск, ул.Керамическая д.27а | | 2 | 9 | | |
| 85 | | Дедовск, ул.Керамическая д.6 | | 1 | 2 | | |
| 86 | | Дедовск, ул.Клубная д.3 | | 2 | 3 | | |
| 87 | | Дедовск, ул.Космонавта Комарова д.1 | | 2 | 5 | | |
| 88 | | Дедовск, ул.Космонавта Комарова д.2 | | 3 | 5 | | |
| 89 | | Дедовск, ул.Космонавта Комарова д.4 | | 1 | 5 | | |
| 90 | | Дедовск, ул.Космонавта Комарова д.8 | | 2 | 5 | | |
| 91 | | Дедовск, ул.Космонавта Комарова д.9 | | 1 | 5 | | |
| 92 | | Дедовск, ул.Космонавта Комарова д.14 | | 1 | 5 | | |
| 93 | | Дедовск, ул.Ленина д.3 | | 5 | 5 | | |
| 94 | | Дедовск, ул.Маршала Жукова д.2 | | 3 | 9 | | |
| 95 | | Дедовск, ул.Мира д.2 | | 4 | 5 | | |
| 96 | | Дедовск, ул.Мира д.4 | | 1 | 5 | | |
| 97 | | Дедовск, ул.Мира д.6 | | 1 | 10 | | |
| 98 | | Дедовск, ул.Николая Курочкина д.5 | | 3 | 9 | | |
| 99 | | Дедовск, ул. Ногина д.1 | | 5 | 5 | | |
| 100 | | Дедовск, ул. Ногина д.3 | | 1 | 9 | | |
| 101 | | Дедовск, ул.Победы д.8 | | 2 | 4 | | |
| 102 | | Дедовск, ул.Спортивная д.3 | | 1 | 5 | | |
| 103 | | Дедовск, ул.Ударная д.1 | | 2 | 4 | | |
| 104 | | Дедовск, ул.Ударная д.3а | | 3 | 5 | | |
| 105 | | Дедовск, ул.Школьный проезд д.3 | | 2 | 2 | | |
| 106 | | Дедовск, ул.Энергетиков д.10 | | 2 | 2 | | |
| 107 | | Дедовск, ул.Энергетиков д.14 | | 3 | 5 | | |
| 108 | | Дедовск, ул.Энергетиков д.16 | | 4 | 5 | | |
| 109 | | Дедовск, ул.Энергетиков д.24 | | 1 | 5 | | |
| 110 | | Дедовск, ул. Керамическая, д. 25 | | 3 | 9 | | |
| 111 | | с.п. Павло-Слободское, с.Рожд.ул.Центральная д.4 | | 2 | 2 | | |
| 112 | | с.п. Павло-Слободское, с. Рождествено, ул.Южная д.11 | | 1 | 2 | | |
| 113 | | с.п. Павло-Слободское, с. Рождествено, ул.Южная д.12 | | 2 | 5 | | |
| 114 | | с.п. Павло-Слободское, с. Рождествено, ул.Южная д.13 | | 2 | 2 | | |
| 115 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.1 | | 5 | 5 | | |
| 116 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.2 | | 5 | 5 | | |
| 117 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.3 | | 4 | 5 | | |
| 118 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.10а | | 4 | 5 | | |
| 119 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.11 | | 4 | 5 | | |
| 120 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.13 | | 4 | 5 | | |
| 121 | | Дедовск, ул. Володарского, д.31 | | 3 | 2 | | |
| 122 | | Дедовск, ул. Володарского, д. 35 | | 2 | 2 | | |
| 123 | | Дедовск, ул. Володарского, д. 39 | | 3 | 2 | | |
| 124 | | Дедовск, ул. Энергетиков, д. 4 | | 2 | 2 | | |
| 125 | | Дедовск, ул. Энергетиков, д.6 | | 2 | 2 | | |
| 126 | | Дедовск, Ул. 1я Волоколамская, д.75 | | 1 | 5 | | |
| 127 | | Дедовск, Ул. 1я Волоколамская, д.75а | | 1 | 5 | | |
| 128 | | Дедовск, Ул. 1я Волоколамская, д.75б | | 1 | 5 | | |
| 129 | | Дедовск, Ул. 1я Волоколамская, д.75в | | 2 | 5 | | |
| 130 | | Дедовск, Ул. 1я Волоколамская, д.60/4 | | 4 | 5 | | |
| 131 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.7 | | 4 | 5 | | |
| 132 | | Дедовск, Ул. Красный Октябрь, д.8 | | 4 | 5 | | |
| 133 | | Дедовск, Ул. Космонавта Комарова, д.11 | | 1 | 9 | | |
| 134 | | Дедовск, Ул. Космонавта Комарова, д.12 | | 6 | 5 | | |
| 135 | | Дедовск, Ул. Космонавта Комарова, д.13 | | 4 | 5 | | |
| 136 | | Снегири, ул. Московская, д. 29, 1ый подъезд | | 1 | 3 | | |
| 137 | | Снегири, ул. Станционная, д. 20. 1и 2ой подъезд | | 2 | 3 | | |
| 138 | | Снегири, ул. Мира, д. 8, 2ой подъезд | | 1 | 2 | | |
| 139 | | Снегири, ул. Мира, д. 6, 1 и 2ой подъезд | | 2 | 2 | | |
| 140 | | Снегири, ул. Мира, д. 10, 1 и 2ой подъезд | | 2 | 3 | | |
| 141 | | Снегири, ул. Ленина, д. 24 1ый и 2ой подъзд | | 2 | 2 | | |
| 142 | | Снегири, ул. Ленина, д. 24А | | 3 | 3 | | |
| 143 | | Снегири, ул. Ленина, д. 24Б | | 3 | 3 | | |
| 144 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 3 | | 1 | 5 | | |
| 145 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 5 | | 1 | 5 | | |
| 146 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 6 | | 1 | 5 | | |
| 147 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 7 | | 3 | 5 | | |
| 148 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 9 | | 4 | 5 | | |
| 149 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 10 | | 2 | 5 | | |
| 150 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 20 | | 1 | 9 | | |
| 151 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 23 | | 3 | 9 | | |
| 152 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 37 | | 1 | 9 | | |
| 153 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 40 | | 1 | 9 | | |
| 154 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 41 | | 3 | 9 | | |
| 155 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 42 | | 1 | 9 | | |
| 156 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 43 | | 2 | 9 | | |
| 157 | | п. Глебовский, микрорайон, дом 102 | | 1 | 9 | | |
| 158 | | п. Глебовский, ул. Октябрьская, дом 62 | | 2 | 4 | | |
| 159 | | п. Гидроузла д.30 | | 2 | 3 | | |
| 160 | | п. Гидроузла д.31 | | 3 | 3 | | |
| 161 | | п. Гидроузла д.32 | | 3 | 3 | | |
| 162 | | п. Гидроузла д. 34 | | 4 | 4,5 | | |
| 163 | | п. Гидроузла д. 1а | | 2 | 2 | | |
| 164 | | п. Гидроузла д. 23 | | 1 | 2 | | |
| 165 | | МО, Истринский р-н, д. Рычково, д.1 | | 2 | 2 | | |
| 166 | | МО, Истринский р-н, д. Рычково, д.2 | | 2 | 2 | | |
| 167 | | МО, Истринский р-н, д. Рычково, д.32 | | 2 | 2 | | |
| 168 | | МО, Истринский р-н, д. Рычково, д.33 | | 2 | 2 | | |
| 169 | | МО, Истринский р-н, д. Рычково, д.34 | | 2 | 2 | | |
| 170 | | МО, Истринский р-н, д. Рычково, д.36 | | 1 | 2 | | |
| 171 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.9 | | 1 | 4 | | |
| 172 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.10 | | 1 | 4 | | |
| 173 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.13 | | 3 | 5 | | |
| 174 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.14 | | 1 | 4 | | |
| 175 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.15 | | 1 | 4 | | |
| 176 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.16 | | 3 | 5 | | |
| 177 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.17 | | 2 | 3 | | |
| 178 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.18 | | 2 | 3 | | |
| 179 | | МО, Истринский р-н, п. Агрогородок, д.19 | | 2 | 3 | | |
| 180 | | д. Алексино, д.1А | | 2 | 3 | | |
| 181 | | д. Алексино, д.2А | | 2 | 3 | | |
| 182 | | МО.Истринский район, д.Павловское, дом 17 | | 4 | 4 | | |
| 183 | | МО.Истринский район, д.Павловское, дом 20 | | 4 | 4 | | |
| 184 | | д.Павловское, д.13 | | 4 | 4 | | |
| 185 | | д.Павловское, д.14 | | 3 | 4 | | |
| 186 | | д.Павловское, д.15 | | 3 | 4 | | |
| 187 | | пос.ст.Манихино, ул.Железнодорожная, д.17 | | 2 | 2 | | |
| 188 | | пос.ст.Манихино, ул.Железнодорожная, д.20 | | 1 | 2 | | |
| 189 | | пос.ст.Манихино, ул.Военно-морская, д.1 | | 2 | 2 | | |
| 190 | | д. Кострово, ул. Центральная. Д.12 | | 4 | 4 | | |
| 191 | | д. Кострово, ул. Центральная. Д.11 | | 1 | 4 | | |
| 192 | | д. Кострово, ул. Парковая, д. 81 | | 1 | 2 | | |
| 193 | | д. Кострово, ул. Парковая, д. 82 | | 1 | 2 | | |
| 194 | | д. Кострово, ул. Парковая, д. 83 | | 1 | 2 | | |
| 195 | | д. Кострово, ул. Центральная, д. 71 | | 2 | 5 | | |
| 196 | | С.Новопетровское ,ул.Северная №20 | | 3 | 5 | | |
| 197 | | С.Новопетровское ,ул.Северная №15 | | 1 | 5 | | |
| 198 | | С.Новопетровское ,ул.Северная №14 | | 4 | 5 | | |
| 199 | | С.Новопетровское ,ул.Северная №17а | | 3 | 5 | | |
| 200 | | П.Румянцево ,ул.Школьная №56 | | 4 | 5 | | |
| 201 | | П.Румянцево ,ул.Волоколамское ш.115 | | 2 | 2 | | |
| 202 | | Д.Пречистое №1 | | 1 | 2 | | |
| 203 | | Д.Пречистое №2 | | 1 | 2 | | |
| 204 | | Д.Пречистое № 11 | | 3 | 2 | | |
| 205 | | П.Румянцево, ул.Школьная № 57 | | 5 | 5 | | |
| 206 | | С.Новопетровское ул.Полевая № 1 | | 2 | 5 | | |
| 207 | | С.Новопетровское ,ул.Северная № 10 | | 3 | 5 | | |
| 208 | | С.Новопетровское ,ул. Северная д.11 | | 4 | 5 | | |
| 209 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 17 | | 1 | 2 | | |
| 210 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 15 | | 3 | 3 | | |
| 211 | | д.Покровское,ул.Майская,д.4 | | 1 | 3 | | |
| 212 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 1 | | 1 | 3 | | |
| 213 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 18 | | 1 | 4 | | |
| 214 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 14 | | 3 | 3 | | |
| 215 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 19 | | 1 | 4 | | |
| 216 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 12 | | 2 | 3 | | |
| 217 | | д.Покровское,ул.Майская,д. 10 | | 1 | 3 | | |
| 218 | | д.Обушково,д.116 | | 1 | 2 | | |
| 219 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.9 | | 2 | 3 | | |
| 220 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.10 | | 1 | 3 | | |
| 221 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.12 | | 2 | 2 | | |
| 222 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.15 | | 1 | 2 | | |
| 223 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.11 | | 2 | 3 | | |
| 224 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.29 | | 3 | 3 | | |
| 225 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.25 | | 2 | 3 | | |
| 226 | | с.Онуфриево, ул.Центральная, д.28 | | 2 | 3 | | |
| 227 | | с. Павловская Слобода, ул. Дзержинского, д.4 | | 2 | 5 | | |
| 228 | | с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, д.18 | | 2 | 2 | | |
| 229 | | с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, д.19 | | 2 | 2 | | |
| 230 | | с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, д.20 | | 2 | 2 | | |
| 231 | | с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, д.21 | | 2 | 2 | | |
| 232 | | с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.5 | | 6 | 5 | | |
| 233 | | с. Павловская Слобода, ул. Новая Слободка, д.1а | | 2 | 3 | | |
| 234 | | с. Павловская Слобода, ул. 3 Интернационала, д.12 | | 2 | 2 | | |
| 235 | | с. Павловская Слобода, ул. Лесная, д.4 | | 3 | 3 | | |
| 236 | | с. Павловская Слобода, ул. 1 Мая, д.12 | | 2 | 3 | | |
| 237 | | с. Павловская Слобода, ул. 1 Мая, д.14 | | 3 | 4 | | |
| 238 | | с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д.9 | | 4 | 5 | | |
| 239 | | с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д.16 | | 3 | 2 | | |
| 240 | | с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д.34 | | 3 | 2 | | |
| 241 | | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д.4 | | 5 | 5 | | |
| 242 | | с. Павловская Слобода, ул. Новая Слободка, д.25 | | 2 | 2 | | |
| 243 | | с. Павловская Слобода, ул. Новая Слободка, д.28 | | 3 | 2 | | |
| 244 | | д. Лобаново, д.1 | | 2 | 2 | | |
| 245 | | д. Лобаново, д.2 | | 2 | 2 | | |
| 246 | | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д.1 | | 4 | 5 | | |
| 247 | | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д.2 | | 4 | 5 | | |
| 248 | | с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.2 | | 6 | 5 | | |
| 249 | | с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская, д.1а | | 2 | 5 | | |
| 250 | | с. Павловская Слобода, ул. Дзержинского, д.6 | | 4 | 5 | | |
| 251 | | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д.5 | | 5 | 5 | | |
| 252 | | с. Павловская Слобода, ул. 1 Мая, д.13 | | 2 | 3 | | |
| 253 | | с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д.10 | | 4 | 5 | | |
| 254 | | с. Павловская Слобода, ул. Дзержинского, д.5 | | 3 | 5 | | |
| 255 | | с. Павловская Слобода, ул. Луначарского, д.8 | | 4 | 5 | | |
| 256 | | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д.3 | | 5 | 5 | | |
| 257 | | Курсаково, 22 | | 4 | 3 | | |
| 258 | | Курсаково, 32 | | 1 | 5 | | |
| 259 | | Курсаково, 36 | | 3 | 5 | | |
| 260 | | Курсаково, 37 | | 1 | 5 | | |
| 261 | | Курсаково, 38 | | 1 | 5 | | |
| 262 | | г. Истра, Рабочий проезд, д. 4а | | 1 | 9 | | |
| 263 | | п. Агрогородок д 4 | | 2 | 2 | | |
| 264 | | г. Дедовск, ул. Вокзальная,д . 1 | | 1 | 4 | | |
| 265 | | г. Дедовск,ул. Мира, д. 4 | | 1 | 2 | | |
| ИТОГО | | | | 635 | - | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адресный перечень подъездов, 2018 год** | |  |  |
|  |  |  |  |
| **№** | **Адрес подъезда** | **№ подъезда (каждый отдельно)** | **кол-во этажей в МКД** |
| 1 | г. Истра, ул. Босова, д.1, под.1 | 1 | 5 |
| 2 | г. Истра, ул. Босова, д.1, под.2 | 2 | 5 |
| 3 | г. Истра,ул. Босова, д.1, под.3 | 3 | 5 |
| 4 | г. Истра,ул. Босова, д.1, под.4 | 4 | 5 |
| 5 | г. Истра, ул. Босова, д.3, под.1 | 1 | 5 |
| 6 | г. Истра, ул. Босова, д.3, под.2 | 2 | 5 |
| 7 | г. Истра, ул. Босова, д.3, под.3 | 3 | 5 |
| 8 | г. Истра, ул. Босова, д.3, под.4 | 4 | 5 |
| 9 | г. Истра, ул. Босова, д.4, под.1 | 1 | 5 |
| 10 | г. Истра, ул. Босова, д.4, под.2 | 2 | 5 |
| 11 | г. Истра, ул. Босова, д.4, под.3 | 3 | 5 |
| 12 | г. Истра, ул. Босова, д.4, под.4 | 4 | 5 |
| 13 | г. Истра, ул. Босова, д.5, под.3 | 3 | 5 |
| 14 | г. Истра, ул. Босова, д.5, под.4 | 4 | 5 |
| 15 | г. Истра, ул. Босова, д.8, под.1 | 1 | 5 |
| 16 | г. Истра, ул. Босова, д.8, под.2 | 2 | 5 |
| 17 | г. Истра, ул. Босова, д.8, под.3 | 3 | 5 |
| 18 | г. Истра,ул. Босова, д.9, под.1 | 1 | 5 |
| 19 | г. Истра, ул. Босова, д.9а, под.1 | 1 | 9 |
| 20 | г. Истра, ул. Босова, д.10а, под.1 | 1 | 6 |
| 21 | г. Истра, ул. Босова, 10а, под 2 | 2 | 6 |
| 22 | г. Истра, ул. Босова, д.10а, под.3 | 3 | 6 |
| 23 | г. Истра, ул. Босова, д.14, под.2 | 2 | 5 |
| 24 | г. Истра, ул. Босова, д.14, под.3 | 3 | 5 |
| 25 | г. Истра, ул. Босова, д.14, под.4 | 4 | 5 |
| 26 | г. Истра, ул. Босова, д.15, под.1 | 1 | 5 |
| 27 | г. Истра, ул. Босова, д.15, под.3 | 3 | 5 |
| 28 | г. Истра, ул. Босова, д.15, под.4 | 4 | 5 |
| 29 | г. Истра, ул. Босова, д.18, под.1 | 1 | 5 |
| 30 | г. Истра, ул. Босова, д.18, под.2 | 2 | 5 |
| 31 | г. Истра, ул. Босова, д.18, под.3 | 3 | 5 |
| 32 | г. Истра, ул. Босова, д.18, под.4 | 4 | 5 |
| 33 | г. Истра, ул. Босова, д.18, под.5 | 5 | 5 |
| 34 | г. Истра, ул. Босова, д.18, под.6 | 6 | 5 |
| 35 | г. Истра, ул. Босова, д.19, под.2 | 2 | 5 |
| 36 | г. Истра, ул. Босова, д.20, под.2 | 4 | 5 |
| 37 | г. Истра, ул. Босова, д.23/44, под.1 | 1 | 5 |
| 38 | г. Истра, ул. Босова, д.23/44, под.2 | 2 | 5 |
| 39 | г. Истра, ул. Босова, д.23/44, под.3 | 13 | 5 |
| 40 | г. Истра, ул. Босова, д.23/44, под.4 | 14 | 5 |
| 41 | г. Истра, ул. Босова, д.23/44, под.5 | 15 | 5 |
| 42 | г. Истра, ул. Босова, д.23/44, под.6 | 16 | 5 |
| 43 | г. Истра, ул. Советская, д.32, под. 1 | 1 | 5 |
| 44 | г. Истра, ул. Советская, д.32, под. 2 | 2 | 5 |
| 45 | г. Истра, ул. Советская, д.32, под. 3 | 3 | 5 |
| 46 | г. Истра, ул. Советская, д.33, под.1 | 1 | 2 |
| 47 | г. Истра, ул. Советская, д.34, под.1 | 1 | 5 |
| 48 | г. Истра, ул. Советская, д.34, под.2 | 2 | 5 |
| 49 | г. Истра, ул. Советская, д.34, под.3 | 3 | 6 |
| 50 | г. Истра, ул. Советская, д.34, под.4 | 4 | 6 |
| 51 | г. Истра, ул. Советская, д.36, под.1 | 1 | 5 |
| 52 | г. Истра, ул. Ленина, д.1, под. 1 | 1 | 9 |
| 53 | г. Истра, ул. Ленина, д.1, под. 2 | 2 | 9 |
| 54 | г. Истра, ул. Ленина, д.1, под. 3 | 3 | 9 |
| 55 | г. Истра, ул. Ленина, д.1, под. 4 | 4 | 9 |
| 56 | г. Истра, ул. Ленина, д.1, под. 5 | 5 | 9 |
| 57 | г. Истра, ул. Ленина, д.2, под. 1 | 1 | 9 |
| 58 | г. Истра, ул. Ленина, д.2, под. 2 | 2 | 9 |
| 59 | г. Истра, ул. Ленина, д.2, под. 3 | 3 | 9 |
| 60 | г. Истра, ул. Ленина, д.2, под. 4 | 4 | 9 |
| 61 | г. Истра, ул. Ленина, д.4а, под.2 | 2 | 5 |
| 62 | г. Истра, ул. Ленина , д.6, под.4 | 4 | 9 |
| 63 | г. Истра, ул. Ленина, д.9, под.1 | 1 | 5 |
| 64 | г. Истра, ул. Ленина, д.9,под. 2 | 2 | 5 |
| 65 | г. Истра, ул. Ленина, д.10, под.4 | 4 | 9 |
| 66 | г. Истра, ул. Ленина, д.13, под.1 | 1 | 9 |
| 67 | г. Истра, ул. Ленина, д.83, под.1 | 1 | 5 |
| 68 | г. Истра, ул. Ленина, д.83, под.2 | 2 | 5 |
| 69 | г. Истра, ул. Ленина, д.83, под.3 | 3 | 5 |
| 70 | г. Истра, ул. Ленина, д.83, под.4 | 4 | 5 |
| 71 | г. Истра, ул. Ленина, д.83, под.5 | 5 | 5 |
| 72 | г. Истра, ул. Ленина, д.84, под.1 | 1 | 3 |
| 73 | г. Истра, ул. Ленина, д.84, под.2 | 2 | 3 |
| 74 | г. Истра, ул. Ленина, д.91, под.1 | 1 | 2 |
| 75 | г. Истра, ул. Ленина, д.72, под.2 | 2 | 5 |
| 76 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.6, под.2 | 2 | 5 |
| 77 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.6, под.3 | 3 | 5 |
| 78 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.8, под.2 | 2 | 5 |
| 79 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.13, под.1 | 1 | 5 |
| 80 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.13, под.2 | 2 | 5 |
| 81 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.13, под.3 | 3 | 5 |
| 82 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.13, под.4 | 4 | 5 |
| 83 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.13, под.5 | 5 | 5 |
| 84 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.13, под.6 | 6 | 5 |
| 85 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.19,под.1 | 1 | 5 |
| 86 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.19,под.2 | 2 | 5 |
| 87 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.19,под.3 | 3 | 5 |
| 88 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.19,под.4 | 4 | 5 |
| 89 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.19,под.5 | 5 | 5 |
| 90 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.19,под.6 | 6 | 5 |
| 91 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.20,под.1 | 1 | 5 |
| 92 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.20,под.2 | 2 | 5 |
| 93 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.20,под.3 | 3 | 5 |
| 94 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.20,под.4 | 4 | 5 |
| 95 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.20,под.5 | 5 | 5 |
| 96 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.20,под.6 | 6 | 5 |
| 97 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.21,под.1 | 1 | 5 |
| 98 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.21,под.2 | 2 | 5 |
| 99 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.21,под.3 | 3 | 5 |
| 100 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.21,под.4 | 4 | 5 |
| 101 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.21,под.5 | 5 | 5 |
| 102 | г. Истра, ул. Юбилейная, д.21,под.6 | 6 | 5 |
| 103 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.36,под.3 | 3 | 9 |
| 104 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.36,под.4 | 4 | 9 |
| 105 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.43,под.1 | 1 | 5 |
| 106 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.43,под.2 | 2 | 5 |
| 107 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.43,под.3 | 3 | 5 |
| 108 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.43,под.4 | 4 | 5 |
| 109 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.43,под.5 | 5 | 5 |
| 110 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.43,под.6 | 6 | 5 |
| 111 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.46,под.1 | 1 | 5 |
| 112 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.46,под.3 | 3 | 5 |
| 113 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.46,под.4 | 4 | 5 |
| 114 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.46,под.5 | 5 | 5 |
| 115 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.47,под.1 | 1 | 9 |
| 116 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.47,под.2 | 2 | 9 |
| 117 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.47,под.3 | 3 | 9 |
| 118 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.50,под.1 | 1 | 5 |
| 119 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.50,под.3 | 3 | 5 |
| 120 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.51,под.1 | 1 | 5 |
| 121 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.51,под.2 | 2 | 5 |
| 122 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.51,под.3 | 3 | 5 |
| 123 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.51,под.4 | 4 | 5 |
| 124 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.52,под.1 | 1 | 5 |
| 125 | г. Истра, ул. 9 Гв. Дивизии, д.55,под.1 | 1 | 9 |
| 126 | г. Истра, ул. Первомайская, д.2,под.2 | 2 | 3 |
| 127 | г. Истра, ул. Первомайская, д.6,под.1 | 1 | 4 |
| 128 | г. Истра, ул. Первомайская, д.6,под.2 | 2 | 4 |
| 129 | г. Истра, ул. Первомайская, д.6,под.3 | 3 | 4 |
| 130 | г. Истра, ул. Первомайская, д.10,под.1 | 1 | 4 |
| 131 | г. Истра, ул. Первомайская, д.10,под.2 | 2 | 4 |
| 132 | г. Истра, ул. Первомайская, д.10,под.3 | 3 | 4 |
| 133 | г. Истра, ул. Первомайская,д.12,под.1 | 1 | 3 |
| 134 | г. Истра, ул. Первомайская,д.12,под.2 | 2 | 3 |
| 135 | г. Истра, ул. Первомайская,д.12,под.3 | 3 | 3 |
| 136 | г. Истра, ул. Первомайская,д.12,под.4 | 4 | 3 |
| 137 | г. Истра, ул. Первомайская, д.14,под.1 | 1 | 3 |
| 138 | г. Истра, ул. Первомайская, д.14,под.2 | 2 | 3 |
| 139 | г. Истра, ул. Первомайская, д.14,под.3 | 3 | 3 |
| 140 | г. Истра, ул. Адасько, д.2а,под.1 | 1 | 10 |
| 141 | г. Истра, ул. Адасько, д.2а,под.2 | 2 | 10 |
| 142 | г. Истра, ул. Панфилова, д.57,под.1 | 1 | 5 |
| 143 | г. Истра, ул. Панфилова, д.57,под.2 | 2 | 5 |
| 144 | г. Истра, ул. Панфилова, д.57,под.3 | 3 | 5 |
| 145 | г. Истра, ул. Панфилова, д.57,под.4 | 4 | 5 |
| 146 | г. Истра, ул. Панфилова, д.59,под.1 | 1 | 5 |
| 147 | г. Истра, ул. Панфилова, д.59,под.2 | 2 | 5 |
| 148 | г. Истра, ул. Панфилова, д.59,под.3 | 3 | 5 |
| 149 | г. Истра, ул. Панфилова, д.59,под.4 | 4 | 5 |
| 150 | г. Истра, пл. Революции, д.3,под.1 | 1 | 5 |
| 151 | г. Истра, пл. Революции, д.3,под.2 | 2 | 5 |
| 152 | г. Истра, пл. Революции, д.3,под.3 | 3 | 5 |
| 153 | г. Истра, пл. Революции, д.3,под.4 | 4 | 5 |
| 154 | г. Истра, Чеховский пер., д.5,под.1 | 1 | 5 |
| 155 | г. Истра, Чеховский пер., д.5,под.2 | 2 | 5 |
| 156 | г. Истра, Чеховский пер., д.5,под.3 | 3 | 5 |
| 157 | г. Истра, Чеховский пер., д.5,под.4 | 4 | 5 |
| 158 | г. Истра, ул.25 лет Октября, д.10,под.1 | 1 | 9 |
| 159 | г. Истра, ул. Кирова, д.7,под.1 | 1 | 9 |
| 160 | г. Истра, ул. Кирова, д.7,под.2 | 2 | 9 |
| 161 | г. Истра, ул. Кирова, д.7,под.3 | 3 | 9 |
| 162 | г. Истра, ул. Кирова, д.7,под.4 | 4 | 9 |
| 163 | г. Истра, ул. Московская, д.48а,под.1 | 1 | 2 |
| 164 | г. Истра, ул. Московская, д.48б,под.1 | 1 | 2 |
| 165 | г. Истра, ул. Московская, д.48в,под.2 | 2 | 3 |
| 166 | г. Истра, Рабочий проезд,д.3,под.1 | 1 | 9 |
| 167 | г. Истра, Рабочий проезд,д.3,под.2 | 2 | 9 |
| 168 | г. Истра, Рабочий проезд, д.5а,под.1 | 1 | 9 |
| 169 | г. Истра, Рабочий проезд, д.5а,под.2 | 2 | 9 |
| 170 | г. Истра, Рабочий проезд, д.5а,под.3 | 3 | 9 |
| 171 | г. Истра, Рабочий проезд, д.5а,под.4 | 4 | 9 |
| 172 | г. Истра, ЭХ Большевик, д.5, под.1 | 1 | 9 |
| 173 | г. Истра, ул. Восточная, д.15, под.1 | 1 | 5 |
| 174 | г. Истра, ул. Восточная, д.15, под.3 | 3 | 5 |
| 175 | г. Истра, ул. Восточная, д.15, под.5 | 5 | 5 |
| 176 | г. Истра, ул. Восточная, д.15, под.6 | 6 | 5 |
| 177 | п. Первомайский, д.12,под.1 | 1 | 2 |
| 178 | п. Первомайский, д.12,под.2 | 2 | 2 |
| 179 | Истра-1, д.88,под.1 | 1 | 5 |
| 180 | Истра-1, д.88,под.2 | 2 | 5 |
| 181 | Истра-1, д.88,под.3 | 3 | 5 |
| 182 | Истра-1, д.26, под.1 | 1 | 2 |
| 183 | Истра-1, д.27, под.1 | 1 | 2 |
| 184 | Истра-1, д.30, под.1 | 1 | 2 |
| 185 | Истра-1, д.32, под.1 | 1 | 2 |
| 186 | Истра-1, д.24, под.1 | 1 | 2 |
| 187 | Истра-1, д.82, под.1 | 1 | 2 |
| 188 | Истра-1, д.83, под.1 | 1 | 2 |
| 189 | Истра-1, д.84, под.1 | 1 | 2 |
| 190 | п. Агрогородок, д.6, под.1 | 1 | 5 |
| 191 | п. Агрогородок, д.6, под.2 | 2 | 5 |
| 192 | п. Агрогородок, д.6, под.3 | 3 | 5 |
| 193 | п. Агрогородок, д.6, под.4 | 4 | 5 |
| 194 | п. Агрогородок, д.12, под.1 | 1 | 4 |
| 195 | п. Агрогородок, д.12, под.2 | 2 | 4 |
| 196 | п. Агрогородок, д.12, под.3 | 3 | 4 |
| 197 | п. Агрогородок, д.12, под.4 | 4 | 4 |
| 198 | д. Сокольники, д.14, под.1 | 1 | 2 |
| 199 | д. Сокольники, д.14, под.2 | 2 | 2 |
| 200 | д. Павловское, д.16, под.1 | 1 | 4 |
| 201 | д. Павловское, д.16, под.2 | 2 | 4 |
| 202 | д. Павловское, д.16, под.3 | 3 | 4 |
| 203 | д. Павловское, д.16, под.4 | 4 | 4 |
| 204 | д. Павловское, д.18, под.1 | 1 | 4 |
| 205 | д. Павловское, д.18, под.2 | 2 | 4 |
| 206 | д. Павловское, д.18, под.3 | 3 | 4 |
| 207 | д. Павловское, д.18, под.4 | 4 | 4 |
| 208 | д. Павловское, д.19, под.1 | 1 | 4 |
| 209 | д. Павловское, д.19, под.2 | 2 | 4 |
| 210 | ст. Манихино, ул. Военно-морская, д.2,под. 1 | 1 | 5 |
| 211 | ст. Манихино, ул. Военно-морская, д.2,под. 2 | 2 | 5 |
| 212 | ст. Манихино, ул. Военно-морская, д.2,под. 3 | 3 | 5 |
| 213 | ст. Манихино, ул. Военно-морская, д.2,под. 4 | 4 | 5 |
| 214 | ст. Манихино, ул. Военно-морская, д.2,под. 5 | 5 | 5 |
| 215 | ст. Манихино, ул. Военно-морская, д.3, под.1 | 1 | 5 |
| 216 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.9,под.1 | 1 | 2 |
| 217 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.9,под.2 | 2 | 2 |
| 218 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.10, под.1 | 1 | 2 |
| 219 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.10, под.2 | 2 | 2 |
| 220 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.10, под.3 | 3 | 2 |
| 221 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.18,под.1 | 1 | 2 |
| 222 | ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.18,под.2 | 2 | 2 |
| 223 | г.Дедовск ул. Больничная д.8 под.1 | 1 | 5 |
| 224 | г.Дедовскул. Больничная д.8 под.3 | 3 | 5 |
| 225 | г.Дедовскул. Больничная д.8 под.4 | 4 | 5 |
| 226 | г.Дедовскул. Больничная д.8 под.5 | 5 | 5 |
| 227 | г.Дедовскул. Больничная д.8 под.6 | 6 | 5 |
| 228 | г.Дедовскул. Больничная д.8 под.7 | 7 | 5 |
| 229 | г.Дедовск ул. Больничная д.8 под.8 | 8 | 5 |
| 230 | г.Дедовскул. Больничная д.14 под.1 | 1 | 8 |
| 231 | г.Дедовск ул. Ударная д.6 под.1 | 1 | 2 |
| 232 | г.Дедовскул. Ударная д.6 под.2 | 2 | 2 |
| 233 | г.Дедовск ул. Ударная д.3А под.4 | 4 | 5 |
| 234 | г.Дедовск ул. Ударная д.3А под.5 | 5 | 5 |
| 235 | г.Дедовск ул. Ударная д.3А под.6 | 6 | 5 |
| 236 | г.Дедовск ул. Мира д.1 под.1 | 1 | 5 |
| 237 | г.Дедовск ул. Мира д.1 под.2 | 2 | 5 |
| 238 | г.Дедовск ул. Мира д.1 под.3 | 3 | 5 |
| 239 | г.Дедовск ул. Мира д.4 под.3 | 3 | 5 |
| 240 | г.Дедовск ул. Мира д.4 под.4 | 4 | 5 |
| 241 | г.Дедовск ул. Гагарина д.1 под.1 | 1 | 4 |
| 242 | г.Дедовск ул. Гагарина д.1 под.5 | 5 | 4 |
| 243 | г.Дедовск ул. Гагарина д.1 под.6 | 6 | 4 |
| 244 | г.Дедовск ул. Гагарина д.3 под.3 | 3 | 4 |
| 245 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5А под.2 | 2 | 5 |
| 246 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5А под.3 | 3 | 5 |
| 247 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5А под.4 | 4 | 5 |
| 248 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5А под.5 | 5 | 5 |
| 249 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5 под.1 | 1 | 5 |
| 250 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5 под.2 | 2 | 5 |
| 251 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5 под.3 | 3 | 5 |
| 252 | г.Дедовск ул. Гагарина д.5 под.4 | 4 | 5 |
| 253 | г.Дедовск ул. Гагарина д.20 под.1 | 1 | 4 |
| 254 | г.Дедовск ул. Гагарина д.20 под.2 | 2 | 4 |
| 255 | г.Дедовск ул. Гагарина д.20 под.3 | 3 | 4 |
| 256 | г.Дедовск ул. Гагарина д.22 под.1 | 1 | 3 |
| 257 | г.Дедовск ул. Гагарина д.22 под.2 | 2 | 3 |
| 258 | г.Дедовск ул. Гагарина д.22 под.3 | 3 | 3 |
| 259 | г.Дедовск ул. Гагарина д.24 под.1 | 1 | 3 |
| 260 | г.Дедовск ул. Гагарина д.24 под.2 | 2 | 3 |
| 261 | г.Дедовск ул. Гагарина д.24 под.3 | 3 | 3 |
| 262 | г.Дедовск ул. Гагарина д.26 под.1 | 1 | 3 |
| 263 | г.Дедовск ул. Гагарина д.26 под.2 | 2 | 3 |
| 264 | г.Дедовск ул. Гагарина д.26 под.3 | 3 | 3 |
| 265 | г.Дедовск ул. Первомайская д.1/1 под.1 | 1 | 17 |
| 266 | г.Дедовск ул. Первомайская д.1/1 под.2 | 2 | 17 |
| 267 | г.Дедовск ул. Ленина д.3 под.2 | 2 | 5 |
| 268 | г.Дедовск ул.Войкова д.4 под.1 | 1 | 5 |
| 269 | г.Дедовск ул.Войкова д.4 под.2 | 2 | 5 |
| 270 | г.Дедовск ул.Войкова д.6 под.1 | 1 | 5 |
| 271 | г.Дедовск ул.Войкова д.6 под.3 | 3 | 5 |
| 272 | г.Дедовск ул.Войкова д.6 под.4 | 4 | 5 |
| 273 | г.Дедовск ул.Войкова д.6 под.5 | 5 | 5 |
| 274 | г.Дедовск ул.Спортивная д.6 под.1 | 1 | 5 |
| 275 | г.Дедовск ул.Спортивная д.6 под.2 | 2 | 5 |
| 276 | г.Дедовск ул.Спортивная д.6 под.3 | 3 | 5 |
| 277 | г.Дедовск ул.Спортивная д.6 под.4 | 4 | 5 |
| 278 | г.Дедовск ул.Спортивная д.4 под.1 | 1 | 5 |
| 279 | г.Дедовск ул.Спортивная д.4 под.2 | 2 | 5 |
| 280 | г.Дедовск ул.Спортивная д.4 под.3 | 3 | 5 |
| 281 | г.Дедовск ул.Спортивная д.4 под.4 | 4 | 5 |
| 282 | г.Дедовск ул. Спортивная д.3 под.2 | 2 | 5 |
| 283 | г.Дедовск ул. Спортивная д.3 под.3 | 3 | 5 |
| 284 | г.Дедовск ул.Ногина д.1 под.1 | 1 | 5 |
| 285 | г.Дедовск ул.Ногина д.1 под.2 | 2 | 5 |
| 286 | г.Дедовск ул.Ногина д.1 под.8 | 8 | 5 |
| 287 | г.Дедовск ул. Красный Октябрь д. 4 под.3 | 3 | 5 |
| 288 | г.Дедовск ул. Красный Октябрь д. 4 под.5 | 5 | 5 |
| 289 | г.Дедовск ул.Жукова д.2 под.1 | 1 | 9 |
| 290 | г.Дедовск ул.Жукова д.2 под.2 | 2 | 9 |
| 291 | г.Дедовск ул.Жукова д.2 под.4 | 4 | 9 |
| 292 | г.Дедовск ул.Жукова д.2 под.5 | 5 | 9 |
| 293 | г.Дедовск ул.Жукова д.2 под.7 | 7 | 9 |
| 294 | г.Дедовск ул.Гвардейская д.11 под.1 | 1 | 9 |
| 295 | г.Дедовск ул.Гвардейская д.11 под.2 | 2 | 9 |
| 296 | г.Дедовск ул.Гвардейская д.11 под.3 | 3 | 9 |
| 297 | г.Дедовск ул.Гвардейская д.11 под.4 | 4 | 9 |
| 298 | г.Дедовск ул.Курочкина д.9 под.1 | 1 | 9 |
| 299 | г.Дедовск ул.Курочкина д.9 под.2 | 2 | 9 |
| 300 | г.Дедовск ул.Курочкина д.9 под.3 | 3 | 9 |
| 301 | г.Дедовск ул.Курочкина д9а | 1 |  |
| 302 | г.Дедовск ул.Курочкина д.11 под.1 | 1 | 9 |
| 303 | г.Дедовск ул.Курочкина д.11 под.2 | 2 | 9 |
| 304 | г.Дедовск ул.Курочкина д.11 под.3 | 3 | 9 |
| 305 | г.Дедовск ул.Вокзальная д.2 под.1 | 1 | 4 |
| 306 | г.Дедовск ул.Вокзальная д.2 под.2 | 2 | 4 |
| 307 | г.Дедовск ул.Вокзальная д.2 под.3 | 3 | 4 |
| 308 | г.Дедовск ул.Энергетиков д.8 под.1 | 1 | 3 |
| 309 | г.Дедовск ул.Энергетиков д.8 под.2 | 2 | 3 |
| 310 | г.Дедовск ул.Энергетиков д.8 под.3 | 3 | 3 |
| 311 | ул. Энергетиков д.12 под.1 | 1 | 2 |
| 312 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.18 под.1 | 1 | 5 |
| 313 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.18 под.2 | 2 | 5 |
| 314 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.18 под.3 | 3 | 5 |
| 315 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.18 под.4 | 4 | 5 |
| 316 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.20 под.5 | 5 | 5 |
| 317 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.20 под.6 | 6 | 5 |
| 318 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.24 под.1 | 1 | 5 |
| 319 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.24 под.2 | 2 | 5 |
| 320 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.24 под.3 | 3 | 5 |
| 321 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.24 под.4 | 4 | 5 |
| 322 | г.Дедовск ул. Энергетиков д.24 под.5 | 5 | 5 |
| 323 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.2 под.4 | 4 | 5 |
| 324 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.10 под.1 | 1 | 9 |
| 325 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.14 под.1 | 1 | 5 |
| 326 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.14 под.2 | 2 | 5 |
| 327 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.14 под.4 | 4 | 5 |
| 328 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.14 под.5 | 5 | 5 |
| 329 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.14 под.6 | 6 | 5 |
| 330 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.4 под.1 | 1 | 5 |
| 331 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.4 под.2 | 2 | 5 |
| 332 | г.Дедовск ул.Космонавта Комарова д.4 под.4 | 4 | 5 |
| 333 | г.Дедовск ул. Победы д.1 под.4 | 4 | 9 |
| 334 | г.Дедовск ул. Победы д.1 под.5 | 5 | 9 |
| 335 | г.Дедовск ул. Победы д.1 под.6 | 6 | 9 |
| 336 | г.Дедовск ул. Победы д.1 под.7 | 7 | 9 |
| 337 | г.Дедовск ул. Победы д.1 под.8 | 8 | 9 |
| 338 | г.Дедовск ул. Победы д.1 под.9 | 9 | 9 |
| 339 | г.Дедовск ул. Победы д.6 под.1 | 1 | 2 |
| 340 | г.Дедовск ул. Победы д.6 под.2 | 2 | 2 |
| 341 | г.Дедовск ул. Победы д.8 под.3 | 3 | 4 |
| 342 | г.Дедовск ул. Победы д. 1 к.1 под.1 | 1 | 9 |
| 343 | г.Дедовск ул. Победы д. 1 к.1 под.2 | 2 | 9 |
| 344 | г.Дедовск ул. Победы д. 1 к.1 под.3 | 3 | 9 |
| 345 | г.Дедовск ул. Победы д.12 под.1 | 1 | 5 |
| 346 | г.Дедовск ул. Победы д.12 под.2 | 2 | 5 |
| 347 | г.Дедовск ул. Победы д.12 под.3 | 3 | 5 |
| 348 | г.Дедовск ул. Победы д.13 под.1 | 1 | 5 |
| 349 | г.Дедовск ул. Победы д.13 под.2 | 2 | 5 |
| 350 | г.Дедовск ул. Победы д.13 под.3 | 3 | 5 |
| 351 | г.Дедовск ул.Володарского д.27 под.1 | 1 | 2 |
| 352 | г.Дедовск ул.Володарского д.27 под.2 | 2 | 2 |
| 353 | г.Дедовск ул.Володарского д.27 под.3 | 3 | 2 |
| 354 | г.Дедовск ул. Керамическая д.1 под.2 | 2 | 2 |
| 355 | г.Дедовск ул. Керамическая д.2 под.2 | 2 | 3 |
| 356 | г.Дедовск ул. Керамическая д.3 под.1 | 1 | 3 |
| 357 | г.Дедовск ул. Керамическая д.3 под.2 | 2 | 3 |
| 358 | г.Дедовск ул. Керамическая д.6 под.1 | 1 | 2 |
| 359 | г.Дедовск ул. Керамическая д.26 под.1 | 1 | 9 |
| 360 | г.Дедовск ул. Керамическая д.26 под.2 | 2 | 9 |
| 361 | г.Дедовск ул. Керамическая д.26 под.3 | 3 | 9 |
| 362 | г.Дедовск ул. Керамическая д.26 под.4 | 4 | 9 |
| 363 | г.Дедовск ул. Керамическая д.26 под.5 | 5 | 9 |
| 364 | г.Дедовск ул. Керамическая д.26 под.6 | 6 | 9 |
| 365 | г.Дедовск ул. Керамическая д.14 под.2 | 2 | 5 |
| 366 | г.Дедовск ул. Керамическая д.14 под.3 | 3 | 5 |
| 367 | г.Дедовск ул. Керамическая д.14 под.4 | 4 | 5 |
| 368 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/1 под.1 | 1 | 5 |
| 369 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/1 под.2 | 2 | 5 |
| 370 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/1 под.3 | 3 | 5 |
| 371 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/1 под.4 | 4 | 5 |
| 372 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/3 под.1 | 1 | 5 |
| 373 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/3 под.2 | 2 | 5 |
| 374 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/3 под.3 | 3 | 5 |
| 375 | г.Дедовскул. Волоколамская 1-я д.60/6 под.1 | 1 | 10 |
| 376 | г.Дедовск ул. Волоколамская 1-я д.60/6 под.2 | 2 | 10 |
| 377 | С.Рождествено ул. Южная д. 15 под.2 | 2 | 5 |
| 378 | С.Рождествено ул. Южная д. 16 под.2 | 2 | 5 |
| 379 | С.Рождествено ул. Южная д. 18 под.1 | 1 | 5 |
| 380 | С.Рождествено ул. Южная д. 12 под.2 | 2 | 5 |
| 381 | С.Рождествено ул. Южная д. 10 под.1 | 1 | 5 |
| 382 | С.Рождествено ул. Южная д. 10 под.2 | 2 | 5 |
| 383 | С.Рождествено ул. Южная д. 10 под.3 | 3 | 5 |
| 384 | С.Рождествено ул. Южная д. 9 под.1 | 1 | 5 |
| 385 | С.Рождествено ул. Южная д. 9 под.2 | 2 | 5 |
| 386 | С.Рождествено ул. Южная д. 9 под.3 | 3 | 5 |
| 387 | С.Рождествено ул. Южная д. 9 под.4 | 4 | 5 |
| 388 | С.Рождествено ул. Южная д. 8 под.1 | 1 | 3 |
| 389 | С.Рождествено ул. Южная д. 8 под.2 | 2 | 3 |
| 390 | С.Рождествено ул. Южная д. 8 под.3 | 3 | 3 |
| 391 | С.Рождествено ул. Южная д. 8 под.4 | 4 | 3 |
| 392 | С.Рождествено ул. Южная д. 14 под.1 | 1 | 5 |
| 393 | С.Рождествено ул. Южная д. 14 под.2 | 2 | 5 |
| 394 | С.Рождествено ул. Южная д. 14 под.3 | 3 | 5 |
| 395 | С.Рождествено ул. Южная д. 14 под.4 | 4 | 5 |
| 396 | С.Рождествено ул. Южная д. 14 под.5 | 5 | 5 |
| 397 | С.Рождествено ул. Южная д.3 под.1 | 1 | 2 |
| 398 | С.Рождествено ул. Южная д.3 под.2 | 2 | 2 |
| 399 | п. Курсаково, д.12 | 1 | 2 |
| 400 | п. Курсаково, д.12 | 2 | 2 |
| 401 | п. Курсаково, д.12 | 3 | 2 |
| 402 | п. Курсаково, д. 23а | 1 | 3 |
| 403 | п. Курсаково, д. 23а | 2 | 3 |
| 404 | п. Курсаково, д. 23а | 3 | 3 |
| 405 | п. Курсаково, д. 23 | 2 | 3 |
| 406 | п. Курсаково, д.24 | 1 | 3 |
| 407 | п. Курсаково, д.24 | 2 | 3 |
| 408 | п. Курсаково, д.24 | 3 | 3 |
| 409 | п. Курсаково, д.25 | 1 | 3 |
| 410 | п. Курсаково, д.25 | 2 | 3 |
| 411 | п. Курсаково, д.26 | 1 | 3 |
| 412 | п. Курсаково, д.26 | 2 | 3 |
| 413 | п. Курсаково, д.27 | 1 | 3 |
| 414 | п. Курсаково, д.27 | 2 | 3 |
| 415 | п. Курсаково, д.27 | 3 | 3 |
| 416 | п. Курсаково, д.28 | 1 | 3 |
| 417 | п. Курсаково, д.28 | 2 | 3 |
| 418 | п. Курсаково, д.28 | 3 | 3 |
| 419 | п. Курсаково, д.29 | 1 | 3 |
| 420 | п. Курсаково, д.29 | 2 | 3 |
| 421 | п. Курсаково, д.30 | 1 | 3 |
| 422 | п. Курсаково, д.30 | 2 | 3 |
| 423 | п. Курсаково, д.37 | 2 | 5 |
| 424 | п. Курсаково, д.33 | 1 | 5 |
| 425 | п. Курсаково, д.34 | 1 | 3 |
| 426 | п. Курсаково, д.34 | 2 | 3 |
| 427 | п. Курсаково, д.34 | 3 | 3 |
| 428 | п. Курсаково, д.35 | 1 | 3 |
| 429 | п. Курсаково, д.35 | 2 | 3 |
| 430 | п. Курсаково, д.35 | 3 | 3 |
| 431 | д. Хуторки, д.54 | 1 | 2 |
| 432 | д. Хуторки, д.54 | 2 | 2 |
| 433 | д. Хуторки, д.79 | 1 | 2 |
| 434 | д. Хуторки, д.79 | 2 | 2 |
| 435 | д. Савельево, д.22 | 1 | 3 |
| 436 | д. Савельево, д.22 | 2 | 3 |
| 437 | д. Савельево, д.22 | 3 | 3 |
| 438 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.3 | 1 | 2 |
| 439 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.3 | 2 | 2 |
| 440 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.10 | 4 | 5 |
| 441 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.4 | 1 | 2 |
| 442 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.12 | 1 | 5 |
| 443 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.12 | 2 | 5 |
| 444 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.12 | 3 | 5 |
| 445 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.12 | 4 | 5 |
| 446 | с. Новопетровское, Северная, д.13 | 1 | 5 |
| 447 | с. Новопетровское, Северная, д.13 | 2 | 5 |
| 448 | с. Новопетровское, Северная, д.13 | 3 | 5 |
| 449 | с. Новопетровское, Северная, д.13 | 4 | 5 |
| 450 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.15 | 2 | 5 |
| 451 | с. Новопетровское, ул. Северная, д.15 | 3 | 5 |
| 452 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 15а | 1 | 5 |
| 453 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 15а | 2 | 5 |
| 454 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 15а | 3 | 5 |
| 455 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 15а | 4 | 5 |
| 456 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 15а | 5 | 5 |
| 457 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 15а | 6 | 5 |
| 458 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16 | 2 | 5 |
| 459 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16 | 3 | 5 |
| 460 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16 | 4 | 5 |
| 461 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16а | 1 | 5 |
| 462 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16а | 2 | 5 |
| 463 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16а | 3 | 5 |
| 464 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16а | 4 | 5 |
| 465 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16а | 5 | 5 |
| 466 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.16а | 6 | 5 |
| 467 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.17 | 1 | 5 |
| 468 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.17 | 2 | 5 |
| 469 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.17 | 3 | 5 |
| 470 | с. Новопетровское , ул. Северная, д.17 | 4 | 5 |
| 471 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 18 | 1 | 5 |
| 472 | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 18 | 2 | 5 |
| 473 | с. Новопетровское, ул. Советская, д.3 | 1 | 3 |
| 474 | с. Новопетровское, ул. Советская, д.3 | 2 | 3 |
| 475 | с. Новопетровское, ул. Советская, д.3 | 3 | 3 |
| 476 | с. Новопетровское, ул. Советская, д.7 | 1 | 2 |
| 477 | с. Новопетровское , ул. Советская, д. 31 | 1 | 2 |
| 478 | с. Новопетровское , ул. Советская, д. 31 | 2 | 2 |
| 479 | с. Новопетровское, ул. Советская, д. 89 | 1 | 2 |
| 480 | с. Новопетровское, ул. Советская, д. 89 | 2 | 2 |
| 481 | с. Новопетровское, ул. Первомайская, д. 5 | 1 | 2 |
| 482 | с. Новопетровское , ул. Полевая, д.2 | 1 | 5 |
| 483 | с. Новопетровское , ул. Полевая, д.2 | 2 | 5 |
| 484 | с. Новопетровское , ул. Полевая, д.2 | 3 | 5 |
| 485 | с. Новопетровское , ул. Полевая, д.2 | 4 | 5 |
| 486 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 3 | 1 | 5 |
| 487 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 3 | 2 | 5 |
| 488 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 3 | 3 | 5 |
| 489 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 3 | 4 | 5 |
| 490 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.3а | 1 | 5 |
| 491 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.3а | 2 | 5 |
| 492 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.3а | 3 | 5 |
| 493 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 4 | 1 | 2 |
| 494 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 4 | 2 | 2 |
| 495 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.5 | 1 | 5 |
| 496 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.5 | 2 | 5 |
| 497 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.5 | 3 | 5 |
| 498 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д.5 | 4 | 5 |
| 499 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 5а | 1 | 5 |
| 500 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 5а | 2 | 5 |
| 501 | с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 5а | 3 | 5 |
| 502 | п. Румянцево, ул. Садовая, д.27а | 1 | 3 |
| 503 | п. Румянцево, ул. Садовая, д.27а | 2 | 3 |
| 504 | п. Румянцево, ул. Садовая, д.27а | 3 | 3 |
| 505 | п. Румянцево, ул. Садовая, д.33 | 1 | 3 |
| 506 | п. Румянцево, ул. Садовая, д.33 | 2 | 3 |
| 507 | п. Румянцево, ул. Садовая, д.33 | 3 | 3 |
| 508 | д. Пречиское , д. 27 | 1 | 3 |
| 509 | д. Пречиское , д. 27 | 2 | 3 |
| 510 | д. Пречиское , д. 27 | 3 | 3 |
| 511 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.1 | 1 | 5 |
| 512 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.1 | 2 | 5 |
| 513 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.1 | 3 | 5 |
| 514 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.3 | 2 | 9 |
| 515 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.3 | 3 | 9 |
| 516 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.3 | 4 | 9 |
| 517 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 4 | 1 | 5 |
| 518 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 4 | 2 | 5 |
| 519 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 4 | 3 | 5 |
| 520 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 4 | 4 | 5 |
| 521 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 5 | 1 | 5 |
| 522 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 5 | 2 | 5 |
| 523 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 5 | 3 | 5 |
| 524 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 6 | 1 | 5 |
| 525 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 6 | 2 | 5 |
| 526 | п. Глебовский, ул. Микройон, д. 7 | 1 | 5 |
| 527 | п. Глебовский, ул. Микройон, д. 7 | 3 | 5 |
| 528 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 8 | 1 | 5 |
| 529 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 8 | 2 | 5 |
| 530 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 8 | 3 | 5 |
| 531 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 8 | 4 | 5 |
| 532 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.9 | 4 | 5 |
| 533 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.10 | 3 | 5 |
| 534 | п. Глебовский , ул. Микрорайон, д.11 | 1 | 5 |
| 535 | п. Глебовский , ул. Микрорайон, д.11 | 2 | 5 |
| 536 | п. Глебовский , ул. Микрорайон, д.11 | 4 | 5 |
| 537 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.12 | 1 | 5 |
| 538 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.12 | 2 | 5 |
| 539 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.12 | 3 | 5 |
| 540 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.12 | 4 | 5 |
| 541 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.13 | 1 | 5 |
| 542 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.13 | 2 | 5 |
| 543 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.13 | 3 | 5 |
| 544 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.13 | 4 | 5 |
| 545 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.14 | 1 | 5 |
| 546 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.14 | 2 | 5 |
| 547 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.14 | 3 | 5 |
| 548 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.14 | 4 | 5 |
| 549 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.14 | 5 | 5 |
| 550 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.15 | 1 | 5 |
| 551 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.15 | 2 | 5 |
| 552 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.15 | 3 | 5 |
| 553 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.15 | 4 | 5 |
| 554 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.16 | 1 | 5 |
| 555 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.16 | 2 | 5 |
| 556 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.16 | 3 | 5 |
| 557 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.16 | 4 | 5 |
| 558 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.16 | 5 | 5 |
| 559 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.16 | 6 | 5 |
| 560 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.17 | 1 | 5 |
| 561 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.17 | 2 | 5 |
| 562 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.17 | 3 | 5 |
| 563 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.17 | 4 | 5 |
| 564 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.17 | 5 | 5 |
| 565 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.17 | 6 | 5 |
| 566 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.18 | 1 | 5 |
| 567 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.18 | 2 | 5 |
| 568 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.18 | 3 | 5 |
| 569 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.18 | 4 | 5 |
| 570 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.18 | 6 | 5 |
| 571 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.19 | 1 | 5 |
| 572 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.19 | 2 | 5 |
| 573 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.19 | 3 | 5 |
| 574 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.19 | 4 | 5 |
| 575 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.19 | 5 | 5 |
| 576 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.19 | 6 | 5 |
| 577 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.21 | 1 | 9 |
| 578 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.23 | 3 | 9 |
| 579 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.37 | 4 | 9 |
| 580 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.39 | 4 | 9 |
| 581 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.40 | 2 | 9 |
| 582 | п. Глебовский, ул. Микрорайон, д.40 | 3 | 9 |
| 583 | п. Глебовский , ул. Микрорайон, д.95 | 1 | 9 |
| 584 | п. Глебовский , ул. Микрорайон, д.95 | 2 | 9 |
| 585 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.96 | 1 | 9 |
| 586 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.96 | 2 | 9 |
| 587 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.96 | 3 | 9 |
| 588 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.58 | 1 | 4 |
| 589 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.58 | 3 | 4 |
| 590 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.61 | 2 | 4 |
| 591 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.61 | 3 | 4 |
| 592 | п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.62 | 2 | 4 |
| 593 | п. Глебовский, Советская, д.70 | 1 | 3 |
| 594 | п. Зеленый Курган, д.14 | 1 | 3 |
| 595 | п. Зеленый Курган, д.14 | 2 | 3 |
| 596 | п. Зеленый Курган, д.14 | 3 | 3 |
| 597 | д. Глебово-Избище, д.1 | 1 | 2 |
| 598 | д. Глебово-Избище, д.1 | 2 | 2 |
| 599 | д. Глебово-Избище , д.3 | 1 | 2 |
| 600 | д. Глебово-Избище , д.3 | 2 | 2 |
| 601 | д. Кострово, ул. Центральная, д.15 | 3 | 4 |
| 602 | д. Кострово, ул. Центральная, д.11 | 2 | 4 |
| 603 | д. Кострово, ул. Центральная, д.11 | 3 | 4 |
| 604 | д. Кострово, ул. Центральная, д.13 | 1 | 5 |
| 605 | д. Кострово, ул. Центральная, д.22 | 1 | 4 |
| 606 | д. Кострово, ул. Центральная, д.22 | 2 | 4 |
| 607 | д. Кострово, ул. Центральная, д.28 | 2 | 3 |
| 608 | д. Кострово, ул. Центральная, д.28 | 3 | 3 |
| 609 | д. Покровское, ул. Майская, д.16 | 1 | 2 |
| 610 | д. Покровское, ул. Майская, д.16 | 2 | 2 |
| 611 | д. Покровское, ул. Майская, д.1 | 1 | 3 |
| 612 | д. Покровское, ул. Майская, д.5 | 2 | 3 |
| 613 | д. Покровское, ул. Майская, д.9 | 1 | 3 |
| 614 | д. Покровское, ул. Майская, д.9 | 2 | 3 |
| 615 | д. Покровское, ул. Майская, д.9 | 3 | 3 |
| 616 | д. Покровское, ул. Майская, д.10 | 2 | 3 |
| 617 | д. Покровское, ул. Майская, д.10 | 3 | 3 |
| 618 | с. Онуфриево, ул. Центральная,д. 17 | 1 | 2 |
| 619 | с. Онуфриево, ул. Центральная,д. 10 | 2 | 3 |
| 620 | с. Онуфриево, ул. Центральная, д.16 | 1 | 2 |
| 621 | с. Онуфриево, ул. Центральная, д.9 | 3 | 3 |
| 622 | г. Истра, ул. Рабочая д. 5 | 1 | 9 |
| 623 | г. Истра, ул. Ленина д. 27 | 1 | 12 |
| 624 | г. Истра, ул. Ленина д. 27 | 2 | 10 |
| 625 | п. Снегири, ул. Мира д. 8, под.1 | 1 | 2 |
| 626 | п. Снегири, ул. Мира д. 12, под.1 | 1 | 5 |
| 627 | п. Снегири, ул. Мира д. 12, под.2 | 2 | 5 |
| 628 | п. Снегири, ул. Мира д. 12, под.3 | 3 | 5 |
| 629 | п. Снегири, ул. Мира д. 12, под.4 | 4 | 5 |
| 630 | п. Снегири, ул. Мира д. 14, под.1 | 1 | 5 |
| 631 | п. Снегири, ул. Мира д. 14, под.2 | 2 | 5 |
| 632 | п. Снегири, ул. Мира д. 14, под.3 | 3 | 5 |
| 633 | п. Снегири, ул. Мира д. 14, под.4 | 4 | 5 |
| 634 | п. Снегири, ул. Мира д. 14А, под.1 | 1 | 5 |
| 635 | п. Снегири, ул. Мира д. 14А, под.2 | 2 | 5 |
| 636 | п. Снегири, ул. Мира д. 14А, под.3 | 3 | 5 |
| 637 | п. Снегири, ул. Мира д. 14А, под.4 | 4 | 5 |
| 638 | п. Снегири, ул. Московская д. 31, под.1 | 1 | 2 |
| 639 | п. Снегири, ул. Московская д. 31, под.2 | 2 | 2 |
| 640 | п. Снегири, ул. Ленина д. 20, под.3 | 3 | 5 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение №5 к  муниципальной программе  "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах" |
| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы Московской области "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах" | | | | |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Чистая вода | | | | |
| 1.1 Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д. Бужарово | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 24 875,10 тыс.руб 2017 год - 24 875,10 тыс.руб |  |
|
| 1.2 Установка станции обезжелезивания на ВЗУ в п. Первомайский | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 25 000,00 тыс.руб 2017 год - 25 000,00 тыс.руб |  |
|
| 1.3 Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д.Падиково | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 20 000,00 тыс.руб 2017 год - 20 000,00 тыс.руб |  |
|
| 1.4 Установка станции обезжелезивания производительностью 6500 м3/сутки на ВЗУ №2 г.Дедовск | Средства бюджета Московской области | проектно-сметный метод | Всего: 36 011,67 тыс.руб 2018 год - 36 011,67 тыс.руб |  |
|
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 15 655,00 тыс.руб 2018 год - 15 655,00 тыс.руб |  |
|
| 1.5 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №1 в п. Глебовский | Средства бюджета Московской области | метод сопоставимых рыночных цен | Всего: 26 613,34 тыс.руб 2017 год - 26 613,34 тыс.руб |  |
|
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | метод сопоставимых рыночных цен | Всего: 6 653,33 тыс.руб 2017 год - 6 653,33 тыс.руб |  |
|
| 1.6 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станции обезжелезивания на ВЗУ №5 в п. Глебовский | Средства бюджета Московской области | метод сопоставимых рыночных цен | Всего: 28 560,00 тыс.руб 2017 год - 28 560,00 тыс.руб |  |
|
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | метод сопоставимых рыночных цен | Всего: 7 140,00 тыс.руб 2017 год - 7 140,00 тыс.руб |  |
|
| 1.7 Установка станции обезжелезивания на ВЗУ д.Рычково сп Ермолинское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 14 197,70 тыс.руб 2017 год - 14 197,70 тыс.руб |  |
|
| 1.8 Установка станции обезжелезивания производительностью 6500 м3/сутки на ВЗУ №3 в г.Истра | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 30 000,00 тыс.руб 2019 год - 30 000,00 тыс.руб |  |
|
| 1.9 Установка станции обезжелезивания воды производительностью 600 м3/сутки в д. Духанино | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 12 000,00 тыс.руб 2017 год - 12 000,00 тыс.руб |  |
|
| 2 Капитальный ремонт объектов водоснабжения. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 83 345,00 тыс.руб 2018 год - 83 345,00 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 3 995,00 тыс.руб 2017 год - 3 995,00 тыс.руб |  |
|
| 2.1 Ремонт ВЗУ в д. Дьяково | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 995,00 тыс.руб 2017 год - 995,00 тыс.руб |  |
|
| 2.2 Капитальный ремонт водопроводных сетей между ВЗУ № 1 и ВЗУ № 2 в д. Павловское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 3 000,00 тыс.руб 2017 год - 3 000,00 тыс.руб |  |
|
| 2.3 Ремонт ВЗУ № 2 г. Дедовск | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 11950,70 тыс.руб 2018 год - 11950,70 тыс.руб |  |
|
| 2.4 Ремонт очистных сооружений пос.Гидроузел | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 48 000,00 тыс.руб 2019 год - 48 000,00 тыс.руб |  |
|
| 2.5 Ремонт очистных сооружений п. Снегири | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 5 000,00 тыс.руб 2018 год - 5 000,00 тыс.руб |  |
|
| 2.6 Ремонт очистных сооружений сп. Онуфриевское | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 3 000,00 тыс.руб 2018 год - 3 000,00 тыс.руб |  |
|
| 2.7 Ремонт очистных сооружений сп. Ядроминское | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 3 000,00 тыс.руб 2018 год - 3 000,00 тыс.руб |  |
|
| 3 Совершенствование системы управления жилищно коммунального хозяйства | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 1 500,00 тыс.руб 2017 год - 1 500,00 тыс.руб |  |
|
| 3.1 Обслуживание станций обезжелезивания СП Обушковское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 1 000,00 тыс.руб 2017 год - 1 000,00 тыс.руб |  |
|
| 3.2 Модернизация станции управления ВЗУ д. Покровское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 500,00 тыс.руб 2017 год - 500,00 тыс.руб |  |
|
| 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | |
| 1.1 Строительство котельной в п. Первомайский сп Лучинское | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 3859,10 тыс.руб 2018 год - 3859,10тыс.руб |  |
|
| 1.2 Реконструкция очистных сооружений в г. Дедовск | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | Всего: 850 000,00 тыс.руб 2019 год - 100 000,00 тыс.руб 2020 год - 200 000,00 тыс.руб 2021 год - 550 000,00 тыс.руб |  |
|
|
|
| 1.3 Реконструкция очистных сооружений д. Покровское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | проектно-сметный метод | Всего: 9 452,50 тыс.руб 2017 год - 9 452,50 тыс.руб |  |
|
| 1.4 Строительство канализации по ул. Садовая в п. Первомайский | Внебюджетные источники | Объем финансирования сформирован в соответствии с Инвестиционной программой МУП "Истринский водоканал" | Всего: 2 600,00 тыс.руб 2017 год - 2 600,00 тыс.руб |  |
|
| 1.5 Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту капитального строительства "Строительство и реконструкция тепловой сети для переключения нагрузок микрорайона №1 с котельной №3 г. Истра и микрорайона №4 с котельной ГУП «Энергетик ВНИИЦ» на котельную в Полево по адресу: Московская область, г. Истра" | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 600,00 тыс.руб 2017 год - 600,00 тыс.руб |  |
|
| 1.6 Строительство модульной котельной д. Алехново 0,3 Гкал/час | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 7 200,00 тыс.руб 2018 год - 7 200,00 тыс.руб |  |
|
| 1.7 Строительство и реконструкция тепловой сети для подключения нагрузок микрорайона №1 с котельной №3 г.Истра и микрорайона №4 с котельной ГУП "Энергетик ВНИИЦ" на котельную спортивного комплекса «Истра», расположенную по адресу: Московская область, г. Истра, ул. Спортивная, стр. 3 (в Полево) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 65963,05 тыс.руб 2018 год - 65963,05 тыс.руб |  |
|
| 1.8 Устройство сетей водоснабжения и водоотведения д. Вельяминово | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 8000,00 тыс.руб 2018 год - 8000,00 тыс.руб |  |
|
| 1.9 Устройство сетей водоотведения от поселка школы-интерната к действующей линии | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 0 тыс.руб 2018 год - 0 тыс.руб |  |
|
| 1.10 Оплата взносов на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в МКД по муниципальным жилым и нежилым помещениям | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | нормативный метод | Всего: 16221,20 тыс.руб 2018 год - 16221,20 тыс.руб |  |
|
| 1.11 Техническое перевооружение котельной д. Пречистое (перевод на газификацию сжиженным углеводородным газом) | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 9 000,00 тыс.руб 2018 год - 9 000,00 тыс.руб |  |
|
| 1.12. Устройство канализационной линии для подключения жилых домов п.Снегири, ул. Есенина, ул. Цветаевой, ул. Высоцкого к очистным сооружениям с. Рождествено | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | проектно-сметный метод | Всего: 5 000,00 тыс.руб 2018 год - 5 000,00 тыс.руб |  |
| 2.1 Капитальный ремонт тепловых сетей | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок РСО | 2017 год - 10 000,00 тыс.руб 2018 год - 17209,89тыс.руб |  |
|
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 32 130,40 тыс.руб 2017 год - 32 130,40 тыс.руб |  |
|
| 2.2 Ремонт водопроводных и канализационных сетей | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок РСО | Всего: 14 545,00 тыс.руб 2017 год - 14 545,00 тыс.руб |  |
|
| Внебюджетные источники | Объем финансирования сформирован в соответствии с Инвестиционной программой МУП "Истринский водоканал" | Всего: 2 600,00 тыс.руб 2017 год - 2 600,00 тыс.руб |  |
|
| 2.3 Капитальный ремонт котельных | Внебюджетные источники | Объем финансирования сформирован в соответствии с Инвестиционной программой ОАО Истринская теплосеть | Всего: 8 758,80 тыс.руб 2017 год - 8 758,80 тыс.руб |  |
|
| 2.4 Ремонт очистных сооружений, КНС | Внебюджетные источники | Объем финансирования сформирован в соответствии с Инвестиционной программой МУП "Истринский водоканал" | Всего: 3 500,00 тыс.руб 2018 год - 3 500,00 тыс.руб |  |
|
| 3.1 Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплоснабжающими или теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 161485,98 тыс.руб 2019 год - 0 тыс.руб 2018 год - 122118,08 тыс.руб |  |
|
|
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 39 367,90 тыс.руб 2017 год - 39 367,90 тыс.руб |  |
|
| 3.2 Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и разработка цифровой модели го Истра | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 396,00 тыс.руб 2017 год - 396,00 тыс.руб |  |
|
| 4 Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 11 542,71 тыс.руб 2017 год - 11 542,71 тыс.руб |  |
|
| 4.1 Капитальный ремонт котельной с.п. Павло-Слободское, в/г №7/ | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 11 542,71 тыс.руб 2017 год - 11 542,71 тыс.руб |  |
|
| 3. Благоустройство | | | | |
| 1 Комплексное благоустройство дворовых территорий (6 элементов) | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 3 457,98 тыс.руб 2017 год - 3 457,98 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 175 974,38 тыс.руб 2017 год - 175 974,38 тыс.руб |  |
|
| 2 Финансирование МБУ "ДОДХБИМР" на выполнение работ по благоустройству | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования формируется с помощью планового метода в соответствии с муниципальным заданием МБУ | Всего: 3 821,00 тыс.руб 2017 год - 3 821,00 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью планового метода в соответствии с муниципальным заданием МБУ | Всего: 160 213,10 тыс.руб 2017 год - 160 213,10 тыс.руб |  |
|
| 3 Содержание и ремонт колодцев | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 98,40 тыс.руб 2017 год - 98,40 тыс.руб |  |
|
| 3.1 Ремонт 2-х аварийных колодцев в д. Крючково у д.22 и 34 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 98,40 тыс.руб 2017 год - 98,40 тыс.руб |  |
|
| 4 Благоустройство зон отдыха, реализация проектов по благоустройству | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 29 444,90 тыс.руб 2017 год - 29 444,90 тыс.руб |  |
|
| 4.1 Выполнение работ по благоустройству территории по адресу: ул.Ленина д.9, 9а (пешеходная зона) | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 12 210,10 тыс.руб 2017 год - 12 210,10 тыс.руб |  |
|
| 4.2 Благоустройство территории п. Агрогородок д. №18 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 10 645,80 тыс.руб 2017 год - 10 645,80 тыс.руб |  |
|
| 4.3 Отвод поверхностных вод в д.Покровское, ул. Майская от МКД 4, 5 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 3 000,00 тыс.руб 2017 год - 3 000,00 тыс.руб |  |
|
| 4.4 Благоустройство территории п. Агрогородок у д.26 и благоустройство территории п. Агрогородок | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 3 589,00 тыс.руб 2017 год - 3 589,00 тыс.руб |  |
|
| 5 Приобретение техники для благоустройтва территорий | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 26 588,60 тыс.руб 2017 год - 26 588,60 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 42 506,10 тыс.руб 2017 год - 42 506,10 тыс.руб |  |
|
| 5.1 Приобретение техники для благоустройства МБУ «ДОДХИБИМР» | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью метода сопоставленных рыночных цен | Всего: 31 000,00 тыс.руб 2017 год - 31 000,00 тыс.руб |  |
|
| 5.2 Приобретение единиц техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования формируется с помощью метода сопоставленных рыночных цен | Всего: 26 588,60 тыс.руб 2017 год - 26 588,60 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью метода сопоставленных рыночных цен | Всего: 11 506,10 тыс.руб 2017 год - 11 506,10 тыс.руб |  |
|
| 6 Устройство и ремонт тротуаров, пешеходных дорожек, внутриквартальных проездов | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 32 373,26 тыс.руб 2017 год - 32 373,26 тыс.руб |  |
|
| 6.1 Ямочный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов (гп Истра, Снегири, Дедовск) | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 499,97 тыс.руб 2017 год - 1 499,97 тыс.руб |  |
|
| 6.2 Ямочный ремонт дворовых территорий и внутриквартальных проездов (сп Павло-Слободское, Ядроминское) | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 299,90 тыс.руб 2017 год - 1 299,90 тыс.руб |  |
|
| 6.3 Устройство пешеходной дорожки от д. 3 до ул. Советская в Бужарово, пешеходной дорожки от д. 5 до д. 1А д. Бужарово и устройство тротуара в д. Зыково | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 5 393,80 тыс.руб 2017 год - 5 393,80 тыс.руб |  |
|
| 6.4 Устройство тротуара д. Бужарово ул. Центральная, устройство придомовой автостоянки д. Бужарово д. 5, д. 6 и устройство пешеходной дорожки между д.5, д. 6 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 907,40 тыс.руб 2017 год - 1 907,40 тыс.руб |  |
|
| 6.5 Устройство придомовой автостоянки в п. Агрогородок у д.№12, д. №17-19 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 5 430,10 тыс.руб 2017 год - 5 430,10 тыс.руб |  |
|
| 6.6 Устройство автостоянки у стадиона в п.Агрогородок | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 4 894,20 тыс.руб 2017 год - 4 894,20 тыс.руб |  |
|
| 6.7 Устройство тротуара из брусчатки д. Покровское по ул. Майская от д.22 до поворота около д.46 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2 964,79 тыс.руб 2017 год - 2 964,79 тыс.руб |  |
|
| 6.8 Устройство пешеходной дорожки из брусчатки д. Покровское по ул.Майская от МКД №18 до поворота к школе | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 674,22 тыс.руб 2017 год - 1 674,22 тыс.руб |  |
|
| 6.9 Устройство пешеходной дорожки из брусчатки в муниципальной рекреационной зоне в д. Славково | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 968,62 тыс.руб 2017 год - 968,62 тыс.руб |  |
|
| 6.10 Устройство парковочных мест д.12, д.13 ул.Центральная, с.Онуфриево | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 389,20 тыс.руб 2017 год - 389,20 тыс.руб |  |
|
| 6.11 Устройство придомовой автостоянки п. Первомайский, д. 25 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 100,00 тыс.руб 2017 год - 1 100,00 тыс.руб |  |
|
| 6.12 Устройство придомовой автостоянки, асфальтирование внутридомовых проездов, с устройством бордюрного камня ул. Кр.Октябрь, д.10а, 11,13 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 417,06 тыс.руб 2017 год - 1 417,06 тыс.руб |  |
|
| 6.13 Благоустройство двор. территории п. Красная Горка, ул. Заводская д. 43 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2 808,00 тыс.руб 2017 год - 2 808,00 тыс.руб |  |
|
| 6.14 Устройство придомовой автостоянки по адресу: г.Истра ул. 9-гв.Дивизии.д.56 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 626,00 тыс.руб 2017 год - 626,00 тыс.руб |  |
|
| 7 Содержание и ремонт существующих детских и спортивных площадок, Установка детских игровых и спортивных форм | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 700,00 тыс.руб 2017 год - 700,00 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 5 251,00 тыс.руб 2017 год - 5 251,00 тыс.руб |  |
|
| 7.1 Подготовка основания, приобретение и установка скейтпарка по адресу: г.Дедовск, улица Космонавта Комарова, дом 14, городское поселение Дедовск, Истринского муниципального района | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 700,00 тыс.руб 2017 год - 700,00 тыс.руб |  |
|
| 7.2 Устройство универсальной спортивной площадки по адресу: г.Дедовск, ул.Спортивная д.1,2,3 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 500,00 тыс.руб 2017 год - 1 500,00 тыс.руб |  |
|
| 7.3 Устройство детской площадки д.13 ул.Центральная д. Кострово | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 3 451,00 тыс.руб 2017 год - 3 451,00 тыс.руб |  |
|
| 7.4 Устройство детской площадки д.Лесодолгоруково ул.Полевая | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 300,00 тыс.руб 2017 год - 300,00 тыс.руб |  |
|
| 8 Вывоз ТБО и КГМ, ликвидация мусорных свалок на территории го Истра | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью планового метода | Всего: 108 451,10 тыс.руб 2017 год - 108 451,10 тыс.руб |  |
|
| 9 Отлов безнадзорных животных | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью планового метода | Всего: 2 053,00 тыс.руб 2017 год - 2 053,00 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью планового метода | Всего: 728,00 тыс.руб 2017 год - 728,00 тыс.руб |  |
|
| 10 Благоустройство территории, Приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по фуболу 2017 | Средства Федерального бюджета | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 31 638,22 тыс.руб 2017 год - 31 638,22 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 61 415,39 тыс.руб 2017 год - 61 415,39 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 5 154,06 тыс.руб 2017 год - 5 154,06 тыс.руб |  |
|
| 10.1 Благоустройство пешеходной зоны от станции Холщевики до стадиона Глебовец | Средства Федерального бюджета | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 546,58 тыс.руб 2017 год - 1 546,58 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 3 002,19 тыс.руб 2017 год - 3 002,19 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 239,41 тыс.руб 2017 год - 239,41 тыс.руб |  |
|
| 10.2 Благоустройство пешеходной зоны по ул.Ногина, Юбилейной, Георгиевской, благоустройство территории вдоль маршрутов следования команд участниц по ул. Гражданская, Гурьянова, Ногина, благоустройство площади у ж/д станции Дедовск в г. Дедовск | Средства Федерального бюджета | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 17 343,26 тыс.руб 2017 год - 17 343,26 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 33 666,33 тыс.руб 2017 год - 33 666,33 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2 684,72 тыс.руб 2017 год - 2 684,72 тыс.руб |  |
|
| 10.3 Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская в п.Глебовский | Средства Федерального бюджета | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 11 277,12 тыс.руб 2017 год - 11 277,12 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 21 890,88 тыс.руб 2017 год - 21 890,88 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 745,68 тыс.руб 2017 год - 1 745,68 тыс.руб |  |
|
| 10.4 Благоустройство территории вдоль маршрутов следования команды - участницы ЧМ18 по ул.Центральная, Сиреневая д.Кострово, д. Леоново и д.Новодарьино | Средства Федерального бюджета | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 471,26 тыс.руб 2017 год - 1 471,26 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2 855,99 тыс.руб 2017 год - 2 855,99 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 227,75 тыс.руб 2017 год - 227,75 тыс.руб |  |
|
| 10.5 Проверка достоверности определения сметной стоимости, проведение стройнадзора за выполнением работ ЧМ 2018 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 256,50 тыс.руб 2017 год - 256,50 тыс.руб |  |
|
| 11 Приобретение и установка опор уличного освещения со светильниками и оборудования детской игровой площадки по адресу: г. Истра, улица 9 Гвардейской дивизии, дома 36, 38, 40, городское поселение Истра Истринского муниципального района | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 023,00 тыс.руб 2017 год - 1 023,00 тыс.руб |  |
|
| 12 Финансовое возмещение затрат по содержанию территорий, переданных на осблуживание управляющим компаниям, площади которых определены техническими паспортами многоквартирных домов | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 7 000,00 тыс.руб 2017 год - 7 000,00 тыс.руб |  |
|
| 4. Капитальный ремонт МКД | | | | |
| 1.4 Внесение взносов на капитальный ремонт общего имущества за помещения, находящиеся в муниципальной собственности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | в соответствии с заключенными соглашениями | Всего: 87 523,50 тыс.руб 2017 год - 10 800,00 тыс.руб 2018 год - 37 689,00 тыс.руб |  |
|
|
|
|
|
| 1.6 Софинансирование работ по ремонту многоквартирных домов, планируемых в 2017 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 1 005,33 тыс.руб 2017 год - 655,33 тыс.руб 2018 год - 655,33 тыс.руб |  |
|
|
| 2.1 Дополнительные работы по ремонту подъездов по адресу: г.Истра ул.Ленина д.5, 9-ой Гв.дивизии д.57 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2 459,00 тыс.руб 2017 год - 2 459,00 тыс.руб |  |
|
| 2.2 Ремонт подъездов многоквартирных домов (в соответствии с приложением №2 к подпрограмме "Капитальный ремонт МКД" - Адресный перечь подъездов включенных в План ремонта) | Средства бюджета Московской области | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 54048,61 тыс.руб 2017 год - 25 404,00 тыс.руб 2018 год 28644,61 |  |
|
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 26 000,00 тыс.руб 2018 год - 26 000,00 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 13 719,60 тыс.руб 2017 год - 13 719,60 тыс.руб |  |
|
| Внебюджетные источники |  | Всего: 38 769,85 тыс.руб 2017 год - 38 769,85 тыс.руб |  |
|
| 2.3 Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов гп Снегири | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 159,00 тыс.руб 2017 год - 159,00 тыс.руб |  |
|
| 2.4 Выполнение работ по ремонту подъездов многоквартирных домов гп Дедовск | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 400,00 тыс.руб 2017 год - 400,00 тыс.руб |  |
|
| 3 Капитальный ремонт многоквартирных домов и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 16 011,00 тыс.руб 2018 год - 16 011,00 тыс.руб |  |
|
| Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района |  | Всего: 105 331,60 тыс.руб 2017 год - 105 331,60 тыс.руб |  |
|
| 3.1 Проведение работ по ремонту муниципального жилищного фонда г.о. Истра | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 5 000,00 тыс.руб 2018 год - 5 000,00 тыс.руб |  |
|
| 3.2 Ремонт МКД д. Алехново, д. 1 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 5 824,00 тыс.руб 2017 год - 5 824,00 тыс.руб |  |
|
| 3.3 Утепление дома, ремонт входа в подвал и подвала в ж/д № 24а д. Синево, ремонт входа в подвал в ж/д № 24 д. Синево | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 4 745,00 тыс.руб 2017 год - 4 745,00 тыс.руб |  |
|
| 3.4 Замена газового оборудования в муниципальном жилом фонде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2 501,00 тыс.руб 2018 год - 2 501,00 тыс.руб |  |
|
| 3.5 Ремонт многоквартирных домов по адресам: п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.44, д. 47, д. 35 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 5 810,00 тыс.руб 2018 год - 5 810,00 тыс.руб |  |
|
| 3.6 Ремонт кровли п.Румянцево ул.Фабричная д.8 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 326,00 тыс.руб 2017 год - 326,00 тыс.руб |  |
|
| 3.7 Ремонт электроснабжения жилого дома в дер. Савельево д.22 сп Ядроминское. | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 895,00 тыс.руб 2017 год - 895,00 тыс.руб |  |
|
| 3.8 Ремонт фасада по адресу: М.О., Истринский район, п. Курсаково, д.24 герметизация межпанельных швов в сп Ядроминское. | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 6 477,00 тыс.руб 2017 год - 6 477,00 тыс.руб |  |
|
| 3.9 Замена газовых емкостей д. Пречистое (для обеспечения газоснабжения многоквартирных домов) | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 3 180,00 тыс.руб 2017 год - 3 180,00 тыс.руб |  |
|
| 3.10 Капитальный ремонт кровли дома №14 по ул. Майская д. Покровское СП Обушковское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 6 916,00 тыс.руб 2017 год - 6 916,00 тыс.руб |  |
|
| 3.11 Замена кровли многоквартирного дома № 28 в п. Курсаково сп Ядроминское. | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 1 867,00 тыс.руб 2017 год - 1 867,00 тыс.руб |  |
|
| 3.12 Капитальный ремонт фасада дома №14 по ул. Майская д. Покровское СП Обушковское. | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 6 924,00 тыс.руб 2017 год - 6 924,00 тыс.руб |  |
|
| 3.13 Ремонт отмостки жилого дома №29 в п. Курсаково сп Ядроминское. | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 249,00 тыс.руб 2017 год - 249,00 тыс.руб |  |
|
| 3.14 Ремонт кровельного покрытия, стропильной системы. Водосточной кровельной системы. Карнизов и свесов. Ремонт отмостки. Крылец (металлоконструкции) с гидроизоляцией стен и примыкания, водостока бетонного. Металлического ограждения спуска дорожки. Подпорной стенки от водоотлива, с гидроизоляцией. Ремонт цоколя с облицовкой плиткой. Покрытия крыши, кровли козырька над входом. Жилой дом №2 в пос.Чеховский с/п Лучинское Истринского муниципального района Московской области | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 5 023,50 тыс.руб 2017 год - 5 023,50 тыс.руб |  |
|
| 3.15 Замена кровли дома №15 в п. Курсаково сп Ядроминское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 1 977,00 тыс.руб 2017 год - 1 977,00 тыс.руб |  |
|
| 3.16 Ремонт кровель в д. Рычково ул.Военная д.1, д.2, д.32, д.33, д.34, д.36 | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 9 012,60 тыс.руб 2017 год - 9 012,60 тыс.руб |  |
|
| 3.17 Утепление торцовых частей фасадов ж/д №7,8,11,12 в п. Агрогородок | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 7 485,90 тыс.руб 2017 год - 7 485,90 тыс.руб |  |
|
| 3.18 Ремонт окон, дверей, тамбуров с утеплением, входной части подъезда, полов, в т.ч. Ступеней, стен, потолков, электроснабжения, ограждения, водосточной системы, снегодержателей. Ремонт фасада входной группы (козырек, стены, крыша, крыльцо, ступени). Косметический ремонт цоколя, вентшахт и отмостки МЖД № 32 пос. Гидроузел | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 8 939,20 тыс.руб 2017 год - 8 939,20 тыс.руб |  |
|
| 3.19 Ремонт цоколя, отмостки, фасада многоквартирных домов №8, №11 п.Первомайский сп Лучинское | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 6 182,50 тыс.руб 2017 год - 6 182,50 тыс.руб |  |
|
| 3.20 Утепление фасадов д. 4,5 д. Бужарово | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 6 002,70 тыс.руб 2017 год - 6 002,70 тыс.руб |  |
|
| 3.21 Ремонт цоколя и вентиляционных шахт, водосточной системы, снегодержателей, ремонт фасада входной группы. Ремонт входной группы (козырек, опорная часть, крыльцо, ступени, кровля) МЖД № 27 пос. Гидроузел | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 3 261,90 тыс.руб 2017 год - 3 261,90 тыс.руб |  |
|
| 3.22 Ремонт окон, дверей, тамбуров с утеплением, входной части подъезда, полов, в т.ч. Ступеней, стен, потолков, электроснабжения, ограждения, водосточной системы, снегодержателей. Ремонт фасада входной группы (козырек, стены, крыша, крыльцо, ступени). Косметический ремонт цоколя, вентшахт и отмостки МЖД № 31 пос. Гидроузел | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 9 033,00 тыс.руб 2017 год - 9 033,00 тыс.руб |  |
|
| 3.23 Замена оконных блоков, входных металлических дверей.Устройство тамбурных дверей и перегородок. Разборка деревянных конструкций лестниц, ограждений, полов с полной заменой основания. Замена деревянного пола на 1 этаже на плиточный с засыпкой подвала ПГС в 2-х этажном жилом доме № 23 пос. Гидроузел | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 2 816,40 тыс.руб 2017 год - 2 816,40 тыс.руб |  |
|
| 3.24 Ремонт окон, дверей, тамбуров с утеплением, входной части подъезда, полов, в т.ч. Ступеней, стен, потолков, электроснабжения, ограждения, водосточной системы, снегодержателей. Ремонт фасада входной группы (козырек, стены, крыша, крыльцо, ступени). Косметический ремонт цоколя, вентшахт и отмостки МЖД № 30 пос. Гидроузел | Средства бюджетов городских и сельских поселений муниципального района | Объем финансирования формируется с помощью проектно-сметного метода на основании заявок управляющих организаций | Всего: 8 193,90 тыс.руб 2017 год - 8 193,90 тыс.руб |  |
|
| 3.25 Работы завершающие (отделочные) по ремонту фасадов МКД в п. Агрогородок | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2578,50 тыс.руб 2018 год - 2578,50 тыс.руб |  |
|
| Замена газового оборудования в муниципальном жилом фонде | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 2501 тыс.руб 2018 год - 2501 тыс.руб |  |
| Ремонт многоквартирных домов по адресам: п. Глебовский, ул. Октябрьская, д.44, д. 47, д. 35 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 4639,36 тыс.руб 2018 год - 4639,36 тыс.руб |  |
| 3.26. Ремонт внутридомового газового оборудования жилых домов по адресу: городской округ Истра, микрорайон Истра-1, дома №№22А, 22Б, 23 - 32, 54 – 56, 67 – 69, 77, 80 – 84, 88, 96, 97, 98 | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью проектно-сметного метода | Всего: 3526,15 тыс.руб 2018 год - 3526,15 тыс.руб |  |
| 3.27. Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры  в сфере жилищно-коммунального хозяйства для обеспечения равных возможностей собственникам помещений многоквартирных домов в инициации и организации проведения общих собраний собственников, а также отраслевого сервиса мониторинга выполнения нормативных требований по благоустройству, санитарному состоянию территорий, реализации жилищной реформы, организации капитального и текущего ремонта и содержания жилищного фонда Московской области, функционированию коммунальной и инженерной инфраструктуры, оценки показателей в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципальных образований Московской области  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью планового метода | Всего: 365,20 тыс.руб 2018 год - 365,30 тыс.руб |  |
| Средства бюджета Московской области | Всего: 840 тыс.руб 2018 год - 840 тыс.руб |  |
| 4 Установка приборов учета в многоквартиных домах | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 2 919,00 тыс.руб 2017 год - 420,00 тыс.руб 2018 год - 2 499,00 тыс.руб |  |
|
|
| 4.1 Экспертиза сметной документации | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 420,00 тыс.руб 2017 год - 420,00 тыс.руб |  |
|
| 4.2 Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности г.о. Истра: холодной и горячей воды - не оборудованных данными приборами учета по состоянию на 31.12.2017 года; электроэнергии - срок эксплуатации или межповерочный интервал которых истек | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью планового метода | Всего: 1 666,00 тыс.руб 2018 год - 1 666,00 тыс.руб |  |
|
| 4.3 Установка индивидуальных (квартирных) приборов учета в жилых помещениях, находящихся в муниципальной собственности г.о. Истра: электроэнергии - срок эксплуатации или межповерочный интервал которых истек | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Объем финансирования сформирован с помощью планового метода | Всего: 833,00 тыс.руб 2018 год - 833,00 тыс.руб |  |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение №6 к  муниципальной программе  «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»** | | | | | |
| **Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах»** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах» | | | | | | | | |  |  |
| Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс.руб.) | | Количественные и/или качественные показатели, характеризующие достижение цели и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Московской области | Другие источники | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма 1. Чистая вода | | | | | | | | | | |
| Задача - Чистая вода |  |  | 2018 Чистая вода - Обеспечение качественной водой каждой квартиры Подмосковья | балл | - | 17.17 | 17.7 | 18,00 | 18,20 | 18,50 |
| 2018 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Процент | - | 94,50 | 94,70 | 95,00 | 95,50 | 96,00 |
| 2018 Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | - | 81,50 | 82,10 | 83,10 | 84,10 | 84,70 |
| 2018 Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки | единиц | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2018 Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью | единиц | - | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Подпрограмма 2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | | | |
| Задача - Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры |  |  | 2017 Количество построеных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведенных на природный газ | единиц | - | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 Количество очистных сооружений привиденных в надлежащие состояние и запущенных в работу | единиц | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 Доля лицевых счетов обслуживаемых единой областной расчетной системой | единиц | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля заемных средств организаций в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод\* | Процент | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения | Качественный показатель | - | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 |
| Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению, водоотведению, утвердивших инвестиционные программы | Качественный показатель | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | Процент | - | 77,30 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 79,00 |
| 2017 Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Процент | - | 76,47 | 77,14 | 77,78 | 78,90 | 77,80 |
| 2017 Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | Процент | - | 42,40 | 43,50 | 43,80 | 44,50 | 44,80 |
| 2018 Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | - | 77,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2017 Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс.населения | Единиц на тысячу человек | - | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 2018 ЖКХ без долгов - Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы | Тысяча рублей на тысячу человек | - | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 2018 Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной пропускной способностью | единиц | - | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2018 ЖКХ меняется Меняем ЖКХ - Качество и доступность услуг ЖКХ (в т.ч. техническое состояние объектов ЖКХ) | балл | - | 15,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 | 27,00 |
| 2018 Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Процент | - | 76.16 | 84.8 | 88.6 | 92.4 | 96.2 |
| 2018 Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | - | 23,80 | 26,50 | 29,20 | 31,90 | 32,00 |
| 2018 Доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории муниципального образования Московской области | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры | единиц | - | 5,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2018 Количество созданных и восстановленных объектов инженерной инфраструктуры на территории военных городков | единиц | - | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 2018 Организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, инцидентов) на коммунальных объектах | балл | - | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 2018 Уровень готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Подпрограмма 3. Благоустройство 2017\* | | | | | | | | | | |
| Задача - Благоустройство |  |  | 2017 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | единиц | - | 34,00 | 44,00 | 54,00 | 64,00 | 74,00 |
| 2017 Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований | Единица | - | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| 2017 Количество приобретенной техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий | единиц | - | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 |
| 2017 Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Штука | - | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Площадь зеленых насаждений | Гектар | - | 116,30 | 116,30 | 116,30 | 116,30 | 116,30 |
| Количество отремонтированных мусорных площадок | единиц в год | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Количество приобретенных мусорных контейнеров | единиц в год | - | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Доля колодцев, приведенных в надлежащее состояние | Процент | - | 96,00 | 98,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Количество установленных детских и спортивных площадок | единиц в год | - | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок | единиц | - | 293,00 | 296,00 | 299,00 | 302,00 | 305,00 |
| Процент горения светильников уличного освещения | Процент | - | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
| Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в Московской области", по которым выставлены штрафы на 1 тыс. населения | Единиц на тысячу человек | - | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
| Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования, включая СНТ, объекты дорожного хозяйства и др. | единиц в год | - | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Количество вывезенного мусора от обнаруженного, % | Процент | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | коэффициент | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 4. Капитальный ремонт МКД | | | | | | | | | | |
| Задача - Капитальный ремонт МКД |  |  | Общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета | Качественный показатель | - | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 | 11 150,00 |
| 2018 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Штука | - | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| 2018 Моя УК - Рейтинг Управляющих компаний, понятный населению (на основе стандартов управления) | балл | - | 25,00 | 30,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 |
| 2018 Мой подъезд - Ремонт подъездов | балл | - | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| 2018 Мой дом - Капитальный ремонт многоквартирных домов | балл | - | 26,00 | 26,50 | 27,00 | 27,20 | 27,50 |
| 2018 Количество отремонтированных подъездов МКД | Штука | - | 635,00 | 635,00 | 194,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2018 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D) | единиц | - | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2018 Бережливый учет - Оснащенность многоквартирных домов приборами учета ресурсов | Процент | - | 76,16 | 84,80 | 88,60 | 92,40 | 96,20 |