Паспорт муниципальной Программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2017-2021 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 2. Развитие транспортной системы, обеспечивающей оптимизацию регулярных пассажирских и грузовых перевозок, сокращение транспортных издержек. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района 4. Создание условий в сфере транспортных услуг для эффективного, мобильного управления органов местного самоуправления Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения. 2. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной системы района. 3. Обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. 4. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 5. Совершенствование системы по оказанию транспортных услуг работникам органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра Южный А.М. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Истринского муниципального района Московской области (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | "Развитие транспортного комплекса района", "Развитие улично-дорожной сети", "Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах" «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего, в том числе по годам: | 524 752,35 | 1 063 337,00 | 787 182,50 | 803 780,00 | 719 042,00 | 3 898 093,85 |
| средства бюджета Истринского муниципального района | 54 354,00 | 799 517,00 | 668 482,00 | 679 600,00 | 692 942,00 | 2 894 895,00 |
| средства Дорожного фонда Истринского муниципального района | 396 976,79 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 497 376,79 |
| в т.ч. Средства поселений | 361 663,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361 663,27 |
| в т.ч. акцизы | 35 313,52 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 25 100,00 | 135 713,52 |
| Средства поселений (не в ДФ) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| Внебюджетные источники | 42 334,00 | 238 720,00 | 93 600,50 | 99 080,00 | 1 000,00 | 474 734,50 |
| Субсидии Московской области. | 26 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 087,56 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | Достижение намеченных целевых показателей. Повышение качества транспортных услуг. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для льготных категорий. Обеспечение регулярности расписания пассажирских перевозок Оптимизация маршрутной сети и расписания в соответствии со спросом на услуги пассажирского транспорта. Создание условий для приоритетного проезда пассажирского транспорта. Сохранение и развитие улично–дорожной сети района. Оптимизация парковочного пространства Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести последствий, смертности от ДТП. Создание единого учреждения для осуществления функции транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района. Повышение уровня оказания услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления: - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной Программы.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы  Истринского муниципального района в 2017-2021 годах" (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Истринского муниципального района от 22.09.2015 N4539/9,  направлена на  решение задач и достижение целей, указанных в Паспорте программы.

Транспортная система и дорожное хозяйство являются составной частью производственной инфраструктуры Истринского муниципального района. Устойчивое и эффективное развитие этих составляющих - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В транспортной системе Истринского муниципального района значительная роль принадлежит общественному транспорту. Его основная работа - осуществление городских и пригородных перевозок населения.

На территории Истринского муниципального района регулярные перевозки осуществляются по 31 маршруту регулярных перевозок, из которых -16 муниципальных маршрутов пригородного сообщения, 5 муниципальных городского сообщения, остальные межмуниципальные или смежные межрегиональные.

Основным перевозчиком на регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом является филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Истринское автотранспортное предприятие».

На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных маршрутах, в основном составляет от 5 лет и более.

Создание условий для организации транспортного обслуживания населения поддерживается с помощью механизма социальных маршрутов и частичным возмещением перевозчикам недополученных доходов

Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания населения путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количества автобусов и обновления автобусного парка.

Объем перевозок пассажиров транспортом по району в 2016 году составил 7297,6 тыс. человек, из них транспорт общего пользования - 5767,7 тыс. человек, количество граждан, имеющих льготные проездные документы – 2849,5 человек.

Основу транспортной инфраструктуры Истринского района составляют автомобильные дороги федерального, межмуниципального или регионального значения, местного значения, а также железнодорожные пути.

В Истринском муниципальном районе протяженность автомобильных дорог, местного значения – 652, 2 км, из них с твердым покрытием 473,04 км, грунтовых- 179,16 км. Через административный центр района город Истра проходит региональная трасса Волоколамское шоссе, по которой осуществляется движение транзитного транспорта.

Только 69 % дорог местного значения отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития района,

ухудшение транспортной доступности,

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Недостаточность пропускной способности дорожной сети приводит к заторам на дорогах в часы "пиковых" нагрузок и увеличению затрат времени на поездки.

Кроме того, существует проблемы в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие специально выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта;

отсутствие парковочного пространства в нормативном объеме;

использование перевозчиками транспортных средств особо малой и малой вместимости, что приводит к увеличению загруженности автомобильных дорог.

Несмотря на наметившуюся в последние годы, тенденцию к снижению количества ДТП, дорожная обстановка в Истринском районе остается сложной.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), приобрела особую остроту, в связи с увеличением транспортных потоков и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 2016 год на дорогах Истринского муниципального района произошло 258 ДТП с пострадавшими, в том числе на муниципальных дорогах района – 13. В ДТП ранено- 311 чел., в том числе детей -18, в ДТП погибло – 49 чел., в т. ч. детей - 1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила в 2016 году 40,63 случаев на 100 тысяч населения района.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее). Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории Истринского муниципального района требует принятия неотложных и эффективных мер.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обслуживают 19 единиц легковых автомобилей и 2 автобуса.

В транспортной системе важную роль играет транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. От того, насколько продуктивно функционирует система муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, напрямую зависит развитие района, его экономический рост, увеличение темпов развития по всем основным направлениям, как следствие – повышение уровня жизни населения, его благосостояния, улучшение атмосферы удовлетворения деятельностью органов местного самоуправления, рост доверия населения к власти.

Создание системы для транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления возможно осуществить с помощью создания единого учреждения, которое будет осуществлять функции транспортного обслуживания и перевозку работников вышеназванных учреждений и органов.

Транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления будет осуществлять следующие функции:

- перевозка сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в целях осуществления своих функций и полномочий в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные учреждения, организации, независимо от организационно – правовой формы;

- обеспечение безопасных условий перевозки сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района;

Реализация подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района Московской области» возможна при условии:

-создания (реорганизации) учреждения по выполнению вышеуказанных мероприятий, создания рабочих мест с техническим и программным обеспечением, наличие транспортных средств, финансирования работ для выполнения целей и задач по подпрограмме «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района Московской области».

По предварительно проведенному мониторингу выявлено, что для обеспечения выполнения вышеуказанных задач потребуются затраты на приобретение необходимых технических средств и инвентаря для осуществления деятельности указанного учреждения, создание и регистрацию учреждения, информирование населения с публикацией в газете «Истринские вести».

Ввиду разобщенности требований по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечению безопасности дорожного движения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно - целевого подхода к решению представленных проблем.

- 2. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса с учетом

реализации Программы

Основные усилия в рамках Программы направлены на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на текущем уровне, устранении "узких мест", обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Программно-целевой подход к решению проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе, предусматривающий:

комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения;

концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития района.

- 3.  Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

"Развитие транспортного комплекса района";

"Развитие улично-дорожной сети";

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»;

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017 - 2021  годах».

Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма " Развитие транспортного комплекса района " предусматривает решение задач по созданию условий по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов.

Подпрограмма " Развитие улично-дорожной сети " предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с опорной дорожной сетью, снижения транзитного транспорта через административный центр района.

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

предусматривает предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, развитие системы организации движения транспортных средств для решения задачи по снижению смертности до 10,6 чел. на 100 тысяч населения.

Подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» предусматривает обеспечение мобильности деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района для эффективного управления муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района.

- Планируемые результаты реализации Программы

- «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2017- 2021 годах»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2016 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет Истринского муниципального района | внебюджетные источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Развитие транспортного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения | 279 960,00 | 0,00 | Показатель 1. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | % | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 | 90 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Доля поездок, оплаченных с использованием единой транспортной карты, в общем количестве оплаченных пассажирских поездок, на конец года | % | 45 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области, в общем объеме платных пассажиров поездок, на конец года | % | 45 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Доля перевозчиков –юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не 20% | процент | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
|  | Задача 2. Оптимизация парковочного пространства | 0,00 | 471 734,50 | Показатель 1 Количество машиномест на парковках общего пользования | машино-место |  | 358 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество машиномест на перехватывающих парковках | машино-место |  | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Удобная парковка | % | 103,35 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | ед. | 50678 | 54133 | 57645 | 61157 | 64669 | 68181 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | ед. | 52376 | 55888 | 57645 | 61157 | 64669 | 68181 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | ед. | 880 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Протяженность веломаршрутов | км | 1,4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Развитие улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог местного значения | 12 500,00 | 0,00 | Показатель 1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 1 | 2,8 | 0 | 0,1 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | км | 652,2 | 662,2 | 672,2 | 682,2 | 692,2 | 702,2 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | км | 444,2 | 484,1 | 548,5 | 583,5 | 618,5 | 652,2 |
|  | Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения | 3 048 984,35 | 0,00 | Показатель 1. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | кв.м |  | 137 354,44 | 138 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 |
|  |  |  |  | Показатель 2. : протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Кв.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения неотвечающих нормативным требованиям | км | 208 | 168 | 104 | 69 | 35 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель5 Оцифровка ям. | ед. | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса района | 54 837,00 | 5 000,00 | Показатель 1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск) | ед. | 40,63 | 24,08 | 10,60 | 10,50 | 10,40 | 10,30 |
| 4. | Подпрограмма 4 | «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение эффективности и качества оказания транспортных услуг муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления | 25 507,00 | 0,00 | Показатель 1. Количество автомобильного транспорта | Ед. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Количество оказанных транспортных услуг | Час. | 25662 | 25662 | 29610 | 31680 | 33490 | 35460 |
|  |  |  |  | Показатель 3. Наличие фактов предоставления некачественных или предоставленных в неполном объеме транспортных услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 4. Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 5. Наличие предписаний надзорных органов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм Программы

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации мероприятия, тыс. руб. |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров по регулируемым тарифам | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с методикой расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Постановление Правительства МО от 18.10.2016 г. № 761/38, с учетом коэффициента инфляции | 751 694,50 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 74 613,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 284 047,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 148 192,50 |  |
|  |  |  | 2020 | 164 790,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 80 052,00 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Стрительство или реконструкция автодорог местного значения | Средства бюджета Истринского муниципального района Муниципальный дорожный фонд, Субсидии Московской области. | На основании мониторинга цен | 12500 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 12 500,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Средства бюджета Истринского муниципального района Муниципальный дорожный фонд | На основании предварительного сметного расчета | 2 476 463,20 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 254 463,20 |  |
|  |  |  | 2018 | 668 000,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 518 000,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 518 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 518 000,00 |  |
| Ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог в Истринском муниципальном районе. | Средства бюджета Истринского муниципального района Муниципальный дорожный фонд | R = C1 * S, где C1 -норматив расходов руб./год на содержаниеавтомобильных дорог общего пользования местного значения с различными типами покрытия на один кв.м покрытия, в соответствии с Постановлением администрации Истринского муниципального района № 8303/11 от 29.11.2016 | 572 521,15 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 134 521,15 |  |
|  |  |  | 2018 | 102 000,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 112 000,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 112 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 112 000,00 |  |
| Подпрогорамма 3 |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 250 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 50 |  |
|  |  |  | 2018 | 50 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 2. Организация и проведение среди общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района профилактического мероприятия «Внимание, дети». | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 230 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 40 |  |
|  |  |  | 2018 | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 3. Изучение среди общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. |  |  | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 4.Организация и проведение среди детей общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района конкурсов на лучший рисунок по безопасности дорожного движения на территории района, знание ПДД. | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 100 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 20 |  |
|  |  |  | 2018 | 20 |  |
|  |  |  | 2019 | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 20 |  |
|  |  |  | 2021 | 20 |  |
| 5.Создание информационно- пропагандисткой продукции, размещение статей и материалов в средствах массовых информаций по безопасности дорожного движения, видеороликов на кабельном телевидении Истринского муниципального района | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 560 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 100 |  |
|  |  |  | 2018 | 100 |  |
|  |  |  | 2019 | 120 |  |
|  |  |  | 2020 | 120 |  |
|  |  |  | 2021 | 120 |  |
| 6.Обеспечение участия ЮИД в городских областных акциях, конкурсах и слетах | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 750 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 150 |  |
|  |  |  | 2018 | 150 |  |
|  |  |  | 2019 | 150 |  |
|  |  |  | 2020 | 150 |  |
|  |  |  | 2021 | 150 |  |
| 7. Субсидии учреждениям дошкольного образования на обустройство площадок в детских дошкольных учреждениях для изучения правил дорожного движения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 2300 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 300 |  |
|  |  |  | 2018 | 500 |  |
|  |  |  | 2019 | 500 |  |
|  |  |  | 2020 | 500 |  |
|  |  |  | 2021 | 500 |  |
| 8. Комплектация дошкольных и школьных учреждений учебным оборудованием для изучения правил дорожного движения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании мониторинга цен | 700 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 350 |  |
|  |  |  | 2018 | 350 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 9.Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Страна светофория». | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 230 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 40 |  |
|  |  |  | 2018 | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 10.Проведение конкурса среди дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек». | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 230 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 40 |  |
|  |  |  | 2018 | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 11.Размещение наружной рекламы на дорогах местного значения по тематике безопасности дорожного движения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании мониторинга цен | 707 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 107 |  |
|  |  |  | 2018 | 150 |  |
|  |  |  | 2019 | 150 |  |
|  |  |  | 2020 | 150 |  |
|  |  |  | 2021 | 150 |  |
| 12.Обустройство детского автогородка | Внебюджетн. источники | На основании предварительного сметного расчета | 5000 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 1000 |  |
|  |  |  | 2018 | 1000 |  |
|  |  |  | 2019 | 1000 |  |
|  |  |  | 2020 | 1000 |  |
|  |  |  | 2021 | 1000 |  |
| 13. Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, железнодорожных переездов на территории Истринского муниципального района. |  |  | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 14. Организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Истринского муниципального района. | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | Согласно заключенным контрактам | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | Согласно заключенным контрактам |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |
| 15. Организация и проведение работ по вырубке кустарника, по ликвидации ямочности на дорогах общего пользования Истринского муниципального района | Бюджеты: федеральный, областной Бюджеты поселений | На основании предварительного сметного расчета | Согласно заключенным контрактам | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | Согласно заключенным контрактам |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |
| 16. Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 5 030,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 1030 |  |
|  |  |  | 2018 | 1000 |  |
|  |  |  | 2019 | 1000 |  |
|  |  |  | 2020 | 1000 |  |
|  |  |  | 2021 | 1000 |  |
| 17.Устройство наружного уличного освещения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 36500 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 16 500 |  |
|  |  |  | 2018 | 5000 |  |
|  |  |  | 2019 | 5000 |  |
|  |  |  | 2020 | 5000 |  |
|  |  |  | 2021 | 5000 |  |
| 18. Нанесение горизонтальной разметки на автодорогах общего пользования местного значения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 3450 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 2050 |  |
|  |  |  | 2018 | 350 |  |
|  |  |  | 2019 | 350 |  |
|  |  |  | 2020 | 350 |  |
|  |  |  | 2021 | 350 |  |
| 19.Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах местного значения | Средства бюджета Истринского муниципального района | На основании предварительного сметного расчета | 3800 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 1800 |  |
|  |  |  | 2018 | 500 |  |
|  |  |  | 2019 | 500 |  |
|  |  |  | 2020 | 500 |  |
|  |  |  | 2021 | 500 |  |
| Подпрогорамма 4 |  |  |  |  |  |
| 1.Организация транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием (муниципальное задание) | Средства бюджета Истринского муниципального района | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле PNгз = Σ(Ni х Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения рассчитывается по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем, где Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo ), где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим – нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; | 25 078,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 25 078,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

| N п/п | Наименование показателя | Определение |  | Единица измерения |  | Значения базовых показателей |  | Статистические источники |  | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | подпрограмма " Развитие транспортного комплекса района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок муниципального района на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, где в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров организация транспортного обслуживания населения осуществляется автомобильным транспортом, равен отношению количества маршрутов, на которых осуществляются перевозки с предоставлением льгот, к общему количеству регулярных маршрутов пассажирского транспорта, умноженному на 100 процентов |  | % |  | Базовое значение показателя -80 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения муниципального района | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | % |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Доля поездок, оплаченных с использованием единой транспортной карты, в общем количестве оплаченных пассажирских поездок, на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок, оплаченных с использованием единой транспортной карты. |  | % |  | Базовое значение показателя -45 |  | По результатам статистических отчетов |  | ежемесячная |
|  | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области, в общем объеме платных пассажиров поездок, на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок, оплаченных с использованием единой транспортной карты. |  | % |  | Базовое значение показателя -45 |  | По результатам статистических отчетов |  | ежемесячная |
|  | Доля перевозчиков –юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не 20% | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". |  | % |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Количество машиномест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Машино-мест |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Количество машиномест на перехватывающих парковках | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Машино-мест |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -3.35 |  |  |  | годовая |
|  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -50678 |  | По результатам отчетов |  | годовая |
|  | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспеченность транспортной доступностью административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -52376 |  | По результатам отчетов |  | годовая |
|  | Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | Показатель характеризует обеспеченность транспортной доступностью административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -880 |  | По результатам отчетов |  | годовая |
|  | Протяженность веломаршрутов | Показатель характеризует обеспеченность транспортной доступностью административного центра для населения |  | км |  | Базовое значение показателя – 1,4 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
| Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год |  | км |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год |  | км |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных дорог за отчетный год |  | % |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Показатель характеризует темпы прироста автомобильных дорог Увеличение протяженности муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям | % |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |  |
|  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | Показатель характеризует протяжённость дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 652,2 |  | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них , находящихся в собственности муниципальных образований" |  | годовая |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 444,2 |  | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них , находящихся в собственности муниципальных образований" |  | годовая |
|  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Кв.м. |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Показатель характеризует состояние дворовых территорий, обеспечение нормативного состояния дворовых территорий. |  | Кв.м. |  | Базовое значение показателя – 0 |  |  |  |  |
|  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения неотвечающих нормативным требованиям | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 208 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Оцифровка ям. | Показатель характеризует состояние дорожной сети. |  | Ед. |  | Базовое значение показателя - 0 |  | По результатам контроля |  | еженедельная |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от ДТП (Социальный риск) | Решение задач по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий. |  | случаев на 100 тыс.населения |  | 40,63 |  | По данным ГИБДД |  | ежемесячная |
|  | Подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество автомобильного транспорта | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 21 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Количество оказанных транспортных услуг | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | час. |  | 25662 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Наличие фактов предоставления некачественных или предоставленных в неполном объеме транспортных услуг | Обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Наличие предписаний надзорных органов | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По данным ГИБДД, УГАДН |  | годовая |

- Паспорт

подпрограммы "Развитие транспортного комплекса района"

| Наименование подпрограммы |  | Развитие транспортного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 2. Развитие транспортной системы, обеспечивающей оптимизацию регулярных пассажирских и грузовых перевозок, сокращение транспортных издержек 3. Создание необходимого количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковках вблизи железнодорожных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Истринского муниципального района (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения; 2. Оптимизация парковочного пространства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации | Программа «Развитее дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса района» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Истринского муниципального района |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 74 613,00 | 284 047,00 | 148 192,50 | 164 790,00 | 80 052,00 | 751 694,50 |
|  |  |  | средства бюджета Истринского муниципального района | 26 279,00 | 46 327,00 | 55 592,00 | 66 710,00 | 80 052,00 | 274 960,00 |
|  |  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
|  |  |  | в т.ч. Средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч. акцизы | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 41 334,00 | 237 720,00 | 92 600,50 | 98 080,00 | 0,00 | 469 734,50 |
|  |  |  | Субсидии Московской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации | Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования, организация новых маршрутов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика подпрограммы

- "Развитие транспортного комплекса района"

Реализация подпрограмма "Развитие транспортного комплекса района " будет осуществляться путем решения задачи: "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения"    Решение обеспечивается реализацией основных мероприятий:

организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В Истринском районе осуществляются пассажирские  перевозки по 16 муниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам. На протяжении последних пяти лет перевозки обеспечивает в соответствии с заключенными  муниципальными контрактами Истринское АТП филиал  ГУП МО «Мострансавто».

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие транспортного комплекса района"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финанси- рования | Сроки исполнения мероприятий по годам | Всего, тыс.руб | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Всего | 2017-2021 | 751 694,50 | 74 613,00 | 284 047,00 | 148 192,50 | 164 790,00 | 80 052,00 | Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов |
|  |  | Бюджет Истринского муниципального района | 2017-2021 | 274 960,00 | 26 279,00 | 46 327,00 | 55 592,00 | 66 710,00 | 80 052,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 469 734,50 | 41 334,00 | 237 720,00 | 92 600,50 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий по организации транспортного обслуживания населения | Итого | 2017-2021 | 279 960,00 | 31 279,00 | 46 327,00 | 55 592,00 | 66 710,00 | 80 052,00 | Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов |
|  |  | Средства бюджета Истринского района | 2017-2021 | 274 960,00 | 26 279,00 | 46 327,00 | 55 592,00 | 66 710,00 | 80 052,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров по регулируемым тарифам | Итого | 2017-2021 | 271 785,00 | 30 163,00 | 45 012,00 | 54 014,00 | 64 816,00 | 77 780,00 | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
|  |  | Средства бюджета Истринского района | 2017-2021 | 266 785,00 | 25 163,00 | 45 012,00 | 54 014,00 | 64 816,00 | 77 780,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, покрытие транспортным организациям недополученных доходов, в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан | Итого | 2017-2021 | 8 175,00 | 1 116,00 | 1 315,00 | 1 578,00 | 1 894,00 | 2 272,00 | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
|  |  | Средства бюджета Истринского района | 2017-2021 | 8 175,00 | 1 116,00 | 1 315,00 | 1 578,00 | 1 894,00 | 2 272,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2 |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  | Оптимизация парковочного пространства | Итого | 2017-2021 | 471 734,50 | 43 334,00 | 237 720,00 | 92 600,50 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Истринского района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 469 734,50 | 41 334,00 | 237 720,00 | 92 600,50 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1 Создание парковочных мест на паковках общего пользования | Итого | 2017-2021 | 235 800,00 | 30 000,00 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  |  | Средства бюджета Истринского района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 235 800,00 | 30 000,00 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.2 Создание парковочных мест на перехватывающих парковках) | Итого | 2017-2021 | 235 934,50 | 13 334,00 | 31 920,00 | 92 600,50 | 98 080,00 | 0,00 | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  |  | Средства бюджета Истринского района | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 2017-2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 233 934,50 | 11 334,00 | 31 920,00 | 92 600,50 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Паспорт подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети"

| Наименование подпрограммы |  | "Развитие улично-дорожной сети" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | 1. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной системы района. 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Истринского муниципального района (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Развитие сети автомобильных дорог местного значения. 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации | подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети " | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы ( тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  | Администрация Истринского муниципального района | Всего, в том числе: | 401 484,35 | 770 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 3 061 484,35 |
|  |  |  | средства бюджета Истринского муниципального района | 0,00 | 750 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 2 580 000,00 |
|  |  |  | средства Дорожного фонда Истринского муниципального района | 375 396,79 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 455 396,79 |
|  |  |  | в т.ч. Средства поселений | 344 083,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344 083,27 |
|  |  |  | в т.ч. акцизы | 31 313,52 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 111 313,52 |
|  |  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Субсидии Московской области. | 26 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 087,56 |
| Планируемые результаты реализации |  | Строительство и реконструкция 4,8 км автомобильных дорог местного значения Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети района"

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории Московской области являются:

строительство и реконструкция 4.8 км автомобильных дорог местного значения;

ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения;

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств бюджета Истринского муниципального района и средств муниципального дорожного фонда.

Реализация мероприятий подпрограммы " Развитие улично-дорожной сети района " (далее - подпрограмма) по ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения позволит увеличить в 2021 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог на 208 км.

Решение задачи "Развитие сети автомобильных дорог местного значения " обеспечивается реализацией мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Решение задачи "Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области" обеспечивается реализацией мероприятий по содержанию, ремонту сети автомобильных дорог.

При реализации указанной задачи планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

- Перечень мероприятий к подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети»

| N п/п | Наименование направлений расходования средств, наименование объектов | Вид работ | Планируемые результаты выполнения работ (в соответствующих единицах) | Срок выполнения работ в пределах периода размещения Программы (год) | Предельный объем средств на выполнение работ с разбивкой по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего: |  |  | 2017-2021 | 3 061 484,35 | 401 484,35 | 770 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района |  |  |  | 2 580 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 | 610 000,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 455 396,79 | 375 396,79 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | в том числе средства поселений |  |  |  | 344 083,27 | 344 083,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы |  |  |  | 111 313,52 | 31 313,52 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области |  |  |  | 26 087,56 | 26 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Задача 1 Развитие сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1 Стрительство или реконструкция автодорог местного значения | строительство | 4,8 кв.м | 2017-2021 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.1 Подъездная дорога к фермерскому хозяйству О. Сирота | выбор технического решения по проложению трассы | 1,5 км | 2017-2021 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2 Подъездная дорога к д. Скрябино СП Костровское | выбор технического решения по проложению трассы | 1,5 км | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 Автомобильная дорога от д. Марково-Курсаково до д. Филатово СП Ядроминское | Разработка проекта | 1,8 км | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения. |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту автомобильныхдорог общего пользовавания населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 3 048 984,35 | 388 984,35 | 770 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 | 630 000,00 |
|  | 2.1 Диагностика и оценка эксплуатационного состояния дорожной сети |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 2 476 463,20 | 254 463,20 | 668 000,00 | 518 000,00 | 518 000,00 | 518 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 2 150 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 300 375,64 | 228 375,64 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 221 430,58 | 221 430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 78 945,06 | 6 945,06 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 26 087,56 | 26 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения | ремонт дорожного покрытия | 208,0 км | 2017-2021 | 2 461 463,20 | 251 463,20 | 665 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 | 515 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 2 150 000,00 | 0,00 | 650 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 285 375,64 | 225 375,64 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 221 430,58 | 221430,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 63 945,06 | 3 945,06 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 26 087,56 | 26 087,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2.2 Отбор и испытание проб асфальтобетона из дорожного покрытия | Проведение экспертизы проб асфальтобетона | шт. | 2017-2021 | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3 Ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог в Истринском муниципальном районе. |  |  | 2017-2021 | 572 521,15 | 134 521,15 | 102 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 | 112 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 430 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 142 521,15 | 134 521,15 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 122 652,69 | 122 652,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 19 868,46 | 11 868,46 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.1 Ямочный ремонт автомобильных дорог в Истринском муниципальном районе. | ямочный ремонт |  | 2017-2021 | 14 002,28 | 6 002,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 14 002,28 | 6 002,28 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 2 664,37 | 2 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 11 337,91 | 3 337,91 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.2 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | содержание дорог | 652,2 км | 2017-2021 | 558 518,86 | 128 518,86 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | Бюджет Истринского муниципального района: |  |  |  | 430 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района: |  |  |  | 128 518,86 | 128 518,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 119 988,31 | 119 988,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 8 530,55 | 8 530,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | 1. Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. с участием детей, оптимизация схем дорожного движения, формирование культуры поведения участников дорожного движения, изучение и соблюдение правил дорожного движения, снижение тяжести последствий от ДТП на дорогах местного значения, снижение случаев смертности в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Истринского муниципального района (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации | - Подпрограмма - Обеспечение безопасности дорожного движения - на территории района " | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  | Администрация Истринского муниципального района | Всего, в том числе: | 23 577,00 | 9 290,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 8 990,00 | 59 837,00 |
|  |  |  | средства бюджета Истринского муниципального района | 2 997,00 | 3 190,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 2 890,00 | 14 857,00 |
|  |  |  | Дорожный фонд Истринского муниципального района | 19 580,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 39 980,00 |
|  |  |  | в т.ч. Средства поселений | 17 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 580,00 |
|  |  |  | в т.ч. акцизы | 2 000,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 22 400,00 |
|  |  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 5 000,00 |
|  |  |  | Субсидии Московской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение случаев смертности до 10,6 сл. на 100 тыс. населения, снижение происшествий с участием детей, обеспечение безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

- Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района будет осуществляться путем решения задачи: "Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса района".

Решение обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах;

- совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств и специалистов автотранспорта;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

- Перечень мероприятий к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирова-ния | Срок исполнения | Всего | Объем финансовых средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |  | Результаты выполнения мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 250,0 | 50 | 50 | 50 | 50 |  | 50 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |  |  |
| 2 | Организация и проведение среди общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района профилактического мероприятия «Внимание, дети». | Бюджет района | 2017-2021г.г. (2 раза в год) | 230,0 | 40 | 40 | 50 | 50 |  | 50 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |  |  |  |
| 3 | Изучение среди общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. | _ | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |  |  |  |
| 4 | Организация и проведение среди детей общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района конкурсов на лучший рисунок по безопасности дорожного движения на территории района, знание ПДД. | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 100,0 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |  |  |  |
| 5 | Создание информационно- пропагандисткой продукции, размещение статей и материалов в средствах массовых информаций по безопасности дорожного движения, видеороликов на кабельном телевидении Истринского муниципального района. | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 560,0 | 100 | 100 | 120 | 120 |  | 120 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |  |  |
| 6 | Обеспечение участия ЮИД в городских областных акциях, конкурсах и слетах | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 750,0 | 150 | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |  |  |  |
| 7 | Субсидии учреждениям дошкольного образования на обустройство площадок в детских дошкольных учреждениях для изучения правил дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 2 300,0 | 300 | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района |  |  |  |  |
| 8 | Комплектация дошкольных и школьных учреждений учебным оборудованием для изучения правил дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 700,0 | 350 | 350 | 0 | 0 |  | 0 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района |  |  |  |  |
| 9 | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Страна светофория». | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 230,0 | 40 | 40 | 50 | 50 |  | 50 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |  |  |  |
| 10 | Проведение конкурса среди дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек». | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 230,0 | 40 | 40 | 50 | 50 |  | 50 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |  |  |  |
| 11 | Размещение наружной рекламы на дорогах местного значения по тематике безопасности дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 707 | 107,0 | 150 | 150 | 150 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Обустройство детского автогородка | Внебюджетн. источники | 2017-2021 г.г. | 5 000,0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |  |  |  |
| 13 | Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, железнодорожных переездов на территории Истринского муниципального района. |  | 2017-2021 г.г. (2 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  |  | Управление дорожной деятельности и организции транспортного обслуживания Администрации Истринского муниципального района, ОГИБДД района, ИРУАД ГБУ «Мосавтодор» |  |  |  |  |
| 14 | Организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории Истринского муниципального района. | Бюджеты: федеральный, областной Бюджеты поселений | 2017-2021 г.г. (ежегодно) |  | Согласно заключенным контрактам |  |  |  |  |  |  |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |  |  |
| 15 | Организация и проведение работ по вырубке кустарника, по ликвидации ямочности на дорогах общего пользования Истринского муниципального района | Бюджеты: федеральный, областной Бюджеты поселений | 2017-2021 г.г. (ежегодно) |  | Согласно заключенным контрактам |  |  |  |  |  |  |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |  |  |
| 16 | Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 4500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1000 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений |  | 530 | 530 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройство наружного уличного освещения | Средства поселений | 2017-2021 г.г. | 34500 | 14 500 | 5000 | 5000 | 5000 |  | 5000 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами |  |  |  |  |
|  |  | Дорожный фонд (акцизы) |  | 2000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 1450 | 450 | 250 | 250 | 250 |  | 250 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  | Оптимизация схем организации дорожного движения и недопущение роста ДТП на дорогах местного значения |  |  |
|  |  | Средства поселений | 2017-2021 г.г. | 2000 | 1600 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах местного значения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 2850 | 850 | 500 | 500 | 500 |  | 500 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |  |  |  |
|  |  | Средства поселений | 2017-2021 г.г. | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса района, в т.ч. |  | 2017-2021 г.г. | 59 837,0 | 23 577,0 | 9 290,0 | 8 990,0 | 8 990,0 |  | 8 990,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | 14 857,0 | 2 997,0 | 3 190,0 | 2 890,0 | 2 890,0 |  | 2 890,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района |  |  | 39 980,0 | 19580 | 5100 | 5100 | 5100 |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. Средства поселений |  |  | 17 580,0 | 17 580 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. акцизы |  |  | 22 400,0 | 2 000 | 5100 | 5100 | 5100 |  | 5100 |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ) |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 5 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 1 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Субсидии Московской области. |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание условий в сфере транспортных услуг для эффективного, мобильного управления органов местного самоуправления Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Организация транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Муниципальное бюджетное Учреждение «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 |
| ВСЕГО | 25 078,00 | 25 078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 25 078,00 | 25 078,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | По результатам реализации мероприятий подпрограммы планируется: 1.Повышение уровня оказания услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления: - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». -Обеспечение профессиональной пригодности исполнителей транспортных услуг (стаж работы, уровень квалификации (класс вождения), отсутствие нарушений правил управления транспортными средствами и должностных инструкций) до 100 % 2.Укрепление материально-технической базы для оснащения вновь созданного учреждения и повышения надежности функционирования транспортных средств (ресурс, срок службы, вероятность безотказной работы). |  |  |  |  |  |

- Характеристика подпрограммы

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

Важными направлениями повышения уровня жизни населения Истринского муниципального района является качественное предоставление государственных и муниципальных услуг, эффективное управление муниципальной собственностью, развитие различных форм диалога между органами местного самоуправления и населением.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обслуживают 21 автомобилей.

В транспортной системе важную роль играет транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. От того, насколько продуктивно функционирует система муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, напрямую зависит развитие района, его экономический рост, увеличение темпов развития по всем основным направлениям, как следствие – повышение уровня жизни населения, его благосостояния, улучшение атмосферы удовлетворения деятельностью органов местного самоуправления, рост доверия населения к власти.

Создание системы для транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления возможно осуществить с помощью создания единого учреждения, которое будет осуществлять функции транспортного обслуживания и перевозку работников вышеназванных учреждений и органов.

Транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления будет осуществлять следующие функции:

- перевозка сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района в целях осуществления своих функций и полномочий в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные учреждения, организации, независимо от организационно – правовой формы;

- обеспечение безопасных условий перевозки сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района;

Реализация подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района Московской области» возможна при условии:

-создания (реорганизации) учреждения по выполнению вышеуказанных мероприятий, создания рабочих мест с техническим и программным обеспечением, наличие транспортных средств, финансирования работ для выполнения целей и задач по подпрограмме «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления Истринского муниципального района Московской области».

Перечень мероприятий подпрограммы

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления

Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 13 |  | 14 |
| 1. | Задача 1. Организация транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. в служебных целях. |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Истринского муниципального района; МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» |  |  |
|  | 1.1. Оказание транспортных услуг | Субсидия на выполнение муниципального задания 1.Подготовка нормативно-правовых актов. 2.Подготовка муниципальной программы в целях формирования программно-целевой структуры расходов бюджета. 2.Разработка и утверждение муниципального задания. 3.Контроль за выполнением муниципального задания. 4.Заключение договоров и государственных контрактов в соответствии с законодательством РФ. Разработка нормативной базы на деятельность учреждения: положение об оплате труда, должностные инструкции работников учреждения, положение о внутреннем трудовом распорядке, путевые, маршрутные листы. | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Администрация Истринского муниципального района; МБУ «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  |  | 25 078,00 | 25 078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. Средства поселений |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. Акцизы |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства                                                                                                         Т.В. Иванова