Паспорт муниципальной Программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 2. Развитие транспортной системы, обеспечивающей оптимизацию регулярных пассажирских и грузовых перевозок, сокращение транспортных издержек. 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра 4. Создание условий в сфере транспортных услуг для эффективного, мобильного управления органов местного самоуправления городского округа Истра |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения. 2. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной системы городского округа Истра. 3. Обеспечение развития и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения. 4. Обеспечение безопасности дорожного движения, снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий. 5. Совершенствование системы по оказанию транспортных услуг работникам органов местного самоуправления. |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра Южный А.М. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Истра Московской области (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра ", "Развитие улично-дорожной сети", "Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра " «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего, в том числе по годам: | 477 220,30 | 567 151,00 | 586 194,91 | 798 780,00 | 714 042,00 | 3 143 388,21 |
| средства бюджета городского округа Истра | 38 296,50 | 496 734,70 | 571 244,91 | 680 700,00 | 694 042,00 | 2 481 018,11 |
| средства Дорожного фонда городского округа Истра | 387 894,80 | 42 315,30 | 14 950,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 485 160,10 |
| в т.ч. Средства поселений | 345 579,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345 579,50 |
| в т.ч. акцизы | 42 315,30 | 42 315,30 | 14 950,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 139 580,60 |
| Средства поселений (не в ДФ) | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
| Внебюджетные источники | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 98 080,00 | 0,00 | 100 520,00 |
| Субсидии Московской области. | 26 089,00 | 28 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 190,00 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | Достижение намеченных целевых показателей. Повышение качества транспортных услуг. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для льготных категорий. Обеспечение регулярности расписания пассажирских перевозок Оптимизация маршрутной сети и расписания в соответствии со спросом на услуги пассажирского транспорта. Создание условий для приоритетного проезда пассажирского транспорта. Сохранение и развитие улично–дорожной сети городского округа Истра. Оптимизация парковочного пространства Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести последствий, смертности от ДТП. Создание единого учреждения для осуществления функции транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра. Повышение уровня оказания услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления: - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной Программы.

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы  городского округа Истра в 2017-2021 годах" (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра, утвержденным постановлением Администрации Истринского муниципального района от 22.09.2015 N4539/9,  направлена на  решение задач и достижение целей, указанных в Паспорте программы.

Транспортная система и дорожное хозяйство являются составной частью производственной инфраструктуры городского округа Истра. Устойчивое и эффективное развитие этих составляющих - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В транспортной системе городского округа Истра значительная роль принадлежит общественному транспорту. Его основная работа - осуществление городских и пригородных перевозок населения.

На территории городского округа Истра регулярные перевозки осуществляются по 31 маршруту регулярных перевозок, из которых -16 муниципальных маршрутов пригородного сообщения, 5 муниципальных городского сообщения, остальные межмуниципальные или смежные межрегиональные.

Основным перевозчиком на регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом является филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Истринское автотранспортное предприятие».

На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных маршрутах, в основном составляет от 5 лет и более.

Создание условий для организации транспортного обслуживания населения поддерживается с помощью механизма социальных маршрутов и частичным возмещением перевозчикам недополученных доходов

Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания населения путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количества автобусов и обновления автобусного парка.

Объем перевозок пассажиров транспортом по району в 2016 году составил 7297,6 тыс. человек, из них транспорт общего пользования - 5767,7 тыс. человек, количество граждан, имеющих льготные проездные документы – 2849,5 человек.

Основу транспортной инфраструктуры городского округа Истра составляют автомобильные дороги федерального, межмуниципального или регионального значения, местного значения, а также железнодорожные пути.

В городском округе Истра протяженность автомобильных дорог, местного значения – 652, 2 км, из них с твердым покрытием 473,04 км, грунтовых- 179,16 км. Через административный центр городского округа Истра город Истра проходит региональная трасса Волоколамское шоссе, по которой осуществляется движение транзитного транспорта.

Только 69 % дорог местного значения отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития района,

ухудшение транспортной доступности,

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Недостаточность пропускной способности дорожной сети приводит к заторам на дорогах в часы "пиковых" нагрузок и увеличению затрат времени на поездки.

Кроме того, существует проблемы в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие специально выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта;

отсутствие парковочного пространства в нормативном объеме;

использование перевозчиками транспортных средств особо малой и малой вместимости, что приводит к увеличению загруженности автомобильных дорог.

Несмотря на наметившуюся в последние годы, тенденцию к снижению количества ДТП, дорожная обстановка в городском округе Истра остается сложной.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), приобрела особую остроту, в связи с увеличением транспортных потоков и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 2016 год на дорогах городского округа Истра произошло 258 ДТП с пострадавшими, в том числе на муниципальных дорогах района – 13. В ДТП ранено- 311 чел., в том числе детей -18, в ДТП погибло – 49 чел., в т. ч. детей - 1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила в 2016 году 40,63 случаев на 100 тысяч населения района.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее). Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра требует принятия неотложных и эффективных мер.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обслуживают 19 единиц легковых автомобилей и 2 автобуса.

В транспортной системе важную роль играет транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. От того, насколько продуктивно функционирует система муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, напрямую зависит развитие района, его экономический рост, увеличение темпов развития по всем основным направлениям, как следствие – повышение уровня жизни населения, его благосостояния, улучшение атмосферы удовлетворения деятельностью органов местного самоуправления, рост доверия населения к власти.

Создание системы для транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления возможно осуществить с помощью создания единого учреждения, которое будет осуществлять функции транспортного обслуживания и перевозку работников вышеназванных учреждений и органов.

Транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления будет осуществлять следующие функции:

- перевозка сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра в целях осуществления своих функций и полномочий в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные учреждения, организации, независимо от организационно – правовой формы;

- обеспечение безопасных условий перевозки сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра;

Реализация подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области» возможна при условии:

-создания (реорганизации) учреждения по выполнению вышеуказанных мероприятий, создания рабочих мест с техническим и программным обеспечением, наличие транспортных средств, финансирования работ для выполнения целей и задач по подпрограмме «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области».

По предварительно проведенному мониторингу выявлено, что для обеспечения выполнения вышеуказанных задач потребуются затраты на приобретение необходимых технических средств и инвентаря для осуществления деятельности указанного учреждения, создание и регистрацию учреждения, информирование населения с публикацией в газете «Истринские вести».

Ввиду разобщенности требований по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечению безопасности дорожного движения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно - целевого подхода к решению представленных проблем.

- 2. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса с учетом

реализации Программы

Основные усилия в рамках Программы направлены на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на текущем уровне, устранении "узких мест", обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Программно-целевой подход к решению проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе, предусматривающий:

комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения;

концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития городского округа Истра.

- 3.  Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

"Развитие транспортного комплекса городского округа Истра ";

"Развитие улично-дорожной сети";

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»;

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра».

Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма " Развитие транспортного комплекса городского округа Истра " предусматривает решение задач по созданию условий по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов.

Подпрограмма " Развитие улично-дорожной сети " предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с опорной дорожной сетью, снижения транзитного транспорта через административный центр городского округа Истра.

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра»

предусматривает предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, развитие системы организации движения транспортных средств для решения задачи по снижению смертности до 10,6 чел. на 100 тысяч населения.

Подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» предусматривает обеспечение мобильности деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра для эффективного управления муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра.

- Планируемые результаты реализации Программы

- «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017- 2021 годах»

| Планируемые результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) 2016 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
|  |  | бюджет Истринского муниципального района | внебюджетные источники |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Развитие транспортного комплекса городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения | 350 413,55 | 0,00 | Показатель 1. Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа Истра на конец года | % | 80 | 80 | 83 | 83 | 85 | 90 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Доля поездок, оплаченных с использованием единой транспортной карты, в общем количестве оплаченных пассажирских поездок, на конец года | % | 45 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области, в общем объеме платных пассажиров поездок, на конец года | % | 45 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Доля перевозчиков –юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не 20% | процент | - | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
|  | Задача 2. Оптимизация парковочного пространства | 0,00 | 135 070,00 | Показатель 1 Количество машиномест на парковках общего пользования | машино-место |  | 358 | 300 | 300 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество машиномест на перехватывающих парковках | машино-место |  | 150 | 350 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Удобная парковка | % | 103,35 | 103 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | ед. | 50678 | 54133 | 57645 | 61157 | 64669 | 68181 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | ед. | 52376 | 55888 | 57645 | 61157 | 64669 | 68181 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | ед. | 880 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 |
|  |  |  |  | Показатель 7 Протяженность веломаршрутов | км | 1,4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 2. | Подпрограмма 2 | «Развитие улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог местного значения | 12 500,00 | 0,00 | Показатель 1 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,8 | 0,1 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,05 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 5 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | км | 652,2 | 662,2 | 672,2 | 682,2 | 692,2 | 702,2 |
|  |  |  |  | Показатель 6 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | км | 444,2 | 484,1 | 548,5 | 583,5 | 618,5 | 652,2 |
|  | Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения | 2 499 208,26 | 0,00 | Показатель 1. Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | кв.м |  | 137 354,44 | 138 000 | 150 000 | 160 000 | 170 000 |
|  |  |  |  | Показатель 2. : протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | км |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 3 Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Кв.м | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 4 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения неотвечающих нормативным требованиям | км | 208 | 168 | 104 | 69 | 35 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель5 Оцифровка ям. | ед. | - |  |  |  |  |  |
| 3. | Подпрограмма 3 | "Обеспечение безопасности дорожного движения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса района | 57 617,60 | 1 000,00 | Показатель 1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество погибших на 100 тыс. населения (Социальный риск) | ед. | 40,63 | 24,08 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 |
| 4. | Подпрограмма 4 | «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение эффективности и качества оказания транспортных услуг муниципальным учреждениям и органам местного самоуправления | 89 578,80 | 0,00 | Показатель 1. Количество автомобильного транспорта | Ед. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 2. Количество оказанных транспортных услуг | Час. | 25662 | 25662 | 29610 | 31680 | 33490 | 35460 |
|  |  |  |  | Показатель 3. Наличие фактов предоставления некачественных или предоставленных в неполном объеме транспортных услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 4. Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Показатель 5. Наличие предписаний надзорных органов | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм Программы

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации мероприятия, тыс. руб. |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения | Средства бюджета городского округа Истра | В соответствии с методикой расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Постановление Правительства МО от 18.10.2016 г. № 761/38, с учетом коэффициента инфляции | 350 413,55 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 33 583,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 77 497,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 92 571,55 |  |
|  |  |  | 2020 | 66 710,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 80 052,00 |  |
| 2. Оптимизация парковочного пространства | Средства бюджета городского округа Истра, муниципальный дорожный фонд, внебюджетные источники. | На основании предварительного сметного расчета | 135 070,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 4 740,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 15 000,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 17 250,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 98 080,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Строительство или реконструкция автодорог местного значения | Средства бюджета городского округа Истра, Муниципальный дорожный фонд, Субсидии Московской области. | На основании мониторинга цен | 12500 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 12 500,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Диагностика и оценка эксплуатационного состояния дорожной сети | Средства бюджета городского округа Истра, Муниципальный дорожный фонд | На основании предварительного сметного расчета | 22 190,03 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 10 690,03 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 11 500,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Средства бюджета городского округа Истра, Муниципальный дорожный фонд | На основании предварительного сметного расчета | 1 710 157,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 265 484,62 |  |
|  |  |  | 2018 | 223 346,92 |  |
|  |  |  | 2019 | 185 325,46 |  |
|  |  |  | 2020 | 518 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 518 000,00 |  |
| Ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог в городском округе Истра | Средства бюджета городского округа Истра, Муниципальный дорожный фонд | R = C1 * S, где C1 -норматив расходов руб./год на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с различными типами покрытия на один кв. м. покрытия, в соответствии с Постановлением администрации Истринского муниципального района № 8303/11 от 29.11.2016 | 766 861,23 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 106 176,25 |  |
|  |  |  | 2018 | 207 507,08 |  |
|  |  |  | 2019 | 229 177,90 |  |
|  |  |  | 2020 | 112 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 112 000,00 |  |
| Подпрогорамма 3 |  |  |  |  |  |
| 1.Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 250 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 50 |  |
|  |  |  | 2018 | 50 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 2. Организация и проведение среди общеобразовательных учреждений городского округа Истра профилактического мероприятия «Внимание, дети». | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 230 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 40 |  |
|  |  |  | 2018 | 40 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 3. Изучение среди общеобразовательных учреждений городского округа Истра правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. |  |  | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 4.Организация и проведение среди детей общеобразовательных учреждений городского округа Истра конкурсов на лучший рисунок по безопасности дорожного движения на территории района, знание ПДД. | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 100 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 20 |  |
|  |  |  | 2018 | 20 |  |
|  |  |  | 2019 | 20 |  |
|  |  |  | 2020 | 20 |  |
|  |  |  | 2021 | 20 |  |
| 5.Создание информационно- пропагандисткой продукции, размещение статей и материалов в средствах массовых информаций по безопасности дорожного движения, видеороликов на кабельном телевидении городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 560 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 100 |  |
|  |  |  | 2018 | 100 |  |
|  |  |  | 2019 | 120 |  |
|  |  |  | 2020 | 120 |  |
|  |  |  | 2021 | 120 |  |
| 6.Обеспечение участия ЮИД в городских областных акциях, конкурсах и слетах | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 750 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 150 |  |
|  |  |  | 2018 | 150 |  |
|  |  |  | 2019 | 150 |  |
|  |  |  | 2020 | 150 |  |
|  |  |  | 2021 | 150 |  |
| 7. Субсидии учреждениям дошкольного образования на обустройство площадок в детских дошкольных учреждениях для изучения правил дорожного движения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 2300 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 300 |  |
|  |  |  | 2018 | 500 |  |
|  |  |  | 2019 | 500 |  |
|  |  |  | 2020 | 500 |  |
|  |  |  | 2021 | 500 |  |
| 8. Комплектация дошкольных и школьных учреждений учебным оборудованием для изучения правил дорожного движения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании мониторинга цен | 350 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 350 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 9.Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Страна светофория». | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 140 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 40 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 10.Проведение конкурса среди дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек». | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 140 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 40 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 |  |
| 11.Размещение наружной рекламы на дорогах местного значения по тематике безопасности дорожного движения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании мониторинга цен | 300 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 150 |  |
|  |  |  | 2021 | 150 |  |
| 12.Обустройство детского автогородка | Внебюджетн. источники | На основании предварительного сметного расчета | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 13. Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, железнодорожных переездов на территории городского округа Истра |  |  | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 14. Организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | Согласно заключенным контрактам | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | Согласно заключенным контрактам |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |
| 15. Организация и проведение работ по вырубке кустарника, по ликвидации ямочности на дорогах общего пользования городского округа Истра | Бюджеты: федеральный, областной Бюджеты поселений | На основании предварительного сметного расчета | Согласно заключенным контрактам | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | Согласно заключенным контрактам |  |
|  |  |  | 2018 |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |
| 16. Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 2 636,90 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 636,9 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 1000 |  |
|  |  |  | 2021 | 1000 |  |
| 17.Устройство наружного уличного освещения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 15682,9 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 15 683 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 18. Нанесение горизонтальной разметки на автодорогах общего пользования местного значения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 1607,8 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 907,8 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 350 |  |
|  |  |  | 2021 | 350 |  |
| 19.Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах местного значения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 1650 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 650 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 500 |  |
|  |  |  | 2021 | 500 |  |
| 20. Обустройство пешеходных переходов у школ и детских садов на территории городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| 21. Разработка проектов организации дорожного движения на территории городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 31670 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | 13800 |  |
|  |  |  | 2019 | 15870 |  |
|  |  |  | 2020 | 1000 |  |
|  |  |  | 2021 | 1000 |  |
| 22. Обустройство автопавильонов | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 0 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 1.Организация транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием (муниципальное задание) | Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле PNгз = Σ(Ni х Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения рассчитывается по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем, где Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo ), где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим – нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; | 89 578,80 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 25 078,80 |  |
|  |  |  | 2018 | 30 000,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 34 500,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

| N п/п | Наименование показателя | Определение |  | Единица измерения |  | Значения базовых показателей |  | Статистические источники |  | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | подпрограмма " Развитие транспортного комплекса городского округа Истра " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в общем количестве муниципальных маршрутов регулярных перевозок городского округа на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам, на которых отдельным категориям граждан предоставляются меры социальной поддержки, где в соответствии с муниципальными контрактами на оказание услуг по перевозке пассажиров организация транспортного обслуживания населения осуществляется автомобильным транспортом, равен отношению количества маршрутов, на которых осуществляются перевозки с предоставлением льгот, к общему количеству регулярных маршрутов пассажирского транспорта, умноженному на 100 процентов |  | % |  | Базовое значение показателя -80 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром муниципального района, в общей численности населения городского округа | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | % |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Доля поездок, оплаченных с использованием единой транспортной карты, в общем количестве оплаченных пассажирских поездок, на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок, оплаченных с использованием единой транспортной карты. |  | % |  | Базовое значение показателя -45 |  | По результатам статистических отчетов |  | ежемесячная |
|  | Доля пассажиров, оплачивающих свой проезд единой транспортной картой Московской области, в общем объеме платных пассажиров поездок, на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок, оплаченных с использованием единой транспортной карты. |  | % |  | Базовое значение показателя -45 |  | По результатам статистических отчетов |  | ежемесячная |
|  | Доля перевозчиков –юридических лиц, созданных без участия средств регионального и муниципального бюджетов, со средним уровнем применения единых транспортных карт за проезд не 20% | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". |  | % |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Количество машиномест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Машино-мест |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Количество машиномест на перехватывающих парковках | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Машино-мест |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
|  | Дефицит парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -3.35 |  |  |  | годовая |
|  | Плановое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -50678 |  | По результатам отчетов |  | годовая |
|  | Фактическое количество парковочных мест на парковках общего пользования | Показатель характеризует обеспеченность транспортной доступностью административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -52376 |  | По результатам отчетов |  | годовая |
|  | Фактическое количество парковочных мест на перехватывающих парковках | Показатель характеризует обеспеченность транспортной доступностью административного центра для населения |  | Ед. |  | Базовое значение показателя -880 |  | По результатам отчетов |  | годовая |
|  | Протяженность веломаршрутов | Показатель характеризует обеспеченность транспортной доступностью административного центра для населения |  | км |  | Базовое значение показателя – 1,4 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
| Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год |  | км |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год |  | км |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории субъекта Российской Федерации в результате строительства новых автомобильных дорог | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных дорог за отчетный год |  | % |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | Показатель характеризует темпы прироста автомобильных дорог Увеличение протяженности муниципальных дорог, отвечающих нормативным требованиям | % |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |  |
|  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории субъекта Российской Федерации | Показатель характеризует протяжённость дорожной сети на территории субъекта Российской Федерации |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 652,2 |  | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них , находящихся в собственности муниципальных образований" |  | годовая |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 444,2 |  | Форма статистического наблюдения N 3-ДГ "Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них , находящихся в собственности муниципальных образований" |  | годовая |
|  | Увеличение площади поверхности автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Кв.м. |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Увеличение площади поверхности дворовых территорий многоквартирных домов, приведенных в нормативное состояние с использованием субсидий из Дорожного фонда Московской области и средств бюджетов муниципальных образований | Показатель характеризует состояние дворовых территорий, обеспечение нормативного состояния дворовых территорий. |  | Кв.м. |  | Базовое значение показателя – 0 |  |  |  |  |
|  | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения неотвечающих нормативным требованиям | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | Км. |  | Базовое значение показателя – 208 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
|  | Оцифровка ям. | Показатель характеризует состояние дорожной сети. |  | Ед. |  | Базовое значение показателя - 0 |  | По результатам контроля |  | еженедельная |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Смертность от ДТП (Социальный риск) | Решение задач по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий. |  | случаев на 100 тыс.населения |  | 40,63 |  | По данным ГИБДД |  | ежемесячная |
|  | Подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество автомобильного транспорта | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 21 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Количество оказанных транспортных услуг | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | час. |  | 25662 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Наличие фактов предоставления некачественных или предоставленных в неполном объеме транспортных услуг | Обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По отчетным данным |  | годовая |
|  | Наличие предписаний надзорных органов | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По данным ГИБДД, УГАДН |  | годовая |

- Паспорт

подпрограммы "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра "

| Наименование подпрограммы |  | Развитие транспортного комплекса городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | 1. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 2. Развитие транспортной системы, обеспечивающей оптимизацию регулярных пассажирских и грузовых перевозок, сокращение транспортных издержек 3. Создание необходимого количества машиномест на парковках общего пользования и перехватывающих парковках вблизи железнодорожных станций |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Создание условий по организации транспортного обслуживания населения; 2. Оптимизация парковочного пространства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации | Программа «Развитее дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах» Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса городского округа Истра» | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация городского округа Истра |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 38 323,00 | 92 497,00 | 109 821,55 | 164 790,00 | 80 052,00 | 485 483,55 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Истра | 11 083,00 | 92 497,00 | 106 371,55 | 66 710,00 | 80 052,00 | 356 713,55 |
|  |  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300,00 |
|  |  |  | в т.ч. Средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в т.ч. акцизы | 2 300,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 5 750,00 |
|  |  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 500,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 98 080,00 | 0,00 | 100 520,00 |
|  |  |  | Субсидии Московской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации | Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования, организация новых маршрутов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика подпрограммы

- "Развитие транспортного комплекса района"

Реализация подпрограмма "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра" будет осуществляться путем решения задачи: "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения"    Решение обеспечивается реализацией основных мероприятий:

организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В городского округа Истра осуществляются пассажирские перевозки по 16 муниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам. На протяжении последних пяти лет перевозки обеспечивает в соответствии с заключенными муниципальными контрактами Истринское АТП филиал  ГУП МО «Мострансавто».

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие транспортного комплекса района"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финанси- рования | Сроки исполнения мероприятий по годам | Всего, тыс. руб. | Объем финансирования по годам |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Всего | 2017-2021 | 485 483,55 | 38 323,00 | 92 497,00 | 109 821,55 | 164 790,00 | 80 052,00 | Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов |
|  |  | Бюджет городского округа Истра | 2017-2021 | 356 713,55 | 11 083,00 | 92 497,00 | 106 371,55 | 66 710,00 | 80 052,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 5 750,00 | 2 300,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 5 750,00 | 2 300,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 100 520,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Создание условий по организации транспортного обслуживания населения | Итого | 2017-2021 | 350 413,55 | 33 583,00 | 77 497,00 | 92 571,55 | 66 710,00 | 80 052,00 | Обеспечение финансирования транспортным организациям выпадающих доходов |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 324 463,55 | 11 083,00 | 77 497,00 | 89 121,55 | 66 710,00 | 80 052,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 1.1 Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров по регулируемым тарифам | Итого | 2017-2021 | 345 989,35 | 33 324,80 | 77 497,00 | 92 571,55 | 64 816,00 | 77 780,00 | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 320 039,35 | 10 824,80 | 77 497,00 | 89 121,55 | 64 816,00 | 77 780,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 22 500,00 | 22 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 1.2 Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам, покрытие транспортным организациям недополученных доходов, в связи с предоставлением льгот отдельным категориям граждан | Итого | 2017-2021 | 4 424,20 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 1 894,00 | 2 272,00 | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 4 424,20 | 258,20 | 0,00 | 0,00 | 1 894,00 | 2 272,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 1.3 Проект комплексного развития транспортной инфраструктуры | Итого | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Удовлетворение потребности населения в транспортных услугах. Повышение уровня жизни и подвижности населения. Обеспечение транспортной доступности для всех категорий граждан |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | Задача 2 |  | 2017-2021 |  |  |  |  |  |  | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  | Оптимизация парковочного пространства | Итого | 2017-2021 | 135 070,00 | 4 740,00 | 15 000,00 | 17 250,00 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 32 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 100 520,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.1 Создание парковочных мест на паковках общего пользования | Итого | 2017-2021 | 33 490,00 | 1 240,00 | 15 000,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 32 250,00 | 0,00 | 15 000,00 | 17 250,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 1 240,00 | 1 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | 2.2 Создание парковочных мест на перехватывающих парковках | Итого | 2017-2021 | 101 580,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 98 080,00 | 0,00 | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 2017-2021 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Акцизы | 2017-2021 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в т.ч. Средства поселений | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 99 280,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 98 080,00 | 0,00 |  |
|  |  | Субсидии Московской области. | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Паспорт подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети"

| Наименование подпрограммы |  | "Развитие улично-дорожной сети" |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | 1. Увеличение пропускной способности и улучшение параметров транспортной системы городского округа Истра. 2. Обеспечение развития и устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Развитие сети автомобильных дорог местного значения. 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации | Программа «Развитее дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах» Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети " | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  | Администрация городского округа Истра | Всего, в том числе: | 394 850,90 | 430 854,00 | 426 003,36 | 630 000,00 | 630 000,00 | 2 511 708,26 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 360 437,70 | 414 503,36 | 610 000,00 | 610 000,00 | 1 994 941,06 |
|  |  |  | средства Дорожного фонда городского округа Истра | 368 761,90 | 42 315,30 | 11 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 462 577,20 |
|  |  |  | в т.ч. Средства поселений | 330 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 606,80 |
|  |  |  | в т.ч. акцизы | 38 155,10 | 42 315,30 | 11 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 131 970,40 |
|  |  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Субсидии Московской области. | 26 089,00 | 28 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 190,00 |
| Планируемые результаты реализации |  | Строительство и реконструкция 4,8 км автомобильных дорог местного значения Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |

- Характеристика подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети городского округа Истра "

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории Московской области являются:

строительство и реконструкция 4.8 км автомобильных дорог местного значения;

ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения;

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств бюджета Истринского муниципального района и средств муниципального дорожного фонда.

Реализация мероприятий подпрограммы " Развитие улично-дорожной сети городского округа Истра " (далее - подпрограмма) по ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения позволит увеличить в 2021 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог на 208 км.

Решение задачи "Развитие сети автомобильных дорог местного значения " обеспечивается реализацией мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Решение задачи "Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области" обеспечивается реализацией мероприятий по содержанию, ремонту сети автомобильных дорог.

При реализации указанной задачи планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

- Перечень мероприятий к подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети»

| N п/п | Наименование направлений расходования средств, наименование объектов | Вид работ | Планируемые результаты выполнения работ (в соответствующих единицах) | Срок выполнения работ в пределах периода размещения Программы (год) | Предельный объем средств на выполнение работ с разбивкой по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Всего: |  |  | 2017-2021 | 2 511 708,26 | 394 850,90 | 430 854,00 | 426 003,36 | 630 000,00 | 630 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 1 994 941,06 | 0,00 | 360 437,70 | 414 503,36 | 610 000,00 | 610 000,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 462 577,20 | 368 761,90 | 42 315,30 | 11 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | в том числе Средства поселений |  |  |  | 330 606,80 | 330 606,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы |  |  |  | 131 970,40 | 38 155,10 | 42 315,30 | 11 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области |  |  |  | 54 190,00 | 26 089,00 | 28 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Задача 1 Развитие сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1 Строительство или реконструкция автодорог местного значения | строительство | 4,8 кв.м | 2017-2021 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.1 Подъездная дорога к фермерскому хозяйству О. Сирота | выбор технического решения по проложению трассы | 1,5 км | 2017-2021 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2 Подъездная дорога к д. Скрябино СП Костровское | выбор технического решения по проложению трассы | 1,5 км | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.3 Автомобильная дорога от д. Марково-Курсаково до д. Филатово СП Ядроминское | Разработка проекта | 1,8 км | 2017-2021 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 Субсидии на строительство (реконструкцию) объектов дорожного хозяйства местного значения. |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3 Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на финансирование работ по капитальному ремонту автомобильныхдорог общего пользовавания населенных пунктов, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов. |  |  | 2017-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4 Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию дорог общего пользования местного значения. |  |  | 2018-2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 2 499 208,26 | 382 350,90 | 430 854,00 | 426 003,36 | 630 000,00 | 630 000,00 |
|  | 2.1 Диагностика и оценка эксплуатационного состояния дорожной сети |  |  | 2017-2021 | 22 190,03 | 10 690,03 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 22 190,03 | 10 690,03 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2 Ремонт автомобильных дорог местного значения |  |  |  | 1 710 157,00 | 265 484,62 | 223 346,92 | 185 325,46 | 518 000,00 | 518 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 1 346 478,03 | 0,00 | 161 152,57 | 185 325,46 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 309 488,97 | 239 395,62 | 34 093,35 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 236 599,02 | 236 599,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 72 889,95 | 2 796,60 | 34 093,35 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 54 190,00 | 26 089,00 | 28 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2.1 Ремонт автомобильных дорог местного значения | ремонт дорожного покрытия | 208,0 км | 2017-2021 | 1 712 373,35 | 263 715,42 | 233 332,47 | 185 325,46 | 515 000,00 | 515 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 1 346 478,03 | 0,00 | 161 152,57 | 185 325,46 | 500 000,00 | 500 000,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 301 719,77 | 237 626,42 | 34 093,35 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 236 599,02 | 236 599,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 65 120,75 | 1 027,40 | 34 093,35 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 64 175,55 | 26 089,00 | 38 086,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.2.2 Отбор и испытание проб асфальтобетона из дорожного покрытия | Проведение экспертизы проб асфальтобетона | шт. | 2017-2021 | 7 769,20 | 1 769,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 7 769,20 | 1 769,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 7 769,20 | 1 769,20 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3 Ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог в городском округе Истра |  |  | 2017-2021 | 766 861,23 | 106 176,25 | 207 507,08 | 229 177,90 | 112 000,00 | 112 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 648 463,03 | 0,00 | 199 285,13 | 229 177,90 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 118 398,20 | 106 176,25 | 8 221,95 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 94 007,78 | 94 007,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 24 390,42 | 12 168,47 | 8 221,95 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.1 Ямочный ремонт автомобильных дорог в городском округе Истра | ямочный ремонт |  | 2017-2021 | 18 224,24 | 6 002,29 | 8 221,95 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 18 224,24 | 6 002,29 | 8 221,95 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 2 664,37 | 2 664,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 15 559,87 | 3 337,92 | 8 221,95 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2.3.2 Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений | содержание дорог | 652,2 км | 2017-2021 | 748 636,99 | 100 173,96 | 199 285,13 | 229 177,90 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | Бюджет городского округа Истра |  |  |  | 648 463,03 | 0,00 | 199 285,13 | 229 177,90 | 110 000,00 | 110 000,00 |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра: |  |  |  | 100 173,96 | 100 173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе средства поселений; |  |  |  | 91 343,41 | 91 343,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе Акцизы. |  |  |  | 8 830,55 | 8 830,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства поселений (не в ДФ); |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники; |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Субсидии Московской области. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра»

| Наименование подпрограммы |  | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | 1. Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий, в т.ч. с участием детей, оптимизация схем дорожного движения, формирование культуры поведения участников дорожного движения, изучение и соблюдение правил дорожного движения, снижение тяжести последствий от ДТП на дорогах местного значения, снижение случаев смертности в дорожно-транспортных происшествиях. |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы и мероприятий подпрограммы по годам реализации | - Подпрограмма - Обеспечение безопасности дорожного движения - на территории городского округа Истра " | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  |  | Администрация Истринского муниципального района | Всего, в том числе: | 19 967,60 | 13 800,00 | 15 870,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 57 617,60 |
|  |  |  | средства бюджета городского округа Истра | 2 134,70 | 13 800,00 | 15 870,00 | 3 990,00 | 3 990,00 | 39 784,70 |
|  |  |  | Дорожный фонд городского округа Истра | 16 832,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 832,90 |
|  |  |  | в т.ч. Средства поселений | 14 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 972,70 |
|  |  |  | в т.ч. акцизы | 1 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 860,20 |
|  |  |  | Средства поселений (не в ДФ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
|  |  |  | Субсидии Московской области. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Планируемые результаты реализации | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий, снижение случаев смертности до 10,6 сл. на 100 тыс. населения, снижение происшествий с участием детей, обеспечение безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Характеристика подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра»

- Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района будет осуществляться путем решения задачи: "Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа".

Решение обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах;

- совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств и специалистов автотранспорта;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

- Перечень мероприятий к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Срок исполнения | Всего | Объем финансовых средств (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс. руб. | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Безопасное колесо». | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 150,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
| 2 | Организация и проведение среди общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района профилактического мероприятия «Внимание, дети». | Бюджет района | 2017-2021г.г. (2 раза в год) | 140,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |
| 3 | Изучение среди общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района правил дорожного движения, их практической отработки в урочной и внеурочной деятельности. | _ | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |
| 4 | Организация и проведение среди детей общеобразовательных учреждений Истринского муниципального района конкурсов на лучший рисунок по безопасности дорожного движения на территории района, знание ПДД. | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 60,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |
| 5 | Создание информационно- пропагандисткой продукции, размещение статей и материалов в средствах массовых информаций по безопасности дорожного движения, видеороликов на кабельном телевидении городского округа Истра. | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
| 6 | Обеспечение участия ЮИД в городских областных акциях, конкурсах и слетах | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 450,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |
| 7 | Субсидии учреждениям дошкольного образования на обустройство площадок в детских дошкольных учреждениях для изучения правил дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 1 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района |  |
| 8 | Комплектация дошкольных и школьных учреждений учебным оборудованием для изучения правил дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района |  |
| 9 | Проведение конкурса среди общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Страна светофория». | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 140,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |
| 10 | Проведение конкурса среди дошкольных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма «Зеленый огонек». | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 140,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 |  | Управление образованием и общеобразовательные учреждения Истринского муниципального района, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району |  |
| 11 | Размещение наружной рекламы на дорогах местного значения по тематике безопасности дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |  |  |  |
| 12 | Обустройство детского автогородка | Внебюджетн. источники | 2017-2021 г.г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |
| 13 | Проведение комиссионного обследования автомобильных дорог общего пользования на маршрутах движения автобусов, железнодорожных переездов на территории городского округа Истра. |  | 2017-2021 г.г. (2 раза в год) |  |  |  |  |  |  |  | Управление дорожной деятельности и организции транспортного обслуживания Администрации Истринского муниципального района, ОГИБДД района, ИРУАД ГБУ «Мосавтодор» |  |
| 14 | Организация содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования на территории городского округа Истра. | Бюджеты: федеральный, областной Бюджеты поселений | 2017-2021 г.г. (ежегодно) |  | Согласно заключенным контрактам |  |  |  |  |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |
| 15 | Организация и проведение работ по вырубке кустарника, по ликвидации ямочности на дорогах общего пользования городского округа Истра | Бюджеты: федеральный, областной Бюджеты поселений | 2017-2021 г.г. (ежегодно) |  | Согласно заключенным контрактам |  |  |  |  |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |
| 16 | Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. (ежегодно) | 2 636,90 | 636,90 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами |  |
|  |  | Средства Дорожного фонда: в т.ч. Средства поселений; в т.ч. Акцизы. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Устройство наружного уличного освещения | Средства поселений | 2017-2021 г.г. | 13 822,70 | 13 822,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами |  |
|  |  | Дорожный фонд (акцизы) |  | 1 860,20 | 1 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 1 107,80 | 407,80 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. | Оптимизация схем организации дорожного движения и недопущение роста ДТП на дорогах местного значения |
|  |  | Средства поселений | 2017-2021 г.г. | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах местного значения | Бюджет района | 2017-2021 г.г. | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |
|  |  | Средства поселений | 2017-2021 г.г. | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Обустройство пешеходных переходов у школ и детских садов на территории городского округа Истра | Бюджет района | 2018-2021 г.г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. | Оптимизация схем организации дорожного движения и недопущение роста ДТП на дорогах местного значения |
| 21 | Разработка проектов организации дорожного движения на территории городского округа Истра | Бюджет района | 2018-2021 г.г. | 31 670,00 | 0,00 | 13 800,00 | 15 870,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |
| 22 | Обустройство автопавильонов | Бюджет района | 2018-2021 г.г. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Организации, в соответствии с заключёнными контрактами. |  |
|  | Итого по Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа Истра, в т.ч. |  | 2017-2021 г.г. | 57 617,60 | 19 967,60 | 13 800,00 | 15 870,00 | 3 990,00 | 3 990,00 |  |  |  |
|  | Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | 39 784,70 | 2 134,70 | 13 800,00 | 15 870,00 | 3 990,00 | 3 990,00 |  |  |  |
|  | Дорожный фонд Истринского муниципального района |  |  | 16 832,90 | 16 832,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. Средства поселений |  |  | 14 972,70 | 14 972,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | в т.ч. акцизы |  |  | 1 860,20 | 1 860,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Субсидии Московской области. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»

| Наименование муниципальной подпрограммы | Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной подпрограммы | Создание условий в сфере транспортных услуг для эффективного, мобильного управления органов местного самоуправления городского округа Истра |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной подпрограммы | 1. Организация транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной подпрограммы | Муниципальное бюджетное Учреждение «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной подпрограммы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной подпрограммы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 |
| ВСЕГО | 89 578,80 | 25 078,80 | 30 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 89 578,80 | 25 078,80 | 30 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов поселений городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной подпрограммы | По результатам реализации мероприятий подпрограммы планируется: 1.Повышение уровня оказания услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления: - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». -Обеспечение профессиональной пригодности исполнителей транспортных услуг (стаж работы, уровень квалификации (класс вождения), отсутствие нарушений правил управления транспортными средствами и должностных инструкций) до 100 % 2.Укрепление материально-технической базы для оснащения вновь созданного учреждения и повышения надежности функционирования транспортных средств (ресурс, срок службы, вероятность безотказной работы). |  |  |  |  |  |

- Характеристика подпрограммы

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»

Важными направлениями повышения уровня жизни населения городского округа Истра является качественное предоставление государственных и муниципальных услуг, эффективное управление муниципальной собственностью, развитие различных форм диалога между органами местного самоуправления и населением.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обслуживают 21 автомобилей.

В транспортной системе важную роль играет транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. От того, насколько продуктивно функционирует система муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, напрямую зависит развитие района, его экономический рост, увеличение темпов развития по всем основным направлениям, как следствие – повышение уровня жизни населения, его благосостояния, улучшение атмосферы удовлетворения деятельностью органов местного самоуправления, рост доверия населения к власти.

Создание системы для транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления возможно осуществить с помощью создания единого учреждения, которое будет осуществлять функции транспортного обслуживания и перевозку работников вышеназванных учреждений и органов.

Транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления будет осуществлять следующие функции:

- перевозка сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра в целях осуществления своих функций и полномочий в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные учреждения, организации, независимо от организационно – правовой формы;

- обеспечение безопасных условий перевозки сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра;

Реализация подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области» возможна при условии:

-создания (реорганизации) учреждения по выполнению вышеуказанных мероприятий, создания рабочих мест с техническим и программным обеспечением, наличие транспортных средств, финансирования работ для выполнения целей и задач по подпрограмме «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области».

Перечень мероприятий подпрограммы

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Сроки исполнения мероприятия | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Оказание транспортных услуг | Перевозка сотрудников органов местного самоуправления в целях осуществления ими своих функций и полномочий | Средства Истринского Муниципального Района, средства бюджета городского округа Истра | 01.01.17-31.12.21 | 89 578,80 | 25 078,80 | 30 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  |  |  | 89 578,80 | 25 078,80 | 30 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра |  |  |  | 89 578,80 | 25 078,80 | 30 000,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Дорожный фонд городского округа Истра |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в т.ч. Средства поселений |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | в т.ч. Акцизы |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Средства поселений (не в ДФ) |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Начальник Управления ЖКХ и благоустройства                                                                                                        Т.В. Иванова