Паспорт муниципальной программы

«Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Координатор муниципальной программы | И.о Заместителя Главы администрации городского округа Истра Тодд Л.Ю. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1.Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. 2.Развитие транспортной системы, обеспечивающей оптимизацию регулярных пассажирских и грузовых перевозок, сокращение транспортных издержек. 3.Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра. 4.Создание условий в сфере транспортных услуг для эффективного, мобильного управления органов местного самоуправления городского округа Истра. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Развитие транспортного комплекса городского округа Истра; 2. Развитие улично-дорожной сети; 3. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра; 4. Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Средства бюджета городского округа Истра, в том числе: | 2 603 274,11 | 458 134,09 | 800 208,82 | 448 310,40 | 448 310,40 | 448 310,40 |
| -Дорожный Фонд городского округа Истра | 435 028,81 | 382 772,69 | 52 256,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 345 978,00 | 26 089,00 | 107 434,00 | 74 304,00 | 70 132,00 | 68 019,00 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 2440 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 951 692,11 | 486 663,09 | 907 642,82 | 522 614,40 | 518 442,40 | 516 329,40 |
| Планируемые результаты реализации государственной программы | Достижение намеченных целевых показателей. Повышение качества транспортных услуг. Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования для льготных категорий. Обеспечение регулярности расписания пассажирских перевозок Оптимизация маршрутной сети и расписания в соответствии со спросом на услуги пассажирского транспорта. Создание условий для приоритетного проезда пассажирского транспорта. Сохранение и развитие улично–дорожной сети городского округа Истра. Оптимизация парковочного пространства Недопущение роста дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести последствий, смертности от ДТП. Создание единого учреждения для осуществления функции транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра. Повышение уровня оказания услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления: - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика проблем, решение которых осуществляется путем реализации муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы  городского округа Истра в 2017-2021 годах".

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы  городского округа Истра в 2017-2021 годах" (далее - Программа) разработана в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра, утвержденным постановлением Администрации Истринского муниципального района от 22.09.2015 N4539/9,  направлена на  решение задач и достижение целей, указанных в Паспорте программы.

Транспортная система и дорожное хозяйство являются составной частью производственной инфраструктуры городского округа Истра. Устойчивое и эффективное развитие этих составляющих - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и повышения качества жизни населения.

В транспортной системе городского округа Истра значительная роль принадлежит общественному транспорту. Его основная работа - осуществление городских и пригородных перевозок населения.

На территории городского округа Истра регулярные перевозки осуществляются по 31 маршруту регулярных перевозок, из которых -16 муниципальных маршрутов пригородного сообщения, 5 муниципальных городского сообщения, остальные межмуниципальные или смежные межрегиональные.

Основным перевозчиком на регулярных пассажирских перевозках автомобильным транспортом является филиал ГУП МО «МОСТРАНСАВТО» «Истринское автотранспортное предприятие».

На автобусах установлена спутниковая система ГЛОНАСС, позволяющая контролировать соблюдение графиков движения автобусов, маршрута, устанавливать местоположение транспортного средства. Однако срок эксплуатации автобусов, осуществляющих перевозку пассажиров на пригородных маршрутах, в основном составляет от 5 лет и более.

Создание условий для организации транспортного обслуживания населения поддерживается с помощью механизма социальных маршрутов и частичным возмещением перевозчикам недополученных доходов

Необходимым условием обеспечения устойчивого социально-экономического развития является решение задач по улучшению дорожно-транспортного обслуживания населения путем обеспечения населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием, увеличения количества населенных пунктов, обслуживаемых автобусами, количества и протяженности автобусных маршрутов, количества автобусов и обновления автобусного парка.

Объем перевозок пассажиров транспортом по району в 2016 году составил 7297,6 тыс. человек, из них транспорт общего пользования - 5767,7 тыс. человек, количество граждан, имеющих льготные проездные документы – 2849,5 человек.

Основу транспортной инфраструктуры городского округа Истра составляют автомобильные дороги федерального, межмуниципального или регионального значения, местного значения, а также железнодорожные пути.

В городском округе Истра протяженность автомобильных дорог, местного значения – 654, 9 км, из них с твердым покрытием 475,74 км, грунтовых- 179,16 км. Через административный центр городского округа Истра город Истра проходит региональная трасса Волоколамское шоссе, по которой осуществляется движение транзитного транспорта.

Только 69 % дорог местного значения отвечают нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития района,

ухудшение транспортной доступности,

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

Недостаточность пропускной способности дорожной сети приводит к заторам на дорогах в часы "пиковых" нагрузок и увеличению затрат времени на поездки.

Кроме того, существует проблемы в секторе общественного транспорта, что не позволяет сделать его привлекательным по сравнению с индивидуальным автомобильным транспортом.

К таким проблемам относятся:

отсутствие специально выделенных полос для движения наземного пассажирского транспорта;

отсутствие парковочного пространства в нормативном объеме;

использование перевозчиками транспортных средств особо малой и малой вместимости, что приводит к увеличению загруженности автомобильных дорог.

Несмотря на наметившуюся в последние годы, тенденцию к снижению количества ДТП, дорожная обстановка в городском округе Истра остается сложной.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (далее - аварийность), приобрела особую остроту, в связи с увеличением транспортных потоков и несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

За 2016 год на дорогах городского округа Истра произошло 258 ДТП с пострадавшими, в том числе на муниципальных дорогах района – 13. В ДТП ранено- 311 чел., в том числе детей -18, в ДТП погибло – 49 чел., в т. ч. детей - 1. Смертность от дорожно-транспортных происшествий составила в 2016 году 40,63 случаев на 100 тысяч населения района.

Сложная обстановка с аварийностью во многом объясняется следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки;

- нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее). Таким образом, обстановка с обеспечением безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра требует принятия неотложных и эффективных мер.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обслуживают 19 единиц легковых автомобилей и 2 автобуса.

В транспортной системе важную роль играет транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. От того, насколько продуктивно функционирует система муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, напрямую зависит развитие района, его экономический рост, увеличение темпов развития по всем основным направлениям, как следствие – повышение уровня жизни населения, его благосостояния, улучшение атмосферы удовлетворения деятельностью органов местного самоуправления, рост доверия населения к власти.

Создание системы для транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления возможно осуществить с помощью создания единого учреждения, которое будет осуществлять функции транспортного обслуживания и перевозку работников вышеназванных учреждений и органов.

Транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления будет осуществлять следующие функции:

- перевозка сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра в целях осуществления своих функций и полномочий в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные учреждения, организации, независимо от организационно – правовой формы;

- обеспечение безопасных условий перевозки сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра;

Реализация подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области» возможна при условии:

-создания (реорганизации) учреждения по выполнению вышеуказанных мероприятий, создания рабочих мест с техническим и программным обеспечением, наличие транспортных средств, финансирования работ для выполнения целей и задач по подпрограмме «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области».

По предварительно проведенному мониторингу выявлено, что для обеспечения выполнения вышеуказанных задач потребуются затраты на приобретение необходимых технических средств и инвентаря для осуществления деятельности указанного учреждения, создание и регистрацию учреждения, информирование населения с публикацией в газете «Истринские вести».

Ввиду разобщенности требований по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры, обеспечению безопасности дорожного движения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно - целевого подхода к решению представленных проблем.

- 2. Прогноз развития дорожно-транспортного комплекса с учетом

реализации Программы

Основные усилия в рамках Программы направлены на обеспечении нормативного содержания и ремонта транспортной инфраструктуры на текущем уровне, устранении "узких мест", обеспечении доступности качественных транспортных услуг для населения, повышении безопасности дорожного движения.

Программно-целевой подход к решению проблем предполагает разработку мероприятий по развитию дорожно-транспортного комплекса на основе, предусматривающий:

комплексный характер решаемой проблемы, что обусловлено, с одной стороны, сложной структурой транспортного комплекса, с другой стороны, его особой ролью как инфраструктурной отрасли, обеспечивающей условия для экономического роста и повышения качества жизни населения;

концентрацию ресурсов на приоритетных задачах, направленных на решение системной проблемы в целом;

реализацию механизмов государственной поддержки, управления и координацию действий участников Программы.

Программа представляет собой систему взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий, направленных на достижение целей социально-экономического развития городского округа Истра.

- 3.  Перечень и краткое описание подпрограмм Программы

Программа включает в себя четыре подпрограммы:

"Развитие транспортного комплекса городского округа Истра ";

"Развитие улично-дорожной сети";

"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»;

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра».

Подпрограммы являются взаимонезависимыми - выполнение мероприятий одной подпрограммы не зависит от выполнения мероприятий другой подпрограммы.

Подпрограмма " Развитие транспортного комплекса городского округа Истра " предусматривает решение задач по созданию условий по организации транспортного обслуживания населения. Решение задач подпрограммы направлено на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов.

Подпрограмма " Развитие улично-дорожной сети " предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, развитию сети автомобильных дорог местного значения и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с опорной дорожной сетью, снижения транзитного транспорта через административный центр городского округа Истра.

Подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»

предусматривает предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети, развитие системы организации движения транспортных средств для решения задачи по снижению смертности до 10,6 чел. на 100 тысяч населения.

Подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» предусматривает обеспечение мобильности деятельности муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра для эффективного управления муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра.

- Планируемые результаты реализации программы

- «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы городского округа Истра в 2017- 2021 годах»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя* | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра" |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1. | Целевой показатель 1. "2018 Доля поездок, оплаченных с использованием единой транспортной карты, в общем количестве оплаченных пассажирских поездок, на конец года" | Целевой показатель | % | 45 | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 1.1. |
| 1.2. | Целевой показатель 2. "2018 Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. Маршрутах" | Целевой показатель | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1. |
| 1.3. | Целевой показатель 3. "2018 Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС" | Целевой показатель | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.1. |
| 1.4. | Целевой показатель 4."2018 Создание парковочных машиномест" | Целевой показатель | мест | - | - | 665 | 300 | 300 | 300 | 1.2. |
| 2. | Подпрограмма 2. "Развитие улично-дорожной сети" |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.1. | Целевой показатель 1. "2018 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области" | Целевой показатель | Километр; тысяча метров | 0 | 0 | 0 | 1 | 2,4 | 0,1 | 1.1. |
| 2.2. | Целевой показатель 2. "2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность" | Целевой показатель | % | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 2.1. |
| 2.3. | Целевой показатель 3. "2018 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Целевой показатель | Тысяча квадратных метров | 0 | 36,6 | 50 | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 2.2. |
| 3. | Подпрограмма 3. "Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра" |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 3.1. | Показатель 1. "2018 ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах" | Целевой показатель | случаев на 100 тыс. человек | - | - | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 10,60 | 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; |
| 4. | Подпрограмма 4. "Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра" |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 4.1. | Показатель 1. "Количество автомобильного транспорта" | Показатель муниципальной программы | Ед. | 21 | 21 | 47 | 47 | 47 | 47 | 1.1. |
| 4.2. | Показатель 2. "Количество оказанных транспортных услуг" | Показатель муниципальной программы | Час. | 25662 | 25662 | 99190 | 99190 | 99190 | 99190 | 1.1. |
| 4.3. | Показатель 3. "Наличие фактов предоставления некачественных или предоставленных в неполном объеме транспортных услуг" | Показатель муниципальной программы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1. |
| 4.4. | Показатель 4. "Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг" | Показатель муниципальной программы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1. |
| 4.5. | Показатель 5. "Наличие предписаний надзорных органов" | Показатель муниципальной программы | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1. |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации мероприятия, тыс. руб. |  | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Создание условий по организации транспортного обслуживания населения | Средства бюджета Московской области, средства бюджета городского округа Истра | В соответствии с методикой расчета нормативов расходов бюджетов муниципальных образований Московской области в сфере предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного обслуживания населения в границах муниципальных образований Постановление Правительства МО от 18.10.2016 г. № 761/38, с учетом коэффициента инфляции | 398 487,41 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 33 583,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 81 958,41 |  |
|  |  |  | 2019 | 97 801,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 93 629,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 91 516,00 |  |
| Оптимизация парковочного пространства | Средства бюджета городского округа Истра, муниципальный дорожный фонд, внебюджетные источники. | На основании предварительного сметного расчета | 40 424,24 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 4 740,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 35 684,24 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Строительство или реконструкция автодорог местного значения | Средства бюджета городского округа Истра Муниципальный дорожный фонд, Субсидии Московской области. | На основании мониторинга цен | 12500 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 12 500,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию дорог общего пользования местного значения | Средства бюджета городского округа Истра Муниципальный дорожный фонд, Субсидии Московской области. | На основании предварительного сметного расчета | 0,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Диагностика и оценка эксплуатационного состояния дорожной сети | Средства бюджета городского округа Истра Муниципальный дорожный фонд | На основании предварительного сметного расчета | 10 690,03 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 10 690,03 |  |
|  |  |  | 2018 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Ремонт автомобильных дорог местного значения | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета городского округа Истра Муниципальный дорожный фонд | На основании предварительного сметного расчета | 1 100 808,63 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 274 927,41 |  |
|  |  |  | 2018 | 454 405,02 |  |
|  |  |  | 2019 | 123 825,40 |  |
|  |  |  | 2020 | 123 825,40 |  |
|  |  |  | 2021 | 123 825,40 |  |
| Ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог в Истринском муниципальном районе. | Средства бюджета городского округа Истра Муниципальный дорожный фонд | R = C1 * S, где C1 -норматив расходов руб./год на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения с различными типами покрытия на один кв.м покрытия, в соответствии с Постановлением администрации Истринского муниципального района № 8303/11 от 29.11.2016 | 1 020 363,61 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 106 176,25 |  |
|  |  |  | 2018 | 224 187,36 |  |
|  |  |  | 2019 | 230 000,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 230 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 230 000,00 |  |
| Подпрограмма 3 |  |  |  |  |  |
| Проведение мероприятий по профилактики безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 1090,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 1090,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 0 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 9 627,04 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 636,90 |  |
|  |  |  | 2018 | 2990,14 |  |
|  |  |  | 2019 | 2000,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 2 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 2 000,00 |  |
| Устройство наружного уличного освещения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 81 186,38 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 15 682,90 |  |
|  |  |  | 2018 | 29 503,48 |  |
|  |  |  | 2019 | 12000,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 12 000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 12 000,00 |  |
| Нанесение горизонтальной разметки на автодорогах общего пользования местного значения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 27 601,90 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 907,80 |  |
|  |  |  | 2018 | 17694,10 |  |
|  |  |  | 2019 | 3000,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 3000,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 3000,00 |  |
| Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах местного значения | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 6 339,97 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 650,00 |  |
|  |  |  | 2018 | 1 189,97 |  |
|  |  |  | 2019 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 1 500,00 |  |
| Обустройство пешеходных переходов у школ и детских садов на территории городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 6 778,87 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | 2278,87 |  |
|  |  |  | 2019 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 1 500,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 1 500,00 |  |
| Разработка проектов организации дорожного движения на территории городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 200,00 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | 200,00 |  |
|  |  |  | 2019 | 0 |  |
|  |  |  | 2020 | 0 |  |
|  |  |  | 2021 | 0 |  |
| Устройство автопавильонов | Средства бюджета Московской области, Средства бюджета городского округа Истра | На основании предварительного сметного расчета | 6 562,88 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | - |  |
|  |  |  | 2018 | 6562,88 |  |
|  |  |  | 2019 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 0,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 0,00 |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| Организация транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра по оказанию муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием (муниципальное задание) | Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества, необходимого для выполнения установленного муниципального задания, по следующей формуле PNгз = Σ(Ni х Ч) + PNи, где Ni - нормативные затраты на оказание i-той муниципальной услуги (выполнение i-той работы) в соответствующем финансовом году и плановом периоде (далее – соответствующий год); Ч - натуральный показатель объема услуги, оказанной (либо планируемой к оказанию) в соответствующем году; PNи – нормативные затраты на содержание имущества в соответствующем году. Нормативные затраты на содержание имущества муниципального учреждения рассчитывается по формуле: PNи= Nо + Nэ + Nим + Nзем, где Nо – нормативные затраты на потребление тепловой энергии (Nо = Tо + Vo ), где Тo - тариф на потребление тепловой энергии, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления тепловой энергии (Гкал) в соответствующем году, определенный с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого недвижимого имущества); Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Nэ – нормативные затраты на потребление электрической энергии (Nэ = Tэ + Vэ х 0,5), где Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Tэ - тариф на электрическую энергию, установленный на соответствующий год; Vo - объем потребления электрической энергии (кВт/ч, мВт/ч) в соответствующем году с учетом требований по обеспечению энергосбережения и энергетической эффективности и поправки на расширение состава используемого движимого и недвижимого имущества; Nим – нормативные затраты на уплату налога на имущество; Nзем – нормативные затраты на уплату земельного налога; | 229 031,14 | в том числе: |  |
|  |  |  | 2017 | 25 078,80 |  |
|  |  |  | 2018 | 50 988,34 |  |
|  |  |  | 2019 | 50 988,00 |  |
|  |  |  | 2020 | 50 988,00 |  |
|  |  |  | 2021 | 50 988,00 |  |

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации Программы

| N п/п | Наименование показателя | Определение |  | Единица измерения |  | Значения базовых показателей |  | Статистические источники |  | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |
|  | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2018 Внедрение ГЛОНАСС - Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | % |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
| 2. | 2018 Доля поездок, оплаченных с использованием единых транспортных карт, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения". Показатель включает в себя количество маршрутов регулярных перевозок, оплаченных с использованием единой транспортной карты. |  | % |  | Базовое значение показателя -65 |  | По результатам статистических отчетов |  | ежемесячная |
| 3. | 2018 Комфортный автобус - Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на мун. Маршрутах | Показатель характеризует решение задачи "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения" и повышение безопасности на маршрутах регулярных перевозок. |  | % |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
| 4. | 2018 Создание парковочных машиномест | Показатель характеризует обеспечение транспортной доступности административного центра для населения |  | мест |  | Базовое значение показателя -0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовой |
| Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2018 Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области | Показатель характеризует темпы развития сети автомобильных дорог Московской области и определяется по фактическому значению построенных и реконструированных дорог за отчетный год |  | км |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
| 2. | 2018 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | Показатель характеризует состояние дорожной сети, обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения |  | км |  | Базовое значение показателя – 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
| 3. | 2018 У каждой дороги хозяин - Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | Показатель характеризует оформление бесхозяйных дорог на баланс ОМС. |  | % |  | Базовое значение показателя - 0 |  | По результатам статистических отчетов |  | годовая |
| Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения дорожного движения на территории городского округа Истра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 2018 ДТП - Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах | Решение задач по снижению смертности населения от дорожно-транспортных происшествий. |  | случаев на 100 тыс. населения |  | Базовое значение показателя - 10,6 |  | По данным ГИБДД |  | ежемесячная |
| Подпрограмма «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество автомобильного транспорта | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 47 |  | По отчетным данным |  | годовая |
| 2. | Количество оказанных транспортных услуг | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | час. |  | 99190 |  | По отчетным данным |  | годовая |
| 3. | Наличие фактов предоставления некачественных или предоставленных в неполном объеме транспортных услуг | Обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По отчетным данным |  | годовая |
| 4. | Наличие фактов обоснованных жалоб со стороны потребителей услуг | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По отчетным данным |  | годовая |
| 5. | Наличие предписаний надзорных органов | обеспечение мобильности функционирования муниципальных учреждений и органов местного самоуправления |  | единиц |  | 0 |  | По данным ГИБДД, УГАДН |  | годовая |

- Паспорт

подпрограммы "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра"

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 38 323,00 | 117 642,65 | 97 801,00 | 93 629,00 | 91 516,00 | 438 911,65 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра, в том числе: | 35 883,00 | 116 540,65 | 23 497,00 | 23 497,00 | 23 497,00 | 222 914,65 |
|  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2300,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 1 102,00 | 74 304,00 | 70 132,00 | 68 019,00 | 213557,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2440,00 |

Характеристика подпрограммы

- "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра"

Реализация подпрограмма "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра" будет осуществляться путем решения задачи: "Создание условий по организации транспортного обслуживания населения"    Решение обеспечивается реализацией основных мероприятий:

организацией транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В городском округе Истра осуществляются пассажирские перевозки по 16 муниципальным маршрутам в пригородном сообщении по регулируемым тарифам. На протяжении последних пяти лет перевозки обеспечивает в соответствии с заключенными муниципальными контрактами Истринское АТП филиал ГУП МО «Мострансавто».

Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие транспортного комплекса городского округа Истра"

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) |  | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Размещение муниципального заказа на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, покрытие транспортным организациям выпадающих доходов, возникающих в связи с перевозкой пассажиров по регулируемым тарифам" | 2018-2021 | Итого: |  |  | 398 487,41 | 33 583,00 | 81 958,41 | 97 801,00 | 93 629,00 | 91 516,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Обеспечение доступности услуг пассажирского транспорта общего пользования |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: |  |  | 184 930,41 | 33583,00 | 80 856,41 | 23 497,00 | 23 497,00 | 23 497,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 213 557,00 | 0 | 1 102,00 | 74 304,00 | 70 132,00 | 68 019,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. "Создание парковочных машиномест" | 2018-2021 | Итого: | - |  | 40 424,24 | 4740,00 | 35 684,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Удовлетворение потребности населения в парковочных местах. Повышение уровня подвижности населения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - |  | 37 984,24 | 2300,00 | 35 684,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - |  | 2 300,00 | 2300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - |  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - |  | 2 440,00 | 2440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

Паспорт подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети"

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  | 2021 |  | Итого |  |  |
|  |  | Всего: в том числе: | 404 293,69 | 678 592,38 | 353 825,40 |  | 353 825,40 |  | 353 825,40 |  | 2 144 362,27 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра, в том числе: | 378 204,69 | 575 288,38 | 353 825,40 |  | 353 825,40 |  | 353 825,40 |  | 2 014 969,27 |  |  |  |
|  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | 378 204,69 | 52 585,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 430 460,81 |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 26 089,00 | 103 304,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 129 393,00 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |

- Характеристика подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети"

Основными направлениями развития сети автомобильных дорог на территории Московской области являются:

строительство и реконструкция 4.8 км автомобильных дорог местного значения;

ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения;

Финансирование мероприятий в сфере дорожного хозяйства осуществляется за счет средств бюджета Истринского муниципального района и средств муниципального дорожного фонда.

Реализация мероприятий подпрограммы " Развитие улично-дорожной сети городского округа Истра " (далее - подпрограмма) по ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения позволит увеличить в 2021 году протяженность отремонтированных автомобильных дорог на 208 км.

Решение задачи "Развитие сети автомобильных дорог местного значения " обеспечивается реализацией мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции автомобильных дорог.

Решение задачи "Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог Московской области" обеспечивается реализацией мероприятий по содержанию, ремонту сети автомобильных дорог.

При реализации указанной задачи планируется проведение работ в рамках муниципальных контрактов, заключаемых на один финансовый год.

- Перечень мероприятий к подпрограмме «Развитие улично-дорожной сети»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Строительство или реконструкция автодорог местного значения" | 2018-2021 | Итого: | - | 12 500,00 | 12500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Строительство и реконструкция 4,8 км автомобильных дорог местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 12 500,00 | 12500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 12 500,00 | 12500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1. "Подъездная дорога к фермерскому хозяйству О. Сирота" | 2018-2021 | Итого: | - | 2 500,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Строительство и реконструкция 1,5 км автомобильных дорог местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 2 500,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 2 500,00 | 2500 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 1.2. "Подъездная дорога к д. Скрябино СП Костровское" | 2018-2021 | Итого: | - | 5 000,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Строительство и реконструкция 1,5 км автомобильных дорог местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 5 000,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 5 000,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.3. "Автомобильная дорога от д. Марково-Курсаково до д. Филатово СП Ядроминское" | 2018-2021 | Итого: | - | 5 000,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Строительство и реконструкция 1,8 км автомобильных дорог местного значения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 5 000,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 5 000,00 | 5000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. "Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию дорог общего пользования местного значения" | 2018-2021 | Итого: | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. "Диагностика и оценка эксплуатационного состояния дорожной сети" | 2018-2021 | Итого: | - | 10 690,03 | 10690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 10 690,03 | 10690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 10 690,03 | 10690,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. "Ремонт автомобильных дорог местного значения" | 2018-2021 | Итого: | - | 1 100 808,63 | 274 927,41 | 454 405,02 | 123 825,40 | 123 825,40 | 123 825,40 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 971 415,63 | 248 838,41 | 351 101,02 | 123 825,40 | 123 825,40 | 123 825,40 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 293 201,46 | 248 838,41 | 44 363,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 129 393,00 | 26 089,00 | 103 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. "Ремонт автомобильных дорог местного значения" | 2018-2021 | Итого: | - | 1 091 406,84 | 273 158,21 | 449 772,43 | 120 825,40 | 123 825,40 | 123 825,40 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 962 013,84 | 247 069,21 | 346 468,43 | 120 825,40 | 123 825,40 | 123 825,40 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 291 432,26 | 247 069,21 | 44 363,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 129 393,00 | 26 089,00 | 103 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. "Отбор и испытание проб асфальтобетона из дорожного покрытия" | 2018-2021 | Итого: | - | 9 401,79 | 1 769,20 | 4 632,59 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Ремонт 208 км автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 9 401,79 | 1 769,20 | 4 632,59 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 1 769,20 | 1769,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. "Ямочный ремонт и содержание автомобильных дорог в городском округе Истра" | 2018-2021 | Итого: | - | 1 020 363,61 | 106 176,25 | 224 187,36 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 1 020 363,61 | 106 176,25 | 224 187,36 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 114 069,32 | 106 176,25 | 7 893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.1. | Мероприятие 5.1. "Ямочный ремонт автомобильных дорог в городском округе Истра." | 2018-2021 | Итого: | - | 13 895,36 | 6 002,29 | 7 893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 13 895,36 | 6 002,29 | 7 893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 13 895,36 | 6 002,29 | 7 893,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.2. | Мероприятие 5.2. "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений" | 2018-2021 | Итого: | - | 1 002 869,27 | 100 173,96 | 212 695,31 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 1 002 869,27 | 100 173,96 | 212 695,31 | 230 000,00 | 230 000,00 | 230 000,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 100 173,96 | 100173,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5.3. | Мероприятие 5.3. "Ямочный ремонт придомовых территорий МКД в городском округе Истра." | 2018-2021 | Итого: | - | 3 598,98 | 0,00 | 3 598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Обеспечение устойчивого функционирования сети автомобильных дорог местного значения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 3 598,98 | 0,00 | 3 598,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 328,88 | 0,00 | 328,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Паспорт подпрограммы

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |
|  |  | Всего: в том числе: | 18 967,60 | 60 419,44 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 139 387,04 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра, в том числе: | 18 967,60 | 57 391,44 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 136 359,04 |
|  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | 2268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 3028 | 0 | 0 | 0 | 3028 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Характеристика подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»

- Реализация подпрограммы "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории района будет осуществляться путем решения задачи: "Обеспечение безопасности дорожно-транспортного комплекса городского округа".

Решение обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на:

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и создание системы обучения детей безопасному поведению на дорогах и улицах;

- совершенствование системы подготовки водителей транспортных средств и специалистов автотранспорта;

- повышение уровня эксплуатационного состояния улично-дорожной сети;

- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий.

- Перечень мероприятий к подпрограмме

«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Истра»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Проведение мероприятий по профилактики безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждений" | 2018-2021 | Итого: | - | 1 090,00 | 1090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление образованием и общеобразовательные учреждения городского округа Истра, ОГИБДД ОМВД России по Истринскому району | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 1 090,00 | 1090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2. "Организация работ по установке (замене) дорожных знаков на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и улично-дорожной сети поселений согласно дислокации знаков дорожного движения" | 2018-2021 | Итого: | - | 9 627,04 | 636,9 | 2 990,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 9 627,04 | 636,9 | 2 990,14 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 3. "Устройство наружного уличного освещения" | 2018-2021 | Итого: | - | 81 186,38 | 15682,9 | 29 503,48 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 81 186,38 | 15682,9 | 29 503,48 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 1 860,20 | 1860,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 4. "Нанесение горизонтальной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения" | 2018-2021 | Итого: | - | 27 601,90 | 907,8 | 17 694,10 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 27 601,90 | 907,8 | 17 694,10 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 407,80 | 407,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 5. "Установка искусственных дорожных неровностей на дорогах местного значения" | 2018-2021 | Итого: | - | 6 339,97 | 650,00 | 1 189,97 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 6 339,97 | 650,00 | 1 189,97 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. "Обустройство пешеходных переходов у школ и детских садов на территории городского округа Истра" | 2018-2021 | Итого: | - | 6 778,87 | 0,00 | 2 278,87 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 6 778,87 | 0,00 | 2 278,87 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 7. "Разработка проектов организации дорожного движения на территории городского округа Истра" | 2018-2021 | Итого: | - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 8. "Устройство автопавильонов" | 2018-2021 | Итого: | - | 6 562,88 | 0,00 | 6 562,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отдел дорог и транспорта Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей на дорогах местного значения. Формирование культуры поведения участников дорожного движения. Изучение и соблюдение правил ДД |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 3 534,88 | 0,00 | 3 534,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 3 028,00 | 0,00 | 3 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Муниципальное бюджетное Учреждение «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Итого |  |
|  |  | Всего: в том числе: | 25078,8 | 50 988,34 | 50 988,00 | 50 988,00 | 50 988,00 | 229 031,14 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра, в том числе: | 25078,8 | 50 988,34 | 50 988,00 | 50 988,00 | 50 988,00 | 229 031,14 |  |
|  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Характеристика подпрограммы

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»

Важными направлениями повышения уровня жизни населения городского округа Истра является качественное предоставление государственных и муниципальных услуг, эффективное управление муниципальной собственностью, развитие различных форм диалога между органами местного самоуправления и населением.

Муниципальные учреждения и органы местного самоуправления обслуживают 47 автомобилей.

В транспортной системе важную роль играет транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. От того, насколько продуктивно функционирует система муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, напрямую зависит развитие района, его экономический рост, увеличение темпов развития по всем основным направлениям, как следствие – повышение уровня жизни населения, его благосостояния, улучшение атмосферы удовлетворения деятельностью органов местного самоуправления, рост доверия населения к власти.

Создание системы для транспортного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного самоуправления возможно осуществить с помощью создания единого учреждения, которое будет осуществлять функции транспортного обслуживания и перевозку работников вышеназванных учреждений и органов.

Транспортное обслуживание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления будет осуществлять следующие функции:

- перевозка сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра в целях осуществления своих функций и полномочий в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные учреждения, организации, независимо от организационно – правовой формы;

- обеспечение безопасных условий перевозки сотрудников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра;

Реализация подпрограммы «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области» возможна при условии:

-создания (реорганизации) учреждения по выполнению вышеуказанных мероприятий, создания рабочих мест с техническим и программным обеспечением, наличие транспортных средств, финансирования работ для выполнения целей и задач по подпрограмме «Оказание услуг по транспортному обслуживанию работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области».

Перечень мероприятий подпрограммы

«Оказание услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления городского округа Истра»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 1. "Оказание транспортных услуг" | 2018-2021 | Итого: | - | 229 031,14 | 25 078,8 | 50 988,34 | 50 988,00 | 50 988,00 | 50 988,00 | Муниципальное бюджетное Учреждение «Дирекция обслуживания дорожного хозяйства и благоустройства Истринского муниципального района» | 1.Повышение уровня оказания услуг по транспортному обслуживанию муниципальных учреждений и органов местного самоуправления: - обеспечение безопасности транспортных услуг по пассажирским перевозкам в соответствии с Государственным стандартом РФ, разд.2.2 ГОСТ Р 51006-96 «Безопасность услуг по перевозкам пассажиров» до 100%; -обеспечение показателей качества оказания транспортных услуг до 100 процентов в соответствии с Государственным стандартом РФ, табл. 7.2 ГОСТ Р 51004-96 «Услуги транспортные. Пассажирские перевозки. Номенклатура показателей качества». -Обеспечение профессиональной пригодности исполнителей транспортных услуг (стаж работы, уровень квалификации (класс вождения), отсутствие нарушений правил управления транспортными средствами и должностных инструкций) до 100 % 2.Укрепление материально-технической базы для оснащения вновь созданного учреждения и повышения надежности функционирования транспортных средств (ресурс, срок службы, вероятность безотказной работы). |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра в том числе: | - | 229 031,14 | 25 078,8 | 50 988,34 | 50 988,00 | 50 988,00 | 50 988,00 |  |  |
|  |  |  | -Дорожный Фонд городского округа Истра | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

Начальник Управления ЖКХ, благоустройства,

экологии и охраны окружающей среды                                                                                                                         Т.В. Иванова