Приложение к постановлению

Администрации Истринского муниципального

района   от « _____________2017 года №

Муниципальная  программа
«Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности в отраслях экономики, бюджетном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве Истринского муниципального района. Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования. |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере 2. Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде 3. Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры 4.Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 5. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра Московской области – А.М. Южный |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Истринского муниципального района (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации государственной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 52000,00 | 12000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |
| Средства бюджета Московской области | 12315,00 | 12315,00 | - | - | - | - |
| Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района (в том числе транферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района) | 203543,60 | 200543,60 | 1500,00 | 1500,00 | - | - |
| Другие источники | 143259,06 | 50024,46 | 52747,80 | 13498,40 | 13491,20 | 13497,20 |
| Итого по программе | 411117,66 | 274883,06 | 64247,80 | 24998,40 | 23491,20 | 23497,20 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Экономия энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях и жилищном фонде Снижение бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов. Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному. Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  |  |

- Характеристика проблемы повышения энергетической эффективности и прогноз развития ситуации с учетом реализации

- Программы

Повышение энергетической эффективности российской экономики в последние годы стало одним из приоритетных направлений государственной политики. В ноябре 2009 года был принят Федеральный закон №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", который определил полномочия органов местного самоуправления в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в перечень которых входят разработка и реализация муниципальных программ энергосбережения. В июне 2008 года был издан Указ Президента РФ №889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики", который поставил задачу сократить энергоемкость ВВП к 2020 году не менее чем на 40%.

1 декабря 2009 года распоряжением Правительства Российской Федерации №1830-р утвержден План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона.

31 декабря 2009 года принято постановление Правительства РФ №1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", которое определило порядок разработки региональных и муниципальных программ, определило перечень показателей программ и установило перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, проведение которых возможно с использованием внебюджетных средств, полученных также с применением регулируемых цен (тарифов).

30 июня 2014 года Министерством энергетики Российской федерации № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации», № 399 «Об утверждении Методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимыхусловиях».

В условиях роста тарифов на энергоресурсы одной из основных угроз социально-экономическому развитию района  становится снижение конкурентоспособности предприятий, отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, опережающих темпы экономического развития.

Рост стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведет к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования, и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

При поэтапной реализации всех разделов к 2021 году должны быть достигнуты: экономия всех видов энергоресурсов при производстве, распределении и потреблении энергии; обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Программа разработана с целью реализации требований федерального законодательства в части сокращения объемов потребления топливно-энергетических ресурсов в Истринском муниципальном районе Московской области.

2. Цели и задачи  муниципальной программы

Цель Программы:

Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счёт реализации энергосберегающих мероприятий, повышения энергетической эффективности в отраслях экономики, бюджетном секторе, жилищно-коммунальном хозяйстве Истринского муниципального района.

Реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

Снижение потребления электрической и тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.

Снижение бюджетными учреждениями объема потребления энергетических ресурсов в течение 5 лет не менее чем на 15% от объема фактического  потребления в 2009 году в сопоставимых условиях (в соответствии с методическими рекомендациями базовым принят 2009 год).

Повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования, расширение практики применения энергоэффективных технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

Активное вовлечение всех групп потребителей в процесс энерго- и ресурсосбережения.

Уменьшение вредного воздействия на окружающую среду и оздоровление экологической обстановки.

3. Методика и критерии оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

E

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

Pf  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изменения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Бюджет мун. образования | Другие источники |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |  | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |
| 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | 3050,00 | 4116,86 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | % | 23,28 | 25,40 | 27,51 | 29,63 | 31,75 |  |  | 31,75 |
| 2 |  |  |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 3 |  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т./кв. м | 0,074 | 0,072 | 0,070 | 0,067 | 0,065 |  |  | 0,065 |
| 4 |  |  |  | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 5 |  |  |  | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | % | 4,17 | 6,16 | 7,53 | 8,9 | 10,27 |  |  | 10,27 |
| 6 |  |  |  | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | % | 25,48 | 29,30 | 31,85 | 35,03 | 38,85 |  |  | 38,85 |
| 7 |  |  |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 41,76 | 41,52 | 40,15 | 39,09 | 38,07 |  |  | 37,07 |
| 8 |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,164 | 0,15 | 0,13 | 0,08 | 0,08 |  |  | 0,08 |
| 9 |  |  |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 39,92 | 39,8 | 39,6 | 39,4 | 39,2 |  |  | 38,9 |
| 10 |  |  |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 9,99 | 9,67 | 9,36 | 9,26 | 9,25 |  |  | 9,25 |
| 11 |  |  |  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 184,5 | 184,2 | 183,9 | 183,8 | 183,7 |  |  | 183,7 |
| 12 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | 54866,40 | 19567,40 | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | ед. | 58 | 71 | 84 | 97 | 110 |  |  | 110 |
| 13 |  |  |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | % | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 14 |  |  |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | т.у.т/кв. м | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,042 | 0,041 |  |  | 0,041 |
| 15 |  |  |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,257 | 0,256 | 0,255 | 0,254 | 0,253 |  |  | 0,253 |
| 16 |  |  |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 47,4 | 46,4 | 46 | 45,5 | 45,1 |  |  | 44,6 |
| 17 |  |  |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел | 24,4 | 23,9 | 23,5 | 22,9 | 22,5 |  |  | 22,5 |
| 18 |  |  |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 42,362 | 42,355 | 42,346 | 42,334 | 42,329 |  |  | 42,329 |
| 19 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | 84100,00 | 119439,80 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т. | 0,1647 | 0,1647 | 0,1646 | 0,1646 | 0,1645 |  |  | 0,1645 |
| 20 |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВт·ч/Гкал | 33,4 | 33,4 | 33,3 | 33,3 | 33,2 |  |  | 33,2 |
| 21 |  |  |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 13,5 | 13,5 | 13,4 | 13,4 | 13,3 |  |  | 13,3 |
| 22 |  |  |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 8 | 7,19 | 7,19 | 7 | 7 |  |  | 7 |
| 23 |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/кв. м | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |  |  | 1,12 |
| 24 |  |  |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВт·ч/м3 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |  |  | 0,87 |
| 25 | Задача 4. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 113527,20 | 12315,00 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВт·ч/кв. м | 2,9 | 2,78 | 2,68 | 2,59 | 2,51 |  |  | 2,51 |
| 26 |  |  |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 52,57 | 66,5 | 77,89 | 89,05 | 100 |  |  | 100 |
| 27 |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 80,76 | 81,4 | 82,04 | 82,68 | 83,31 |  |  | 83,31 |
| 28 |  |  |  | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | % | 58,25 | 62,64 | 66,95 | 71,17 | 75,31 |  |  | 75,31 |
| 29 |  |  |  | Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 4,81 | 45,93 | 53,5 | 58 | 60,96 |  |  | 60,96 |
| 30 |  |  |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 34,4 | 36,06 | 37,7 | 39,34 | 40,96 |  |  | 40,96 |
| 31 |  |  |  | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве наружного освещения | % | 13,9 | 13,1 | 12,31 | 11,54 | 10,78 |  |  | 10,78 |
| 32 |  |  |  | Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | % | 6,98 | 5,13 | 2,86 | 0 | 0 |  |  | 0 |
| 33 | Задача 5. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | - | 135,00 | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | % | 27,64 | 30,89 | 34,15 | 37,4 | 40,65 |  |  | 40,65 |
| 34 |  |  |  | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  | - |
| 35 |  |  |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |
| 36 |  |  |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 41,37 | 51,47 | 61,48 | 62,5 | 63,5 |  |  | 65 |
| 37 |  |  |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 71 | 81 | 85 | 87 | 88 |  |  | 88 |
| 38 |  |  |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 40,44 | 50,47 | 60,48 | 62,5 | 63,5 |  |  | 65 |
| 39 |  |  |  | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | 100 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

|  |  | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ «» «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) |  | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы |  | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| 1 1.1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах муниципальной собственности |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 7166,86 | 7166,86 | 7166,86 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021 | 3050,00 | 3050,00 | 3050,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 4116,86 | 4116,86 | 4116,86 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого | 2017-2021 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 2017-2021 | 1050,00 | 1050,00 | 1050,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 1.1.1 | Установка ПУ на ГВС и отопление в здании администрации сельского поселения Новопетровское: с. Новопетровское, ул. Полевая 1А (финансирование предусмотрено в МП "Муниципальное управление сельского поселения Новопетровское в 2016-2020 годах") |  |  | бюджет с.п. Новопетровское | 2017-2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - | Территориальное Управление Новопетровское городского округа Истра |  |  |
| 1.1.2 | установка ПУ в МУК "Бужаровский КДК" (финансирование предусмотрено в МП "Развитие культуры в муниципальном образовании сельского поселения Бужаровское Истринского муниципального района на 2016-2020 годы") |  |  | бюджет с.п. Бужаровское | 2017-2021 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - | Территориальное Управление Бужаровское, МУК «Бужаровский КДК» |  |  |
| 1.1.3 | Установка ПУ ХВС и ГВС в МУК «Ермолинский КДК» (финансирование предусмотрено в МП «Культура, спорт и молодежная политика сельского поселения Ермолинское на 2016-2020 годы") |  |  | бюджет с.п. Ермолинское | 2017-2021 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | - | - | - | - | Территориальное Управление Ермолинское, МУК «Ермолинский КДК» |  |  |
| 1.2 | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности |  | Заключение энергосервисных контрактов | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 4116,86 | 4116,86 | 4116,86 | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, муниципальные учреждения | Снижение удельного расхода электрической энергии. Сокращение затрат на оплату электрической энергии. |  |
| 1.3 | Установка интеллектуальных систем управления освещением на объектах муниципальной собственности |  |  | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, муниципальные учреждения | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. |  |
| 1.4 | Представление информации в государственные и региональные информационные системы в области энергосбережения |  |  | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, муниципальные учреждения | Формирование экономной модели поведения |  |
| 1.5 | Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (или автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов) на объектах муниципальной собственности |  |  | бюджет с.п. Павло-Слободское | 2017-2021 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, муниципальные учреждения | Снижение расхода тепловой энергии. Сокращение затрат на оплату тепловой энергии. |  |
| 1.6 | Установка автоматизированных систем диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов на объектах муниципальной собственности |  |  | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, муниципальные учреждения | Формирование экономной модели поведения |  |
| 1.7 | Координация мероприятий по повышению энергетической эффективности объектов бюджетной сферы |  |  | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, муниципальные учреждения | Экономия энергетических ресурсов, сокращение затрат на оплату за энергетические ресурсы. |  |
| 2 | Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  | Итого | 2017-2021 | 56228,20 | 74433,80 | 56228,20 | 4674,80 | 4619,40 | 4521,20 | 4390,20 |  |  |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 54866,40 | 54866,40 | 54866,40 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 1361,8 | 19567,40 | 1361,8 | 4674,8 | 4619,4 | 4521,2 | 4390,2 |  |  |  |
| 2.1 | Установка общедомовых приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 152,00 | 13752,00 | 152,00 | 3405,00 | 3405,00 | 3395,00 | 3395,00 | Организации, осуществляющие управление, содержание и ремонт жилищного фонда, а также организации собственников жилья, ресурсоснабжающие организации | Выполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |
| 2.2 | Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников в местах общего пользования многоквартирных домов |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 1126,8 | 5340,4 | 1126,8 | 1136,8 | 1086,4 | 995,2 | 995,2 | Организации, осуществляющие управление, содержание и ремонт жилищного фонда, а также организации собственников жилья | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. |  |
| 2.3 | Установка интеллектуальных систем управления освещением в местах общего пользования многоквартирных домов |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 83,00 | 475,00 | 83,00 | 133,00 | 128,00 | 131,00 | - | Организации, осуществляющие управление, содержание и ремонт жилищного фонда, а также организации собственников жилья | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. |  |
| 2.4 | Мероприятия, направленные на уменьшение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах:установка АУУ и ИТП, утепление фасадов,торцевых стен, крыш МКД; замена оконных конструкций; герметизация швов и т.д. (финансирование предусмотрено в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2017-2021гг") |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 54866,40 | 54866,40 | 54866,40 | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра, Территориальные Управления городского округа Истра | Снижение удельного расхода тепловой энергии в МКД |  |
| 2.5 | Проведение организационных мероприятий с лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов, по предоставлению деклараций в Главное управление Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» с целью установления класса энергетической эффективности многоквартирных домов |  |  | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Истринского муниципального района, организации, осуществляющие управление, содержание и ремонт жилищного фонда, а также организации собственников жилья | Выполнение требований приказа Министерства строительства и жидищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.06.2016 № 399/пр «Об утверждении правил установления класов энергетической эффективности многоквартирных домов» |  |
| 3 | Задача 3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  | Итого | 2017-2021 | 85630,80 | 203539,80 | 85630,80 | 59523,00 | 20359,00 | 18945,00 | 19082,00 | Ресурсоснабжающие организации | Повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 10000,00 | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 44530,80 | 119439,80 | 44530,80 | 48023,00 | 8859,00 | 8945,00 | 9082,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 31100,00 | 34100,00 | 31100,00 | 1500,00 | 1500,00 | - | - |  |  |  |
| 3.1 | Установка энергоэффективного оборудования с высоким коэффициентом полезного действия при модернизации котельных |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 6230,00 | 31465,00 | 6230,00 | 6262,00 | 6293,00 | 6324,00 | 6356,00 |  |  |  |
| 3.2 | Строительство котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия |  |  | Итого | 2017-2021 | 11521,00 | 13635,00 | 11521,00 | 524,00 | 527,00 | 530,00 | 533,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 521,00 | 2635,00 | 521,00 | 524,00 | 527,00 | 530,00 | 533,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.2.1 | Строительство котельных |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 521,00 | 2635,00 | 521,00 | 524,00 | 527,00 | 530,00 | 533,00 |  |  |  |
| 3.2.2 | Строительство котельной сп Лучинское в п. Первомайский (финансирование предусмотрено в МП «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2017-2021гг") |  |  | Трансферт из бюджета с.п. Лучинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 11000,00 | 11000,00 | 11000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.3 | Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 435,00 | 2195,00 | 435,00 | 437,00 | 439,00 | 441,00 | 443,00 |  |  |  |
| 3.4 | Капитальный ремонт тепловых сетей и возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению (финансирование предусмотрено в программе «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2017-2021гг" |  |  | Итого | 2017-2021 | 30100,00 | 73100,00 | 30100,00 | 11500,00 | 11500,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 2017-2021 | 10000,00 | 50000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 20100,00 | 23100,00 | 20100,00 | 1500,00 | 1500,00 | - | - |  |  |  |
| 3.5 | г. Истра ЦТП № 1,2,3,4,6,7. Замена блоков водоподогревателей. Установка приборов учета. |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 1550,00 | 8050,00 | 1500,00 | 1550,00 | 1600,00 | 1650,00 | 1750,00 |  |  |  |
| 3.6 | Перевод котельной мощностью 2 мВт п. Манихино, ул. Железнодорожная, стр.1 на природный газ (инвестпрограмма ОАО «Истринская теплосеть») |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 3594,80 | 3594,80 | 3594,80 | - | - | - | - |  |  |  |
| 3.7 | Установка частотно-регулируемых приводов и устройств плавного пуска на электроустановках объектов водоснабжения и водоотведения |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 1750,00 | 3500,00 | 1750,00 | 1750,00 | - | - | - |  |  |  |
| 3.8 | Установка и замена стальных трубопроводов на трубопроводы из современных полимерных материалов в сетях водоснабжения и водоотведения |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 20500,00 | 43000,00 | 20500,00 | 22500,00 | - | - | - |  |  |  |
| 3.9 | Установка на водозаборных сооружениях узлов учета расхода воды |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 10000,00 | 25000,00 | 10000,00 | 15000,00 | - | - | - |  |  |  |
| 4 | Задача 4 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 125842,20 | 125842,20 | 125842,20 | - | - | - | - |  | Сокращение жалоб жителей на недостаточный уровень освещенности. Снижение удельного расхода электрической энергии. Сокращение затрат на оплату электрической энергии. Экономия электрической энергии. Снижение аварийности. |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 97027,20 | 97027,20 | 97027,20 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Дорожный Фонд (средства бюджета Истринского муниципального района) | 2017-2021 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства поселений | 2017-2021 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 12315,00 | 12315,00 | 12315,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.1 | Содержание уличного освещения |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 8490,00 | 8490,00 | 8490,00 | - | - | - | - |  | Сокращение жалоб жителей на недостаточный уровень освещенности. |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 8490,00 | 8490,00 | 8490,00 | - | - | - | - | Территориальные Управления городского округа Истра |  |  |
| 4.1.1 | Содержание и ремонт уличного освещения в 2017 году |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета г.п. Истра бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 5100,00 | 5100,00 | 5100,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.1.2 | На закупку ламп, светильников для линий уличного освещения |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | трансферт из бюджета с.п. Бужаровское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.1.3 | Годовое содержание сетей уличного освещения (согласно МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах») |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Павло-Слободское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 2940,00 | 2940,00 | 2940,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2 | Ремонт, реконструкция и модернизация уличного освещения |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 30369,70 | 30369,70 | 30369,70 | - | - | - | - |  | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, набережных, внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению. |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 30369,70 | 30369,70 | 30369,70 | - | - | - | - | Территориальные Управления городского округа Истра |  |  |
| 4.2.1 | Модернизация уличного освещения по адресу: ул. Строительная, 2-я Первомайская, Сиреневая |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета г.п. Истра бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.2 | Замена светильников уличного освещения на светодиодные и проводов на самонесущие изолированные провода (СИП) |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета г.п. Дедовск бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.3 | Ремонт наружного уличного освещения д. Зыково |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Бужаровское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 2300,00 | 2300,00 | 2300,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.4 | Ремонт наружного уличного освещения д. Карцево |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Бужаровское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 5300,00 | 5300,00 | 5300,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.5 | Реконструкция уличного освещения в д.Ивановское" и "реконструкция ВЛИ-0,4 кВ от ЗТП-572 в д.Ивановское" |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 6500,00 | 6500,00 | 6500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.6 | Реконструкция линии уличного освещения д. Кашино |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 3700,00 | 3700,00 | 3700,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.7 | Реконструкция линии уличного освещения в д.Андреевское |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.8 | Модернизация уличного освещения д.Кострово ул.Сиреневая, ул.Центральная |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Костровское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 1069,70 | 1069,70 | 1069,70 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.2.9 | Ремонт уличного освещения в п.Хуторки, д.Савельево, ул.Центральная, д.Курово |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | трансферт из бюджета с.п. Ядроминское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3 | Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных, на внутриквартальных и дворовых территориях |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 44700,00 | 44700,00 | 44700,00 | - | - | - | - |  | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, набережных, внутриквартальных и дворовых территорий к нормативному значению. Ликвидация «темных пятен» |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 44700,00 | 44700,00 | 44700,00 | - | - | - | - | Территориальные Управления городского округа Истра |  |  |
| 4.3.1 | Устройство линии уличного освещения д. Сокольники |  |  | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 4600,00 | 4600,00 | 4600,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.2 | Устройство линии уличного освещения с. Дарна, ул. Рябиновый парк |  |  | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 3600,00 | 3600,00 | 3600,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.3 | Устройство линии уличного освещения в д.Ермолино |  |  | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 6700,00 | 6700,00 | 6700,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.4 | Устройство линии уличного освещения в д.Еремеево |  |  | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 2800,00 | 2800,00 | 2800,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.5 | Разработка проектной документации и реконструкция наружного освещения по проезжим улицам Центральная, Майская, Рябиновая в д.Покровское |  |  | трансферт из бюджета с.п. Обушковское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.6 | Устройство наружного освещения в д.Славково |  |  | трансферт из бюджета с.п. Обушковское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 3500,00 | 3500,00 | 3500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.7 | Устройство наружного освещения в д.Чесноково |  |  | трансферт из бюджета с.п. Обушковское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 4000,00 | 4000,00 | 4000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.3.8 | Устройство и модернизация линий уличного освещения |  |  | трансферт из бюджета с.п. Онуфриевское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.4 | Прочие работы по модернизации электросетевого хозяйства |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 3000,00 | 3000,00 | 3000,00 | - | - | - | - | Территориальные Управления городского округа Истра |  |  |
| 4.4.1 | Работы по выносу оборудования уличного освещения из ТП |  |  | трансферт из бюджета г.п. Дедовск бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.4.2 | На технологическое присоединение к электрическим сетям (согласно МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах») |  |  | трансферт из бюджета с.п. Павло-Слободское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.4.3 | Вынос высоковольтной линии в п.Курсаково |  |  | трансферт из бюджета с.п. Ядроминское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 1500,00 | 1500,00 | 1500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.5 | Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному (финансирование предусмотрено в программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2017-2021 годах») |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 16500,00 | 16500,00 | 16500,00 | - | - | - | - | Администрация городского округа Истра | Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному. |  |
|  |  |  |  | Средства поселений | 2017-2021 | 14500,00 | 14500,00 | 14500,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Дорожный фонд (бюджет Истринского муниципального района) | 2017-2021 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6 | Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого: | 2017-2021 | 12963,50 | 12963,50 | 12963,50 | - | - | - | - | Территориальные Управления городского округа Истра, Администрация городского округа Истра |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 12315,00 | 12315,00 | 12315,00 | - | - | - | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 648,50 | 648,50 | 648,50 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6.1 | Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в г.п. Дедовск |  |  | Итого | 2017-2021 | 5675,00 | 5675,00 | 5675,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6.1.1 | Субсидия из бюджета Московской области в рамках мероприятия 1.6.7 «Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области» государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 5391,00 | 5391,00 | 5391,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6.1.2 | На софинансирование субсидии из бюджета Московской области в рамках мероприятия 1.6.7 «Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области» государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | трансферт из бюджета г.п. Дедовск бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 284,00 | 284,00 | 284,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6.2 | Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года в с.п. Букаревское |  |  | Итого | 2017-2021 | 7288,5 | 7288,5 | 7288,5 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6.2.1 | Субсидия из бюджета Московской области в рамках мероприятия 1.6.7 «Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области» государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 6924,00 | 6924,00 | 6924,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.6.2.2 | На софинансирование субсидии из бюджета Московской области в рамках мероприятия 1.6.7 «Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года» подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Московской области» государственной программы Московской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  | трансферт из бюджета с.п. Букаревское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 364,50 | 364,50 | 364,50 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.7 | Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, в том числе объединение существующих систем управления в единую систему мониторинга Московской области |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 8639,00 | 8639,00 | 8639,00 | - | - | - | - |  | Экономия электрической энергии. |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 8639,00 | 8639,00 | 8639,00 | - | - | - | - | Территориальное Управление Павло-Слободское городского округа Истра |  |  |
| 4.7.1 | Выполнение работ по устройству, капитальному ремонту уличного освещения, оснащение линий освещения приборами учета и автоматизированными системами управления |  |  | трансферт из бюджета с.п. Павло-Слободское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 8639,00 | 8639,00 | 8639,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.8 | Инвентаризация и паспортизация СНО. Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | - | - | - | - |  | Проверка соответствия уровня освещенности установленным нормативам. Составление Паспорта наружного освещения Истринского муниципального района |  |
|  |  |  |  | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского муниципального района | 2017-2021 | 1180,00 | 1180,00 | 1180,00 | - | - | - | - | Территориальные Управления городского округа Истра |  |  |
| 4.8.1 | Паспортизация системы наружного освещения |  |  | трансферт из бюджета с.п. Ермолинское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 880,00 | 880,00 | 880,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.8.2 | Инвентаризация систем наружного освещения |  |  | трансферт из бюджета с.п. Онуфриевское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.8.3 | Выполнение работ по паспортизации систем уличного освещения (согласно МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах») |  |  | трансферт из бюджета с.п. Павло-Слободское бюджету Истринского МР | 2017-2021 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4.9 | Реализация проектов по комплексной модернизации систем наружного освещения в ручном режиме |  | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 5 | Задача 5. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования |  |  | Итого | 2017-2021 | 15,00 | 135,00 | 15,00 | 50,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 15,00 | 135,00 | 15,00 | 50,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 |  |  |  |
| 5.1 | Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Внебюджетные источники | 2017-2021 | 15,00 | 135,00 | 15,00 | 50,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | Администрация Истринского муниципального района, бюджетные учреждения, управляющие компании | Повышение квалификации специалистов ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |
| 5.2 | Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Истринского муниципального района, управляющие компании | Формирование экономной модели поведения |  |
| 5.3 | Заключение энергосервисных контрактов на реализацию энергосберегающих мероприятий (финансирование предусмотрено в Мероприятии № 1.2 «Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности» |  | Заключение энергосервисных контрактов МОУ СОШ им. А. П. Чехова, МОУ Октябрьская СОШ, МОУ Костровская СОШ, МОУ Новопетровская СОШ | Внебюджетные источники | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - | Администрация Истринского муниципального района | Экономия электрической энергии в размере 4117,312тыс.руб. |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 гг.»

| Расчет целевых показателей по энергосбережению и энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Формула расчёта по индикатору | Ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | б1/б2*100% | % | 23,28 | 25,4 | 27,51 | 29,63 | 31,75 | 31,75 |
| 2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | (б3+б4+б5+б6)/4 | % | 95,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,1486*(б7/б8)+ +0,3445/1000* *(б9/б10)+ +1,154/1000* *(б11/б12) | т.у.т./кв. м | 0,074 | 0,072 | 0,07 | 0,067 | 0,065 | 0,065 |
| 4 | Доля муниципальных учреждений в общем количестве муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения | б13/б14*100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Доля зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованных автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП) | б15/б16*100 | % | 4,79 | 6,16 | 7,53 | 8,9 | 10,27 | 10,27 |
| 6 | Доля приборов учета энергетических ресурсов в общем объеме приборов учета энергетических ресурсов, охваченных автоматизированными системами контроля учета энергетических ресурсов | б17/б18*100 | % | 25,48 | 29,3 | 31,85 | 35,03 | 38,85 | 38,85 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) | ф11 | ед. | 58 | 71 | 84 | 97 | 110 | 110 |
| 2 | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | (ф1+ф2+ф3+ф4)/4 | % | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | 0,1486*(ф5/ф6)+ +0,3445/1000* *(ф7/ф8)+ +1,1545/1000* *(ф9/ф10) | т.у.т/кв. м | 0,046 | 0,045 | 0,044 | 0,042 | 0,041 | 0,041 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | с1/с2 | кВт·ч/кв. м | 2,9 | 2,78 | 2,68 | 2,59 | 2,51 | 2,51 |
| 2 | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | с3/с4*100% | % | 52,57 | 66,5 | 77,89 | 89,05 | 100 | 100 |
| 3 | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | с5/с6*100% | % | 80,76 | 81,4 | 82,04 | 82,68 | 83,31 | 83,31 |
| 4 | Доля светильников в общем количестве светильников уличного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления уличным освещением | с7/с4*100% | % | 58,25 | 62,64 | 66,95 | 71,17 | 75,31 | 75,31 |
| 6 | Доля улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | с8/с6*100% | % | 4,81 | 45,93 | 53,5 | 58 | 60,96 | 60,96 |
| 7 | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | с9/с10*100% | % | 34,4 | 36,06 | 37,7 | 39,34 | 40,96 | 40,96 |
| 8 | Доля аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы в общем количестве наружного освещения | с11/с12*100% | % | 13,9 | 13,1 | 12,31 | 11,54 | 10,78 | 10,78 |
| 9 | Снижение смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет доведения уровня освещенности до нормативного | с13/с14*100% | % | 6,98 | 5,13 | 2,86 | 0 | 0 | 0 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | м1/м2*100% | % | 27,64 | 30,89 | 34,15 | 37,4 | 40,65 | 40,65 |
| 2 | Количество энергосервисных договоров заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | м3 | ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |

|  |  |  | Индикаторы для расчёта значений целевых показателей муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| б1 |  | количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D), ед. |  | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 53 |  |
| б2 |  | количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, ед. |  | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |  |
| б3 |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета электрической энерги, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| б4 |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета тепловой энергии, % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| б5 |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета холодной воды, % |  | 92,47 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| б6 |  | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета горячей воды, % |  | 88,24 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| б7 |  | суммарный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, Гкал |  | 35064 | 35060 | 35058 | 35056 | 35054 | 35054 |  |
| б8 |  | общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых тепловую энергию, м2 |  | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 | 255200 |  |
| б9 |  | суммарный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, кВт*ч |  | 7800000 | 7800200 | 7800400 | 7800600 | 7800800 | 7800800 |  |
| б10 |  | общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых электрическую энергию, м2 |  | 280600 | 280600 | 280600 | 280600 | 280600 | 280600 |  |
| б11 |  | суммарный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, м3 |  | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 |  |
| б12 |  | общая площадь зданий, строений, сооружений, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальных учреждений, потребляемых природный газ, м2 |  | 42070 | 42070 | 42070 | 42070 | 42070 | 42070 |  |
| б13 |  | Количество муниципальных учреждений, представивших информацию в информационные системы в области энергосбережения, ед |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |  |
| б14 |  | Количество муниципальных учреждений, ед |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |  |
| б15 |  | Количество зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, оборудованными автоматическими узами управления тепловой энергии (автоматизированными индивидуальными тепловыми пунктами), ед |  | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 15 |  |
| б16 |  | Количество отдельно стоящих зданий, строений, сооружений, занимаемых организациями бюджетной сферы, ед |  | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |  |
| б17 |  | Количество зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, охваченных системами диспетчеризации, контроля и учета потребляемых энергетических ресурсов, ед |  | 40 | 46 | 50 | 55 | 61 | 61 |  |
| б18 |  | Количество зданий, строений, сооружений бюджетной сферы, оснащенных приборами учета энергетических ресурсов, ед |  | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |  |
| ф1 |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета электрической энергии, % |  | 93 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ф2 |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета тепловой энергии, % |  | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ф3 |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета холодной воды, % |  | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ф4 |  | Доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета горячей воды, % |  | 91 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| ф5 |  | суммарный расход тепловой энергии на снабжение многоквартирных домов, Гкал |  | 484766,89 | 530300 | 550800 | 560100 | 560500 | 560500 |  |
| ф6 |  | общая площадь многоквартирных домов, потребляемых тепловую энергию, м2 |  | 1884821,50 | 2060561,5 | 2084801,5 | 2085900 | 2086900 | 2086900 |  |
| ф7 |  | суммарный расход электрической энергии на снабжение многоквартирных домов, кВт·ч |  | 82865000 | 87258500 | 87864500 | 87889500 | 87915000 | 87915000 |  |
| ф8 |  | общая площадь многоквартирных домов, потребляемых электрическую энергию, м2 |  | 3314600 | 3490340 | 3514580 | 3515580 | 3516600 | 3516600 |  |
| ф9 |  | суммарный расход природного газа на снабжение многоквартирных домов, м3 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| ф10 |  | общая площадь многоквартирных домов, потребляемых природный газ, м2 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| ф11 |  | Количество многоквартирных домов, соответствующих нормальному классу энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), ед |  | 58 | 71 | 84 | 97 | 110 | 110 |  |
| с1 |  | объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории муниципального образования, кВт·ч |  | 5900080 | 5664528 | 5462108 | 5279715 | 5117890 | 5117890 |  |
| с2 |  | общая площадь уличного освещения на территории муниципального образования на конец года, кв. м. |  | 2036520 | 2037600 | 2038100 | 2038500 | 2039000 | 2039000 |  |
| с3 |  | количество современных энергоэффективных светильников наружного освещения, ед. |  | 5660 | 7397 | 9191 | 11220 | 13050 | 13590 |  |
| с4 |  | общее количество светильников наружного освещения, ед. |  | 10766 | 11123 | 11800 | 12600 | 13050 | 13590 |  |
| с5 |  | протяженность освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам, км. |  | 526,7 | 531,7 | 536,9 | 541,7 | 546,7 | 546,7 |  |
| с6 |  | общая протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, км. |  | 652,2 | 653,2 | 654,4 | 655,2 | 656,2 | 656,2 |  |
| с7 |  | количество светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением, ед. |  | 6271 | 6967 | 7900 | 8967 | 9828 | 10235 |  |
| с8 |  | протяженность улиц, проездов, набережных, площадей, прошедших светотехническое обследование в текущем году, км. |  | 31,4 | 300 | 350 | 380 | 400 | 400 |  |
| с9 |  | протяженность самонесущего изолированного провода (СИП), км. |  | 181,2 | 195,3 | 207,9 | 220,7 | 233,4 | 233,4 |  |
| с10 |  | общая протяженность линий наружного освещения, км. |  | 526,7 | 541,6 | 551,5 | 560,9 | 569,8 | 569,8 |  |
| с11 |  | количество аварийных опор наружного освещения и опор со сверхнормативным сроком службы, ед. |  | 1621 | 1568 | 1497 | 1430 | 1353 | 1353 |  |
| с12 |  | общее количество опор наружного освещения, ед. |  | 11665 | 11970 | 12160 | 12390 | 12550 | 12550 |  |
| с13 |  | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах при уровне освещенности ниже нормативного, ед. |  | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| с14 |  | количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах, ед. |  | 43 | 39 | 35 | 31 | 29 | 29 |  |
| м1 |  | Количество человек, прошедших обучение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, ед |  | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 50 |  |
| м2 |  | Количество человек, ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности, работающих в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях, ед |  | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |  |
| м3 |  | количество энергосервисных договоров, заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями в текущем году, ед. |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение  энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере | Средства, предусмотренные бюджетами поселений, внебюджетные источники | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 7166,86 тыс. руб. 2017 год – 7166,86 тыс. руб. | - |
| Установка приборов учета, потребляемых энергетических ресурсов, на объектах муниципальной собственности | Средства, предусмотренные бюджетами поселений, трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1370 тыс. рублей 2017 год – 1370 тыс. рублей | - |
| Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников на объектах муниципальной собственности | Выполнения за счет заключения Энергосервисных контрактов (внебюджетные источники, 2017г.) | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий Объем финансирования сформирован на основании всех затрат Исполнителя, связанных с выполнением энергосберегающих мероприятий и всех затрат на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Контракта. | Всего: 4116,86 тыс. рублей 2017 год – 4116,86 тыс. рублей | - |
| Установка автоматизированных узлов управления тепловой энергии (или автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов) на объектах муниципальной собственности | Средства, предусмотренные бюджетом с/п Павло-Слободское | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2000 тыс. рублей 2017 год –2000 тыс. рублей | - |
| Задача 2 Повышение энергетической эффективности в жилищном фонде | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР внебюджетные источники |  | Всего: 74433,80 тыс. руб. 2017 год – 56228,20 тыс. руб. 2018 год – 4674,80 тыс. руб. 2019 год – 4619,40 тыс. руб. 2020 год – 4521,20 тыс. руб. 2021 год – 4390,20 тыс. руб. | - |
| Установка общедомовых приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Внебюджетные источники | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 13752 тыс. рублей 2017 год – 152 тыс. рублей 2018 год – 3405 тыс. рублей 2019 год – 3405 тыс. рублей 2020 год – 3395 тыс. рублей 2021 год – 3395 тыс. рублей | - |
| Установка энергоэффективных (светодиодных) светильников в местах общего пользования многоквартирных домов | Собственные средства управляющих организаций | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 5340,4 тыс. руб. 2017 год – 1126,8 тыс.рублей 2018 год – 1136,8 тыс. рублей 2019 год – 1086,4 тыс. рублей 2020 год – 995,2 тыс. рублей 2021 год – 995,2 тыс. рублей | - |
| Установка интеллектуальных систем управления освещением в местах общего пользования многоквартирных домов | Собственные средства управляющих организаций | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 475 тыс. руб. 2017 год – 83 тыс.руб. 2018 год – 133 тыс.руб 2019 год – 128 тыс.руб 2020 год – 131 тыс.руб | - |
| Мероприятия, направленные на уменьшение удельного суммарного расхода энергетических ресурсов в многоквартирных домах:установка АУУ и ИТП, утепление фасадов,торцевых стен, крыш МКД; замена оконных конструкций; герметизация швов и т.д. | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 54866,40 тыс. руб. 2017 год – 54866,40 тыс.руб | - |
| Задача 3 Повышение энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры | Средства, предусмотренные бюджетом Истринского муниципального района, другие источники | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий организациями коммунального комплекса Истринского муниципального района, подпрограммы "Содержание и развитие ЖКХ" программы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района на 2015-2019гг" | Всего: 203539,80 тыс. руб. 2017 год – 85630,80 тыс.руб 2018 год – 59523,00 тыс.руб 2019 год – 20359,00 тыс.руб 2020 год – 18945,00 тыс.руб 2021 год – 19082,00 тыс. рублей | - |
| Задача 4 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР, Дорожный фонд Истринского муниципального района |  | Всего: 113527,20 тыс. руб. 2017 год – 113527,20 тыс. руб. | - |
| Содержание уличного освещения | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 8490,00 тыс. руб. 2017 год –8490,00 тыс. руб. | - |
| Ремонт, реконструкция и модернизация уличного освещения | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 30369,70 тыс. руб. 2017 год – 30369,70 тыс. руб. | - |
| Строительство новых линий наружного освещения на улицах, проездах, набережных, на внутриквартальных и дворовых территориях | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 44700,00 тыс. руб. 2017 год – 44700,00 тыс. руб. | - |
| Прочие работы по модернизации электросетевого хозяйства | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 3000,00 тыс. руб. 2017 год – 3000,00 тыс. руб |  |
| Проведение мероприятий в целях снижения смертности при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах за счет приведения уровня освещенности к нормативному | Дорожный фонд Истринского муниципального района | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании локального сметного расчета выполненного проектно-сметным методом. Финансирование предусмотрено в программе «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2017-2021 годах») | Всего: 16500 тыс. руб. 2017 год – 16500 тыс. руб. | - |
| Установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года | Средства бюджета Московской области Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 12963,50 тыс. руб. 2017 год – 12963,50 тыс. руб. |  |
| Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением, в том числе объединение существующих систем управления в единую систему мониторинга Московской области | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 8639,00 тыс. руб. 2017 год – 8639,00 тыс. руб. | - |
| Инвентаризация и паспортизация СНО. Проведение светотехнического обследования улиц, проездов, набережных, площадей, дворовых территорий | Трансферты из бюджетов поселений бюджету Истринского МР | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1180,00 тыс. руб. 2017 год – 1180,00 тыс. руб. | - |
| Задача 5. Повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования | Внебюджетные источники |  | Всего: 135,00 тыс. руб. 2017 год – 15,00 тыс. руб 2018 год – 50,00 тыс.руб. 2019 год – 20, 00 тыс. руб. 2020 год – 25,00 тыс.руб. 2021 год – 25,00 тыс. руб. | - |
| Обучение специалистов ответственных за энергосбережение по образовательным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Внебюджетные источники | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 135,00 тыс. руб. 2017 год – 15,00 тыс. руб 2018 год – 50,00 тыс.руб. 2019 год – 20, 00 тыс. руб. 2020 год – 25,00 тыс.руб. 2021 год – 25,00 тыс. руб. | - |