Приложение

к Постановлению администрации

городского округа Истра

от «29»декабря 2018г. № 7634/12

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021гг.»**

**ПАСПОРТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021гг. | | | | | | | |
| Цель программы | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью администрации городского округа Истра Московской области | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2017-2021гг. | | | | | | | |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
| Всего по всем ГРБС программы | Всего, в том числе: | 33 720,7 | 24262 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 75070,7 |
| средства бюджета Московской области | 18 238, 3 | 8 923 | 0 | 0 | 0 | 27161,3 |
| средства бюджета городского округа Истра Московской области | 15 482,4 | 15339 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 47 909,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Городской округ Истра Московской области | Всего, в том числе: | 15 482,4 | 15339 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 47 909,4 |
| средства бюджета городского округа Истра Московской области | 15 482,4 | 15339 | 5 696 | 5 696 | 5 696 | 47 909,4 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Московская область | Всего, в том числе: | 18 238, 3 | 8 923 | 0 | 0 | 0 | 27161,3 |
| средства бюджета Московской области | 18 238, 3 | 8 923 | 0 | 0 | 0 | 27161,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | | | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | | | | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | | | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | | | | - | 50% | 70% | 75% | 80% |
| Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | | | | - | 2,3% | 2,2% | 2% | 2% |
| Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | | | | - | 80% | 85% | 85% | 90% |
| Ответь вовремя-Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | | | | - | 10% | 10% | 5% | 5% |
| Обратная связь-Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение | | | | - | 60% | 60% | 75% | 75% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | | | | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | | | | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | | | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | | | | 13,6 шт. | 13,8 шт. | 14,0 шт. | 14,2 шт. | 14,4 шт. |
| Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | | | | - | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | | | | - | 85% | 90% | 90% | 90% |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | | | 78% | 78% | 78% | 78% | 79% |
| Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | | | | 70% | 85% | 100% | 100% | 100% |

**1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра Московской области, основные проблемы и пути их решения в рамках программы**

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) имеет решающее значение для повышения эффективности государственного и муниципального управления. Важным результатом внедрения ИКТ является сокращение сроков и повышение качества решения органами местного самоуправления аналитических и прогнозных задач экономического развития на основе внедрения электронного документооборота, формирования совместно используемых информационных ресурсов и создания правовых, организационных и технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение информации, расширения спектра услуг, предоставляемых населению организациями жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры.

В ходе реализации Административной реформы должны быть подвергнуты анализу и оптимизации оказываемые органами местного самоуправления услуги, исполняемые функции и деловые процессы.

Мероприятия Административной реформы должны коснуться и деловых процессов, и функций, исполняемых в области информатизации. В частности, должны быть стандартизованы и регламентированы процессы: управления информационно-технической инфраструктурой; проектирования и использования программного обеспечения; разработки и внедрения средств интеграции информационных систем; представления и хранения данных, доступа к данным; мониторинга информационных систем; обеспечения информационной безопасности.

Перед отраслью информатизации поставлены следующие задачи, вытекающие из содержания Административной реформы:

- внедрение в деятельность органов местного самоуправления городского округа Истра, технологий электронного взаимодействия с населением и организациями, создание информационно-справочной системы по вопросам получения муниципальных услуг, а также внедрение информационной системы ведения реестра предоставляемых муниципальных услуг;

- разработка предложений по проектированию систем поддержки исполнения услуг средствами ИКТ, обеспечению доступа граждан к порталу государственных услуг;

- формирование информационно-технологической инфраструктуры межведомственного информационного взаимодействия.

Внедрению ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления отводится центральная роль в реализации Административной реформы Московской области. Поддержка реализации мероприятий Административной реформы является одним из направлений программ информатизации и федерального, и регионального уровней. Стратегия устойчивого развития определяет ИКТ как одну из перспективных точек роста социально-экономического развития городского округа Истра.

Отсутствие портального решения, обеспечивающего пользователям единообразие интерфейсов и единую навигацию на сайтах органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, не позволяет перейти к оказанию информационных услуг населению.

Реализация комплексных услуг, решение сложных задач управления эффективно решаются при взаимодействии ведомственных информационных систем. С целью обеспечения такого взаимодействия планируется создание информационных систем межведомственных информационных систем. Такие межведомственные системы целесообразно создавать по мере возникновения потребности нескольких отраслей в общих информационных ресурсах и сервисах.

С целью создания межведомственных информационных ресурсов и информационных систем, ориентированных на оказание муниципальных услуг населению, в рамках программы будет оказываться поддержка в реализации ведомственных проектов и мероприятий в области информатизации.

С целью обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления городского округа Истра, решения задач Административной реформы планируется дальнейшее расширение информационных сервисов официального сайта муниципального образования:

публикация и актуализация реестра муниципальных услуг;

публикация информации о стандартах и регламентах оказания муниципальных услуг;

предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде;

интеграция сайта с межведомственными и ведомственными информационными системами с целью обеспечения оперативного доступа граждан к публичной информации о деятельности органов местного самоуправления;

создание мобильного Интернет-портала.

Важной задачей является создание и развитие современных межведомственных телекоммуникационных сервисов и систем.

Недостаточный уровень инфраструктуры телекоммуникаций органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области не обеспечивает информационного обмена и оперативного доступа к совместно используемым информационным ресурсам Московской области.

Недостаточный уровень подготовки кадров по использованию современных ИКТ тормозит освоение единой системы электронного документооборота, формирование общедоступных информационных ресурсов.

Создан и устойчиво функционирует сайт муниципального образования, на котором размещена информация о деятельности органов местного самоуправления Администрации округа, о важнейших событиях и проводимых в городе мероприятиях, об оказываемых населению услугах, регламенты отдельных услуг, перечни и формы документов, необходимых при обращении для получения услуг. В соответствии с законодательством на сайте публикуется информация о размещении муниципального заказа. На сайте Администрации округа осуществляется прием обращений граждан в электронном виде, посредством которого граждане могут высказать свое мнение относительно районных проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ. Сайт стал одним из самым востребованных Интернет-ресурсов района. В настоящее время стоит задача передать разработку, изменение и ведение сайта органам государственной власти Московской области.

Планируется проведение технических, организационных мероприятий по обеспечению конфиденциальности и целостности хранимых данных, обеспечению живучести информационных систем, мероприятий по повышению квалификации пользователей в области информационной безопасности. Данный комплекс мероприятий должен носить корпоративный характер. Все мероприятия программы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по защите информации.

В Администрации округа должен быть разработан комплекс мероприятий, предусматривающий создание организационной системы обеспечения информационной безопасности, устанавливающий политику и стандарты информационной безопасности, экономически оправданные технические решения и порядок контроля, правила работы с внешними организациями.

В области создания и развития инфраструктуры планируются мероприятия по оснащению рабочих мест пользователей персональными и групповыми средствами информатизации – персональными компьютерами, персональными принтерами или принтерами для рабочих групп, сканерами и другими периферийными устройствами. Ставится задача 100% -го обеспечения сотрудников (там, где это необходимо) средствами информатизации и их 20%-го ежегодного обновления (1 раз в 5 лет). Ставится также задача предоставления 100%-го подключения персональных компьютеров к локальным информационным системам (далее ЛИС), (при отсутствии каких-либо ограничений, связанных, например, с обработкой охраняемой законом информации). Соответственно, планируются мероприятия по развитию ЛИС, в том числе, создания дополнительных подключений, а также наращивания мощности сетевого и серверного оборудования.

Основные проблемы – сохраняющееся неравенство структурных подразделений в техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и технического персонала.

Необходимость использования программно-целевого метода для решения проблем, связанных с информатизацией управления и системы предоставления услуг, связана с комплексностью проблем: межведомственным, корпоративным характером решаемых задач, сложностью процессов организационного управления, динамичностью их изменения, влиянием эффективности управления на социально-экономическое развитие района, новизной подходов, изменением требований к организации взаимодействия с населением и организациями.

## 2. Описание задач программы

Задачи Программы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Программы реализуется:

1) обеспечение органов местного самоуправления городского округа Истра базовой информационно-технологической инфраструктурой;

2) обеспечение органов местного самоуправления городского округа Истра единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых органами местного самоуправления городского округа Истра, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

4) обеспечение использования в деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра региональных и муниципальных информационных систем;

5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;

6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории городского округа Истра;

7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского округа Истра;

8) повышение уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления городского округа Истра базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников органов местного самоуправления городского округа Истра современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления городского округа Истра единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение органов местного самоуправления городского округа Истра, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд органов местного самоуправления городского округа Истра.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых органами местного самоуправления городского округа Истра, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам органов местного самоуправления городского округа Истра в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с органами местного самоуправления городского округа Истра, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в органов местного самоуправления городского округа Истра для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории городского округа Истра планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского округа Истра планируется обеспечение жителей городского округа возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## 3. Характеристика основных мероприятий программы.

В целях достижения планируемых результатов реализации Программы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в разделе 6 Программы.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления городского округа Истра базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников органов местного самоуправления городского округа Истра современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления городского округа Истра единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение органов местного самоуправления городского округа Истра, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд органов местного самоуправления городского округа Истра.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых органами местного самоуправления городского округа Истра, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам органов местного самоуправления городского округа Истра в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с органами местного самоуправления городского округа Истра, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в органов местного самоуправления городского округа Истра для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории городского округа Истра планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории городского округа Истра планируется обеспечение жителей городского округа возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере культуры Московской области планируется подключение, а также увеличение скорости доступа учреждений культуры к информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

**4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы и муниципального заказчика Программы**

Муниципальным заказчиком Программы является Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью Администрации городского округа Истра Московской области.

Выполнение Программы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий Программы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий Программы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий Программы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий Программы;

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий Программы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету городского округа Истра Московской области;

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий Программы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий Программы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

Ответственный исполнитель мероприятий Программы обеспечивает:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком Программы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий Программы и заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком Программы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий Программы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих договоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий Программы;

формирование и представление муниципальному заказчику Программы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осуществляет иные функции по реализации Программы.

**5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

В целях контроля реализации Программы исполнители мероприятий Программы предоставляют муниципальному заказчику Программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы по формам, определяемым муниципальным заказчиком Программы:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Программы

## 6. Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия  (годы) | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1.  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 2 260,1 | 21 180,76 | 5 623,76 | 8 387 | 2 390 | 2 390 | 2 390 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2 260,1 | 21 180,76 | 5 623,76 | 8 387 | 2 390 | 2 390 | 2 390 |
| 1.1. | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1 467 | 8 182 | 2 505 | 2 977 | 900 | 900 | 900 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 467 | 8 182 | 2 505 | 2 977 | 900 | 900 | 900 |
| 1.2. | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 793,1 | 10 611,7 | 2 231,7 | 5 410 | 990 | 990 | 990 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 793,1 | 10 611,7 | 2 231,7 | 5 410 | 990 | 990 | 990 |
| 1.3. | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 2387,06 | 887,06 | 0 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 2 387,06 | 887,06 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Основное мероприятие 2.  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 450 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| 3. | Основное мероприятие 3.  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1. | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Основное мероприятие 4.  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 60 | 2212,5 | 112,5 | 0 | 700 | 700 | 700 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 60 | 2212,5 | 112,5 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 4.1. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 900 | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Обеспечено создание, развитие и модернизация региональных межведомственных информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ЦИОГВ и ГО Московской области, а также ОМСУ муниципальных образований Московской области. Обеспечено бесперебойное функционирование и техническая поддержка пользователей указанных систем. |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 60 | 1312,5 | 112,5 | 0 | 400 | 400 | 400 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Обеспечена возможность предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, а также посредством МФЦ. |
| Средства бюджета городского округа Истра | 60 | 1312,5 | 112,5 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 4.3. | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| 5. | Основное мероприятие 5.  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 3988 | 48811,6 | 27568,6 | 15375 | 1956 | 1956 | 1956 | Управление образованием |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1956 | 21650,3 | 9330,3 | 6452 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Средства бюджета Московской области | 2032 | 27161,3 | 18238.3 | 8923 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1. | Обеспечение учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципального образования Московской области, доступом в сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1724 | 8233,6 | 2558,6 | 1748 | 1309 | 1309 | 1309 | Управление образованием | Обеспечено софинансирование расходов муниципального образования на предоставление образовательным организациям, находящимся в их ведении, доступом в сеть Интернет |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1309 | 6989.3 | 1753,3 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
| Средства бюджета Московской области | 415 | 1244,3 | 805,3 | 439 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 2264 | 39459 | 25010 | 12508 | 647 | 647 | 647 | Управление образованием | Обеспечено оснащение муниципальных общеобразовательных организаций современными аппаратно-программными комплексами. |
| Средства бюджета городского округа Истра | 647 | 14321 | 7577 | 4803 | 647 | 647 | 647 |
| Средства бюджета Московской области | 1617 | 25138 | 17433 | 7705 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов со средствами криптографической защиты информации для организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 1119 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 124 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | Управление образованием |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | Управление образованием |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 216 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 496 | 0 | 496 | 0 | 0 | 0 | Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью |
| 6. | Основное мероприятие 6.  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7.  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Обеспечено увеличение количества многоквартирных домов в Московской области, жителям которых доступны услуги не менее двух Интернет-провайдеров. |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8.  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности услуг населению в сфере культуры Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |
| 8.1. | Обеспечение муниципальных учреждений культуры доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации городского округа Истра | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городской округ Истра Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | **75 070,7** | **33 720,7** | **24262** | **5 696** | **5 696** | **5 696** |
| Средства бюджета городского округа Истра Московской области | **47909,4** | 15 482,4 | 15339 | 5 696 | 5 696 | 5 696 |
| Средства бюджета Московской области | **27161,3** | 18 238,3 | 8 923 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1  
к программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021гг.»

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель реализации мероприятий подпрограммы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации подпрограммы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | | Номер основ-ного мероп-риятия |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1 |
| 2. | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 3 |
| 4. | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 5. | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 |
| 6. | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |  | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 7. | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | указной | процент | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 4 |
| 8. | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА (50%) |  | процент | - | - | 50 | 70 | 75 | 80 | 4 |
| 9. | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | Рейтинг-50 | процент | 4 | - | 2,3 | 2,2 | 2 | 2 | 4 |
| 10. | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | Рейтинг-50 | процент | 70 | - | 80 | 85 | 85 | 90 | 4 |
| 11. | Ответь вовремя-Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | Рейтинг-50 | процент | 10 | - | 10 | 10 | 10 | 5 | 4 |
| 12. | Обратная связь-Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решение | Рейтинг-50 | процент | 60 | - | 60 | 60 | 75 | 75 | 4 |
| 13. | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 4 |
| 14. | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 15. | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| 16. | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |  | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 4 |
| 17. | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | субсидия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 18. | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | субсидия | единица | 13,0 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 5 |
| 19. | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | субсидия | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 |
| 20. | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи |  | процент | - | - | 85 | 90 | 90 | 90 | 6 |
| 21. | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | обращение Губернатора Московской области | процент | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 7 |
| 22. | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с |  | процент | 51,2 | 70 | 85 | 100 | 100 | 100 | 8 |

Приложение № 2  
к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021гг.»

## Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в городском округе Истра на 2017-2021гг.»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета значений показателя** |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области | где:  – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области;  К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Московской области, или уже обеспеченных таким оборудованием. |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме | где:  n - доля ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимыми услугами связи в том числе для оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме;  K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | где:  n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | где:  n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | где:  – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | где:  – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  К – численность населения муниципального образования Московской области |
|  | Увеличение доли граждан, зарегистрированных в ЕСИА | где:  – доля граждан, зарегистрированных в ЕСИА;  R – численность граждан, зарегистрированных в ЕСИА;  К – численность населения муниципального образования Московской области в возрасте 14 лет и старше. |
|  | Качественные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым нарушены регламентные сроки;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде с нарушением регламентного срока оказания услуг\*;  К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде  \*Источник информации- данные Государственной информационной системы Московской области «Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области» (ЕИС ОУ)  2%- возможно допустимая доля муниципальных услуг, по которым нарушены регламентные сроки оказания услуг, возникшая по техническим причинам, по причинам апробирования, а так же просрочкам, связанным с федеральными ведомствами |
|  | Удобные услуги – Доля муниципальных (государственных) услуг по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг | где:  – доля муниципальных (государственных) услуг, по которым заявления поданы в электронном виде через региональный портал государственных и муниципальных услуг;;  R – количество муниципальных (государственных) услуг, оказанных ОМСУ в отчетном периоде через Государственную информационную систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области»\*;  К – общее количество муниципальных (государственных) услуг, по которым предусмотрена подача заявлений на услугу через РПГУ, оказанных ОМСУ в отчетном периоде.  \*Источник информации- данные ЕИС ОУ |
|  | Ответь вовремя-Доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа | где:  – доля жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа;  R – количество жалоб, поступивших на портал «Добродел», по которым нарушен срок подготовки ответа\*;  К – общее количество жалоб, поступивших на портал «Добродел»\*.  \*Источник информации- Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенной в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Обратная связь-Доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранения проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решения | где:  – доля зарегистрированных обращений граждан, требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решения;  R – количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатигории «Прочие проблемы»), требующих устранение проблемы, по которым в регламентные сроки предоставлены ответы, подтверждающие их решения\*;  К – общее количество зарегистрированных уникальных обращений граждан (без учета категории «Иное» и подкатегории «Прочие проблемы»), требующих устранение проблемы\*.  \*Источник информации- Еженедельный мониторинг единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Московской оьласти, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, размещенной в системе Seafile (письмо от 4 июля 2016 г. № 10-4571/Исх). |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | где:  – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов | где:  – Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;  R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ, включая подсистему портал исполнения контрактов;  K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций, предприятий и учреждений, участвующих в планировании, подготовке, проведении и контроле исполнения конкурентных процедур. |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | где:  – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | где:  – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;  – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;  – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
|  | Доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | где:  – доля муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  R – количество муниципальных учреждений образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 100 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений образования муниципального образования Московской области |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | где:  n – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;  R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);  K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | Доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации | где:  n – доля муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих Единую информационную систему, содержащую сведения о возможностях дополнительного образования на территории Московской области (ЕИСДОП), и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации.  R– количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП и обеспеченных современными аппаратно-программными комплексами со средствами криптографической защиты информации;  K – количество муниципальных организаций в муниципальном образовании Московской области, использующих ЕИСДОП. |
|  | Увеличение доли положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи | где:  n – доля положительно рассмотренных заявлений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи;  R – количество выданных разрешений на размещение антенно-мачтовых сооружений связи в муниципальном образовании Московской области;  K – количество заявлений, полученных муниципальным образованием Московской области в рамках государственной/муниципальной услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена» |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | где:  n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области |
|  | Доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с;  для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с | где:  n – доля муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для учреждений культуры, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  R – количество муниципальных учреждений культуры, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для общеобразовательных организаций, расположенных в городских населенных пунктах, – не менее 50 Мбит/с, для учреждений культуры, расположенных в сельских населенных пунктах, – не менее 10 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений культуры муниципального образования Московской области |