Приложение

к Постановлению администрации

городского округа Истра

от «27» сентября 2017г. № 7252/9

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов  
управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе  
на 2017-2021гг.»

## ПАСПОРТ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | | Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов  управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе  на 2017-2021гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Цель программы | | Повышение качества муниципальных услуг, оказываемых населению Московской области, обеспечение удобства их получения (сокращение сроков оказания), увеличение производительности труда работников органов местного самоуправления Истринского муниципального района Московской области, а также находящихся в ведении организаций и учреждений за счет широкого использования информационных технологий в их деятельности. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | | Первый заместитель Руководителя администрации Г.В. Разумикин | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | | 2017-2021гг. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1 программы | | | | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | |
| Отчетный (базовый период)  2016 год | | 2017 год | | 2018 год | | | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | |
| 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |
| Задача 2 программы | | | | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95% | | 96% | | 97% | | | | 98% | | | 99% | | | 100% | |
| Задача 3 программы | | | | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75% | | 80% | | 85% | | | | 90% | | | 95% | | | 100% | |
| Задача 4 программы | | | | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69% | | 80% | | 86% | | | | 91% | | | 94% | | | 96% | |
| Задача 5 программы | | | | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100% | | 100% | | 100% | | | | 100% | | | 100% | | | 100% | |
| Задача 6 программы | | | | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75% | | 80% | | 85% | | | | 90% | | | 90% | | | 90% | |
| Задача 7 программы | | | | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75% | | 78% | | 80% | | | | 85% | | | 90% | | | 90% | |
| Источники финансиро­вания программы по годам реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 год | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | | 2021 год | | | | Итого | | |
| Администрация Истринского муниципального района | | Всего, в том числе: | 33277,5 | 7728 | | 7728 | | | 7728 | | | 7728 | | | | 64189,5 | | |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 15038,2 | 5696 | | 5696 | | | 5696 | | | 5696 | | | | 37822,2 | | |
| Средства бюджета Московской области | 18239,3 | 2032 | | 2032 | | | 2032 | | | 2032 | | | | 26367,3 | | |
| Планируемые результаты реализации программы | | | | | | | | | 2017 год | | 2018 год | | | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением | | | | | | | | | 96% | | 97% | | | 98% | | 99% | | | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | | | | | | | | 95% | | 95% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | | | 70% | | 70% | | | 80% | | 80% | | | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | | | | | | | | | 80% | | 85% | | | 90% | | 95% | | | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | | | | | | | | | 50% | | 70% | | | 80% | | 90% | | | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | | | | | | | | | 100% | | 100% | | | 100% | | 100% | | | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | | | | | | | | | 13,6 шт. | | 13,8 шт. | | | 14,0 шт. | | 14,2 шт. | | | 14,4 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | | | | | | | | | 1,5 шт. | | 2 шт. | | | 2,25 шт. | | 2,5 шт. | | | 2,75 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | | | | | | | | 78% | | 80% | | | 85% | | 90% | | | 90% |

**1. Характеристика текущей ситуации в сфере использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района Московской области, основные проблемы и пути их решения в рамках программы**

Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) имеет решающее значение для повышения эффективности государственного и муниципального управления. Важным результатом внедрения ИКТ является сокращение сроков и повышение качества решения органами местного самоуправления аналитических и прогнозных задач экономического развития на основе внедрения электронного документооборота, формирования совместно используемых информационных ресурсов и создания правовых, организационных и технологических условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск и получение информации, расширения спектра услуг, предоставляемых населению организациями жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, культуры.

В ходе реализации Административной реформы должны быть подвергнуты анализу и оптимизации оказываемые органами местного самоуправления услуги, исполняемые функции и деловые процессы.

Мероприятия Административной реформы должны коснуться и деловых процессов, и функций, исполняемых в области информатизации. В частности, должны быть стандартизованы и регламентированы процессы: управления информационно-технической инфраструктурой; проектирования и использования программного обеспечения; разработки и внедрения средств интеграции информационных систем; представления и хранения данных, доступа к данным; мониторинга информационных систем; обеспечения информационной безопасности.

Перед отраслью информатизации поставлены следующие задачи, вытекающие из содержания Административной реформы:

- внедрение в деятельность органов местного самоуправления Истринского муниципального района, технологий электронного взаимодействия с населением и организациями, создание информационно-справочной системы по вопросам получения муниципальных услуг, а также внедрение информационной системы ведения реестра предоставляемых муниципальных услуг;

- разработка предложений по проектированию систем поддержки исполнения услуг средствами ИКТ, обеспечению доступа граждан к порталу государственных услуг;

- формирование информационно-технологической инфраструктуры межведомственного информационного взаимодействия.

Внедрению ИКТ в деятельность органов государственной власти и местного самоуправления отводится центральная роль в реализации Административной реформы Московской области. Поддержка реализации мероприятий Административной реформы является одним из направлений программ информатизации и федерального, и регионального уровней. Стратегия устойчивого развития определяет ИКТ как одну из перспективных точек роста социально-экономического развития Истринского муниципального района.

Отсутствие портального решения, обеспечивающего пользователям единообразие интерфейсов и единую навигацию на сайтах органов государственной власти Московской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, не позволяет перейти к оказанию информационных услуг населению.

Реализация комплексных услуг, решение сложных задач управления эффективно решаются при взаимодействии ведомственных информационных систем. С целью обеспечения такого взаимодействия планируется создание информационных систем межведомственных информационных систем. Такие межведомственные системы целесообразно создавать по мере возникновения потребности нескольких отраслей в общих информационных ресурсах и сервисах.

С целью создания межведомственных информационных ресурсов и информационных систем, ориентированных на оказание муниципальных услуг населению, в рамках программы будет оказываться поддержка в реализации ведомственных проектов и мероприятий в области информатизации.

С целью обеспечения информационной открытости органов местного самоуправления Истринского муниципального района, решения задач Административной реформы планируется дальнейшее расширение информационных сервисов официального сайта муниципального образования:

публикация и актуализация реестра муниципальных услуг;

публикация информации о стандартах и регламентах оказания муниципальных услуг;

предоставление отдельных муниципальных услуг в электронном виде;

интеграция сайта с межведомственными и ведомственными информационными системами с целью обеспечения оперативного доступа граждан к публичной информации о деятельности органов местного самоуправления;

создание мобильного Интернет-портала.

Важной задачей является создание и развитие современных межведомственных телекоммуникационных сервисов и систем.

Недостаточный уровень инфраструктуры телекоммуникаций органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области не обеспечивает информационного обмена и оперативного доступа к совместно используемым информационным ресурсам Московской области.

Недостаточный уровень подготовки кадров по использованию современных ИКТ тормозит освоение единой системы электронного документооборота, формирование общедоступных информационных ресурсов.

В ходе исполнения программы развития муниципальной информатики как отрасли в основном создана техническая инфраструктура Администрации района, внедрены общесистемные сервисы, начато внедрение информационных систем регионального уровня.

Обеспеченность муниципальных служащих средствами вычислительной техники в Администрации района достигает значения близкого к 100%. В некоторых структурных подразделениях доля устаревших моделей компьютеров (более 5 лет) превышает 50%. В Администрации района эксплуатируется порядка 10 различных информационных систем. Можно констатировать, что их уровень совместимости невысок.

Создан и устойчиво функционирует сайт муниципального образования, на котором размещена информация о деятельности органов местного самоуправления Администрации района, о важнейших событиях и проводимых в городе мероприятиях, об оказываемых населению услугах, регламенты отдельных услуг, перечни и формы документов, необходимых при обращении для получения услуг. В соответствии с законодательством на сайте публикуется информация о размещении муниципального заказа. На сайте Администрации района осуществляется прием обращений граждан в электронном виде, посредством которого граждане могут высказать свое мнение относительно районных проблем или обратиться с вопросом и получить квалифицированный ответ. Сайт стал одним из самым востребованных Интернет-ресурсов района. В настоящее время стоит задача передать разработку, изменение и ведение сайта органам государственной власти Московской области.

Планируется проведение технических, организационных мероприятий по обеспечению конфиденциальности и целостности хранимых данных, обеспечению живучести информационных систем, мероприятий по повышению квалификации пользователей в области информационной безопасности. Данный комплекс мероприятий должен носить корпоративный характер. Все мероприятия программы должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по защите информации.

В Администрации района должен быть разработан комплекс мероприятий, предусматривающий создание организационной системы обеспечения информационной безопасности, устанавливающий политику и стандарты информационной безопасности, экономически оправданные технические решения и порядок контроля, правила работы с внешними организациями.

В области создания и развития инфраструктуры планируются мероприятия по оснащению рабочих мест пользователей персональными и групповыми средствами информатизации – персональными компьютерами, персональными принтерами или принтерами для рабочих групп, сканерами и другими периферийными устройствами. Ставится задача 100% -го обеспечения сотрудников (там, где это необходимо) средствами информатизации и их 20%-го ежегодного обновления (1 раз в 5 лет). Ставится также задача предоставления 100%-го подключения персональных компьютеров к локальным информационным системам (далее ЛИС), (при отсутствии каких-либо ограничений, связанных, например, с обработкой охраняемой законом информации). Соответственно, планируются мероприятия по развитию ЛИС, в том числе, создания дополнительных подключений, а также наращивания мощности сетевого и серверного оборудования.

Основные проблемы – сохраняющееся неравенство структурных подразделений в техническом обеспечении, разнородность информационных систем и разрозненность информационных ресурсов, отсутствие механизмов обеспечения взаимодействия, недостаточная квалификация пользователей и технического персонала.

Необходимость использования программно-целевого метода для решения проблем, связанных с информатизацией управления и системы предоставления услуг, связана с комплексностью проблем: межведомственным, корпоративным характером решаемых задач, сложностью процессов организационного управления, динамичностью их изменения, влиянием эффективности управления на социально-экономическое развитие района, новизной подходов, изменением требований к организации взаимодействия с населением и организациями.

## 2. Описание задач Программы

Задачи Программы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Программы предусматривается решение следующих основных задач:

1) обеспечение органов местного самоуправления Истринского муниципального района базовой информационно-технологической инфраструктурой;

2) обеспечение органов местного самоуправления Истринского муниципального района единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых органами местного самоуправления Истринского муниципального района, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

4) обеспечение использования в деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района региональных и муниципальных информационных систем;

5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;

6) улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории Истринского муниципального района;

7) улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Истринского муниципального района.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления Истринского муниципального района базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников органов местного самоуправления Истринского муниципального района современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления Истринского муниципального района единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение органов местного самоуправления Истринского муниципального района, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд органов местного самоуправления Истринского муниципального района.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых органами местного самоуправления Истринского муниципального района, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам органов местного самоуправления Истринского муниципального района в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с органами местного самоуправления Истринского муниципального района, а также находящимися в их ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в органы местного самоуправления Истринского муниципального района для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории Истринского муниципального района планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Истринского муниципального района планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

**3. Характеристика основных мероприятий Программы**

В целях решения задач Программы обеспечивается выполнение мероприятий, предусмотренных в разделе 6 Программы.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления Истринского муниципального района базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников органов местного самоуправления Истринского муниципального района современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения органов местного самоуправления Истринского муниципального района единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение органов местного самоуправления Истринского муниципального района, включая организации и учреждения, находящихся в их ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд органов местного самоуправления Истринского муниципального района.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых органами местного самоуправления Истринского муниципального района, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам органов местного самоуправления Истринского муниципального района в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района региональных и муниципальных информационных систем планируется внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района, внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в органах местного самоуправления Истринского муниципального района.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории Истринского муниципального района планируется создание условий для размещения радиоэлектронных средств операторов связи на территории Истринского муниципального района.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории Истринского муниципального района планируется развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей Истринского муниципального района пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связии.

**4. Порядок взаимодействия исполнителей мероприятий Программы и муниципального заказчика Программы**

Муниципальным заказчиком Программы является Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью Администрации Истринского муниципального района Московской области.

Выполнение Программы осуществляется на условиях, определяемых ответственными исполнителями ее мероприятий в рамках:

заключения муниципальных контрактов на выполнение мероприятий Программы по итогам размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд Московской области в установленном порядке;

формирования муниципальных заданий подведомственным учреждениям и организациям на выполнение мероприятий Программы;

реализации инвестиционных проектов в целях выполнения мероприятий Программы в рамках привлечения внебюджетного финансирования.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает:

координацию и контроль деятельности ответственных исполнителей мероприятий Программы, в том числе по выполнению плана-графика размещения муниципальных заказов;

организацию взаимодействия между собой ответственных исполнителей мероприятий Программы;

рассмотрение и согласование конкурсной документации и документации об аукционе в рамках формируемых ответственными исполнителями муниципальных заказов, документации на выбор исполнителей инвестиционных проектов, формируемых ответственными исполнителями мероприятий Программы, рассмотрение и согласование соглашений и других документов, необходимых для предоставления субсидий бюджету Истринского муниципального района Московской области;

рассмотрение и согласование проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных ответственными исполнителями мероприятий Программы муниципальных контрактов;

формирование отчетности о выполнении мероприятий Программы и достижении предусмотренных результатов и показателей их выполнения.

Ответственный исполнитель мероприятий Программы обеспечивает:

формирование, согласование с муниципальным заказчиком Программы и утверждение конкурсной документации и документации об аукционе в рамках размещения муниципальных заказов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

по итогам размещения муниципального заказа в установленном порядке определение исполнителей работ по выполнению мероприятий Программы и заключение с ними муниципальных контрактов;

согласование с муниципальным заказчиком Программы и утверждение проектной технической документации, формируемой в рамках исполнения заключенных муниципальных контрактов;

проведение инвестиционных конкурсов на привлечение внебюджетных средств для реализации инвестиционных проектов в рамках мероприятий Программы и заключение с выбранными инвесторами соответствующих договоров;

контроль хода исполнения муниципальных контрактов;

информирование населения о результатах выполнения мероприятий Программы;

формирование и представление муниципальному заказчику Программы отчетности о выполнении закрепленных за ним мероприятий;

осуществляет иные функции по реализации Программы.

**5. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

В целях контроля реализации Программы исполнители мероприятий Программы предоставляют муниципальному заказчику Программы оперативные и итоговые отчеты о реализации соответствующих мероприятий Программы по формам, определяемым муниципальным заказчиком Программы:

оперативный отчет один раз в полугодие – до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием;

ежегодный отчет – до 15 февраля года, следующего за отчетным годом;

итоговый отчет – до 15 мая года, следующего за последним отчетным годом реализации Программы.

## 6. Перечень мероприятий программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 2260,1 | 15183,7 | 5623,7 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 2260,1 | 15183,7 | 5623,7 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
| 1.1. | Основное мероприятие.  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 2260,1 | 15183,7 | 5623,7 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 2260,1 | 15183,7 | 5623,7 | 2390 | 2390 | 2390 | 2390 |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1467 | 6 105 | 2 505 | 900 | 900 | 900 | 900 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1467 | 6 105 | 2 505 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 793,1 | 6 191,7 | 2 231 ,7 | 990 | 990 | 990 | 990 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 793,1 | 6 191 ,7 | 2 231,7 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 2 887,06 | 887, 06 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 0 | 2 887,06 | 887,06 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 0 | 600 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| 2.1.3 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1064,9 | 2416 | 416 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 60 | 2912,5 | 112,5 | 700 | 700 | 700 | 700 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 60 | 2912,5 | 112,5 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 60 | 2912,5 | 112,5 | 700 | 700 | 700 | 700 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности и увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 60 | 2912,5 | 112,5 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 0 | 1200 | 0 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 60 | 1712,5 | 112,5 | 400 | 400 | 400 | 400 | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 60 | 1712,5 | 112,5 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью | Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества и увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 3988 | 43 077 ,3 | 27 125,3 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 | Управление образованием | Увеличение доли муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1956 | 16 710 | 8886 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Средства бюджета Московской области | 2032 | 26 367,3 | 18 239, 3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| 5.1. | Основное мероприятие.  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 3988 | 43 077 ,3 | 27 125 ,3 | 3988 | 3988 | 3988 | 3988 | Управление образованием | Увеличение количества современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1956 | 16710 | 8886 | 1956 | 1956 | 1956 | 1956 |
| Средства бюджета Московской области8 | 2032 | 26 367 ,3 | 18 239,3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| 5.1.1 | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1724 | 9 010,3 | 2 114,3 | 1724 | 1724 | 1724 | 1724 | Управление образованием |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 1309 | 6545 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 | 1309 |
| Средства бюджета Московской области | 415 | 2 465,3 | 805 ,3 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| 5.1.2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 2264 | 34067 | 25011 | 2264 | 2264 | 2264 | 2264 | Управление образованием |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 647 | 10165 | 7577 | 647 | 647 | 647 | 647 |
| Средства бюджета Московской области | 1617 | 23902 | 17434 | 1617 | 1617 | 1617 | 1617 |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение среднего количества установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие.  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  | Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие.  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета Истринского муниципального района |  |  | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности администрации Истринского муниципального района | | | | |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истринский муниципальный район Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Всего, в том числе | 64189,5 | 33277,5 | 7728 | 7728 | 7728 | 7728 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 37822.2 | 15038,2 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 |
| Средства бюджета Московской области | 26367,3 | 18239,3 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| Внебюджетные источники | **-** | - | - | - | - | - |

Приложение № 1

к программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе на 2017-2021гг.»

## Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) | | | | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации програм-мы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет Истринского муниципального района образования Московской области | | Бюджет Московской области | | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | | | | | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 15183,7 | |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | | | | | | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  |  | 0 |  | | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением | | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | | | | | | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  | 416 |  | | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | | | | | | процент | 69 | 80 | 86 | 91 | 94 | 96 |
|  |  | 112,5 |  | | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | процент | 65 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5. | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | | | | | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 16710 | 26367,3 | | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | | единица | 13,0 | 13,6 | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 |
| 6. | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | | | | | | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. | | единица | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,75 | 3 | 3,1 |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| 7. | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | | | | | | процент | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | | процент | 75 | 78 | 80 | 85 | 90 | 90 |

Приложение № 2  
к программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе на 2017-2021гг.»

## Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в муниципальном образовании Московской области»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Методика расчета значений показателя** |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 1.  Единица измерения – процент. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | где:  – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями;  К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2.  Единица измерения – процент. |
|  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением | где:  n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением  R – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области;  K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | где:  n - доля информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  R - количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации;  K - общее количество информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | где:  n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз;  K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | где:  n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями;  K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи |
|  | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4.  Единица измерения – процент. |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | где:  – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи;  К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | где:  – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме;  К – численность населения муниципального образования Московской области |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | где:  – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности;  K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | где:  – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;  R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ;  K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | где:  – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;  – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества;  – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | где:  – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;  – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО;  – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | где:  n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;  – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;  – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;  k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости:  для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с;  для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | где:  – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;  R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с;  K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | где:  – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области;  R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет);  K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | где:  n – развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области;  – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;  – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;  – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.;  – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;  – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области;  – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории муниципального образования Московской области |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | где:  – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;  R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.;  K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. |
|  | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7.  Единица измерения – процент. |
|  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | где:  n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи;  K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области |

Приложение № 3  
к программе «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе на 2017-2021гг.»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий программы

«Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Истринском муниципальном районе на 2017-2021гг.»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
|
| 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 15183,7  2017 – 5623.7  2018 – 2390  2019 – 2390  2020 – 2390  2021 – 2390 |  |
| 1.1. | Основное мероприятие.  Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 15183,7  2017 – 5623,7  2018 – 2390  2019 – 2390  2020 – 2390  2021 – 2390 |  |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 6105  2017 – 2505  2018 – 900  2019 – 900  2020 – 900  2021 – 900 |  |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 6191,7  2017 – 2231,7  2018 – 990  2019 – 990  2020 – 990  2021 – 990 |  |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 2887  2017 – 887  2018 – 500  2019 – 500  2020 – 500  2021 – 500 |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 600  2017 – 0  2018 – 150  2019 – 150  2020 – 150  2021 – 150 |  |
| 2.1. | Основное мероприятие.  Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 600  2017 – 0  2018 – 150  2019 – 150  2020 – 150  2021 – 150 |  |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 600  2017 – 0  2018 – 150  2019 – 150  2020 – 150  2021 – 150 |  |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 2.1.3 | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области телефонной связью | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 2416  2017 – 416  2018 – 500  2019 – 500  2020 – 500  2021 – 500 |  |
| 3.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 2416  2017 – 416  2018 – 500  2019 – 500  2020 – 500  2021 – 500 |  |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 2416  2017 – 416  2018 – 500  2019 – 500  2020 – 500  2021 – 500 |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 2912,5  2017 – 112,5  2018 – 700  2019 – 700  2020 – 700  2021 – 700 |  |
| 4.1. | Основное мероприятие.  Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 2912,5  2017 – 112,5  2018 – 700  2019 – 700  2020 – 700  2021 – 700 |  |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 1200  2017 – 0  2018 – 300  2019 – 300  2020 – 300  2021 – 300 |  |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на работы, услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 1712,5  2017 – 112,5  2018 – 400  2019 – 400  2020 – 400  2021 – 400 |  |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 16710  2017 – 8886  2018 – 1956  2019 – 1956  2020 – 1956  2021 – 1956 |  |
| Средства бюджета Московской области | Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы | Всего: 26367,3  2017 – 18239,3  2018 – 2032  2019 – 2032  2020 – 2032  2021 – 2032 |
| 5.1. | Основное мероприятие.  Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 16710  2017 – 8886  2018 – 1956  2019 – 1956  2020 – 1956  2021 – 1956 |  |
| Средства бюджета Московской области8 | Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы | Всего: 26367,3  2017 – 18239,3  2018 – 2032  2019 – 2032  2020 – 2032  2021 – 2032 |
| 5.1.1 | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на услуги и оборудование, необходимые для решения поставленных задач | Всего: 6545  2017 – 1309  2018 – 1309  2019 – 1309  2020 – 1309  2021 – 1309 |  |
| Средства бюджета Московской области | Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы | Всего: 2465,3  2017 – 805,3  2018 – 415  2019 – 415  2020 – 415  2021 – 415 |
| 5.1.2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В соответствии с действующими ценами на оборудование, необходимого для решения поставленной задачи | Всего: 10165  2017 –7577  2018 – 647  2019 – 647  2020 – 647  2021 – 647 |  |
| Средства бюджета Московской области | Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы | Всего: 23902  2017 –17434  2018 – 1617  2019 – 1617  2020 – 1617  2021 – 1617 |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие.  Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие.  Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | Средства бюджета Истринского муниципального района | В пределах средств, предусмотренных на обеспечение деятельности Управления по информационной политике, информатизации и связям с общественностью |  |  |