- Приложение к

постановлению администрации городского округа Истра

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА В 2017 – 2021 ГОДАХ»

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- "ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА В 2017–2021 ГОДАХ»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа Городского округа Истра Московской области "Территориальное развитие городского округа Истра в 2017-2021 годах" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | Совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа Истра, приведение документов территориального планирования в соответствие с действующим законодательством, создание системы стратегического градостроительного планирования развития территорий района, обеспечение реализации планов строительства, проектирования и реконструкции объектов муниципальной собственности городского округа Истра, обеспечивающих формирование благоприятной среды жизнедеятельности, улучшение условий проживания населения. |
| Задачи Программы | - 1. Доведение доли утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Истра Московской области до 100 процентов - 2. Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов городского округа Истра 3. Обеспечение строительства объектов муниципальной собственности. |
| Заказчик Программы | Администрация городского округа Истра, Отдел архитектуры и градостроительства Управления градостроительства, развития потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Истра |
| Координатор Программы | Заместитель Руководителя – начальник Управления градостроительства, развития потребительского рынка и услуг администрации городского округа Истра Н.П. Выросткова |
| Срок реализации Программы | 2017-2021 годы |
| Источники финансирования Программы, в том числе по годам | Расходы (тыс.руб). Всего; Очередной финансовый год (2017); 1-й год планового периода (2018); 2-й год планового периода (2019); 3-й год планового периода (2020); 4-й год планового периода (2021). 19 542,0; 16900,0; 14 500,0; 14 500,0; 14 500,0. 19 542,0; 16900,0; 14 500,0; 14 500,0; 14 500,0. 0; 0; -; -; 0; 0. |
| Всего __________________________ Средства бюджета городского округа Истра |  |
| Другие источники |  |
| Планируемые результаты реализации Программы (количественные и качественные показатели эффективности ее реализации) | 1.Утверждение генерального плана городского округа Истра к концу 2018 года: 2. Утверждение правил землепользования и застройки к концу 2018 года 3. Проведение 723 публичных слушаний по документам территориального планирования городского округа Истра Московской области 4. Разработка проектов пешеходных зон в г.п. Истра с 1 до 6 в том числе: сквер на пересечении ул.Первомайская , ул.Советская и ул.Ленина вдоль пл.Революции от д.5 до д.5а часть территории на пересечении ул.Ленина и ул.Морозова 5.Разработка НИР «Стратегия пространственного развития городского округа Истра» 6.Разработка НИР «Анализ обеспеченности территории городского округа Истра объектами инфраструктуры» 7.Разработка НИР «Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, нестационарных торговых объектов, элементов благоустройства, планируемых к размещению на территории городского округа Истра» 8. Выполнение работ по предпроектному обследованию пешеходного моста в городском округе Истра 9. Разработка проектов пешеходных зон в г.п. Дедовск с 0 до 1 10. Уменьшение средней стоимости строительства объектов от сметной стоимости на 2%. Своевременный ввод объектов в эксплуатацию 11. Разработка проектно-сметной документации и строительство школы в г.Истра мкр.Восточный на 825 мест 12. Разработка проектно-сметной документации и строительство пристройки на 400 мест к СОШ Глебовская.с/п Букаревское 13.Строительство пристройки-блока начальных классов к СОШ №3 в г.Истра на 400мест 14.Реконструкция двух тренировочных площадок на стадионах «Гучково» и «Глебовец» 15. Осуществление функций заказчика на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту имущества городского округа Истра объектов социальной сферы |

- Общая характеристика сферы реализации программы

Сегодня городской округ Истра - это динамично развивающийся район, характеризующийся многообразием типов населенных пунктов - городов, поселков, сел и деревень. Исключительно важное значение имеет сохранение историко-культурного и природного наследия.

Целью территориального планирования является устойчивое развитие городского округа Истра, улучшение качества жизни его населения, развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, эффективное использование территорий.

Документом территориального планирования городского округа Истра является Схема Территориального Планирования, утвержденная решением Совета депутатов Истринского муниципального района №10/3 от 22.06.2012г.

Для реализации планов проектирования и строительства объектов муниципальной собственности в соответствии с Уставом муниципального образования «городской округ Истра Московской области» создано муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства городского округа Истра», которое  наделено полномочиями муниципального  заказчика по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также объектов жилищного и коммунально-бытового назначения, строительного контроля, определенных действующим законодательством.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является совершенствование системы территориального развития и градостроительного регулирования на территории городского округа Истра и решение вопросов местного значения, направленных на дальнейшее социально-экономическое развитие городского округа Истра, повышение уровня жизни его населения, осуществления муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения функций заказчика для обеспечения реализации  предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также объектов жилищного и коммунально-бытового назначения, проведение строительного контроля, а также приведение документов территориального планирования и  градостроительного зонирования в соответствие с действующим законодательством.

Задачей муниципальной программы является обеспечение градостроительной деятельности на территории городского округа Истра в соответствии с документами территориального планирования и основными принципами законодательства о градостроительной деятельности, направленными на устойчивое развитие территории, а также обеспечение строительства муниципальной собственности, в соответствии с существующими строительными нормами и правилами, повышение уровня жизни его населения, а также с целью осуществления муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения функций заказчика для обеспечения реализации  предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также объектов жилищного и коммунально-бытового назначения, проведение строительного контроля.

Планируется утверждение генерального плана городского округа Истра

Предусмотрено утверждение правил землепользования и застройки городского округа Истра в 2018 году.

В г. Истра будут разработаны и реализованы проекты по созданию и развитию пешеходных зон и улиц:

-сквер на пересечении ул.Первомайская , ул.Советская и ул.Ленина

-вдоль пл.Революции от д.5 до д.5а

-часть территории на пересечении ул.Ленина и ул.Морозова

-разработка НИР «Стратегия пространственного развития городского округа Истра»

-разработка НИР «Анализ обеспеченности территории городского округа Истра объектами инфраструктуры»

- разработка НИР «Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, нестационарных торговых объектов, элементов благоустройства, планируемых к размещению на территории городского округа Истра»

- выполнение работ по предпроектному обследованию пешеходного моста в городском округе Истра

В г.Дедовск будет разработан и реализован проект по созданию и развитию пешеходной зоны

В поселке Глебовский Букаревского сельского поселения в 2017 году будет введен физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном

В 2017году будет начата реконструкция двух тренировочных площадок на стадионе в поселке Глебовский Букаревского сельского поселения и на стадионе спортивного комплекса Гучково г.Дедовск. Планируемый срок реконструкции 2017-2018 г.

В 2017-2018 г.г. будет проведен комплекс работ по строительству пристройки-блока начальных классов к СОШ № 3 в г.Истра на 400 мест

В 2017-2019 г.г. будет проведен комплекс работ по  разработке проектно-сметной документации и строительству 2-х жилых домов в г.п. Снегири для расселения ветхого жилого фонда

В 2017-2019 г.г. будут проведены работы по разработке проектно-сметной документации и строительству школы на 825 мест в г. Истра мкр.Восточный

В 2018-2021г.г. будет проведен комплекс работ по  разработке проектно-сметной документации и строительству пристройки на 400 мест – к СОШ Глебовская, с/п Букаревское.

Осуществление функций заказчика на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту имущества городского округа Истра объектов социальной сферы.

3. Ожидаемые результаты реализации программы

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации программы с указанием количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач, и их динамика по годам реализации программы приведены в приложении №2 к муниципальной программе «Территориальное развитие городского округа Истра».

- 4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение

мероприятия программы с муниципальным

заказчиком программы

4.1. Муниципальный Заказчик программы организует текущее управление реализацией программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий программы.

4.2. Ответственные за выполнение мероприятий программы:

- участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией программы;

- обеспечивают контроль за выполнением мероприятий программы;

- готовят и представляют муниципальному заказчику отчеты о реализации мероприятий программы.

- 5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе

реализации программы

5.1. С целью контроля за реализацией программы:

5.1.1. Ответственные за выполнение мероприятий программы направляют муниципальному заказчику программы не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, оперативный отчет о выполнении мероприятий программы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий программы с указанием результатов выполнения мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Оперативный отчет о реализации мероприятий программы представляется по форме согласно приложению № 6 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра, утвержденному Постановлением Администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. № 4539/9, применительно к программе.

Отчет предоставляется в письменном виде.

5.1.2. Ответственные за выполнение мероприятий программы представляют муниципальному заказчику программы:

- не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, годовой отчет о выполнении мероприятий программы;

- после окончания срока реализации программы не позднее 30 апреля года, следующего за последним отчетным финансовым годом реализации программы, итоговый отчет о реализации программы.

Годовой и итоговый отчеты о реализации программы должны содержать:

- аналитическую записку, в которой указывается степень достижения запланированных результатов и намеченных целей программы;

- таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета городского округа Истра и средств иных привлекаемых для реализации программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

5.2. Годовой отчет о реализации программы представляется по форме согласно приложению №7 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра, утвержденному Постановлением Администрации Истринского муниципального района Московской области от  22.09.2015 г. № 4539/9 применительно к программе.

- 6. Эффективность реализации программы

6.1. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы приведена  приложении № 9 к Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района, утвержденному Постановлением Администрации Истринского муниципального района Московской области от 22.09.2015 г. № 4539/9 применительно к программе.

- 6.2. Отчеты о достижении значений показателей программы направляются муниципальными заказчиками в центральные исполнительные органы государственной власти Московской области по соответствующим направлениям деятельности в установленные ими сроки и в Управление экономического развития Администрации городского округа Истра.

Приложение № 1

к программе городского округа Истра

«Территориальное развитие городского округа Истра»

- ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА В 2017-2021 ГОДАХ»

|  | - Задачи, направленные на достижение цели | - Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб) |  | - Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и задач | - Ед. измерения | - Базовое значение показателя (на начало реализации подпрограммы) | - Планируемые значения показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Бюджет городского округа | - Другие источники |  |  |  | - 2017 | - 2018 | - 2019 | - 2020 | - 2021 |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 |
| - 1 | - Задача 1 - Доведение доли утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Истра Московской области до 100 процентов | - - | - - | - 1 Показатель - Наличие утвержденного Генерального плана городского округа Истра | - Да/нет | - нет | - - | - да | - да | - да | - да |
|  |  | - - | - - | - 2 Показатель - Наличие утвержденных правил землепользования и застройки | - Шт. | - нет | - 1 | - 1 | - 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2.1 правила землепользования и застройки территории (часть территории) городского округа Истра | - Шт. | - 0 | - да | - - | - - | - - | - - |
|  |  |  |  | 2.2. правила землепользования и застройки территории городского округа Истра | - Шт. | - 0 | - да | - - | - - | - - | - - |
|  |  | - - | - - | - 3. Показатель - Проведение публичных слушаний по документам территориального планирования городского округа Истра Московской области | - Шт. | - 0 |  | - 270 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.1. Количество проведенных публичных слушаний по проекту Генерального плана городского округа | - Шт. | - 0 | - 241 | - 244 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.2. Количество проведенных публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки городского округа | - Шт. | - 0 | - 244 | - - |  |  |  |
|  |  |  |  | - 3.3 Количество проведенных публичных слушаний по проектам документов территориального планирования | - Шт. | - 0 | - 6 | - 26 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 4 Показатель - Количество утвержденных градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории Истринского муниципального района | - Шт. | - 0 | - 2164 | - - | - - | - - | - - |
| - 2 | - Задача 2 - Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов городского округа Истра | - 3 400,0 |  | - 5 Показатель - Коэффициент благоустроенных пешеходных улиц и общественных пространств | - Коэф. | - 0 | - 1 |  |  |  |  |
|  |  | - - |  | - 5.1. Наличие утвержденного плана-графика разработки и реализации проекта пешеходных зон | - Да/нет | - нет | - да | - да |  |  |  |
|  |  | - - |  | - 5.2. Количество разработанных и согласованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | - Шт. | - 1 | - 2 | - 3 |  |  |  |
|  |  | - - |  | - 5.3 Количество реализованных проектов пешеходных улиц и общественных пространств | - Шт. | - 1 | - 1 | - 2 | - 3 |  |  |
|  |  | - - |  | - 6 Показатель - Коэффициент приведённых в порядок городских территорий | - Коэф. | - 0 | - 1 |  |  |  |  |
|  |  | - - |  | - 6.1. Наличие согласованного альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории) | - Да/нет | - нет | - да | - да |  |  |  |
|  |  | - - |  | - 6.2. Наличие утвержденного плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории) | - Ед. | - нет | - да | - да |  |  |  |
|  |  | - - | - - | - 6.3. Количество приведенных в порядок городских территорий | - Шт. | - 0 | - 4 | - 6 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 7.Показатель - Количество научно исследовательских работ | - Шт. | - 0 | - - | - 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | - 8. Показатель Выполнение работ по предпроектному обследованию пешеходного моста в городском округе | - Да/нет | - нет | - - | - да |  |  |  |
| - 3 | - Задача 3 - 1.Обеспечение строительства, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности. | - 76 542,0 |  | - 9. Показатель - Уменьшение средней стоимости строительства объектов от сметной стоимости на 2%. Своевременный ввод объектов в эксплуатацию. | - % | - нет | - 0 | - 100 | - 100 | - 100 | - 100 |
|  |  |  |  | - 10. Показатель - Количество объектов, по которым выполнены функции заказчика по капитальному строительству, капитальному и текущему ремонту объектов, передаваемых в муниципальную собственность | - Шт. | - 0 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 | - 1 |
|  |  |  |  | - 11. Показатель - Количество объектов, на которых проведен строительный контроль | - Шт. | - 0 | - 1 | - 2 | - 1 | - 1 | - 1 |

Приложение № 2

к программе городского округа Истра

«Территориальное развитие городского округа Истра»

- ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА В 2017-2021 ГОДАХ»

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятий | Объем финансирования мероприятий всего (тыс.руб) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результат выполнения мероприятия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 Очередной финансовый год | 2018 1-й год планового периода |  | 2019 2-й год планового периода |  | 2020 3-й год планового периода |  | 2021 4-й год планового периода |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Доведение доли утверждения документов территориального планирования и градостроительного зонирования городского округа Истра Московской области до 100 процентов |  | Итого Средства бюджета городскогоокруга Истра | 2017 - 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого | 2017- 2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  | Итого Внебюджетные средства | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение утверждения Генерального плана городского округа Истра Московской области | 1. Подготовка и решение о проведении публичных слушаний с оповещением в СМИ в установленном порядке 2.Проведение публичных слушаний 3.Опубликование результатов публичных слушаний в СМИ в установленном порядке | Средства бюджета городскогоокруга Истра | 2017-2021 | 0 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Наличие утвержденных Генеральных планов городских и сельских поселений |
| 1.2. | Обеспечениеутверждения правил землепользования и застройки городского округа Истра Московской области, в том числе | 1. Подготовка и решение о проведении публичных слушаний с оповещением в СМИ в установленном порядке 2.Проведение публичных слушаний 3.Опубликование результатов публичных слушаний в СМИ в установленном порядке | Средства бюджета городскогоокруга Истра | 2017-2021 | 0 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Наличие утвержденных Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений |
| 1.3. | Обеспечение утверждения местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Истра | Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Истра | Средства бюджета городскогоокруга Истра | 2017-2021 | 0 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования Истринского муниципального района |
| 1.4 | Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Истра | 1.Разработка ГПЗУ на земельных участках для ИЖС 2. Утверждение ГПЗУ на земельных участках для ИЖС | Средства бюджета городскогоокруга Истра | 2017-2021 | 0 | В пределах средств, выделенных на обеспечение деятельности отдела архитектуры и градостроительства |  |  |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства | Наличие утвержденных градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории Истринского мун. района |
| 2 | Задача 2 Создание архитектурно-художественного облика городов и населенных пунктов городского округа Истра |  |  | 2017– 2021 | 3 400,0 | - |  | 3 400,0 |  |  |  |  |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, территориальное Управление Истринского муниципального района и г.о. «Восход» Главархитектуры МО |  |
| 2.1. | Разработка проекта пешеходных улиц и общественных пространств | 1. Разработка и согласование проекта пешеходной улицы на пересечении улиц Первомайская, Советская и Ленина | В пределах средств г.о.Истра | 2017-2021 | 500 | - |  | 500 |  | - |  | - |  | - | Отдел архитектуры и градостроительства | Наличие пешеходных зон |
|  |  | 2. . Разработка и согласование проекта пешеходной улицы вдоль пл. Революции от д.№5 до д.№5а | В пределах средств г.о.Истра | 2017-2021 | 400 | - |  | 400 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 3.Разработка и согласование проекта пешеходной улицы часть территории на пересечении ул. Ленина и ул. Морозова | В пределах средств г.о.Истра | 2017-2021 | 350 | - |  | 350 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 4. Реализация проектов пешеходных улиц | В пределах средств г.о.Истра | 2017-2021 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Приведение в порядок городских территорий | 1.Разработка и согласование альбома мероприятий по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории) | В пределах средств бюджета г. о. Истра | 2017-2021 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | Отдел архитектуры и градостроительства, территориальное Управление Истринского муниципального района и г.о. «Восход»Главархитектуры МО | Наличие приведенных в порядок городских территорий |
|  |  | 2.Согласование и утверждение плана-графика проведения работ по приведению в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.Приведение в порядок городской территории (главной улицы, вылетной магистрали, пристанционной территории) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Реализация проекта «Умный округ Истра» | 1.Разработка НИР «Стратегия пространственного развития городского округа Истра». | В пределах средств бюджета г. о. Истра | 2018-2021 | 650 | - |  | 650 |  | - |  | - |  |  | Отдел архитектуры и градостроительства, территориальное Управление Истринского муниципального района и г.о. «Восход» Главархитектуры МО | Наличие НИР и наличие альбома нового облика городского округа |
|  |  | 2.Разработка НИР «Анализ обеспеченности территории городского округа объектами инфраструктуры». |  |  | 200 | - |  | 200 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 3.Разработка НИР «Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, нестационарных торговых объектов, элементов благоустройства, планируемых к размещению на территории городского округа Истра». |  |  | 500 | - |  | 500 |  | - |  | - |  | - |  |  |
|  |  | 4.Наличие отчета по предпроектному обследованию пешеходного моста в городском округе Истра. |  |  | 800 | - |  | 800 |  | - |  | - |  | - |  |  |
| 3 | - Задача 3 Обеспечение строительства объектов муниципальной собственности. |  | Итого Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 76 542,0 | 19 542,0 |  | 13500,0 |  | 14500,0 |  | 14500,0 |  | 14500,0 |  |  |
| 3.1 | - Выполнение функций заказчика при разработке ПСД на объекты строительства и строительстве объектов в городском округе Истра | Сбор исходно-разрешительной документации для разработки проектов объектов капитального строительства и реконструкции объектов муниципального значения; Формирование титульных списков на проектно-изыскательские работы, объекты капитального строительства и реконструкции объектов капитального строительства Планирование в области размещения муниципальных заказов на проектирование объектов капитального строительства и строительство объектов. Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке ПСД на строительство объектов и строительство объектов. Согласование и утверждение проектных решений и проектно-сметной документации зданий и сооружений планируемых построить или реконструировать на территории городского округа Истра; Получение положительного заключения государственной экспертизы. Обеспечение контроля исполнения договоров на выполнение работ. Осуществление организацию работ на строительных площадках объектов капитального строительства муниципального значения; Проведение проверки соответствия представленных актов выполненных работ подрядными организациями фактически выполненным работам и исполнительной документации. Участие в работе приемочной комиссии. Проведение проверки смет на капитальное строительство и капитальный ремонт объектов. | В пределах средств бюджета Городского округа Истра | 2017-2021 | 71 542,0 | 14 542,0 |  | 13500,0 |  | 14500,0 |  | 14500,0 |  | 14500,0 | МКУ «УКС» | Наличие разработанных проектов на объекты строительства и наличие построенных объектов |
| 3.2 | - Обеспечение строительного контроля и при строительстве объектов в городском округе Истра | Обеспечение и организация контроля за ходом строительного производства на объектах и оперативный учет хода строительства. Рассмотрение актов скрытых работ. Приемка актов выполненных работ. Обеспечение соблюдения строительных норм и правил. | В пределах средств бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | - |  | - |  | - |  | - |  | - | МКУ «УКС» | Соблюдение строительных норм и правил при строительстве объектов |
| 3.3 | Осуществление функций заказчика на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту имущества городского округа Истра объектов социальной сферы для муниципальных нужд. | Планирование в области размещения муниципальных заказов объектов капитального и текущего ремонта объектов. Подготовка технического задания, проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на выполнение работ. Обеспечение контроля исполнения договоров на выполнение работ. Осуществление организацию работ на строительных площадках объектов капитального и текущего ремонта муниципального значения; Проведение проверки соответствия представленных актов выполненных работ подрядными организациями фактически выполненным работам и исполнительной документации. Участие в работе приемочной комиссии. Проведение проверки смет на капитальный ремонт объектов. Передача введенного в эксплуатацию объекта в муниципальную собственность. | В пределах средств бюджета городского округа Истра | 2017 | 5000,0 | 5000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | МКУ «УКС | Соблюдение строительных норм и правил при капитальном и текущем ремонте объектов |

Приложение № 3

к программе городского округа Истра

«Территориальное развитие городского округа Истра»

- ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

«ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА В 2017-2021 ГОДАХ»

| - № п/п | - Наименование мероприятия программы | - Источник финансирования | - Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятий | - Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия (тыс. руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.1 | - Проведение публичных слушаний и утверждение Схемы территориального планирования городского округа Истра | - - | - - | - - |
| - 1.2 | - Проведение публичных слушаний и утверждение Генеральных планов городских и сельских поселений | - - | - - | - - |
| - 1.3 | - Проведение публичных слушаний и утверждение Правил землепользования и застройки городских и сельских поселений | - - | - - | - - |
| - 1.4 | - Обеспечение мероприятий по утверждению местных нормативов градостроительного проектирования городского округа Истра | - Средства бюджета городского округа Истра | - - |  |
| - 1.5 | - Разработка и утверждение градостроительных планов земельных участков при осуществлении индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Истра | - Средства бюджета городского округа Истра | - - | - - |
| - 2.1 | - Разработка и реализация проектов пешеходных улиц и общественных пространств | - Средства бюджета городского округа Истра | - Стоимость работ согласно сборникам базовых цен на проектирование | - 1300,0 |
| - 2.2 | - Приведение в порядок городских территорий | - Средства бюджета городского округа Истра | - Стоимость работ согласно сборникам базовых цен на проектирование | - - |
| - 2.3 | - Реализация проекта «Умный округ Истра» | - Средства бюджета городского округа Истра | - Стоимость работ согласно сборникам базовых цен на проектирование | - 2100,0 |
| - 3.1 | - Выполнение функций заказчика при разработке ПСД на объекты строительства и строительстве объектов в городском округе Истра | - В пределах средств бюджета городского округа Истра | - Расчет произведен согласно утвержденной сметы расходов | - Всего:76 542,0 - 2017г.- 19542,0 - 2018г.- 13500,0 - 2019г.- 14500,0 - 2020г.- 14500,0 - 2021г.- 14500,0 - 2023г.- 14500,0 |
| - 3.2 | - Обеспечение строительного контроля при строительстве объектов в городском округе Истра | - В пределах средств бюджета городского округа Истра | - Расчет произведен согласно утвержденной сметы расходов | - - |
| - 3.3 | - Осуществление функций заказчика на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному и текущему ремонту имущества городского округа Истра объектов социальной сферы для муниципальных нужд. | - В пределах средств бюджета городского округа Истра | - Расчет произведен согласно утвержденной сметы расходов | - 5000,0 |