Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Истра от «__» ________ 2018 года № ______

Муниципальная  программа
«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Координатор муниципальной программы | И о. Заместителя Руководителя администрации городского округа Истра Московской области – Л. Ю. Тодд |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды) |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах Развитие систем наружного освещения Создание комфортной световой среды |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Комфортная городская среда Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 018 787,37 | - | 1 191 192,53 | 983 896,00 | 913 895,69 | 929 803,15 |
| Средства бюджета Московской области | 329 044,85 | - | 115 883,85 | 4 387,00 | 4 387,00 | 204 387,00 |
| Средства федерального бюджета | 33 874,20 | - | 33 874,20 | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 4 381 706,42 | - | 1 340 950,58 | 988 283,00 | 918 282,69 | 1 134 190,15 |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства с учетом реализации

- Программы

- Постановлением Московской областной Думы от 18.12.2014 № 17/110-П принят Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который устанавливает требования к объектам и элементам благоустройства.

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 250. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 5 фонтанов. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФов и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность.

В последние годы актуальны стали проблемы с ликвидацией несанкционированных свалок и отловом безнадзорных животных. В связи с увеличившимся количеством частных домовладений и предприятий на территории городского округа Истра резко возросло количество твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Необходимо проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз мусора  с частных домовладений, а также предупреждение утилизации ТБО и КГМ в несанкционированных для этого местах. Также в связи с передачей полномочий от Московской области по отлову и содержанию безнадзорных животных необходимо организовать работу по заключению контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В целях повышения комфортности проживания населения в городском округе с 2015 года реализуются муниципальные программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства «Истринского муниципального района» (подпрограмма «Благоустройство») и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района». Мероприятия программы позволяют изменить внешний облик муниципального образования, предусматривают благоустройство и установку детских игровых форм, общественных территорий, строительство и модернизацию линий уличного освещения. В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2017 году комплексно благоустроены на 33 дворовых территории, что составляет 13,2% от общего количества дворовых территорий. В 2018 году запланировано комплексно благоустроить 30 дворовых территорий. С 2017г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения. В 2018 году из бюджета Московской области выделяется субсидия на устройство архитектурно-художественного и наружного освещения в г. Истра.

С 2017г. в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий. В 2017 году в рамках выделенных субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области выполнены работы по благоустройству 1-й очереди «Тропы паломника» от ж/д ст. Новоиерусалимская» до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. В 2018 году также в рамках выделяемой субсидии запланированы работы по благоустройству 2-й очереди пешеходной зоны вдоль туристического маршрута (Тропа паломника) вдоль ул. Панфилова и Волоколамского шоссе от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО «Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

С 2017г. уборка и содержание территорий городского округа Истра (в том числе содержание детских площадок и уличного освещения) производится силами МБУ «ДОДХИБИМР». Порядка 40 % работ по содержанию территорий и объектов благоустройства подлежит только ручной уборке,  а именно:  подметание вручную участков, не доступных для уборки машиной, поливка территории, подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований, промывка урн и периодическая очистка их от мусора, мойка газонных ограждений. Показатели надлежащего содержания объектов благоустройства и сезонное содержание территории муниципального образования, включая содержание зеленых насаждений и окоса травы, отсутствие травматизма на объектах благоустройства в зимнее и летнее время, входят в перечень показателей рейтинга-50, подлежат балльной оценке и влияют на формирование положительных оценок работы муниципалитета, снижая также  количество обращений граждан на портал «Добродел» В 2018г. в муниципальное задание МБУ «ДОДХИБИМР» включены работы по комплексному благоустройству 29 дворовых территорий, что  вызывает необходимость увеличения бюджетных ассигнований на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР».

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, на территории городского округа Истра проведены работы по благоустройству прилегающей территории к тренировочным базам в г. Дедовск и пос. Глебовский: благоустройство парка, прилегающего к МУС СК «Гучково», благоустройство поля у МУС «Глебовец», установка ограждающих заборов, баннеров, указателей, ремонт и устройство уличного освещения.

- Цели и задачи  муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Для решения проблем, связанных с формированием благоустроенной и комфортной среды, необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по благоустройству территорий городских и сельских населённых пунктов на территории муниципального образования. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Задачи муниципальной программы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов;

2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований;

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

4.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям;

Цели муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства;

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий;

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах;

- Развитие систем наружного освещения;

- Создание комфортной световой среды.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

- Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения

- Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному.

Ежегодно должна благоустраиваться как минимум одна общественная территория. С каждым годом должно увеличиваться количество установленных детских площадок, отвечающих современным нормам безопасности и иным требованиям, устанавливаемым к малым архитектурным формам и детским игровым площадкам. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями к 2021 году должна достигнуть 80%.

С 2018 года реализуется новая программа обращения с твердыми бытовыми отходами: к 2021 году заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ должно достигнуть 100 %. Также начата работа по оснащению контейнерных площадок многоквартирных домов контейнерами для раздельного сбора мусора, к 2021 году все контейнерные площадки должны быть оборудованы контейнерами для раздельного сбора ТКО.

Популяция безнадзорных животных, обитающих на территории г. о. Истра, взята под контроль: все безнадзорные животные подлежат отлову, передержке, стерилизации (кастрации), установке чипа и возвращению в среду обитания.

В рамках формирования комфортной световой среды к 2021 году уровень освещенности в городском округе Истра должен достигнуть 97,8%. Для достижения этих целей необходимо проведение работ по строительству новых линий освещения. Модернизация уличного освещения включает в себя работы по замене светильников на энергоэффективные, оголенного провода – на СИП, аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы на новые железобетонные и металлические. К 2021 году уровень износа оборудования и систем уличного освещения должен уменьшиться до 13%. Ежегодно необходимо проводить работы по устройству архитектурно-художественного и наружного освещения для формирования «мест притяжения» для жителей.

- Методика и критерии оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации государственной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где:

i=n

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации государственной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации государственной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя;

Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n, где:

n – общее число, планируемых результатов реализации муниципальной программы .

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:

- общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

2. Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

3. Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

- Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма: «Комфортная городская среда»

Цель Подпрограммы – Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей. Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий. Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

- Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018: мероприятие направлено на создание комфортной и благоустроенной среды на территории городского округа по маршрутам следования команд участниц и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года.

  - Закупка МАФ: включает в себя приобретение малых архитектурных форм для установки на детских игровых площадках по обращениям жителей, также взамен старых игровых форм (морально устаревших, сломанных, не отвечающих современным требованиям безопасности и иным требованиям, устанавливаемым к данному виду оборудования).

  - Комплексное благоустройство дворовых территорий: в Московской области  утверждены 6 обязательных элементов комплексного благоустройства (детская игровая площадка, парковка, площадка ТБО, информационный стенд, освещение и озеленение).

  - Благоустройство общественных территорий и пространств: мероприятие направлено на создание современной городской комфортной среды для жителей. На реализацию мероприятия ежегодно предусматриваются субсидии из областного и/или федерального бюджетов.

  - Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования) – включено в муниципальную программу поскольку оно включено в госпрограмму и на его реализацию предусмотрена субсидия в 2018 году.

  - Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий: необходимо для содержания территории муниципального образования в надлежащем состоянии в зимний, осенне-весенний и летний период.

  - Отлов и содержание безнадзорных животных: в связи с передачей полномочий от Московской области муниципальным образованиям, предоставляются субвенции из бюджета Московской области на отлов, стерилизацию/кастрацию, содержание и возвращение в среду обитания безнадзорных животных. Отлов безнадзорных животных необходим для контроля популяции бездомных животных и повышения безопасности пребывания жителей на территории муниципального образования.

  - Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора: в связи с переходом на систему раздельного сбора мусора, все контейнерные площадки должны быть приведены в соответствующее состояние

  - Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра: в связи с ликвидацией мусорных полигонов и введением лицензирования и талонов для мусоровывозящих организаций на территории Московской области остро встала проблема с выбросом мусора в непредназначенных для этого местах. До 2019 года работа по ликвидации несанкционированных свалок находится в ведении муниципальных образований.

  - Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства: мероприятие введено в связи передачей части полномочий от Госадмтехнадзора Администрациям муниципальных образований Московской области. В каждом муниципалитете созданы административные комиссии, на работу которых выделены средства из бюджета Московской области.

  - Приобретение техники для нужд благоустройства: ежегодно из бюджета Московской области выделяется субсидия на закупку техники всем муниципальным образованиям Московской области для уборки и содержания территории.

  - Погашение кредиторской задолженности прошлых лет: мероприятие включено в муниципальную программу для оплаты кредиторской задолженности.

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора).

  - Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м): мероприятие включено в муниципальную программу для осуществления надлежащей приемки объекта благоустройства «Тропа паломника» (2-й этап).

  - Иные работы по благоустройству территорий: выполнение работ по благоустройству по обращениям жителей.

  - Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР»: осуществление закупки газелей для МБУ «ДОДХИБИМР».

Подпрограмма: «Благоустройство территорий»

Цель Подпрограммы –  Развитие систем наружного освещения, создание комфортной световой среды

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

- Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР». Реализация данного мероприятия позволяет поддерживать системы уличного освещения в исправном состоянии, производить текущий ремонт оборудования, замену неисправных светильников, а также модернизацию уличного освещения, что уменьшает процент износа и увеличивает срок службы оборудования.

  - Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям и модернизации объектов уличного освещения производится кап. ремонт и реконструкция уличного освещения: неэнергоэффективные светильники заменяются на современные светодиодные, старые неизолированные провода на самонесущие изолированные, аварийные опоры на новые железобетонные или металлические.

  - Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): для подачи электрической энергии в системы уличного освещения необходимо производить своевременную оплату за потреблённую электроэнергию энергосбытовым компаниям. В связи с тем, что уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР» оплата за потребленную э/энергию также включена в муниципальное задание МБУ.

  - Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: для достижения показателя по приведению к нормативному уровню освещенности необходимо ликвидировать «темные пятна». Это достигается за счет строительства новых линий освещения на территории муниципального образования.

  - Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»: мероприятие включено в муниципальную программу поскольку является мероприятием гос. программы. Ежегодно муниципальным образованиям из бюджета Московской области выделяется субсидия на устройство и /или капитальный ремонт систем наружного и архитектурно-художественного освещения с целью создания комфортной городской световой среды.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Истра

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий, (в разрезе видов территорий) в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади | Приоритетный целевой показатель | единиц | 35 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.1, 1.4 |
| 1.2. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный целевой показатель | единиц | 298 | - | 11 | 12 | 13 | 14 | 1.2 |
| 1.3 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приоритетный целевой показатель | % | 40 | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 1.3, 1.5 |
| 1.4 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | Приоритетный целевой показатель | Квадратный метр | 657142,2 | - | 662142,2 | 667142,2 | 672142,2 | 677142,2 | 1.3 |
| 1.5 | Территория для жизни – Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков | Показатель рейтинга-50 | балл | 68 | - | 68 | 75 | 75 | 75 | 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 |
| 1.6 | Уютный двор – Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий | Показатель рейтинга-50 | балл | 18 | - | 18 | 20 | 20 | 20 | 1.3 |
| 1.7 | Общее количество планируемых к отлову безнадзорных животных | Показатель муниципальной программы | единиц | 300 | - | 321 | 321 | 321 | 321 | 2.2 |
| 2. | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.1. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Приоритетный целевой показатель | % | 42,93 | - | 31,2 | 23,3 | 15,55 | 13,65 | 1.1, 1.2, 1.3 |
| 2.2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный целевой показатель | единиц | 99 | - | 14 | 5 | 5 | 5 | 2.2 |
| 2.3 | Светлый город – Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | Показатель рейтинга-50 | % | 89,06 | - | 91,2 | 93,4 | 95,6 | 97,8 | 2.1 |

| Методика расчета значений результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Формула расчёта по индикатору | Ед.изм. | Базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, (в разрезе видов территорий) в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади | Для 2018г.: б1 (2018)-б2 (базовое значение) | Ед. | 35 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Количество установленных детских игровых площадок | Для 2018г.: б2 (2018)-б2 (базовое значение) | Ед. | 298 | - | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | (б4/б3)*100 | % | 40 | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4 | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | б5 | кв. м. | 657142,2 |  | 662142,2 | 667142,2 | 672142,2 | 677142,2 |
| 5 | Территория для жизни – Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков | методика расчета прилагается | балл | 68 | - | 68 | 75 | 75 | 75 |
| 6 | Уютный двор – Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий | методика расчета прилагается | балл | 18 | - | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 7 | Общее количество планируемых к отлову безнадзорных животных | Ч*К | ед. | 300 | - | 321 | 321 | 321 | 321 |
| Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | 100-((с1+с2)/2) | % | 42,93 | - | 31,2 | 23,3 | 15,55 | 13,65 |
| 2 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | с3 | ед. | 99 | - | 14 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Светлый город – Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | (с4/с5)*100 | % | 89,06 | - | 91,2 | 93,4 | 95,6 | 97,8 |

|  |  |  | Индикаторы для расчёта значений целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора |  | Базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| б1 |  | Общее количество благоустроенных общественных территорий, (в разрезе видов территорий) в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, ед. |  | 35 | - | 37 | 38 | 39 | 40 |  |  |
| б2 |  | Общее количество детских игровых площадок, ед. |  | 298 | - | 309 | 321 | 334 | 348 |  |  |
| б3 |  | Общее количество дворовых территорий, ед. |  | 262 | - | 262 | 262 | 262 | 262 |  |  |
| б4 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  | 105 | - | 131 | 157 | 183 | 210 |  |  |
| б5 |  | Площадь асфальтового покрытия дворовых территорий, кв.м |  | 657142,2 | - | 662142,2 | 667142,2 | 672142,2 | 677142,2 |  |  |
| Ч |  | Общее количество безнадзорных животных, находящихся на территории муниципального образования, по данным ежегодного мониторинга, ед. |  | 719 | - | 770 | 770 | 770 | 770 |  |  |
| К |  | Коэффициент, регулирующий количество безнадзорных животных, подлежащих отлову, содержанию и ветеринарному обслуживанию |  | 0,417 | - | 0,417 | 0,417 | 0,417 | 0,417 |  |  |
| с1 |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения, % |  | 60,7 | - | 77,89 | 89,05 | 100 | 100 |  |  |
| с2 |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения, % |  | 53,45 | - | 59,7 | 64,3 | 68,9 | 72,7 |  |  |
| с3 |  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, включенных в гос. программу для реализации мероприятия по устройству и капитальному ремонту |  | 99 | - | 14 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| с4 |  | Протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км |  | 643,26 | - | 658,7 | 674,6 | 690,5 | 706,4 |  |  |
| с5 |  | Общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км |  | 722,28 | - | 722,28 | 722,28 | 722,28 | 722,28 |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 8 312,04 тыс. рублей 2018 год – 8 312,04 тыс. рублей | - |
| Закупка МАФ | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 51 696,27 тыс. рублей 2018 год – 6696,27 тыс. рублей 2019 год – 15 000,00 тыс. руб. 2020 год – 15 000,00 тыс. руб. 2021 год – 15 000,00 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 480 484,82 тыс. рублей 2018 год –330 484,82 тыс. руб. 2019 год – 50 000,00 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство общественных территорий и пространств | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 453 239,65 тыс. рублей 2018 год – 92 644,81 тыс. руб. 2019 год – 94 896,00 тыс. руб. 2020 год – 24 895,69 тыс. руб. 2021 год – 240 803,15 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 426,04 тыс. рублей 2018 год – 426,04 тыс. рублей | - |
| Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 051 933,83 тыс. рублей 2018 год – 431 933,83 тыс. руб. 2019 год – 540 000,00 тыс. руб. 2020 год – 540 000,00 тыс. руб. 2021 год – 540 000,00 тыс. руб. | - |
| Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 16 152,00 тыс. рублей 2018 год – 4611,00 тыс. рублей 2019 год – 3847,00 тыс. руб. 2020 год – 3847,00 тыс. руб. 2021 год – 3847,00 тыс. руб. | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 131 609,83 тыс. рублей 2018 год – 131 609,83 тыс. рублей | - |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 160,00 тыс. рублей 2018 год – 540,00 тыс. рублей 2019 год – 540,00 тыс. руб. 2020 год – 540,00 тыс. руб. 2021 год – 540,00 тыс. руб. | - |
| Приобретение техники для нужд благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 84 968,17 тыс. рублей 2018 год – 54 968,17 тыс. руб. 2019 год – 10 000,00 тыс. руб. 2020 год – 10 000,00 тыс. руб. 2021 год – 10 000,00 тыс. руб. | - |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 493,50 тыс. рублей 2018 год – 493,50 тыс. рублей | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 17 685,79 тыс. рублей 2018 год – 17 685,79 тыс. рублей | - |
| Установка и ремонт контейнерных площадок | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 60 000,00 тыс. руб. 2019 год – 20 000,00 тыс. руб. 2020 год – 20 000,00 тыс. руб. 2021 год – 20 000,00 тыс. руб. |  |
| Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 94,00 тыс. рублей 2018 год – 94,00 тыс. рублей | - |
| Иные работы по благоустройству территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 906,00 тыс. рублей 2018 год – 1 906,00 тыс. рублей | - |
| Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 001,93 тыс. рублей 2018 год – 2 001,93 тыс. рублей | - |
| Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 345 000,00 тыс. рублей 2018 год – 45 000,00 тыс. руб. 2019 год – 100 000,00 тыс. руб. 2020 год – 100 000,00 тыс. руб. 2021 год – 100 000,00 тыс. руб. | - |
| Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 87 163,05 тыс. рублей 2018 год – 51 163,05 тыс. руб. 2019 год – 12 000,00 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |
| Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 207 108,48 тыс. рублей 2018 год – 57 108,48 тыс. руб. 2019 год – 50 000,00 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 306 333,14 тыс. рублей 2018 год – 66 333,14 тыс. руб. 2019 год – 80 000,00 тыс. руб. 2020 год – 80 000,00 тыс. руб. 2021 год – 80 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 74 937,88 тыс. рублей 2018 год – 38 937,88 тыс. руб. 2019 год – 12 000,00 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) рассматривает и согласовывает с Руководителем администрации городского округа Истра предложения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия, по возможному участию городского округа Истра в реализации соответствующей государственной программы;

в случае принятия решения об участии в реализации государственной программы готовит соглашения (договоры) о намерениях по софинансированию указанного мероприятия государственной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия и представляет Руководителю администрации городского округа Истра для подписания;

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия государственной программы, согласовывает соглашение о порядке софинансирования мероприятия государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде и представляет Руководителю администрации городского округа Истра для подписания;

включает указанное мероприятие государственной программы на условиях софинансирования в соответствующую муниципальную программу;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит финансово - экономическое обоснование;

4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты";

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) формирует и размещает в течение 5 рабочих дней с момента утверждения на официальном сайте Администрации в сети интернет актуальную версию муниципальной программы с приложением копий постановлений об утверждении муниципальной программы и внесении изменений;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

4. Заказчик подпрограммы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-3 пункта 3 данного раздела, а также разрабатывает "Дорожные карты" и готовит заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы (для ввода данных в подсистему ГАСУ МО назначается ответственное должностное лицо).

5. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

6. Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Паспорт Подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Истра Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Всего: в том числе: | - | 1 082 408,03 | 734 283,00 | 664 282,69 | 880 190,15 | 3 361 163,87 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 959 789,77 | 729 896,00 | 659 895,69 | 675 803,15 | 3 025 384,61 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | 88 744,06 | 4 387,00 | 4 387,00 | 204 387,00 | 301 905,06 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | 33 874,20 | - | - | - | 33 874,20 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Цели подпрограммы:

- Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей.

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий.

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах.

Задачи подпрограммы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

2. Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018: мероприятие направлено на создание комфортной и благоустроенной среды на территории городского округа по маршрутам следования команд участниц и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. Включает в себя выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к тренировочным базам «Глебовец» и «Гучково»: установка баннеров, ограждений, указателей, навигации, устройство уличного освещения, пешеходных дорожек, проектирование ливневой канализации в г. Дедовске (в связи с постоянным затоплением парка, прилегающего к МУС СК «Гучково».

  - Закупка МАФ: включает в себя приобретение малых архитектурных форм для установки на детских игровых площадках по обращениям жителей, также взамен старых игровых форм (морально устаревших, сломанных, не отвечающих современным требованиям безопасности и иным требованиям, устанавливаемым к данному виду оборудования).

  - Комплексное благоустройство дворовых территорий: в Московской области  утверждены 6 обязательных элементов комплексного благоустройства (детская игровая площадка, парковка, площадка ТБО, информационный стенд, освещение и озеленение). По поручению Губернатора Московской области ежегодно должно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. В городском округе Истра 262 дворовых территорий, поэтому ежегодно должно комплексно благоустраиваться не менее 27 дворов. В 2018 году работы по комплексному благоустройству запланированы в 30 дворах.

  - Благоустройство общественных территорий и пространств: мероприятие направлено на создание современной городской комфортной среды для жителей. На реализацию мероприятия ежегодно предусматриваются субсидии из областного и/или федерального бюджетов. В 2018г. согласно государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 предусмотрена субсидия из областного и федерального бюджета на благоустройство 2-й очереди «Тропы паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до МВК «Новый Иерусалим».

  - Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования) – включено в муниципальную программу поскольку данное мероприятие включено в госпрограмму Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 и на его реализацию предусмотрена субсидия в 2018 году. Предполагает установку ограждений, МАФов, и иной мебели на дворовых территориях.

  - Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий: необходимо для содержания территории муниципального образования в надлежащем состоянии в зимний, осенне-весенний и летний период. Силами МБУ производится текущее содержание и уборка территории муниципального образования: уборка снега в зимний период, посыпка тротуаров и дорожек пескосоляной смесью. Опиловка деревьев и озеленение в весенне-летний период.

  - Отлов и содержание безнадзорных животных: в связи с передачей полномочий от Московской области муниципальным образованиям, предоставляются субвенции из бюджета Московской области на отлов, стерилизацию/кастрацию, содержание и возвращение в среду обитания безнадзорных животных. Отлов безнадзорных животных необходим для контроля популяции бездомных животных и повышения безопасности пребывания жителей на территории муниципального образования.

  - Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора: в связи с переходом на систему раздельного сбора мусора, все контейнерные площадки должны быть приведены в соответствующее состояние.

  - Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра: в связи с ликвидацией мусорных полигонов и введением лицензирования и талонов для мусоровывозящих организаций на территории Московской области остро встала проблема с выбросом мусора в непредназначенных для этого местах. До 2019 года работа по ликвидации несанкционированных свалок находится в ведении муниципальных образований. С 2019 года вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок перейдет в ведение регионального оператора.

  - Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства: мероприятие введено в связи передачей части полномочий от Госадмтехнадзора Администрациям муниципальных образований Московской области. В каждом муниципалитете созданы административные комиссии, на работу которых выделены средства из бюджета Московской области. В городском округе Истра создана административная комиссия № 32. Целью деятельности таких комиссий является пресечение нарушений закона «О благоустройстве» Московской области и, как следствие – в целом уменьшение нарушений гражданами и юридическими лицами в сфере благоустройства.

  - Приобретение техники для нужд благоустройства: ежегодно из бюджета Московской области выделяется субсидия на закупку техники всем муниципальным образованиям Московской области для уборки и содержания территории. Мероприятие по закупке техники предусмотрено государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38. После закупки техники она будет передана в МБУ «ДОДХИБИМР» для производства работ по уборке и содержанию территории.

  - Погашение кредиторской задолженности прошлых лет: мероприятие включено в муниципальную программу для оплаты кредиторской задолженности

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора): мероприятие включено в муниципальную программу в связи с включением в государственную программу Московской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы № 864/38 от 17.10.2017.

  - Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м): мероприятие включено в муниципальную программу для осуществления надлежащей приемки объекта благоустройства «Тропа паломника» (2-й этап).

  - Иные работы по благоустройству территорий: выполнение работ по благоустройству по обращениям жителей.

  - Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР»: осуществление закупки газелей для МБУ «ДОДХИБИМР».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата -мира по футболу 2018 года | 2017-2019 | Итого: | - | 8 312,04 | - | 8 312,04 | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 8 312,04 | - | 8 312,04 | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Устройство ливневой канализации в г. Дедовске | 2018-2019 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Благоустройство парка, прилегающего к МУС СК «Гучково» г. Дедовск | 2018 | Итого: | - | 5186,64 | - | 5186,64 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 5186,64 | - | 5186,64 | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Реконструкция уличного освещения вдоль пешеходной дорожки от МУК "Глебовский КДК" до д.4 п. Глебовский | 2018 | Итого: | - | 1059,56 | - | 1059,56 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1059,56 | - | 1059,56 | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Организация навигации (знаки и инфокарты) по маршрутам следования команд | 2018 | Итого: | - | 2065,84 | - | 2065,84 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2065,84 | - | 2065,84 | - | - | - |  |  |
| 2 | Закупка МАФ | 2017-2021 | Итого: | - | 51 696,27 | - | 6696,27 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение количества установленных детских площадок, соответствующих современным нормам |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 51 696,27 | - | 6696,27 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |  |  |
| 3 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2017-2021 | Итого: | - | 480 484,82 | - | 330 484,82 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды, МБУ «ДОДХИБИМР» | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 480 484,82 | - | 330 484,82 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 58 089,82 | - | 58 089,82 | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ МБУ «ДОДХИБИМР») | 2017-2021 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 422 395,00 | - | 272395,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |  |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий и пространств | 2017-2021 | Итого | - | 453 239,65 | - | 92 644,81 | 94 896,00 | 24 895,69 | 240 803,15 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и пространств. Создание комфортной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 190 509,65 | - | 29 914,81 | 94 896,00 | 24 895,69 | 40 803,15 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 33 874,20 | - | 33 874,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 228 855,80 | - | 28 855,80 | - | - | 200 000,00 |  |  |
| 4.1. | Выполнение асфальтных работ у д. 11 по ул. Комарова, г. Дедовск, работ по укладке резинового покрытия у д.1 по ул. Советская, с. Павловская Слобода, не завершенных в 2017г., в рамках выполнения работ по КБДТ | 2018 | Итого | - | 1025,66 | - | 1025,66 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1025,66 | - | 1025,66 | - | - | - |  |  |
| 4.2. | Устройство тротуара к детской игровой площадке у д. 96 п. Глебовский (ДИП по Губернаторской программе) | 2018 | Итого | - | 210,00 | - | 210,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 210,00 | - | 210,00 | - | - | - |  |  |
| 4.3. | Выполнение работ по благоустройству территории п. Агрогородок д.18, незавершенных в 2017г. | 2018 | Итого | - | 2 470,00 | - | 2 470,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2 470,00 | - | 2 470,00 | - | - | - |  |  |
| 4.4. | Устройство площадки для выгула собак г. Истра | 2018 | Итого | - | 698,50 | - | 698,50 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 698,50 | - | 698,50 | - | - | - |  |  |
| 4.5. | Благоустройство пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | 2018 | Итого | - | 88 190,65 | - | 88 190,65 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 25 460,65 | - | 25 460,65 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 33874,20 | - | 33874,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 28855,80 | - | 28855,80 | - | - | - |  |  |
| 4.6 | Осуществление строительного контроля по объектам благоустройства. Осуществление авторского и технического надзора | 2018 | Итого | - | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - |  |  |
| 4.7 | Благоустройство общественных территорий и пространств в 2019-2021гг. | 2019-2021 | Итого | - | 360 594,84 | - | - | 94 896,00 | 24 895,69 | 240 803,15 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 360 594,84 | - | - | 94 896,00 | 24 895,69 | 40 803,15 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 |  |  |
| 5 | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования) | 2018 | Итого | - | 426,04 | - | 426,04 | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение доли благоустроенных территорий: установка ограждений, МАФов. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 103,71 | - | 103,71 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 322,33 | - | 322,33 | - | - | - |  |  |
| 6 | Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | 2017-2021 | Итого | - | 2051933,83 | - | 431933,83 | 540000,00 | 540000,00 | 540000,00 | МБУ «ДОДХИБИМР» | Содержание территорий в надлежащем состоянии в зимний, осенне-весенний и летний период. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2051933,83 | - | 431933,83 | 540000,00 | 540000,00 | 540000,00 |  |  |
| 7 | Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2021 | Итого | - | 14152,00 | - | 2611,00 | 3847,00 | 3847,00 | 3847,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Контроль над популяцией безнадзорных животных. Создание безопасной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 14152,00 | - | 2611,00 | 3847,00 | 3847,00 | 3847,00 |  |  |
| 8 | Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора | 2018-2019 | Итого | - | 60 000,00 | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Исключение случаев затопления территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 60 000,00 | - |  | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | 2018 | Итого | - | 131609,83 | - | 131609,83 | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Поддержание чистоты на территории муниципального образования. Сохранение нормальной экологической обстановки |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 131609,83 | - | 131609,83 | - | - | - |  |  |
| 10 | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2021 | Итого | - | 2160,00 | - | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | Административная комиссия № 32 | Уменьшение случаев нарушения закона «О благоустройстве» Московской области. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 2160,00 | - | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |  |  |
| 11 | Приобретение техники для нужд благоустройства | 2017-2021 | Итого | - | 84968,17 | - | 54968,17 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение количества единиц техники для уборки и содержания территории. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 46062,17 | - | 16062,17 | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 38906,00 | - | 38906,00 | - | - | - |  |  |
| 12 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 2017-2018 | Итого | - | 493,5 | - | 493,5 | - | - | - | Управление по финансам и казначейству | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 493,5 | - | 493,5 | - | - | - |  |  |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора) | 2018 | Итого | - | 17685,79 | - | 17685,79 | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Поддержание чистоты на территории муниципального образования. Сохранение нормальной экологической обстановки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 17508,93 | - | 17508,93 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 176,86 | - | 176,86 | - | - | - |  |  |
| 13.1 | Субсидия из бюджета Московской области на ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018 | Средства бюджета Московской области | - | 17508,93 | - | 17508,93 | - | - | - |  |  |
| 13.2 | На софинансирование субсидии из бюджета Московской области на ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 176,86 | - | 176,86 | - | - | - |  |  |
| 14 | Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | 2018 | Итого | - | 94,00 | - | 94,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра | Выполнение государственной программы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 94,00 | - | 94,00 | - | - | - |  |  |
| 15 | Иные работы по благоустройству территорий | 2018 | Итого | - | 1906,00 | - | 1906,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра | Отработка поступающих обращений граждан, связанных с благоустройством территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1906,00 | - | 1906,00 | - | - | - |  |  |
| 16 | Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР» | 2018 | Итого | - | 2001,93 | - | 2001,93 | - | - | - | МБУ «ДОДХИБИМР» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2001,93 | - | 2001,93 | - | - | - |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Комфортная городская среда»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Комфортная городская среда» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 3 361 163,87 тыс. рублей 2018 год – 1 082 408,03 тыс. рублей 2019 год – 734 283,00 тыс. рублей 2020 год – 664 282,69 тыс. рублей 2021 год – 880 190,15 тыс. рублей | - |
| Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: тыс. 8 312,04 рублей 2018 год – 8 312,04 тыс. рублей | - |
| Закупка МАФ | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 51 696,27 тыс. рублей 2018 год – 6696,27 тыс. рублей 2019 год – 15 000,00 тыс. руб. 2020 год – 15 000,00 тыс. руб. 2021 год – 15 000,00 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 480 484,82 тыс. рублей 2018 год – 330 484,82 тыс. руб. 2019 год – 50 000,00 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство общественных территорий и пространств | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 453 239,65 тыс. рублей 2018 год – 92 644,81 тыс. руб. 2019 год – 94 896,00 тыс. руб. 2020 год – 24 895,69 тыс. руб. 2021 год – 240 803,15 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 426,04 тыс. рублей 2018 год – 426,04 тыс. рублей | - |
| Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 051 933,83 тыс. рублей 2018 год – 431 933,83 тыс. руб. 2019 год – 540 000,00 тыс. руб. 2020 год – 540 000,00 тыс. руб. 2021 год – 540 000,00 тыс. руб. | - |
| Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 14 152,00 тыс. рублей 2018 год – 2 611,00 тыс. рублей 2019 год – 3 847,00 тыс. руб. 2020 год – 3 847,00 тыс. руб. 2021 год – 3 847,00 тыс. руб. | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 131 609,83 тыс. рублей 2018 год –131 609,83 тыс. рублей | - |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 160,00 тыс. рублей 2018 год – 540,00 тыс. рублей 2019 год – 540,00 тыс. руб. 2020 год – 540,00 тыс. руб. 2021 год – 540,00 тыс. руб. | - |
| Приобретение техники для нужд благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 84 968,17 тыс. рублей 2018 год – 54 968,17 тыс. руб. 2019 год – 10 000,00 тыс. руб. 2020 год – 10 000,00 тыс. руб. 2021 год – 10 000,00 тыс. руб. | - |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 493,50 тыс. рублей 2018 год – 493,50 тыс. рублей | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 17 685,79 тыс. рублей 2018 год – 17 685,79 тыс. рублей | - |
| Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 94,00 тыс. рублей 2018 год – 94,00 тыс. рублей | - |
| Иные работы по благоустройству территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 906,00 тыс. рублей 2018 год – 1 906,00 тыс. рублей | - |
| Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 001,93 тыс. рублей 2018 год – 2 001,93 тыс. рублей | - |

Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Истра Министерство энергетики Московской области | Всего: в том числе: | - | 258 542,55 | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 1 020 542,55 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 231 402,76 | 254 000,00 | 254 000,00 | 254 000,00 | 993 402,76 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | 27 139,79 | - | - | - | 27 139,79 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Цель подпрограммы:

- Развитие систем наружного освещения

- Создание комфортной световой среды

Задачи подпрограммы:

1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

2.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения

- Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному.

Основные мероприятия подпрограммы:

      - Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР». Реализация данного мероприятия позволяет поддерживать системы уличного освещения в исправном состоянии, производить текущий ремонт оборудования, замену неисправных светильников, а также модернизацию уличного освещения, что уменьшает процент износа и увеличивает срок службы оборудования. Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности систем наружного, а также снижение жалоб от жителей на неисправность уличного освещения.

      - Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям и модернизации объектов уличного освещения производится кап. ремонт и реконструкция уличного освещения: неэнергоэффективные светильники заменяются на современные светодиодные, старые неизолированные провода на самонесущие изолированные, аварийные опоры на новые железобетонные или металлические. Производится на объектах уличного освещения, чей уровень износа ниже допустимого уровня, где уровень освещенности не соответствует нормативному (утверждённому Министерством энергетики Московской области № 22-Р от 14.09.2017г. «Об утверждении норм освещения территорий Московской области»), а также по предписаниям, выданным ГИБДД.

- Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): для подачи электрической энергии в системы уличного освещения необходимо производить своевременную оплату за потреблённую электроэнергию энергосбытовым компаниям. В связи с тем, что уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР» оплата за потребленную э/энергию также включена в муниципальное задание МБУ. Реализация мероприятия предполагает заключение договоров на оплату за потреблённую э/энергию в системах уличного освещения с ПАО «Мосоэнергосбыт», МУП «Истринские электросети» и иными энергосбытовыми компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Истра.

- Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: для достижения показателя по приведению к нормативному уровню освещенности необходимо ликвидировать «темные пятна». Это достигается за счет строительства новых линий освещения на территории муниципального образования. Показатель освещенности территории муниципального образования входит в Рейтинг-50 показателей Московской области. Реализация мероприятий по устройству уличного освещения предполагает выполнение работ по проектированию, получение технических условий на подключение к сетям энергоснабжающих компаний (при необходимости), после этого – выполнение строительно-монтажных работ.

- Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город»: мероприятие включено в муниципальную программу поскольку является мероприятием государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38.  Согласно программе ежегодно муниципальным образованиям из бюджета Московской области выделяется субсидия на устройство и /или капитальный ремонт систем наружного и архитектурно-художественного освещения с целью создания комфортной городской световой среды. В 2018 году Администрации г.о. Истра выделена субсидия на устройство архитектурно-художественного и наружного освещения в г. Истра.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | 2017-2021 | Итого: | - | 345000,00 | - | 45000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | МБУ «ДОДХИБИМР» | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения. Снижение количества жалоб на неисправность уличного освещения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 345000,00 | - | 45000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | 2017-2021 | Итого: | - | 87163,05 | - | 51163,05 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Приведение уровня освещенности к нормативному. Снижение уровня износа электросетевого оборудования. Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. Снижение аварийности на линиях наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 87163,05 | - | 51163,05 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
| 2.1. | Реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения: г. Дедовск | 2018 | Итого | - | 15271,39 | - | 15271,39 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 15271,39 | - | 15271,39 | - | - | - |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт уличного освещения п. Глебовский, ул. Микрорайон, ул. Октябрьская (внутридворовые территории и проезды д. 58, 59, 60, 61, 62) | 2018 | Итого | - | 5001,38 | - | 5001,38 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 5001,38 | - | 5001,38 | - | - | - |  |  |
| 2.3. | Реконструкция уличного освещения д. Максимовка; с. Дарна; п. Агрогородок (ЛПХ), д. Андреевское (ул. Луговая и Западная); д. Еремеево (ул. Озерная); д. Алексино (ул. Садовая); д. Холмы (ул. Весенняя) | 2018 | Итого | - | 25238,48 | - | 25238,48 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 25238,48 | - | 25238,48 | - | - | - |  |  |
| 2.4. | Реконструкция уличного освещения г. Истра ул. Советская (от МОУ СОШ им. А. П. Чехова до д. 36; ул. Советская д. 26 - 28 (придомовая территория). Реконструкция уличного освещения г. Истра ул. Рябкина | 2018 | Итого | - | 5651,80 | - | 5651,80 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 5651,80 | - | 5651,80 | - | - | - |  |  |
| 2.6. | Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в 2019-2021гг. | 2019-2021 | Итого | - | 36000,00 | - |  | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 36000,00 | - |  | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
| 3. | Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | 2017-2021 | Итого | - | 207108,48 | - | 57108,48 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 207108,48 | - | 57108,48 | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 |  |  |
| 4. | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | 2017-2021 | Итого | - | 306333,14 | - | 66333,14 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, дорог, дворовых территорий, парков и скверов к нормативному значению. Разработка проектов на СМР по устройству уличного освещения. Получение заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Получение технических условий на подключение уличного освещения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 306333,14 | - | 66333,14 | 80000,00 | 80000,00 | 80000,00 |  |  |
| 4.1. | Подготовка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения и АХП. Прохождение государственной экспертизы. Получение технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. | 2017-2021 | Итого | - | 15490,79 | - | 9490,79 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 15490,79 | - | 9490,79 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |  |
| 4.2. | Устройство освещения на ДИП, установленной по Губернаторской программе «Наше Подмосковье» по адресу пос. Глебовский д. 96 | 2018 | Итого | - | 657,61 | - | 657,61 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 657,61 | - | 657,61 | - | - | - |  |  |
| 4.3. | Устройство уличного освещения д. Мыканино, д. Глебово-Избище, д. Холщевики; д. Зенькино; пос. Глебовский, 1-ая Окружная автомобильная дорога - 2-ая Окружная автомобильная дорога-ул. Октябрьская | 2018 | Итого | - | 10468,52 | - | 10468,52 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 10468,52 | - | 10468,52 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Устройство уличного освещения по адресам: г. Дедовск, ул. Малиновка; г. Дедовск, от ул. Больничная до д. № 7 по ул. Мира | 2018 | Итого | - | 1748,01 | - | 1748,01 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1748,01 | - | 1748,01 | - | - | - |  |  |
| 4.5. | Устройство уличного освещения с. Новопетровское, ул. Спортивная, ул. Юннатская | 2018 | Итого | - | 3359,66 | - | 3359,66 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 3359,66 | - | 3359,66 | - | - | - |  |  |
| 4.6. | Оснащение систем наружного освещения приборами учета электрической энергии | 2018 | Итого | - | 9460,70 | - | 9460,70 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 9460,70 | - | 9460,70 | - | - | - |  |  |
| 4.7. | Устройство уличного освещения по адресам: д. Ивановское. Д. Вельяминово ул. Прудовая, Березовый пер., Овражный пер.; г. Истра ул. Яблоневая, ул. Солнечная, д. Кашино д. 65-72 | 2018 | Итого | - | 13264,21 | - | 13264,21 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 13264,21 | - | 13264,21 | - | - | - |  |  |
| 4.8 | Новогоднее световое оформление территории городского округа Истра | 2018 | Итого | - | 17883,64 | - | 17883,64 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 17883,64 | - | 17883,64 | - | - | - |  |  |
| 4.9. | Выполнение работ по устройству электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в 2019-2021гг. | 2019-2021 | Итого | - | 234000,00 | - | - | 78000,00 | 78000,00 | 78000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 234000,00 | - | - | 78000,00 | 78000,00 | 78000,00 |  |  |
| 5. | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018 | Итого | - | 74 937,88 | - | 38 937,88 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Устройство и кап. ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». Создание комфортной световой среды и архитектурно-художественного облика города. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 47798,09 | - | 11798,09 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 27 139,79 | - | 27 139,79 | - | - | - |  |  |
| 5.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018 | Итого | - | 27 139,79 | - | 27 139,79 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 27 139,79 | - | 27 139,79 | - | - | - |  |  |
| 5.2. | На софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018 | Итого | - | 47798,09 | - | 11798,09 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 47798,09 | - | 11798,09 | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Благоустройство территорий»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма «Благоустройство территорий» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 020 542,55 тыс. рублей 2018 год – 258 542,55 тыс. рублей 2019 год – 254 000,00 тыс. рублей 2020 год – 254 000,00 тыс. рублей 2021 год – 254 000,00 тыс. рублей | - |
| Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 345 000,00 тыс. рублей 2018 год – 45 000,00 тыс. руб. 2019 год – 100 000,00 тыс. руб. 2020 год – 100 000,00 тыс. руб. 2021 год – 100 000,00 тыс. руб. | - |
| Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 87 163,05 тыс. рублей 2018 год – 51 163,05 тыс. руб. 2019 год – 12 000,00 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |
| Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 207 108,48 тыс. рублей 2018 год – 57 108,48 тыс. руб. 2019 год – 50 000,00 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 306 333,14 тыс. рублей 2018 год – 66 333,14 тыс. руб. 2019 год – 80 000,00 тыс. руб. 2020 год – 80 000,00 тыс. руб. 2021 год – 80 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 74 937,88 тыс. рублей 2018 год – 38 937,88 тыс. руб. 2019 год – 12 000,00 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 4 «Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения»

(номер, наименование мероприятия)

подпрограммы «Благоустройство территорий»

(наименование подпрограммы)

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2018г. (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Уличное освещение по адресу: г. Дедовск, ул. Малиновка | 2018 | 550м | 1024,62 | 1024,62 | Итого | 1024,62 | - | 1024,62 | - | - | - | 1024,62 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1024,62 | - | 1024,62 | - | - | - | 1024,62 |
| 2. | Уличное освещение по адресу: г. Дедовск, от ул. Больничная до д. № 7 по ул. Мира | 2018 | 180м | 723,39 | 723,39 | Итого | 723,39 | - | 723,39 | - | - | - | 723,39 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 723,39 | - | 723,39 | - | - | - | 723,39 |
| 3. | Уличное освещение д. Зенькино | 2018 | 1500м | 1923,70 | 1923,70 | Итого | 1923,70 | - | 1923,70 | - | - | - | 1923,70 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1923,70 | - | 1923,70 | - | - | - | 1923,70 |
| 4. | Уличное освещение д. Холщевики | 2018 | 300м | 819,09 | 819,09 | Итого | 819,09 | - | 819,09 | - | - | - | 819,09 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 819,09 | - | 819,09 | - | - | - | 819,09 |
| 5. | Уличное освещение д. Глебово-Избище | 2018 | 1200м | 2323,05 | 2323,05 | Итого | 2323,05 | - | 2323,05 | - | - | - | 2323,05 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2323,05 | - | 2323,05 | - | - | - | 2323,05 |
| 6. | Уличное освещение д. Мыканино | 2018 | 250м | 514,94 | 514,94 | Итого | 514,94 | - | 514,94 | - | - | - | 514,94 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 514,94 | - | 514,94 | - | - | - | 514,94 |
| 7. | Уличное освещение пос. Глебовский 1-ая Окружная автомобильная дорога - 2-ая Окружная автомобильная дорога-ул. Октябрьская | 2018 | 2830м | 4887,71 | 4887,71 | Итого | 4887,71 | - | 4887,71 | - | - | - | 4887,71 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 4887,71 | - | 4887,71 | - | - | - | 4887,71 |
| 8. | Уличное освещение с. Новопетровское ул. Спортивная | 2018 | 1750м | 2221,23 | 2221,23 | Итого | 2221,23 | - | 2221,23 | - | - | - | 2221,23 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2221,23 | - | 2221,23 | - | - | - | 2221,23 |
| 9. | Уличное освещение с. Новопетровское ул. Юннатская | 2018 | 550м | 1138,42 | 1138,42 | Итого | 1138,42 | - | 1138,42 | - | - | - | 1138,42 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1138,42 | - | 1138,42 | - | - | - | 1138,42 |
| 10. | Уличное освещение д. Ивановское | 2018 | 5600м | 8318,21 | 8318,21 | Итого | 8318,21 | - | 8318,21 | - | - | - | 8318,21 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 8318,21 | - | 8318,21 | - | - |  | 8318,21 |
| 11. | Уличное освещение д. Кашино от д. 65 до д. 72 | 2018 | 490м | 984,11 | 984,11 | Итого | 984,11 | - | 984,11 | - | - | - | 984,11 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 984,11 | - | 984,11 | - | - | - | 984,11 |
| 12. | Уличное освещение г. Истра ул. Яблоневая | 2018 | 850м | 1893,52 | 1893,52 | Итого | 1893,52 | - | 1893,52 | - | - | - | 1893,52 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1893,52 | - | 1893,52 | - | - | - | 1893,52 |
| 13. | Уличное освещение г. Истра ул. Солнечная | 2018 | 200м | 299,89 | 299,89 | Итого | 299,89 | - | 299,89 | - | - | - | 299,89 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 299,89 | - | 299,89 | - | - | - | 299,89 |
| 14. | Уличное освещение д. Вельяминово ул. Прудовая | 2018 | 1300м | 2609,05 | 2609,05 | Итого | 2609,05 | - | 2609,05 | - | - | - | 2609,05 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2609,05 | - | 2609,05 | - | - | - | 2609,05 |
| 15. | Уличное освещение д. Вельяминово пер. Березовый, пер. Овражный | 2018 |  | 1165,35 | 1165,35 | Итого | 1165,35 | - | 1165,35 | - | - | - | 1165,35 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1165,35 | - | 1165,35 | - | - | - | 1165,35 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 30846,28 | - | 30846,28 | - | - | - | 30846,28 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 30846,28 | - | 30846,28 | - | - | - | 30846,28 |

Согласно Постановлению Правительства Московской области от 24.10.2017 № 892/39 «Об утверждении нормативов расходов на отлов, содержание и ветеринарные услуги для расчета объема субвенций, предоставляемых органам местного самоуправления на реализацию государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Московской области на 2018 год»