Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Истра от « _____________2017 года №

Муниципальная  программа
«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий Развитие систем наружного освещения Создание комфортной световой среды |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов 2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований 3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 4.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра Московской области – А.М. Южный |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации государственной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Комфортная городская среда Благоустройство территорий Московской области |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 114774,00 | - | 114774,00 | - | - | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4702753,00 | - | 810753,00 | 1237500,00 | 1303000,00 | 1351500,00 |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе | 4817527,00 | - | 925527,00 | 1237500,00 | 1303000,00 | 1351500,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному. |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства с учетом реализации

- Программы

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 250. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 5 фонтанов. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФов и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В целях повышения комфортности проживания населения в городском округе с 2015 года реализуются муниципальные программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства «Истринского муниципального района» (подпрограмма «Благоустройство») и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района». Мероприятия программы позволяют изменить внешний облик муниципального образования, предусматривают благоустройство и установку детских игровых форм, общественных территорий, строительство и модернизацию линий уличного освещения. В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2017 году комплексно благоустроены на 33 дворовых территории, что составляет 13,2% от общего количества дворовых территорий. С 2017г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения.

2. Методика и критерии оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

E

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

Pf  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма: «Комфортная городская среда»  (Приложение № 1)

Цель Подпрограммы – Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

- Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований

Подпрограмма: «Благоустройство территорий Московской области»» (Приложение № 2)

Цель Подпрограммы –  Развитие систем наружного освещения, создание комфортной световой среды

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

- Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

Паспорт Подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| Наименование подпрограммы |  | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Благоустройство общественных и дворовых территорий , зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - 1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов - 2. Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Комфортная городская среда | Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | - | 825527,00 |  | 1020500,00 | 1076000,00 | 1121500,00 | 4043527,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 710753,00 |  | 1020500,00 | 1076000,00 | 1121500,00 | 3928753,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 114774,00 | - |  | - | - | 114774,00 |
|  |  |  | Другие Источники | - | - | - |  | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изменения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2017г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет мун. образования | Другие источники |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов. | 2835527,00 | 114774,00 | Количество благоустроенных общественных территорий, в том числе – зоны отдыха, пешеходные зоны, скверы, площади | Ед. | 16 | - | 18 | 20 | 24 | 26 |
| 2 |  |  |  | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | 293 | - | 298 | 303 | 308 | 313 |
| 3 |  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | %/ед. | 35%/92 | - | 45%/118 | 56%/148 | 68%/178 | 80%/208 |
| 4 |  |  |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | М 2 | 95000 | - | 1300000 | 136500 | 143000 | 149500 |
| 5 | Задача 2 Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра | 2395000,00 | - | Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок | Ед. | 293 | - | 298 | 303 | 308 | 313 |
| 6 |  |  |  | Количество не исполненных предписаний (представлений) ОМСУ и их должностными лицами об устранении нарушений по которым приняты судебные решения, вступившие в законную силу в соответствии со ст.19.5 КоАП РФ | коэффициент | 3,7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  |  |  | Привлечение населения к участию в мероприятиях в рамках месячников по благоустройству | Чел. | 12380 | - | 13000 | 13500 | 13600 | 13900 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| 1 | Задача 1 Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов. |  | Итого | 2017-2021 | - | 2178027,00 | - | 395527,00 | 567500,00 | 597500,00 | 617500,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 2063253,00 | - | 280753,00 | 567500,00 | 597500,00 | 617500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 114774,00 | - | 114774,00 | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018 | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 13000,00 | - | 13000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 13000,00 | - | 13000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1. | Устройство ливневой канализации в г. Дедовске | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 3000,00 | - | 3000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 3000,00 | - | 3000,00 | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство объектов по маршруту следования команд-участниц ЧМ 2018 | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Закупка МАФ | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 29500,00 | - | 7000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 |  | 29500,00 | - | 7000,00 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 |  |  |
| 1.3. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 |  | 1108000,00 | - | 248000,00 | 260000,00 | 290000,00 | 310000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 1108000,00 | - | 248000,00 | 260000,00 | 290000,00 | 310000,00 |  |  |
| 1.4. | Благоустройство общественных территорий |  | Итого | 2017-2021 | - | 1027527,00 | - | 127527,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 912753,00 | - | 12753,00 | 300000,00 | 300000,00 | 300000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 114774,00 | - | 114774,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4.1. | Благоустройство на ул. Советская, г. Истра |  | Итого | 2017-2021 | - | 35000,00 | - | 35000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 3500,00 | - | 3500,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 31500,00 | - | 31500,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4.1.1. | Субсидии бюджету ГО Истра на благоустройство общественной территории по ул. Советская, г. Истра |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 31500,00 | - | 31500,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
| 1.4.1.2. | Софинансирование субсидии на благоустройство общественной территории по ул. Советская, г. Истра |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 3500,00 | - | 3500,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
| 1.4.2. | Благоустройство земельного участка вдоль р. Песочная, г. Истра. |  | Итого | 2017-2021 | - | 72527,00 | - | 72527,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 7253,00 | - | 7253,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 65274,00 | - | 65274,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4.2.1 | Субсидии бюджету ГО Истра на благоустройство общественной территории вдоль р. Песочная, г. Истра |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 65274,00 | - | 65274,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
| 1.4.2.2. | Софинансирование субсидии на благоустройство общественной территории вдоль р. Песочная, г. Истра |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 7253,00 | - | 7253,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
| 1.4.3. | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ленина, г. Истра (2-ой этап) |  | Итого | 2017-2021 | - | 20000,00 | - | 20000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 18000,00 | - | 18000,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4.3.1. | Субсидии бюджету ГО Истра на благоустройство общественной территории по ул. Ленина (2-ой этап), г. Истра. |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | 18000,00 | - | 18000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
| 1.4.3.2. | Софинансирование субсидии на благоустройство общественной территории вдоль р. Песочная, г. Истра (2-ой этап) |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 2000,00 | - | 2000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
| 2 | Задача 2 Благоустройство территорий городского округа Истра |  | Итого | 2017-2021 | - | 1865500,00 | - | 430000,00 | 453000,00 | 478500,00 | 504000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 1865500,00 | - | 430000,00 | 453000,00 | 478500,00 | 504000,00 |  |  |
| 2.1. | Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Муниципальное задание | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 1853000,00 | - | 428000,00 | 450000,00 | 475000,00 | 500000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
| 2.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных |  | Итого | 2017-2021 | - | 12500,00 | - | 2000,00 | 3000,00 | 3500,00 | 4000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 12500,00 | - | 2000,00 | 3000,00 | 3500,00 | 4000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство территорий Московской области»

| Наименование подпрограммы |  | Благоустройство территорий Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Развитие систем наружного освещения Создание комфортной световой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 2.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Благоустройство территорий Московской области | Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | - | 100000,00 |  | 217000,00 | 227000,00 | 230000,00 | 774000,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 100000,00 |  | 217000,00 | 227000,00 | 230000,00 | 774000,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - |  | - | - | - |
|  |  |  | Другие Источники | - | - | - |  | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты реализации подпрограммы «Благоустройство территорий Московской области» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изменения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет мун. образования | Другие источники |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | 456735,03 |  | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | 42,93 | - | 31,2 | 23,3 | 15,55 | 13,65 |
|  |  |  |  | Доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников наружного освещения | % | 60,7 | - | 77,89 | 89,05 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля самонесущего изолированного провода (СИП) в общей протяженности линий уличного освещения | % | 53,46 | - | 59,7 | 64,3 | 68,9 | 72,7 |
| 2. | Задача 2. Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям | 317264,97 |  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | шт. | 99 | - | 18 | 25 | 30 | 25 |
|  |  |  |  | Доля освещенных улиц, проездов, набережных, площадей с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам в общей протяженности освещенных улиц, проездов, набережных, площадей | % | 85,66 | - | 89,1 | 94,5 | 100 | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий Московской области»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  | Итого | 2017-2021 |  | 456735,03 | - | 82735,03 | 117000,00 | 127000,00 | 130000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 456735,03 | - | 82735,03 | 117000,00 | 127000,00 | 130000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 180000,00 | - | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | МБУ «ДОДХИБИМР» | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. Снижение аварийности на линиях наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 180000,00 | - | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 132735,03 | - | 22735,03 | 30000,00 | 40000,00 | 40000,00 | Администрация городского округа Истра | Экономия электрической энергии, сокращение затрат на оплату за ээ в системах уличного освещения. Приведение уровня освещенности к нормативному. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 132735,03 | - | 22735,03 | 30000,00 | 40000,00 | 40000,00 |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения: г. Дедовск | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 16155,03 | - | 16155,03 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 16155,03 | - | 16155,03 | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт уличного освещения п. Глебовский, ул. Микрорайон, ул. Октябрьская (внутридворовые территории и проезды д. 58, 59, 60, 61, 62) | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 6580,00 | - | 6580,00 | - | - | - | - |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 6580,00 | - | 6580,00 | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Заключение договоров с гарантирующим поставщиком, оплата согласно выставляемым счетам | Итого | 2017-2021 | - | 144000,00 | - | 15000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 45000,00 | МБУ «ДОДХИБИМР» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 144000,00 | - | 15000,00 | 42000,00 | 42000,00 | 45000,00 |  |  |
|  | Задача 2. Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям |  | Итого | 2017-2021 | - | 317264,97 | - | 17264,97 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | Администрация городского округа Истра | Приведение уровня освещенности к нормативному. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 317264,97 | - | 17264,97 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 |  |  |
| 2.1 | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 287264,97 | - | 17264,97 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 | Администрация городского округа Истра | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, дорог, дворовых территорий, парков и скверов к нормативному значению. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 287264,97 | - | 17264,97 | 90000,00 | 90000,00 | 90000,00 |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения |  | Итого | 2017-2021 | - | 3710,00 | - | 3710,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 3710,00 | - | 3710,00 | - | - | - |  |  |
| 2.1.2 | Устройство освещения на ДИП, установленной по Губернаторской программе «Наше Подмосковье» по адресу пос. Глебовский д. 96 |  | Итого | 2017-2021 | - | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 | Устройство уличного освещения д. Мыканино, д. Глебово-Избище, д. Холщевики; д. Зенькино; пос. Глебовский, вдоль тротуара по 2-й Окружной автомобильной дороге-ул. Октябрьская |  | Итого | 2017-2021 | - | 11020,67 | - | 11020,67 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 11020,67 | - | 11020,67 | - | - | - |  |  |
| 2.1.4 | Устройство уличного освещения по адресам: г. Дедовск, ул. Малиновка; г. Дедовск, от ул. Больничная до д. № 7 по ул. Мира |  | Итого | 2017-2021 | - | 1834,30 | - | 1834,30 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 1834,30 | - | 1834,30 | - | - | - |  |  |
| 2.2 | Формирование комфортной городской световой среды |  | Итого | 2017-2021 | - | 30000,00 | - | - | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | Администрация городского округа Истра | Устройство и кап. ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 30000,00 | - | - | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов. | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2178027,00 тыс. руб. 2018 год – 395527,00 тыс. руб. 2019 год – 567500,00 тыс. руб. 2020 год – 597500,00 тыс. руб. 2021 год – 617500,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018 | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 13000,00 тыс. рублей 2018 год – 13000,00 тыс. рублей | - |
| Подготовка условий под установку Губернаторских ДИП | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 29500,00 тыс. рублей 2018 год – 7000,00 тыс. рублей 2019 год – 7500,00 тыс. руб. 2020 год – 7500,00 тыс. руб. 2021 год – 7500,00 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1108000,00 тыс. рублей 2018 год –248000,00 тыс. руб. 2019 год – 260000,00 тыс. руб. 2020 год – 290000,00 тыс. руб. 2021 год – 310000,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство общественных территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1027527,00 тыс. рублей 2018 год –127527,00 тыс. руб. 2019 год – 300000,00 тыс. руб. 2020 год – 300000,00 тыс. руб. 2021 год – 300000,00 тыс. руб. |  |
| Задача 2 Благоустройство территорий городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1865500,00 тыс. рублей 2018 год –430000,00 тыс. руб. 2019 год – 453000,00 тыс. руб. 2020 год – 478500,00 тыс. руб. 2021 год – 504000,00 тыс. руб. | - |
| Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1853000,00 тыс. рублей 2018 год –428000,00 тыс. руб. 2019 год – 450000,00 тыс. руб. 2020 год – 475000,00 тыс. руб. 2021 год – 500000,00 тыс. руб. | - |
| Отлов и содержание безнадзорных животных | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 12500,00 тыс. рублей 2018 год – 2000,00 тыс. рублей 2019 год – 3000,00 тыс. руб. 2020 год – 3500,00 тыс. руб. 2021 год – 4000,00 тыс. руб. |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий Московской области»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 гг.»

| Задача 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 458755,70 тыс. руб. 2018 год – 84755,70 тыс. руб. 2019 год – 117000,00 тыс. руб. 2020 год - 127000,00 тыс. руб. 2021 год – 130000,00 тыс. руб. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 180000,00 тыс. рублей 2018 год – 45000,00 тыс. руб. 2019 год – 45000,00 тыс. руб. 2020 год – 45000,00 тыс. руб. 2021 год – 45000,00 тыс. руб. | - |
| Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 134755,70 тыс. рублей 2018 год – 24755,70 тыс. руб. 2019 год – 30000,00 тыс. руб. 2020 год – 40000,00 тыс. руб. 2021 год – 40000,00 тыс. руб. | - |
| Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 144000,00 тыс. рублей 2018 год – 15000,00 тыс. руб. 2019 год – 42000,00 тыс. руб. 2020 год – 42000,00 тыс. руб. 2021 год – 45000,00 тыс. руб. |  |
| Задача 2. Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 315244,30 тыс. рублей 2018 год – 15244,30 тыс. руб. 2019 год – 100000,00 тыс. руб. 2020 год – 100000,00 тыс. руб. 2021 год – 100000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 285244,30 тыс. рублей 2018 год – 15244,30 тыс. руб. 2019 год – 90000,00 тыс. руб. 2020 год – 90000,00 тыс. руб. 2021 год – 90000,00 тыс. руб. |  |
| Формирование комфортной городской световой среды | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 30000,00 тыс. рублей 2019 год – 10000,00 тыс. руб. 2020 год – 10000,00 тыс. руб. 2021 год – 10000,00 тыс. руб. |  |