Приложение к постановлению

Администрации городского округа

Истра от « _____________2018 года №

Муниципальная  программа
«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах Развитие систем наружного освещения Создание комфортной световой среды |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | 1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов 2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований 3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 4.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя администрации городского округа Истра Московской области – А.М. Южный |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации государственной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Комфортная городская среда Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 42629,00 | - | 37443,00 | 2593,00 | 2593,00 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4014099,14 | - | 1099093,14 | 782753,00 | 782753,00 | 1349500,00 |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе | 4056728,14 | - | 1136536,14 | 785346,00 | 785346,00 | 1349500,00 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному. |  |  |  |  |  |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства с учетом реализации

- Программы

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 250. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 5 фонтанов. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФов и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность.

В последние годы актуальны стали проблемы с ликвидацией несанкционированных свалок и отловом безнадзорных животных. В связи с увеличившимся количеством частных домовладений и предприятий на территории городского округа Истра резко возросло количество твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Необходимо проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз мусора  с частных домовладений, а также предупреждение утилизации ТБО и КГМ в несанкционированных для этого местах. Также в связи с передачей полномочий от Московской области по отлову и содержанию безнадзорных животных необходимо организовать работу по заключению контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В целях повышения комфортности проживания населения в городском округе с 2015 года реализуются муниципальные программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства «Истринского муниципального района» (подпрограмма «Благоустройство») и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района». Мероприятия программы позволяют изменить внешний облик муниципального образования, предусматривают благоустройство и установку детских игровых форм, общественных территорий, строительство и модернизацию линий уличного освещения. В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2017 году комплексно благоустроены на 33 дворовых территории, что составляет 13,2% от общего количества дворовых территорий. С 2017г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения.

2. Методика и критерии оценки эффективности программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

E

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

Pf  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов

3. Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма: «Комфортная городская среда»  (Приложение № 1)

Цель Подпрограммы – Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей. Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий. Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

- Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований

Подпрограмма: «Благоустройство территорий» (Приложение № 2)

Цель Подпрограммы –  Развитие систем наружного освещения, создание комфортной световой среды

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

- Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Паспорт Подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| Наименование подпрограммы |  | Комфортная городская среда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - 1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов - 2. Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Комфортная городская среда | Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | - | 908679,14 |  | 685346,00 | 685346,00 | 1121500,00 | 3400871,14 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 906086,14 |  | 682753,00 | 682753,00 | 1121500,00 | 3393092,14 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 2593,00 | 2593,00 |  | 2593,00 | - | 7779,00 |
|  |  |  | Другие Источники | - | - | - |  | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты реализации подпрограммы «Комфортная городская среда» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изменения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2017г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет мун. образования | Другие источники |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов. Задача 2 Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра | 3393092,14 | 7779,00 | Количество благоустроенных общественных территорий, (в разрезе видов территорий) в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади | Ед. | 35 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2 |  |  |  | Количество установленных детских игровых площадок | Ед. | 298 | - | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 |  |  |  | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | 40 | - | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 4 |  |  |  | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв. м. | 657142,2 | - | 662142,2 | 667142,2 | 672142,2 | 677142,2 |
| 5 |  |  |  | Территория для жизни – Благоустройство территорий муниципальных образований: улиц, общественных пространств, пешеходных улиц, скверов, парков | балл | 68 | - | 68 | 75 | 75 | 75 |
| 6 |  |  |  | Уютный двор – Реализация программы комплексного благоустройства дворовых территорий | балл | 18 | - | 18 | 20 | 20 | 20 |
| 7 |  |  |  | Общее количество планируемых к отлову безнадзорных животных | Ед. | 300 | - | 321 | 321 | 321 | 321 |
| 8 |  |  |  | Новая культура сбора отходов (ТКО) - Оснащение контейнерных площадок МКД контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) | % | 16,4 | - | 50 | 75 | 100 | 100 |
| 9 |  |  |  | Чистое Подмосковье - Заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ | % | 82,3 | - | 90 | 95 | 100 | 100 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |  |
| 1 | Задача 1 Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов. |  | Итого | 2017-2021 | 358186,14 | 1537192,14 | - | 358186,14 | 280753,00 | 280753,00 | 617500,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 358186,14 | 1537192,14 | - | 358186,14 | 280753,00 | 280753,00 | 617500,00 |  |  |
| 1.1. | Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 15753,01 | 15753,01 | - | 15753,01 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 15753,01 | 15753,01 | - | 15753,01 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1.1. | Устройство ливневой канализации в г. Дедовске | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 3000,00 | 3000,00 | - | 3000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 3000,00 | 3000,00 | - | 3000,00 | - | - | - |  |  |
| 1.1.2 | Благоустройство парка, прилегающего к МУС СК «Гучково» г. Дедовск | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 5658,62 | 5658,62 | - | 5658,62 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 5658,62 | 5658,62 | - | 5658,62 | - | - | - |  |  |
| 1.1.3 | Реконструкция уличного освещения вдоль пешеходной дорожки от МУК "Глебовский КДК" до д.4 п. Глебовский | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 1127,19 | 1127,19 | - | 1127,19 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 1127,19 | 1127,19 | - | 1127,19 | - | - | - |  |  |
| 1.1.4 | Организация навигации (знаки и инфокарты) по маршрутам следования команд | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 5967,20 | 5967,20 | - | 5967,20 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 5967,20 | 5967,20 | - | 5967,20 | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Закупка МАФ | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, поставка МАФ | Итого | 2017-2021 | 6859,86 | 29359,86 | - | 6859,86 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 6859,86 | 29359,86 | - | 6859,86 | 7500,00 | 7500,00 | 7500,00 |  |  |
| 1.3. | Комплексное благоустройство дворовых территорий | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 330996,72 | 1202502,72 | - | 330996,72 | 280753,00 | 280753,00 | 310000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 330996,72 | 1202502,72 | - | 330996,72 | 280753,00 | 280753,00 | 310000,00 |  |  |
| 1.3.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 187620,38 | 1059126,38 | - | 187620,38 | 280753,00 | 280753,00 | 310000,00 |  |  |
| 1.3.2 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ МБУ «ДОДХИБИМР») | Муниципальное задание | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 143376,34 | 143376,34 | - | 143376,34 | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Благоустройство общественных территорий и пространств | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 4436,42 | 304436,42 | - | 4436,42 | - | - | 300000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 4436,42 | 304436,42 | - | 4436,42 | - | - | 300000,00 |  |  |
| 1.4.1. | Выполнение асфальтных работ у д. 11 по ул. Комарова, г. Дедовск, работ по укладке резинового покрытия у д.1 по ул. Советская, с. Павловская Слобода, не завершенных в 2017г., в рамках выполнения работ по КБДТ | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 1025,7 | 1025,7 | - | 1025,7 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 1025,7 | 1025,7 | - | 1025,7 | - | - | - |  |  |
| 1.4.2. | Устройство тротуара к детской игровой площадке у д. 96 п. Глебовский (ДИП по Губернаторской программе) | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 210,72 | 210,72 | - | 210,72 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 210,72 | 210,72 | - | 210,72 | - | - | - |  |  |
| 1.4.3. | Благоустройство территории п. Агрогородок д.18 (озеленение) | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 2500,00 | 2500,00 | - | 2500,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 2500,00 | 2500,00 | - | 2500,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4.4 | Устройство площадки для выгула собак г. Истра | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 700,00 | 700,00 | - | 700,00 | - | - | - |  |  |
| 1.4.5 | Благоустройство общественных территорий и пространств в 2019-2021гг. | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 300000,00 | - | - | - | - | 300000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 300000,00 | - | - | - | - | 300000,00 |  |  |
| 1.5 | Софинансирование расходных обязательств по выполнению работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Итого | 2017-2021 | 140,13 | 140,13 | - | 140,13 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 140,13 | 140,13 | - | 140,13 | - | - | - |  |  |
| 2 | Задача 2 Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра |  | Итого | 2017-2021 | 550493,00 | 1863679,00 | - | 550493,00 | 404593,00 | 404593,00 | 504000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 547900,00 | 1855900,00 | - | 547900,00 | 402000,00 | 402000,00 | 504000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 2593,00 | 7779,00 | - | 2593,00 | 2593,00 | 2593,00 | - |  |  |
| 2.1. | Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Муниципальное задание | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 422900,00 | 1722900,00 | - | 422900,00 | 400000,00 | 400000,00 | 500000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
| 2.2. | Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Итого | 2017-2021 | 4053,00 | 16159,00 | - | 4053,00 | 4053,00 | 4053,00 | 4000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 2000,00 | 10000,00 | - | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 4000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 2053,00 | 6159,00 | - | 2053,00 | 2053,00 | 2053,00 | - |  |  |
| 2.3 | Проектно-изыскательские работы по проектированию устройства системы ливневой канализации п. Снегири | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Итого | 2017-2021 | 3000,00 | 3000,00 | - | 3000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 3000,00 | 3000,00 | - | 3000,00 | - | - | - |  |  |
| 2.4 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Итого | 2017-2021 | 120000,00 | 120000,00 | - | 120000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 120000,00 | 120000,00 | - | 120000,00 | - | - | - |  |  |
| 2.5 | Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Создание административной комиссии | Итого | 2017-2021 | 540,00 | 1620,00 | - | 540,00 | 540,00 | 540,00 | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 540,00 | 1620,00 | - | 540,00 | 540,00 | 540,00 | - |  |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство территорий»

| Наименование подпрограммы |  | Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Развитие систем наружного освещения Создание комфортной световой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация городского округа Истра (Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | 1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения 2.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2017-2021 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | Итого |
|  | Благоустройство территорий | Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | - | 227857,00 |  | 100000,00 | 100000,00 | 228000,00 | 655857,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 193007,00 |  | 100000,00 | 100000,00 | 228000,00 | 621007,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 34850,00 | - |  | - | - | 34850,00 |
|  |  |  | Другие Источники | - | - | - |  | - | - | - |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Результаты реализации подпрограммы «Благоустройство территорий» муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица изменения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет мун. образования | Другие источники |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения Задача 2. Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям | 621007,00 | 34850,00 | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | 42,93 | - | 31,2 | 23,3 | 15,55 | 13,65 |
| 2 |  |  |  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | 99 | - | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 3 |  |  |  | Светлый город – Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных в городских и сельских поселениях Московской области | % | 89,06 | - | 91,2 | 93,4 | 95,6 | 97,8 |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий»

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г | 2020 г. | 2021г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Задача 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |  | Итого | 2017-2021 | 142701,49 | 442212,89 | - | 142701,49 | 84755,70 | 84755,70 | 130000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 142701,49 | 442212,89 | - | 142701,49 | 84755,70 | 84755,70 | 130000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1 | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 45000,00 | 180000,00 | - | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | МБУ «ДОДХИБИМР» | Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. Снижение аварийности на линиях наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 45000,00 | 180000,00 | - | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 | 45000,00 |  |  |
| 1.2 | Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 52701,49 | 142212,89 | - | 52701,49 | 24755,70 | 24755,70 | 40000,00 | Администрация городского округа Истра | Экономия электрической энергии, сокращение затрат на оплату за ээ в системах уличного освещения. Приведение уровня освещенности к нормативному. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 52701,49 | 142212,89 | - | 52701,49 | 24755,70 | 24755,70 | 40000,00 |  |  |
| 1.2.1 | Реконструкция и капитальный ремонт уличного освещения: г. Дедовск | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 15271,39 | 15271,39 | - | 15271,39 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 15271,39 | 15271,39 | - | 15271,39 | - | - | - |  |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт уличного освещения п. Глебовский, ул. Микрорайон, ул. Октябрьская (внутридворовые территории и проезды д. 58, 59, 60, 61, 62) | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 5001,38 | 5001,38 | - | 5001,38 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 5001,38 | 5001,38 | - | 5001,38 | - | - | - |  |  |
| 1.2.3 | Реконструкция уличного освещения д. Максимовка; с. Дарна; п. Агрогородок (ЛПХ), д. Андреевское (ул. Луговая и Западная); д. Еремеево (ул. Озерная); д. Алексино (ул. Садовая); д. Холмы (ул. Весенняя) | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 26388,58 | 26388,58 | - | 26388,58 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 26388,58 | 26388,58 | - | 26388,58 | - | - | - |  |  |
| 1.2.4 | Реконструкция уличного освещения г. Истра ул. Советская (от МОУ СОШ им. А. П. Чехова до д. 36; ул. Советская д. 26 - 28 (придомовая территория). Реконструкция уличного освещения г. Истра ул. Рябкина. | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 6040,14 | 6040,14 | - | 6040,14 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 6040,14 | 6040,14 | - | 6040,14 | - | - | - |  |  |
| 1.2.5 | Выполнение работ по капитальному ремонту и реконструкции электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в 2019-2021гг. | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 89511,40 | - | - | 24755,70 | 24755,70 | 40000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 89511,40 | - | - | 24755,70 | 24755,70 | 40000,00 |  |  |
| 1.3 | Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Заключение договоров с гарантирующим поставщиком, оплата согласно выставляемым счетам | Итого | 2017-2021 | 45000,00 | 120000,00 | - | 45000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 45000,00 | МБУ «ДОДХИБИМР» |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 45000,00 | 120000,00 | - | 45000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 45000,00 |  |  |
|  | Задача 2. Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям |  | Итого | 2017-2021 | 85155,51 | 213644,11 | - | 85155,51 | 15244,30 | 15244,30 | 98000,00 | Администрация городского округа Истра | Приведение уровня освещенности к нормативному. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 50305,51 | 178794,11 | - | 50305,51 | 15244,30 | 15244,30 | 98000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 34850,00 | 34850,00 | - | 34850,00 | - | - | - |  |  |
| 2.1 | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 35155,51 | 163644,11 | - | 35155,51 | 15244,30 | 15244,30 | 98000,00 | Администрация городского округа Истра | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, дорог, дворовых территорий, парков и скверов к нормативному значению. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 35155,51 | 163644,11 | - | 35155,51 | 15244,30 | 15244,30 | 98000,00 |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения и АХП. Прохождение государственной экспертизы. Получение технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов | Итого | 2017-2021 | 8054,55 | 16054,55 | - | 8054,55 | - | - | 8000,00 | Администрация городского округа Истра | Разработка проектов на СМР по устройству уличного освещения. Получение заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Получение технических условий на подключение уличного освещения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 8054,55 | 16054,55 | - | 8054,55 | - | - | 8000,00 |  |  |
| 2.1.2 | Устройство освещения на ДИП, установленной по Губернаторской программе «Наше Подмосковье» по адресу пос. Глебовский д. 96 | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 695,89 | 695,89 | - | 695,89 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 695,89 | 695,89 | - | 695,89 | - | - | - |  |  |
| 2.1.3 | Устройство уличного освещения д. Мыканино, д. Глебово-Избище, д. Холщевики; д. Зенькино; пос. Глебовский, 1-ая Окружная автомобильная дорога - 2-ая Окружная автомобильная дорога-ул. Октябрьская | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 11019,49 | 11019,49 | - | 11019,49 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 11019,49 | 11019,49 | - | 11019,49 | - | - | - |  |  |
| 2.1.4 | Устройство уличного освещения по адресам: г. Дедовск, ул. Малиновка; г. Дедовск, от ул. Больничная до д. № 7 по ул. Мира | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 1830,38 | 1830,38 | - | 1830,38 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 1830,38 | 1830,38 | - | 1830,38 | - | - | - |  |  |
| 2.1.5 | Устройство уличного освещения с. Новопетровское, ул. Спортивная, ул. Юннатская | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 3555,20 | 3555,20 | - | 3555,20 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 3555,20 | 3555,20 | - | 3555,20 | - | - | - |  |  |
| 2.1.6 | Оснащение систем наружного освещения приборами учета электрической энергии | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 10000,00 | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 10000,00 | 10000,00 | - | 10000,00 | - | - | - |  |  |
| 2.1.7 | Выполнение работ по устройству электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в 2019-2021гг. | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | - | 120488,60 | - | - | 15244,30 | 15244,30 | 90000,00 | Администрация городского округа Истра |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | - | 120488,60 | - | - | 15244,30 | 15244,30 | 90000,00 |  |  |
| 2.2 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город | Проведение конкурсных процедур, заключение контрактов, проведение СМР | Итого | 2017-2021 | 50000,00 | 50000,00 | - | 50000,00 | - | - | - | Администрация городского округа Истра, Министерство энергетики Московской области | Устройство и кап. ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 34850,00 | 34850,00 |  | 34850,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 15150,00 | 15150,00 | - | 15150,00 | - | - | - |  |  |
| 2.2.1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |  | Средства бюджета Московской области | 2017-2021 | 34850,00 | 34850,00 | - | 34850,00 | - | - | - |  |  |
| 2.2.2 | На софинансирование субсидии бюджетам муниципальных образований Московской области на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2017-2021 | 15150,00 | 15150,00 | - | 15150,00 | - | - | - |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий подпрограммы «Комфортная городская среда»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Задача 1: Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов. | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1537192,14 тыс. руб. 2018 год – 358186,14тыс. руб. 2019 год –280753,00 тыс. руб. 2020 год –280753,00 тыс. руб. 2021 год – 617500,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 15753,01 тыс. рублей 2018 год – 15753,01 тыс. рублей | - |
| Закупка МАФ | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 14 359,86 тыс. рублей 2018 год – 6859,86 тыс. рублей 2021 год – 7500,00 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1202502,72 тыс. рублей 2018 год –330996,72 тыс. руб. 2019 год – 280753,00 тыс. руб. 2020 год – 280753,00 тыс. руб. 2021 год – 310000,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство общественных территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 304436,42 тыс. рублей 2018 год – 4436,42 тыс. руб. 2021 год – 300000,00 тыс. руб. | - |
| Софинансирование расходных обязательств по выполнению работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 140,13 тыс. рублей 2018 год – 140,13,00 тыс. рублей | - |
| Задача 2 Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего:1863679,00 тыс. рублей 2018 год – 550493,00 тыс. руб. 2019 год – 404593,00 тыс. руб. 2020 год – 404593,00 тыс. руб. 2021 год – 504000,00 тыс. руб. | - |
| Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1722900,00 тыс. рублей 2018 год – 422900,00 тыс. руб. 2019 год – 400000,00 тыс. руб. 2020 год – 400000,00 тыс. руб. 2021 год – 500000,00 тыс. руб. | - |
| Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 16159,00 тыс. рублей 2018 год – 4053,00 тыс. рублей 2019 год – 4053,00 тыс. руб. 2020 год – 4053,00 тыс. руб. 2021 год – 4000,00 тыс. руб. |  |
| Проектно-изыскательские работы по проектированию устройства системы ливневой канализации п. Снегири | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 3000,00 тыс. рублей 2018 год – 3000,00 тыс. рублей |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 120000,00 тыс. рублей 2018 год – 120000,00 тыс. рублей |  |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1620,00 тыс. рублей 2018 год – 450,00 тыс. рублей 2019 год – 450,00 тыс. руб. 2020 год – 450,00 тыс. руб. |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

мероприятий подпрограммы «Благоустройство территорий»

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2021 годах»

| Задача 1 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 442212,89 тыс. руб. 2018 год – 142701,49 тыс. руб. 2019 год – 84755,70 тыс. руб. 2020 год - 84755,70 тыс. руб. 2021 год – 130000,00 тыс. руб. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 180000,00 тыс. рублей 2018 год – 45000,00 тыс. руб. 2019 год – 45000,00 тыс. руб. 2020 год – 45000,00 тыс. руб. 2021 год – 45000,00 тыс. руб. | - |
| Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 142212,89 тыс. рублей 2018 год – 52701,49 тыс. руб. 2019 год – 24755,70 тыс. руб. 2020 год – 24755,70 тыс. руб. 2021 год – 40000,00 тыс. руб. | - |
| Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 120000,00 тыс. рублей 2018 год – 45000,00 тыс. руб. 2019 год – 15000,00 тыс. руб. 2020 год – 15000,00 тыс. руб. 2021 год – 45000,00 тыс. руб. |  |
| Задача 2. Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 213644,11 тыс. рублей 2018 год – 85155,51 тыс. руб. 2019 год – 15244,30 тыс. руб. 2020 год – 15244,30 тыс. руб. 2021 год – 98000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 163644,11 тыс. рублей 2018 год – 35155,51 тыс. руб. 2019 год – 15244,30 тыс. руб. 2020 год – 15244,30 тыс. руб. 2021 год – 98000,00 тыс. руб. |  |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 50000,00 тыс. рублей 2018 год – 50000,00 тыс. руб. |  |