Приложение к постановлению

Администрации городского округа Истра

от «____»__________2017 года

Муниципальная  программа
«Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

| Наименование муниципальной программы | «Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах» (далее – Программа) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация г.о. Истра в лице Управления ЖКХ и благоустройства |  |  |  |  |  |
| Участники программы | Администрация городского округа Истра, граждане, их объединения, общественные организации, заинтересованные лица |  |  |  |  |  |
| Цели программы | - повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Истра; - реализация участия общественности, граждан в муниципальной программе для совместного определения развития территории, выявления истинных проблем и потребностей людей; - повышение качества современной городской среды; - совершенствование уровня и организации благоустройства дворовых территорий МКД для повышения комфортности проживания граждан в условиях сложившейся застройки; - комплексное улучшение благоустройства дворовых территорий МКД городского округа Истра; - развитие территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования. |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования муниципального образования; - обеспечение формирования единого облика муниципального образования; - проведение благоустройства дворовых территорий МКД; - организация новых и восстановление существующих мест отдыха на внутридворовых территориях МКД; - устройство малых архитектурных форм на дворовых территориях МКД; - привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД; - проведение обустройства мест массового отдыха; - повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации государственной программы | 2017-2021 годы |  |  |  |  |  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД; - количество дворовых территорий, приведенных в нормативное состояние; - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, тротуаров и оборудование автомобильных парковок; - количество территорий общего пользования, мест массового отдыха людей г.о. Истра, в отношении которых проведены работы по благоустройству; - повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды г.о. Истра; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы |  |  |  |  |  |
| В соответствии с муниципальной программой «Содержание и развитие жилищно- коммунального хозяйства городского округа Истра в 2017-2021 годах» |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Другие источники | - | - | - | - | - | - |
| Итого по программе | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД, составит 13,2%; - количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние, - 92 двора; - доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтового покрытия тротуаров, парковок – 12% - количество территорий общего пользования, мест массового отдыха людей, в отношении которых проведены работы по благоустройству – 7; - повышение уровня информированности людей о мероприятиях по формированию современной городской среды – 100%; - доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках программы – 5% |  |  |  |  |  |

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства в муниципальном образовании

В г. о. Истра насчитывается 1163 МКД общей площадью 2,663 тыс. м2. В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 250. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 5 фонтанов. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФов и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность.

В целях повышения комфортности проживания населения в городском округе с 2015 года реализуется муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства «Истринского муниципального района», подпрограмма «Благоустройство». Мероприятия программы позволяют изменить внешний облик муниципального образования, предусматривают благоустройство и установку детских игровых форм, общественных территорий. В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. Планируется в 2017 году комплексно благоустроить на территории городского округа Истра 33 дворовых территории, что составляет 13,2% от общего количества дворовых территорий.

2. Приоритеты региональной политики в сфере благоустройства,

формулировка целей и постановка задач Программы

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства территорий муниципального образования является создание безопасных, комфортных и здоровых условий для проживания, трудовой деятельности и досуга населения, в том числе обеспечение надлежащего технического и санитарно-гигиенического состояния дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

Реализация Программы позволит создать на дворовых территориях МКД условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфорт проживания жителей муниципального образования, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, сформировать активную гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий, повысить уровень и качество жизни горожан.

Благоустройство дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

При разработке мероприятий Программы сформированы и определены основные цели и задачи.

Целью реализации Программы является формирование в кварталах жилой застройки среды, благоприятной для проживания населения, а также мест массового пребывания населения. Для достижения этой цели предлагается выполнить работы по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в перечень минимальных и дополнительных видов работ в соответствии с правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета.

Благоустройство дворовых территорий МКД понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (устройство пешеходных дорожек и тротуаров, благоустройство и техническое оснащение детских площадок);

- освещение дворовых территорий МКД при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Основными задачами Программы являются:

- выполнение благоустройства дворовых территорий МКД;

- выполнение благоустройства мест массового пребывания населения;

- социально-экономическое развитие муниципального образования.

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование Программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета муниципального образования.

При возникновении вышеуказанных рисков Программа подлежит корректировке.

Для оценки достижения цели и выполнения задач Программы предлагаются следующие индикаторы:

- доля дворовых территорий МКД, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий МКД;

- количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние;

- доля дворовых территорий МКД, на которых проведен ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство тротуаров и оборудование автомобильных парковок;

- доля дворовых территорий МКД, на которых созданы комфортные условия для отдыха и досуга жителей, от общего количеств дворовых территорий МКД, участвующих в Программе;

- доля территорий общего пользования, мест массового отдыха людей муниципального образования, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества территорий общего пользования муниципального образования;

- повышение уровня информирования о мероприятиях по формированию современной городской среды муниципального образования;

- доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы представлены в приложении № 1 к Программе.

3. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

В результате реализации программных мероприятий к каждой дворовой территории МКД, включенной в Программу, планируется применить индивидуальную технологию производства восстановительных работ. Проведение работ, необходимых для приведения территорий, прилегающих к МКД, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей города, бесприпятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных Программой, планируется:

-повышение уровня благоустройства дворовых территорий МКД;

- повышение уровня благоустройства мест массового отдыха людей;

- обеспечение комфортности проживания жителей муниципального образования;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям МКД.

4. Объем средств, необходимых на реализацию Программы

Объем финансовых ресурсов Программы в целом составляет – 469 770,16 тыс. рублей.

В т.ч. на комплексное благоустройство дворовых территорий – 191 194,00 тыс. рублей.

На благоустройство территорий общего пользования объем финансирования составляет – 278 576,16 тыс. рублей.

Субсидирование осуществляется на условиях софинансирования, заключаемого между Министерством ЖКХ Московской области и Администрацией городского округа Истра. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в Приложении № 5 к настоящей Программе. Реализация Программы и финансирование в 2017 году осуществляется в профильных программах Управления ЖКХ и благоустройства администрации г.о. Истра «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства г.о. Истра на 2017-2021 годы», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района в 2017-2021 годах» и программ Управления по культуре и спорту.

5. Перечень мероприятий Программы

Основу Программы составляет благоустройство дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий МКД и общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий Программы представлен в приложении № 2 к настоящей Программе.

6. Срок реализации Программы

Реализация Программы предусмотрена в 2017-2021 годах без выделения этапов.

7. Объем видов работ по благоустройству дворовых территорий МКД и

благоустройству общественных территорий

Для поддержания дворовых территорий МКД и мест массового пребывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответствие с современными требованиями комфортности разработана настоящая Программа.

В Программе предусматривается целенаправленная работа по благоустройству дворовых территорий МКД исходя из:

Минимального перечня работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещением дворовых территорий;

- установка скамеек, урн для мусора.

Дополнительного перечня работ:

- оборудование автомобильных парковок;

- устройство новых и ремонт существующих тротуаров и пешеходных дорожек;

- оборудование детских площадок;

- оборудование спортивных площадок.

К минимальному и дополнительному перечню работ прилагаются визуализированные образцы элементов благоустройства, предлагаемые к размещению на дворовой территории.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий МКД, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ указана в приложении № 6 к настоящей Программе.

Перед началом работ по благоустройству дворовой территории МКД разрабатывается дизайн-проект благоустройства каждой дворовой территории МКД. Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В Программе предусматриваются нижеперечисленные работы по благоустройству общественных территорий:

- устройство газона;

- замена старых и устройство новых пешеходных дорожек;

- мероприятия по улучшению освещенности;

- устройство детских площадок;

- устройство спортивных площадок;

- установка малых архитектурных форм, урн, скамеек и скульптур;

- посадка деревьев и кустарников.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля дворовых территорий МКД, в отношении которых будут проведены работы по комплексному благоустройству, от общего количества дворовых территорий | % | 13,2 |
| 2 | Количество дворовых территорий МКД, приведенных в нормативное состояние | шт. | 92 |
| 3 | Доля дворовых территорий, на которых проведен ремонт асфальтового покрытия, тротуаров, парковок | % | 12 |
| 4 | Количество территорий общего пользования, мест массового отдыха людей, в отношении которых проведены работы по благоустройству | шт. | 7 |
| 5 | Повышение уровня информированности людей о мероприятиях по формированию современных городской среды | % | 100 |
| 6 | Доля участия населения в мероприятиях, проводимых в рамках Программы | % | 5 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Перечень мероприятий Программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Срок |  |  |  | Ожидаемый результат |  | Основные направления реализации |  | Связь с показателями Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начала реализации |  | Окончания реализации |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: благоустройство дворовых территорий | Управление ЖКХ и благоустройства |  | 2017 |  | 2017 |  | Выполнение работ по комплексному благоустройству 33 дворовых территорий |  | Формирование современной городской среды |  | Количество благоустроенных дворов Доля благоустроенных дворовых территорий |  |
| 1.2 | Мероприятие: ремонт дорожного покрытия дворовых территорий | Управление ЖКХ и благоустройства |  | 2017 |  | 2017 |  | Проведение ремонта асфальто-бетонного покрытия, устройство новых стоянок |  | Формирование современной городской среды |  | Доля благоустроенных дворовых территорий |  |
| Задача 2. Привлечение населения к участию в благоустройстве дворовых территорий МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие: информирование населения о проводимых мероприятиях по благоустройству дворовых территорий |  | Администрация г.о. Истра, территориальные Управления, УО |  | 2017 |  | 2017 |  | 100% уровень информирования населения о проводимых мероприятиях |  | Участие жителей и общественности в развитии территорий |  | 5% |
| Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Благоустройство пешеходной тропы и устройство велодорожки от ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря и МВК «Новый Иерусалим» |  | Управление по культуре и спорту Управление градостроительства |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.2 | Благоустройство пешеходной зоны от ст. Холщевики до стадиона Глебовец |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Ногина, Юбилейная, Георгиевская |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.4 | Благоустройство территорий вдоль маршрутов следования команд-участниц по ул. Гражданская, Гурьянова, Ногина г. Дедовска |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.5 | Благоустройство площади у ж/д станции Дедовск в г. Дедовск |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.6 | Благоустройство пешеходной зоны по ул. Октябрьская пос. Глебовский |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.7 | Благоустройство территорий вдоль маршрута следования команд-участниц по ул. Центральная, Сиреневая, с/п Кострово, д Леоново, д. Новодарьино |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Площадь благоустроенной территории ___м2 |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.8 | Капитальный ремонт линий наружного освещения в г. п. Дедовск |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Модернизация уличного освещения |  | Формирование современной городской среды |  |  |
| 3.1.9 | Капитальный ремонт линий наружного освещения в с. п. Букаревское |  | Управление ЖКХ и благоустройства, территориальные Управления |  | 2017 |  | 2017 |  | Модернизация уличного освещения |  | Формирование современной городской среды |  |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

| Ответственный исполнитель | Всего | Источник финансирования |  |  | Код бюджетного классификатора |  |  |  | Объемы бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет МО | Средства бюджета муниципального образования | Иные источники | ГРБС | РЗ ПР | ЦСР | КВР |  |
| - Управление ЖКХ и благоустройства | 319770,16 | 125622,00 | 194148,16 | - |  |  |  |  |  |
| - Управление по культуре, спорту, туризму и работе с молодежью | 150000,00 | 142500,00 | 7500,00 | - |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Финансовое обеспечение

Программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

| Источники финансирования | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Всего: В том числе Бюджет Московской области Бюджет г. о. Истра | 469 770,16 268 122,00 201 648,16 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Минимальный перечень работ:

– ремонт дворовых проездов

– обеспечение освещения дворовых территорий

– установка скамеек и урн для мусора

Дополнительный перечень работ:

– оборудование детских площадок

– оборудование спортивных площадок

– устройство автомобильных парковок

– озеленение территории

– установка малых архитектурных форм

– иные виды работ

Приложение № 6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Сроки реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

| № п/п | Наименование контрольного события | Статус | Срок наступления контрольного события |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 1. | Контрольное событие № 1 | Разработка и опубликование формирование комфортной городской среды в г.о. Истра Московской области |  | VI |  |  |
| 2. | Контрольное событие № 2 | Разработка и утверждение Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий МКД в Программу |  | V |  |  |
| 3. | Контрольное событие № 3 | Разработка и утверждение Порядка общественного обсуждения проекта Программы |  | V |  |  |
| 4. | Контрольное событие № 4 | Разработка, утверждение Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки граждан и организаций о включении в Программу общественной территории, подлежащей благоустройству |  | V |  |  |
| 5. | Контрольное событие № 5 | Утверждение Программы с учетом обсуждения |  | VII |  |  |

Приложение № 7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Перечень адресов комплексного благоустройства дворовых территорий МКД, включенных в Программу (33 двора) –

прилагается отдельным файлом

Приложение № 8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

городского округа Истра Московской области в 2017-2021 годах»

Перечень адресов общественных территорий, включенных в Программу

| № п/п | Адрес |
| --- | --- |
| 1. | Пешеходная тропа и велодорожка от станции Ново-Иерусалимская до Воскресенского Новоиерусалимского монастыря и МВК «Новый Иерусалим» |
| 2. | Пешеходная зона от ст. Холщевики до стадиона Глебовец |
| 3. | Пешеходная зона по ул. Ногина, Юбилейная, Георгиевская г. Дедовск |
| 4. | Благоустройство территорий ул. Гражданская, Гурьянова, Ногина г. Дедовск |
| 5. | Площадь у ж/д станции Дедовск г. Дедовск |
| 6. | Пешеходная зона по ул. Октябрьская п. Глебовский |
| 7. | Благоустройство территорий по ул. Центральная, Сиреневая с. Кострово, д. Леоново, д. Новодарьино |