Приложение № 1 к Постановлению Администрации городского округа Истра от _15/08/2017________________ №___6204/8____________

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГАА ИСТРА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Истра (далее - автомобильные дороги), при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильных дорог (далее - работы по ремонту автомобильных дорог), работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на автомобильные дороги общего пользования местного значения, находящиеся в границах городского округа Истра.

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении определены в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты Российской Федерации».

- ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  РАБОТ ПО РЕМОНТУ И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

2.1. Организация и проведение работ по ремонту автомобильных дорог и работ по содержанию автомобильных дорог (далее - работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог) включают в себя следующие мероприятия:

- оценка технического состояния автомобильных дорог;

- разработка проектов работ по ремонту автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

- проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;

-  приемка работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

2.2. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в соответствии с Порядком проведения технического состояния автомобильных дорог, утвержденным Приказом Минтранса РФ от 27.08.2009 № 150.

Оценка технического состояния производится не реже 1 раза в год. В осенний период оценка технического состояния производится с целью выявления автомобильных дорог, требующих ремонта в следующем году. Результаты оценки технического состояния оформляются актом (Приложение № 1 к Положению).

Диагностика автомобильных дорог проводится подрядной организацией, привлеченной в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Помимо диагностики администрацией городского округа Истра в весенний период проводится визуальный осмотр автомобильных дорог с целью корректировки плана ремонта автомобильных дорог на текущий год. Также визуальный осмотр может проводиться по мере необходимости. Результаты визуального осмотра оформляются дефектной ведомостью (Приложение № 2 к Положению).

2.3. По результатам оценки технического состояния автомобильных дорог осуществляется формирование плана разработки проектов или сметных расчетов.

План разработки проектов или сметных расчетов утверждается Заместителем Руководителя Администрации городского округа Истра, курирующим вопросы дорожной деятельности (далее – Заместитель Руководителя Администрацией).

В соответствии с утвержденными планами разработки проектов или сметных расчетов осуществляется разработка проектов или сметных расчетов. В целях разработки проектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» привлекаются подрядные организации. Разработку сметных расчетов осуществляет МКУ «Центр закупок».

Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденной Приказом Минтранса России от 16.11.2012 № 402.

При разработке сметных расчетов должны учитываться следующие приоритеты:

- проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения;

- проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений.

Утвержденные организациями проекты или сметные расчеты являются основанием для формирования ежегодных планов проведения работ по ремонту автомобильных дорог и графика содержания автомобильных дорог.

План ремонта и график содержания автомобильных дорог утверждаются Заместителем Руководителя Администрации.

2.4. Проведение работ по ремонту осуществляется в соответствии с планом ремонта, а работ по содержанию осуществляется по графику в соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Истра.

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог осуществляется с привлечением подрядных организаций в соответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2.5. Приемка результатов выполненных подрядными организациями работ по ремонту автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение.

2.6 Приемка результатов выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется организациями в соответствии с условиями заключенного контракта на их выполнение путем оценки уровня содержания автомобильных дорог.

Начальник Управления ЖКХ

и благоустройства                                                                                        Т.В. Иванова

Приложение № 1 к Положению о порядке

содержания и ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного

значения городского округа Истра

Акт оценки технического состояния автомобильной дороги

местного значения городского округа Истра  № ____

«___» ___________ 20___ г.

| Общие характеристики автомобильной дороги |  |
| --- | --- |
| Номер и название дороги, местоположение |  |
| Категория дороги, протяженность |  |
| Дата проведения последнего ремонта |  |
| Оценка уровня содержания дороги за последние 12 месяцев |  |
| Состояние автомобильной дороги и ее элементов |  |

Заключение: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Акт составил:

| ________________________________________________ (должность, ФИО) ________________________________________________ | __________________________ (подпись) |
| --- | --- |

Приложение № 2 к Положению о порядке

содержания и ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного

значения городского округа Истра

Акт осмотра автомобильной дороги

№ ____

«___» ___________ 20___ г.

_____________________________________________________________________________

(номер и наименование автомобильной дороги, участка)

протяженность ______________________ км., местного значения городского округа Истра

категория дороги _____________________; тип покрытия ____________________________

| Адрес дефекта, км + | Вид дефекта |
| --- | --- |

Ведомость составил:

| ________________________________________________ (должность, ФИО) ________________________________________________ | __________________________ (подпись) |
| --- | --- |