Утверждена

постановлением администрации

Истринского муниципального района

От_______2016 г. № _________

Муниципальная программа

Истринского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Истринского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

| Наименование муниципальной программы | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | - совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства - улучшение условий проживания жителей Истринского района - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг - снижение потребления энергетических ресурсов - ремонт и содержание объектов благоустройства |  |  |  |  |  |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель Руководителя администрации Истринского муниципального района Южный А.М. |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | 2. Благоустройство территории района |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| ВСЕГО | 3 031 080,8 | 401 870,4 | 832 736,4 | 609 034 | 542 090 | 645 350 |
| Средства бюджета Истринского муниципального района | 99 078,8 | 24 228,8 | 26 400 | 16 150 | 16 150 | 16 150 |
| Средства бюджета Московской области | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 1 751 878 | 199 650,7 | 47 416,3 | 504 811 | 450 000 | 550 000 |
| Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 535 592,3 | 148 317,3 | 144 062 | 88 073 | 75 940 | 79 200 |
| Трансферты бюджету Истринского муниципального района из бюджетов поселений Истринского м.р. | 643 531,7 | 28 673,6 | 614 858,1 | 0 | 0 | 0 |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | По результатам реализации мероприятий Программы планируется: увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водопроводом, с 72,5 до 82,5 процента; увеличение доли жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением, с 36 до 45,7 процента; увеличение доли сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 78,9 до 84,4 процента; снижение удельного веса потерь теплоэнергии с 10,5 до 4,0 процента; увеличение доли собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения с 7 до 15 процентов; |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В настоящее время объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры Истринского муниципального района имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на жилищно-коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология района.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем жилищно-коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов.

Для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры Истринского муниципального района.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Истринского муниципального района путем повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние территорий района.

- 1.1. Теплоснабжение

Теплоснабжение района осуществляется от 59 котельных, суммарной установленной мощностью 447,4 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 184,2 км (в 2-трубном исчислении) 11 теплоснабжающими организациями.

Основным теплоснабжающим предприятием является открытое акционерное общество «Истринская теплосеть», 100 процентов акций которого принадлежат Администрации района. Предприятие обеспечивает теплоснабжение 90% многоквартирного жилищного фонда и более 98% объектов социальной сферы района.

На балансе предприятия находится 45 котельных суммарной установленной мощностью 414 Гкал/час, 15 ЦТП. Тепловые сети находятся в собственности муниципальных образований района.

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2015 г. составил 60%.

Годовая выработка тепловой энергии за 2015 год составила 677,6 тыс. Гкал тепловой энергии, потери в сетях составили 78,9  тыс. Гкал.

- 1.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод

Услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям района осуществляется 15 организациями, 9 из которых муниципальные.

На балансе муниципальных предприятий находятся 72 водозаборных узла, 74 водопроводных насосных станций, 35 ед. канализационных насосных станций, 352,6 км водопроводных сетей, 203,8 км канализационных сетей, 1 ед. очистных сооружений водопровода, 23 очистные сооружений канализации, производительностью 63,5 тыс. куб. м/сутки.

Средний износ основных фондов в 2015 году составил по водоотведению 56%, по водоснабжению - 52%.

Объем предоставленных товаров и услуг за 2015 год составил:

- по водоснабжению – 9,88 млн. куб. м;

- по водоотведению – 9,84 млн. куб. м.

Объем потери воды в сетях при её передаче составил 628,4 тыс.куб.м.

1.3. Характеристика жилого фонда Истринского муниципального района.

Жилой фонд представлен 1100 многоквартирными жилыми домами общей площадью 2411,4 тыс. кв.м.

1038 многоквартирных домов (МКД) находятся в управлении управляющими организациями, в том числе 792 – в управлении муниципальными управляющими организациями.  В непосредственном управлении граждан находятся 24 МКД.  Товарищества собственников жилья и жилищные кооперативы созданы в 33 МКД.

Средний процент износа жилого фонда составляет 41%. Аварийными признаны 3 многоквартирных дома; ветхий жилой фонд составляет 41 дом. Основной проблемой являются отслужившие свой нормативный срок лифты. Таких лифтов насчитывается более 20.

1.4. Объекты благоустройства и санитарное состояние территории Истринского муниципального района.

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закреплено в основном законе государства - Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и местного самоуправления при деятельном участии в ее решении городского населения.

Ежегодно проводится озеленение территории района: количество деревьев на конец 2014 года составляет 167447 шт., кустарников – 99756 шт. Газоны, цветники занимают площадь 1 029 723 кв.м. Общая площадь зеленых насаждений, находящихся в муниципальной собственности, составляет - 116,3 га, в том числе насаждений общего пользования (парков, скверов) - 41,2 га, озеленений улично-дорожной сети – 66,5 га.

На территории района установлены 132 детских игровых площадок и 45 спортивные площадки. Обустраиваются места для отдыха. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 ед. На территории района действуют 5 фонтанов.

Протяженность линий уличного освещения составляет 624,2 км. Количество опор – 11 928 шт., уличных светильников – 8 734 шт.

Утилизация ТБО в Истринском муниципальном районе производится на полигоне ТБО «Павловский» вблизи д. Павловское Ивановского с.п. Начало размещения – 1975 год. Объем захоронения отходов – 380-400 тыс. м3/год. Обслуживает полигон МУП «Истринский полигон ТБО».

В январе 2013 г. на территории МУП «Истринский полигон ТБО» введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс мощностью 100 тыс. тонн в год, позволяющий сортировать и прессовать отходы в кипы с целью дальнейшей переработки за пределами полигона. Позиции отбора распределяются следующим образом: бумага, картон, ПЭТ бутылки, текстиль, цветные металлы, стекло (белое, зеленое, коричневое), биологические отходы (земля, остатки продуктов и т.д.).    60 % ТБО используется с целью выделения вторичного  сырья, которое идет на дальнейшую переработку, и биологических отходов, которые идут на рекультивацию.  40% ТБО в виде «хвостов» прессуется для дальнейшего захоронения.

Площадь Истринского полигона ТБО «Павловский» составляет 12,5 га. Работы ведутся на двух участках. Один из них площадью 9,7 га загружен полностью и в настоящее время оформляется под рекультивацию. Второй участок площадью 2,8 га загружен частично и может использоваться для дальнейшего захоронения «хвостов».

В связи с закрытием в 2014 году Истринского полигона ТБО «Павловский» и вывозом ТБО  и «хвостов» от мусоросортировочного комплекса возникает необходимость в приобретении специальной техники для МУП «Истринский полигон ТБО» для транспортировки на другие полигоны Московской области.

2. Прогноз развития жилищно-коммунальной сферы с учетом реализации муниципальной программы.

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления Истринского муниципального района.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав  программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках государственной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя программы, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий  программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности  программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, , такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления программой.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм.

Муниципальная программа «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах» включает следующие подпрограммы

1. Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства (Приложение №2 к муниципальной программе).

Целями и задачами подпрограммы "Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства " являются совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства, осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, снижение потребления энергетических ресурсов, улучшение условий проживания жителей Истринского района

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, строительству и реконструкции объектов теплоснабжения, капитальному ремонту общего имущества многоквартирных жилых домов

2.  Благоустройство территории района (Приложение №3 к муниципальной программе).

Целью подпрограммы "Благоустройство территории района" является совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного состояния   территории Истринского муниципального района. В подпрограмму включены мероприятия по ремонту и содержанию объектов благоустройства, зеленых насаждений, установка и содержание детских игровых площадок, ремонт колодцев, содержание уличного освещения

4. Цели и задачи муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах».

Целью муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах» является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Истринского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства  
- улучшение условий проживания жителей Истринского района
- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг                                  
- снижение потребления энергетических ресурсов

- Ремонт и содержание объектов благоустройства

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели

5. Планируемые результаты.

Особенностью муниципальной программы является наличие мероприятий в разных сферах деятельности жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района. Планируемые результаты реализации муниципальной программы отражают динамику значений количественных и/или качественных целевых показателей, характеризующих достижение ее целей и решение задач. Эффективность реализации муниципальной программы определяется целевыми показателями реализации входящих в ее состав подпрограмм и мероприятий.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы с указанием количественных и качественных целевых показателей, характеризующих достижение целей и решение задач отражены в Приложении №1 к Муниципальной программе.

6. Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления).

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевых показателей, которые обеспечивают мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения каждого фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого показателя по формуле:

E

где :

E – эффективность реализации Программы (в процентах);

Pf  – фактический показатель, достигнутый в ходе реализации Программы;

Pn – нормативный показатель, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.

6.1. Методика

расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

1. Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения.

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение заемных средств организаций, направленных на капитальные вложения в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, к общему объему капитальных вложений организаций в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в соответствии с Регламентом формирования показателя "доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод", утвержденным распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 20.01.2014 N 3-РВ.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 18 процентов.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

2. Доля разработанных и утвержденных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества поселений Истринского муниципального района, разработавших и утвердивших схемы, и общего количества поселений района.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 95.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

3. Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной системой

Алгоритм определения значения целевого показателя: значение показателя определяется как частное от деления лицевых счетов муниципального района, обслуживаемых единой областной расчетной системой, и общего количества лицевых счетов муниципального района.

Единицы измерения: процент.

Источник данных: отчеты управляющих организаций.

4. Уровень готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду

Алгоритм определения значения целевого показателя: уровень готовности жилищного фонда, котельных, тепловых, водопроводных, канализационных сетей, а также уровень готовности создания запасов твердого и жидкого топлива определяются как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя при прохождении осенне-зимнего периода 2014-2015 годов - 100 процентов.

Источник данных: форма федерального государственного статистического наблюдения N 1-ЖКХ (зима) "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 N 7.

5. Число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как сумма показателей "Число аварий на объектах водоснабжения", "Число аварий на объектах водоотведения», «Число аварий на объектах теплоснабжения».

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 12.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

Источник данных: годовые формы федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" и N 1-водопровод "Сведения о работе водопровода (отдельной водопроводной сети)", утвержденные приказом Росстата от 03.08.2011 N 343.

6. Задолженность за потребленные топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы в тыс.руб. к численности всего населения, зарегистрированного в районе, выраженного в тыс.чел.

Единицы измерения: тыс.руб./тыс.чел..

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 432,6.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

7. Доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение собственных инвестиций организаций к расходам от основного вида деятельности.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 7.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

8. Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо- и электроснабжению и водоотведению, утвердивших инвестиционные программы

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, утвердивших инвестиционные программы, на общее количество соответствующих организаций (с учетом многоотраслевых предприятий).

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя на 01.01.2014 – 63,6 процентов.

Источник данных: сведения о количестве утвержденных инвестиционных программ представляет соответствующий отдел Министерства; сведения о количестве организаций коммунального комплекса в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения содержатся в форме федерального статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", утвержденной приказом Росстата от 23.11.2010 N 413.

9. Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы»

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» в текущем году.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 14.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

10. Общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета Истринского муниципального района (руб.)

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджета Истринского муниципального района (руб.) в текущем году

Единицы измерения: тыс.руб.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 1401,08.

Источник данных: бюджет района.

11. Общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджетов поселений (руб.)

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как Общий объем средств, направленных на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из бюджетов поселений (руб.) в текущем году.

Единицы измерения: тыс.руб.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 29180,9.

Источник данных: отчеты поселений.

12. Доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета, и количества МКД, подлежащих оснащению общедомовыми приборами учета в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 29.12.2011 №627.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 45.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

13. Доля населения, обеспеченных доброкачественной питьевой водой

Алгоритм определения значения целевого показателя: расчет не требуется, данный показатель предусмотрен формой федерального статистического наблюдения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 85,8.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 18 "Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации", утвержденная приказом Росстата от 16.10.2013 N 411.

14. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водопроводом

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водопроводом" и "Общая площадь жилых помещений".

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 72,5.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.

15. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" и "Пропущено сточных вод через очистные сооружения".

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 78,9.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)", утвержденная приказом Росстата от 03.08.2011 N 343.

16. Удельный вес оборудования жилищного фонда централизованным водоотведением

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением" и "Общая площадь жилых помещений".

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 36.

Источник данных: годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", утвержденная приказом Росстата от 08.10.2013 N 393.

17. Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как отношение количества всех технологических нарушений, произошедших на объектах и системах ЖКХ в отчетный период, к численности всего населения, зарегистрированного в районе, выраженного в тыс.чел.

Единицы измерения: ед./тыс.чел..

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 0.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

18. Удельный вес потерь теплоэнергии

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателя «Потери тепловой энергии» на сумму показателей «Отпущено тепловой энергии, всего» и «Получено тепловой энергии со стороны» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по строительству (реконструкции) объектов теплоснабжения.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 10,5.

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теп «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.

19. Количество объектов коммунальной инфраструктуры, переведенных на природный газ

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется расчета.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году - 0.

Источник данных: отчеты ресурсоснабжающих предприятий.

20. Удельный расход топлива на единицу теплоэнергии тепла

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления показателей « Расход топлива фактически на весь объем произведенных ресурсов» и «Произведено тепловой энергии» по муниципальным образованиям, на территории которых предусмотрена реализация мероприятий по реконструкции котельных.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 154,2.

Источник данных: форма федерального статистического наблюдения № 1-теп «Сведения о снабжении теплоэнергией», утвержденная приказом Росстата от 12.09.2012 № 492.

6.2. Методика

расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы «Благоустройство территории района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства

Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

21.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями

Алгоритм определения значения целевого показателя: рассчитывается как частное от деления количества благоустроенных (по шести обязательным элементам) дворовых территорий и общего количества дворовых территорий района.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 5.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

22. Количество установленных контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора

Алгоритм определения значения целевого показателя: значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований и согласовывается с Главным управлением государственного административно-технического надзора Московской области.

Единицы измерения: штука.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 9.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

23. Площадь зеленых насаждений

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: га.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 116,3.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

24. Количество отремонтированных мусорных площадок

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 5.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

25. Количество приобретенных мусорных контейнеров

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 20.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

26. Доля колодцев, приведенных в надлежащее состояние

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение колодцев, приведенных в надлежащее состояние, к общему количеству колодцев.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 88.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

27. Количество установленных детских и спортивных площадок

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 15.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

28. Количество обслуживаемых детских и спортивных площадок

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 174.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

29. Процент горения светильников уличного освещения

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 95.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

30. Количество выявленных и оформленных органами местного самоуправления нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в Московской области", по которым выставлены штрафы на 1 тыс. населения

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется количеством актов обнаружения нарушений норм и требований, установленных Законом Московской области "О благоустройстве в Московской области", составленных внештатными инспекторами Госадмтехнадзова Московской области, по которым возбуждены дела об административных правонарушениях и назначены штрафы, из расчета на 1 тыс. населения.

Единицы измерения: ед./тыс.чел.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 0,89.

Источник данных: Госадмтехнадзор Московской области.

31. Количество выявленных несанкционированных свалок мусора на территории муниципального образования, включая СНТ, объекты дорожного хозяйства и др.

Алгоритм определения значения целевого показателя: не требуется.

Единицы измерения: единица.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 10.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

32. Количество вывезенного мусора от обнаруженного, %

Алгоритм определения значения целевого показателя: определяется как отношение количества

Единицы измерения: процент.

Значение базового показателя по Истринскому муниципальному района в 2014 году – 100.

Источник данных: отчеты городских и сельских поселений.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы, Координатора и  Заказчика.

Администрация Истринского муниципального района организует текущее управление реализацией Программы и взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы:

участвуют в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

получают средства бюджета Истринского муниципального района, предусмотренные на реализацию мероприятий Программы, и обеспечивают их целевое использование;

обеспечивают контроль за выполнением мероприятий Программы;

готовят и представляют Администрации Истринского муниципального района отчеты о реализации мероприятий Программы.

8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией Района.

2. Заказчик раз в полугодие до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в Комитет экономики оперативный отчет, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы представляется по форме согласно приложению 7  к «Порядку разработки и реализации муниципальных программ Истринского муниципального района», утвержденному Постановлением Главы Истринского муниципального района от 29.08.2014г. г. №3445/8 (далее Порядок).

3. Заказчик ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляет его в Комитет экономики для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

4. Не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным, Комитет экономики готовит годовой комплексный отчет о ходе реализации муниципальных программ и размещает его на официальном сайте Администрации в сети Интернет.

5. После окончания срока реализации муниципальной программы Заказчик представляет Руководителю Администрации Района на утверждение не позднее 20 мая года, следующего за последним годом реализации муниципальной программы, итоговый отчет о ее реализации.

6. Годовой и итоговый отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

таблицу, в которой указываются:

- данные об использовании средств бюджета Района и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы, по каждому программному мероприятию и в целом по программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям 7 и 8 к Порядку.

Итоговый отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно приложениям 8 и 9   к Порядку.

Приложение №2

к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

Подпрограмма №1.

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»

муниципальной программы Истринского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

| Наименование подпрограммы |  | Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | - совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства - улучшение условий проживания жителей Истринского района - повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг - снижение потребления энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
|  | Подпрограмма Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства |  | Всего: в том числе: | 274 049,8 | 570 584,1 | 530 961 | 476 150 | 576 150 | 2 427 894,9 |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 24 228,8 | 16 400 | 16 150 | 16 150 | 16 150 | 89 078,8 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 199 650,7 | 47 416,3 | 504 811 | 450 000 | 550 000 | 1 751 878 |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 49 170,3 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 89 170,3 |
|  |  |  | Трансферты бюджету Истринского м.р. из бюджетов поселений Истринского м.р. | 0 | 496 767,8 | 0 | 0 | 0 | 496 767,8 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | -доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров ,оказание услуг по водо-, тепло-, газо- электроснабжению и водоотведению, утвердивших инвестиционные программы; - доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы тепло-, водоснабжения и водоотведения -30%; - доля собственных инвестиций организаций в расходах от основного вида деятельности организаций сектора водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод и теплоснабжения; -уровень готовности объектов ЖКХ к отопительному периоду – 100%: доля многоквартирных жилых домов, в которых проведены работы по капитальному ремонту общего имущества МКД – 24%; -доля МКД, оборудованных общедомовыми приборами учета энергоресурсов – 100%; - удельный вес потерь теплоэнергии – 4%; - число аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения – 5; - доля жилищного фонда, оборудованного централизованным водоотведением; - доля населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой -93%; - доля сточных вод, очищенных до нормативных значений а общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; - удельный расход топлива на единицу теплоэнергии – 153,6кгут/Гкал |  |  |  |  |  |  |  |

1.1. Описание целей и задач подпрограммы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Целью подпрограммы "Содержание и развитие  жилищно-коммунального хозяйства" является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия, направленные на решение следующих задач:

- совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

- улучшение проживания жителей Истринского района

- повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

- снижение потребления энергетических ресурсов;

1.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

Одним из приоритетов жилищной политики Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Подпрограмма Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства"  предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению Истринского муниципального района, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры Истринского муниципального района в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии, . Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке

В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Подпрограмма направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий с привлечением средств внебюджетных источников.

Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Истринского муниципального района позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние в Истринском муниципальном районе.

Мероприятия Подпрограммы направлены на приведение объектов коммунальной инфраструктуры собственности в надлежащее состояние в соответствии с требованиями законодательства и предусматривают:

1. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

2. Улучшение условий проживания жителей Истринского муниципального района

3. Повышение качества предоставляемых услуг

4. Снижение потребления энергетических ресурсов

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, таким образом создав необходимые условия для повышения качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N1.

Возможное изменение целевых показателей подпрограммы представляется для двух сценариев:

увеличение объема бюджетных ассигнований на 5% в каждом из годов планового периода;

сокращение объема бюджетных ассигнований на 5% в каждом из годов планового периода.

Для позитивного сценария, предусматривающего увеличение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий и объемы их финансирования, которые могут быть дополнительно реализованы в плановом периоде.

Для негативного сценария, предусматривающего сокращение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий, которые не будут реализованы, для каждого мероприятия должны быть указаны плановые суммы возможной экономии бюджетных расходов.

Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении N2  к подпрограмме " Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства ".

Приложение №3

к муниципальной программе

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

Подпрограмма №2.

«Благоустройство территории района»

муниципальной программы Истринского муниципального района

«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Благоустройство территории района» муниципальной программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства Истринского муниципального района в 2015-2019 годах»

| Наименование подпрограммы |  | Благоустройство территории района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного состояния Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Истринского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы |  | Ремонт и содержание объектов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2015-2019 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Итого |
|  | Подпрограмма Благоустройство территории района |  | Всего: в том числе: | 127 820,6 | 262 152,3 | 78 073 | 65 940 | 69 200 | 603 185,9 |
|  |  |  | Средства бюджета Истринского муниципального района | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджетов поселений Истринского муниципального района | 99 147 | 134 062 | 78 073 | 65 940 | 69 200 | 446 422 |
|  |  |  | Трансферты бюджету Истринского м.р. из бюджетов поселений Истринского м.р. | 28 673,6 | 118 090,3 | 0 | 0 | 0 | 146 763,9 |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы |  | - содержание и ремонт зеленых насаждений ежегодно не менее 116,3га ; -ремонт мусоросборных площадок ежегодно не менее 5:количество приобретаемых бункеров и контейнеров ежегодно не менее 20; -ежегодная доля колодцев,приведенных в надлежащее состояние 100%:-установка детских и спортивных игровых площадок -30шт;количество обслуживаемых детских и спортивных площадок =189;процент горения светильников уличного освещения -95;количество вывезенного обнаруженного мусора 100%;количество обустроенных мусоросборных площадок-887 |  |  |  |  |  |  |  |

2.1. Описание целей и задач подпрограммы.

Целью подпрограммы " Благоустройство территории района " является совершенствование системы комплексного благоустройства и санитарного состояния Истринского муниципального района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по содержанию объектов благоустройства, организации захоронения твердых бытовых отходов, санитарной очистки территорий.

2.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

Понятие «благоустройство  территории» включает в себя работу по строительству, реконструкции,  содержанию и развитию сетей освещения,  работу по озеленению городских и сельских  территорий, содержанию  и ремонту колодцев, установку детских игровых и спортивных площадок, ремонт и содержание объектов благоустройства, организация вывоза и захоронения мусора и т.д.

Все эти виды работ осуществляются для приведения территории в состояние пригодное для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения района. Иными словами, улучшение благоустройства  территорий – это такая организация территории, которая будет способствовать экологической безопасности здоровья человека, повышению качественного уровня жизни населения.

В последнее время в районе проводилась целенаправленная работа по благоустройству. Однако, в этих вопросах имеется ряд проблем. Большое нарекание вызывает благоустройство  и санитарное содержание дворовых территорий, общий вид улиц, серьезную озабоченность вызывает состояние сбора. .вывоза и захоронения мусора. уличное освещение. Ряд существующих участков зеленых насаждений общего пользования имеют неудовлетворительное состояние, нуждаются в постоянном и систематическом уходе. Сеть уличного освещения не упорядочена на всей территории района. Помимо наружного освещения, на некоторых дорогах, домах ,административных зданиях имеются светильники, не обеспечивающие освещение  территории

Благоустройство территорий Истринского муниципального района осуществляется за счет бюджетов городских и сельских поселений. И относится к полномочиям поселений. Комплексный подход  к планированию и организации работ по вопросам благоустройства  будет способствовать  повышению уровня комфортного проживания жителей района, улучшению санитарного состояния территории.

Планируемые мероприятия  улучшат внешний вид территорий общего пользования, увеличат уровень озеленения, упорядочат уличное освещение, позволят ликвидировать несанкционированные свалки мусора, оздоровят санитарную экологическую обстановку.

Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении N1.

Возможное изменение целевых показателей подпрограммы представляется для двух сценариев:

увеличение объема бюджетных ассигнований на 5% в каждом из годов планового периода;

сокращение объема бюджетных ассигнований на 5% в каждом из годов планового периода.

Для позитивного сценария, предусматривающего увеличение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий и объемы их финансирования, которые могут быть дополнительно реализованы в плановом периоде.

Для негативного сценария, предусматривающего сокращение объема бюджетных ассигнований, в приложении к подпрограмме представляется перечень мероприятий, которые не будут реализованы, для каждого мероприятия должны быть указаны плановые суммы возможной экономии бюджетных расходов.

Оценка влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении N2  к подпрограмме.