- А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

- ИСТРИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

- Управление дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания

От _____________ № ___________

Отчет

об освоении средств Дорожного фонда

Истринского муниципального района за 2015 год

На территории Истринского муниципального района дорожное сообщение представляют 1149,0 км автомобильных дорог, в т.ч.:

- федеральные дороги протяженностью  89,9 км (М-9 «Балтия»- 55,7 км, А-107 Московское Малое кольцо – 20,5 км, А-108 Московское Большое кольцо – 13,7 км),

- областные дороги, в т. ч. Волоколамское шоссе (60 км) -  414,2 км,

- муниципальные дороги - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности поселений Истринского муниципального района, составляет 644,9 км. Из них в городских поселениях (Истра, Дедовск, Снегири) – 202,65 км, в сельских поселениях – 442,21 км.

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в муниципальном образовании «Истринский муниципальный район» в 2015 году был сформирован муниципальный дорожный фонд – часть средств бюджета Истринского района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений Истринского муниципального района.

Дорожный фонд района был сформирован из отчислений по дифференцированному нормативу в бюджет Истринского района от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации с плановой суммой 40801 тыс. руб.

Указанную сумму планировалось распределить между поселениями пропорционально протяженности муниципальных дорог на территории сельских поселений и направить средства на ремонт дорог  в виде трансфертов, в соответствии с муниципальной программой «Развитие дорожного хозяйства и транспортной системы Истринского муниципального района в 2015-2019 годах».

Однако, фактические поступления от акцизов на ГСМ в 2015 году составили 37 619,6 тыс. руб.

Учитывая, что от трансфертов отказались сельские поселения Бужаровское и Обушковское, а СП Онуфриевское не выполнило запланированные объекты, невостребованные средства были перераспределены оставшимся поселениям.

Таким образом, средства Дорожного фонда Истринского муниципального района в 2015 году в сумме 37 619,6 тыс. руб. освоены в полном объеме, в том числе в разрезе поселений:

| № п/п | Наименование поселения | Протяженность а/дорог, км | Межбюджетные трансферты, тыс. руб. | В том числе акцизы, тыс. руб. | Объекты ремонта с участием средств дорожного фонда Истринского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП Бужаровское | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | СП Букаревское | 46,7 | 11 485 | 5 135,8 | п. Глебовский, ул. 2-я Окружная |
| 3 | СП Ермолинское | 111,3 | 11 597 | 11 588,6 | а/д п. Агрогородок, д. Сысоево, д. Еремеево, д. Андреевское ул. Истринская |
| 4 | СП Ивановское | 25,9 | 5 100 | 2 696,7 | Д. Крюково, д. Павловское |
| 5 | СП Костровское | 28,4 | 19 840 | 2 957 | Д. Скрябино |
| 6 | СП Лучинское | 48,5 | 5 110 | 5 049,8 | Д. Лукино, п. Северный, п. Понерский пр. от ул. 4-я до ул. 7-я |
| 7 | СП Новопетровское | 40,5 | 10 443 | 4 216,9 | Д. Рыбушки, д. Надеждино, с. Новопетровское проезд от школы до ул. Спортивная |
| 8 | СП Обушковское | 0 | 0 | 0 |  |
| 9 | СП Онуфриевское | 5,7 | 320 | 320,0 | Д. Горнево |
| 10 | СП Павло-Слободское | 31,35 | 3 400 | 3 264,2 | С. Павловская слобода ул. Ленинская Слободка, ул. Новая Слободка |
| 11 | СП Ядроминское | 22,96 | 4 605 | 2 390,6 | Д. Шишаиха, д. Первомайское, д. Рубцово |
|  | ИТОГО | 361,31 | 71 900 | 37 619,6 |  |

Начальник Управления дорожной деятельности

и организации транспортного обслуживания                                А.В. Подколзин