Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от «___» _____ 2019 года № ____

Муниципальная  программа
«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Истра (Отдел благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах Развитие систем наружного освещения Создание комфортной световой среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Комфортная городская среда Благоустройство территорий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 669 431,04 | - | 1 191 192,53 | 1 634 539,67 | 913 895,69 | 929 803,15 | - | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 426 064,29 | - | 113 925,57 | 103 220,72 | 4 459,00 | 204 459,00 | - | - | - |
| Средства федерального бюджета | 33 874,20 | - | 33 874,20 | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 5 129 369,53 | - | 1 338 992,30 | 1 737 760,39 | 918 354,69 | 1 134 262,15 | - | - | - |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства с учетом реализации

- Программы

- Постановлением Московской областной Думы от 18.12.2014 № 17/110-П принят Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который устанавливает требования к объектам и элементам благоустройства.

Стратегией социально-экономического развития Московской области на ближайшую перспективу, безусловным приоритетом государственной политики является повышение качества и комфорта городской среды.  Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Истра.

Городская среда обитания (проживания) - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Истра является повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, улучшение внешнего вида городского округа, приведение дворов, улиц, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам, придание им ухоженного, привлекательного вида.

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 264. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 5 фонтанов. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор МАФов и обустроенные детские площадки. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность, уличное освещение физически и морально устарело, либо вовсе отсутствует.

В последние годы актуальны стали проблемы с ликвидацией несанкционированных свалок и отловом безнадзорных животных. В связи с увеличившимся количеством частных домовладений и предприятий на территории городского округа Истра резко возросло количество твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Необходимо проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз мусора  с частных домовладений, а также предупреждение утилизации ТБО и КГМ в несанкционированных для этого местах. Также в связи с передачей полномочий от Московской области по отлову и содержанию безнадзорных животных необходимо организовать работу по заключению контрактов на отлов и содержание безнадзорных животных.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В целях повышения комфортности проживания населения в городском округе с 2015 года реализуются муниципальные программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства «Истринского муниципального района» (подпрограмма «Благоустройство») и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Истринского муниципального района». Мероприятия программы позволяют изменить внешний облик муниципального образования, предусматривают благоустройство и установку детских игровых форм, общественных территорий, строительство и модернизацию линий уличного освещения. В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2017 году комплексно благоустроены на 33 дворовых территории, что составляет 13,2% от общего количества дворовых территорий. В 2018 году комплексно благоустроено 30 дворовых территорий. В 2019 году запланированы к комплексному благоустройству 27 дворовых территорий. С 2017г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения. В 2018 году из бюджета Московской области выделяется субсидия на устройство архитектурно-художественного и наружного освещения в г. Истра.

С 2017г. в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

В 2017 году в рамках выделенных субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области выполнены работы по благоустройству 1-й очереди «Тропы паломника» от ж/д ст. Новоиерусалимская» до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. В 2018 году также в рамках выделяемой субсидии выполнены работы по благоустройству 2-й очереди пешеходной зоны вдоль туристического маршрута (Тропа паломника) вдоль ул. Панфилова и Волоколамского шоссе от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО «Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим».

С 2017г. уборка и содержание территорий городского округа Истра (в том числе содержание детских площадок и уличного освещения) производится силами МБУ «ДОДХИБИМР». Порядка 40 % работ по содержанию территорий и объектов благоустройства подлежит только ручной уборке,  а именно:  подметание вручную участков, не доступных для уборки машиной, поливка территории, подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований, промывка урн и периодическая очистка их от мусора, мойка газонных ограждений. Показатели надлежащего содержания объектов благоустройства и сезонное содержание территории муниципального образования, включая содержание зеленых насаждений и окоса травы, отсутствие травматизма на объектах благоустройства в зимнее и летнее время, входят в перечень показателей рейтинга-50, подлежат балльной оценке и влияют на формирование положительных оценок работы муниципалитета, снижая также  количество обращений граждан на портал «Добродел» В 2018г. в муниципальное задание МБУ «ДОДХИБИМР» включены работы по комплексному благоустройству 29 дворовых территорий, что  вызывает необходимость увеличения бюджетных ассигнований на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР».

В связи с проведением Чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации, на территории городского округа Истра проведены работы по благоустройству прилегающей территории к тренировочным базам в г. Дедовск и пос. Глебовский: благоустройство парка, прилегающего к МУС СК «Гучково», благоустройство поля у МУС «Глебовец», установка ограждающих заборов, баннеров, указателей, ремонт и устройство уличного освещения.

С 2019 года большое значение уделяется развитию туристической привлекательности городского округа Истра. На территории муниципалитете расположены Воскресенский-Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Истринское водохранилище, привлекательное для туристов в летний период. С 2019 года стартовали проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». В рамках увеличения туристической привлекательности городского округа Истра на 2019 год запланированы мероприятия по разработке проектов благоустройства общественных территорий в г. Истра, Дедовск, с. Павловская Слобода, а также благоустройство пляжа в д. Алехново. Определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период до 2024 года.

На территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в д. Ленино на 2019 год запланировано устройство наружного и архитектурно-художественного освещения и стелы в рамках выделенных субсидий из бюджета Московской области.

Кроме того на территории  Истринского муниципального района Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к муниципальной программе.

- Цели и задачи  муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Для решения проблем, связанных с формированием благоустроенной и комфортной среды, необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по благоустройству территорий городских и сельских населённых пунктов на территории муниципального образования. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Задачи муниципальной программы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов;

2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований;

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

4.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям;

Цели муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства;

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий;

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах;

- Развитие систем наружного освещения;

- Создание комфортной световой среды.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

- Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения

- Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному.

Ежегодно должна благоустраиваться как минимум одна общественная территория. С каждым годом должно увеличиваться количество установленных детских площадок, отвечающих современным нормам безопасности и иным требованиям, устанавливаемым к малым архитектурным формам и детским игровым площадкам. Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями к 2021 году должна достигнуть 80%.

С 2018 года реализуется новая программа обращения с твердыми бытовыми отходами: к 2021 году заключение и исполнение договоров на вывоз отходов в ИЖС и СНТ должно достигнуть 100 %. Также начата работа по оснащению контейнерных площадок многоквартирных домов контейнерами для раздельного сбора мусора, к 2021 году все контейнерные площадки должны быть оборудованы контейнерами для раздельного сбора ТКО.

Популяция безнадзорных животных, обитающих на территории г. о. Истра, взята под контроль: все безнадзорные животные подлежат отлову, передержке, стерилизации (кастрации), установке чипа и возвращению в среду обитания.

В рамках формирования комфортной световой среды к 2021 году уровень освещенности в городском округе Истра должен достигнуть 97,8%. Для достижения этих целей необходимо проведение работ по строительству новых линий освещения. Модернизация уличного освещения включает в себя работы по замене светильников на энергоэффективные, оголенного провода – на СИП, аварийных опор и опор со сверхнормативным сроком службы на новые железобетонные и металлические. К 2021 году уровень износа оборудования и систем уличного освещения должен уменьшиться до 13%. Ежегодно необходимо проводить работы по устройству архитектурно-художественного и наружного освещения для формирования «мест притяжения» для жителей.

- Методика и критерии оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности государственной программы в процессе реализации и по ее итогам.

Под оценкой результативности понимается определение степени достижения значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Для оценки результативности муниципальной программы должны быть использованы планируемые и фактические значения планируемых результатов реализации государственной программы (далее – планируемое значение показателя, фактическое значение показателя) на конец отчетного периода.

В случае снижения в течение отчетного года планируемого значения показателя (для показателей, направленных на увеличение целевых значений), увеличения планируемого значения показателя (для показателей, направленных на снижение целевых значений), для оценки эффективности используются планируемые значения показателя на начало отчетного периода.

Оценка результативности муниципальной программы (Ipn) определяется по индексу результативности, который рассчитывается по следующей формуле:

Ipn = ∑ (Mпi × Si), где

i=n

Si - отношение фактического i-го значения показателя к планируемому i-му значению показателя. Отношение рассчитывается по формуле:

Si = Rфi / Rпi

в случае увеличения значения планируемого результата реализации государственной программы;

Si = Rпi / Rфi

в случае снижения значения планируемого результата реализации государственной программы,

где:

Rфi - фактическое значение показателя;

Rпi - планируемое значение показателя;

Mпi - вес i-го значения планируемого результата реализации муниципальной программы, которое рассчитывается по формуле:

Mпi = 1 / n, где:

n – общее число, планируемых результатов реализации муниципальной программы .

В случае превышения фактического значения показателя на 20 процентов и более от планового значения его планирование признается неэффективным, и при определении результативности фактическое значение показателя приравнивается к его плановому значению, предусмотренному на начало отчетного периода.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется как соотношение фактически достигнутого результата к расходам, обеспечившим его выполнение. Эффективность муниципальной программы (Iэ) определяется по индексу эффективности и рассчитывается по следующей формуле:

- общий объем фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

- общий объем планируемых расходов на реализацию муниципальной программы.

Если:

1. Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: эффективная.

2. Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: удовлетворительная.

3. Значение показателя Iэ:

Качественная оценка реализации муниципальной программы: низкоэффективная.

В случае превышения фактически привлеченных средств из внебюджетных источников на 30 процентов и более планирование данных источников признается неэффективным и при определении эффективности реализации муниципальной программы приравнивается к его планируемому объему.

- Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма: «Комфортная городская среда»

Цель Подпрограммы – Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей. Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий. Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

- Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018: мероприятие направлено на создание комфортной и благоустроенной среды на территории городского округа по маршрутам следования команд участниц и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года.

  - Закупка МАФ: включает в себя приобретение малых архитектурных форм для установки на детских игровых площадках по обращениям жителей, также взамен старых игровых форм (морально устаревших, сломанных, не отвечающих современным требованиям безопасности и иным требованиям, устанавливаемым к данному виду оборудования).

  - Комплексное благоустройство дворовых территорий: в Московской области  утверждены 6 обязательных элементов комплексного благоустройства (детская игровая площадка, парковка, площадка ТБО, информационный стенд, освещение и озеленение).

  - Благоустройство общественных территорий и пространств: мероприятие направлено на создание современной городской комфортной среды для жителей. На реализацию мероприятия предусматриваются субсидии из областного и/или федерального бюджетов.

  - Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования) – включено в муниципальную программу поскольку оно включено в госпрограмму и на его реализацию предусмотрена субсидия в 2018 году.

  - Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий: необходимо для содержания территории муниципального образования в надлежащем состоянии в зимний, осенне-весенний и летний период.

  - Отлов и содержание безнадзорных животных: в связи с передачей полномочий от Московской области муниципальным образованиям, предоставляются субвенции из бюджета Московской области на отлов, стерилизацию/кастрацию, содержание и возвращение в среду обитания безнадзорных животных. Отлов безнадзорных животных необходим для контроля популяции бездомных животных и повышения безопасности пребывания жителей на территории муниципального образования.

  - Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора: в связи с переходом на систему раздельного сбора мусора, все контейнерные площадки должны быть приведены в соответствующее состояние

  - Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра: в связи с ликвидацией мусорных полигонов и введением лицензирования и талонов для мусоровывозящих организаций на территории Московской области остро встала проблема с выбросом мусора в непредназначенных для этого местах. До 2019 года работа по ликвидации несанкционированных свалок находится в ведении муниципальных образований.

  - Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства: мероприятие введено в связи передачей части полномочий от Госадмтехнадзора Администрациям муниципальных образований Московской области. В каждом муниципалитете созданы административные комиссии, на работу которых выделены средства из бюджета Московской области.

  - Приобретение техники для нужд благоустройства: ежегодно из бюджета Московской области выделяется субсидия на закупку техники всем муниципальным образованиям Московской области для уборки и содержания территории.

  - Погашение кредиторской задолженности прошлых лет: мероприятие включено в муниципальную программу для оплаты кредиторской задолженности.

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора).

  - Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м): мероприятие включено в муниципальную программу для осуществления надлежащей приемки объекта благоустройства «Тропа паломника» (2-й этап).

  - Иные работы по благоустройству территорий: выполнение работ по благоустройству по обращениям жителей.

  - Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР»: осуществление закупки газелей для МБУ «ДОДХИБИМР».

  - Изготовление и установка стел. Стелла по адресу: городской округ Истра, деревня Ленино: выполнение работ по установке стелы в рамках выделенной субсидии из бюджета Московской области.

Подпрограмма: «Благоустройство территорий»

Цель Подпрограммы –  Развитие систем наружного освещения, создание комфортной световой среды

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

- Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР». Реализация данного мероприятия позволяет поддерживать системы уличного освещения в исправном состоянии, производить текущий ремонт оборудования, замену неисправных светильников, а также модернизацию уличного освещения, что уменьшает процент износа и увеличивает срок службы оборудования.

  - Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям и модернизации объектов уличного освещения производится кап. ремонт и реконструкция уличного освещения: неэнергоэффективные светильники заменяются на современные светодиодные, старые неизолированные провода на самонесущие изолированные, аварийные опоры на новые железобетонные или металлические.

  - Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): для подачи электрической энергии в системы уличного освещения необходимо производить своевременную оплату за потреблённую электроэнергию энергосбытовым компаниям. В связи с тем, что уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР» оплата за потребленную э/энергию также включена в муниципальное задание МБУ.

  - Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: для достижения показателя по приведению к нормативному уровню освещенности необходимо ликвидировать «темные пятна». Это достигается за счет строительства новых линий освещения на территории муниципального образования.

  - Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город»: мероприятие включено в муниципальную программу поскольку является мероприятием гос. программы. Ежегодно муниципальным образованиям из бюджета Московской области выделяется субсидия на устройство и /или капитальный ремонт систем наружного и архитектурно-художественного освещения с целью создания комфортной городской световой среды.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Истра

«Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади; парки | Приоритетный целевой показатель | единиц | 35 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1, 4 |
| 1.2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единиц | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единиц | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1.4. | Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный целевой показатель | единиц | 298 | - | 51 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2, 3 |
| 1.5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Приоритетный целевой показатель | % | 40 | - | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 3, 5 |
| 1.6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Приоритетный целевой показатель | % | 1 | - | - | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 |
| 1.7. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | - | - | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1, 4 |
| 1.8. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Приоритетный целевой показатель | Ед. | 0 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 2.1. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный целевой показатель | единиц | 99 | - | 14 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2, 4, 5 |

| Методика расчета значений результатов реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя |  |  | Формула расчёта по индикатору |  | Ед.изм. |  | Базовое значение |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
| Подпрограмма I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий, (в разрезе видов территорий) в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади |  |  | Для 2019г.: б1 (2019)-б1 (базовое значение) |  | Ед. |  | 35 |  | - |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2 | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий |  |  | к1 |  | Ед. |  | 3 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 3 | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий |  |  | к2 |  | Ед. |  | 3 |  | - |  | - |  | 1 |  | 1 |  | 11 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 4 | Количество установленных детских игровых площадок |  |  | Для 2019г.: б2 (2019)-б2 (базовое значение) |  | Ед. |  | 298 |  | - |  | 51 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |  | 27 |
| 5 | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями |  |  | (б4/б3)*100 |  | % |  | 40 |  | - |  | 50 |  | 60 |  | 70 |  | 80 |  | 90 |  | 100 |  | 100 |
| 6 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет |  |  | (Ч2/Ч1)*100 |  | % |  | 1 |  | - |  | - |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 7 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |  |  | (п1/п2)*100 |  | % |  | 0 |  | - |  | - |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |
| 8 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  | д1 |  | Ед. |  | 0 |  | - |  | - |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Подпрограмма II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | с3 |  | Ед. |  | 99 |  | - |  | 14 |  | 1 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  | Индикаторы для расчёта значений целевых показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование индикатора |  |  |  |  | Базовое значение | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| б1 |  | Общее количество благоустроенных общественных территорий, (в разрезе видов территорий) в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади, парки (ед.) |  |  |  |  | 35 | - | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |  |  |
| б2 |  | Общее количество детских игровых площадок, ед. |  |  |  |  | 298 | - | 349 | 376 | 403 | 430 | 457 | 484 | 511 |  |  |
| б3 |  | Общее количество дворовых территорий, ед. |  |  |  |  | 264 | - | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 | 264 |  |  |
| б4 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий, ед. |  |  |  |  | 106 | - | 132 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 264 |  |  |
| Ч1 |  | Общее количество граждан в возрасте от 14 лет, чел. |  |  |  |  | 101 402,00 | - | 101402,00 | 101402,00 | 101402,00 | 101402,00 | 101402,00 | 101402,00 | 101402,00 |  |  |
| Ч2 |  | Общее количество граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, чел. |  |  |  |  | 1014 | - | - | 5070 | 6084 | 7098 | 8112 | 9126 | 10140 |  |  |
| с3 |  | Количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц |  |  |  |  | 99 | - | 14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |  |
| к1 |  | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий, ед. |  |  |  |  | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| к2 |  | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий, ед. |  |  |  |  | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| п1 |  | Количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий, ед. |  |  |  |  | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| п2 |  | Общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий, ед. |  |  |  |  | 0 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| д1 |  | Количество реализованных проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  | 0 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |

| Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ на 2019 год |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Министерство благоустройства Московской области |  |
|  | Наименование показателя | Методика расчета |
| 1 | 2019 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |
| 2 | 2019 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 3 | 2019 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (ед) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 4 | 2019 Количество установленных детских игровых площадок (ед.) | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |
| 5 | 2019 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.) | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2018-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |
| 6 | 2019 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.) | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. |
| 7 | 2019 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 8 | 2019 Количество отремонтированных подъездов МКД (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |
| 91 | 2019 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с плановым заданием |
| 101 | 2019 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы (ед.) | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт |
| 111 | 2019 Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A, B, C, D), (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании краткосрочных планов капитального ремонта, утверждаемых Правительством Московской области. В определении планового значения показателя учитываются многоквартирные дома, в которых имеются коллективные приборы учета всех энергетических ресурсов и запланирован комплексный капитальный ремонт общего имущества с проведением работ общего имущества с проведением работ по утеплению фасада, утеплению кровли и замене внутренних инженерных систем, требующих подготовки проектно-сметной документации. По итогам первого полугодия текущего финансового года плановое значение показателя может быть скорректировано |
| 12 | 2019 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий (%) | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 13 | 2019 Соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха (%) | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |
| 14 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Ед.) | Количество реализованных проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 152 | 2019 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (%) | В настоящий момент методика дорабатывается Минстроем РФ |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Формирование современной городской среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 11 312,04 тыс. рублей 2018 год – 8 312,04 тыс. рублей 2019 год – 3 000,00 тыс. рублей | - |
| Закупка МАФ | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 36 696,27 тыс. рублей 2018 год – 6696,27 тыс. рублей 2020 год – 15 000,00 тыс. руб. 2021 год – 15 000,00 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 232 552,98 тыс. рублей 2018 год –330 484,82 тыс. руб. 2019 год – 802 068,16 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство общественных территорий и пространств | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 675 761,44 тыс. рублей 2018 год – 92 644,81 тыс. руб. 2019 год – 317 417,79 тыс. руб. 2020 год – 24 895,69 тыс. руб. 2021 год – 240 803,15 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 426,04 тыс. рублей 2018 год – 426,04 тыс. рублей | - |
| Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 918 276,84 тыс. рублей 2018 год – 431 933,83 тыс. руб. 2019 год – 406 343,01 тыс. руб. 2020 год – 540 000,00 тыс. руб. 2021 год – 540 000,00 тыс. руб. | - |
| Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 17 393,00 тыс. рублей 2018 год – 2611,00 тыс. рублей 2019 год – 7088,00 тыс. руб. 2020 год – 3847,00 тыс. руб. 2021 год – 3847,00 тыс. руб. | - |
| Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 40 000,00 тыс. рублей 2020 год – 20 000,00 тыс. руб. 2021 год – 20 000,00 тыс. руб. |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 131 609,83 тыс. рублей 2018 год – 131 609,83 тыс. рублей | - |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 376,00 тыс. рублей 2018 год – 540,00 тыс. рублей 2019 год – 612,00 тыс. руб. 2020 год – 612,00 тыс. руб. 2021 год – 612,00 тыс. руб. | - |
| Приобретение техники для нужд благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 73 009,89 тыс. рублей 2018 год – 53 009,89 тыс. руб. 2020 год – 10 000,00 тыс. руб. 2021 год – 10 000,00 тыс. руб. | - |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 419,13 тыс. рублей 2018 год – 493,50 тыс. рублей 2019 год – 925,63 тыс. рублей | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 35 194,72 тыс. рублей 2018 год – 17 685,79 тыс. рублей 2019 год - 17 508, 93 тыс. рублей | - |
| Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 94,00 тыс. рублей 2018 год – 94,00 тыс. рублей | - |
| Иные работы по благоустройству территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 906,00 тыс. рублей 2018 год – 1 906,00 тыс. рублей | - |
| Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 001,93 тыс. рублей 2018 год – 2 001,93 тыс. рублей | - |
| Изготовление и установка стел. Стелла по адресу: городской округ Истра, деревня Ленино | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании Уведомления Министерства экономики и финансов Московской области № 873/0009 от 01.02.2019 о предоставлении субсидии | Всего: 14 158,00 тыс. рублей 2019 год – 14 158,00 тыс. рублей | - |
| Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 325 000,00 тыс. рублей 2018 год – 45 000,00 тыс. руб. 2019 год – 80 000,00 тыс. руб. 2020 год – 100 000,00 тыс. руб. 2021 год – 100 000,00 тыс. руб. | - |
| Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 75 163,05 тыс. рублей 2018 год – 51 163,05 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |
| Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 207 108,48 тыс. рублей 2018 год – 57 108,48 тыс. руб. 2019 год – 50 000,00 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 227 020,22 тыс. рублей 2018 год – 66 333,14 тыс. руб. 2019 год – 687,08 тыс. руб. 2020 год – 80 000,00 тыс. руб. 2021 год – 80 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 100 889,67 тыс. рублей 2018 год – 38 937,88 тыс. руб. 2019 год – 37 951,79 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) рассматривает и согласовывает с Главой городского округа Истра предложения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия, по возможному участию городского округа Истра в реализации соответствующей государственной программы;

в случае принятия решения об участии в реализации государственной программы готовит соглашения (договоры) о намерениях по софинансированию указанного мероприятия государственной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия и представляет Главе городского округа Истра для подписания;

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия государственной программы, согласовывает соглашение о порядке софинансирования мероприятия государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде и представляет Главе городского округа Истра для подписания;

включает указанное мероприятие государственной программы на условиях софинансирования в соответствующую муниципальную программу;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит финансово - экономическое обоснование;

4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты";

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) формирует и размещает в течение 5 рабочих дней с момента утверждения на официальном сайте Администрации в сети интернет актуальную версию муниципальной программы с приложением копий постановлений об утверждении муниципальной программы и внесении изменений;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

4. Заказчик подпрограммы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-3 пункта 3 данного раздела, а также разрабатывает "Дорожные карты" и готовит заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы (для ввода данных в подсистему ГАСУ МО назначается ответственное должностное лицо).

5. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

6. Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Паспорт Подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (отдел благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Истра Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство благоустройства Московской области | Всего: в том числе: | - | 1 080 449,75 | 1 569 121,52 | 664 354,69 | 880 262,15 | - | - | - | 4 194 188,11 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 959 789,77 | 1 491 852,59 | 659 895,69 | 675 803,15 | - | - | - | 3 787 341,20 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | 86 785,78 | 77 268,93 | 4 459,00 | 204 459,00 | - | - | - | 372 972,71 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | 33 874,20 | - | - | - | - | - | - | 33 874,20 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Цели подпрограммы:

- Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей.

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий.

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах.

Задачи подпрограммы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

2. Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в Истринском муниципальном районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Истринском муниципальном районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является  участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству.Так же адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020  г., формируется:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

-  Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

- в администрацию городских и сельских поселений Одинцовского муниципального района;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 1 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории городского округа Истра инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Истра на 2017 - 2024 годы";

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра  в судебном порядке.

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионату мира по футболу 2018: мероприятие направлено на создание комфортной и благоустроенной среды на территории городского округа по маршрутам следования команд участниц и болельщиков Чемпионата мира по футболу 2018 года. Включает в себя выполнение работ по благоустройству территорий, прилегающих к тренировочным базам «Глебовец» и «Гучково»: установка баннеров, ограждений, указателей, навигации, устройство уличного освещения, пешеходных дорожек, проектирование ливневой канализации в г. Дедовске (в связи с постоянным затоплением парка, прилегающего к МУС СК «Гучково».

  - Закупка МАФ: включает в себя приобретение малых архитектурных форм для установки на детских игровых площадках по обращениям жителей, также взамен старых игровых форм (морально устаревших, сломанных, не отвечающих современным требованиям безопасности и иным требованиям, устанавливаемым к данному виду оборудования).

  - Комплексное благоустройство дворовых территорий: в Московской области  утверждены 6 обязательных элементов комплексного благоустройства (детская игровая площадка, парковка, площадка ТБО, информационный стенд, освещение и озеленение). По поручению Губернатора Московской области ежегодно должно благоустраиваться не менее 10% дворовых территорий. В городском округе Истра 262 дворовых территорий, поэтому ежегодно должно комплексно благоустраиваться не менее 27 дворов. В 2018 году работы по комплексному благоустройству выполнены в 30 дворах. В 2019 год к комплексному благоустройству запланированы 27 дворовых территорий.

  - Благоустройство общественных территорий и пространств: мероприятие направлено на создание современной городской комфортной среды для жителей. На реализацию мероприятия ежегодно предусматриваются субсидии из областного и/или федерального бюджетов. В 2018г. согласно государственной программе Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 предусмотрена субсидия из областного и федерального бюджета на благоустройство 2-й очереди «Тропы паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до МВК «Новый Иерусалим». В 2019 году за счет средств бюджета городского округа Истра запланирована разработка проектов благоустройства общественных территорий (вылетные магистрали, благоустройство пешеходной зоны от ж/д ст. Истра до Воскресенского Новоиерусалимского монастыря, благоустройство пляжа на берегу Истринского вдхр.), а также выполнение работ по благоустройству парков и сквера в с. Павловская Слобода, г. Дедовск, г. Истра.

  - Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования) – включено в муниципальную программу поскольку данное мероприятие включено в госпрограмму Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38 и на его реализацию предусмотрена субсидия в 2018 году. Предполагает установку ограждений, МАФов, и иной мебели на дворовых территориях.

  - Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий: необходимо для содержания территории муниципального образования в надлежащем состоянии в зимний, осенне-весенний и летний период. Силами МБУ производится текущее содержание и уборка территории муниципального образования: уборка снега в зимний период, посыпка тротуаров и дорожек пескосоляной смесью. Опиловка деревьев и озеленение в весенне-летний период.

  - Отлов и содержание безнадзорных животных: в связи с передачей полномочий от Московской области муниципальным образованиям, предоставляются субвенции из бюджета Московской области на отлов, стерилизацию/кастрацию, содержание и возвращение в среду обитания безнадзорных животных. Отлов безнадзорных животных необходим для контроля популяции бездомных животных и повышения безопасности пребывания жителей на территории муниципального образования.

  - Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора: в связи с переходом на систему раздельного сбора мусора, все контейнерные площадки должны быть приведены в соответствующее состояние.

  - Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра: в связи с ликвидацией мусорных полигонов и введением лицензирования и талонов для мусоровывозящих организаций на территории Московской области остро встала проблема с выбросом мусора в непредназначенных для этого местах. До 2019 года работа по ликвидации несанкционированных свалок находится в ведении муниципальных образований. С 2019 года вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок перейдет в ведение регионального оператора.

  - Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства: мероприятие введено в связи передачей части полномочий от Госадмтехнадзора Администрациям муниципальных образований Московской области. В каждом муниципалитете созданы административные комиссии, на работу которых выделены средства из бюджета Московской области. В городском округе Истра создана административная комиссия № 32. Целью деятельности таких комиссий является пресечение нарушений закона «О благоустройстве» Московской области и, как следствие – в целом уменьшение нарушений гражданами и юридическими лицами в сфере благоустройства.

  - Приобретение техники для нужд благоустройства: ежегодно из бюджета Московской области выделяется субсидия на закупку техники всем муниципальным образованиям Московской области для уборки и содержания территории. Мероприятие по закупке техники предусмотрено государственной программой Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38. После закупки техники она будет передана в МБУ «ДОДХИБИМР» для производства работ по уборке и содержанию территории.

  - Погашение кредиторской задолженности прошлых лет: мероприятие включено в муниципальную программу для оплаты кредиторской задолженности

  - Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора): мероприятие включено в муниципальную программу в связи с включением в государственную программу Московской области «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы № 864/38 от 17.10.2017.

  - Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м): мероприятие включено в муниципальную программу для осуществления надлежащей приемки объекта благоустройства «Тропа паломника» (2-й этап).

  - Иные работы по благоустройству территорий: выполнение работ по благоустройству по обращениям жителей.

  - Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР»: осуществление закупки газелей для МБУ «ДОДХИБИМР».

  - Изготовление и установка стел. Стелла по адресу: городской округ Истра, деревня Ленино: выполнение работ по установке стелы в рамках выделенной субсидии из бюджета Московской области (мероприятие включено в муниципальную программу в связи с включением в государственную программу Московской области «Формирование современной комфортной городской среды», утвержденную постановлением № 920/44 от 11.12.2018)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | 2018 | Итого: | - | 11 312,04 | - | 8 312,04 | 3000,00 | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 11 312,04 | - | 8 312,04 | 3000,00 | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.1. | Устройство ливневой канализации в г. Дедовске | 2018 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2. | Благоустройство парка, прилегающего к МУС СК «Гучково» г. Дедовск | 2018 | Итого: | - | 5186,64 | - | 5186,64 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 5186,64 | - | 5186,64 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3. | Реконструкция уличного освещения вдоль пешеходной дорожки от МУК "Глебовский КДК" до д.4 п. Глебовский | 2018 | Итого: | - | 1059,56 | - | 1059,56 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1059,56 | - | 1059,56 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4. | Организация навигации (знаки и инфокарты) по маршрутам следования команд | 2018 | Итого: | - | 2065,84 | - | 2065,84 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2065,84 | - | 2065,84 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Разработка генеральной санитарной схемы очистки территории | 2019 | Итого: | - | 3000,00 | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 3000,00 | - | - | 3000,00 | - | - | - | - | - |  |  |
| 2 | Закупка МАФ | 2017-2024 | Итого: | - | 36 696,27 | - | 6696,27 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение количества установленных детских площадок, соответствующих современным нормам |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 36 696,27 | - | 6696,27 | - | 15 000,00 | 15 000,00 | - | - | - |  |  |
| 3 | Комплексное благоустройство дворовых территорий | 2017-2024 | Итого: | - | 1 232 552,98 | - | 330 484,82 | 802 068,16 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 38 610,00 | - | - | 38 610,00 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1 282 397,74 | - | 330 484,82 | 763 458,16 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий | 2017-2024 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 821 157,98 | - | 58 089,82 | 763 068,16 | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий (НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ МБУ «ДОДХИБИМР») | 2017-2024 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 372 395,00 | - | 272 395,00 | - | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |  |  |
| 3.3 | Ремонт дворовых территорий | 2019 | Итого | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 3.4 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2019 | Итого | - | 39 000,00 | - | - | 39 000,00 | - | - | - | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение количества установленных детских игровых площадок |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 38 610,00 | - | - | 38 610,00 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 390,00 | - | - | 390,00 | - | - | - | - | - |  |  |
| 4 | Благоустройство общественных территорий и пространств | 2017-2024 | Итого | - | 675 761,44 | - | 92 644,81 | 317 417,79 | 24 895,69 | 240 803,15 | - | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и пространств. Создание комфортной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 429 381,44 | - | 29 914,81 | 317 417,79 | 24 895,69 | 40 803,15 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 33 874,20 | - | 33 874,20 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 228 855,80 | - | 28 855,80 | - | - | 200 000,00 | - | - | - |  |  |
| 4.1. | Выполнение асфальтных работ у д. 11 по ул. Комарова, г. Дедовск, работ по укладке резинового покрытия у д.1 по ул. Советская, с. Павловская Слобода, не завершенных в 2017г., в рамках выполнения работ по КБДТ | 2018 | Итого | - | 1025,66 | - | 1025,66 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1025,66 | - | 1025,66 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.2. | Устройство тротуара к детской игровой площадке у д. 96 п. Глебовский (ДИП по Губернаторской программе) | 2018 | Итого | - | 210,00 | - | 210,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 210,00 | - | 210,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.3. | Выполнение работ по благоустройству территории п. Агрогородок д.18, незавершенных в 2017г. | 2018 | Итого | - | 2 470,00 | - | 2 470,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2 470,00 | - | 2 470,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.4. | Устройство площадки для выгула собак г. Истра | 2018 | Итого | - | 698,50 | - | 698,50 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 698,50 | - | 698,50 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.5. | Благоустройство пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | 2018 | Итого | - | 88 190,65 | - | 88 190,65 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 25 460,65 | - | 25 460,65 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 33874,20 | - | 33874,20 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 28855,80 | - | 28855,80 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.6 | Осуществление строительного контроля по объектам благоустройства. Осуществление авторского и технического надзора | 2018 | Итого | - | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 50,00 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.7 | Разработка проектов благоустройства общественных территорий | 2019 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 41 481,10 | - | - | 41 481,10 | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.8 | Устройство пешеходных дорожек | 2019 | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.9 | Выполнение работ по благоустро-йству об-щественных территорий | 2019 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 280 834,78 | - | - | 275 917,79 | 4 916,99 | - | - | - | - |  |  |
| 4.9.1 | Парк по адресу: г. Дедовск, ул. Гагарина | 2019 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 169 892,27 | - | - | 169 892,27 | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.9.2 | Парк по адресу: с. Павловская Слобода ул. Комсомольская | 2019 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 85 917,71 | - | - | 85 917,71 | - | - | - | - | - |  |  |
| 4.9.3 | Сквер по адресу: г. Истра, на пересечении ул. Первомайская, ул. Советская, ул. Ленина | 2019-2020 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 25 024,80 | - | - | 20 107,81 | 4 916,99 | - | - | - | - |  |  |
| 4.10 | Благоустройство общественных территорий и пространств в 2020-2024гг. | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 60 781,85 | - | - | - | 19 978,70 | 40 803,15 | - | - | - |  |  |
| 4.11 | Оплата за публичный сервитут на часть земельных участков с кадастровыми номерами 50:08:0010502:85 и 50:08:0010501:17 | 2019 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 18,9 | - | - | 18,9 | - | - | - | - | - | Отдел благоустройства | Реализация гос. Программы «Культура Подмосковья» в части благоустройства пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д станции Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского Ставропигиального мужского монастыря для прохода неопределенного круга лиц. |
| 4.12 | Благоустро-йство обществен-ных терри-торий в рам-ках подго-товки к пра-зднованию юбилеев муниципаль-ных образо-ваний Московской области | 2021 | Итого | - | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение доли благоустроенных общественных территорий |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 200 000,00 | - | - | - | - | 200 000,00 | - | - | - |  |  |
| 5 | Комплексное благоустройство территорий муниципаль-ных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудова-ния) | 2018 | Итого | - | 426,04 | - | 426,04 | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Увеличение доли благоустроенных территорий: установка ограждений, МАФов. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 103,71 | - | 103,71 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московс-кой области | - | 322,33 | - | 322,33 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6 | Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустро-йству и содержанию территорий | 2017-2024 | Итого | - | 1 918 276,84 | - | 431933,83 | 406 343,01 | 540000,00 | 540000,00 | - | - | - | МБУ «ДОДХИБИМР» | Содержание территорий в надлежащем состоянии в зимний, осенне-весенний и летний период. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1 918 276,84 | - | 431933,83 | 406 343,01 | 540000,00 | 540000,00 | - | - | - |  |  |
| 7 | Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществле-ние переда-нных полно-мочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2024 | Итого | - | 17 393,00 | - | 2611,00 | 7088,00 | 3847,00 | 3847,00 | - | - | - | Управление ЖКХ | Контроль над популяцией безнадзорных животных. Создание безопасной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 17 393,00 | - | 2611,00 | 7088,00 | 3847,00 | 3847,00 | - | - | - |  |  |
| 8 | Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора | 2019-2021 | Итого | - | 40 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 | - | - | - | Управление ЖКХ | Приведение в нормативное состояние МСП |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 40 000,00 | - | - | - | 20 000,00 | 20 000,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | 2018 | Итого | - | 131 609,83 | - | 131 609,83 | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Поддержание чистоты на территории муниципального образования. Сохранение нормальной экологической обстановки |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 131 609,83 | - | 131 609,83 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 10 | Создание административных комиссий, уполномоче-нных рассматри-вать дела об администра-тивных правонарушениях в сфере благоустройства | 2018-2024 | Итого | - | 2 376,00 | - | 540,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | - | - | - | Административная комиссия № 32 | Уменьшение случаев нарушения закона «О благоустройстве» Московской области. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 2 376,00 | - | 540,00 | 612,00 | 612,00 | 612,00 | - | - | - |  |  |
| 11 | Приобретение техники для нужд благоустройства | 2018-2024 | Итого | - | 73 009,89 | - | 53 009,89 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | Управление ЖКХ | Увеличение количества единиц техники для уборки и содержания территории. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 36 062,17 | - | 16 062,17 | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 36 947,72 | - | 36 947,72 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 12 | Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 2018-2019 | Итого | - | 1 419,13 | - | 493,5 | 925,63 | - | - | - | - | - | Управление по финансам и казначейству | Оплата кредиторской задолженности |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1 419,13 | - | 493,5 | 925,63 | - | - | - | - | - |  |  |
| 13 | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюд-жетам муни-ципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора) | 2018 | Итого | - | 35 194,72 | - | 17685,79 | 17 508,93 | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ | Поддержание чистоты на территории муниципального образования. Сохранение нормальной экологической обстановки |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 35 017,86 | - | 17508,93 | 17 508,93 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 176,86 | - | 176,86 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 13.1 | Субсидия из бюджета Московской области на ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018 | Средства бюджета Московской области | - | 17508,93 | - | 17508,93 | 17 508,93 | - | - | - | - | - |  |  |
| 13.2 | На софинансирование субсидии из бюджета Московской области на ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора | 2018 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 176,86 | - | 176,86 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 14 | Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | 2018 | Итого | - | 94,00 | - | 94,00 | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Выполнение государственной программы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 94,00 | - | 94,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 15 | Иные работы по благоустройству территорий | 2018 | Итого | - | 1906,00 | - | 1906,00 | - | - | - | - | - | - | Управление ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды | Отработка поступающих обращений граждан, связанных с благоустройством территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1906,00 | - | 1906,00 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 16 | Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР» | 2018 | Итого | - | 2001,93 | - | 2001,93 | - | - | - | - | - | - | МБУ «ДОДХИБИМР» | Выполнение работ по уборке и содержанию территорий |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 2001,93 | - | 2001,93 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 17 | Изготовление и установка стел. Стелла по адресу: городской округ Истра, деревня Ленино | 2019 | Итого | - |  | - | - | 14 158,00 | - | - | - | - | - |  | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и пространств. Создание комфортной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - |  | - | - | 13 450,00 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - |  | - | - | 708,00 | - | - | - | - | - |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Комфортная городская среда»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство территории, приобретение и устройство элементов навигации в рамках подготовки к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 11 312,04 тыс. рублей 2018 год – 8 312,04 тыс. рублей 2019 год – 3 000,00 тыс. рублей | - |
| Закупка МАФ | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 36 696,27 тыс. рублей 2018 год – 6696,27 тыс. рублей 2020 год – 15 000,00 тыс. руб. 2021 год – 15 000,00 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство дворовых территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 232 552,98 тыс. рублей 2018 год –330 484,82 тыс. руб. 2019 год – 802 068,16 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Благоустройство общественных территорий и пространств | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 675 761,44 тыс. рублей 2018 год – 92 644,81 тыс. руб. 2019 год – 317 417,79 тыс. руб. 2020 год – 24 895,69 тыс. руб. 2021 год – 240 803,15 тыс. руб. | - |
| Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области (выполнение работ по благоустройству, в том числе закупке МАФ, мебели и уличного коммунально-бытового оборудования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 426,04 тыс. рублей 2018 год – 426,04 тыс. рублей | - |
| Финансирование МБУ «ДОДХИБИМР» на выполнение работ по благоустройству и содержанию территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 918 276,84 тыс. рублей 2018 год – 431 933,83 тыс. руб. 2019 год – 406 343,01 тыс. руб. 2020 год – 540 000,00 тыс. руб. 2021 год – 540 000,00 тыс. руб. | - |
| Отлов и содержание безнадзорных животных. Осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 17 393,00 тыс. рублей 2018 год – 2611,00 тыс. рублей 2019 год – 7088,00 тыс. руб. 2020 год – 3847,00 тыс. руб. 2021 год – 3847,00 тыс. руб. | - |
| Установка и ремонт контейнерных площадок для сбора мусора | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 40 000,00 тыс. рублей 2020 год – 20 000,00 тыс. руб. 2021 год – 20 000,00 тыс. руб. |  |
| Ликвидация несанкционированных свалок мусора на территории городского округа Истра | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 131 609,83 тыс. рублей 2018 год – 131 609,83 тыс. рублей | - |
| Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 376,00 тыс. рублей 2018 год – 540,00 тыс. рублей 2019 год – 612,00 тыс. руб. 2020 год – 612,00 тыс. руб. 2021 год – 612,00 тыс. руб. | - |
| Приобретение техники для нужд благоустройства | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 73 009,89 тыс. рублей 2018 год – 53 009,89 тыс. руб. 2020 год – 10 000,00 тыс. руб. 2021 год – 10 000,00 тыс. руб. | - |
| Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 419,13 тыс. рублей 2018 год – 493,50 тыс. рублей 2019 год – 925,63 тыс. рублей | - |
| Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора (предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 35 194,72 тыс. рублей 2018 год – 17 685,79 тыс. рублей 2019 год - 17 508, 93 тыс. рублей | - |
| Строительный контроль по благоустройству пешеходного туристического маршрута «Тропа паломника» от ж/д ст. Ново-Иерусалимская до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО "Музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" (2 этап – от монастыря до музея, длиной 1 104 м) | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 94,00 тыс. рублей 2018 год – 94,00 тыс. рублей | - |
| Иные работы по благоустройству территорий | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 1 906,00 тыс. рублей 2018 год – 1 906,00 тыс. рублей | - |
| Закупка автотранспорта для нужд МБУ «ДОДХИБИМР» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 001,93 тыс. рублей 2018 год – 2 001,93 тыс. рублей | - |
| Изготовление и установка стел. Стелла по адресу: городской округ Истра, деревня Ленино | Средства, предусмотренные бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании Уведомления Министерства экономики и финансов Московской области № 873/0009 от 01.02.2019 о предоставлении субсидии | Всего: 14 158,00 тыс. рублей 2019 год – 14 158,00 тыс. рублей | - |

Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (Отдел благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Истра, Министерство энергетики Московской области, Министерство благоустройства Московской области | Всего: в том числе: | - | 258 542,55 | 168 638,87 | 254 000,00 | 254 000,00 | - | - | - | 935 181,42 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 231 402,76 | 142 687,08 | 254 000,00 | 254 000,00 | - | - | - | 882 089,84 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | 27 139,79 | 25 951,79 | - | - | - | - | - | 53 091,58 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Цель подпрограммы:

- Развитие систем наружного освещения

- Создание комфортной световой среды

Задачи подпрограммы:

1. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

2.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения

- Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному.

Основные мероприятия подпрограммы:

      - Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР». Реализация данного мероприятия позволяет поддерживать системы уличного освещения в исправном состоянии, производить текущий ремонт оборудования, замену неисправных светильников, а также модернизацию уличного освещения, что уменьшает процент износа и увеличивает срок службы оборудования. Реализация мероприятия направлена на повышение энергетической эффективности систем наружного, а также снижение жалоб от жителей на неисправность уличного освещения.

      - Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям и модернизации объектов уличного освещения производится кап. ремонт и реконструкция уличного освещения: неэнергоэффективные светильники заменяются на современные светодиодные, старые неизолированные провода на самонесущие изолированные, аварийные опоры на новые железобетонные или металлические. Производится на объектах уличного освещения, чей уровень износа ниже допустимого уровня, где уровень освещенности не соответствует нормативному (утверждённому Министерством энергетики Московской области № 22-Р от 14.09.2017г. «Об утверждении норм освещения территорий Московской области»), а также по предписаниям, выданным ГИБДД.

- Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР»): для подачи электрической энергии в системы уличного освещения необходимо производить своевременную оплату за потреблённую электроэнергию энергосбытовым компаниям. В связи с тем, что уличное освещение передано в оперативное управление МБУ «ДОДХИБИМР» оплата за потребленную э/энергию также включена в муниципальное задание МБУ. Реализация мероприятия предполагает заключение договоров на оплату за потреблённую э/энергию в системах уличного освещения с ПАО «Мосоэнергосбыт», МУП «Истринские электросети» и иными энергосбытовыми компаниями, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Истра.

- Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения: для достижения показателя по приведению к нормативному уровню освещенности необходимо ликвидировать «темные пятна». Это достигается за счет строительства новых линий освещения на территории муниципального образования. Показатель освещенности территории муниципального образования входит в Рейтинг-50 показателей Московской области. Реализация мероприятий по устройству уличного освещения предполагает выполнение работ по проектированию, получение технических условий на подключение к сетям энергоснабжающих компаний (при необходимости), после этого – выполнение строительно-монтажных работ.

- Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации  проекта «Светлый город»: мероприятие включено в муниципальную программу поскольку является мероприятием государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017 № 864/38.  Согласно программе ежегодно муниципальным образованиям из бюджета Московской области выделяется субсидия на устройство и /или капитальный ремонт систем наружного и архитектурно-художественного освещения с целью создания комфортной городской световой среды. В 2018 году Администрации г.о. Истра выделена субсидия на устройство архитектурно-художественного и наружного освещения в г. Истра. В 2019 году Администрации г.о. Истра выделена субсидия на устройство архитектурно-художественного и наружного освещения на территории Ленино-Снегиревского военно-исторического музея в д. Ленино

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |
| 1 | Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | 2017-2024 | Итого: | - | 325 000,00 | - | 45 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - | МБУ «ДОДХИБИМР» | Повышение энергетической эффективности систем уличного освещения. Снижение количества жалоб на неисправность уличного освещения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 325 000,00 | - | 45 000,00 | 80 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | - | - | - |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | 2017-2024 | Итого: | - | 75 163,05 | - | 51 163,05 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | Отдел благоустройства | Приведение уровня освещенности к нормативному. Снижение уровня износа электросетевого оборудования. Снижение удельного расхода электрической энергии, сокращение затрат на оплату электрической энергии. Снижение аварийности на линиях наружного освещения |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 75 163,05 | - | 51 163,05 | - | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |  |  |
| 3. | Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | 2017-2024 | Итого | - | 207 108,48 | - | 57 108,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 207 108,48 | - | 57 108,48 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | - | - | - |  |  |
| 4. | Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | 2017-2024 | Итого | - | 227 020,22 | - | 66 333,14 | 687,08 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - | Отдел благоустройства | Приведение уровня освещенности улиц, проездов, дорог, дворовых территорий, парков и скверов к нормативному значению. Разработка проектов на СМР по устройству уличного освещения. Получение заключения ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Получение технических условий на подключение уличного освещения. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 227 020,22 | - | 66 333,14 | 687,08 | 80 000,00 | 80 000,00 | - | - | - |  |  |
| 4.1. | Подготовка проектно-сметной документации на устройство уличного освещения и АХП. Прохождение государственной экспертизы. Получение технических условий на технологическое присоединение к электрическим сетям. | 2017-2024 | Итого | - | 14 177,87 | - | 9 490,79 | 687,08 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 14 177,87 | - | 9 490,79 | 687,08 | 2 000,00 | 2 000,00 | - | - | - |  |  |
| 4.2. | Выполнение работ по устройству электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | 2017-2024 | Итого | - | 212 842,35 | - | 56 842,35 | - | 78 000,00 | 78 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 212 842,35 | - | 56 842,35 | - | 78 000,00 | 78 000,00 | - | - | - |  |  |
| 5. | Устройство и капиталь-ный ремонт электросете-вого хозяй-ства, систем наружного и архитектур-но-художес-твенного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2018-2024 | Итого | - | 100 889,67 | - | 38 937,88 | 37 951,79 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - | Отдел благоустройства | Устройство и кап. ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город». Создание комфортной световой среды и архитектурно-художественного облика города. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 47 798,09 | - | 11 798,09 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 53 091,58 | - | 27 139,79 | 25 951,79 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.1 | Устройство и капитальный ремонт электросете-вого хозяй-ства, систем наружного и архитектур-но-художес-твенного освещения в рамках реализации приоритетно-го проекта «Светлый город» по адресам: 1. Г. Истра ул. 9-й Гва-рдейской Ди-визии д. 55; 2. Г. Истра ул. 9-й Гвар-дейской Ди-визии д. 57; 3. Г. Истра ул. 9-й Гвар-дейской Ди-визии д. 62А; 4. Г. Истра ул. 9-й Гвар-дейской Ди-визии д. 62Б; 5. Г. Истра ул. 9-й Гвар-дейской Ди-визии д. 62В; 6. Г. Истра пл. Рево-люции д. 2 (ул. Ленина д. 78); 7. Г. Истра пл. Револю-ции д. 4: 8. Г. Истра ул. Перво-майская д. 3; 9. Г. Истра, ул. Совет-ская: сквер у пруда вблизи дома № 32А; 10. Г. Истра сквер на пл. Революции; 11. Г. Истра ул. Ленина -д. 114; 12. Г. Истра, перехватывающая пар-ковка у ж/д станции «Истра» 13. Г. Де-довск, ул. Ленинградс-кая, 2-й пар-ковочный карман. 14. г. Истра, парковка на пл. Револю-ции, д.9 | 2018 | Итого | - |  | - | 38 937,88 | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра (софинансирование) | - |  | - | 11 798,09 | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - |  | - | 27 139,79 | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.2. | Устройство и капитальный ремонт архи-тектурно-художестве-нного осве-щения в рам-ках реализа-ции проекта «Светлый город" по адресу: д. Ле-нино, д. 97, 41-й км Волоколамс-кого шоссе (Ленино-Снегиревс-кий военно-историчес-кий музей) | 2019 | Итого | - | 14 364,95 | - | - | 14 364,95 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра (софинансирование) | - | 4 352,58 | - | - | 4 352,58 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 10 012,37 | - | - | 10 012,37 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.3. | Устройство и капитальный ремонт элек-тросетевого хозяйства, систем на-ружного и архитектур-но-художес-твенного освещения в рамках реа-лизации проекта «Светлый город по ад-ресу: д. Ле-нино, д. 97, 41-й км Волоколамского шоссе (Ленино-Снегиревс-кий военно-историчес-кий музей) | 2019 | Итого | - | 22 868,62 | - | - | 22 868,62 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра (софинансирование) | - | 6 929,20 | - | - | 6 929,20 | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 15 939,42 | - | - | 15 939,42 | - | - | - | - | - |  |  |
| 5.4 | Устройство и капитальный ремонт электросете-вого хозяй-ства, систем наружного и архитектур-но-художес-твенного освещения в рамках реа-лизации про-екта «Свет-лый город» | 2019-2021 | Средства бюджета городского округа Истра | - | 24 718,22 | - | - | 718,22 | 12 000,00 | 12 000,00 | - | - | - |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Благоустройство территорий»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Обеспечение качественной эксплуатации систем наружного освещения (на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР») | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 325 000,00 тыс. рублей 2018 год – 45 000,00 тыс. руб. 2019 год – 80 000,00 тыс. руб. 2020 год – 100 000,00 тыс. руб. 2021 год – 100 000,00 тыс. руб. | - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт, реконструкция электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 75 163,05 тыс. рублей 2018 год – 51 163,05 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |
| Оплата за потребленную электрическую энергию в системах уличного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 207 108,48 тыс. рублей 2018 год – 57 108,48 тыс. руб. 2019 год – 50 000,00 тыс. руб. 2020 год – 50 000,00 тыс. руб. 2021 год – 50 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 227 020,22 тыс. рублей 2018 год – 66 333,14 тыс. руб. 2019 год – 687,08 тыс. руб. 2020 год – 80 000,00 тыс. руб. 2021 год – 80 000,00 тыс. руб. | - |
| Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра и бюджетом Московской области | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 100 889,67 тыс. рублей 2018 год – 38 937,88 тыс. руб. 2019 год – 37 951,79 тыс. руб. 2020 год – 12 000,00 тыс. руб. 2021 год – 12 000,00 тыс. руб. | - |

Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)

муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 4 «Устройство электросетевого хозяйства и систем наружного освещения»                                          (номер, наименование мероприятия)

подпрограммы «Благоустройство территорий»

(наименование подпрограммы)

| №№ п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности | Годы строительства/реконструкции муниципальной собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонных метров, место, койко-мест и т.д.) | Предельная стоимость объекта, тыс. руб. | Профинансировано на 01.01.2018г. (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Всего | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Уличное освещение по адресу: г. Дедовск, ул. Малиновка | 2018 | 550м | 1024,62 | 1024,62 | Итого | 1024,62 | - | 1024,62 | - | - | - | 1024,62 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1024,62 | - | 1024,62 | - | - | - | 1024,62 |
| 2. | Уличное освещение по адресу: г. Дедовск, от ул. Больничная до д. № 7 по ул. Мира | 2018 | 180м | 723,39 | 723,39 | Итого | 723,39 | - | 723,39 | - | - | - | 723,39 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 723,39 | - | 723,39 | - | - | - | 723,39 |
| 3. | Уличное освещение д. Зенькино | 2018 | 1500м | 1923,70 | 1923,70 | Итого | 1923,70 | - | 1923,70 | - | - | - | 1923,70 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1923,70 | - | 1923,70 | - | - | - | 1923,70 |
| 4. | Уличное освещение д. Холщевики | 2018 | 300м | 819,09 | 819,09 | Итого | 819,09 | - | 819,09 | - | - | - | 819,09 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 819,09 | - | 819,09 | - | - | - | 819,09 |
| 5. | Уличное освещение д. Глебово-Избище | 2018 | 1200м | 2323,05 | 2323,05 | Итого | 2323,05 | - | 2323,05 | - | - | - | 2323,05 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2323,05 | - | 2323,05 | - | - | - | 2323,05 |
| 6. | Уличное освещение д. Мыканино | 2018 | 250м | 514,94 | 514,94 | Итого | 514,94 | - | 514,94 | - | - | - | 514,94 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 514,94 | - | 514,94 | - | - | - | 514,94 |
| 7. | Уличное освещение пос. Глебовский 1-ая Окружная автомобильная дорога - 2-ая Окружная автомобильная дорога-ул. Октябрьская | 2018 | 2830м | 4887,71 | 4887,71 | Итого | 4887,71 | - | 4887,71 | - | - | - | 4887,71 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 4887,71 | - | 4887,71 | - | - | - | 4887,71 |
| 8. | Уличное освещение с. Новопетровское ул. Спортивная | 2018 | 1750м | 2221,23 | 2221,23 | Итого | 2221,23 | - | 2221,23 | - | - | - | 2221,23 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2221,23 | - | 2221,23 | - | - | - | 2221,23 |
| 9. | Уличное освещение с. Новопетровское ул. Юннатская | 2018 | 550м | 1138,42 | 1138,42 | Итого | 1138,42 | - | 1138,42 | - | - | - | 1138,42 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1138,42 | - | 1138,42 | - | - | - | 1138,42 |
| 10. | Уличное освещение д. Ивановское | 2018 | 5600м | 8318,21 | 8318,21 | Итого | 8318,21 | - | 8318,21 | - | - | - | 8318,21 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 8318,21 | - | 8318,21 | - | - |  | 8318,21 |
| 11. | Уличное освещение д. Кашино от д. 65 до д. 72 | 2018 | 490м | 984,11 | 984,11 | Итого | 984,11 | - | 984,11 | - | - | - | 984,11 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 984,11 | - | 984,11 | - | - | - | 984,11 |
| 12. | Уличное освещение г. Истра ул. Яблоневая | 2018 | 850м | 1893,52 | 1893,52 | Итого | 1893,52 | - | 1893,52 | - | - | - | 1893,52 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1893,52 | - | 1893,52 | - | - | - | 1893,52 |
| 13. | Уличное освещение г. Истра ул. Солнечная | 2018 | 200м | 299,89 | 299,89 | Итого | 299,89 | - | 299,89 | - | - | - | 299,89 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 299,89 | - | 299,89 | - | - | - | 299,89 |
| 14. | Уличное освещение д. Вельяминово ул. Прудовая | 2018 | 1300м | 2609,05 | 2609,05 | Итого | 2609,05 | - | 2609,05 | - | - | - | 2609,05 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 2609,05 | - | 2609,05 | - | - | - | 2609,05 |
| 15. | Уличное освещение д. Вельяминово пер. Березовый, пер. Овражный | 2018 |  | 1165,35 | 1165,35 | Итого | 1165,35 | - | 1165,35 | - | - | - | 1165,35 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 1165,35 | - | 1165,35 | - | - | - | 1165,35 |
| Всего по мероприятию: |  |  |  |  |  | Всего: | 30846,28 | - | 30846,28 | - | - | - | 30846,28 |
|  |  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 30846,28 | - | 30846,28 | - | - | - | 30846,28 |

Приложение 1

К муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в программу

комплексного благоустройства на 2019 год, финансирование которых

предусмотрено мероприятием 3 «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № | Наименование ОМСУ (городского округа / муниципального района) | Инвентаризация (указывается общее количество дворовых территорий городского округа / муниципального района) | План КБДТ на 2019 (указывается общее количество дворов, включенных в план на 2019 год). 10% от общего количества дворовых территорий муниципального образования | Адреса, включенные в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Адрес двора (необходимо указать полный адрес двора: Наименование г.о./м.р., наименование г.п./с.п., наименование улицы и полный перечень МКД, входящих в состав двора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | городской округ Истра | 264 | 27 |  |
| 1 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова д.1,2,3,4,5,6,10 (109 Голосов) |
| 2 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Николая Курочкина д.5,7,9,9а,11 (109 Голосов) |
| 3 |  |  |  | г. Истра, ул. Советская д.20/44, 24/45 (57 Голосов) |
| 4 |  |  |  | г. Истра, ул. Ленина, д.8,10 (48 Голосов) |
| 5 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Керамическая д.1,2,3,4,5,6,9,10,11, 26 (45 Голосов) |
| 6 |  |  |  | г. о. Истра, п. ст. Манихино, ул. Железнодорожная, д.9,10,17,18, 20 (34 Голоса) |
| 7 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Больничная д.8,10,12 (31 Голос) |
| 8 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Победы д.2а,2б (29 Голосов) |
| 9 |  |  |  | г. Истра, ул. Босова д.18,19,20,21 (26 Голосов) |
| 10 |  |  |  | г о Истра, д. Кострово, ул. Центральная д.22 (25 Голосов) |
| 11 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Победы д.12 (24 Голоса) |
| 12 |  |  |  | г. Дедовск, ул. Маршала Жукова д.1,2,3, ул. Гвардейская д.10 (23 Голоса) |
| 13 |  |  |  | г. Истра, ул. Юбилейная д.6,7,8,9 (22 Голоса) |
| 14 |  |  |  | г. Истра, ул. Восточная д.17, д.18, Истра, ЭХ "Большевик" д.5 (17 Голосов) |
| 15 |  |  |  | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Школьная, д. 54, д. 55, д. 56, д. 57.(17 Голосов) |
| 16 |  |  |  | г. Истра, ул. Советская д.32,32а,34, 36, 36а (17 Голосов) |
| 17 |  |  |  | П. Глебовский, д. 11,12,13,14,15 |
| 18 |  |  |  | г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии д.46, 48, ул. Босова, д. 15,14 |
| 19 |  |  |  | Снегири, Мира 10, Октябрьская 2 |
| 20 |  |  |  | с. Рождествено, ул. Микрорайонная, д. 1-3, 106 |
| 21 |  |  |  | д. Пречистое, д. 1,2,11,27 |
| 22 |  |  |  | с. Новопетровское, д. 15а,16а,17а,18а |
| 23 |  |  |  | П. Глебовский, д. 37 |
| 24 |  |  |  | Г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 20,22,24,26 |
| 25 |  |  |  | Г. Дедовск, ул. Гагарина, д. 1,5,5а |
| 26 |  |  |  | Г. Дедовск, ул. Школьный проезд, д. 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
| 27 |  |  |  | г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии д.58, д.60 |

Адресный перечень дворовых территорий,

включенных в план по комплексному благоустройству дворовых территорий,  на 2020 год.

| № | Наименование ОМСУ (городского округа / муниципального района) | Инвентаризация (указывается общее количество дворовых территорий городского округа / муниципального района) | План КБДТ на 2020 (указывается общее количество дворов, включенных в план на 2019 год). 10% от общего количества дворовых территорий муниципального образования | Адреса, включенные в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Адрес двора (необходимо указать полный адрес двора: Наименование г.о./м.р., наименование г.п./с.п., наименование улицы и полный перечень МКД, входящих в состав двора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | городской округ Истра | 265 | 28 |  |
| 1 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, 9 Гв. дивизии д. 47 (Голосование на портале «Добродел») |
| 2 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Больничная д. 11, 13, 14; ул. Войкова д. 4, 6, 8, 10, 12 (Голосование на портале «Добродел») |
| 3 |  |  |  | г.о. Истра, д. Кострово, ул. Парковая д. 81, 82, 83 (Голосование на портале «Добродел») |
| 4 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии 50, 52, 50А, 54 (Голосование на портале «Добродел») |
| 5 |  |  |  | г.о. Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17 (Голосование на портале «Добродел») |
| 6 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Юбилейная д. 11 (Голосование на портале «Добродел») |
| 7 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Энергетиков д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (Голосование на портале «Добродел») |
| 8 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Центральная пл., д. 1 (Голосование на портале «Добродел») |
| 9 |  |  |  | г.о. Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1, д. 3 (Голосование на портале «Добродел») |
| 10 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Войкова, д. 15, 16, ул. Ногина д. 2 (Голосование на портале «Добродел») |
| 11 |  |  |  | г.о. Истра, д. Покровское, ул. Майская, д. 5 (Голосование на портале «Добродел») |
| 12 |  |  |  | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 38 (Голосование на портале «Добродел») |
| 13 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 1 (Голосование на портале «Добродел») |
| 14 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д. 60/1 (Голосование на портале «Добродел») |
| 15 |  |  |  | г.о. Истра, д.п. Снегири, ул. Станционная, д. 20 (Голосование на портале «Добродел») |
| 16 |  |  |  | г.о. Истра, д. Хуторки, д. 53, д. 54, 79 (Голосование на портале «Добродел») |
| 17 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Адасько, д. 6, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 36 |
| 18 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12, 13 |
| 19 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Юбилейная, д. 19, 20, 21, 4а, 7а |
| 20 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, Рабочий проезд, д. 3, 4а |
| 21 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Воскресенская площадь, д. 3, 9; ул. Ленина, д. 3 |
| 22 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Московская, д. 48 а, б, в |
| 23 |  |  |  | г.о. Истра, д. Рычково, д. 32, 33, 34, 36 |
| 24 |  |  |  | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.д. 20, 21 |
| 25 |  |  |  | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.д. 16, 42, 43 |
| 26 |  |  |  | г.о. Истра, с. Павловская Слобода, Луначарского, 12 |
| 27 |  |  |  | г.о. Истра, п. Гидроузла, д. 18, д. 22, д. 23, д. 24 |
| 28 |  |  |  | г.о. Истра, п. Северный, д. 1 |

Приложение 2

К муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

Общественная территория, которая будет благоустроена в первоочередном порядке в 2020 году, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

(по результатам голосования на портале «Добродел»)

По результатам прошедшего голосования наибольшее количество голосов (53 голоса) набрал проект создания зоны отдыха на берегу реки Песочная в г. Истра.

Общественная территория, которая будет включена в пятилетний план благоустройства Московской области

(по результатам голосования на портале «Добродел»)

По результатам прошедшего голосования наибольшее количество голосов (131 голос) набрал объект г. Дедовск,                ул. Красный Октябрь (территория «массовка»).

Приложение 3

К муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), согласно мероприятию 3 «Комплексное благоустройство дворовых территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» на 2020-2024гг.

| № | Адрес дворовой территории | Наличие элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДИП | КП | парковка | лавочки | урны | наружное освещение | озеленение | информационный стенд |
| 1 | г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии д.33 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 2 | г. Истра, 9 Гв. дивизии д.47 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 3 | г. Истра, ул.9Гв. дивизии 50,52,50А, 54 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 4 | г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии д.51,53 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 5 | г. Истра, ул. Советская 13корп.1, корп.2 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 6 | г. Истра, 9Гв. дивизии д.55,57 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 7 | г. Истра, ул.9Гв. дивизии д.56, ул. Юбилейная 15,16,17 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 8 | г. Истра, ул. Юбилейная 19,20,21 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 9 | г. Истра, ул. Ленина д.11 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 10 | г. Истра, ул. Воскресенская площадь д.3,9, ул. Ленина, д. 3 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 11 | г. Истра, ул. Ленина д.19,21 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 12 | г. Истра, ул. Первомайская д.2,4,, ул. Ленина д.83, ул. Ленина, д. 89 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 13 | г. Истра, ул. Ленина д.84 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 14 | г. Истра ул. Ленина д.103 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 15 | г. Истра, ул. Рябкина д.38/26 ул. Советская, д. 28 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 16 | г. Истра, ул. Московская д.48а,б,в | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 17 | г. Истра, ул. Рабочий пр. 3,4а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 18 | г. Истра, ул. Урицкого д.40,42, ул. Щеголева д.27а, | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 19 | г. Истра, ул. Советская д.35,33 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 20 | г. Истра, ул. Советская 39а,41 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 21 | г. Истра, ул. Чеховский переулок д.5 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 22 | г. Истра,ул. Шнырева д.37 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 23 | г. Истра, ул. Юбилейная д.3,4 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 24 | г. Истра, ул. Юбилейная д.11,12,13 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 25 | г. Дедовск, ул. Ногина д.1 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 26 | г. Дедовск, ул. Спортивная д.1,2,3,4,5 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 27 | г. Дедовск, ул. Спортивная, д.6 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 28 | г. Дедовск, ул. Школьный проезд д.7а, ул. Ударная д.4,6,8 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 29 | г. Дедовск, ул. Ударная д.1 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 30 | г. Дедовск, ул. Больничная д.11,13,14, ул. Войкова д.4,6,8,10,12 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 31 | г. Дедовск, ул. Войкова д.14 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 32 | г. Дедовск, ул. Победы д.1,1/1,1/2 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 33 | г. Дедовск, ул. Главная д.2,7 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 34 | г. Дедовск, ул. Гвардейская д.11 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 35 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.3 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 36 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.9 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 37 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.8,10,12, ул. Володарского д.15,21,23,27, ул. Победы д.13 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 38 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.14,16,18,20,22,24,26 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 39 | г. Дедовск, ул.1-ая Волоколамская д.60/1 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 40 | г. Дедовск, ул.Школы-интернат д.1,2 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 41 | д.п. Снегири, ул. Школьная, дд. 2,4,6,8,10 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 42 | д.п. Снегири, ул. Мира, дд. 6,8 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 43 | д.п. Снегири, ул. Станционная, д. 20 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 44 | д.п. Снегири, ул. Ленина, д. 32 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 45 | п.Гидроузла д.18,д.22,д.23,д.24 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 46 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 16, 42, 43 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 47 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 17, 18, 19 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 48 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 20, 21 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 49 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 38 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 50 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 39 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 51 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 40 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 52 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 95 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 53 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 96 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 54 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 101, 102 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 55 | пос. Глебовский, ул. Октябрьская, дома 53, 53а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 56 | пос. Глебовский, ул. Советская, дом 70 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 57 | пос. Зеленый Курган, д. 14 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 58 | г.о. Истра, п. Огниково д.д. 20,21,22 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 59 | г.о. Истра, д. Рычково, улица Военная, д.д. 32,33,34,36 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 60 | г.о. Истра, д. Сокольники д.д. 13,14 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 61 | г.о. Истра, д. Павловское, д.14,15,16,18 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 62 | го Истра, п. ОПХ "Манихино", д.16,17,20 (федеральные земли Минсельхоза РФ) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 63 | п. Северный, д.1 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 64 | п. Первомайский д.10,12,13,14,23 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 65 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, д. 10, д. 11, д. 12 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 66 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 67 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1, д. 3 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 68 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 2, д. 5, | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 69 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 6а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 70 | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Садовая , д. 33, ул. Садовая д. 27а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 71 | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Садовая , д. 33, ул. Садовая д. 27а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 72 | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Садовая, д. 41, ул. Садовая, д. 43 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 73 | д. Покровское ул. Майская д. 5 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 74 | д. Покровское ул. Майская д. 9,16,17,14,19 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 75 | д. Покровское ул. Майская д. 10, 13, 15 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 76 | д. Обушково д. 114, 116, 122 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 77 | с. Павловская Слобода, ул. Советская, д. 3 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 78 | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д. 2-3-4-5 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 79 | с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 16 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 80 | с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, д. 18-19-20-21 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 81 | с. Павловская Слобода, ул. 3-го Интернационала, д. 10-11-12 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 82 | г.о. Истра д. Хуторки (д. 53, д. 54, д. 79) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |

Приложение 4

К муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа Истра в 2017-2024 годах»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий городского округа Истра, запланированных к благоустройству в 2019-2024, согласно мероприятию 4 «Благоустройство общественных территорий и пространств» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| №п/п | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Планируемый срок реализации | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Истра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Парк с. Павловская Слобода, ул. Комсомольская | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2019 |  |  |  |  |
|  | Парк г. Дедовск, ул. Гагарина | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2019 |  |  |  |  |
|  | Парк г. Дедовск, ул. Войкова | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020-2024 |  |  |  |  |
|  | Пляж на берегу Истринского водохранилища в д. Алехново | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020-2024 |  |  |  |  |
|  | Пешеходная зона вдоль реки Истра от ж/д ст. Истра до Воскресенского Новоиерусалимского монастыря | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2022 |  |  |  |  |
|  | с. Новопетровское, ул. Юннатская, возле пруда, вблизи Храма Петра и Павла | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020-2024 |  |  |  |  |
|  | д. Бужарово, территория напротив ДК | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020-2024 |  |  |  |  |
|  | г. Дедовск, ул. Красный Октябрь (территория "массовка") | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2021 |  |  |  |  |
|  | г. Истра создание зоны отдыха на берегу реки Песочная | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020 |  |  |  |  |
|  | лесопарковая зона между пос. Глебовский и пос. Красный | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020-2024 |  |  |  |  |
|  | Территория на «Соколиной горе» вблизи г. Истры | устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации | 2024 |  |  |  |  |
|  | сквер в г. Истра на пересечении ул. Советская, ул. Первомайская, ул. Ленина | устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации | 2019-2020 |  |  |  |  |
|  | д. Ленино, д. 97, 41-й км Волоколамс-кого шоссе (Ленино-Снегиревский военно-исторический музей) | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации | 2019-2024 |  |  |  |  |

*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

Приложение 5

К муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды городского округа Истра в 2017-2024 годах

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат  благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Безгрешный М.С. | МО, Истринский р-он, д. Давыдовское | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2019-2023 |
| 2 | Костюк Р.В. | МО, Истринский р-он, с. Дарна | Торговый комплекс | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2019-2023 |
| 3 | Дианова Г.И. | МО, Истринский р-он, пос. Глебовский | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2019-2023 |

Начальник отдела благоустройства                                                                           В.В. Бостан

Показатель включен в муниципальную программу «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2017-2021 годах» в связи с включением мероприятий, направленных на реализацию данного показателя, в вышеуказанную муниципальную программу.

Показатель включен в муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры и искусства городского округа Истра на 2017 – 2021 годы»

Перечень видов работ, планируемых к выполнению по благоустройству дворовых территорий: ремонт асфальтового покрытия;

- модернизация и/или обустройство детских площадок;

- озеленение;

- установка информационных стендов;

- установка урн;

- установка скамеек;

- модернизация и/или устройство контейнерных площадок;

- модернизация и/или устройство уличного освещения

Адресный перечень дворовых территорий на 2019 год:

1. г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Маршала Жукова, д. 1

2. г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Космонавта Комарова, д. 2

3. г.о. Истра, г. Истра, ул. 9-й гвардейской дивизии, д. 48

4. г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Николая Курочкина д. 5

5. г.о. Истра, п. Глебовский, д. 11

6. г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Гагарина, 24

Перечень видов работ, планируемых к выполнению по благоустройству общественных территорий: озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации

Объект 2021 года: Благоустройство Пешеходной зоны вдоль маршрута от ж/д ст. Истра до Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря и ГБУК МО «Музейно-выставочный комплекс Московской области «Новый Иерусалим»