Приложение

к постановлению главы

городского округа Истра

от \_\_\_\_12/03/2019\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_301/3\_\_\_\_\_\_\_

ПЛАН

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Проводимые мероприятия | Исполнители, соисполнители | Сроки выполнения |
| 1. | Организация контроля за состоянием и уровнем наполнения навозохранилищ, расположенных в зонах охраны питьевых источников, выполнение мероприятий на территориях объектов агропромышленного комплекса по недопущению ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки. | Отдел муниципального земельного контроля и сельского хозяйства Управления имущественно-земельных отношений и аграрной политики администрации городского округа Истра,  Истринский ГТУ Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» (по согласованию),  отдел охраны и эксплуатации водохранилищ Москворецкой водной системы ГУ «Мособлводхоз» (по согласованию),  Истринский межрайонный отдел Управления Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям (по согласованию),  руководители предприятий агропромышленного комплекса. | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 2. | Проверка и уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:  - определение ожидаемых зон затопления и подтопления, перечня населенных пунктов, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, попадающего в указанные зоны;  - уточнение маршрутов и мест возможной эвакуации населения, сельскохозяйственных животных, материальных и культурных ценностей из указанных зон в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;  - уточнение состава сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий в период весеннего половодья. | МБУ «ИстраСпас»,  управление ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  Истринский РЭС Западных электросетей ПАО «МОЭСК» (по согласованию),  Истринская РЭС «Красногорскмежрайгаза» ‒ филиала АО «Мособлгаз» (по согласованию),  Истринский ГТУ Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» (по согласованию),  «Истринское АТП» ‒ филиал ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто» (по согласованию),  Истринская подстанция скорой медицинской помощи Центрального филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). | до 4 марта  2019 года. |
| 3. | Проверка готовности сил и средств, привлекаемых для выполнения необходимых противопаводковых мероприятий, аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении чрезвычайных ситуаций. | МБУ «ИстраСпас»,  Управление ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  Истринский РЭС Западных электросетей ПАО «МОЭСК» (по согласованию),  Истринская РЭС «Красногорскмежрайгаза» ‒ филиала АО «Мособлгаз» (по согласованию),  Истринский ГТУ Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» (по согласованию),  «Истринское АТП» ‒ филиал ГУП пассажирского автомобильного транспорта Московской области «Мострансавто» (по согласованию),  Истринская подстанция скорой медицинской помощи Центрального филиала ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи» (по согласованию). | до 4 марта  2019 года. |
| 4. | Планирование и осуществление мероприятий по обеспечению рационального регулирования работы гидроузла, с учетом минимального затопления прилегающих территорий и обеспечения интересов основных водопользователей. | Истринский ГТУ Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» (по согласованию). | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 5. | Установление особого режима работы сотрудников лаборатории химико-бактериологического анализа для выявления случаев превышения предельно допустимой концентрации вредных примесей в водных объектах. | Истринский ГТУ Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» (по согласованию). | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 6. | Организация взаимодействия по предоставлению, анализу и доведению информации о паводковой обстановке, притоке талых вод в емкость водохранилища и объемах сброса воды через гидротехнический узел, а также результаты наблюдения гидротехнических постов на р. Малая Истра (д. Киселево) и на р. Истра (п. Павловская Слобода) за прохождением весеннего половодья и летне-осенних паводков. | Истринский ГТУ Рублевской станции водоподготовки АО «Мосводоканал» (по согласованию),  ЕДДС городского округа Истра. | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 7. | Осуществление надзора за соблюдением собственниками гидротехнических сооружений и эксплуатирующими организациями норм и правил безопасности гидротехнических сооружений . | Центральное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию). | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 8. | Обследование гидротехнических сооружений водохранилищ, включая мелководные, разных форм собственности в целях определения готовности к пропуску половодья и паводков. | МБУ «ИстраСпас»,  отдел муниципального земельного контроля и сельского хозяйства Управления имущественно-земельных отношений и аграрной политики администрации городского округа Истра,  управление ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  комитета по управлению имуществом администрации городского округа Истра,  отдел охраны и эксплуатации водохранилищ Москворецкой водной системы ГУ «Мособлводхоз» (по согласованию). | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 9. | Обеспечение надзора за санитарно-эпидемиологической обстановкой, состоянием питьевой и поверхностных вод в местностях, подвергшихся затоплению (подтоплению).  Проведение профилактических мероприятий по недопущению вспышек инфекционных заболеваний в период весеннего половодья и летне-осенних паводков на территории городского округа Истра Московской области. | Истринский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области (по согласованию). | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 10. | Обследование больших и малых мостов в поймах рек, а также очистка водопропускных труб под автомобильными дорогами. | Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  Истринское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор»,  собственники (балансодержатели) автомобильных дорог на территории городского округа Истра. | до 12 апреля  2019 года. |
| 11. | Обследование подъездных дорог к местам возможного подтопления.  Разработка схем расстановки временных ограждающих устройств, информационных щитов и дорожных знаков, запрещающих въезд транспортных средств в зоны подтопления автомобильных дорог, а также на маршрутах их объезда. | Истринское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор»,  отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра, отдел МВД России по городскому округу Истра,  начальники территориальных управлений администрации городского округа Истра. | до 12 апреля  2019 года. |
| 12. | Принятие мер по организации дорожного движения, в том числе посредством устройства объездов, в случае принятия решений о временном ограничении и прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения на территории округа. | Истринское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» (по согласованию),  отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  отдел МВД России по городскому округу Истра (по согласованию),  начальники территориальных управлений администрации городского округа Истра. | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 13. | Обеспечение общественного порядка и безопасности дорожного движения в зонах со сложной паводковой обстановкой, первоочередного пропуска по автодорогам специальной и спасательной техники к местам проведения противопаводковых мероприятий и аварийно-спасательных работ. | Отдел МВД России по городскому округу Истра (по согласованию). | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 14. | Информирование населения городского округа Истра Московской области о ходе прохождения весеннего половодья и летне-осенних паводков. | Управление по информационной политике, информатизации и связям с общественностью администрации городского округа Истра,  МБУ «ИстраСпас». | В течение периода весеннего половодья и летне-осенних паводков. |
| 15. | Организация проведения занятий с учащимися образовательных учреждений городского округа Истра по правилам поведения и мерам безопасности на реках и водоемах в период весеннего половодья и паводков, правильному оказанию помощи гражданам, провалившимся под лёд, вопросам самоспасения. | Управление образованием администрации городского округа Истра. | до 12 апреля  2019 года. |
| 16. | Проверка готовности к действиям подведомственных аварийно-восстановительных бригад и работы диспетчерских служб. | Управление ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  отдел муниципального земельного контроля и сельского хозяйства Управления имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра,  отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра. | до 12 апреля  2019 года. |
| 17. | Осуществление контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог муниципального значения, своевременной очистки от снега, льда и мусора пропускных каналов, водостоков, дюкеров и других инженерных сооружений. | Отдел дорог и транспорта Управления ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  Истринское региональное управление автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» (по согласованию). | На постоянной основе. |
| 18. | Осуществление контроля за обеспечением сохранности гидротехнических сооружений мелководных водохранилищ. | Отдел муниципального земельного контроля и сельского хозяйства Управления имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра,  МБУ «ИстраСпас»,  собственники гидротехнических сооружений и эксплуатирующие организации. | На постоянной основе. |
| 19. | Организация контроля за источниками питьевого водоснабжения, в том числе и нецентрализованного, за качеством питьевой воды, подаваемой населению, за эффективностью очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, используемые для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в рекреационных целях, за своевременностью сбора и вывоза твердых бытовых отходов. | Управление ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды администрации городского округа Истра,  отдел муниципального земельного контроля и сельского хозяйства Управления имущественно-земельных отношений, аграрной политики и экологии администрации городского округа Истра,  территориальный отдел Роспотребнадзора по Московской области в городском округе Истра (по согласованию). | На постоянной основе. |