Утверждена

Постановлением главы

городского округа Истра

от __________ № ______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Формирование современной комфортной городской среды»

Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от «___» _____ 2020 года № ____

Муниципальная  программа
«Формирование современной комфортной городской среды»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра Московской области |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация городского округа Истра Отдел благоустройства Отдел мониторинга и муниципального жилищного контроля управления ЖКХ, экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территорий Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах Развитие систем наружного освещения |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I "Комфортная городская среда" Подпрограмма II "Благоустройство территорий" Подпрограмма III "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" Подпрограмма V "Обеспечивающая подпрограмма" |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 437 035,40 | 133 277,80 | 216 995,80 | 86 761,80 | - | - |
| Средства федерального бюджета | 148 716,00 | - | - | 148 716,00 | - | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 505 079,23 | 1 191 484,71 | 1 399 340,38 | 1 304 881,38 | 1 304 686,38 | 1 304 686,38 |
| Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |
| Всего, в том числе по годам: | 7 090 830,63 | 1 324 762,51 | 1 616 336,18 | 1 540 359,18 | 1 304 686,38 | 1 304 686,38 |

- Характеристика текущего состояния сферы благоустройства с учетом реализации

- Программы

- Постановлением Московской областной Думы от 18.12.2014 № 17/110-П принят Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который устанавливает требования к объектам и элементам благоустройства.

Стратегией социально-экономического развития Московской области на ближайшую перспективу, безусловным приоритетом государственной политики является повышение качества и комфорта городской среды.  Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Истра.

Городская среда обитания (проживания) - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Истра является повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, улучшение внешнего вида городского округа, приведение дворов, улиц, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам, придание им ухоженного, привлекательного вида.

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 264. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 5 фонтанов. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор обустроенных детских площадок. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность, уличное освещение физически и морально устарело, либо вовсе отсутствует.

В связи с увеличившимся количеством частных домовладений и предприятий на территории городского округа Истра резко возросло количество твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Необходимо проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз мусора  с частных домовладений, а также предупреждение утилизации ТБО и КГМ в несанкционированных для этого местах.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В целях повышения комфортности проживания населения в городском округе реализовывались муниципальные программы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» (подпрограмма «Благоустройство») и «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа Истра». Мероприятия по благоустройству реализовывались в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды городской округа Истра в 2017-2024 годах». Мероприятия программы позволяют изменить внешний облик муниципального образования, предусматривают благоустройство и установку детских игровых форм, общественных территорий, строительство и модернизацию линий уличного освещения. В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2019 году комплексно благоустраивались 16 дворовых территорий. В 2020 году запланированы к комплексному благоустройству 28 дворовых территорий.

С 2017 г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения. С 2017 г. в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Уборка и содержание территорий городского округа Истра (в том числе содержание детских площадок и уличного освещения) производится силами МБУ «ДОДХИБИМР». Порядка 40 % работ по содержанию территорий и объектов благоустройства подлежит только ручной уборке,  а именно:  подметание вручную участков, не доступных для уборки машиной, поливка территории, подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований, промывка урн и периодическая очистка их от мусора, мойка газонных ограждений. Показатели надлежащего содержания объектов благоустройства и сезонное содержание территории муниципального образования, включая содержание зеленых насаждений и окоса травы, отсутствие травматизма на объектах благоустройства в зимнее и летнее время, входят в перечень показателей рейтинга-50, подлежат балльной оценке и влияют на формирование положительных оценок работы муниципалитета, снижая также  количество обращений граждан на портал «Добродел» В 2019 году в муниципальное задание МБУ «ДОДХИБИМР» включены работы по комплексному благоустройству 16 дворовых территорий, что  вызывает необходимость увеличения бюджетных ассигнований на МЗ МБУ «ДОДХИБИМР».

С 2019 года большое значение уделяется развитию туристической привлекательности городского округа Истра. На территории муниципалитете расположены Воскресенский-Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Истринское водохранилище, привлекательное для туристов в летний период. С 2019 года стартовали проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». В рамках увеличения туристической привлекательности городского округа Истра в 2019 году реализовывались мероприятия по благоустройству общественных территорий в г. Истра, г. Дедовск, с. Павловская Слобода, разработаны проекты благоустройства общественных территорий: пляж в д. Алехново на берегу Истринского водохранилища, Вылетные магистрали (Волоколамское шоссе 35-50 км) и пешеходная зона вдоль реки Истра от ж/д станции Истра до Воскресенского Новоиерусалимского монастыря. Определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период до 2024 года.

Кроме того на территории  городского округа Истра Московской области присутствуют ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении №5 к муниципальной программе.

- Цели и задачи  муниципальной программы. Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Для решения проблем, связанных с формированием благоустроенной и комфортной среды, необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по благоустройству территорий городских и сельских населённых пунктов на территории муниципального образования. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Задачи муниципальной программы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов;

2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований;

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

4.Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям;

Цели муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства;

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий;

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах;

- Развитие систем наружного освещения;

- Создание комфортной световой среды.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

- Снижение износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения

- Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения, приведение уровня освещенности к нормативному.

- Методика и критерии оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы утверждена постановлением № 1904/4 от 17.04.2018 года.

- Перечень и описание подпрограмм, входящих в состав Программы

В состав Программы входят следующие подпрограммы:

Подпрограмма I: «Комфортная городская среда»

Цель Подпрограммы – Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей. Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий. Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

- Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Благоустройство Общественных территорий муниципальных образований Московской области.

  - Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров территорий.

  - Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом.

  - Изготовление и установка стел.

  - Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований   Московской области.

  - Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха.

  - Устройство контейнерных площадок.

  - Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

2.Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

  - Реализация программ формирования современной городской среды.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области.

  - Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий.

  - Ремонт дворовых территорий.

  - Приобретение коммунальной техники.

  - Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

  - Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда.

  - Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха.

  - Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья».

  - Благоустройство общественных территорий.

  - Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

  - Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области.

  - Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

Подпрограмма II: «Благоустройство территорий»

Цель Подпрограммы –  Развитие систем наружного освещения, создание комфортной световой среды

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения

- Приведение уровня освещения муниципальных образований к нормативным значениям

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования.

  - Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

  - Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

  - Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтного покрытия дворовых территорий;

  - Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства;

  - Организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

  - Вывоз навалов мусора и снега.

Подпрограмма III: «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Приведение в надлежащее состояние подъездов и многоквартирных домах.

  - Ремонт подъездов в многоквартирных домах;

  - Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета.

- Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

  - Проведение капитального ремонта многоквартирных домов н территории Московской области.

Подпрограмма V:  Обеспечивающая подпрограмма

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

1.1. Обеспечение деятельности муниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы городского округа Истра

«Формирование современной комфортной городской среды»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: – зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; скверы; площади; парки | Приоритетный целевой показатель | единиц | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области |
| 1.2 | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единиц | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области |
| 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | единиц | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области |
| 1.4 | 2020 Количество установленных детских игровых площадок | Приоритетный целевой показатель | единиц | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.5 | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями, %/единиц | Приоритетный целевой показатель | % | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
|  |  |  | единиц | 27 | 28 | 30 | 33 | 36 | 40 |  |
| 1.6 | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | Приоритетный целевой показатель | единиц | 2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.7 | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.8 | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.9 | 2020 Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы | Приоритетный целевой показатель | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.10 | 2020 Соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха | Приоритетный целевой показатель | % | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 1.11 | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха | Приоритетный целевой показатель | % | 111 | 111 | 120 | 125 | 128 | 130 | Основное мероприятие F2. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство территорий Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обеспеченности комфортной средой проживания в общем количестве обеспеченности комфортной средой в течении планового года | Приоритетный целевой показатель | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов в МКД | Приоритетный отраслевой показатель | единиц | 318 | 23 | 20 | 20 | 20 | 20 | Основное мероприятие 01. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Приоритетный отраслевой показатель | единиц | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области |
| 5 | Подпрограмма 5 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Министерство благоустройства Московской области |  |
|  | Наименование показателя | Методика расчета |
| 1.1 | 2020 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха; пешеходные зоны; набережные; - скверы; - площади; -парки (ед.) | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства (утверждается на основании планов по благоустройству) |
| 1.2 | 2020 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий (ед.) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 1.3 | 2020 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий (ед) | Плановое значение показателя определяется на основании планов по благоустройству |
| 1.4 | 2020 Количество установленных детских игровых площадок (ед.) | Плановые значения устанавливаются в соответствии с перечнем, сформированным с жителями |
| 1.5 | 2020 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями (%/ед.) | Плановые значения определяются в относительном и абсолютном выражении. Количество дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020-2024 годах, утверждается ОМСУ в конце года, предшествующего году реализации, с учетом развития территории и по итогам согласования планов по благоустройству с объединениями граждан, общественными организациями и объединениями и подлежит корректировке путем внесения изменений в Программу. Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждаемых ОМСУ планов по благоустройству. |
| 1.6 | 2020 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту (ед.) | Кплан=Кфакт где: Кплан - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых запланированы мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц; Кфакт - «Количество модернизированных объектов» – это количество улиц, проездов, набережных, парковых зон, объектов с архитектурно-художественным освещением на которых проведены мероприятия в рамках государственных и муниципальных программ Московской области по устройству и капитальному ремонту систем наружного и архитектурно-художественного освещения с установкой энергосберегающих светильников в границах населенных пунктов городских округов и муниципальных районов (городских и сельских поселений) Московской области, единиц. |
| 1.7 | 2020 Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды к общему количеству граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое голосование, общественные обсуждения конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды, концепций по конкретным территориям, использование цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования ("Активный гражданин", "Добродел" и т. п.), субботник. |
| 1.8 | 2020 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий (%) | Рассчитывается по формуле: Dркот=Pкот/Pр*100% Dркот- доля реализованных комплексных проектов в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий Pкот - количество реализованных в течение планового года комплексных проектов благоустройства общественных территорий Pр — общее количество реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий |
| 1.9 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (Ед.) | Количество реализованных проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях |
| 1.10 | 2020 Соответствия нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха (%) | Рассчитывается по формуле: Но= Фо/Нп*100, где Но- соответствие нормативу обеспеченности парками культуры и отдыха; Нп- нормативная потребность; Фо — фактическая обеспеченность парками культуры и отдыха |
| 1.11 | 2020 Увеличение числа посетителей парков культуры и отдыха (%) | Рассчитывается по формуле: Кпп%=Ко-Кп*100%, где Кпп- количество посетителей по отношению к базовому году; Ко- количество посетителей в отчетном году, тыс.чел.; Кп- количество посетителей в базовом году, тыс.чел. |
| 2.1 | Доля обеспеченности комфортной средой проживания в общем количестве обеспеченности комфортной средой в течении планового года (%) | Рассчитывается по формуле: Dк=Vфакт/Vплан*100%, где Dк - доля обеспеченности комфортной средой проживания в общем количестве обеспеченности комфортной средой в течении планового года; Vфакт - фактическая обеспеченность комфортной средой за плановый период; Vплан-общее количество обеспеченности комфортной средой по плану за плановый период. |
| 3.1 | Количество отремонтированных подъездов МКД, единиц | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Программой ремонта подъездов МКД МО |
| 3.2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы, единиц | Плановое количество определяется исходя из краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 262 500,00 тыс. рублей 2020 год – 52 500, тыс. руб. 2021 год – 52 500, тыс. руб. 2022 год – 52 500, тыс. руб. 2023 год – 52 500, тыс. руб. 2024 год – 52 500, тыс. руб. | - |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 502 524,16 тыс. рублей 2020 год – 479 595,78 тыс. руб. 2021 год – 690 443,58 тыс. руб. 2022 год – 601 276,80 тыс. руб. 2023 год – 365 604,00 тыс. руб. 2024 год – 365 604,00 тыс. руб. | - |
| Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 4 285 833,92 тыс. рублей 2020 год – 760 434,38 тыс. руб. 2021 год – 865 652,40 тыс. руб. 2022 год – 886,582,38 тыс. руб. 2023 год – 886,582,38 тыс. руб. 2024 год – 886,582,38 тыс. руб. | - |
| Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 39 972,55 тыс. рублей 2020 год – 32 232,35 тыс. руб. 2021 год – 7 740,20 тыс. руб. | - |

- Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) рассматривает и согласовывает с Главой городского округа Истра предложения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия, по возможному участию городского округа Истра в реализации соответствующей государственной программы;

в случае принятия решения об участии в реализации государственной программы готовит соглашения (договоры) о намерениях по софинансированию указанного мероприятия государственной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия и представляет Главе городского округа Истра для подписания;

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия государственной программы, согласовывает соглашение о порядке софинансирования мероприятия государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде и представляет Главе городского округа Истра для подписания;

включает указанное мероприятие государственной программы на условиях софинансирования в соответствующую муниципальную программу;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит финансово - экономическое обоснование;

4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты";

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) формирует и размещает в течение 5 рабочих дней с момента утверждения на официальном сайте Администрации в сети интернет актуальную версию муниципальной программы с приложением копий постановлений об утверждении муниципальной программы и внесении изменений;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

4. Заказчик подпрограммы осуществляет функции, указанные в подпунктах 1-3 пункта 3 данного раздела, а также разрабатывает "Дорожные карты" и готовит заказчику муниципальной программы отчет о реализации подпрограммы, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, а также вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации подпрограммы (для ввода данных в подсистему ГАСУ МО назначается ответственное должностное лицо).

5. Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

6. Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Подпрограмма I.

Паспорт Подпрограммы

«Комфортная городская среда»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (отдел благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администра-ция городского округа Истра Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство благоустройства Московской области | Всего: в том числе: | 532 095,78 | 742 943,58 | 653 776,80 | 418 104,00 | 418 104,00 | 2 765 024,16 |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 425 376,81 | 526 981,98 | 418 299,00 | 418 104,00 | 418 104,00 | 2 206 865,79 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 106 718,97 | 215 961,60 | 86 761,80 | - | - | 409 442,37 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | 148 716,00 | - | - | 148 716,00 |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

Цели подпрограммы:

- Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей.

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий.

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах.

Задачи подпрограммы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

2. Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

Помимо кардинального повышения качества и комфорта городской среды приоритетами муниципальной политики в сфере реализации мероприятий Программы являются:

- синхронизация выполнения работ в рамках Программы с реализуемыми в городском округе Истра  федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов;

- синхронизация реализации мероприятий Программы с реализуемыми в Истринском муниципальном районе мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов ("Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы") в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Минимальный перечень выполняемых видов работ по благоустройству дворовых территорий включает:

- детская площадка;

- парковка;

- озеленение;

- наружное освещение;

- информационный стенд;

- контейнерная площадка;

- лавочки (скамейки);

- урны.

Кроме того, может быть предусмотрено выполнение следующих дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:

- спортивной площадки (воркаут);

- площадки для отдыха;

- приспособления для сушки белья;

- других объектов общественного пользования по согласованию с заинтересованными лицами (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители).

В рамках выполнения минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий по решению органа местного самоуправления может быть предусмотрено трудовое участие жителей.

В рамках выполнения дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий трудовое участие жителей является обязательным.

Формой трудового участия жителей в работах по благоустройству дворовых территорий Московской области является  участие в субботниках, проводимых в рамках месячников благоустройства.

Послание президента РФ показало, что Московская область в социальной сфере успешно развивается. Широкое вовлечение граждан в разные благотворительные акции, и поддержка волонтерских и благотворительных движений. Волонтерству уделяется  большое внимание. Проводится  информирование населения о видах волонтерства, в частности, по работе с молодежью и другими возростными категориями граждан.

Очень простой пример волонтерства — это субботник. Президент указал: необходимо дать понять людям, что бескорыстные благие дела существенно влияют на мировой престиж страны, показывая широкую русскую душу, которая издревле славится своей добротой, человеколюбием и милосердием. Сделать волонтерство нормой жизни, сформировать в людях привычку помогать друг другу.

В соответствии с распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области от 04.09.2017 N 162-РВ "Об утверждении Правил инвентаризации дворовых, общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, муниципальных образований Московской области" (далее - Распоряжение N 162-РВ), с целью оценки состояния благоустройства дворовых и общественных территорий, в том числе определения перечня общественных территорий, оценки их состояния, выявления территорий, требующих приведения в нормативное состояние, ежегодно проводится инвентаризация общественных территорий муниципальных образований Московской области.

По итогам инвентаризации общественных территорий в соответствии с Порядками рассмотрения предложений заинтересованных лиц (собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах определенных дворовых территорий, председатели советов многоквартирных домов Московской области или их представители), утвержденными Администрацией, формируются адресные перечни общественных территорий, подлежащих благоустройству. Так же, адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020  г., сформирован:

1) по результатам голосования на «Добродел» (50% от плана на год). Все дворовые территории по итогам инвентаризации нуждающиеся в благоустройстве с учетом их физического состояния за исключением дворов, комплексно благоустроенных в предыдущие года, начиная с 2015 года, или сформированных менее 5 лет назад

2) на основании обращений (50% от плана на год):

-  Президенту Российской Федерации;

- Губернатору Московской области;

- министру благоустройства Московской области;

- в администрацию городского округа Истра;

- на интернет-портал «Добродел»;

- другие обращения граждан о неудовлетворительном состоянии дворовых территорий.

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение № 1 к муниципальной программе), нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя их минимального перечня работ по благоустройству (очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ). Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории.

В случае выявления физического износа основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 70 процентов на дворовых территориях, подлежащих благоустройству в рамках реализации Муниципальной программы Администрация в праве принять решение об исключении данных территорий из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Дворовая, общественная территория может быть исключена из перечня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству по решению собственников помещений многоквартирных домов об отказе от благоустройства.

В случае проведения работ по благоустройству дворовых территорий которых с софинансированием из бюджета Московской области Администрация в праве организовывать работы по образованию земельных участков, на которых расположены такие многоквартирные дома.

Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий (пространств) включает:

- инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы;

- установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;

- закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования; озеленение;

- мощение и укладку иных покрытий; укладку асфальта;

- устройство дорожек, в том числе велосипедных;

- установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурно-художественное;

- установку информационных стендов и знаков;

- изготовление и установку стел;

- изготовление, установку или восстановление произведений монументально-декоративного искусства; замену инженерных коммуникаций (при необходимости) для проведения работ по благоустройству в рамках реализации утвержденной архитектурно-планировочной концепции;

- приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена архитектурно-планировочными концепциями благоустройства общественных территорий (пространств) муниципальных образований Московской области, имеющими положительное заключение художественного совета Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области и утвержденными главой муниципального образования Московской области);

Мероприятиями по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, являются:

- информирование жителей о проведении на территории городского округа Истра инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в целях реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда" и муниципальной программы "Формирование современной городской среды на территории городского округа Истра на 2017 - 2024 годы";

- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- сбор и анализ данных, полученных в ходе инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- подготовка сводного перечня уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения;

- информирование собственников (пользователей) индивидуальных жилых домов и собственников (землепользователей) земельных участков указанных домов о необходимости заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра;

- направление соглашений о благоустройстве собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов для добровольного заключения;

- заключение соглашений о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра;

- сбор и анализ данных о заключенных соглашениях на добровольной основе;

- претензионная работа с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и собственниками (землепользователями) земельных участков указанных домов, отказавшихся на добровольной основе заключить соглашение о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра;

- обращение в суд с заявлением о понуждении к заключению соглашения о благоустройстве индивидуальных жилых домов и земельных участков указанных домов в соответствии с требованиями Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского округа Истра  в судебном порядке.

Основные мероприятия подпрограммы:

  - Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.

  - Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров территорий.

  - Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлечений, оснащенных электрическим приводом.

  - Изготовление и установка стел.

  - Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области.

  - Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха.

  - Устройство контейнерных площадок.

  - Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.

  - Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды».

  - Реализация программ формирования современной городской среды.

2.2 Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области.

2.3 Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках Московской области.

  - Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

  - Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий.

  - Ремонт дворовых территорий.

  - Приобретение коммунальной техники.

  - Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

  - Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда.

  - Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха.

  - Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья».

  - Благоустройство общественных территорий.

  - Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области.

  - Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области.

  - Устройство и капитальный ремонт архитектурно-художественного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город».

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Комфортная городская среда»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограм мы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | - | 262 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 520 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | Отдел благоустройства | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и пространств. Создание комфортной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 262 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |  |  |
| 1.1 | Реализация мероприятий, связанных с запуском Московских центральных диаметров территорий | 2020-2024 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - - | - - | - - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Приобретение и установка технических сооружений (устройств) для развлече-ний, оснащенных электрическим приводом | 2020-2024 | Итого: | - | 252 500,00 | 42 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 252 500,00 | 42 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 | 52 500,00 |  |  |
| 1.3 | Изготовление и установка стел | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого: | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 10 000,00 | 10 000,00 | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Устройство контейнерных площадок | 2020-2024 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.7 | Обустройство мест массового отдыха населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам | 2020-2024 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2020-2024 | Итого: | - | 2 502 524,16 | 479 595,78 | 690 443,58 | 601 276,80 | 365 604,00 | 365 604,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 409 442,37 | 106 718,97 | 215 961,60 | 86 761,80 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 1 944 365,79 | 372 876,81 | 474 481,98 | 365 799,00 | 365 604,00 | 365 604,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 148 716,00 | - | - | 148 716,00 | - | - |  |  |
| F2.1 | Реализация программ формирования современной городской среды | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - |  | - | - |  |  |
| F2.2 | Реализация программ формирова-ния современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий в рамках подготовки к празнованию юбилеев муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.3 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2020-2024 | Итого | - | 863 065,98 | 33 000,00 | 308 641,98 | 306 000,00 | 107 712,00 | 107 712,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 249 572,00 | 0,00 | 200 000,00 | 49 572,00 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 464 777,98 | 33 000,00 | 108 641,98 | 107 712,00 | 107 712,00 | 107 712,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | 148 716,00 | - | - | 148 716,00 | - | - |  |  |
| F2.4 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в исторических городах федерального значения | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.5 | Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий в военных городках федерального значения | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.6 | Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях-победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.7 | Реализация программ формирова-ния современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.8 | Ремонт дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | - | 779 824,02 | 153 668,02 | 230 000,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | Отдел благоустройства | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий и пространств. Создание комфортной среды для жителей. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 779 824,02 | 153 668,02 | 230 000,00 | 132 052,00 | 132 052,00 | 132 052,00 |  |  |
| F2.9 | Приобретение коммунальной техники | 2020-2024 | Итого | - | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | Управление ЖКХ | Увеличение количества единиц техники для уборки и содержания территории. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 50 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.10 | Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город | 2020-2024 | Итого | - | 484 459,92 | 206 595,78 | 112 601,60 | 106 124,80 | 106 124,80 | 106 124,80 | Управление ЖКХ | Увеличение количества единиц техники для уборки и содержания территории. |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 484 459,92 | 99 876,81 | 112 601,60 | 106 124,80 | 106 124,80 | 106 124,80 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | 106 718,97 | - | - | - | - |  |  |
| F2.11 | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха, расположенных на землях лесного фонда | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.12 | Создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 2020-2024 | Итого | - | 20 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 10 000,00 | - | 10 000,00 | - | - | - |  |  |
| F2.13 | Премирование победителей смотра-конкурса «Парки Подмосковья» | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.14 | Благоустройство общественных территорий | 2020-2024 | Итого | - | 76 331,98 | 76 331,98 | - | - | - | - | Отдел благоустройства | Выполнение государственной программы Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 76 331,98 | 76 331,98 | - | - | - | - |  |  |
| F2.15 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области | 2020-2024 | Итого | - | 19 500,00 | - | - | 19 500,00 | - | - | Отдел благоустройства | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий, увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 19 350,00 | - | - | 19 350,00 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 195,00 | - | - | 195,00 | - | - |  |  |
| F2.16 | Обустройство и установка детских игровых площадок на территории парков культуры и отдыха Московской области | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| F2.17 | Устройство и капитальный ремонт архитектур-но-художес-твенного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2020-2024 | Итого |  | 56 230,4 | - | 9 200,00 | 27 600,00 | 9 715,20 | 9 715,20 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | - | 23 846,4 | - | 5 961,60 | 17 884,80 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 32 384,00 | - | 3 238,40 | 9 715,20 | 9 715,20 | 9 715,20 |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Комфортная городская среда»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 262 500,00 тыс. рублей 2020 год – 52 500, тыс. руб. 2021 год – 52 500, тыс. руб. 2022 год – 52 500, тыс. руб. 2023 год – 52 500, тыс. руб. 2024 год – 52 500, тыс. руб. | - |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра, бюджетом Московской области и федеральным бюджетом | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 502 524,16 тыс. рублей 2020 год – 479 595,78 тыс. руб. 2021 год – 690 443,58 тыс. руб. 2022 год – 601 276,80 тыс. руб. 2023 год – 365 604,00 тыс. руб. 2024 год – 365 604,00 тыс. руб. | - |

Подпрограмма II.

Паспорт Подпрограммы

«Благоустройство территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (отдел благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |
|  | Администра-ция городского округа Истра Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство благоустройст-ва Московской области | Всего: в том числе: | 760 434,38 | 865 652,40 | 886 582,38 | 886 582,38 | 886 582,38 | 4 285 833,92 |  |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | 760 434,38 | 865 652,40 | 886 582,38 | 886 582,38 | 886 582,38 | 4 285 833,92 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  |

Цели подпрограммы:

- Благоустройство общественных и дворовых территорий, зон отдыха, пешеходных зон, набережных, скверов, площадей.

- Обеспечение условий для повышения уровня благоустройства территорий.

- Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах.

Задачи подпрограммы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов

2. Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Истра

Планируемые результаты реализации подпрограммы:

- Увеличение количества благоустроенных общественных и дворовых территорий

- Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования

Основные мероприятия подпрограммы:

1.Обеспечение комфортной среды проживания  на территории муниципального образования Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области.

  - Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий.

  - Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения.

  - Организация благоустройства территории городского округа  в части ремонта асфальтированного покрытия дворовых территорий.

  - Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства.

  - Организация оплачиваемых общественных работ, субботников.

  - Вывоз навалов мусора и снега.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Благоустройство территорий»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограм-мы | Срок исполнения мероп-риятия | Источни-ки финанси-рования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответст-венный за выполне-ние мероприятия програм-мы/ подпрог-раммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципаль-ного образования | 2020-2024 | Итого: | - | 4 285 833,92 | 760 434,38 | 865 652,40 | 886 582,38 | 886 582,38 | 886 582,38 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 4 285 833,92 | 760 434,38 | 865 652,40 | 886 582,38 | 886 582,38 | 886 582,38 |  |  |
| 1.1 | Содержание, ремонт объектов благоустройства, в т .ч. озеленение территорий |  | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.2 | Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2020-2024 | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | Организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтированного покрытия дворовых территорий | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в сфере благоустройства | 2020-2024 | Итого | - | 4 285 833,92 | 760 434,38 | 865 652,40 | 886 582,38 | 886 582,38 | 886 582,38 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 4 285 833,92 | 760 434,38 | 865 652,40 | 886 582,38 | 886 582,38 | 886 582,38 |  |  |
| 1.5 | Организация оплачиваемых общественных работ, субботников | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.6 | Вывоз навалов мусора и снега | 2020-2024 | Итого | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городско-го округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации

подпрограммы «Благоустройство территорий»

| Наименование основных мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования | Средства, предусмотренные бюджетом городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 4 285 833,92 тыс. рублей 2020 год – 760 434,38 тыс. руб. 2021 год – 865 652,40 тыс. руб. 2022 год – 886,582,38 тыс. руб. 2023 год – 886,582,38 тыс. руб. 2024 год – 886,582,38 тыс. руб. | - |

Подпрограмма III

Паспорт Подпрограммы

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| Наименование подпрограммы |  | Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы |  | Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы |  | 2020 - 2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: |  | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |
|  |  |  | Всего, в том числе: | 39 972,55 |  | 32 232,35 |  | 7 740,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Министерство жилищно-коммунального хозяйства хозяйства Московской области | Средства бюджета Московской области | 27 593,03 |  | 26 558,83 |  | 1 034,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Администрация городского округа Истра | Средства бюджета городского округа Истра | 12 379,52 |  | 5 673,52 |  | 6 706,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Количество отремонтированных подъездов в МКД, (ед.) Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы, (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Описание целей и задач подпрограммы.

Целью подпрограммы "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" является создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих мероприятий:

Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах городского округа Истра;

Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области.

Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

В целях создания благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах требуется проведение капитального ремонта многоквартирных домов и ремонта подъездов. Жилой фонд городского округа Истра представлен 1256 многоквартирными жилыми домами общей площадью 3696,44 тыс. кв.м.

1149 многоквартирных домов (МКД) находятся в управлении управляющими организациями. Средний процент износа жилого фонда составляет 41%. Общее количество подъездов составляет более 2,5 тыс.

Программа «Мой подъезд», в ходе которой планируется отремонтировать подъезды в жилых домах Подмосковья на условиях софинансирования, стартовала в начале 2017 года. В городском округе Истра в 2017-2018 годах был профинансирован ремонт 775 подъездов, в 2019 году план составляет 318 подъездов. В 2020 году планируется отремонтировать 223 подъезда.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» за счет средств бюджета Московской области, бюджета муниципального образования и внебюджетных источников.

Финансирование Региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов обеспечивается за счет средств собственников помещений многоквартирного дома - взносов на капитальный ремонт собственников помещений в многоквартирном доме (9 руб. 07 коп. с квадратного метра), а также за счет софинансирования из областного и местного бюджетов. Организатором проведения работ является Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов (далее Фонд).

Планы реализации Программы формируются в соответствии с утвержденным Правительством Московской области порядком использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества МКД: такими как год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома и физический износ.

Выполненные работы принимаются только после согласования с жителями (советом МКД), управляющими организациями и органами местного самоуправления.

Перечень мероприятий подпрограммы «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах».

|  |  | Перечень мероприятий подпрограммы 4 Капитальный ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение мероприятия с указанием предельных сроков их исполнения | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2019 году (тыс. руб) |  | Всего, (тыс.руб) |  | Объем финансирования по годам, (тыс. руб) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Основное мероприятие 1 - Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах. |  | Средства бюджета Московской области | 2020-2024 |  |  | 27 593,03 |  | 26 558,83 |  | 1 034,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Управле-ние жилищно-комму-нального хозяйства, экологии и охраны окружающей среды |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета городского округа Истра |  |  |  | 12 379,52 |  | 5 673,52 |  | 6 706,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 39 972,55 |  | 32 232,35 |  | 7 740,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 1.1 | Ремонт подъездов в многоквартирных домах в соответствии с Адресным перечнем подъездов |  | Средства бюджета Московской области | 2020-2024 |  |  | 27 593,03 |  | 26 558,83 |  | 1 034,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, экологии и охраны окружающей среды |  |
|  |  |  |  | Средства местного бюджета городского округа Истра |  |  |  | 12 379,52 |  | 5 673,52 |  | 6 706,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 39 972,55 |  | 32 232,35 |  | 7 740,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2 | Основное мероприятие 2 - Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области. |  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | 2020-2024 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Управле-ние жилищно-коммуна-льного хозяйства, экологии и охраны окружаю-щей среды |  |
|  |  |  |  | Итого |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2.1 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области. Организационное мероприятие. |  | Итого | 2020-2024 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | Управле-ние жилищно-коммуна-льного хозяйства, экологии и охраны окружаю-щей среды |  |

| Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Подпрограмма СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ |  |  |  |  |
| Ремонт подъездов в многоквартирных домах в | Средства бюджета Московской области | Предельная стоимость ремонта одного типового подъезда, установленная Госпрограммой (по категориям этажности МКД) | Всего: 27 593,03 тыс. руб 2020 год – 26 558,83 тыс. руб 2021 год – 1 034,20 тыс. руб |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра |  | Всего: 12 379,52 тыс. руб 2020 год – 5 673,52 тыс. руб 2021 год – 6 706,00 тыс. руб |  |

Подпрограмма V

Паспорт Подпрограммы

«Обеспечивающая подпрограмма»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация городского округа Истра (отдел благоустройства) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Администрация городского округа Истра Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Министерство благоустройства Московской области | Всего: в том числе: | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятия программы/ подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году предшествующему году начала реализации мун. программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы/ подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия программы/подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | 2020-2024 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - - | - - | - | - |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельностимуниципальных органов – учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2020-2024 | Итого: | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - | - |  |  |

Приложение 1

К муниципальной программе

«Формирование современной комфортной

городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий, включенных в программу

комплексного благоустройства на 2020 год, финансирование которых

предусмотрено мероприятием F2.8  «Ремонт дворовых территорий»

подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| № | Наименование ОМСУ (городского округа / муниципального района) | Инвентаризация (указывается общее количество дворовых территорий городского округа / муниципального района) | План КБДТ на 2020 (указывается общее количество дворов, включенных в план на 2020 год). 10% от общего количества дворовых территорий муниципального образования | Адреса, включенные в план |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Адрес двора (необходимо указать полный адрес двора: Наименование г.о./м.р., наименование г.п./с.п., наименование улицы и полный перечень МКД, входящих в состав двора) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | городской округ Истра | 265 | 28 |  |
| 1 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, 9 Гв. дивизии д. 47 (Голосование на портале «Добродел») |
| 2 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Больничная д. 11, 13, 14; ул. Войкова д. 4, 6, 8, 10, 12 (Голосование на портале «Добродел») |
| 3 |  |  |  | г.о. Истра, д. Кострово, ул. Парковая д. 81, 82, 83 (Голосование на портале «Добродел») |
| 4 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии 50, 52, 50А, 54 (Голосование на портале «Добродел») |
| 5 |  |  |  | г.о. Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17 (Голосование на портале «Добродел») |
| 6 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Юбилейная д. 11 (Голосование на портале «Добродел») |
| 7 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Энергетиков д. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 (Голосование на портале «Добродел») |
| 8 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Центральная пл., д. 1 (Голосование на портале «Добродел») |
| 9 |  |  |  | г.о. Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1, д. 3 (Голосование на портале «Добродел») |
| 10 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Войкова, д. 15, 16, ул. Ногина д. 2 (Голосование на портале «Добродел») |
| 11 |  |  |  | г.о. Истра, д. Покровское, ул. Майская, д. 5 (Голосование на портале «Добродел») |
| 12 |  |  |  | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 38 (Голосование на портале «Добродел») |
| 13 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Ногина, д. 1 (Голосование на портале «Добродел») |
| 14 |  |  |  | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. 1-ая Волоколамская, д. 60/1 (Голосование на портале «Добродел») |
| 15 |  |  |  | г.о. Истра, д.п. Снегири, ул. Станционная, д. 20 (Голосование на портале «Добродел») |
| 16 |  |  |  | г.о. Истра, д. Хуторки, д. 53, д. 54, д. 79 (Голосование на портале «Добродел») |
| 17 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Адасько, д. 6, ул. 9-й Гвардейской дивизии, д. 36 |
| 18 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Юбилейная, д. 12, 13 |
| 19 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Юбилейная, д. 19, 20, 21, 4а, 7а |
| 20 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, Рабочий проезд, д. 3, 4а |
| 21 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Воскресенская площадь, д. 3, 9; ул. Ленина, д. 3 |
| 22 |  |  |  | г.о. Истра, г. Истра, ул. Московская, д. 48 а, б, в |
| 23 |  |  |  | г.о. Истра, д. Рычково, д. 32, 33, 34, 36 |
| 24 |  |  |  | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.д. 20, 21 |
| 25 |  |  |  | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.д. 16, 42, 43 |
| 26 |  |  |  | г.о. Истра, с. Павловская Слобода, Луначарского, 12 |
| 27 |  |  |  | г.о. Истра, п. Гидроузла, д. 18, д. 22, д. 23, д. 24 |
| 28 |  |  |  | г.о. Истра, п. Северный, д. 1 |

Приложение 2

К муниципальной программе

«Формирование современной комфортной     городской среды»

Общественная территория, которая будет благоустроена в первоочередном порядке в 2020 году, в рамках приоритетного проекта «Формирование современной комфортной городской среды»

(по результатам голосования на портале «Добродел»)

По результатам  прошедшего голосования наибольшее количество голосов (53 голоса) набрал проект создания зоны отдыха на берегу реки Песочная в г. Истра.

Общественная территория, которая будет включена в пятилетний план благоустройства Московской области

(по результатам голосования на портале «Добродел»)

По результатам прошедшего голосования наибольшее количество голосов (131 голос) набрал объект г. Дедовск, ул. Красный Октябрь (территория «массовка»).

Приложение 3

К муниципальной программе

«Формирование современной комфортной    городской среды»

Адресный перечень дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния), согласно мероприятию F2.18 «Ремонт дворовых территорий» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» на 2020-2024гг.

| № | Адрес дворовой территории | Наличие элементов благоустройства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ДИП | КП | парковка | лавочки | урны | наружное освещение | озеленение | информационный стенд |
| 1 | г. Истра, ул. 9 Гв.. дивизии д.33 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 2 | г. Истра, 9 Гв. дивизии д.47 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 3 | г. Истра, ул.9Гв. дивизии 50,52,50А, 54 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 4 | г. Истра, ул. 9 Гв. дивизии д.51,53 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | оутстствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 5 | г. Истра, ул. Советская 13корп.1, корп.2 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 6 | г. Истра, 9Гв. дивизии д.55,57 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 7 | г. Истра, ул.9Гв. дивизии д.56, ул. Юбилейная 15,16,17 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 8 | г. Истра, ул. Юбилейная 19,20,21 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 9 | г. Истра, ул. Ленина д.11 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 10 | г. Истра, ул. Воскресенская площадь д.3,9, ул. Ленина, д. 3 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 11 | г. Истра, ул. Ленина д.19,21 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 12 | г. Истра, ул. Первомайская д.2,4,, ул. Ленина д.83, ул. Ленина, д. 89 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 13 | г. Истра, ул. Ленина д.84 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 14 | г. Истра ул. Ленина д.103 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 15 | г. Истра, ул. Рябкина д.38/26 ул. Советская, д. 28 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 16 | г. Истра, ул. Московская д.48а,б,в | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 17 | г. Истра, ул. Рабочий пр. 3,4а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 18 | г. Истра, ул. Урицкого д.40,42, ул. Щеголева д.27а, | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 19 | г. Истра, ул. Советская д.35,33 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 20 | г. Истра, ул. Советская 39а,41 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 21 | г. Истра, ул. Чеховский переулок, д. 5 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 22 | г. Истра, ул. Шнырева д.37 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 23 | г. Истра, ул. Юбилейная д.3,4 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 24 | г. Истра, ул. Юбилейная д.11,12,13 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 25 | г. Дедовск, ул. Ногина д.1 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 26 | г. Дедовск, ул. Спортивная д.1,2,3,4,5 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 27 | г. Дедовск, ул. Спортивная д.6 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 28 | г. Дедовск, ул. Школьный проезд д.7а, ул. Ударная д.4,6,8 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 29 | г. Дедовск, ул. Ударная д.1 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 30 | г. Дедовск, ул. Больничная д.11,13,14, ул. Войкова д.4,6,8,10,12 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 31 | г. Дедовск, ул. Войкова д.14 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 32 | г. Дедовск, ул. Победы д.1,1/1,1/2 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 33 | г. Дедовск, ул. Главная д.2,7 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 34 | г. Дедовск, ул. Гвардейская д.11 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 35 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.3 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 36 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.9 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 37 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.8,10,12, ул. Володарского д.15,21,23,27, ул. Победы д.13 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 38 | г. Дедовск, ул. Энергетиков д.14,16,18,20,22,24,26 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 39 | г. Дедовск, ул.1-ая Волоколамская д.60/1 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 40 | г. Дедовск, ул. Школы-интернат д.1,2 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 41 | д.п. Снегири, ул. Школьная, дд. 2,4,6,8,10 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 42 | д.п. Снегири, ул. Мира, дд. 6,8 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 43 | д.п. Снегири, ул. Станционная, д. 20 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 44 | д.п. Снегири, ул. Ленина, д. 32 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 45 | п.Гидроузла д.18,д.22,д.23,д.24 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 46 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 16, 42, 43 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 47 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 17, 18, 19 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 48 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 20, 21 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 49 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 38 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 50 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 39 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 51 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 40 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 52 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 95 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 53 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 96 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 54 | пос. Глебовский, ул. Микрорайон, дома 101, 102 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 55 | пос. Глебовский, ул. Октябрьская, дома 53, 53а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 56 | пос. Глебовский, ул. Советская, дом 70 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 57 | пос. Зеленый Курган, д. 14 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 58 | г. о. Истра, п. Огниково д.д. 20,21,22 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 59 | г. о. Истра, д. Рычково, улица Военная, д.д. 32,33,34,36 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 60 | г.о. Истра, д. Сокольники д.д. 13,14 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 61 | г.о. Истра, д. Павловское, д.14,15,16,18 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 62 | г.о. Истра, п.ОПХ "Манихино", д.16,17,20 (федеральные земли Минсельхоза РФ) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 63 | п. Северный, д.1 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 64 | п. Первомайский д.10,12,13,14,23 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 65 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, д. 10, д. 11, д. 12 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 66 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Северная, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16, д. 17 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 67 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 1, д. 3 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 68 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 2, д. 5, | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии |
| 69 | Городской округ Истра, с. Новопетровское, ул. Полевая, д. 6а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 70 | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Садовая , д. 33, ул. Садовая д. 27а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 71 | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Садовая , д. 33, ул. Садовая д. 27а | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 72 | Городской округ Истра, п. Румянцево, ул. Садовая, д. 41, ул. Садовая, д. 43 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 73 | д. Покровское ул. Майская д. 5 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 74 | д. Покровское ул. Майская д. 9,16,17,14,19 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 75 | д. Покровское ул. Майская д. 10, 13, 15 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 76 | д. Обушково д. 114, 116, 122 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 77 | с. Павловская Слобода, ул. Советская, д. 3 | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 78 | с. Павловская Слобода, ул. Стадион, д. 2-3-4-5 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 79 | с. Павловская Слобода, ул. Ленина, д. 16 | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) |
| 80 | с. Павловская Слобода, ул. Красная Слободка, д. 18-19-20-21 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 81 | с. Павловская Слобода, ул. 3-го Интернационала, д. 10-11-12 | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | отсутствует (либо ненормативное состояние) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |
| 82 | г.о. Истра д. Хуторки (д. 53, д. 54, д. 79) | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии | существует в нормативном состоянии |

Приложение 4

К муниципальной программе

«Формирование современной комфортной

городской среды»

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

общественных территорий городского округа Истра, запланированных к благоустройству в 2020-2024, согласно мероприятию                              1.2 «Реализация мероприятий по организации функциональных зон в парках культуры и отдыха»                                                                     подпрограммы 1 «Комфортная городская среда»

| №п/п | Адрес общественной территории | Перечень видов работ | Планируемый срок реализации | Объем финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства федерального бюджета | Средства бюджета Московской области | Средства бюджета городского округа Истра |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Парк г. Дедовск, ул. Гагарина | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020-2022 |  |  |  |  |
| 2 | Пляж на берегу Истринского водохранилища в д. Алехново | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2023-2024 |  |  |  |  |
| 3 | Пешеходная зона вдоль реки Истра от ж/д ст. Истра до Воскресенского Новоиерусалимского монастыря | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2021 |  |  |  |  |
| 4 | д. Бужарово, территория напротив ДК | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2023-2024 |  |  |  |  |
| 5 | г. Дедовск, ул. Красный Октябрь (территория "массовка") | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2022-2024 |  |  |  |  |
| 6 | г. Истра создание зоны отдыха на берегу реки Песочная | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации, установка МАФ и детских спортивных и игровых объектов | 2020 |  |  |  |  |
| 7 | Территория на «Соколиной горе» вблизи г. Истры | Устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации | 2024 |  |  |  |  |
| 8 | д. Ленино, д. 97, 41-й км Волоколамс-кого шоссе (Ленино-Снегиревский военно-исторический музей) | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек, устройство освещения, устройство навигации | 2022-2024 |  |  |  |  |

*Адресный перечень подлежит ежегодному уточнению на соответствующий финансовый год.

Приложение 5

К муниципальной программе

«Формирование современной комфортной

городской среды»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат  благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц

| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Безгрешный М.С. | МО, Истринский р-он, д. Давыдовское | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2020-2023 |
| 2 | Костюк Р.В. | МО, Истринский р-он, с. Дарна | Торговый комплекс | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2020-2023 |
| 3 | Дианова Г.И. | МО, Истринский р-он, пос. Глебовский | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2020-2023 |

Начальник отдела благоустройства                                                                           В.В. Бостан