

АДМИНИСТРАЦИЯ

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА**

**МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 25.04.2022 № 3685/4

О подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического

хозяйства и социальной сферы городского округа Истра

к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях подготовки объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Истра к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов, руководствуясь Уставом городского округа Истра,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Истра к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального комплекса и организаций социальной сферы городского округа Истра независимо от форм собственности:

2.1. Образовать постоянно действующий штаб по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетического хозяйства и социальной сферы независимо от форм собственности. Определить персональную ответственность должностных лиц за выполнение мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду.

2.2. Провести проверку технического состояния объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Истра. Направить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра комплексные планы мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов.

2.3. Образовать комиссии по проведению гидравлических испытаний тепловых сетей, обследованию основного оборудования котельных и резервуаров жидкого топлива (в том числе резервного) независимо от форм собственности с участием представителей Министерства энергетики Московской области и Государственного казенного учреждения Московской области «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба».

2.4. Провести, начиная с завершения отопительного периода 2021/2022 года и до 25 августа 2022 года, диагностику и гидравлические испытания тепловых сетей независимо от их форм собственности.

2.5. В срок до 1 сентября 2022 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра реестры актов проведения гидравлических испытаний тепловых сетей.

2.6. В срок до 1 июня 2022 года образовать комиссию по приемке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов.

2.7. В срок до 1 сентября 2022 года обеспечить готовность объектов жилищно-коммунального комплекса, энергетического хозяйства и социальной сферы в городском округе Истра, а также нормативный запас жидкого (в том числе резервного) и твердого топлива на котельных к осенне-зимнему 2022/2023 годов и представить данную информацию в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра.

2.8. В срок до 1 сентября представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра реестры паспортов готовности к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов жилищного фонда и объектов социальной сферы, с указанием о наличии договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования, а также актов технического обслуживания внутридомового газового оборудования.

2.9. В срок до 20 августа 2022 года обеспечить контроль за формированием аварийных запасов материально-технических ресурсов в эксплуатирующих организациях, находящихся на территории городского округа Истра, для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в осенне-зимний период 2022/2023 годов. Информацию о выполнении данных мероприятий представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра.

2.10. В срок до 20 сентября 2022 года провести практические занятия с аварийно-восстановительными бригадами по ликвидации возможных последствий технологических нарушений и аварийных ситуаций на объектах коммунальной инфраструктуры и энергетического хозяйства городского округа Истра.

2.11. Обеспечить объекты коммунальной инфраструктуры бесперебойным электроснабжением от двух независимых взаимно резервирующих источников электропитания с использованием устройств автоматического переключения или автономных источников электроснабжения аварийного резерва. Предусмотреть возможность оперативного подключения автономных теплоисточников к системам теплоснабжения.

2.12. Провести, начиная с 15 сентября 2022 года и до начала отопительного периода, пробные топки, в том числе на резервных видах топлива, для проверки готовности систем отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от их форм собственности. В срок до 25 сентября 2022 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра реестры актов проведения пробных топок.

2.13. Проверить готовность теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов в соответствии с правилами оценки готовности к отопительному периоду. В срок до 1 октября 2022 года представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра акты и паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций.

2.14. В период с 1 июня по 1 ноября 2022 года представлять в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра статистические данные по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная "Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях", утвержденной постановлением Федеральной службы статистики от 27.02.2006 № 7.

3. Утвердить состав штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Истра согласно приложению № 2.

4. Утвердить регламент взаимодействия штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2022/2023 годов объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа Истра с ресурсоснабжающими организациями, потребителями тепловой энергии, ремонтно-строительными и транспортирующими организациями при устранении возможных технологических сбоев, аварийных ситуаций в отопительном периоде согласно приложению № 3.

5. Отделу социальных коммуникаций и связям с общественностью администрации городского округа Истра Московской области разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа Истра Московской области в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации

городского округа Истра А.В. Казаков