Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от « » \_\_\_\_ 2022 года № \_\_\_\_

**Муниципальная программа  
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

**Паспорт**

**муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместители главы администрации городского округа Истра Московской области | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры; управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта среды на территории городского округа Истра | | | | | | | |
| Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах | | | | | | | |
| Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Истра | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры | | | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. | | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Истра | | | | | | | |
| 2. организация благоустройства территорий, включая создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 1 008 539,40 | 1 005 027,60 | 1 843,91 | 1 667,89 | 0 | | 0 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 7 540 750,07 | 1 378 765,07 | 1 294 431,27 | 1 622 786,65 | 1 622 383,54 | 1 622 383,54 | |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего, в том числе по годам: | 8 549 289,47 | 2 383 792,67 | 1 296 275,18 | 1 624 454,54 | 1 622 383,54 | 1 622 383,54 | |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»**

Постановлением Московской областной Думы от 30.12.2014 принят Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который устанавливает требования к объектам и элементам благоустройства.

Стратегией социально-экономического развития Московской области на ближайшую перспективу, безусловным приоритетом государственной политики является повышение качества и комфорта городской среды. Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Истра.

Городская среда обитания (проживания) - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Истра является повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, улучшение внешнего вида городского округа, приведение дворов, улиц, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам, придание им ухоженного, привлекательного вида.

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 303. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 2 фонтана. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор обустроенных детских площадок. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность, уличное освещение физически и морально устарело, либо вовсе отсутствует.

В связи с увеличившимся количеством частных домовладений и предприятий на территории городского округа Истра резко возросло количество твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Необходимо проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз мусора с частных домовладений, а также предупреждение утилизации ТБО и КГМ в несанкционированных для этого местах.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2023 году запланированы к комплексному благоустройству 27 дворовых территорий.

С 2017 г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения. С 2017 г. в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Уборка и содержание территорий городского округа Истра (в том числе содержание детских площадок и уличного освещения) производится силами МБУ «ДОДХИБИМР». Порядка 40 % работ по содержанию территорий и объектов благоустройства подлежит только ручной уборке, а именно: подметание вручную участков, не доступных для уборки машиной, поливка территории, подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований, промывка урн и периодическая очистка их от мусора, мойка газонных ограждений. Показатели надлежащего содержания объектов благоустройства и сезонное содержание территории муниципального образования, включая содержание зеленых насаждений и окоса травы, отсутствие травматизма на объектах благоустройства в зимнее и летнее время, входят в перечень показателей рейтинга-50, подлежат балльной оценке и влияют на формирование положительных оценок работы муниципалитета, снижая также количество обращений граждан на портал «Добродел».

С 2019 года большое значение уделяется развитию туристической привлекательности городского округа Истра. На территории муниципалитета расположены Воскресенский-Новоиерусалимский ставропигиальный мужской монастырь, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Истринское водохранилище, привлекательное для туристов в летний период. С 2019 года стартовали проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». В рамках увеличения туристической привлекательности городского округа Истра в 2022 году реализовывались мероприятия по благоустройству общественных территорий в г. Истра, г. Дедовск. Определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в период до 2024 года.

Кроме того, на территории городского округа Истра Московской области присутствует ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан в Приложении к муниципальной программе.

**Цели и задачи муниципальной программы.**

Для решения проблем, связанных с формированием благоустроенной и комфортной среды, необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по благоустройству территорий городских и сельских населённых пунктов на территории муниципального образования. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Цель муниципальной программы:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Истра.

Задачи муниципальной про­граммы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов;

2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования;

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

4. Приведение уровня освещения муниципального образования к нормативным значениям;

5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

**Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы) включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

В результате реализации Программы ожидается:

• Улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

• Улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

• Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

• Улучшение экологической ситуации в городе;

• Рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

• Увеличение количества благоустроенных дворов;

• Увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

• Увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

• Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

• Обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

• Обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

• Установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

• Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

• Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения;

* Приведение уровня освещенности к нормативному значению.

• Развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

• Создание комфортных условий для жизни граждан в целом

**Перечень подпрограмм и краткое их описание муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование современной комфортной городской среды» городского округа Истра состоит из трёх подпрограмм:

1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда»;

2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области».

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Истра.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Истра.

**Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды;

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Истра;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её целей, является «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Истра».

Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

- организация благоустройства территории городского округа (вывоз навалов мусора и снега);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере благоустройства;

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий.

- Ремонт подъездов в многоквартирных домах.

**Общая характеристика основных мероприятий с обоснование необходимости их осуществления.**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых объектов благоустройства, объектов электросетевого хозяйства, так же ряд мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | | Тип показателя[\*](#P760) | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение \*\* | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Номера основных мероприятий, подпрограммы, оказывающие влияние на достижение показателя |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | | **Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда»** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.01, 1.F2.02, 1.F2.03 |
| 2. | Количество установленных детских, игровых площадок | | Обращение | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01.03 |
| 3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | | Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица, не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.F2.04 |
| 2. | | **Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»** | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных дворовых территорий | | Обращение | Единица | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.F2.01 |
| 2. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | | Отраслевой показатель | Квадратный метр |  | 4 488,46 |  |  |  |  | 2.01.01 |
| 3. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | | Отраслевой показатель | Единица | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 4. | Количество приобретенной коммунальной техники | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.17 |
| 6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.02 |
| 7. | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.04 |
| 8. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | | Отраслевой показатель | Квадратный метр | 2942,39 | 2 942,39 | 2942,39 | 2942,39 | 2942,39 | 2942,39 | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 9. | Замена детских игровых площадок | | Отраслевой показатель | Единица | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.01.20 |

Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя/результата | Единица измерения | Методика расчета показателя/результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **Показатели** | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 1.2. | Количество установленных детских, игровых площадок | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации.  Показатель за отчетный период указывается без учета достигнутого значения за предыдущий период (т.е. без нарастающего итога) |
| 1.3. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед., не менее единиц нарастающим итогом начиная с 2019 года | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, с нарастающим итогом |
| 1.4. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 1.5. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение показателя рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 1.6. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 1.7. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
| 1.8. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.9. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.10. | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области |
| 1.11. | Площадь дворовых территорий и общественных пространств, содержанных за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 1.12. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2. | **Результаты** | | |
| 2.1. | Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 2.2. | Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 2.3. | Благоустроены скверы | Ед. | Направлен на достижение показателя «Количество благоустроенных общественных территорий» |
| 2.4. | Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Значение определяется как фактическое количество реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в отчетном периоде |
| 2.5. | Изготовлено и установлено стел | Шт. | Значение определяется как фактическое количество изготовленных и установленных стел в отчетном периоде |
| 2.6. | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (лесопарковых зон) в отчетном периоде |
| 2.7. | Установлены детские, игровые площадки | Ед. | Плановые значения устанавливаются на основании заявок, сформированных по итогам голосования на портале «Добродел» в год, предшествующий году реализации. |
| 2.8. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 2.9. | Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (зон для досуга и отдыха, благоустроенных в парках культуры и отдыха) в отчетном периоде |
| 2.10. | Благоустроены пространства для активного отдыха | Ед. | Значение определяется как фактическое количество завершенных объектов благоустройства (пространств для активного отдыха) в отчетном периоде |
| 2.11. | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 2.12. | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий |
| 2.13. | Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.14. | Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта | Кв.м | Значение рассчитывается как количество отремонтированных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов |
| 2.15. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций | Ед. | Значение показателя определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия с участием средств бюджета Московской области |
| 2.16. | Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется как сумма количества объектов благоустройства на территории Московской области, на которых реализованы мероприятия за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.17. | Количество созданных административных комиссий | Ед. | Значение определяется фактическим количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства |
| 2.18. | Количество приобретенной коммунальной техники | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники с софинансированием за счет средств бюджета Московской области |
| 2.19. | Количество приобретенной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники за счет средств муниципального образования Московской области |
| 2.20. | Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.21. | Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха) | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 2.22. | Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа. |
| 2.23. | Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства городского округа |
| 2.24. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.25. | Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок | Ед. | Значение определяется фактическим количеством объектов (дворовые территории, общественные пространства), на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок |
| 2.26. | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 2.27. | Площадь бесхозяйных территорий, содержащихся за счет бюджетных средств | Кв.м | Значение определяется как сумма площадей бесхозяйных территорий, находящихся на содержании ОМСУ городского округа |
| 2.28. | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.29. | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.30. | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 2.31. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 2.32. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2023 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 2.33. | Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета | Ед. | Количество установленных детских, игровых площадок за счет средств местного бюджета |
| 2.34. | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 2.35. | На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет бюджетных средств | Шт. | Значение определяется как фактическое количество территорий, на которых реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах |
| 2.36. | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество разработанных архитектурно-планировочных концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий |
| 2.37. | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 2.38. | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства и оценка качества выполненных работ | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль и оценка качества выполненных работ |
| 2.39. | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства |
| 2.40. | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

**городского округа Истра «Формирование современной комфортной городской среды»**

| Наименование мероприятия  Подпро­граммы | Источник  финанси­рования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприя­тия, в том числе по годам (тыс. руб.) | Эксплуа­тационные расходы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Комфортная городская среда»** | | | | |
| Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 194 750,12  2023 г. –194 750,12  2024 г. – 0  2025 г. – 0  2026 г. – 0  2027 г. – 0 | - |
| Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 2 168 035,23;  2023 г. –1 003 035,23;  2024 г. – 130 000,00;  2025 г. – 345 000,00;  2026 г. – 345 000,00;  2027 г. - 345 000,00. | - |
| **Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области »** | | | | |
| Основное мероприятие F2.  Формирование комфортной городской среды | Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего:32 500,00;  2023 год –32 500,00;  2024 год – 0;  2025 год – 0;  2026 год – 0;  2027 год – 0. | - |
| Основное мероприятие 01.  Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | Средства бюджета Московской области  Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 6 147 836,12;  2023 год –1 150 095,33;  2024 год – 1 164 767,18;  2025 год – 1 278 206,54;  2026 год – 1 277 383,54;  2027 год – 1 277 383,54. | - |
| Основное мероприятие 03  Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Московской области  Средства бюджета городского округа Истра | Объем финансовых ресурсов сформирован на основании общего объема финансирования данных мероприятий | Всего: 6 168,00;  2023 год – 3 412,00;  2024 год – 1 508,00;  2025 год – 1 248,00;  2026 год – 0;  2027 год – 0. | - |

**Паспорт подпрограммы I «Комфортная городская среда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации городского округа Истра Московской области. | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры. | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 966 681,06 | 966 681,06 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 396 104,29 | 231 104,29 | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Всего, в том числе по годам: | 2 362 785,35 | 1 197 785,35 | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | |

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 194 750,12 | 194 750,12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 131 845,83 | 131 845,83 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 62 904,29 | 62 904,29 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие F2.02. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории с использованием средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены скверы, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 194 750,12 | 194 750,12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 131 845,83 | 131 845,83 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 62 904,29 | 62 904,29 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Реализованы с использованием средств бюджета Московской области проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 2 168 035,23 | 1 003 035,23 | | | | | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 834 835,23 | 834 835,23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 333 200,00 | 168 200,00 | | | | | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Изготовление и установку стел | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Изготовлено и установлено стел, шт.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 948 589,23 | 948 589,23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 834 589,23 | 834 589,23 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 114 000,00 | 114 000,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 01.03. Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Установлены детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 246,00 | 246,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 246,00 | 246,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Московской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением с использованием средств субсидии, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие 01.05. Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены зоны для досуга и отдыха в парках культуры и отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Мероприятие 01.06. Благоустройство пространств для активного отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены пространства для активного отдыха, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 1 219 200,00 | 54 200,00 | | | | | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 219 200,00 | 54 200,00 | | | | | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- |
| *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства*  *и оценка качества выполненных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | |  |  |  |  |
| I | II | III | IV |
| 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Установлены детские, игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Мероприятие 01.22.  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| На территориях (включая территории, обеспечивающие влияние на увеличение в муниципальном образовании Мо  сковской области на конец текущего года доли общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных в границах городских и (или) сельских населенных пунктах)  реализованы мероприятия по проектированию, подготовке светотехнических расчетов, устройству систем наружного освещения, проведению измерений светотехнических характеристик систем управления наружным освещением за счет средств местного бюджета, шт. |  |  | Всего | Итого 2023 году | В том числе по кварталам: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме I | | | Итого | 2 362 785,35 | 1 197 785,35 | | | | | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 966 681,06 | 966 681,06 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 396 104,29 | 231 104,29 | | | | | 130 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 | 345 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатор-ом работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.о. Истра  Дедовск  Центральная  Часть  Ул.Гагарина | На согласовании | CMP | 01.03.2023-01/10.2023 | 01.10.  2023 | 194750,12 | 194 750,12 | Итого | 194 750,12 | 194 750,12 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 845,83 | Средства бюджета Московской области | 131 845,83 | 131 845,83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 62 904,29 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 62 904,29 | 62 904,29 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02 «Благоустройство лесопарковых зон»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Благоустройство лесопарковых зон | Согласование | Согласование | Согласование | Согласование | 948 589,23 | 948 589,23 | Итого | 948 589,23 | 948 589,23 | - | - | - | - |  |
| 834 589,23 | Средства бюджета Московской области | 834 589,23 | 834 589,23 | - | - | - | - |
| 114 000,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 114 000,00 | 114 000,00 | - | - | - | - |
|  | Благоустройство Истринского лесопарка по адресу: Московская область, г. Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское лесничество (Истринский лесотехнический участок) | Согласование | Согласование | Согласование | Согласование | 598 589,23 |  | Итого | - | 598 589,23 | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Московской области | - | 597 639,23 | - | - | - | - |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 950,00 | - | - | - | - |
|  | Лесопарк в с. Павловская слобода. Адрес: Московская область, городской округ Истра, с. Павловская Слобода. | Согласование | Согласование | Согласование | Согласование | 350 000,00 |  | Итого | - | 350 000,00 | - | - | - | - |  |
|  | Средства бюджета Московской области | - | 236 950,00 | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа Истра | - | 113 050,00 | - | - | - | - |

**Паспорт подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместители главы администрации городского округа Истра Московской области. | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры; управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 41 858,34 | 38 346,54 | 1 843,91 | 1 667,89 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 144 645,78 | 1 147 660,78 | 1 164 431,27 | 1 277 786,65 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 6 186 504,12 | 1 186 007,32 | 1 166 275,18 | 1 279 454,54 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 |

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
|
| 2023 год | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 22 002,50 | 22 002,50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 10 497,50 | 10 497,50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 32 500,00 | 32 500,00 | | | | | |  |  |  |  | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 22 002,50 | 22 002,50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 10 497,50 | 10 497,50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 5 | 5 | 0 | | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 01 Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 6 147 836,12 | 1 150 095,32 | | | | | | 1 164 767,18 | 1 278 206,54 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры, Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 17 034,12 | 15 388,12 | | | | | | 823,00 | 823,00 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета |  | 0 | | | | | |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 130 802,00 | 1 134 707,20 | | | | | | 1 163 944,18 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 24 523,29 | 9 245,89 | | | | | | 3 819,35 | 3 819,35 | 3 819,35 | 3 819,35 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 3 673,77 | 3 673,77 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 20 849,52 | 5 572,12 | | | | | | 3 819,35 | 3 819,35 | 3 819,35 | 3 819,35 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь устраненных дефектов асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, в рамках проведения ямочного ремонта, кв.м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 4 488,46 | 4 488,46 | - | | - | - | 4 488,46 | - | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 16 087,68 | 16 087,68 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 10 891, 35 | 10 891, 35 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 5 196,33 | 5 196,33 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 27 | 27 | - | | - | - | 27 | - | - | - | - |
| *Количество созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций* *за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 2 469,00 | 823,00 | | | | | | 823,00 | 823,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 2 469,00 | 823,00 | | | | | | 823,00 | 823,00 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество созданных административных комиссий, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | |  |  |  |  |
| I | | II | III | IV |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество приобретенной коммунальной техники, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Количество приобретенной коммунальной техники* *за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 4 922 993,00 | 976 586,12 | | | | | | 978 772,20 | 989 211,56 | 989 211,56 | 989 211,56 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 922 993,00 | 976 586,121 | | | | | | 978 772,20 | 989 211,56 | 989 211,56 | 989 211,56 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь дворовых территорий, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 2 942,39 | 2 942,39 | 2 942,39 | | 2 942,39 | 2 942,39 | 2 942,39 | 2 942,39 | 2 942,39 | 2 942,39 | 2 942,39 |
| 2.6. | Мероприятие 01.16.  Содержание в чистоте территории городского округа (общественные пространства) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь общественных пространств, содержащихся за счет бюджетных средств (за исключением парков культуры и отдыха), кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 550 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры , Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 550 000,00 | 50 000,00 | | | | | | 50 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| 5 | 5 - - - 5 | | | | | | - | - | - | - |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь парков культуры и отдыха, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание объектов дорожного хозяйства (внутриквартальные проезды) | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь внутриквартальных проездов, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 270 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 270 000,00 | 30 000,00 | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| 6 | 6 | - | | - | 6 | - | - | - | - | *-* |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 361 763,15 | 67 352,63 | | | | | | 71 352,63 | 74 352,63 | 74 352,63 | 74 352,63 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры, Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 361 763,15 | 67 352,63 | | | | | | 71 352,63 | 74 352,63 | 74 352,63 | 74 352,63 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| *3400-* | *3400* | *-* | | *-* | *-* | *3400* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.12. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры, Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.13. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры, Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | | | | | | - | - | - | - |
| 2.14. | Мероприятие 01.24.  Ликвидация несанкционированных навалов мусора | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество объектов, на которых осуществлена ликвидация несанкционированных навалов мусора, свалок, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.15. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.16. | Мероприятие 01.26.  Содержание бесхозяйных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства и экологии управления благоустройства, экологии и дорожной инфраструктуры |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Площадь* бесхозяйных территорий*, содержащихся за счет бюджетных средств, кв. м* |  |  | Всего | Итого 2023 год | | В том числе по кварталам | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | II | III | IV |
| - | - | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 02 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капительного ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| *-* | *-* | *-* | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 4. | Основное мероприятие 03 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 6 168,00 | 3 412,000 | | | | | | 1 508,00 | 1 248,00 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. |
| Средства бюджета Московской области | 2 821,72 | 955,92 | | | | | | 1 020,91 | 844,89 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 346,28 | 2 456,08 | | | | | | 487,09 | 403,11 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01. Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 6 168,00 | 3 412,000 | | | | | | 1 508,00 | 1 248,00 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. |
| Средства бюджета Московской области | 2 821,72 | 955,92 | | | | | | 1 020,91 | 844,89 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 346,28 | 2 456,08 | | | | | | 487,09 | 403,11 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
| *26* | *13* | *0* | | *4* | *5* | *4* | *13* | *0* | *0* | *0* |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед.* |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| I | | II | III | IV |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 6 186 504,12 | 1 186 007,32 | | | | | | 1 166 275,18 | 1 279 454,54 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 |  |
| Средства бюджета Московской области | 41858,34 | 38346,54 | | | | | | 1843,91 | 1667,89 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 144 645,78 | 1 147 660,78 | | | | | | 1 164 431,27 | 1 277 786,65 | 1 277 383,54 | 1 277 383,54 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2. Формирование комфортной городской среды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощ-  ность/  прирост  мощ-  ности  объекта строи-  тель-  ства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификато-ром работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завер-шение работ | Пре-дель-ная стои-мость объек-та капи-таль-ного строи-тельст-ва/  работ (тыс. руб.) | Профинан-сировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Г.о. Истра | На  согласовании | На  согласовании | На  согласовании | На  согласовании | 32 500,00 |  | Итого | 32 500,00 | 32 500,00 |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 22 002,50 | 22 002,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 10 497,50 | 10 497,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02 «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Г.о.Истра | На  согласовании | На  согласовании | На  согласовании | На  согласовании | 16 087,68 | 16 087,68 | Итого | 16 087,68 | 16 087,68 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 891,35 | Средства бюджета  Московской области | 10 891,35 | 10 891,35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 196,33 | Средства бюджета городского округа Истра | 5 196,33 | 5 196,33 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**Адресный перечень дворовых территорий городского округа Истра**

**сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному**

**благоустройству дворовых территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| …. | Находится на стадии согласования | 2023 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Истра**

**для выполнения работ по благоустройству территорий в 2023-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта (наименование объекта) | Год реализации |
| 1 | г.Дедовск, ул. Гагарина | 2023 |
| 2 | г. Истра, территория вблизи Драмтеатра | 2023 |
| 3 | д. Черная, ул. Теннистая (Березовая роща) | 2023 |
| 4 | Лесопарк в с. Павловская Слобода | 2023-2024 |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | Безгрешный М.С. | МО, Истринский р-он, д. Давыдовское | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |
| 2 | Костюк Р.В. | МО, Истринский р-он, с. Дарна | Торговый комплекс | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |
| 3 | Дианова Г.И. | МО, Истринский р-он, пос. Глебовский | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограмм осуществляется муниципальными заказчиками подпрограмм. Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы) осуществляется на основании [постановления](consultantplus://offline/ref=20801F220B5C05F9A101A54CEF8ADC1952C99F10EC58C581C026D3BAD238A873C5D5605EC4C299382C326A1C07r454L) администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра». Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Муниципальные заказчики формируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в [порядке](consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C694B5232597982C5CD58792A27BB37D4E48063A8B7F46F5B1E69887BBB4h3f1F), установленном постановлением администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра».