Приложение к постановлению главы городского округа Истра

от 16.03.2020 № 121/3

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2020-2024ГОДЫ**

1. **Паспорт муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Истра – В.А. Шевяков | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Истра объектами социального назначения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**  **Подпрограмма 5** **«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**  **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»** | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего:  в том числе:** | **4 054 457,07** | **1 079 507,14** | **1 981 559,33** | **950 037,0** | **21 335,4** | **22 018,2** |
| Средства бюджета Московской области | 2 131 453,69 | 357 385,67 | 1 416 265,53 | 357 802,49 | - | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 768 003,38 | 567 121,47 | 565 293,8 | 592 234,51 | 21 335,4 | 22 018,2 |
| Внебюджетные средства | 155 000,0 | 155 000,0 | - | - | - | - |

**2. Общая характеристика сферы реализации Программы.**

Одним из ключевых приоритетов муниципальной программы городского округа Истра является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Актуальность муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском округе Истра, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой жилых комплексов и появлением новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы:

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2023 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов. Развитие системы образования городского округа Истра в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Истра.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Истра ежегодно увеличивается. При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Истра отмечается низкая обеспеченность района спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами, ледовыми дворцами.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Истра является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Истра является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Реализация данной программы носит комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Истра. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

1. **Прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,**

**оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Истра (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Истра объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Истра в целом.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм.**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам:

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»;

Мероприятия подпрограммы направлены:

на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций:

в части "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

решение проблемы доступности общего дошкольного и общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями развития экономики городского округа Истра.

создание дополнительных мест для обеспечения функционирования школ и детских садов в односменном режиме путем строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также реконструкции со строительством пристроек.

Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Мероприятия подпрограммы 5 направлены на создание объектов физической культуры и спорта

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»

Мероприятия подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

1. **Обобщённая характеристика основных проблем и мероприятий программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.

Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах государственной программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.

Перечень мероприятий, приведенных в [подпрограммах](file:///C:\Users\UKS3\Desktop\Мои%20документы\Муниципальные%20программы\МП%202019год\Версия%205%20Муниципальная%20программа%20Спорт%2017-21.doc#P4751) 3; включает в себя мероприятия государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Мероприятия приведенные в подпрограмме 5 включают в себя строительство объектов спортивного комплекса - Ледовый дворец в мкр. Полево, г. Истра, г.о. Истра

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа Истра, внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Истра.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**"Строительство объектов социальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации МП | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\UKS3\Desktop\Мои%20документы\Муниципальные%20программы\МП%202019год\Версия%205%20Муниципальная%20программа%20Спорт%2017-21.doc#P1207) **3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счёт внебюджетных источников | Обращение | единица | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06 |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счёт бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа» | единица | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | **E1** Федеральный проект «Современная школа» |
| **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **01** |

1. **Методика расчета показателей эффективности реализации**

**муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| **2** | **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**8.** **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком программы.**

Заказчиком программы является Управление градостроительной деятельности городского округа Истра

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является МКУ «Управление капитального строительства городского округа Истра»

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

вводит в подсистему ГАСУ МО отчетную информацию. По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

представляет координатору муниципальной программы годовой отчет о реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

7.1. С целью контроля за реализацией муниципальной программы, ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области:

7.1.1. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения мероприятий.

7.1.2. Результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня.

7.2. Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Московской области, бюджета городского округа Истра и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  Приложение № 1 к Программе   1. **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**    1. **Паспорт Подпрограммы 3.** **«Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| ВСЕГО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
|  | Всего:  в том числе: | **3 659 882,07** | **1 039 833,34** | **1 800 785,53** | **819 263,2** | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета Московской области | **2 131 453,69** | **357 385,67** | **1 416 265,53** | **357 802,49** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | **1 373 428,38** | **527 447,67** | **384 520,0** | **461 460,71** |  |  |
| Внебюджетные источники | **155 000,0** | **155 000,0** |  |  |  |  |

* 1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации подпрограммы.

1. Доступность дошкольного образования;

2. Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Для сокращения очередности в местах в дошкольные и общие образовательные учреждения к 2024 году необходимо обеспечить завершение строительства детских садов: на 125 мест г.о. Истра вблизи д. Высоково, на 120 мест д. Высоково, ЖК «Малая Истра», на 175 мест д. Красный Поселок Т.У. Обушковское;

строительства новых школ на 1100 мест п. Павловская Слобода, на 825 мест в г. Истра, мкр. Восточный, на 400мест школа (блок начальных классов) МОУ Глебовская СОШ, п. Глебовский, на 550мест д. Черная, мкр. Новое Нахабино, Т.У. Павлослободское.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Истра, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Истра, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Истра разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Истра (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № пп | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятий в базовом финансовом году  (тыс. руб.) | Всего,  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 3 | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | |  | | |
| 1 | **Основное мероприятие 06.** Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020год | **Итого** | **150 000,0** | **155 000,0** | **155 000,0** |  |  |  |  |  | |  | | |
| Внебюджетные источники | 150 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 06.01** Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | 2020 | **Итого** | **150 000,0** | **155 000,0** | **155 000,0** |  |  |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 1 единиц.  В том числе: 2020год -1 | | |
| Внебюджетные источники | 150 000,0 | 155 000,0 | 155 000,0 |  |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие Е1.** **Федеральный проект «Современная школа»** | 2020-2022 годы | **Итого:** | **31 836,81** | **3 504 882,07** | **884 833,34** | **1 800 785,53** | **819 263,20** |  |  | Министерство строительного комплекса Московской области; Управление градостроительной деятельности городского округа Истра;  МКУ «Управление капитального строительства» | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 3 единиц.  В том числе:  2021год-2;  2022год -1 | | |
| Средства бюджета Московской области | 28 653,13 | 2 131 453,69 | 357 385,67 | 1 416 265,53 | 357 802,49 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 183,68 | 1 373 428,38 | 527 447,67 | 384 520,0 | 461 460,71 |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие Е1.02** Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2022 годы | **Итого:** |  | 1 509 946,15 | 30 456,95 | 660 226,00 | 819 263,20 |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 1 единиц.  В том числе: 2022год -1 | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 789 819,20 | 14 093,71 | 417 923,0 | 357 802,49 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 720 126,95 | 16 363,24 | 242 303,0 | 461 460,71 |  |  |
| 2.2. | **Мероприятие Е1.03.** **Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения** | 2020-2021 годы | **Итого:** | 31 836,81 | 1 994 935,92 | 854 376,39 | 1 140 559,53 |  |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 2 единиц.  В том числе: 2021год -2 | | |
| Средства бюджета Московской области | 28 653,13 | 1 341 634,49 | 343 291,96 | 998 342,53 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 183,68 | 653 301,43 | 511 084,43 | 142 217,0 |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме 3.** | | | **Итого** | **181 836,81** | **3 659 882,07** | **1 039 833,34** | **1 800 785,53** | **819 263,2** |  |  |  | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | **28 653,13** | **2 131 453,69** | **357 385,67** | **1 416 265,53** | **357 802,49** |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | **3 183,68** | **1 373 428,38** | **527 447,67** | **384 520,0** | **461 460,71** |  |  |
| Внебюджетные источники | **150 000,0** | **155 000,0** | **155 000,0** |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** |

**10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной** **собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие Е1.02**

**Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 12 | | 13 | |
| 1. | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 2019 - 2022 годы | 1100 | 1509946,15 |  | | Итого: | | **1 509 946,15** | | **30 456,95** | | **660 226,00** | | **819 263,2** | |  | |  | |  | |
|  | | Средства бюджета Московской области | | 789 819,20 | | 14 093,71 | | 417 923,0 | | 357 802,49 | |  | |  | |  | |
|  | | Средства бюджета городского округа | | 466 626,95 | | 16 363,24 | | 242 303,0 | | 207 960,71 | |  | |  | |  | |
| В том числе:  Технологическое присоединение инженерных коммуникаций к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Вынос инженерных коммуникаций.  Снос строений | 2020 - 2022 годы | 1100 | 253 500,00 |  | | Итого: | | **253 500,00** | |  | |  | | **253 500,00** | |  | |  | |  | |
|  | | Средства бюджета городского округа | | 253 500,00 | |  | |  | | 253 500,00 | |  | |  | |  | |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | | |  | | **Всего:** | | **1 509 946,15** | | **30 456,95** | | **660 226,00** | | **819 263,20** | |  | |  | |  |
|  | | **Средства бюджета Московской области** | | **789 819,20** | | **14 093,71** | | **417 923,0** | | **357 802,49** | |  | |  | |  |
|  | | **Средства бюджета городского округа** | | **720 126,95** | | **16 363,24** | | **242 303,0** | | **461 460,71** | |  | |  | |  |

**10.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие Е1.03. Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | | | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2020 год | | 2021 год | | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | 8 | 9 | | 10 | | | 11 | 12 | | 12 | | 13 | | |
| 1. | Общеобразовательная школа на 825мест по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) | 2017 - 2021 годы | 825 мест | 1 277 817,61 | 18 491,81 | Итого | | | **1 259 325,80** | **525 525,59** | | **733 800,21** | | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | 851 367,54 | 215 058,35 | | 636 309,19 | | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета  городского округа Истра | | | 327 873,84 | 258 467,24 | | 69 406,60 | | |  |  | |  | |  | | |
| в том числе:  Технологическое присоединение инженерных коммуникаций к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | | | 80 084,42 | 52 000,0 | | 28 084,42 | | |  |  | |  | |  | | |
| 2. | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский, д.21 а (ПИР и строительство) | 2018 - 2021 годы | 400 | 748 955,12 | 13 345,00 | Итого | | | **735 610,12** | **328 850,8** | | **406 759,32** | | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | | 490 266,95 | 128 233,61 | | 362 033,34 | | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета городского округа | | | 194 343,17 | 154 117,19 | | 40 225,98 | | |  |  | |  | |  | | |
| В том числе:  Технологическое присоединение инженерных коммуникаций к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Вынос инженерных коммуникаций |  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | | | **51 000,0** | **46 500,00** | | **4 500,00** | | |  |  | |  | |  | | |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | |  | | **Всего:** | **1 994 935,92** | | | **854 376,39** | | **1 140 559,53** |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | **Средства бюджета Московской области** | **1 341 634,49** | | | **343 291,96** | | **998 342,53** |  | | |  | |  | | |  | |
|  | | **Средства бюджета городского округа** | **653 301,43** | | | **511 084,43** | | **142 217,0** |  | | |  | |  | | |  | |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**10.6. Адресный перечень объектов, финансирование которых предусмотрено мероприятием 06.01 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование объекта, адрес объекта | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование  (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Общеобразовательная школа на 550 мест, г.о. Истра, с.п. Павло-Слободское, вблизи д. Черная,мкр. Новое Нахабино | 2015-2020 | 550 | 605 000,00 | 450 000,00 | Итого: | 155 000,00 | 155 000,0 |  |  |  |  | 155 000,00 |
|  | Внебюджетные средства | 155 000,0 | 155 000,0 |  |  |  |  | 155 000,00 |
| 2 | Всего по мероприятию: | | | | 450 000,00 | Всего: | 155 000,0 | 155 000,0 |  |  |  |  | 155 000,00 |
|  | Внебюджетные средства | 155 000,0 | 155 000,0 |  |  |  |  | 155 000,00 |

1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью.

**11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | **19 000,0** | **160 100,0** | **110 100,0** |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 19 000,0 | 160 100,0 | 110 100,0 |  |  |  |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Истра заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Истра имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В течение 2017-2018 годов на территории городского округа введено в эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 – 2021 годы», 5 объектов спорта (2 - футбольных поля на стадионах Гучково и Глебовец, ФОК п. Глебовский ул. Октябрьская71а, 2- хоккейные коробки на стадионах Гучково и Глебовец).

В тоже время несмотря на темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в городском округе Истра отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

На территории городского округа Истра нет ледового дворца.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

**Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Истра, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Истра, реализуемых в рамках подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Истра, основными типами спортивной инфраструктуры.

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприя-  тия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 5 |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2021 годы | Итого | **0,00** | **289 200,0** | **19 000,0** | **160 100,0** | **110 100,0** |  |  | МКУ «УКС» | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 289 200,0 | 19 000,0 | 160 100,0 | 110 100,0 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2021 годы | Итого: | **0,00** | **289 200,0** | **19 000,0** | **160 100,0** | **110 100,0** |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области – единиц 1  В том числе:  2021г.-1 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 289 200,0 | 19 000,0 | 160 100,0 | 110 100,0 |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 5** | | Итого: | **0,00** | **289 200,0** | **19 000,0** | **160 100,0** | **110 100,0** |  |  |  | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 289 200,0 | 19 000,0 | 160 100,0 | 110 100,0 |  |  |

**11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Мероприятие 01.02. Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| 1. | Ледовый дворец (ПИР и строительство),  г.о. Истра, мкрн. Полево. | 2019-2021 годы |  |  | 0,0 | Итого | **289 200,0** | **19 000,00** | **160 100,00** | **110 100,00** |  |  |  | |
| Средства городского округа Истра | 289 200,00 | 19 000,00 | 160 100,00 | 110 100,00 |  |  |  | |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | |  | **Всего:** | **289 200,0** | **19 000,00** | **160 100,00** | **110 100,00** |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета городского округа** | 289 200,00 | 19 000,00 | 160 100,00 | 110 100,00 |  |  |  | |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к программе  **12. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**  **12.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | 2020 -2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | Итого | |
| Администрация городского округа Истра | | | Всего: в том числе | | | **20 673,8** | | **20 673,8** | | **20 673,8** | **21 335,4** | | **22 018,2** | **105 375,0** | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | | 20 673,8 | | 20 673,8 | | 20 673,8 | 21 335,4 | | 22 018,2 | **105 375,0** | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**  Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.  Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:  организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Уставом МКУ «УКС», видов деятельности и функций;  методическое и информационное обеспечение.  Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета городского округа Истра на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»  **Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Администрации городского округа Истра**  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Истра  Основными целями деятельности Учреждений являются:  сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в сфере строительной и градостроительной деятельности;  обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств бюджета Московской области, средств городского округа Истра, внебюджетных источников.  **Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»**  Своевременное обеспечение МКУ «УКС» основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **12.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем 2019 финансовом году (тыс. руб.) \* | | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | |
| 1. | | **Основное мероприятие 01.**  "Создание условий для реализации полномочий органов власти". | Итого | | 2020-2024 | 20 673,8 | | **105 375,0** | **20 673,8** | | **20 673,8** | | **20 673,8** | **21 335,4** | **22 018,2** | МКУ «Управление капитального строительства» | | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | |  | 20 673,8 | | 105 375,0 | 20 673,8 | | 20 673,8 | | 20 673,8 | 21 335,4 | 22 018,2 |
| 1.1. | | **Мероприятие 01.01.**  Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Истра» | Итого | | 2020-2024 | 20 673,8 | | **105 375,0** | **20 673,8** | | **20 673,8** | | **20 673,8** | **21 335,4** | **22 018,2** |  | | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | |  | 20 673,8 | | 105 375,0 | 20 673,8 | | 20 673,8 | | 20 673,8 | 21 335,4 | 22 018,2 |

Директор МКУ «Управление капитального строительства» А.О. Алексеев

Исп. Трусова Е.Н.

тел. 8 (498 31) 5 22 60

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | |
| Е1 Современная школа | Средства бюджета Московской области | На основании Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями) Пост. Прав. МО от 28.01.2020 №20/3 | Всего: 2 131 453,69тыс.руб 2020 год – 357 385,67тыс.руб 2021 год - 1 416 265,53тыс.руб 2022 год - 357 802,49тыс.руб  2023 год-0,0  2024 год-0,0 |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 1 373 428,38тыс.руб 2020 год – 527 447,67тыс.руб 2021 год – 384 520,00тыс.руб 2022 год – 461 460,71тыс.руб  2023 год -0,0  2024 год -0,0 |  |
| Е 1.2 Капитальные вложения в объекты общего образования | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 789 819,20тыс.руб 2020 год - 14 093,71тыс.руб 2021 год - 417 923,0тыс.руб 2022 год - 357 802,49тыс.руб  2023 год- 0,0  2024 год- 0,0 |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 720 126,95тыс.руб 2020 год - 16 363,24тыс.руб 2021 год - 242 303,0тыс.руб 2022 год - 461 460,71тыс.руб  2023 год – 0,0  2024 год – 0,0 |  |
| E 1.3 «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 1 341 634,49тыс.руб 2020 год – 343 291,96тыс.руб 2021 год – 998 342,53тыс.руб 2022 год – 0,0тыс.руб  2023 год- 0,0тыс.руб.  2024 год- |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 653 301,43тыс.руб 2020 год – 511 084,43тыс.руб 2021 год – 142 217,0тыс.руб 2022 год - 0,0тыс.руб  2023 год- 0,0  2024 год- 0,0 |  |
| 06 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет внебюджетных источников | Внебюджетные источники |  | Всего: 155 000,0тыс.руб 2020 год - 155 000,0тыс.руб  2021 год-0,0  2020 год-0,0  2023 год-0,0  2024 год-0,0 |  |
| Подпрограмма: 5 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | | | | |
| 1 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | На основании локальных сметных расчетов | Всего: 289 200,00 тыс.руб 2020 год - 19 000,00 тыс.руб 2021 год - 160 100,00 тыс.руб 2022 год - 110 100,00 тыс.руб |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | | | | |
| 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | На основании сметы | Всего: 105 375,00 тыс.руб 2020 год - 20 673,80 тыс.руб 2021 год - 20 673,80 тыс.руб 2022 год - 20 673,80 тыс.руб 2023 год - 21 335,40 тыс.руб 2024 год - 22 018,20 тыс.руб |  |