Приложение к постановлению главы городского округа Истра

от «11» ноября 2019г. № 974/11

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2020-2024ГОДЫ**

1. **Паспорт муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Истра – В.А. Шевяков | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Истра; МКУ «УКС» | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Истра объектами социального назначения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**  **Подпрограмма 5** **«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**  **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»** | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего:  в том числе:** | **3 301 369,91** | **1 113 713,35** | **1 535 925,36** | **589 643,20** | **31 044,0** | **31 044,0** |
| Средства бюджета Московской области | 2 200 445,59 | 708 217,74 | 1 134 425,36 | 357 802,49 | - | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 914 924,32 | 219 495,61 | 401 500,00 | 231 840,71 | 31 044,0 | 31 044,0 |
| Внебюджетные средства | 186 000,0 | 186 000,0 | - | - | - | - |

**2. Общая характеристика сферы реализации Программы.**

Одним из ключевых приоритетов муниципальной программы городского округа Истра является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Актуальность муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском округе Истра, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой жилых комплексов и появлением новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы:

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2023 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов. Развитие системы образования городского округа Истра в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Истра.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Истра ежегодно увеличивается. При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Истра отмечается низкая обеспеченность района спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами, ледовыми дворцами.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Истра является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Истра является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Реализация данной программы носит комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Истра. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

1. **Прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,**

**оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.**

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Истра (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Истра объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Истра в целом.

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм.**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам:

В состав муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 3. «Строительство (реконструкция) объектов образования»;

Мероприятия подпрограммы направлены:

на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций:

в части "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

решение проблемы доступности общего дошкольного и общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями развития экономики городского округа Истра.

создание дополнительных мест для обеспечения функционирования школ и детских садов в односменном режиме путем строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также реконструкции со строительством пристроек.

Подпрограмма 5. «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

Мероприятия подпрограммы 5 направлены на создание объектов физической культуры и спорта

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»

Мероприятия подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления

1. **Обобщённая характеристика основных проблем и мероприятий программы.**

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.

Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах государственной программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.

Перечень мероприятий, приведенных в [подпрограммах](file:///C:\Users\UKS3\Desktop\Мои%20документы\Муниципальные%20программы\МП%202019год\Версия%205%20Муниципальная%20программа%20Спорт%2017-21.doc#P4751) 3; включает в себя мероприятия государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Мероприятия приведенные в подпрограмме 5 включают в себя строительство объектов спортивного комплекса - Ледовый дворец в мкр. Полево, г. Истра, г.о. Истра

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа Истра, внебюджетных источников.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Истра.

1. **Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**"Строительство объектов социальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Планируемые результаты реализации МП | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации программы/подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| [**Подпрограмма**](file:///C:\Users\UKS3\Desktop\Мои%20документы\Муниципальные%20программы\МП%202019год\Версия%205%20Муниципальная%20программа%20Спорт%2017-21.doc#P1207) **3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счёт внебюджетных источников | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | **05** |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счёт бюджетных средств | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | **E1** Федеральный проект «Современная школа» |
| **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | **01** |

1. **Методика расчета показателей эффективности реализации**

**муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | Единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов дошкольного образования в эксплуатацию построенных за счет внебюджетных источников | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| **2** | **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | Годовой, ежеквартальный |

**8.** **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий подпрограмм с заказчиком программы.**

Заказчиком программы является Управление градостроительной деятельности городского округа Истра

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является МКУ «Управление капитального строительства городского округа Истра»

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

вводит в подсистему ГАСУ МО отчетную информацию. По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

представляет координатору муниципальной программы годовой отчет о реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

1. **Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятий программы**

7.1. С целью контроля за реализацией муниципальной программы, ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области:

7.1.1. Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов и источников финансирования и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы;

аналитическую записку, в том числе с указанием причин несвоевременного выполнения мероприятий.

7.1.2. Результаты реализации муниципальной программы, которые содержат:

фактически достигнутые значения планируемых результатов реализации муниципальной программы;

аналитическую записку, в том числе с указанием причины невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня.

7.2. Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в системе ГАСУ МО годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы по форме, утвержденной Министерством экономики и финансов Московской области, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Московской области, бюджета городского округа Истра и иных средств, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| По планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  Приложение № 1 к Программе   1. **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**    1. **Паспорт Подпрограммы 3.** **«Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Истра; МКУ «УКС» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| ВСЕГО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
|  | Всего:  в том числе: | **3 148 641,91** | **1 070 833,35** | **1 512 045,36** | **565 763,20** | - | - |
| Средства бюджета Московской области | 2 200 445,59 | 708 217,74 | 1 134 425,36 | 357 802,49 | - | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 762 196,32 | 176 615,61 | 377 620,0 | 207 960,71 | - | - |
| Внебюджетные источники | 186 000,0 | 186 000,0 |  |  |  |  |

* 1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.**

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации подпрограммы.

1. Доступность дошкольного образования;

2. Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Для сокращения очередности в местах в дошкольные и общие образовательные учреждения к 2024 году необходимо обеспечить завершение строительства детских садов: на 125 мест г.о. Истра вблизи д. Высоково, на 120 мест д. Высоково, ЖК «Малая Истра», на 175 мест д. Красный Поселок Т.У. Обушковское;

строительства новых школ на 1100 мест п. Павловская Слобода, на 825 мест в г. Истра, мкр. Восточный, на 400мест школа (блок начальных классов) МОУ Глебовская СОШ, п. Глебовский, на 550мест д. Черная, мкр. Новое Нахабино, Т.У. Павлослободское.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов общего образования за счет внебюджетных источников.

**Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования**

**за счет внебюджетных источников**

Основное мероприятие направлено на строительство (реконструкцию) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Истра, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Истра, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Истра разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Истра (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | | | | | | |  | |
| № пп | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятий в базовом финансовом году  (тыс. руб.) | Всего,  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 3 | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | |  | | |
| 1 | **Основное мероприятие 05** Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020год | **Итого** | **200 000,0** | **186 000,0** | **186 000,0** |  |  |  |  |  | |  | | |
| Внебюджетные источники | 200 000,0 | 186 000,0 | 186 000,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | **Мероприятие 5.1** Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников | 2020 | **Итого** | **200 000,0** | **186 000,0** | **186 000,0** |  |  |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования, - 3 единиц.  В том числе: 2020год -3 | | |
| Внебюджетные источники | 200 000,0 | 186 000,0 | 186 000,0 |  |  |  |  |
| 2. | **Основное мероприятие Е1.** **Федеральный проект «Современная школа»** | 2020-2022 годы | **Итого:** | **42 337,22** | **2 962 641,91** | **884 833,35** | **1 512 045,36** | **565 763,20** |  |  | Министерство строительного комплекса Московской области; Управление градостроительной деятельности городского округа Истра;  МКУ «Управление капитального строительства» | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 3 единиц.  В том числе:  2021год-2;  2022год -1 | | |
| Средства бюджета Московской области | 38 103,5 | 2 200 445,59 | 708 217,74 | 1 134 425,36 | 357 802,49 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 233,72 | 762 196,32 | 176 615,61 | 377 620,0 | 207 960,71 |  |  |
| 2.1. | **Мероприятие Е1.2** Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2022 годы | **Итого:** |  | **1 256 446,16** | **30 456,96** | **660 226,00** | **565 763,20** |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 1 единиц.  В том числе: 2022год -1 | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 803 654,48 | 27 928,99 | 417 923,00 | 357 802,49 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 452 791,68 | 2 527,97 | 242 303,00 | 207 960,71 |  |  |
| 2.2. | **Мероприятие Е1.3.** **Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения** | 2020-2021 годы | **Итого:** | **42 337,22** | **1 706 195,75** | **854 376,39** | **851 819,36** |  |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования, - 2 единиц.  В том числе: 2021год -2 | | |
| Средства бюджета Московской области | 38 103,5 | 1 396 791,11 | 680 288,75 | 716 502,36 |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 233,72 | 309 404,64 | 174 087,64 | 135 317,0 |  |  |  |
| В том числе: Средства бюджета городского округа Истра |  | 155 500,0 | 98 500,0 | 57 000,0 |  |  |  |
| **Всего по подпрограмме 3.** | | | **Итого** | **637 337,22** | **3 148 641,91** | **1 070 833,35** | **1 512 045,36** | **565 763,20** |  |  |  | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | 38 103,5 | 2 200 445,59 | 708 217,74 | 1 134 425,36 | 357 802,49 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 233,72 | 762 196,32 | 176 615,61 | 377 620,0 | 207 960,71 |  |  |
| Внебюджетные источники | 595 000,0 | 186 000,0 | 186 000,0 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **11.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**  **11.5.1. Адресный перечнь объектов** **муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 5.1 Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования за счет внебюджетных источников Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | |  |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1. | г.о. Истра, с.п. Ивановское, вблизи д. Высоково | 2019-2020 годы | 125 | 144 000,0 | 80 000,0 | Итого | 64 000,0 | 64 000,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 64 000,0 | 64 000,0 |  |  |  |  |  |
| 2. | г.о. Истра, с.п. Ивановское, д. Высоково, ЖК «Малая Истра» | 2016-2020 годы | 120 | 132 000,0 | 110 000,0 | Итого | 22 000,0 | 22 000,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 22 000,0 | 22 000,0 |  |  |  |  |  |
| 3. | г.о. Истра, Т.У. Обушковское, д. Красный Поселок | 2019-2020 годы | 175 | 200 000,0 | 100 000,0 | Итого | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | 100 000,0 | 100 000,0 |  |  |  |  |  |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | | 290 000,0 | **Всего:** | **186 000,0** | **186 000,0** |  |  |  |  |  |
| **Внебюджетные источники** | **186 000,0** | **186 000,0** |  |  |  |  |  |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью | | | | | | | | | | | | | |

**11.5.2. Адресный перечень объектов муниципальной** **собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие Е1.2 «Капитальные вложения в объекты общего образования» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 |
| 1 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 2019 - 2022 годы | 1100 | 1 256 446,16 |  | Итого: | **1 256 446,16** | **30 456,96** | **660 226,00** | **565 763,20** |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 803 654,48 | 27 928,99 | 417 923,0 | 357 802,49 |  |  |  |
|  | Средства бюджета городского округа | 452 791,68 | 2 527,97 | 242 303,0 | 207 960,71 |  |  |  |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | |  | **Всего:** | **1 256 446,16** | **30 456,96** | **660 226,00** | **565 763,20** |  |  |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **803 654,48** | **27 928,99** | **417 923,0** | **357 802,49** |  |  |  |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **452 791,68** | **2 527,97** | **242 303,0** | **207 960,71** |  |  |  |

**11.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие Е1.3. «Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения» Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | | Источники финансирования | | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | |  | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 12 | | 13 | | |
| 1. | Общеобразовательная школа на 825мест по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) | 2017 - 2021 годы | 825 мест | 971 303,17 | | 30 286,65 | | Итого | | **1 045 516,52** | **525 525,59** | | **519 990,93** | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | 848 079,85 | 426 173,03 | | 421 906,82 | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета  городского округа Истра | | 197 436,67 | 99 352,56 | | 98 084,11 | |  |  | |  | |  | | |
| В том числе:  Технологическое присоединение инженерных коммуникаций к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского округа | | 104 500,0 | 52 000,0 | | 52 500,0 | |  |  | |  | |  | | |
| 2. | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский, д.21 а (ПИР и строительство) | 2018 - 2021 годы | 400 | 623 024,23 | | 13 345,00 | | Итого | | **660 679,23** | **328 850,80** | | **331 828,43** | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета Московской области | | 548 711,26 | 254 115,72 | | 294 595,54 | |  |  | |  | |  | | |
| Средства бюджета городского округа | | 111 967,97 | 74 735,08 | | 37 232,89 | |  |  | |  | |  | | |
| в том числе:  Технологическое присоединение инженерных коммуникаций к сетям электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Вынос инженерных коммуникаций |  |  |  | |  | | Средства бюджета городского округа | | 51 000,0 | 46 500,00 | | 4 500,00 | |  |  | |  | |  | | |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | |  | | **Всего:** | | **1 706 195,75** | | | **854 376,39** | **851 819,36** |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **Средства бюджета Московской области** | | **1 396 791,11** | | | **680 288,75** | **716 502,36** |  | | |  | |  | | |  |
|  | | **Средства бюджета городского округа** | | **309 404,64** | | | **174 087,64** | **135 317,0** |  | | |  | |  | | |  |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**11. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление градостроительной деятельности администрации городского округа Истра; МКУ «УКС» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
| Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | 19 000,0 |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 19 000,0 |  |  |  |  |  |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Истра заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Истра имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В течение 2017-2018 годов на территории городского округа введено в эксплуатацию в рамках государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2017 – 2021 годы», 5 объектов спорта (2 - футбольных поля на стадионах Гучково и Глебовец, ФОК п. Глебовский ул. Октябрьская71а, 2- хоккейные коробки на стадионах Гучково и Глебовец).

В тоже время несмотря на темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в городском округе Истра отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

На территории городского округа Истра нет ледового дворца.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

**Федеральный проект «Спорт - норма жизни»**

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Истра, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Истра, реализуемых в рамках подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Истра, основными типами спортивной инфраструктуры.

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприя-  тия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест-  вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс. руб.) | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 5 |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2021 годы | Итого | **0,00** | **19 000,0** | **19 000,0** |  |  |  |  | МКУ «УКС» | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 19 000,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 1.2.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2021 годы | Итого: | **0,00** | **19 000,0** | **19 000,0** |  |  |  |  |  | | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области – единиц 1  В том числе:  2021г.-1 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 19 000,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 5** | | Итого: | **0,00** | **19 000,0** | **19 000,0** |  |  |  |  |  | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 19 000,0 | 19 000,0 |  |  |  |  |

**11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Мероприятие 1.2.«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области» Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объекта (Наименование объекта) | Годы строительства/ реконструкции/ капитального ремонта (ремонта) | Проектная мощность (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2020 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
| 1. | Ледовый дворец (ПИР и строительство),  г.о. Истра, мкрн. Полево. | 2019-2021 годы |  |  | 0,0 | Итого | **19 000,0** | **19 000,00** |  |  |  |  |  | |
| Средства городского округа Истра | 19 000,00 | 19 000,00 |  |  |  |  |  | |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | |  | **Всего:** | **19 000,0** | **19 000,00** |  |  |  |  |  | |
|  | **Средства бюджета городского округа** | 19 000,00 | 19 000,00 |  |  |  |  |  | |
| 1 Данные подлежат уточнению по итогам 2019 финансового года в соответствии с отчетностью | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 3 к программе  **12. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**  **12.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сроки реализации подпрограммы | | | 2020 -2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | | | Главный распорядитель бюджетных средств | | | Источник финансирования | | | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | Итого | |
| Администрация городского округа Истра | | | Всего: в том числе | | | 23 880,0 | | 23 880,0 | | 23 880,0 | 31 044,0 | | 31 044,0 | **133 728,0** | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | | 23 880,0 | | 23 880,0 | | 23 880,0 | 31 044,0 | | 31 044,0 | **133 728,0** | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**  Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.  Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:  организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Уставом МКУ «УКС», видов деятельности и функций;  методическое и информационное обеспечение.  Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета городского округа Истра на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»  **Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Администрации городского округа Истра**  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Истра  Основными целями деятельности Учреждений являются:  сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в сфере строительной и градостроительной деятельности;  обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств бюджета Московской области, средств городского округа Истра, внебюджетных источников.  **Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»**  Своевременное обеспечение МКУ «УКС» основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **12.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в текущем 2019 финансовом году (тыс. руб.) \* | | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | | | 13 | |
| 1. | | **Основное мероприятие 01.**  "Создание условий для реализации полномочий органов власти". | Итого | | 2020-2024 | 20 673,8 | | **133 728,0** | 23 880,0 | | 23 880,0 | | 23 880,0 | 31 044,0 | 31 044,0 | МКУ «Управление капитального строительства» | | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | |  | 20 673,8 | | 133 728,0 | 23 880,0 | | 23 880,0 | | 23 880,0 | 31 044,0 | 31 044,0 |
| 1.1. | | **Мероприятие 1.1.**  Расходы на обеспечение деятельности Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Истра» | Итого | | 2020-2024 | 20 673,8 | | **133 728,0** | 23 880,0 | | 23 880,0 | | 23 880,0 | 31 044,0 | 31 044,0 |  | | |  | |
| Средства бюджета городского округа Истра | |  | 20 673,8 | | 133 728,0 | 23 880,0 | | 23 880,0 | | 23 880,0 | 31 044,0 | 31 044,0 |

Заместитель начальника управления градостроительной деятельности

городского округа Истра Ю.Н. Тафтонов

Директор МКУ «Управление капитального строительства» А.О. Алексеев

Исп. Трусова Е.Н.

тел. 8 (498 31) 5 22 60