Приложение к постановлению главы городского округа Истра

от 2022 г. №

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА**

**«СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ» НА 2020-2024 ГОДЫ**

1. **Паспорт муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра – М.Р. Билалов | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление капитального строительства; МКУ «УКС» - разработчик программы | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Истра объектами социального назначения. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**  **Подпрограмма 5** **«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**  **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа»** | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего:  в том числе:** | **3 826 737,36** | **198 708,13** | **491 113,60** | **1 471 768,72** | **1 210 442,57** | **454 704,34** |
| Средства бюджета Московской области | **2 282 299,16** | **5 501,05** | **260 866,0** | **1 033 131,90** | **705 850,34** | **276 949,87** |
| Средства федерального бюджета | **279 019,20** | **0,0** | **0,0** | **76 118,80** | **202 900,40** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа Истра    Бонусная дотация | **1 220 725,40** | **193 207,08** | **230 247,60** | **317 824,42** | **301 691,83** | **177 754,47** |
| **44 693,60** | **0,0** | **0,0** | **44 693,60** | **0,0** | **0,0** |

**2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов муниципальной программы городского округа Истра является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Актуальность муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2020 - 2024 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском округе Истра, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой жилых комплексов и появлением новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы:

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2023 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов.

Развитие системы образования городского округа Истра в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования. В целях создания и развития в общеобразовательных организациях городского округа Истра условий для ликвидации второй смены необходимо обеспечить строительство новых объектов общего образования.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Истра.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Истра ежегодно увеличивается. При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Истра отмечается низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами, ледовыми дворцами.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Истра является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Истра является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Реализация данной программы носит комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Истра. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

1. **Прогноз развития сферы с учетом реализации Муниципальной программы, включая возможные варианты решения проблемы,**

**оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы**

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2022 - 2024 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Истра (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Истра объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Истра в целом.

1. **Перечень подпрограмм и краткое их описание**

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы городского округа Истра «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (далее – Муниципальная программа) обуславливает целесообразность использования программно-целевого метода управления для скоординированного достижения взаимоувязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по Муниципальной программе, так и по ее отдельным блокам.

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» (далее – Подпрограмма 3).

Мероприятия Подпрограммы направлены:

на создание и развитие объектов дошкольного образования (включая реконструкцию со строительством пристроек) в целях ликвидации очередности, капитальные вложения в объекты социальной и инженерной инфраструктуры; проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций:

в части "Создание новых мест в общеобразовательных организациях в Московской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" - на создание и развитие в общеобразовательных организациях Московской области условий для ликвидации второй смены;

решение проблемы доступности общего дошкольного и общего образования в соответствии с потребностями граждан и требованиями развития экономики городского округа Истра.

создание дополнительных мест для обеспечения функционирования школ и детских садов в односменном режиме путем строительства общеобразовательных и дошкольных учреждений, а также реконструкции со строительством пристроек.

Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма 5).

Мероприятия подпрограммы 5 направлены на создание объектов физической культуры и спорта.

Подпрограмма 7 «Обеспечивающая программа» (далее – Подпрограмма 7).

Мероприятия подпрограммы 7 направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

1. **Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Основные мероприятия муниципальной программы представляют собой укрупненное мероприятие, объединяющее группу мероприятий, направленных на решение задач, определенных в рамках реализации подпрограмм муниципальной программы.

Внутри подпрограмм мероприятия сгруппированы исходя из принципа соотнесения с задачей, достижению которой способствует их выполнение.

Перечни основных мероприятий и мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы. Отбор мероприятий для включения в Программу осуществляется исходя из их соответствия целям и задачам муниципальной программы, их общественной, социально-экономической и этнокультурной значимости.

Перечень мероприятий, приведенных в [подпрограмме](file:///C:\Users\UKS3\Desktop\Мои%20документы\Муниципальные%20программы\МП%202019год\Версия%205%20Муниципальная%20программа%20Спорт%2017-21.doc#P4751) 3; включает в себя мероприятия государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Мероприятия, приведенные в подпрограмме 5, включают в себя включение объектов спортивного комплекса в государственную программу «Строительство объектов социальной инфраструктуры» - Ледовый дворец в мкр. Полево, г. Истра, г.о. Истра

Финансирование мероприятий муниципальной программы предполагается осуществить за счет средств бюджета Московской области, средств бюджета городского округа Истра.

Перечень мероприятий в [подпрограмме 7](file:///C:\Users\UKS3\Downloads\Шаблон%20МП%20#sub_1016) направлены на создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения запланированных показателей реализации несет Управление капитального строительства администрации городского округа Истра.

**6. Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | Региональный проект «Современная школа»  **Приоритетный** | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | | Основное мероприятие E1.  Федеральный проект «Современная школа» |
| 1.2 | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Региональный проект «Современная школа»  **Приоритетный** | единица | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| **Итого:** | | | **единица** | **-** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | | **Основное мероприятие E1.**  **Федеральный проект «Современная школа»** |
| 2 | Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Отраслевой показатель  **Приоритетный** | единица | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта |
| **Итого:** | | | **единица** | **-** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | **Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта** |

1. **Методика расчета значений планируемых результатов реализации**

**муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Алгоритм расчета значений целевого показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1.** | **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования за счет бюджетных средств | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования за счет бюджетных средств в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| 2. | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования в рамках реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов общего образования в эксплуатацию | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |
| **2.** | **Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»** | | | | |
| 1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | единица | Значение целевого показателя определяется исходя из количества выданных разрешений на ввод объектов физической культуры и спорта в эксплуатацию построенных за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | Годовой, ежеквартальный |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципального заказчика подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Заказчиком программы является Управление капитального строительства городского округа Истра

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является МКУ «Управление капитального строительства городского округа Истра»

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО отчетную информацию. По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- представляет координатору муниципальной программы годовой отчет о реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

**9. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

9.1. С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Форма оперативного (годового) отчета о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Московской области, бюджета городского округа Истра и иных средств, привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;  по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.  Форма годового отчета о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы утверждается Министерством экономики и финансов Московской области.  Заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Истра, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.  Приложение № 1 к Программе   1. **Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**    1. **Паспорт Подпрограммы 3.** **«Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации  бюджетных средств,  в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| ВСЕГО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Администрация городского округа Истра | Всего:  в том числе: | **3 735 175,36** | **178 722,63** | **471 061,50** | **1 454 613,92** | **1 193 257,77** | **437 519,54** |
| Средства бюджета Московской области | 2 282 299,16 | 5 501,05 | 260 866,0 | 1 033 131,90 | 705 850,34 | 276 949,87 |
| Средства федерального бюджета | 279 019,20 | 0,0 | 0,0 | 76 118,80 | 202 900,40 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Истра  Бонусная дотация | 1 129 163,40 | 173 221,58 | 210 195,50 | 300 669,62 | 284 507,03 | 160 569,67 |
| 44 693,60 | 0,0 | 0,0 | 44 693,60 | 0,0 | 0,0 |

* 1. **Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий подпрограммы 3.**

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации подпрограммы.

1. Доступность дошкольного образования;

2. Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет.

Для сокращения очередности в местах в дошкольные и общие образовательные учреждения к 2024 году необходимо обеспечить завершение строительства детских садов: на 125 мест г.о. Истра вблизи д. Высоково, на 120 мест д. Высоково, ЖК «Малая Истра», на 175 мест д. Красный Поселок Т.У. Обушковское;

строительства новых школ на 1100 мест п. Павловская Слобода, на 825 мест в г. Истра, мкр. Восточный, на 400 мест школа (блок начальных классов) МОУ Глебовская СОШ, п. Глебовский, на 550 мест д. Черная, мкр. Новое Нахабино, Т.У. Павлослободское.

Таким образом, необходимость реализации основных мероприятий Подпрограммы 3 обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

**10.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сферы социально-экономического развития городского округа Истра, реализуемых в рамках Подпрограммы 3**

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Истра, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Истра разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Истра (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **10.4 Перечень мероприятий Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
| № пп | Мероприятия подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятий в базовом финансовом году  (тыс. руб.) | Всего,  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 3 | | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 3 | | | |
| 2020год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | | |  | | | |
| 1. | **Основное мероприятие Е1.** **«Современная школа»** | 2020-2024 годы | **Итого:** |  | **3 732 453,43** | **176 297,52** | **470 764,68** | **1 454 613,92** | **1 193 257,77** | **437 519,54** | Министерство строительного комплекса Московской области;  МКУ «Управление капитального строительства» | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - 3 единицы.  В том числе:  2022 год – 1  2023 год - 1  2024 год - 1 | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 282 299,16 | 5 501,05 | 260 866,0 | 1 033 131,90 | 705 850,34 | 276 949,87 |
| Средства федерального бюджета |  | 279 019,20 | 0,0 | 0,0 | 76 118,80 | 202 900,40 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Истра  Бонусная дотация |  | 1 126 441,47 | 170 796,47 | 209 898,68 | 300 669,62 | 284 507,03 | 160 569,67 |
|  | 44 693,60 | 0,0 | 0,0 | 44 693,60 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | **Мероприятие Е1.02** Капитальные вложения в объекты общего образования | 2020-2024 годы | **Итого:** |  | **1 556 553,21** | **0,0** | **13 835,0** | **486 542,60** | **618 656,07** | **437 519,54** | Министерство строительного комплекса Московской области;  МКУ «Управление капитального строительства» | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - 1 единица.  В том числе: 2024 год -1 | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 967 783,07 | 0,0 | 0,0 | 299 223,91 | 391 609,29 | 276 949,87 |
| Средства бюджета городского округа Истра  Бонусная дотация |  | 574 935,14 | 0,0 | 13 835,0 | 173 483,69 | 227 046,78 | 160 569,67 |
|  | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | **Мероприятие Е1.03** **Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения** | 2020-2022 годы | **Итого:** |  | **1 040 878,28** | **176 297,52** | **456 929,68** | **407 651,08** | **0,0** | **0,0** | Министерство строительного комплекса Московской области;  МКУ «Управление капитального строительства» | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования – 1 единица.  В том числе: 2022 год -1 | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 572 020,55 | 5 501,05 | 260 866,0 | 305 653,50 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Истра  Бонусная дотация |  | 437 999,13 | 170 796,47 | 196 063,68 | 71 138,98 | 0,0 | 0,0 |
|  | 30 858,60 | 0,0 | 0,0 | 30 858,60 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | **Мероприятие Е1.08** **Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором** | 2020-2023 годы | **Итого:** |  | **1 135 021,94** | **0,0** | **0,0** | **560 420,24** | **574 601,70** | **0,0** | Министерство строительного комплекса Московской области;  МКУ «Управление капитального строительства» | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - 1 единица.  В том числе: 2023 год -1 | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 742 495,54 | 0,0 | 0,0 | 428 254,49 | 314 241,05 | 0,0 |
| Средства федерального бюджета |  | 279 019,20 | 0,0 | 0,0 | 76 118,80 | 202 900,40 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 113 507,20 | 0,0 | 0,0 | 56 046,95 | 57 460,25 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2020-2022 годы | **Итого:** |  | **2 721,93** | **2 425,11** | **296,82** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Министерство строительного комплекса Московской области;  МКУ «Управление капитального строительства» | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - 1 единиц.  В том числе: 2022 год -1 | | | |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 2 721,93 | 2 425,11 | 296,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2022 годы | Итого: |  | **2 721,93** | **2 425,11** | **296,82** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | Министерство строительного комплекса Московской области;  МКУ «Управление капитального строительства» | | | Количество введенных в эксплуатацию объектов общего образования - 1 единиц.  В том числе: 2022 год -1 | | | |
| Средства бюджета городского округа Истра |  | 2 721,93 | 2 425,11 | 296,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего по мероприятиям:** | | | Итого |  | **3 735 175,36** | **178 722,63** | **471 061,50** | **1 454 613,92** | **1 193 257,77** | **437 519,54** | |  | | |  | | | |
| Средства бюджета Московской области |  | 2 282 299,16 | 5 501,05 | 260 866,0 | 1 033 131,90 | 705 850,34 | 276 949,87 | |
| Средства федерального бюджета |  | 279 019,20 | 0,0 | 0,0 | 76 118,80 | 202 900,40 | 0,0 | |
| Средства бюджета городского округа Истра  Бонусная дотация |  | 1 129 163,40 | 173 221,58 | 210 195,50 | 300 669,62 | 284 507,03 | 160 569,67 | |
|  | 44 693,60 | 0,0 | 0,0 | 44 693,60 | 0,0 | 0,0 | |

|  |
| --- |
| **10.5. Адресные перечни объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено Подпрограммой 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»** |

**10.5.1. Адресный перечень объектов муниципальной** **собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие Е1.02**

**Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.)1 | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 |  | 30.04.2022-30.06.2024 | 30.06.2024 г. | 1 542 718,21 | 0,0 | Итого: | **1 556 553,21** | **0,0** | **13 835,0** | **486 542,60** | **618 656,07** | **437 519,54** | **0,0** |
| 0,0 | Средства бюджета Московской области | 967 783,07 | 0,0 | 0,0 | 299 223,91 | 391 609,29 | 276 949,87 | 0,0 |
| 0,0 | Средства бюджета городского округа  Бонусная дотация | 574 935,14 | 0,0 | 13 835,0 | 173 483,69 | 227 046,78 | 160 569,67 | 0,0 |
| 0,0 | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | | | |  | **Всего:** | **1 556 553,21** | **0,0** | **13 835,0** | **486 542,60** | **618 656,07** | **437 519,54** | **0,0** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | 967 783,07 | 0,0 | 0,0 | 299 223,91 | 391 609,29 | 276 949,87 | 0,0 |
|  | **Средства бюджета городского округа**  **Бонусная дотация** | 574 935,14 | 0,0 | 13 835,0 | 173 483,69 | 227 046,78 | 160 569,67 | 0,0 |
|  | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 | 13 835,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 | 2023 | 2024 |
| вводимых |  | 0 | 0 | 1 |
| открываемых |  | 0 | 0 | 1 |

**10.5.2.** **Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие Е1.03 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Общеобразовательная школа на 825мест по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) | 825 мест |  | 31.03.2017-01.08.2023 годы | 01.08.2023 г. | 1 319 500,2 | 184 428,11 | Итого | **166 676,11** | **0,0** | **166 676,11** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | 150 008,50 | 0,0 | 150 008,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа | 16 667,61 | 0,0 | 16 667,61 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский, д.21 а (ПИР и строительство) | 400 мест |  | 23.09.2019-06.06.2022 годы | 06.06.2022 г. | 853 731,46 | 446 080,36 | Итого | **874 202,17** | **176 297,52** | **290 253,57** | **407 651,08** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета Московской области | 422 012,05 | 5 501,05 | 110 857,50 | 305 653,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Средства бюджета городского округа  Бонусная дотация | 421 331,52 | 170 796,47 | 179 396,07 | 71 138,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 30 858,60 | 0,0 | 0,0 | 30 858,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | | | |  | **Всего:** | **1 040 878,28** | **176 297,52** | **456 929,68** | **407 651,08** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | 572 020,55 | 5 501,05 | 260 866,0 | 305 653,50 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Средства бюджета городского округа**  **Бонусная дотация** | 437 999,13 | 170 796,47 | 196 063,68 | 71 138,98 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 30 858,60 | 0,0 | 0,0 | 30 858,60 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 | 2023 | 2024 |
| вводимых |  | 1 | 0 | 0 |
| открываемых |  | 1 | 0 | 0 |

**10.5.3. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.08**

**Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т. д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) | 825 мест |  | 31.03.2017 – 01.08.2023 годы | 01.08.2023 г. | 1 319 500,2 | 0,0 | Итого | **1 135 021,94** | **0,0** | **0,0** | **560 420,24** | **574 601,70** | **0,0** |  |
| Средства бюджета Московской области | 742 495,54 | 0,0 | 0,0 | 428 254,49 | 314 241,05 | 0,0 |  |
| Средства федерального бюджета | 279 019,20 | 0,0 | 0,0 | 76 118,80 | 202 900,40 | 0,0 |  |
| 0,0 | Средства бюджета  городского округа Истра | 113 507,20 | 0,0 | 0,0 | 56 046,95 | 57 460,25 | 0,0 |  |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | | | |  | **Всего:** | **1 135 021,94** | **0,0** | **0,0** | **560 420,24** | **574 601,70** | **0,0** |  |
|  | **Средства бюджета Московской области** | 742 495,54 | 0,0 | 0,0 | 428 254,49 | 314 241,05 | 0,0 |  |
|  | **Средства федерального бюджета** | 279 019,20 | 0,0 | 0,0 | 76 118,80 | 202 900,40 | 0,0 |  |
|  | **Средства бюджета городского округа** | 113 507,20 | 0,0 | 0,0 | 56 046,95 | 57 460,25 | 0,0 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 | 2023 | 2024 |
| вводимых |  | 0 | 1 | 0 |
| открываемых |  | 0 | 1 | 0 |

**10.5.4. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т. д.) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта строительства  (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 2. | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский, д.21 а (ПИР и строительство) | 400 |  | 2020 -2021 годы | 2021 г. | 2 721,93 | 2 721,93 | Итого | **2 721,93** | **2 425,11** | **296,82** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства бюджета городского округа | 2 721,93 | 2 425,11 | 296,82 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Всего по мероприятию:** | | | | | | 2 721,93 | **Всего:** | **2 721,93** | **2 425,11** | **296,82** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **Средства бюджета городского округа** | **2 721,93** | **2 425,11** | **296,82** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 | 2023 | 2024 |
| вводимых |  | 0 | 0 | 0 |
| открываемых |  | 0 | 0 | 0 |

**1. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

**11.1. Паспорт Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего, в том числе по годам: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**11.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий Подпрограммы 5**

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Истра заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Истра имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В тоже время несмотря на темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в городском округе Истра отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

На территории городского округа Истра нет ледового дворца.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Истра, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

**11.3. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Истра, реализуемых в рамках подпрограммы 5**

Своевременная реализация мероприятий Подпрограммы 5 позволит повысить обеспеченность жителей городского округа Истра, основными типами спортивной инфраструктуры.

**11.4. Перечень мероприятий Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 5 | Сроки исполнения мероприя-  тия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 5 | | | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы 5 | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | |  |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | |
| 1 | Основное мероприятие 01.  Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2020-2024 годы | Итого | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | МКУ «УКС» | Количество введенных в эксплуатацию объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области – единиц 0 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 1.1 | Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | 2020-2024 годы | Итого: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
|  | **Итого по Подпрограмме 5** | | Итого: | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |

**11.5. Адресный перечень объектов муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено мероприятие 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образования/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта  (тыс. руб.) | Профинанси-ровано на 01.01.2022 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Ледовый дворец (ПИР и строительство),  г.о. Истра, мкрн. Полево. |  |  | 2020-2024 годы |  | 0,0 | 0,0 | Итого | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| Средства городского округа Истра | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2. | **Всего по мероприятию:** | | | | | | 0,0 | **Всего:** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 0,0 | **Средства бюджета городского округа Истра** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Справочная таблица:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Количество объектов | Всего, в т.ч. по годам реализации: | 2022 | 2023 | 2024 | | вводимых |  | 0 | 0 | 0 | | открываемых |  | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12. Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**  **12.1. Паспорт Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Муниципальный заказчик подпрограммы | МКУ «Управление капитального строительства» | | | | | | | Источники финансирования подпрограммы муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | | Средства бюджета городского округа Истра | 91 562,0 | 19 985,5 | 20 052,1 | 17 154,8 | 17 184,8 | 17 184,8 | | Всего, в том числе по годам: | **91 562,0** | **19 985,5** | **20 052,1** | **17 154,8** | **17 184,8** | **17 184,8** |   **12.2. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий**  Основным мероприятием Подпрограммы 7 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.  Мероприятия Подпрограммы 7 включают в себя:  организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Уставом МКУ «УКС», видов деятельности и функций;  методическое и информационное обеспечение.  Мероприятия Подпрограммы 7 направлены на рациональное использование средств бюджета городского округа Истра на обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»  **Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Администрации городского округа Истра**  Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания муниципальным казенным учреждением «Управление капитального строительства осуществляется в виде субсидий из бюджета городского округа Истра  Основными целями деятельности Учреждений являются:  сопровождение процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Московской области в сфере строительной и градостроительной деятельности;  обеспечение реализаций полномочий технического заказчика по выполнению строительно-монтажных работ в отношении объектов капитального строительства (реконструкции), а также по проверке объемов и качества работ при осуществлении строительства, и реконструкции объектов капитального строительства (реконструкции), финансируемых за счет средств бюджета Московской области, средств городского округа Истра, внебюджетных источников.    **Обеспечение деятельности МКУ «Управление капитального строительства»**  Своевременное обеспечение МКУ «УКС» основными средствами и материальными запасами в объеме, необходимом для выполнения его полномочий, сформировано в соответствии с потребностью в оргтехнике, офисной мебели, канцелярских принадлежностях, офисной бумаге, системах кондиционирования воздуха, расходных материалах и запасных частях к оргтехнике и других товарах. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |
| **12.3. Перечень мероприятий Подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | | | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы | | |
| 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 12 | | |
| 1 | | **Основное мероприятие 01.**  "Создание условий для реализации полномочий органов власти" | 2022-2024 годы | | Итого: | **91 562,0** | | **19 985,5** | | **20 052,1** | | **17 154,8** | **17 184,8** | **17 184,8** | МКУ «Управление капитального строительства» | | | Обеспечение условий для реализации полномочий органов власти | | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 91 562,0 | | 19 985,5 | | 20 052,1 | | 17 154,8 | 17 184,8 | 17 184,8 |
| 1.1 | | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства  (Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства городского округа Истра») |  | | Итого: | **91 562,0** | | **19 985,5** | | **20 052,1** | | **17 154,8** | **17 184,8** | **17 184,8** | МКУ «Управление капитального строительства | | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 91 562,0 | | 19 985,5 | | 20 052,1 | | 17 154,8 | 17 184,8 | 17 184,8 |
| 2 | | Итого по подпрограмме 7: |  | | **Итого:** | **91 562,0** | | **19 985,5** | | **20 052,1** | | **17 154,8** | **17 184,8** | **17 184,8** |

Директор МКУ «Управление капитального строительства» А.В. Жогин

исп. Круглова О.В.

тел. 8 (498 31) 5 22 60

**Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | |
| Е1 Современная школа | Средства бюджета Московской области | На основании Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» (с изменениями) Пост. Прав. МО от 27.04.2021 № 319/14 | Всего: 2 282 299,16 тыс. руб.  2020 год –5 501,05 тыс. руб. 2021 год –260 866,0 тыс. руб. 2022 год - 1 033 131,90 тыс. руб. 2023 год - 705 850,34 тыс. руб.  2024 год - 276 949,87 тыс. руб. |  |
|  | Средства федерального бюджета | Всего: 279 019,20 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 76 118,80 тыс. руб. 2023 год – 202 900,40 тыс. руб.  2024 год - 0,0 тыс. руб. |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Бонусная дотация | Всего: 1 126 441,47 тыс. руб.  2020 год –170 796,47 тыс. руб. 2021 год –209 898,68 тыс. руб. 2022 год –300 669,62 тыс. руб. 2023 год –284 507,03 тыс. руб.  2024 год -160 569,67 тыс. руб. |  |
|  | Всего: 44 693,60 тыс. руб.  2022 год –44 693,60 тыс. руб. |  |
| Е 1.02 Капитальные вложения в объекты общего образования | Средства бюджета Московской области | Всего: 967 783,07 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год - 0,0 тыс. руб. 2022 год - 299 223,91 тыс. руб. 2023 год - 391 609,29 тыс. руб.  2024 год - 276 949,87 тыс. руб. |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Бонусная дотация | Всего: 574 935,14 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год - 13 835,0 тыс. руб. 2022 год - 173 483,69 тыс. руб. 2023 год - 227 046,78 тыс. руб.  2024 год – 160 569,67 тыс. руб. |  |
| Всего: 13 835,0 тыс. руб.  2022 год – 13 835,0 тыс. руб. |  |
| E 1.03 Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области | Всего: 572 020,55 тыс. руб.  2020 год – 5 501,05 тыс. руб. 2021 год – 260 866,0 тыс. руб. 2022 год – 305 653,50 тыс. руб. 2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа)  Бонусная дотация | Всего: 437 999,13 тыс. руб.  2020 год – 170 796,47 тыс. руб. 2021 год – 196 063,68 тыс. руб. 2022 год – 71 138,98 тыс. руб. 2023 год - 0,0 тыс. руб.  2024 год- 0,0 тыс. руб. |  |
|  | Всего: 30 858,60 тыс. руб.  2022 год – 30 858,60 тыс. руб. |  |
| E 1.08 Создание дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 742 495,54 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 428 254,49 тыс. руб. 2023 год – 314 241,05 тыс. руб.  2024 год- 0,0 тыс. руб. |  |
| Средства федерального бюджета |  | Всего: 279 019,20 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 76 118,80 тыс. руб. 2023 год – 202 900,40 тыс. руб.  2024 год- 0,0 тыс. руб. |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 113 507,2 тыс. руб.  2020 год – 0,0 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 56 046,95 тыс. руб. 2023 год – 57 460,25 тыс. руб.  2024 год- 0,0 тыс. руб. |  |
| 02. Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Распоряжение Комитета по ценам и тарифам Московской области от 18.12.2020 г.  № 277-Р | Всего: 2 721,93 тыс. руб.  2020 год – 2 425,11 тыс. руб. 2021 год - 296,82 тыс. руб. 2022 год - 0,0 тыс. руб.  2023 год - 0,0 тыс. руб.  2024 год - 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 02.02 Строительство (реконструкция) объектов общего образования за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Всего: 2 721,93 тыс. руб.  2020 год – 2 425,11 тыс. руб.  2021 год – 296,82 тыс. руб.  2022 год - 0,0 тыс. руб.  2023 год - 0,0 тыс. руб.  2024 год - 0,0 тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |
| Подпрограмма: 5 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | | | | |
| 1 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | На основании локальных сметных расчетов | Всего: 0,0 тыс. руб. 2020 год – 0,00 тыс. руб. 2021 год – 0,0 тыс. руб. 2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Всего: 0,0 тыс. руб.  2020 год – 0,00 тыс. руб.  2021 год – 0,0 тыс. руб.  2022 год – 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,0 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб. |  |
|  |  |  |  |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | | | | |
| 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | На основании сметы | Всего: 91 562,0 тыс. руб. 2020 год – 19 985,5 тыс. руб. 2021 год – 20 052,1 тыс. руб. 2022 год – 17 154,8 тыс. руб. 2023 год - 17 184,8 тыс. руб. 2024 год – 17 184,8 тыс. руб. |  |