**Приложение к постановлению**

**главы городского округа Истра от 28.12.2022 № 490/12**

**П**[**аспорт**](consultantplus://offline/ref=C5F57806D4652F9C0C7433B6229D4F803BDB9FBB3F1812110106D1DF45C84FAAADFD5A4FACABCAED4E2545E56945EB3D72E37D2ED614400E50Q2H) **муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | заместитель главы администрации городского округа, курирующий вопросы ЖКХ | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;  Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Истра;  Создание условий для предоставления населению жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | | | | | |
| Перечень подпрограмм | *Подпрограмма 1 «Чистая вода»*  *Подпрограмма 2 «Системы водоотведения»*  *Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»*  *Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»*  *Подпрограмма 6. «Развитие газификации»*  *Подпрограмма 8. «Обеспечивающая подпрограмма»* | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| **Всего, в том числе по годам:** | 1 809 868,51 | 298 261,61 | 500 000,37 | 357 733,37 | 339 256,84 | 314 616,32 |
| Средства бюджета Московской области | 737 487,29 | 45 827,66 | 249 272,43 | 88 592,73 | 179 837,11 | 173 957,36 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 860 257,74 | 241 539,31 | 200 295,7 | 222 928,72 | 122 434,73 | 73 059,28 |
| Внебюджетные средства | 212 123,48 | 10 894,64 | 50 432,24 | 46 211,92 | 36 985,00 | 67 599,68 |

**Раздел 1.** Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание цели муниципальной программы.

В настоящее время объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Истра имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на жилищно-коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология района.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем жилищно-коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов.

Для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Истра.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа Истра путем повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние территорий городского округа.

*1.1. Теплоснабжение*

Теплоснабжение района осуществляется от 65 котельных, суммарной установленной мощностью 529,8 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 207 км (в 2-трубном исчислении) 8 теплоснабжающими организациями.

Основным теплоснабжающим предприятием является акционерное общество «Истринская теплосеть», 100 процентов акций которого принадлежат Администрации городского округа Истра. Предприятие обеспечивает теплоснабжение 90% многоквартирного жилищного фонда и более 98% объектов социальной сферы района.

На балансе предприятия находится 52 котельные суммарной установленной мощностью 458,5 Гкал/час, 17 ЦТП, 6 котельных в аренде. Тепловые сети находятся в собственности городского округа Истра.

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2021 г. составил 62%.

Отпуск тепловой энергии потребителям за 2021 год составил 624,7 тыс. Гкал, потери в сетях составили 92,1 тыс. Гкал.

*1.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод*

Услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям района осуществляется 7 организациями, 1 из которых муниципальная.

На балансе муниципального предприятия находятся 69 водозаборных узла, 74 водопроводных насосных станций, 45 ед. канализационных насосных станций, 423 км водопроводных сетей, 281,6 км канализационных сетей, 1 ед. очистных сооружений водопровода, 24 очистные сооружений канализации, производительностью 53,3 тыс. куб. м/сутки.

Средний износ основных фондов в 2021 году составил по водоотведению 66%, по водоснабжению - 60%.

Объем предоставленных товаров и услуг за 2021 год составил:

- по водоснабжению – 9,82 млн. куб. м;

- по водоотведению – 9,58 млн. куб. м.

Объем потери воды в сетях при её передаче составил 785,7 тыс.куб.м.

*1.3. Характеристика жилого фонда городского округа Истра.*

Жилой фонд представлен 1276 многоквартирными жилыми домами общей площадью 3952,9 тыс. кв.м. 1149 многоквартирных домов (МКД) находятся в управлении управляющими организациями На территории городского округа Истра осуществляют свою деятельность пять жилищных, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК "Дружба-2", ЖСК "Автомобилист", ИЖСПК "Истра-5", ЖСПК "Истра-3", ЖСК "Истра-4"), в управлении которых находятся шесть многоквартирных домов.

Все 24 управляющие организации, осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории го Истра, имеют лицензию на управление многоквартирными домами.

Средний процент износа жилого фонда составляет 41%. Аварийными признаны 10 многоквартирных дома; ветхий жилой фонд составляет 41 дом. В соответствии с нормативными сроками износа лифты в количестве 17 ед. включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 2020-2022 гг. для проведения их замены.

**Раздел 2.** Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы.

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках государственной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя программы, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить, как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления программой.

**Раздел 3.** Перечень подпрограмм и их краткое описание.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» городского округа Истра в 2020-2024 годах включает следующие подпрограммы:

1. «Чистая вода»

Целью подпрограммы "Чистая вода" является увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2. «Системы водоотведения»

Целью подпрограммы "Система водоотведения" является обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций в услугах очистки сточных вод путем модернизации систем водоотведения в соответствии с установленными нормативами качества.

3. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

Целью подпрограммы "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ " является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью подпрограммы " ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ " является осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и многоквартирных домов.

5. «Развитие газификации»

Целью подпрограммы "Развитие газификации" является осуществление мероприятий по увеличению газифицированных населенных пунктов городского округа Истра.

6. «Обеспечивающая подпрограмма»

Целью подпрограммы «Обеспечивающая подпрограмма» является осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом.

**Обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления**

Основное мероприятие - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

Основное мероприятие - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций.

Основное мероприятие - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области

Основное мероприятие - Строительство газопроводов в населенных пунктах

Основное мероприятие - Создание условий для реализации полномочий органов власти

Основное мероприятие - Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов

Основное мероприятие - Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области

Основное мероприятие - Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области

Указанные мероприятия являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

Капитальный ремонт и модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа Истра путем повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние территорий округа.

**Раздел 4. Цели и задачи муниципальной программы городского округа Истра «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах.**

Целью муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» городского округа Истра в 2020-2024 годах является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Истра путем:

- Создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан Российской Федерации на территории городского округа Истра путем организации и проведения капитального ремонта в многоквартирных домах и муниципальных жилых помещениях;

- Улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества муниципального жилого фонда, в том числе повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, расположенных на территории городского округа Истра;

- Снижения удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг, восстановление условий жизнеобеспечения и безопасности их потребителей;

- Создания экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства городского округа Истра.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения.

2 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

3 Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры на территории военных городков

4 Приведение в надлежащее состояние территорий муниципальных образований для комфортного проживания населения

5 Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта Московской области

6 Капитальный ремонт и расходы по содержанию имущества многоквартирных домов

Указанные задачи являются необходимыми и достаточными для достижения цели.

**Раздел 5. Планируемые результаты реализации муниципальной программы муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)  (Показатель реализации мероприятий)[[1]](#footnote-1) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации  программы | | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | - | | 94,5 | 94,8 | 95 | 95,2 | 95,4 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки  **(Приоритетный обязательный целевой показатель)** | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | Основное мероприятие 02.  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | | - | 83,2 | 83,3 | 83,4 | 83,5 | 83,6 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью  **(Приоритетный обязательный целевой показатель)** | Отраслевой | ед./тыс. куб. м | | - | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций  **(Приоритетный обязательный целевой показатель)** | Обращение Губернатора Московской области | единица | | - | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | Основное мероприятие 02.  Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры  **(Приоритетный обязательный целевой показатель)** | Обращение Губернатора Московской области | единица | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области | |
| 3.2 | Количество созданных и восстановленных объектов социальной и инженерной инфраструктуры на территории военных городков Московской области  **(Приоритетный обязательный целевой показатель)** | Обращение Губернатора Московской области | единица | | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 03.  Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности | |
| 3.3 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Приоритетный | % | - | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | |
| 3.4 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Отраслевой | Тыс. Руб. | - | | 140 723,75 | 70 708,02,  в том числе 6 000 – бюджет Московской области | 162 757,22, в том числе 5000,00 – бюджет Московской области | 0 | 0 | Основное мероприятие 04 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства» | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета, | Приоритетный | % | - | | 85,20 | 85,5 | 87,17 | 87,60 | 88,40 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде» | |
| 4.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Приоритетный | % |  | | 100,00 | 100 | 96,47 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | |
| 4.3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Приоритетный | % | - | | 34,00 | 34 | 36 | 37 | 38 | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | |
| 4.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Приоритетный | % | - | | 23,20 | 32,3 | 29,27 | 32,5 | 32,6 | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | |
| 6 | Подпрограмма 6 «Развитие газификации» | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Доля жилых домов, подключенных к построенным газопроводам в д. Рычково, ул. Военная | Показатель МП | % | - | | 10 | 50 | 100 | 100 | 100 | Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах» | |

**Раздел 6. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Количество созданных и восстановленных объектов очистки сточных вод суммарной производительностью. | ед./тыс. куб. м | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Количество построенных, реконструированных, отремонтированных коллекторов (участков), канализационных насосных станций | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» | | | | |
| 3.1 | Количество созданных и восстановленных объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети) | единица | Определяется на основании данных о количестве котельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и канализационных), построенных, реконструированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, где:  Д - доля актуальных документов в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры в муниципальном образовании, подлежащих обязательному утверждению, процентов;  АСТС - актуализированная в установленный срок схема теплоснабжения;  АВСиВО - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;  АПКР - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры. | Государственная автоматизированная система «Управление». | *ежеквартальная* |
| 3.3. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Руб. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов в отчетном году | В соответствии с заключенным соглашением с ГРБС | *годовая* |
| Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 4.1 | Бережливыйучет – оснащенностьмногоквартирныхдомов  общедомовымиприборамиучета | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  М - количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К- количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета.процент | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области  «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ежеквартальная |
| 4.2 | Долязданий, строений, сооруженийоргановместногосамоуправленияи муниципальныхучреждений,  оснащенныхприборамиучетапотребляемыхэнергетических  ресурсов. | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов  М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;  К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на  территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  Государственная автоматизированная система «Управление». | ежеквартальная |
| 4.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной  собственности, соответствующих  нормальному уровню энергетическойэффективностиивыше (А, B, C, D). | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D);  М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным  классом энергетической эффективности (А,В,С,Д);  К- количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ежегодная |
| 4.4 | Доля многоквартирных домов  сприсвоеннымиклассами  энергоэфективности | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности;  М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований;  К - количество многоквартирных  домов, расположенных на территории муниципалитета. | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области  «Государственная жилищная инспекция Московской области». | Ежеквартальная |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации» | | | | | |
| 6.1 | Доля жилых домов, подключенных к построенным газопроводам в д. Рычково, ул. Военная | процент | Д = М×100%, где  К  Д - доля жилых домов, подключенных к построенным газопроводам в д. Рычково, ул. Военная;  М - количество многоквартирных домов, подключенных к построенным газопроводам в д. Рычково, ул. Военная;  К - количество многоквартирных  домов, расположенных в д. Рычково. | Администрация г.о. Истра | ежегодно |

**Раздел 7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) рассматривает и согласовывает с Руководителем администрации городского округа Истра предложения центральных исполнительных органов государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия, по возможному участию городского округа Истра в реализации соответствующей государственной программы;

в случае принятия решения об участии в реализации государственной программы готовит соглашения (договоры) о намерениях по софинансированию указанного мероприятия государственной программы с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия и представляет Руководителю администрации городского округа Истра для подписания;

на основе заключенных соглашений (договоров) о намерениях с центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, определенных ответственными за выполнение мероприятия государственной программы, согласовывает соглашение о порядке софинансирования мероприятия государственной программы в очередном финансовом году и плановом периоде и представляет Руководителю администрации городского округа Истра для подписания;

включает указанное мероприятие государственной программы на условиях софинансирования в соответствующую муниципальную программу;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы и готовит финансово - экономическое обоснование;

4) обеспечивает взаимодействие между заказчиками подпрограммы и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты";

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору муниципальной программы и в управление экономического развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) формирует и размещает в течение 5 рабочих дней с момента утверждения на официальном сайте Администрации в сети интернет актуальную версию муниципальной программы с приложением копий постановлений об утверждении муниципальной программы и внесении изменений;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

Заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

**Раздел 8. Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Муниципальные заказчики формируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в [порядке](consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C694B5232597982C5CD58792A27BB37D4E48063A8B7F46F5B1E69887BBB4h3f1F), установленном постановлением администрации городского округа Истра № 1904/4 от 17.04.2018 «Об утверждении новой редакции порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Истра».

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе городского округа Истра**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах**

**Подпрограмма №1** «**Чистая вода**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Чистая вода» муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 1 «Чистая вода» | Всего, в том числе: | 464 468,49 | 3 726,80 | 17 275,00 | 51 952,98 | 211 065,62 | 180 448,09 |
| Средства бюджета Московской области | 267 252,67 | 0,00 | 0,00 | 22 091,22 | 133 404,09 | 111 757,36 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 129 676,35 | 0,00 | 0,00 | 10 539,84 | 65 816,53 | 53 319,98 |
| Внебюджетные источники | 67 539,47 | 3 726,80 | 17 275,00 | 19 321,92 | 11 845,00 | 15 370,75 |

**1.1. Описание целей и задач подпрограммы**

Целью [подпрограммы](#Par506) "Чистая вода" является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены мероприятия

Основное мероприятие - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.

**1.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

В городском округе Истра удельный вес проб питьевой воды из подземных источников, не соответствующих гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям по содержанию железа, превышает среднеобластной показатель в 1,5 и более раз. Основным решением выступает установка станций обезжелезивания на водозаборных узлах, ремонт объектов водоснабжения.

**1.3. Перечень мероприятий подпрограммы «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Основное мероприятие 02.**  **Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области** | **2020-2024** | **Итого** | **464 468,49** | **3 726,80** | **17 275,00** | **51 952,98** | **211 065,62** | **180 448,09** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области** |
| **Средства бюджета Московской области** | **267 252,67** | **0,00** | **0,00** | **22 091,22** | **133 404,09** | **111 757,36** |
| **Средства бюджета городского округа** | **129 676,35** | **0,00** | **0,00** | **10 539,84** | **65 816,53** | **53 319,98** |
| **Внебюджетные источники** | **67 539,47** | **3 726,80** | **17 275,00** | **19 321,92** | **11 845,00** | **15 370,75** |
| **1.1** | **Мероприятие 02.01 -**  **Строительство и реконструкция объектов водоснабжения.** | **2020-2024** | **Итого** | **330 154,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165 077,34** | **165 077,34** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Разработка ПСД по 2 объектам, в том числе:**  **2023 год по 1 объекту;**  **2024 год по 1 объекту.**  **Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в**  **2024 году** |
| **Средства бюджета Московской области** | **223 514,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **111 757,36** | **111 757,36** |
| **Средства бюджета городского округа** | **106 639,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 319,98** | **53 319,98** |
| 1.1.1 | 2.1.1 Строительство ВЗУ д. Красновидово (проектирование) | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Разработка ПСД:  2024 год по 1 объекту |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 2.1.2 Строительство ВЗУ Манихино, ул. Солнечная (проектирование) | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Разработка ПСД:  2023 год по 1 объекту |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | 2.1.3 Реконструкция ВЗУ со строительством водовода, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | **2020-2024** | Итого | 330 154,68 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **165 077,34** | **165 077,34** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2024 году |
| Средства бюджета Московской области | 223 514,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111 757,36 | 111 757,36 |
| Средства бюджета городского округа | 106 639,96 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **53 319,98** | **53 319,98** |
| **1.2** | **Мероприятие 02.02 -**  **Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения.** | **2020-2024** | **Итого** | **66 774,34** | **0,00** | **0,00** | **32 631,06** | **34 143,28** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Пуск в работу 7 объектов водоснабжения, в том числе:**  **в 2022 году - 3 объектов,**  **в 2023 году - 4 объект** |
| **Средства бюджета Московской области** | **43 737,95** | **0,00** | **0,00** | **22 091,22** | **21 646,73** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **23 036,39** | **0,00** | **0,00** | **10 539,84** | **12 496,55** | **0,00** |
| 11.2.1 | 2.2.1. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Алексино, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 10 877,02 | 0,00 | 0,00 | 10 877,02 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2022 году |
| Средства бюджета Московской области | 7 363,74 | 0,00 | 0,00 | 7 363,74 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 513,28 | 0,00 | 0,00 | 3 513,28 | 0,00 | 0,0 |
| 11.2.2 | 2.2.2 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Андреевское, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1  1.2.3 | 2.2.3 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Дьяково, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | 2.2.4 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Карцево, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.5 | 2.2.5 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Красный поселок, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | 2.2.6 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Курово, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | 2.2.7 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Мартюшино, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8 | 2.2.8 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Рождественно, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.9 | 2.2.9 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Савельево, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | 2.2.10 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Сафонтьево, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие перенесено на 2025 год |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | 2.2.11 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Хуторки, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 10 877,02 | 0,00 | 0,00 | 10 877,02 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2022 году |
| Средства бюджета Московской области | 7 363,74 | 0,00 | 0,00 | 7 363,74 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 513,28 | 0,00 | 0,00 | 3 513,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | 2.2.12 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в п. Школы-интерната г. Дедовск, г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 10 877,02 | 0,00 | 0,00 | 10 877,02 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2022 году |
| Средства бюджета Московской области | 7 363,74 | 0,00 | 0,00 | 7 363,74 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 513,28 | 0,00 | 0,00 | 3 513,28 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | 2.2.13 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 7 940,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 940,94 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 5 034,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034,59 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 906,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906,35 | 0,00 |
| 1.2.14 | 2.2.14 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 6 314,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 314,64 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 645,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 645,36 | 0,00 |
| 1.2.15 | 2.2.15 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 941,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 5 034,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 034,5 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 906,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 906,5 | 0,00 |
| 1.2.16 | 2.2.16 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | 2020-2024 | Итого | 8 301,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 301,34 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 5 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 3 038,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 038,34 | 0,00 |
| **11.3** | **2.4. Мероприятие 02.04 -Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, выполняемых в рамках реализации инвестиционных программ ресурсоснабжающих организаций Московской области** | **2020-2024** | **Итого** | **67 539,47** | **3 726,80** | **17 275,00** | **19 321,92** | **11 845,00** | **15 370,75** | **Ресурсоснабжающая организация**  **МУП «Истринская теплосеть»** | **Пуск в работу 7 объектов водоснабжения, в том числе:**  **в 2020 году - 2 объекта,**  **2021 году - 1 ед.,**  **2022 году - 2 ед.,**  **2023 году - 1 ед.,**  **2024 году - 1 ед.,** |
| **Внебюджетные источники** | **67 539,47** | **3 726,80** | **17 275,00** | **19 321,92** | **11 845,00** | **15 370,75** |
| 11.3.1 | 2.4.1 Реконструкция (монтаж станции обезжелезивания) на ВЗУ п. Котово | 2020 | Внебюджетные источники | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2020 году |
| 11.3.2 | 2.4.2 Модернизация (техническое перевооружение станции обезжелезивания) на ВЗУ д. Черная | 2020 | Внебюджетные источники | 926,80 | 926,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2020 году |
| 1  1.3.3 | 2.4.3 Строительство водопроводной линии д. Дуплево д. 1-д. 24 | 2021 | Внебюджетные источники | 2110,00 | 0,00 | 2 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация | Строительство водопроводной линии |
| 11.3.4 | 2.4.4 Модернизация ВЗУ (монтаж станции обезжелезивания, устройство резервной скважины, ремонт станции подъема) п. Снегири, ул. Садовая | 2021-2022 | Внебюджетные источники | 21 219,78 | 0,00 | 11 890,00 | 9 329,78 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2022 году |
| 11.3.5 | 2.4.5 Модернизация ВЗУ №2 г. Дедовск (монтаж и обвязка станции II подъема, строительство РЧВ 1000 м3, ремонт павильона станции II подъема)г. Дедовск, ул. Гагарина | 2021-2022 | Внебюджетные источники | 13 267,14 | 0,00 | 3 275,00 | 9 992,14 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2022 году |
| 1.3.6 | 2.4.6 Модернизация (строительство РЧВ 500м3) ВЗУ с. Новопетровское | 2023 | Внебюджетные источники | 11 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 845,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2023 году |
| 11.3.7 | 2.4.7 Модернизация (модернизация станции водоподготовки 65м3/ч) ВЗУ г. Дедовск | 2024 | Внебюджетные источники | 15 370,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 370,75 | Ресурсоснабжающая организация | Пуск в работу 1 объекта водоснабжения в  2024 году |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе**

**«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024**

**Подпрограмма №2**«**СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

ПАСПОРТ

Подпрограммы «СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | Всего, в том числе: | 513 221,10 | 71 416,22 | 272 464,9 | 89 021,67 | 46 262,78 | 34 055,53 |
| Средства бюджета Московской области | 238 679,43 | 30 827,66 | 172 564,41 | 35 287,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 171 541,66 | 34 420,72 | 77 535,25 | 27 844,31 | 22 122,78 | 9618,60 |
| Внебюджетные источники | 103 000,01 | 6 167,84 | 22 365,24 | 25 890,00 | 24 140,00 | 24 436,93 |

**2.1. Описание целей и задач подпрограммы**

Целью [подпрограммы](#Par506) "Системы водоотведения" является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрено Основное мероприятие - Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций.

**2.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

Услуги по водоотведению потребителям округа осуществляется 7 организациями, 1 из которых муниципальная.

На балансе муниципального предприятия 35 ед. канализационных насосных станций, 352,6 км водопроводных сетей, 203,8 км канализационных сетей, 1 ед. очистных сооружений водопровода, 23 очистные сооружений канализации, производительностью 63,5 тыс. куб. м/сутки.

Средний износ основных фондов составил по водоотведению 56%. Требуется строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод.

**2.3.** **Перечень мероприятий подпрограммы «Систем**ы **водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области** | **2020-2024** | **Итого** | **444 044,53** | **66 998,38** | **268 047,06** | **76 517,49** | **24 140,00** | **8 341,60** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **238 679,43** | **30 827,66** | **172 564,41** | **35 287,36** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **127 296,10** | **34 420,72** | **77 535,25** | **15 340,13** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **78 069,00** | **1 750,00** | **17 947,40** | **25 890,00** | **24 140,00** | **8 341,60** |
| **1.1** | **Мероприятие 01.01**  **Организация в границах городского округа водоотведения** | **2020-2024** | **Итого** | **12 340,38** | **12 340,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **12 340,38** | **12 340,38** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1.1 | 1.1.1 Ремонт очистных сооружений п. Агрогородок | 2020 | Итого | 12 284,80 | 12 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Пуск в работу 1 объекта водоотведения в  2020 году |
| Средства бюджета городского округа | 12 284,80 | 12 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1.1.2 Проведение аварийно-восстановительных работ по перекачке ливневых стоков вблизи поселка Агрогородок городского округа Истра | 2020 | Итого | 55,58 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Проведение аварийно-восстановительных работ |
| Средства бюджета городского округа | 55,58 | 55,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Мероприятие 01.02 - Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод** | **2020-2024** | **Итого** | **431 704,15** | **54 658,00** | **268 047,06** | **76 517,49** | **24 140,00** | **8 341,60** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства,**  **ресурсоснабжающая организация** | **Ввод в эксплуатацию 1 объекта,**  **в том числе:**  **2021/2022 год – 1 ед.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **238 679,43** | **30 827,66** | **172 564,41** | **35 287,36** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **114 955,72** | **22 080,34** | **77 535,25** | **15 340,13** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **78 069,00** | **1 750,00** | **17 947,40** | **25 890,00** | **24 140,00** | **8 341,60** |
| 1.2.1 | 1.2.1 Оплата по МК № 0848300048219000364 на разработку проектно-изыскательных работ по объекту: «Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область. | 2020 | Итого | 8 679,00 | 8 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | разработка проектно-изыскательных работ по 1 объекту |
| Средства бюджета городского округа | 8 679,00 | 8 679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 1.2.2 «Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область. | 2020-2024 | Итого | 344 946,15 | 44 229,00 | 250 089,66 | 50 627,49 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | Ввод в эксплуатацию 1 объекта,  в том числе:  2021/2022 год – 1 ед. |
| Средства бюджета Московской области | 238 679,43 | 30 827,66 | 172 564,41 | 35 287,36 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 106 266,72 | 13 401,34 | 77 525,25 | 15 340,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | 1.2.3 Авторский надзор за строительством объекта капитального строительства: «Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область. | 2020-2024 | Итого | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | Авторский надзор за строительством 1 объекта |
| Средства бюджета городского округа | 10,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | 1.2.4 Реконструкция ОС (строительство здания механической очистки, реконструкция блока биологической очистки, замена воздуходувного оборудования, строительство блока доочистки) д. Бужарово | 2024 | Внебюджетные источники | 8 341,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 341,60 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» | 1 объекта 2024 году |
| 1.2.5 | 1.2.5 Модернизация очистных сооружений (модернизация усреднителя, ремонт блоков биологической очистки и доочистки, замена технологических трубопроводов, системы автоматизации, насосного оборудования) д. Покровское | 2021-2022 | Внебюджетные источники | 3 844,83 | 0,00 | 2 742,40 | 1102,43 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» | 1 объекта 2022 году |
| 1.2.6 | 1.2.6 Переоборудование очистных сооружений п. Снегири (переоборудование в КНС) п. Снегири | 2022-2023 | Внебюджетные источники | 16 364,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 | 10 214,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» | 1 объекта 2023 году |
| 1.2.7 | 1.2.7 Реконструкция очистных сооружений г. Дедовск | 2021-2023 | Внебюджетные источники | 7 200,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» |  |
| 1.2.8 | 1.2.8 Модернизация очистных сооружений (модернизация цеха мехобезвоживания осадка, замена песколовок, установки обеззараживания, ремонт блоков биологической очистки и доочистки) с. Павловская Слобода | 2020-2023 | Внебюджетные источники | 42 318,57 | 1 750,00 | 13 205,00 | 16 637,57 | 10 726,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» | 1 объекта 2023 году |
| **2** | **Основное мероприятие 02.**  **Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области** | **2020-2024** | **Итого** | **69 176,57** | **4 417,84** | **4 417,84** | **12 504,18** | **22 122,78** | **25 713,93** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства,**  **Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть»** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **44 245,56** | **0,00** | **0,00** | **12 504,18** | **22 122,78** | **9 618,60** |
| **Внебюджетные источники** | **24 931,01** | **4 417,84** | **4 417,84** | **0,00** | **0,00** | **16 095,33** |
| **2.1** | **Мероприятие 02.02-**  **Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций** | **2020-2024** | **Итого** | **69 176,57** | **4 417,84** | **4 417,84** | **12 504,18** | **22 122,78** | **25 713,93** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства,**  **Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть»** | **Ввод в эксплуатацию … 2 объектов,**  **в том числе:**  **2021 год –1 ед. 2024 год –1 ед.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **44 245,56** | **0,00** | **0,00** | **12 504,18** | **22 122,78** | **9 618,60** |
| **Внебюджетные источники** | **24 931,01** | **4 417,84** | **4 417,84** | **0,00** | **0,00** | **16 095,33** |
| 2.1.1 | 2.2.1 Топографическая съемка для строительства сетей водоотведения д. Вельяминово | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Проведение топографической съемки |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2.2.2 Реконструкция КНС д. Рычково со строительством напорного коллектора в канализационные сети г. Истра (проектирование) | 2020-2024 | Итого | 13 995,04 | 0,00 | 0,00 | 3 955,12 | 6 997,52 | 3 042,40 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Проектирование 1 объекта в 2022 году |
| Средства бюджета городского округа | 13 995,04 | 0,00 | 0,00 | 3 955,12 | 6 997,52 | 3 042,40 |
| 2.1.3 | 2.2.3 Строительство КНС п.Дедовской школы интернат и коллектора в канализационные сети г. Дедовск (проектирование) | 2020-2024 | Итого | 30 250,52 | 0,00 | 0,00 | 8 549,06 | 15 125,26 | 6 576,2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Проектирование 1 объекта в 2022 году |
| Средства бюджета городского округа | 30 250,52 | 0,00 | 0,00 | 8 549,06 | 15 125,26 | 6 576,2 |
| 2.1.4 | 2.2.4 Строительство резервного напорного коллектора от КНС ул. Молодежная до приемной камеры ОС с. Павловская Слобода | 2020-2021 | Внебюджетные источники | 8 835,68 | 4 417,84 | 4 417,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация  МУП «Истринская теплосеть» | Ввод в эксплуатацию 1 объекта в 2021 году |
| 2.1.5 | 2.2.5 Строительство напорного коллектора от КНС №1 г. Истра до приемной камеры ОС д. Качаброво | 2024 | Внебюджетные источники | 16 095,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 095,33 | Ресурсоснабжающая организация  МУП «Истринская теплосеть» | Ввод в эксплуатацию 1 объекта в 2024 году |

Приложение № 1 к ПОДПРОГРАММЕ №2. «СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной

собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджета,

подпрограммой №2. «СИСТЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.2020\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1. | "Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область" | 2020-2021 | 1000 м3/сут. | 344 946,15 | 0 | Бюджет городского округа Истра,  Бюджет Московской области | 344 946,15 | 44 229,00 | 250 089,66 | 50 627,49 | 0 |
|  | Всего по мероприятию: |  |  | 344 946,15 | 0 |  | 344 946,15 | 44 229,00 | 250 089,66 | 50 627,49 | 0 |

Приложение №3

к муниципальной программе городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

в 2020-2024 годах»

**Подпрограмма №3.** «**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

ПАСПОРТ

Подпрограммы «**СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ**»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
|
| Итого | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Министерство ЖКХ Московской области | Всего, в том числе: | 795 460,78 | | 221 612,92 | | 202 185,77 | | 208 114,65 | | 72 655,44 | 90 892,00 |
| Средства бюджета Московской области | 229 752,19 | | 15 000,00 | | 76 708,02 | | 30 853,15 | | 45 712,02 | 61 479,00 |
| Администрация городского округа Истра | Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 529 124,59 | | 206 612,92 | | 115 685,75 | | 177 261,50 | | 26 943,42 | 2 621,00 |
| Внебюджетные источники | 36 584,00 | | 0,00 | | 9 792,00 | | 0,00 | | 0,00 | 26 792,00 |

**3.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par506) "СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ " является осуществление мероприятий по улучшению состояния жилищно-коммунальной инфраструктуры и повышению качества предоставления жилищно-коммунальных услуг

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены основные мероприятия:

Основное мероприятие - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области

Основное мероприятие 04 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства

Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»

**3.2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.**

Одним из приоритетов жилищной политики Московской области является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Подпрограмма предусматривает обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг населению городского округа Истра, а также повышение надежности и энергоэффективности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры.

Объекты коммунальной инфраструктуры городского округа Истра в основном находятся в изношенном состоянии. В результате чего возрастает количество поломок и аварий в системах тепло- и водоснабжения, возрастает стоимость ремонтов и увеличиваются сроки проведения работ.

Отмечается повсеместное несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры минимальным их потребностям. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммунальной энергетики практически полностью уступил место аварийно-восстановительным работам. Это приводит к снижению надежности работы объектов коммунальной инфраструктуры.

Вследствие износа объектов коммунальной инфраструктуры суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов произведенной тепловой энергии. Потери, связанные с утечками теплоносителя из-за коррозии труб, составляют 10-15 процентов. Ветхое состояние тепловых и водопроводных сетей становится причиной отключения теплоснабжения домов в зимний период.

Высокий уровень износа систем водоснабжения приводит к увеличению утечек и неучтенных расходов воды при транспортировке.

В настоящее время несовершенство процедур тарифного регулирования и договорных отношений в коммунальном комплексе формирует высокие инвестиционные риски и препятствует привлечению средств внебюджетных источников в этот сектор экономики.

Подпрограмма направлена на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий с привлечением средств внебюджетных источников.

Причиной высокого уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов. Привлечение инвестиционных и заемных средств на длительный период позволит организациям коммунального комплекса снизить издержки предоставления коммунальных услуг за счет модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечить возвратность кредитов и окупаемость инвестиций без значительного повышения тарифов.

Дальнейшая модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Истра позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения Московской области путем повышения качества предоставления коммунальных услуг; снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки тепло- и водоресурсов потребителям; улучшить экологическое состояние в городском округе Истра.

Мероприятия Подпрограммы направлены на приведение объектов коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние в соответствии с требованиями законодательства и предусматривают:

1. Совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства

2. Улучшение условий проживания жителей городского округа Истра

3. Повышение качества предоставляемых услуг

4. Снижение потребления энергетических ресурсов

Реализация указанных мероприятий позволит привести объекты коммунальной инфраструктуры в надлежащее состояние, сократить потери в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям, обеспечить бесперебойную и качественную работу объектов водо-, теплоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, таким образом создав необходимые условия для повышения качества предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

**3.3.** **Перечень мероприятий подпрограммы «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1** | **Основное мероприятие 02 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных образований Московской области** | **2020-2024** | **Итого** | **335 203,28** | **78 689,17** | **58 617,75** | **40 777,85** | **68 226,51** | **88 892,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **133 044,17** | **0,00** | **0,00** | **25 853,15** | **45 712,02** | **61 479,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **165 575,11** | **78 689,17** | **48 825,75** | **14 924,70** | **22 514,49** | **621,00** |
| **Внебюджетные источники** | **36 584,00** | **0,00** | **9 792,00** | **0,00** | **0,00** | **26 792,00** |
| **1.1** | **Мероприятие 02. 02-**  **Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры.** | 2020-2024 | **Итого** | **221 273,44** | **9 826,81** | **13 550,27** | **40 777,85** | **68 226,51** | **88 892,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | **Ввод 3 объектов коммунальной инфраструктуры:**  **в 2021 году – 1 ед.,**  **в 2023 году – 1 ед.,**  **в 2024 году – 1 ед.** |
| **Средства бюджета Московской области** | **133 044,17** | **0,00** | **0,00** | **25 853,15** | **45 712,02** | **61 479,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **51 645,27** | **9 826,81** | **3 758,27** | **14 924,70** | **22 514,49** | **621,00** |
| **Внебюджетные источники** | **36 584,00** | **0,00** | **9 792,00** | **0,00** | **0,00** | **26 792,00** |
| 1.1.1 | 2.2.1 Технологическое присоединение котельной с максимальным часовым расходом газа 2144,4 кубических метров в час, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0040140:302 по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, вблизи д. Высоково, к сетям газораспределения АО "Мособлгаз" по индивидуальному проекту | 2020-2024 | Итого | 12 116,90 | 9 678,64 | 2 438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Ввод в эксплуатацию 1 объекта в 2023 году |
| Средства бюджета городского округа | 12 116,90 | 9 678,64 | 2 438,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 2.2.2 Подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010303:294 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Спортивная, строение 3 объектов капитального строительства к сети газораспределения | 2020-2024 | Итого | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | технологическое присоединение |
| Средства бюджета городского округа | 109,20 | 109,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | 2.2.3 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | 2020-2024 | Итого | 787,03 | 0,00 | 787,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | технологическое присоединение |
| Средства бюджета городского округа | 787,03 | 0,00 | 787,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 2.2.4 Подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств в пределах границ земельного участка с кадастровым земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: к Московская область, Истринский район, п. Первомайский к электрической сети по договору № 1803671/КЛ | 2020-2024 | Итого | 27,34 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | технологическое присоединение |
| Средства бюджета городского округа | 27,34 | 27,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | 2.2.5 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: Московская область, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Рычково, ул. Военная к сети газораспределения | 2020-2024 | Итого | 39,54 | 11,63 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | технологическое присоединение |
| Средства бюджета городского округа | 39,54 | 11,63 | 27,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 2.2.6 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газовое топливо, мощностью 0,602 Гкал/ч по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Рычково, уч. с к.н. 50:08:0000000:161071» | 2020-2024 | Итого | 505,07 | 0,00 | 505,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Разработка проекта на 1 объект в 2021 году |
| Средства бюджета городского округа | 505,07 | 0,00 | 505,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | 2.2.7 Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38 (в т.ч. технологические присоединения к газоснабжению и электрическим сетям) | 2022-2023 | Итого | 102 104,36 | 0,00 | 0,00 | 40 777,85 | 61 326,51 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | Ввод в эксплуатацию 1 объект в 2023 году |
| Средства бюджета Московской области | 64 734,17 | 0,00 | 0,00 | 25 853,15 | 38 881,02 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 37 370,19 | 0,00 | 0,00 | 14 924,70 | 22 445,49 | 0,00 |
| 1.1.8 | 2.2.8 Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково, г.о. Истра (в т.ч. ПИР) |  | Итого | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 900,00 | 62 100,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | Ввод в эксплуатацию 1 объект в 2025 году |
| Средства бюджета Московской области | 68 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 831,00 | 61 479,00 |
| Средства бюджета городского округа | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,00 | 621,00 |
| 1.1.9 | 2.2.9 Строительство блочно-модульной котельной д. Алехново | 2021 | Итого | 9 792,00 | 0,00 | 9 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть» | Ввод в эксплуатацию 1 объект в 2021 году |
| Внебюджетные источники | 9 792,00 | 0,00 | 9 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.10 | 2.2.10 Реконструкция котельной п. Агрогородок с заменой основного оборудования | 2021-2023 | Итого | 26 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 792,00 | Ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть» | Ввод в эксплуатацию 1 объект в 2024 году |
| Внебюджетные источники | 26 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 792,00 |
| **1.2** | **Мероприятие 02.05. Организация в границах городского округа теплоснабжения населения** | **2020-2024** | **Итого** | **113 929,84** | **68 862,36** | **45 067,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **113 929,84** | **68 862,36** | **45 067,48** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2.1 | 2.5.1 Ремонт аварийных участков тепловых сетей городского округа Истра | 2020-2024 | Итого | 49 354,36 | 19 354,36 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация теплоснабжения населения |
| Средства бюджета городского округа | 49 354,36 | 19 354,36 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 2.5.2 Ремонт аварийных участков сетей водоснабжения и водоотведения городского округа Истра | 2020-2024 | Итого | 19 575,48 | 4 508,00 | 15 067,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Организация водоснабжения/водоотведения населения |
| Средства бюджета городского округа | 19 575,48 | 4 508,00 | 15 067,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | 2.5.3 Предоставление муниципальных гарантий АО «Истринская теплосеть» | 2020-2024 | Итого | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **Основное мероприятие 03 -**  **Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности** | 2020-2024 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1** | **Мероприятие 03.01 -**  **Проведение первоочередных мероприятий по восстановлению объектов социальной и инженерной инфраструктуры военных городков на территории Московской области, переданных из федеральной собственности.** | 2020-2024 | **Итого** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1.1 | 3.1.1 Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газовое топливо, мощностью 0,602 Гкал/ч по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Рычково, уч. с к.н. 50:08:0000000:161071» | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |  |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Основное мероприятие 04 Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства** | **2020-2024** | **Итого** | **449 728,57** | **140 723,75** | **141 668,02** | **167 336,80** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **96 708,02** | **15 000,00** | **76 708,02** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **353 020,55** | **125 723,75** | **64 960,00** | **162 336,80** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1** | **Мероприятие 04.02**  **Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области** | **2020-2024** | **Итого** | **423 728,57** | **125 723,75** | **135 668,02** | **162 336,80** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Средства бюджета Московской области** | **70 708,02** | **0,00** | **70 708,02** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **353 020,55** | **125 723,75** | **64 960,00** | **162 336,80** | **0,00** | **0,00** |  |  |
| 3.1.1 | 4.2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа Истра МУП «Истринская теплосеть» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения | 2020 | Средства бюджета городского округа | 73 795,75 | 55 723,75 | 0,00 | 18 072,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.1.2 | 4.2.2 Субсидия на возмещение недополученных доходов АО "Истринская теплосеть" возникших в результате определения стоимости потребляемой населением тепловой энергии (в составе ГВС) на основании нормативов | 2020 | Средства бюджета городского округа | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.1.3 | 4.2.3 Предоставление субсидии МУП "Истринское ЖЭУ" на погашение задолженности перед АО "Истринская теплосеть" | 2020 | Средства бюджета городского округа | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| 3.1.4 | 4.2.4 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на поставку оборудования станции водоподготовки (обезжелезивания) для ВЗУ д.п.Снегири, ул.Садовая | 2021 | Средства бюджета городского округа | 12 960,00 | 0,00 | 12 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Ввод 1 объекта в 2021 году |
| 3.1.5 | 4.2.5 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на возмещение недополученных доходов по услугам водоснабжения т водоотведения | 2021 | Итого | 51 791,20 | 0,00 | 51 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 51 791,20 | 0,00 | 51 791,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | 4.2.6 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на возмещение выпадающих расходов, связанных с горячим водоснабжением и отоплением в ЖК «Малая Истра» | 2021 | Итого | 23 401,82 | 0,00 | 18 916,82 | 4 485,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 18 916,82 | 0,00 | 18 916,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 4850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | 4.2.7 Предоставление субсидии АО "Истринская теплосеть" на возмещение недополученных доходов по услуге горячего водоснабжения | 2021 | Итого | 149 440,80 | 0,00 | 52 000,00 | 97 440,80 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 149 440,80 | 0,00 | 52 000,00 | 97 440,80 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | 4.2.8 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на выполнение работ по ремонту ВЗУ №2 г. Дедовск | 2022 | Итого | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.9 | 4.2.9 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому перевооружению котельной ЖК «Малая Истра» | 2022 | Итого | 7 109,00 | 0,00 | 0,00 | 7 109,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 7 109,00 | 0,00 | 0,00 | 7 109,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.10 | 4.2.10 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на возмещение выпадающих расходов, связанных со сбором сточных вод г. Дедовск | 2022 | Итого | 24 230,00 | 0,00 | 0,00 | 24 230,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 24 230,00 | 0,00 | 0,00 | 24 230,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3.2** | **Мероприятие**  **04.05**  **Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию** | **2020-2024** | **Итого** | **26 000,00** | **15 000,00** | **6 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Погашение просроченной задолженности перед поставщиком электроэнергии на сумму не менее 15 млн. рублей в 2020 году, не менее 6 млн.рублей в 2021 году с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов** |
| **Средства бюджета Московской области** | **26 000,00** | **15 000,00** | **6 000,00** | **5 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4** | **Основное мероприятие 05**  **«Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов»** | **2020-2024** | **Итого** | **10 528,93** | **2 200,00** | **1 900,00** | **0,00** | **4 428,93** | **2 000,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |  |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **10 528,93** | **2 200,00** | **1 900,00** | **0,00** | **4 428,93** | **2 000,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.1** | **Мероприятие 05.01.**  **Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)** | **2020-2024** | **Средства бюджета городского округа** | **8 328,93** | **0,00** | **1 900,00** | **0,00** | **4 428,93** | **2000,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Утверждение и актуализация схем** |
| **4.2** | **Мероприятие 05.02.**  **Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)** | **2020-2024** | **Средства бюджета городского округа** | **2 200,00** | **2 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Утверждение и актуализация схем** |
| **4.3** | **Мероприятие 05.03.**  **Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов** | **2020-2024** | **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры** |

Приложение № 1 к ПОДПРОГРАММЕ №3. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»

Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной

собственности, финансирование которых осуществляется за счет

средств бюджета, предусмотренных мероприятием 2.2- Строительство и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры

подпрограммы №3. «СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Направление инвестирования, наименование объекта, адрес объекта, сведения о государственной регистрации права собственности/реквизиты документов-оснований возникновения права муниципальной собственности | Годы строительства/ реконструкции объектов муниципальной собственности | Мощность/прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и т.д.) | Предельная стоимость объекта (тыс. руб.) | Профинансировано  на 01.01.2020\*\* (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование (тыс. руб.) | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию (тыс. руб.) |
| всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38 (в т.ч. технологические присоединения к газоснабжению и электрическим сетям) | 2022-2023 | 8,2 МВт | 102 104,36 | 0 | Бюджет Московской области,  Бюджет городского округа Истра | 102 104,36 | 40 777,85 | 61 326,51 | 0 | 0 |
| 2.1.8 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково, г.о. Истра (в т.ч. ПИР) | 2022-2023 |  | 69 000,00 | 0,00 | Бюджет Московской области,  Бюджет городского округа Истра | 69 000,00 | 0,00 | 6 900,00 | 62 100,00 |  |
|  | Всего по мероприятию: |  |  | 171 104,36 | 0,00 |  | 171 104,36 | 40 777,85 | 68 226,51 | 62 100,00 |  |

Приложение №4

к муниципальной программе городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»

в 2020-2024 годах

**Подпрограмма №4.**

«**Энергосбережение и поВышение энергетической эффективности**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

ПАСПОРТ

Подпрограммы «**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» в 2020-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Министерство ЖКХ Московской области | Всего, в том числе: | 20 903,7 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 903,70 | 5 500,00 | 5 500,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Администрация городского округа Истра | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 15 903,70 | 0,00 | 0,00 | 6 903,70 | 4 500,00 | 4 500,00 |
| Внебюджетные источники | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |

**4.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par506) "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ " является осуществление мероприятий по повышению энергетической эффективности муниципальных учреждений и многоквартирных домов.

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений городского округа Истра»

Основное мероприятие 2 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде городского округ Истра».

Основное мероприятие 3 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов».

**4.2 Перечень мероприятий подпрограммы**

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | 1 | Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений городского округа Истра |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1 | Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2 | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.3 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.4 | Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.5 | Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.6 | Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.7 | Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.8 | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.9 | Установка аэраторов с регулятором расхода воды | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.10 | 1. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Бюджетные учреждения | Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений |
|  | Итого |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в **жилищном фонде** Московской области» | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие организации | Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 15 903,70 | 0,00 | 0,00 | 6 903,70 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | Внебюджетные источники | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,0 |
|  | Итого | 20 903,70 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 903,70 | 5 500,00 | 5 500,0 |
|  | 2.1 | Мероприятие 2.1 - Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | 2020-2024 | **Внебюджетные источники** | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,0 | Управляющие организации | Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах |
|  | Итого | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,0 |
|  | 2.2 | Мероприятие 2.2 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | 2022-2024 | Средства бюджета городского округа Истра | 15 903,70 | 0,00 | 0,00 | 6 903,70 | 4 500,00 | 4 500,00 | Управление ЖКХ | Установка автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов |
|  | Итого | 15 903,70 | 0,00 | 0,00 | 6 903,70 | 4 500,00 | 4 500,00 |
|  | 3 | Основное мероприятие 3 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» | 2020-2024 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие организации | Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 3.1 | 1. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" | 2020-2024 | Организационное мероприятие | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие организации | Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области" |
|  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №5

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» городского округа Истра в 2020-2024 годах

**Подпрограмма №6.**

«**Развитие газификации**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» городского округа Истра в 2020-2024 годах

ПАСПОРТ

Подпрограммы «**Развитие газификации**»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» городского округа Истра в 2020-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | |
|
| Итого | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | |
| Министерство ЖКХ Московской области | Всего, в том числе: | 14 011,44 | | 505,67 | | 7 074,70 | | 379,37 | | 3 052,00 | | 2 999,70 | |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Администрация городского округа Истра | Средства Федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 14 011,44 | | 505,67 | | 7 074,70 | | 379,37 | | 3 052,00 | | 2 999,70 | |
| Внебюджетные источники | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

**6.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par506) "Развитие газификации" является осуществление мероприятий по увеличению газифицированных населенных пунктов городского округа Истра.

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»

**6.2 Перечень мероприятий подпрограммы**

**«Развитие газификации»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | **1** | **Основное мероприятие 1 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»** | **2020-2024** | **Итого** | **14 011,44** | **505,67** | **7 074,70** | **379,37** | **3 052,00** | **2 999,70** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | **Строительство газопроводов в населенных пунктах** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **14 011,44** | **505,67** | **7 074,70** | **379,37** | **3 052,00** | **2 999,70** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **1.1** | **Мероприятие 01.01 Строительство газопровода к населенным пунктам с последующей газификацией** | **2020-2024** | **Итого** | **10 198,15** | **505,67** | **6 692,48** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | Газификация жилых домов |
| **Средства бюджета городского округа** | **10 198,15** | **505,67** | **6 692,48** | **0,00** | **1 500,00** | **1 500,00** |
|  | 1.1.1 | Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: 143500, д. Рычково, ул. Военная, дом № 1, дом № 2, дом № 32, дом № 33, дом № 34, дом № 36 | 2020-2024 | Итого | 74,50 | 19,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Газификация жилых домов |
| Средства бюджета городского округа | 74,50 | 19,00 | 55,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.2 | Разработка проектной документации на газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Московская обл., городской округа Истра, д. Рычково, ул. Военная, №№ 1, 2, 32, 33, 34, 36 | 2020-2024 | Итого | 486,67 | 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Газификация жилых домов |
| Средства бюджета городского округа | 486,67 | 486,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.3 | Строительно-монтажные работы по газоснабжению многоквартирных жилых домов по адресу: Московская обл., городской округ Истра, д. Рычково, ул. Военная, №№ 1, 2, 32, 33, 34, 36 | 2020-2024 | Итого | 6 636,98 | 0,00 | 6 636,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Газификация жилых домов |
| Средства бюджета городского округа | 6 636,98 | 0,00 | 6 636,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.4 | Устройство вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме д. Рычково, ул. Военная, д. 36 (проектирование и строительство) | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Газификация жилых домов |
|  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.1.5 | Газификация и устройство вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах п.ст. Манихино, ул. Железнодорожная, (проектирование и строительство) | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Газификация жилых домов |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |
|  | 1.1.6 | Газификация многоквартирных жилых домов в п. Манихино, ул. Военная-Морская (проектирование и строительство) | 2020-2024 | Итого | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Газификация жилых домов |
| Средства бюджета городского округа | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
|  | **1.2** | **Мероприятие 01.02**  **Организация в границах городского округа газоснабжения населения** | **2020-2024** | **Итого** | **3 813,29** | **0,00** | **382,22** | **379,37** | **1552,00** | **1 499,70** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | **Организация в границах городского округа газоснабжения населения** |
| **Средства бюджета городского округа** | **3 813,29** | **0,00** | **382,22** | **379,37** | **1552,00** | **1 499,70** |
|  | 1.2.1 | 1.2.1Содержание муниципальных газовых объектов, в т.ч. газопроводов низкого и высокого давления | 2020-2024 | Итого | 3 813,29 | 0,00 | 382,22 | 379,37 | 1552,00 | 1 499,70 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Содержание муниципальных газовых объектов |
|  | Средства бюджета городского округа | 3 813,29 | 0,00 | 382,22 | 379,37 | 1552,00 | 1 499,70 |
|  | 1.2.2 | 1.2.2 Подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010303:294 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Спортивная, строение 3 объектов капитального строительства к сети газораспределения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Технологическое присоединение |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.3 | 1.2.3 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Технологическое присоединение.  Перенесено в подпрограмму №3. |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | 1.2.4 | 1.2.4 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: Московская область, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Рычково, ул. Военная к сети газораспределения | 2020-2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Технологическое присоединение.  Перенесено в подпрограмму №3 |
|  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2020-2024 годах»

**Подпрограмма №8.**

«**Обеспечивающая подпрограмма**»

муниципальной программы городского округа Истра

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра» в 2020-2024 годах

ПАСПОРТ

Подпрограммы «**Обеспечивающая подпрограмма**»

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра» в 2020-2024 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы,  по годам реализации и главным распорядителям  бюджетных средств, в том числе по годам: | | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
|
| Итого | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Министерство ЖКХ Московской области | Всего, в том числе: | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 |
| Средства бюджета Московской области | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 |
| Администрация городского округа Истра | Средства Федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8.1. Описание целей и задач подпрограммы.**

Целью [подпрограммы](#Par506) " Обеспечивающая подпрограмма" является осуществление мероприятий по созданию административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

Для достижения цели в подпрограмме предусмотрены основные мероприятия:

Основное мероприятие 1 «Создание условий для реализации полномочий органов власти»

**8.2 Перечень мероприятий подпрограммы**

**Обеспечивающая подпрограмма**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 1 | Основное мероприятие «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | Итого | 2020-2024 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Осуществление полномочий по контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 |
|  | 1.1 | Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Итого | 2020-2024 | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | Осуществление полномочий по контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2020-2024 годах»

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограмм муниципальной программы

городского округа Истра Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Истра в 2020-2024 годах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие Подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | | | | | | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| (тыс. руб.) | год | год | год | год | год |
| Подпрограмма I "Чистая вода" | | | | | | | | | |
| 2.1.1 Строительство ВЗУ д. Красновидово (проектирование) | Итого | проектно-сметный метод | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 2.1.2 Строительство ВЗУ Манихино, ул. Солнечная (проектирование) | Итого | проектно-сметный метод | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| 2.1.3 Реконструкция ВЗУ со строительством водовода, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 330 154,68 | 0 | 0 | 0 | 165 077,34 | 165 077,34 |  |
| Средства бюджета Московской области | 223 514,72 | 0 | 0 | 0 | 111 575,36 | 111 575,36 |  |
| Средства бюджета городского округа | 106 639,96 | 0 | 0 | 0 | 53 319,98 | 53 319,98 |  |
| 2.2.1. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Алексино, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 10 877,02 | 0 | 0 | 10 877,02 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 363,74 | 0 | 0 | 7 363,74 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 513,28 | 0 | 0 | 3 513,28 | 0 | 0 |  |
| 2.2.2. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Андреевское, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.3. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Дьяково, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.4. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Карцево, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.5. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Красный поселок, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.6. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Курово, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.7. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Мартюшино, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.8. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Рождествено, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.9. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Савельево, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.10. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Сафонтьево, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.11. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций очистки воды в д. Хуторки, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 10 877,02 | 0 | 0 | 10 877,02 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 363,74 | 0 | 0 | 7 363,74 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 513,28 | 0 | 0 | 3 513,28 | 0 | 0 |  |
| 2.2.12. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций чистки воды в п. Школы-интерната г.Дедовск, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 10 877,02 | 0 | 0 | 10 877,02 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 7 363,74 | 0 | 0 | 7 363,74 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 513,28 | 0 | 0 | 3 513,28 | 0,00 | 0 |  |
| 2.2.13. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ в д. Дарна, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 7 940,94 | 0 | 0 | 0 | 7 940,94 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 034,59 | 0 | 0 | 0 | 5 034,59 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 906,35 | 0 | 0 | 0 | 2 906,35 | 0 |  |
| 2.2.14. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ в д. Лечищево, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 9 960,00 | 0 | 0 | 0 | 9 960,00 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 6 314,64 | 0 | 0 | 0 | 6 314,64 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 645,36 | 0 | 0 | 0 | 3 645,36 | 0 |  |
| 2.2.15. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ в п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 7 941,00 | 0 | 0 | 0 | 7 941,00 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 034,5 | 0 | 0 | 0 | 5 034,5 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 2 906,5 | 0 | 0 | 0 | 2 906,5 | 0 |  |
| 2.2.16. Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ в д. Буньково, г.о. Истра | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 8 301,34 | 0 | 0 | 0 | 8 301,34 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 5 263,00 | 0 | 0 | 0 | 5 263,00 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 038,34 | 0 | 0 | 0 | 3 038,34 | 0 |  |
| 2.4.1 Реконструкция (монтаж станции обезжелезивания) на ВЗУ п. Котово | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 2 800,00 | 2 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|
| 2.4.2 Модернизация (техническое перевооружение станции обезжелезивания) на ВЗУ д. Черная | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 926,8 | 926,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|
| 2.4.3 Строительство водопроводной линии д. Дуплево д. 1-д. 24 | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 2 110,00 | 0 | 2 110,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|
| 2.4.4 Модернизация ВЗУ (монтаж станции обезжелезивания, устройство резервной скважины, ремонт станции подъема) п. Снегири, ул. Садовая | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 21 219,78 | 0 | 11 890,00 | 9 329,78 | 0 | 0 |  |
|
| 2.4.5 Модернизация ВЗУ №2 г. Дедовск (монтаж и обвязка станции II подъема, строительство РЧВ 1000 м3, ремонт павильона станции II подъема)г. Дедовск, ул. Гагарина | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 13 267,14 | 0 | 3 275,00 | 9 992,14 | 0 | 0 |  |
|
| 2.4.6 Модернизация (строительство РЧВ 500м3) ВЗУ с. Новопетровское | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 11 845,00 | 0 | 0 | 0 | 11 845,00 | 0 |  |
|
| 2.4.7 Модернизация (модернизация станции водоподготовки 65м3/ч) ВЗУ г. Дедовск | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 15 370,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 370,75 |  |
|
| подпрограмма II «Система водоотведения» | | | | | | | | | |
| 1.1.1 Ремонт очистных сооружений п. Агрогородок | Итого | проектно-сметный метод | 12 284,80 | 12 284,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 12 284,80 | 12 284,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 Проведение аварийно-восстановительных работ по перекачке ливневых стоков вблизи поселка Агрогородок городского округа Истра | Итого | проектно-сметный метод | 55,58 | 55,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 55,58 | 55,58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1 Оплата по МК № 0848300048219000364 на разработку проектно-изыскательных работ по объекту: «Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод», расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область. | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 8 679,00 | 8 679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 8 679,00 | 8 679,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 "Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут. для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область. | Итого | проектно-сметный метод | 344 946,15 | 44 229,00 | 250 089,66 | 50 627,49 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 238 679,43 | 30 827,66 | 172 564,41 | 35 287,36 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 106 266,72 | 13 401,34 | 77 525,25 | 15 340,13 | 0 | 0 |
| 1.2.3 Авторский надзор за строительством объекта капитального строительства: «Комплексные очистные сооружения производительностью 1000 м3/сут для очистки хозяйственно-бытовых сточных вод, расположенные по адресу: д. Лечищево, городской округ Истра, Московская область. | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 Реконструкция ОС (строительство здания механической очистки, реконструкция блока биологической очистки, замена воздуходувного оборудования, строительство блока доочистки) д. Бужарово | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 8 341,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 341,60 |  |
| 1.2.5 Модернизация очистных сооружений (модернизация усреднителя, ремонт блоков биологической очистки и доочистки, замена технологических трубопроводов, системы автоматизации, насосного оборудования) д. Покровское | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 3 844,83 | 0 | 2 742,40 | 1102,43 | 0 | 0 |  |
| 1.2.6 Переоборудование очистных сооружений п. Снегири (переоборудование в КНС) п. Снегири | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 16 364,00 | 0 | 0 | 6 150,00 | 10 214,00 | 0 |  |
| 1.2.7 Реконструкция очистных сооружений г. Дедовск | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 7 200,00 | 0 | 2 000,00 | 2 000,00 | 3 200,00 | 0 |  |
| 1.2.8 Модернизация очистных сооружений (модернизация цеха мехобезвоживания осадка, замена песколовок, установки обеззараживания, ремонт блоков биологической очистки и доочистки) с. Павловская Слобода | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 42 318,57 | 1 750,00 | 13 205,00 | 16 637,57 | 10 726,00 | 0 |  |
| 2.2.1 Топографическая съемка для строительства сетей водоотведения д. Вельяминово | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Реконструкция КНС д. Рычково со строительством напорного коллектора в сети г. Истра (проектирование) | Итого | проектно-сметный метод | 13 995,04 | 0 | 0 | 3 955,12 | 6 997,52 | 3 042,40 |  |
| Средства бюджета городского округа | 13 995,04 | 0 | 0 | 3 955,12 | 6 997,52 | 3 042,40 |
| 2.2.3 Строительство КНС п. Дедовской школы интернат и коллектора в канализационные сети г. Дедовск (проектирование) | Итого | проектно-сметный метод | 30 250,52 | 0 | 0 | 8 549,06 | 15 125,26 | 6 576,2 |  |
| Средства бюджета городского округа | 30 250,52 | 0 | 0 | 8 549,06 | 15 125,26 | 6 576,2 |  |
| 2.2.4 Строительство резервного напорного коллектора от КНС ул. Молодежная до приемной камеры ОС с. Павловская Слобода | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 8 835,68 | 4 417,84 | 4 417,84 | 0 | 0 | 0 |  |
|
| 2.2.5 Строительство напорного коллектора от КНС №1 г. Истра до приемной камеры ОС д. Качаброво | Внебюджетные источники | проектно-сметный метод | 16 095,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 095,33 |  |
|
| СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ | | | | | | | | | |
| 2.2.1 Технологическое присоединение котельной с максимальным часовым расходом газа 2144,4 кубических метров в час, расположенной на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0040140:302 по адресу: Московская область, Истринский район, с/п Ивановское, вблизи д. Высоково, к сетям газораспределения АО "Мособлгаз" по индивидуальному проекту | Итого | нормативный метод | 12 116,90 | 9 678,64 | 2 438,26 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 12 116,90 | 9 678,64 | 2 438,26 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2 Подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010303:294 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Спортивная, строение 3 объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итого | нормативный метод | 109,2 | 109,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 109,2 | 109,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.3 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | Итого | нормативный метод | 787,03 | 0 | 787,03 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 787,03 | 0 | 787,03 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.4 Подключение (технологическое присоединение) энергопринимающих устройств в пределах границ земельного участка с кадастровым земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: к Московская область, Истринский район, п. Первомайский к электрической сети по договору № 1803671/КЛ | Итого | нормативный метод | 27,34 | 27,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 27,34 | 27,34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.5 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: Московская область, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Рычково, ул. Военная к сети газораспределения | Итого | нормативный метод | 39,54 | 11,63 | 27,91 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 39,54 | 11,63 | 27,91 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6 Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Техническое перевооружение угольной котельной с переводом на газовое топливо, мощностью 0,602 Гкал/ч по адресу: Московская область, г.о. Истра, д. Рычково, уч. с к.н. 50:08:0000000:161071» | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 505,07 | 0 | 505,07 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 505,07 | 0 | 505,07 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.7 Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38 (в т.ч. технологические присоединения к газоснабжению и электрическим сетям) | Итого | проектно-сметный метод | 102 104,36 | 0 | 0 | 40 777,85 | 61 326,51 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 64 734,17 | 0 | 0 | 25 853,15 | 38 881,02 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 37 370,19 | 0 | 0 | 14 924,70 | 22 445,49 | 0 |
| 2.2.8 Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково г.о. Истра (в т.ч. ПИР) | Итого | проектно-сметный метод | 69 000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 900,00 | 62 100,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 68 310,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6 831,00 | 61 479,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 690,00 | 0 | 0 | 0,00 | 69,00 | 621,00 |  |
| 2.2.9 Строительство блочно-модульной котельной д. Алехново | Итого | проектно-сметный метод | 9 792,00 | 0 | 9 792,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 9 792,00 | 0 | 9 792,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.10 Реконструкция котельной п. Агрогородок с заменой основного оборудования | Итого | проектно-сметный метод | 26 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 792,00 |  |
| Внебюджетные источники | 26 792,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 792,00 |
| 2.5.1 Ремонт аварийных участков тепловых сетей городского округа Истра | Итого | проектно-сметный метод | 49 354,36 | 19 354,36 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 49 354,36 | 19 354,36 | 30 000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.2 Ремонт аварийных участков сетей водоснабжения и водоотведения городского округа Истра | Итого | проектно-сметный метод | 19 575,48 | 4 508,00 | 15 067,48 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 19 575,48 | 4 508,00 | 15 067,48 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.3 Предоставление муниципальных гарантий АО «Истринская теплосеть» | Итого | нормативный метод | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 45 000,00 | 45 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 Предоставление субсидии из бюджета городского округа Истра МУП «Истринская теплосеть» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения | Средства бюджета городского округа | нормативный метод | 73 795,75 | 55 723,75 | 0 | 18 072,00 | 0 | 0 |  |
|
| 4.2.2 Субсидия на возмещение недополученных доходов АО "Истринская теплосеть" возникших в результате определения стоимости потребляемой населением тепловой энергии (в составе ГВС) на основании нормативов | Средства бюджета городского округа | нормативный метод | 50 000,00 | 50 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
| 4.2.3 Предоставление субсидии МУП "Истринское ЖЭУ" на погашение задолженности перед АО "Истринская теплосеть" | Средства бюджета городского округа | нормативный метод | 20 000,00 | 20 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
| 4.2.4 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на поставку оборудования станции водоподготовки (обезжелезивания) для ВЗУ д.п.Снегири, ул.Садовая | Средства бюджета городского округа | метод сопоставимых рыночных цен | 12 960,00 | 0 | 12 960,00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |
| 4.2.5 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на возмещение недополученных доходов по услугам водоснабжения и водоотведения | Итого | нормативный метод | 51 791,20 | 0 | 51 791,20 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 51 791,20 | 0 | 51 791,20 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.6 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на возмещение выпадающих расходов, связанных с горячим водоснабжением и отоплением в ЖК "Малая Истра" | Итого | нормативный метод | 23 401,82 | 0 | 18 916,82 | 4 485,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 18 916,82 | 0 | 18 916,82 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 4 485,00 | 0 | 0 | 4 485,00 | 0 | 0 |
| 4.2.7 Предоставление субсидии АО "Истринская теплосеть" на возмещение недополученных доходов по услуге горячего водоснабжения" | Итого | нормативный метод | 149 440,80 | 0 | 52 000,00 | 97 440,80 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 149 440,80 | 0 | 52 000,00 | 97 440,80 | 0 | 0 |  |
| 4.2.8 Предоставление субсидии МУП "Истринская теплосеть" на выполнение работ по ремонту ВЗУ №2 г. Дедовск | Итого | нормативный метод | 11 000,00 | 0 | 0 | 11 000,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 11 000,00 | 0 | 0 | 11 000,00 | 0 | 0 |  |
| 4.2.9 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по техническому перевооружению котельной ЖК «Малая Истра» | Итого | нормативный метод | 7 109,00 | 0 | 0 | 7 109,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 7 109,00 | 0 | 0 | 7 109,00 | 0 | 0 |  |
| 4.2.10 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на возмещение выпадающих расходов, связанных со сбором сточных вод г. Дедовск | Итого | нормативный метод | 24 230,00 | 0 | 0 | 24 230,00 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа |  | 24 230,00 | 0 | 0 | 24 230,00 | 0 | 0 |  |
| Погашение просроченной задолженности управляющих организаций, поставщиков ресурсов (ресурсоснабжающих, теплоснабжающих организаций, гарантирующих организаций) (далее – поставщики ресурсов) перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) путем возмещения части недополученных доходов управляющих организаций, поставщиков ресурсов, образовавшихся в связи с задолженностью населения по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги и (или) ликвидированных в установленном законодательством порядке юридических лиц, оказывавших услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства за потребленные ресурсы (газ, электроэнергию, тепловую энергию и воду), признанной невозможной к взысканию | Итого | нормативный метод | 26 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 5 000,00 | 0 | 0 |  |
|
| Средства бюджета Московской области | 26 000,00 | 15 000,00 | 6 000,00 | 5000,00 | 0 | 0 |
| Мероприятие 05.01. | Средства бюджета городского округа | метод сопоставимых рыночных цен | 8 328,93 | 0 | 1 900,00 | 0 | 4428,93 | 2 000,00 |  |
| Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) |
| Мероприятие 05.02. | Средства бюджета городского округа | метод сопоставимых рыночных цен | 2 200,00 | 2 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |
| Мероприятие 05.03. | Средства бюджета городского округа | метод сопоставимых рыночных цен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов |
| ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ | | | | | | | | | |
| Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Внебюджетные источники |  | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,0 |  |
| Итого | 5 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,0 |
| Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Средства бюджета городского округа | метод сопоставимых рыночных цен | 15 903,70 | 0,00 | 0,00 | 6 903,70 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| Итого | 15 903,70 | 0,00 | 0,00 | 6 903,70 | 4 500,00 | 4 500,00 |  |
| Развитие газификации | | | | | | | | | |
| Подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: 143500, д. Рычково, ул. Военная, дом № 1, дом № 2, дом № 32, дом № 33, дом № 34, дом № 36 | Итого | нормативный метод | 74,5 | 19,00 | 55,5 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 74,5 | 19,00 | 55,5 | 0 | 0 | 0 |
| Разработка проектной документации на газоснабжение многоквартирных жилых домов по адресу: Московская обл., городской округа Истра, д. Рычково, ул. Военная, №№ 1, 2, 32, 33, 34, 36 | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 486,67 | 486,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 486,67 | 486,67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Строительно-монтажные работы по газоснабжению многоквартирных жилых домов по адресу: Московская обл., городской округ Истра, д. Рычково, ул. Военная, №№ 1, 2, 32, 33, 34, 36 | Итого | проектно-сметный метод | 6 636,98 | 0 | 6 636,98 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 6 636,98 | 0 | 6 636,98 | 0 | 0 | 0 |
| Устройство вентиляционных каналов в многоквартирном жилом доме д. Рычково, ул. Военная, д. 36 (проектирование и строительство) | Итого | проектно-сметный метод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| Газификация и устройство вентиляционных каналов в многоквартирных жилых домах п.ст. Манихино, ул. Железнодорожная, (проектирование и строительство) | Итого | проектно-сметный метод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа |
| Газификация многоквартирных жилых домов в п. Манихино, ул. Военная-Морская (проектирование и строительство) | Итого | проектно-сметный метод | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 500,00 | 1 500,00 |  |
| Средства бюджета городского округа | 3 000,00 | 0 | 0 | 0 | 1 50000 | 1 500,00 |
| Содержание муниципальных газовых объектов, в т.ч. газопроводов низкого и высокого давления | Итого | метод сопоставимых рыночных цен | 3 813,29 | 0 | 382,22 | 379,37 | 1 552,00 | 1 499,70 |  |
| Средства бюджета городского округа |
| 3 813,29 | 0 | 382,22 | 379,37 | 1 552,00 | 1 499,70 |
| Подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка с кадастровым номером 50:08:0010303:294 по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, ул. Спортивная, строение 3 объектов капитального строительства к сети газораспределения | Итого | нормативный метод |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | Итого | нормативный метод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2.5 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: Московская область, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Рычково, ул. Военная к сети газораспределения | Итого | нормативный метод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Обеспечивающая подпрограмма | | | | | | | | | |
| Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом | Итого | нормативный метод | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 1 803,00 | 0,00 | 0,00 | 361,00 | 721,00 | 721,00 |

1. Здесь и далее «показатели» - это приоритетные показатели муниципальных программ, предложение ЦИОГВ МО и планируемые для включения в Перечень приоритетных (обязательных) показателей муниципальных программ [↑](#footnote-ref-1)