Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Истра  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» » на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра – М.Р. Билалов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | МКУ «УКС» | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Истра объектами социального назначения | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | | |
| [3](#sub_1012). Строительство (реконструкция) объектов образования | МКУ «УКС» | | | | | | |
| [5](#sub_1014). Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | МКУ «УКС» | | | | | | |
| [7](#sub_1016). Обеспечивающая подпрограмма | МКУ «УКС» | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [3](#sub_1012). Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | |
| [5](#sub_1014). Создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта. Повышение обеспеченности жителей городского округа Истра объектами спортивной инфраструктуры. | | | | | | |
|  | [7](#sub_1016). Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 616 803,78 | 489 596,17 | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 610 822,21 | 219 556,04 | 315 379,07 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 1 658 394,29 | 766 736,01 | 815 771,18 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов муниципальной программы городского округа Истра является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Актуальность муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2023 - 2027 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском округе Истра, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой жилых комплексов и появлением новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы:

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2023 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов.

Развитие системы образования городского округа Истра в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования. В целях создания и развития в общеобразовательных организациях городского округа Истра условий для ликвидации второй смены необходимо обеспечить строительство новых объектов общего образования.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Истра.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Истра ежегодно увеличивается. При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Истра отмечается низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами, ледовыми дворцами.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Истра является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Истра является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Реализация данной программы носит комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Истра. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

Для ликвидации вторых смен в общеобразовательных учреждениях, а так же в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором на территории городского округа Истра к 2024 году необходимо обеспечить строительства новых школ на 1100 мест п. Павловская Слобода, на 825 мест в г. Истра, мкр. Восточный.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Истра заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Истра имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В тоже время несмотря на темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в городском округе Истра отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

На территории городского округа Истра нет ледового дворца.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Истра, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Истра, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Истра разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Истра (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

**2.1. Прогноз развития сферы строительства Городского округа**

**с учетом реализации муниципальной программы**

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2023 - 2027 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Истра (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Истра объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Истра в целом.

3. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

3.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы | |
| 2023 год | | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | | | | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2026 годы | Итого: | 273 742,38 | 273 742,38 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 27 388,07 | 27 388,07 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| 2.1. | Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2024 | Итого: | 15,38 | 15,38 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 15,38 | 15,38 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  | |
| I | | II | | | III | | | IV | | |
| 1 | - | - | | - | | | - | | | - | | | 1 | - | - | - |  | |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023-2025 годы | Итого: | 273 727,00 | 273 727,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | |
| I | | II | | | III | | | IV | |
| 1 | 1 | | - | | 1 | | | - | | | - | | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие Е1. Современная школа | 2023-2024 годы | Итого: | 1 258 173,41 | 467 697,93 | | | | | | | | | | | | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 370 449,47 | 243 241,86 | | | | | | | | | | | | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | | | | | | | | | | | | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства городского округа Истра | 456 955,64 | 166 872,27 | | | | | | | | | | | | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| 4.3 | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 1 258 173,41 | 467 697,93 | | | | | | | | | | | | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | 370 449,47 | 243 241,86 | | | | | | | | | | | | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | | | | | | | | | | | | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | Средства городского округа Истра | 456 955,64 | 166 872,27 | | | | | | | | | | | | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | | В том числе  по кварталам: | | | | | | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х | |
| I | | | II | | | III | | | IV |
| 2 | 1 | |  | | | 1 | | |  | | |  | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 1 531 915,79 | 741 440,31 | | | | | | | | | | | | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х | |
| Средства бюджета Московской области | 616 803,78 | 489 596,17 | | | | | | | | | | | | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | | | | | | | | | | | | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Истра | 484 343,71 | 194 260,34 | | | | | | | | | | | | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием Е1. Федеральный проект «Современная школа», вне рамок заключенного соглашения   
с Министерством строительного комплекса Московской области:

мероприятие 02.09 - Е1

3.2 Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры»

на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 1 258 173,41 | 467 697,93 | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 370 449,47 | 243 241,86 | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства городского округа Истра | 456 955,64 | 166 872,27 | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Истринский район, г.Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) | 825 мест | Строительство ( в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.09.  2023 г. |  | 1 565 703,40 | 0,00 | Итого по объекту: | 22 222,22 | 22 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства городского округа Истра | 2 222,22 | 2 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства городского округа Истра | 2 222,22 | 2 222,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 30.04.2022-06.06.2024 годы | 01.09.2024 | 1 542 718,21 | 0,00 | Итого по объекту: | 1 235 996,19 | 445 475,71 | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 350 449,47 | 223 241,86 | 127 207,61 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства городского округа Истра | 454 733,42 | 164 650,05 | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 350 449,47 | 223 241,86 | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства городского округа Истра | 454 733,42 | 164 650,05 | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 258 173,41 | 467 697,93 | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 370 449,47 | 243 241,86 | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства городского округа Истра | 456 955,64 | 166 872,27 | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 1 258 173,41 | 467 697,93 | 790 475,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 370 449,47 | 243 241,86 | 127 207,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Истра | 456 955,64 | 166 872,27 | 290 083,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.2.4. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия (иной межбюджетный трансферт) из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области либо финансирование которых осуществляется за счет средств муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования» государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 273 727,00 | 273 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский, д.21 а (ПИР и строительство) | 400 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.2019-06.06.2023 | 01.09.2023 | 1 246 584,72 | 958 230,32 | Итого по объекту: | 273 727,00 | 273 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 525 410,12 | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 432 820,20 | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 273 727,00 | 273 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 273 727,00 | 273 727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 27 372,69 | 27 372,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

3.3.2 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 02.02 Подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведе-ния работ\*\* | Открытие объекта/завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест |  | 30.04.2022-06.06.2024 годы | 01.09.2024 | 15,38 | 0,00 | Итого по объекту: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х |  |  | Х | Всего: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджетов муниципаль-ных образований Московской области | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года

4. Подпрограмма 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

4.1. Перечень мероприятий подпрограммы 5

«Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | 2023 год | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие 01.02. Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Введены в эксплуатацию объекты физической культуры и спорта муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам : | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| I | II | III | IV |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по подпрограмме 5 | | Итого: | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | х |

4.2. Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области

и адресный перечень объектов муниципальной собственности, на которые предоставляется

субсидия бюджетам муниципальных образований Московской области

4.2.1 Адресный перечень объектов строительства, реконструкции муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, предусмотренных мероприятием 01.02 Подпрограммы 5 «Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наиме-нование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта строительства (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ  в соответствии  с классификатором работ | Сроки проведения работ\*\* | Открытие объекта/ завершение работ\*\* | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.2023  (тыс. руб.)\*\*\* | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Ледовый дворец (ПИР и строительство) г.о. Истра, мкрн. Полево |  |  | 2020-2024 годы |  | 0,00 | 0,00 | Итого по объекту: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов строительства/реконструкции | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\*\* Графа 5 заполняется в формате «дд.мм.гг. – дд.мм.гг.», графа 6 заполняется в формате «дд.мм.гг.».

\*\*\* Год начала реализации соответствующего мероприятия государственной программы Московской области. При формировании адресных перечней на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов указывается сумма, сложившаяся на 01.01.2023 года.

Перечень мероприятий подпрограммы 7«Обеспечивающая подпрограмма»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 годы | Итого: | 126 478,50 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 126 478,50 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 126 478,50 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета городского округа Истра | 126 478,50 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2023-2024 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 126 478,50 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 126 478,50 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком Муниципальной программы (подпрограммы)**

Муниципальный заказчик Муниципальной программы осуществляет координацию деятельности заказчика подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Истра и иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы средств.

Заказчиком программы является Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» (МКУ «УКС»).

Ответственным за выполнение мероприятий муниципальной программы является МКУ «Управление капитального строительства городского округа Истра»

Ответственный за выполнение мероприятий муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- вводит в подсистему ГАСУ МО отчетную информацию. По решению заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия;

- обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

- представляет координатору муниципальной программы годовой отчет о реализации муниципальной программы;

- несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

**6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику подпрограммы**

9.1. С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные: об использовании средств бюджета Московской области, бюджета городского округа Истра и иных средств, привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе; по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Заказчик Муниципальной программы представляет в Министерство строительного комплекса Московской области отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету городского округа Истра, по формам установленных соглашением о предоставлении субсидии.

**7. Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. Строительство (реконструкция) объектов образования | | | | |
| Е1 Современная школа | Средства бюджета Московской области | На основании Государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» Пост. Прав. МО от 17.12.2022 № 1342/45 | Всего: 370 449,47 тыс. руб.  2023 год – 243 241,86 тыс. руб. 2024 год – 127 207,61 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. 2026 год - 0,00 тыс. руб.  2027 год – 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства федерального бюджета | Всего: 430 768,30 тыс. руб.  2023 год – 57 583,80 тыс. руб. 2024 год – 373 184,50 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год – 0,00 тыс. руб. |  |
|  | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Всего: 456 955,64 тыс. руб.  2023 год – 166 872,27 тыс. руб. 2024 год – 290 083,37 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год – 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 370 449,47 тыс. руб.  2023 год – 243 241,86 тыс. руб. 2024 год – 127 207,61 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Средства федерального бюджета |  | Всего: 430 768,30 тыс. руб.  2023 год – 57 583,80 тыс. руб. 2024 год – 373 184,50 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 456 955,64 тыс. руб.  2023 год 166 872,27 тыс. руб. 2024 год – 290 083,37 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 246 354,31тыс. руб.  2023 год - 246 354,31тыс. руб. 2024 год – 0,00тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 27 388,07 тыс. руб.  2023 год - 27 388,07тыс. руб. 2024 год – 0,00тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 15,38 тыс. руб.  2023 год – 15,38тыс. руб. 2024 год – 0,00тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 246 354,31 тыс. руб.  2023 год – 246 354,31тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) |  | Всего: 23 372,69 тыс. руб.  2023 год – 27 372,69 тыс. руб. 2024 год – 0,00тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. 2026 год – 0,00 тыс. руб.  2027 год- 0,00 тыс. руб. |  |
| Подпрограмма: 5 Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта | | | | |
| 1 Организация строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | На основании локальных сметных расчетов | Всего: 0,0 тыс. руб. 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| Мероприятие 01.02.  Строительство (реконструкция) объектов физической культуры и спорта за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | Всего: 0,0 тыс. руб.  2023 год – 0,00 тыс. руб.  2024 год – 0,0 тыс. руб.  2025 год – 0,0 тыс. руб.  2026 год – 0,0 тыс. руб.  2027 год – 0,0 тыс. руб. |  |
| 7. Обеспечивающая подпрограмма | | | | |
| 1.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | Средства местного бюджета муниципального района (городского округа) | На основании сметы | Всего: 126 478,50 тыс. руб. 2023 год – 25 295,70 тыс. руб. 2024 год – 25 295,70 тыс. руб. 2025 год – 25 295,70 тыс. руб. 2026 год - 25 295,70 тыс. руб. 2027 год –25 295,70 тыс. руб. |  |