Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Истра  
«Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации городского округа Истра – М.Р. Билалов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | МКУ «УКС» | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня комфортного проживания и обеспеченности населения городского округа Истра объектами социального назначения | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | | |
| [3](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1012). Строительство (реконструкция) объектов образования | МКУ «УКС» | | | | | | |
| [7](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1016). Обеспечивающая подпрограмма | МКУ «УКС» | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [3](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1012). Обеспечение населения объектами образования. Развитие инфраструктуры системы образования, повышение качества предоставления образовательных услуг. Развитие сети организаций дошкольного образования, в том числе создание новых и развитие уже имеющихся объектов дошкольного образования. | | | | | | |
|  | [7](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1016). Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 1 170 504,36 | 469 596,17 | 700 908,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 943 980,52 | 219 437,24 | 648 656,18 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 2 545 253,18 | 746 617,21 | 1 722 748,87 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |

**2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов муниципальной программы городского округа Истра является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Актуальность муниципальной программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2023 - 2027 годы (далее - Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском округе Истра, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой жилых комплексов и появлением новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы:

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2024 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов.

Развитие системы образования городского округа Истра в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования. В целях создания и развития в общеобразовательных организациях городского округа Истра условий для ликвидации второй смены необходимо обеспечить строительство новых объектов общего образования.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Истра.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Истра ежегодно увеличивается. При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Истра отмечается низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами, ледовыми дворцами.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Истра является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Истра является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Реализация данной программы носит комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Истра. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

Для ликвидации вторых смен в общеобразовательных учреждениях, а так же в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором на территории городского округа Истра к 2024 году необходимо обеспечить строительства новых школ на 1100 мест п. Павловская Слобода, на 825 мест в г. Истра, мкр. Восточный.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Истра заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Истра имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В тоже время несмотря на темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в городском округе Истра отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

На территории городского округа Истра нет ледового дворца.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Истра, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Истра, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Истра разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Истра (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению

1. **Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Реализация программы "Строительство объектов социальной инфраструктуры" на 2023 - 2027 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Истра (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Истра объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Истра в целом.

1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единица | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |
| 2 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единица | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию |

5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | | Всего  (тыс. руб.) | | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия | |
| 2023 год | | | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | |
| 2 | Основное мероприятие 02 Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2024 годы | Итого: | | 275 864,60 | | 275 864,60 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | | 246 354,31 | | 246 354,31 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | 29 510,29 | | 29 510,29 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| 2.1 | Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | | 15,38 | | 15,38 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | 15,38 | | 15,38 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | х | х | | Всего | | Итого 2023 год | | В том числе: | | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | |
| 1 квар тал | | | 1 полугодие | 9 месяцев | | | 12 месяцев |
| - | | - | | - | | | - | - | | | - | - | | - | | - | | - | |
| 2.3 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого: | | 275 804,49 | | 275 804,49 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | | 246 354,31 | | 246 354,31 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | 29 450,18 | | 29 450,18 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | | Всего | | Итого 2023 год | | | В том числе: | | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | |
| 1 квар тал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | - | | - | | - | | - | |
| 2.6 | Мероприятие 02.09  Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором за счет средств местного бюджета\* | 2023-2024 годы | Итого: | | 44,729 | | 44,729 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | 44,729 | | 44,729 | | | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 4 | Основное мероприятие Е1. Современная школа | 2023-2024 годы | Итого: | | 2 143 028,88 | | 445 575,71 | | | | | | | | | | 1 697 453,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | | 924 150,05 | | 223 241,86 | | | | | | | | | | 700 908,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| Средства федерального бюджета | | 430 768,30 | | 57 583,80 | | | | | | | | | | 373 184,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | 788 110,53 | | 164 750,05 | | | | | | | | | | 623 360,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| 4.3 | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | | 2 143 028,88 | | 445 575,71 | | | | | | | | | | 1 697 453,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | МКУ «УКС» | |
| Средства бюджета Московской области | | 924 150,05 | | 223 241,86 | | | | | | | | | | 700 908,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства федерального бюджета | | 430 768,30 | | 57 583,80 | | | | | | | | | | 373 184,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | | 788 110,53 | | 164 750,05 | | | | | | | | | | 623 360,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | | Всего | | Итого 2023 год | | | | В том числе: | | | | | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | | х | |
| 1 квар тал | 1 полугодие | | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | | - | | | | - | - | | | - | - | 1 | | - | | - | | - | |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | | Итого: | | 2 418 893,48 | | 721 440,31 | | | | | | | | | | 1 697 453,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | х | |
| Средства бюджета Московской области | | 1 170 504,36 | | 469 596,17 | | | | | | | | | | 700 908,19 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | | 430 768,30 | | 57 583,80 | | | | | | | | | | 373 184,50 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | | 817 620,82 | | 194 260,34 | | | | | | | | | | 623 360,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием Е1. Федеральный проект «Современная школа», вне рамок заключенного соглашения   
с Министерством строительного комплекса Московской области:

мероприятие 02.09 - Е1.04

5.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 275 804,49 | 275 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 29 450,18 | 29 450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский д.21 а (ПИР и строительство) | 400 мест | Строительство ( в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 23.03.19-13.02.23 | 01.09.23 | 1 248 662,21 | 958 230,32 | Итого по объекту: | 275 804,49 | 275 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 525 410,12 | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 432 820,20 | Средства бюджета городского округа Истра | 29 450,18 | 29 450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 29 450,18 | 29 450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 9023,16 | Средства бюджета Московской области | 5604,24 | 5604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 958 230,32 | Всего: | 275 804,49 | 275 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 525 410,12 | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 432 820,20 | Средства бюджета городского округа Истра | 29 450,18 | 29 450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 958 230,32 | Всего: | 275 804,49 | 275 804,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 525 410,12 | Средства бюджета Московской области | 246 354,31 | 246 354,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 432 820,20 | Средства бюджета городского округа Истра | 29 450,18 | 29 450,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | 9023,16 | Средства бюджета Московской области | 5604,24 | 5604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| окрываемых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |

5.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 2 143 028,88 | 445 575,71 | 1 697 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 924 150,05 | 223 241,86 | 700 908,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 788 110,53 | 164 750,05 | 623 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 825 мест | Строительство ( в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.17 -21.12.22. | 27.02.23 | 1851134,279 | 1851034,279 | Итого: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1264951,839 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 399480,600 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186601,840 | Средства бюджета городского округа Истра | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.21-06.06.24 | 01.09.24 | 2 449 695,900 | 282674,400 | Итого: | 2 142 928,88 | 445 475,71 | 1 697 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 171270,900 | Средства бюджета Московской области | 924 150,05 | 223 241,86 | 700 908,19 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 111403,500 | Средства бюджета городского округа Истра | 788 010,53 | 164 650,05 | 623 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х |  | Средства бюджета Московской области | 924 150,05 | 223 241,86 | 700 908,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 788 010,53 | 164 650,05 | 623 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 3868,200 | Средства бюджета Московской области | 20224,420 | 7044,060 | 13180,360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 2 133 808,679 | Всего: | 2 143 028,88 | 445 575,71 | 1 697 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 436 222,739 | Средства бюджета Московской области | 924 150,05 | 223 241,86 | 700 908,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 399480,600 | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 298 005,34 | Средства бюджета городского округа Истра | 788 110,53 | 164 750,05 | 623 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 2 133 808,679 | Всего: | 2 143 028,88 | 445 575,71 | 1 697 453,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1 436 222,739 | Средства бюджета Московской области | 924 150,05 | 223 241,86 | 700 908,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 399480,600 | Средства федерального бюджета | 430 768,30 | 57 583,80 | 373 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 298 005,34 | Средства бюджета городского округа Истра | 788 110,53 | 164 750,05 | 623 360,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | 3868,200 | Средства бюджета Московской области | 20224,420 | 7044,060 | 13180,360 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| окрываемых объектов образования, мест | 1925 | 825 | 1100 | 0 | 0 | 0 | ». |

5.4. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест |  | 31.03.21-06.06.24 | 01.09.24 | 15,38 | 0,00 | Итого по объекту: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 15,38 | 15,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| открываемых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| окрываемых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ». |

5.5. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.09 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция) объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х |  | Итого: | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.1 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест |  | 31.03.21-06.06.24 | 01.09.24 | 44,729 | 0,00 | Итого по объекту: | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра области | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Всего: | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 44,729 | 44,729 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Справочная таблица не предусмотрена, не заполняется

|  |
| --- |
|  |

».

1. **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**6.1 Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 годы | Итого: | 126 359,70 | 25 176,90 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 126 359,70 | 25 176,90 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 126 359,70 | 25 176,90 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | МКУ «УКС» |
| Средства бюджета городского округа Истра | 126 359,70 | 25 176,90 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2023-2024 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 126 359,70 | 25 176,90 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 126 359,70 | 25 176,90 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 | 25 295,70 |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Ответственный за выполнение мероприятия: 1) участвует в формировании прогноза расходов на реализацию мероприятия, финансово-экономического обоснования и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 2) обеспечивает формирование и направление муниципальному заказчику подпрограммы методик расчета значений результатов; 3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений; 5) обеспечивает ввод информации о плановых значениях мероприятий, ответственным за реализацию которых является, а также формирование оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению, и показатели муниципальных программ.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих   
на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей муниципальной программы   
и результатов;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.