**Приложение к постановлению**

**главы городского округа Истра от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа городского округа Истра**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы городского округа Истра «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Истра, курирующий вопросы ЖКХ | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Истра | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения;  Обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории городского округа Истра;  Создание условий для предоставления населению жилищно-коммунальных услуг нормативного качества;  Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| *10.1. «Чистая вода»* | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| *10.2. «Системы водоотведения»* | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| *10.3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»* | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| *10.4. «Обращение с отходами»* | Отдел экологии | | | | | |
| *10.5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»* | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| *10.6.* *«Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики»* | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| *10.8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»* | Управление жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1. Подпрограмма "Чистая вода" - увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области. | | | | | |
| 2. Подпрограмма "Система водоотведения" - обеспечение населения Московской области качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области. | | | | | |
| 3. Подпрограмма «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» - создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей Московской области за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области. | | | | | |
| 4. Подпрограмма «Обращение с отходами» - оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области. | | | | | |
| 5. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - реализация мероприятий, направленная на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Московской области. | | | | | |
| 6. Подпрограмма "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики " - развитие системы газоснабжения, осуществление мероприятий по увеличению газифицированных населенных пунктов городского округа Истра. | | | | | |
| 8. Подпрограмма «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» - создание условий для осуществления переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом. | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы,  в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год[[1]](#endnote-1) | |
| Средства бюджета Московской области | 1 393 632,17 | 131 652,15 | 798 744,94 | 281 443,76 | 181 791,32 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Средства бюджета городского округа | 1 109 162,514 | 567 796,794 | 378 446,53 | 104 420,03 | 58 499,16 | 0,00 | |
| Внебюджетные средства | 329 841,18 | 81 638,70 | 208 122,48 | 40 080,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего, в том числе по годам: | 2 832 635,864 | 781 087,644 | 1 385 313,95 | 425 943,79 | 240 290,48 | 0,00 | |

**2. Краткая** **характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы.**

В настоящее время объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Истра имеют значительный износ инженерных сетей и сооружений, что приводит к авариям на жилищно-коммунальных объектах, в результате чего страдает население и экология района.

Отмечается несоответствие фактического объема инвестиций в модернизацию объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям.

Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем жилищно-коммунального хозяйства в значительной степени уступает место аварийно-восстановительным работам. Это ведет к снижению надежности работы объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Значительные потери воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей приводят к неэффективному использованию природных ресурсов.

Для повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию мероприятий модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры городского округа Истра.

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит:

обеспечить более комфортные условия проживания населения городского округа Истра путем повышения качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

улучшить экологическое состояние территорий городского округа.

*2.1. Теплоснабжение*

Теплоснабжение района осуществляется от 65 котельных, суммарной установленной мощностью 529,8 Гкал/час, по тепловым сетям общей протяженностью 207 км (в 2-трубном исчислении) 8 теплоснабжающими организациями.

Основным теплоснабжающим предприятием является акционерное общество «Истринская теплосеть», 100 процентов акций которого принадлежат Администрации городского округа Истра. Предприятие обеспечивает теплоснабжение 90% многоквартирного жилищного фонда и более 98% объектов социальной сферы района.

На балансе предприятия находится 52 котельные суммарной установленной мощностью 458,5 Гкал/час, 17 ЦТП, 6 котельных в аренде. Тепловые сети находятся в собственности городского округа Истра.

На качестве предоставляемых населению услуг негативно сказывается высокая степень износа объектов теплоснабжения, средний нормативный износ в 2022 г. составил 62%.

Отпуск тепловой энергии потребителям за 2022 год составил 628,8 тыс. Гкал, потери в сетях составили 90,7 тыс. Гкал.

*2.2. Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод*

Услуги по водоснабжению и водоотведению потребителям района осуществляется 7 организациями, 1 из которых муниципальная.

На балансе муниципального предприятия находятся 69 водозабор02ных узла, 74 водопроводных насосных станций, 45 ед. канализационных насосных станций, 423 км водопроводных сетей, 281,6 км канализационных сетей, 1 ед. очистных сооружений водопровода, 24 очистные сооружений канализации, производительностью 53,3 тыс. куб. м/сутки.

Средний износ основных фондов в 2022 году составил по водоотведению 65%, по водоснабжению - 60%.

Объем предоставленных товаров и услуг за 2022 год составил:

- по водоснабжению – 9,82 млн. куб. м;

- по водоотведению – 9,58 млн. куб. м.

Объем потери воды в сетях при её передаче составил 785,7 тыс.куб.м.

*2.3. Характеристика жилого фонда городского округа Истра.*

Жилой фонд представлен 1276 многоквартирными жилыми домами общей площадью 3952,9 тыс. кв.м. 1149 многоквартирных домов (МКД) находятся в управлении управляющими организациями На территории городского округа Истра осуществляют свою деятельность пять жилищных, жилищно-строительных кооперативов (ЖСК "Дружба-2", ЖСК "Автомобилист", ИЖСПК "Истра-5", ЖСПК "Истра-3", ЖСК "Истра-4"), в управлении которых находятся шесть многоквартирных домов.

Все 24 управляющие организации, осуществляющих деятельность по управлению МКД на территории го Истра, имеют лицензию на управление многоквартирными домами.

Средний процент износа жилого фонда составляет 41%. Аварийными признаны 10 многоквартирных дома; ветхий жилой фонд составляет 41 дом. В соответствии с нормативными сроками износа лифты в 6 МКД включены в краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 2023-2025 гг. для проведения их замены.

Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы включает следующие подпрограммы:

1. «Чистая вода»

Целью подпрограммы "Чистая вода" является увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского округа Истра Московской области.

2. «Системы водоотведения»

Целью подпрограммы "Система водоотведения" является обеспечение населения городского округа Истра Московской области качественными услугами водоотведения; увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, канализационных коллекторов и канализационных насосных станций на территории городского округа Истра Московской области.

3. «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Целью подпрограммы «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» является создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа Истра Московской области за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Истра муниципальных образований Московской области.

4. «Обращение с отходами»

Целью подпрограммы «Обращение с отходами» является оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области.

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Целью подпрограммы " ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ " является реализация мероприятий, направленная на обеспечение рационального потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа Истра Московской области.

6. "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики "

Целью подпрограммы "Развитие газификации, топливнозаправочного комплекса и электроэнергетики " является развитие системы газоснабжения, осуществление мероприятий по увеличению газифицированных населенных пунктов городского округа Истра Московской области.

8. «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Целью подпрограммы «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» является создание условий для осуществления переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом.

**3. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере.**

Критерии для выбора технических решений и очередности реализации мероприятий Программы устанавливаются на основе анализа следующих показателей:

- дефицит производственных мощностей и планируемые сроки ввода в эксплуатацию объектов капитального строительства;

- дефицит пропускной способности коммунальных сетей в районах перспективной застройки;

- отсутствие структуры распределения коммунальных ресурсов в районах перспективной застройки;

- степень амортизации (первоочередной модернизации подлежат сети, элементы коммунального оборудования и отдельные объекты жилищного фонда, срок эксплуатации которых превысил нормативный, а также теплоэнергетическое оборудование, имеющее коэффициент полезного действия менее 80%);

- объем снижения затрат при эксплуатации объекта инфраструктуры;

- количество потребителей - получателей жилищно-коммунальных услуг от модернизируемого объекта;

- экологический эффект от мероприятия.

Выполнение Программы должно обеспечить снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры в соответствии с отчетными показателями эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа Истра.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

К рискам реализации муниципальной программы, которыми может управлять муниципальный заказчик, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных муниципальной программой, может привести к невыполнению муниципальной программы в полном объеме. Данный риск можно оценить как высокий, поскольку формирование новых механизмов в рамках государственной программы не только в большинстве случаев требует нормативного регулирования, но также может потребовать значительных сроков практического внедрения;

операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий муниципальной программы или задержке в их выполнении.

В рамках данной группы рисков можно выделить основные:

риск исполнителя программы, который связан с возникновением проблем в реализации программы в результате недостаточной квалификации и (или) недобросовестности ответственных исполнителей, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий программы. Данный риск обусловлен большим количеством участников реализации мероприятий программы;

организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий программы. Большое число участников реализации программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Реализация данного риска может привести к задержкам в реализации программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий;

риск финансового обеспечения, который связан с финансированием программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Реализации программы угрожают риски, связанные с изменениями внешней среды, а именно:

риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая достаточно высокую зависимость экономики России от мировых цен на углеводородные ресурсы, а также опыт последнего финансово-экономического кризиса, такой риск для реализации программы может быть качественно оценен как высокий;

риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства, а также потребовать концентрации средств бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для программы можно оценить, как умеренный.

В целях минимизации указанных рисков будет создана эффективная система управления программой.

**4. Целевые показатели муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации | | | | | Ответственный за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя (XX.YY.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель: Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки | | | | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснабжения | Региональный проект «Чистая вода» | %/чел. | 95 | 95,2 | 95,4 | 95,6 | 95,8 | 96 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 01.02.01; 01.02.02; 01.02.04 |
| 1.2 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 01.02.01 |
| 1.3 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 01.02.02 |
| 1.4 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, сетей (участков сетей) | Обращение Губернатора Московской области | единица | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 01.02.04 |
| 1.5 | Количество спроектированных объектов водоснабжения | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 01.02.07 |
|  | Цель: Обеспечение качественными услугами водоотведения | | | | | | | | | | |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | | | | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | Отраслевой | % | 83,4 | 83,5 | 83,6 | 83,7 | 83,8 | 83,9 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 02.01.02 |
| 2.2 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | Отраслевой | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 02.01.02 |
| 2.3 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | Обращение Губернатора Московской области | единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 02.02.01 |
|  | Цель: Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | | | | | | | | | | |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 03.01.01 |
| 3.2 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 03.01.05 |
| 3.3 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 03.02.01 |
| 3.4 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | Обращение Губернатора Московской области | единица | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 03.02.02 |
| 3.5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой  Приоритетный | % | 33,33 | 66,7 | 75 | 85,00 | 95,00 | 100,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 3.05.01; 3.05.02; 3.05.03 |
| 3.6 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Отраслевой | Тыс. Руб. | 167 336,8 | 418 645,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 03.04.03 |
|  | Цель: Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках  на территории муниципального образования Московской области. | | | | | | | | | | |
| 4 | Подпрограмма 4 «Обращение с отходами» | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Установлены и находятся на обслуживании контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек) | Отраслевой | % | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | Отдел экологии | 04.04.01 |
|  | Цель: Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, государственных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов во исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ | | | | | | | | | | |
| 5 | Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Государственная программа  Приоритетный | % | 80,20 | 82,84 | 84,18 | 84,68 | 85,18 | 85,68 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 05.02.01 |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | Отраслевой  Приоритетный | % | 92,99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 05.01.10 |
| 5.3. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Отраслевой  Приоритетный | % | 35,25 | 36,9 | 37,41 | 37,91 | 38,5 | 39 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 5.01.11 |
| 5.4. | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности | Государственная программа  Приоритетный | % | 30,83 | 30,87 | 32,07 | 32,3 | 32,5 | 32,7 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 05.03.01 |
|  | Цель: Развитие системы газоснабжения, осуществление мероприятий по увеличению газифицированных населенных пунктов | | | | | | | | | | |
| 6. | Подпрограмма 6. «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля газовых объектов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | МП | % | 80 | 80 | 85 | 88 | 90 | 95 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | 06.01.02 |

**5. Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 годы.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Чистая вода» | | | | |
| 1.1 | Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников | %/чел. | Определяется как отношение численности населения, обеспеченного доброкачественной и условно-доброкачественной питьевой водой, к общей численности населения | Государственная автоматизированная система «Управление»  Источник данных – стат. форма № 18 «Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской Федерации» | *годовая* |
| 1.2 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | единица | Определяется на основании данных о количестве объектов водоснабжения, построенных, реконструированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.3 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | единица | Определяется на основании данных о количестве объектов водоснабжения капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.4 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ. ВНС и станций водоподготовки | единица | Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, приобретенных, смонтированных и введенных в эксплуатацию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 1.5 | Количество спроектированных объектов водоснабжения | единица | Определяется на основании данных о количестве спроектированных объектов водоснабжения на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2 | Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» | | | | |
| 2.1 | [Увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения](https://monitoring.mosreg.ru/gpmo/Programs/Indicators) | % | Определяется как частное от деления значений "Пропущено сточных вод через очистные сооружения, в том числе нормативно очищенной" на "Пропущено сточных вод через очистные сооружения", предусмотренных формами федерального статистического наблюдения, умноженное на 100 процентов. | Государственная автоматизированная система «Управление»  Годовая форма федерального статистического наблюдения N 1-канализация "Сведения о работе канализации (отдельной канализационной сети)" | *годовая* |
| 2.2 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | единица | Определяется на основании данных о количестве объектов очистки сточных вод, построенных, реконструированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 2.3 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | единица | Определяется на основании данных о количестве коллекторов (участков) и КНС, построенных, реконструированных, на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» | | | | |
| 3.1 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных о количестве объектов теплоснабжения построенных, реконструированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.2 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных о количестве объектов теплоснабжения капитально отремонтированных на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление» | *ежеквартальная* |
| 3.3 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных о количестве построенных, реконструируемых сетей (участков) водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление». | *ежеквартальная* |
| 3.4 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единица | Определяется на основании данных о количестве капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения на территории ОМСУ | Государственная автоматизированная система «Управление». | *ежеквартальная* |
| 3.5 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | процент | Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле:  Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%,  3  где  Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент;  АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.;  АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.;  АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.;  3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области;  N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. | Государственная автоматизированная система «Управление». | *ежегодная* |
| 3.6 | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) с целью повышения эффективности работы предприятий, оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов | Руб. | Погашение просроченной задолженности перед поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии, тепловой энергии) в размере не менее суммы предоставленных иных межбюджетных трансфертов в отчетном году | В соответствии с заключенным соглашением с ГРБС | *годовая* |
| Подпрограмма 4. «Обращение с отходами» | | | | | |
|  | Установлены и находятся на обслуживании контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек) | Процент | П = Гп×100%, где  Го  П - процент установленных и находящихся на обслуживании контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек);  Го – контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек), которые необходимо установить;  Гп - контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек), которые установлены | Заключенные Договора на обслуживание контейнеров | *ежеквартальная* |
| Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | |
| 5.1 | Оснащенность многоквартирных домов общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, единица |  | годовая |
| 5.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений,  оснащенных приборами учета потребляемых энергетических  ресурсов. | процент | Опу = Кпу / Кмкд x 100%, где:  Опу - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов, процент;  Кпу - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, подлежащих оснащению приборами учета потребляемых энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  Государственная автоматизированная система «Управление». | годовая |
| 5.3 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной  собственности, соответствующих  нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D). | процент | Днормгос = Кнормгос / Кгос x 100%, где:  Днормгос - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D), процент;  Кнормгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (A, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кгос - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности на конец отчетного периода, единица | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | годовая |
| 5.4 | Доля многоквартирных домов  с присвоенными классами  энергоэффективности | процент | Днорммкд = Кнорм / Кмкд x 100%, где:  Днорммкд - доля многоквартирных домов, с присвоенными классами энергоэффективности, процент;  Кнорммкд - количество многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. на конец отчетного периода, единица;  Кмкд - общее количество многоквартирных домов, единица | Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области  «Государственная жилищная инспекция Московской области». | годовая |
| Подпрограмма 6 «Развитие газификации, топливозаправочного комплекса и электроэнергетики» | | | | | |
| 6.1 | Процент газовых объектов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации | процент | П = Гп×100%, где  Го  П - процент газовых объектов, переданных на техническое обслуживание специализированной организации;  Го – всего газовых объектов муниципальной собственности;  Гп - газовые объекты, переданные на техническое обслуживание специализированной организации; | Администрация г.о. Истра | ежегодно |

**6. Методика определения результатов выполнения мероприятий** **муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | 02 | 01 | Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется согласно плану построенных и реконструируемых объектов водоснабжения в отчетном периоде |
| 2 | 01 | 02 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется согласно плану капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения в отчетном периоде |
| 3 | 01 | 02 | 04 | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки | единиц | Определяется согласно плану созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки в отчетном периоде |
| 4 | 01 | 02 | 07 | Количество спроектированных объектов водоснабжения | единиц | Определяется на основании данных о количестве спроектированных объектов водоснабжения на территории ОМСУ |
| 5 | 02 | 01 | 02 | Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод | единиц | Определяется согласно плану капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод в отчетном периоде |
| 6 | 02 | 02 | 01 | Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции | единиц | Определяется согласно плану построенных и реконструируемых канализационных коллекторов, канализационных насосных станций в отчетном периоде |
| 7 | 03 | 01 | 01 | Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется согласно плану построенных и реконструируемых объектов теплоснабжения в отчетном периоде |
| 8 | 03 | 01 | 05 | Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется согласно плану капитально отремонтированных объектов теплоснабжения в отчетном периоде |
| 9 | 03 | 02 | 01 | Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется согласно плану построенных и реконструируемых сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в отчетном периоде |
| 10 | 03 | 02 | 02 | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности | единиц | Определяется согласно плану капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения в отчетном периоде |
| 11 | 03 | 05 | 01 | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной и актуализированной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154. «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». |
| 12 | 03 | 05 | 02 | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (далее ППРФ 782) или актуализированной в соответствии с п. 8 ППРФ 782. |
| 13 | 03 | 05 | 03 | Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | единиц | Значение показателя определяется как наличие утвержденной в соответствии с п.5.1 статьи 26 главы 3 Градостроительного Кодекса РФ программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. |
| 14 | 04 | 04 | 01 | Установлены и находятся на обслуживании контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек) | единица | Значение результата определяется как общее количество установленных и находящихся на обслуживании контейнеров по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания (батареек) нарастающим итогом. |
| 15 | 05 | 01 | 10 | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | единица | Кпуоп = Кпуn - Кпуn-1, где: Кпуоп - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в отчетном периоде, единица; Кпуn - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец отчетного периода, единица; Кпуn-1 - количество установленных приборов учета в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных - Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области;  Государственная автоматизированная система «Управление». |
| 16 | 05 | 01 | 11 | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) | единица | Кздоп = Кздn - Кздn-1, где:  Кздоп - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и и выше (А, B, C, D) в отчетном периоде, единица;  Кздn - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец отчетного периода, единица;  Кздn-1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с нормальным и выше классом энергетической эффективности (А, B, C, D) на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – – Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области |
| 17 | 05 | 02 | 01 | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов | единица | Кмкдоп = Кмкдn - Кмкдn-1, где: Кмкдоп - количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов в отчетном периоде, единица; Кмкдn - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец отчетного периода, единица; Кмкдn-1 - многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов на конец предыдущего отчетного периода, единица. Источник данных – Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». |
| 18 | 05 | 02 | 02 | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | единиц | Значение результата определяется как общее количество установленного, замененного оборудования с нарастающим итогом. |
| 19 | 05 | 03 | 01 | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности | единица | КмкдЭЭоп = КмкдЭЭn - КмкдЭЭn-1, где:  КмкдЭЭоп - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности в отчетном периоде, единица;  КмкдЭЭn – количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец отчетного периода, единица;  КмкдЭЭn-1 - количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности на конец предыдущего отчетного периода, единица.  Источник данных – Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». |
| 20 | 08 | 01 | 01 | Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед**.** | единиц | Количество приобретенных в муниципальную собственность объектов коммунальной инфраструктуры |

**7. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Ответственный за выполнение мероприятия:

- участвует в формировании прогноза расходов на реализацию мероприятия, финансово-экономического обоснования и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

- обеспечивает формирование и направление муниципальному заказчику подпрограммы методик расчета значений результатов;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

- формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений;

- обеспечивает ввод информации о плановых значениях мероприятий, ответственным за реализацию которых является, а также формирование оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»

**8. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»:

- оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

- ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

- информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит:

- перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

- информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению, и показатели муниципальных программ.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

- анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

- анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

- анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей муниципальной программы

и результатов;

- анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.

**9. Подпрограмма №1** «**Чистая вода**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №1 «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1** | **Основное мероприятие 02.**  **Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **385 088,40** | **108 038,42** | **200 167,65** | | | | | | | **56 882,33** | **20 000,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| **Средства бюджета Московской области** | **194 359,71** | **52 406,60** | **116 983,82** | | | | | | | **24 969,29** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **163 012,94** | **43 286,82** | **67 813,08** | | | | | | | **31 913,04** | **20 000,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **27 715,75** | **12 345,00** | **15 370,75** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Мероприятие 02.01 -**  **Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности** | **2023-2027** | **Итого** | **109 059,90** | 32 064,00 | **76 995,90** | | | | | | | **0,00** | **0** | **0** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| **Средства бюджета Московской области** | **73 833,54** | 21 707,32 | **52 126,22** | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| **Средства бюджета городского округа** | **35 226,36** | 10 356,68 | **24 869,68** | | | | | | | **0** | **0** | **0** |
| Построены и реконструированы объекты водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 | в том числе по кварталам | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | 2.1.1 ВЗУ, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | **2023-2027** | Итого | 109 059,90 | 32 064,00 | 76 995,90 | | | | | | | 0,00 | 0 | 0 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 73 833,54 | 21 707,32 | 52 126,22 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 35 226,36 | 10 356,68 | 24 869,68 | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **Мероприятие 02.02 -**  **Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности** | **2023-2027** | **Итого** | **125 010,74** | **48 421,75** | **95 801,00** | | | | | | | **36 882,33** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Средства бюджета Московской области** | **82 549,86** | **30 699,28** | **64 857,60** | | | | | | | **24 969,29** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **42 460,88** | **17 722,47** | **30 943,40** | | | | | | | **11 913,04** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объектов водоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 | в том числе по кварталам | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | | 0 | | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 11.2.1 | 2.2.1 Приобретение станций очистки воды в д. Андреевское, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 18 100,00 | 0 | 18 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 12 253,70 | 0 | 12 253,70 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 846,30 | 0 | 5 846,30 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1  1.2.2 | 2.2.2 Приобретение станций очистки воды в д. Дьяково, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 12 253,70 | 0,00 | 12 253,70 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 846,30 | 0,00 | 5 846,30 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | 2.2.3 Приобретение станций очистки воды в д. Карцево, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 18 100,00 | 0 | 18 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 12 253,70 | 0 | 12 253,70 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 846,30 | 0 | 5 846,30 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.4 | 2.2.4 Приобретение станций очистки воды в д. Красный поселок, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 23 401,00 | 0,00 | 23 401,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 15 842,80 | 0,00 | 15 842,80 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 7 558,20 | 0,00 | 7 558,20 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | 2.2.5 Приобретение станций очистки воды в д. Курово, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 18 100,00 | 0,00 | 18 100,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 12 253,70 | 0,00 | 12 253,70 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 846,30 | 0,00 | 5 846,30 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6 | 2.2.6 Приобретение станций очистки воды в д. Мартюшино, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 7 941,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 5 376,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 5 376,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 2 565,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 | 2.2.7 Приобретение станций очистки воды в д. Рождественно, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 8 301,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 8 301,33 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 5 620,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 5 620,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 681,33 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 2 681,33 | 0,00 | 0,0 |
| 1.2.8 | 2.2.8 Приобретение станций очистки воды в д. Савельево, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 13 418,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 13 418,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 9 084,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 9 084,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 334,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 4 334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.9 | 2.2.9 Приобретение станций очистки воды в д. Сафонтьево, г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 7 222,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 7 222,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 4 889,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 4 889,29 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 2 332,71 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 2 332,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.10 | 2.2.10 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ п. Румянцево, ул. Садовая г.о. Истра | 2023 | Итого | 17 632,50 | 17 632,50 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 11 178,91 | 11 178,91 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 6 453,59 | 6 453,59 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.11 | 2.2.11 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки на ВЗУ д. Буньково г.о. Истра | 2023 | Итого | 15 998,65 | 15 998,65 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 10 143,13 | 10 143,13 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 855,52 | 5 855,52 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.12 | 2.2.12 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ д. Дарна г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.13 | 2.2.13 Приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию станций водоочистки ВЗУ д. Лечищево г.о. Истра | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1  1.2.14 | 2.2.14 Станция водоочистки ВЗУ Глебово-Избище г.о. Истра | 2023 | Итого | 14 790,60 | 14 790,60 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 9 377,24 | 9 377,24 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 5 413,36 | 5 413,36 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **11.3** | **Мероприятие 02.04 -Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки** | **2023-2027** | **Итого** | **90 923,42** | **27 552,67** | **27 370,75** | | | | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** | **Ресурсоснабжающая организация**  **МУП «Истринская теплосеть»** |
| **Средства бюджета городского округа** | **63 207,67** | **15 207,67** | **8 000,00** | | | | | | | **20 000,00** | **20 000,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **27 715,75** | **12 345,00** | **15 370,75** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего  5 | 2023 | Итого  2024 | в том числе по кварталам | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |
| 2 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | 0 | 2 | 0 |
| **11.3.1** | 2.4.1 Строительство ВЗУ д. Шейно (массив многодетных) проектирование | 2023 | Итого | 15 207,67 | 15 207,67 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 15 207,67 | 15 207,67 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 2.4.2 Модернизация (строительство РЧВ 500м3) ВЗУ с. Новопетровское | 2023 | Внебюджетные источники | 500,00 | 500,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация |
| 11.3.3 | 2.4.3 Модернизация водопровода п. Снегири, ул. Московская | 2024 | Внебюджетные источники | 15 370,75 | 0,00 | 15 370,75 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация |
| 1.3.4. | 2.4.4. Модернизация ВЗУ (модернизация технологических трубопроводов, системы электроснабжения, обустройство ограждения) д. Черная | 2023 | Внебюджетные источники | 2 955,00 | 2 955,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация |
| 1.3.5. | 2.4.5. Модернизация ВЗУ (монтаж резервуаров чистой воды, обвязка станции обезжелезивания и системы промывки, устройство ограждения) д. Глебово-Избище | 2023 | Внебюджетные источники | 8 890,00 | 8 890,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация |
| 1.3.6 | 2.4.6. Выполнение инженерных изысканий по объекту: ВЗУ в дер. Дуплево (массив многодетных)» | 2024 | Итого | 28 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 28 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 1.3.7. | 2.4.7. Выполнение инженерных изысканий по объекту: ВЗУ в с. Новопетровское (массив многодетных)» | 2024 | Итого | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета  Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| **1.4** | **Мероприятие 02.07 – Организация в границах городского округа водоснабжения населения** | 2024 | **Итого** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| **Средства бюджета городского округа** | **4 000,00** | **0,00** | **4 000,00** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,0** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | Количество спроектированных объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 | в том числе по кварталам | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 1 | | - | - | - |
| 1.4.1. | 2.7.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: сети водоснабжения д. Шейно (массив многодетных) | Х | Итого | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета городского округа | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,0 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого по подпрограмме 1:** | | | **Итого** | **385 088,40** | **108 038,42** | **200 167,65** | | | | | | | **56 882,33** | **20 000,00** | **0,00** | Х |
| **Средства бюджета Московской области** | **194 359,71** | **52 406,60** | **116 983,82** | | | | | | | **24 969,29** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **163 012,94** | **43 286,82** | **67 813,08** | | | | | | | **31 913,04** | **20 000,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **27 715,75** | **12 345,00** | **15 370,75** | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых**

**предусмотрено мероприятием 02.01 «Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы «Чистая вода»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта /Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | ВЗУ, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | 150 куб. м/сут. | Реконструкция (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2023-29.11.2024 | 30.11.2024 | 109 059,90 | 0,00 | Итого: | 109 059,90 | 32 064,00 | 76 995,90 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 73 833,54 | 21 707,32 | 52 126,22 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 35 226,36 | 10 356,68 | 24 869,68 | 0,00 | - |

**10. Подпрограмма №2** «**СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №2 «Систем**ы **водоотведения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования  по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023  год | 2024  год | | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1.** | **Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **467 217,60** | **17 876,00** | **349 341,60** | | | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Средства бюджета Московской области** | **178 869,60** | **0,00** | **138 309,60** | | | | | | **40 560,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **85 377,60** | **0,00** | **66 017,60** | | | | | | **19 360,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **202 970,40** | **17 876,00** | **145 014,40** | | | | | | **40 080,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод муниципальной собственности** | **2023-2027** | **Итого** | **467 217,60** | **17 876,00** | **349 341,60** | | | | | | **100 000,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства,**  **ресурсоснабжающая организация** |
| **Средства бюджета Московской области** | **178 869,60** | **0,00** | **138 309,60** | | | | | | **40 560,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **85 377,60** | **0,00** | **66 017,60** | | | | | | **19 360,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **202 970,40** | **17 876,00** | **145 014,40** | | | | | | **40 080,00** | **0,00** | **0,00** |
| Приобретено и введено в эксплуатацию, капитально отремонтировано объекты очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 | в том числе по кварталам | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1.1.1 | 1.2.1 Капитальный ремонт КОС, г. Истра (в т.ч. ПИР) | 2024-2025 | Итого | 441 000,00 | 0 | 341 000,00 | | | | | | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, |
| Средства бюджета Московской области | 178 869,60 | 0 | 138 309,60 | | | | | | 40 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 85 377,60 | 0 | 66 017,60 | | | | | | 19 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 176 752,80 | 0 | 136 672,80 | | | | | | 40 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1.2.2 Модернизация очистных сооружений (модернизация цеха мехобезвоживания, цеха механической очистки, системы аэрации, воздуходувного оборудования и технологических трубопроводов, устройство системы видеонаблюдения) п. Котово | 2024 | Внебюджетные источники | 8 341,60 | 0,00 | 8 341,60 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» |
| 1.1.3 | 1.2.3 Переоборудование очистных сооружений п. Снегири (переоборудование в КНС) п. Снегири | 2023 | Внебюджетные источники | 6 150,00 | 6 150,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» |
| 1.1.4 | 1.2.4 Реконструкция очистных сооружений г. Дедовск | 2023 | Внебюджетные источники | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» |
| 1.1.5 | 1.2.5 Модернизация очистных сооружений (модернизация цеха мехобезвоживания осадка, замена песколовок, установки обеззараживания, ремонт блоков биологической очистки и доочистки) с. Павловская Слобода | 2023 | Внебюджетные источники | 10 726,00 | 10 726,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть» |
| **2** | **Основное мероприятие 02.**  **Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области** | **2023-2024** | **Итого** | **102 315,88** | **34 129,88** | **16 095,33** | | | | | | **0,00** | **52 090,67** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства,**  **Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть»** |
| **Средства бюджета Московской области** | **34 015,20** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **34 015,20** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **30 579,65** | **12 504,18** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **18 075,47** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **37 721,03** | **21 625,70** | **16 095,33** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.1** | **Мероприятие 02.01-**  **Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности** | **2023-2024** | **Итого** | **102 315,88** | **34 129,88** | **16 095,33** | | | | | | **0,00** | **52 090,67** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства,**  **Ресурсоснабжающая организация МУП «Истринская теплосеть»** |
| **Средства бюджета Московской области** | **34 015,20** | **0,00** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **34 015,20** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **30 579,65** | **12 504,18** | **0,00** | | | | | | **0,00** | **18 075,47** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **37 721,03** | **21 625,70** | **16 095,33** | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Построены и реконструированы канализационные коллектора, канализационные насосные станции, ед.. | Х | Х | Всего | 2023 г | Итого 2024 | в том числе по кварталам | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | 2.1.1 Реконструкция КНС д. Рычково со строительством напорного коллектора в канализационные сети г. Истра (проектирование) | 2023-2027 | Итого | 25 223,56 | 3 955,12 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 21 268,44 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 13 888,29 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 13 888,29 |  |
| Средства бюджета городского округа | 11 335,27 | 3 955,12 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 7 380,15 | 0,00 |
| 2.1.2 | 2.1.2 Строительство КНС п.Дедовской школы интернат и коллектора в канализационные сети г. Дедовск (проектирование) | 2023-2027 | Итого | 39 371,29 | 8 549,06 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 30 822,23 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 20 126,91 | 0,00 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 20 126,91 |  |
| Средства бюджета городского округа | 19 244,38 | 8 549,06 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 10 695,32 | 0,00 |
| 2.1.3 | 2.1.3 Модернизация напорного коллектора от КНС №1 г. Истра до приемной камеры ОС д. Качаброво | 2024 | Внебюджетные источники | 16 095,33 | 0,00 | 16 095,33 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация  МУП «Истринская теплосеть» |
| 2.1.4 | 2.1.4 Модернизация канализационного коллектора от КНС №1 г. Дедовск | 2023 | Внебюджетные источники | 21 625,70 | 21 625,70 | 0,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация  МУП «Истринская теплосеть» |
| **Итого по подпрограмме 2:** | | | **Итого** | **569 533,48** | **52 005,88** | **365 436,93** | | | | | | **100 000,00** | **52 090,67** | **0,00** | Х |
| **Средства бюджета Московской области** | **212 884,80** | **0,00** | **138 309,60** | | | | | | **40 560,00** | **34 015,20** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **115 957,25** | **12 504,18** | **66 017,60** | | | | | | **19 360,00** | **18 075,47** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **240 691,43** | **39 501,70** | **161 109,73** | | | | | | **40 080,00** | **0,00** | **0,00** |

**Адресный перечень**

**капитального ремонта (текущего ремонта) объектов**

**муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 01.02 «Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности» подпрограммы «Систем**ы **водоотведения»**

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Истра

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | | Вид работ | Сроки проведения работ\*\* | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Финансирование из бюджета городского округа | | | | | | | | |
| 1.1 | КОС, г. Истра (в т.ч. ПИР) | г.о. Истра, д. Качаброво | | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2025 | Х | 85 377,60 | 0,00 | 66 017,60 | 19 360,00 |
| В том числе\*\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Х | 85 377,60 | 0,00 | 66 017,60 | 19 360,00 |
| 2. |  | | Финансирование с привлечением субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области | | | | | | | |
| 2.1 | КОС, г. Истра (в т.ч. ПИР) | | г.о. Истра, д. Качаброво | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.11.2025 | Итого | 178 869,60 | 0,00 | 138 309,60 | 40 560,00 |
| Средства бюджета Московской области | 178 869,60 | 0,00 | 138 309,60 | 40 560,00 |
| В том числе\*\*\* | Х | Средства федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию | | | | | | Средства бюджета Московской области | 264 247,20 | 0,00 | 204 327,20 | 59 920,00 |

\*\*\* При необходимости указывается информация о финансировании расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям: проектные и изыскательские работы; стройконтроль; кредиторская задолженность; экспертиза.

**11. Подпрограмма №3.** «**Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №3 «ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | |
| 2023  год | 2024  год | | | | | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **1** | **Основное мероприятие 01 - Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **688 612,40** | **118 668,96** | **202 579,20** | | | | | | | | | **218 095,43** | **149 268,81** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **570 859,68** | **55 887,87** | **151 281,22** | | | | | | | | | **215 914,47** | **147 776,12** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **58 168,72** | **32 989,09** | **21 505,98** | | | | | | | | | **2 180,96** | **1 492,69** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **59 584,00** | **29 792,00** | **29 792,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.1** | **Мероприятие 01. 01-**  **Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности** | 2023-2027 | **Итого** | **629 923,68** | **118 668,96** | **143 890,48** | | | | | | | | | **218 095,43** | **149 268,81** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| **Средства бюджета Московской области** | **532 535,95** | **55 887,87** | **112 957,49** | | | | | | | | | **215 914,47** | **147 776,12** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **37 803,73** | **32 989,09** | **1 140,99** | | | | | | | | | **2 180,96** | **1 492,69** | **0,00** |
| Построены и реконструированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | **Внебюджетные источники** | **59 584,00** | **29 792,00** | **29 792,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | Х | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 1.1.1 | 1.1.1 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0070267:38 по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский к сети газораспределения | 2023 | Итого | 543,58 | 543,58 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 543,58 | 543,58 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1.1.2 Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства – котельной, проектируемой на земельном участке с кадастровым номером 50:08:0000000:161071 по адресу: Московская область, Истринский р-н, с/пос. Ермолинское, д. Рычково, ул. Военная к сети газораспределения | 2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | 1.1.3 Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38 (в т.ч. технологические присоединения к газоснабжению и электрическим сетям) | 2023 | Итого | 88 333,38 | 88 333,38 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | |
| Средства бюджета Московской области | 55 887,87 | 55 887,87 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 32 445,51 | 32 445,51 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | 1.1.4 Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково, г.о. Истра (в т.ч. ПИР) | 2023-2026 | Итого | 481 462,72 | 0,00 | 114 098,48 | | | | | | | | | 218 095,43 | 149 268,81 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, | |
| Средства бюджета Московской области | 476 648,08 | 0,00 | 112 957,49 | | | | | | | | | 215 914,47 | 147 776,12 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 4 814,64 | 0,00 | 1 140,99 | | | | | | | | | 2 180,96 | 1 492,69 | 0,00 |
| 1.1.50 | 1.1.5 Техническое перевооружение котельной п. Агрогородок с заменой основного оборудования | 2023 | Итого | 2 807,84 | 2 807,84 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть» | |
| Внебюджетные источники | 2 807,84 | 2 807,84 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | 1.1.6 Техническое перевооружение котельной №4 г. Истра с целью увеличения располагаемой мощности основного оборудования и доведения её до установленной | 2023 | Итого | 9 854,00 | 9 854,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть | |
| Внебюджетные источники | 9 854,00 | 9 854,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | 1.1.7 Модернизация котельной №5 г. Дедовск с заменой основного оборудования | 2023-2024 | Итого | 23 088,56 | 8 192,56 | 14 896,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть | |
| Внебюджетные источники | 23 088,56 | 8 192,56 | 14 896,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.8 | 1.1.8 Модернизация котельной п. Глебовский с заменой основного оборудования | 2023-2024 | Итого | 23 833,60 | 8 937,60 | 14 896,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающая организация АО «Истринская теплосеть | |
| Внебюджетные источники | 23 833,60 | 8 937,60 | 14 896,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.2** | **Мероприятие 01.05 -****Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение)** | **2024-2027** | **Итого** | **58 688,72** | **0,00** | **58 688,72** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| **Средства бюджета Московской области** | **38 323,73** | **0,00** | **38 323,73** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **20 364,99** | **0,00** | **20 364,99** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Капитально отремонтированы объекты теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | В том числе по кварталам | | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х | |
| 1 | 0 | 1 квартал | | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | | | 0 | | 0 | | 1 |
| 1.2.1 | 1.5.1 Капитальный ремонт котельной №12 по адресу: Московская область, г.Истра, мкр. Большевик (в т.ч. ПИР) | 2024 | **Итого** | 58 688,72 | 0,00 | 58 688,72 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| **Средства бюджета Московской области** | 38 323,73 | 0,00 | 38 323,73 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета городского округа** | 20 364,99 | 0,00 | 20 364,99 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | **Основное мероприятие 02 Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области"** | **2023-2024** | **Итого** | **651 404,255** | **33 055,655** | **586 382,57** | | | | | | | | | **31 966,03** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| **Средства бюджета Московской области** | **414 548,98** | **22 378,68** | **392 170,30** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **236 855,275** | **10 676,975** | **194 212,27** | | | | | | | | | **31 966,03** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | **Мероприятие 2.1 Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности** | **2023-2024** | **Итого** | **450 958,705** | **33 055,655** | **385 937,02** | | | | | | | | | **31 966,03** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| **Средства бюджета Московской области** | **283 658,04** | **22 378,68** | **261 279,36** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **167 300,665** | **10 676,975** | **124 657,66** | | | | | | | | | **31 966,03** | **0,00** | **0,00** |
| Построены и реконструированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | | Х | |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | 0 | 1 | | 0 | 0 | | 0 | | 1 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2.1.1 | 2.1.1 Водовод, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | 2023-2024 | Итого | 418 992,675 | 33 055,655 | 385 937,02 | | | | | | | | | 31 966,03 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета Московской области | 283 658,04 | 22 378,68 | 261 279,36 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 135 334,635 | 10 676,975 | 124 657,66 | | | | | | | | | 31 966,03 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Мероприятие 2.2 Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности** | 2024 | **Итого** | **200 445,55** | **0,00** | **200 445,55** | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| **Средства бюджета Московской области** | **130 890,94** | **0,00** | **130 890,94** | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Средства бюджета городского округа** | **69 554,61** | **0,00** | **69 554,61** | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Капитально отремонтированы сети (участки) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | х | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 2 | 0 | 2 | | 0 | | 0 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.1 | 2.2.1 Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г. Истра, ул. Советская, 11 | 2024 | Итого | 128 445,55 | 0,00 | 128 445,55 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета Московской области | 83 874,94 | 0,00 | 83 874,94 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 44 570,61 | 0,00 | 44 570,61 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | 2.2.2 Капитальный ремонт тепловых сетей г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1/1, котельная №4 | 2024 | Итого | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета Московской области | 47 016,00 | 0,00 | 47 016,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 24 984,00 | 0,00 | 24 984,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **3** | **Основное мероприятие 04 –** **Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню»** | **2023-2027** | **Итого** | **442 345,00** | **418 645,00** | **23 700,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **442 345,00** | **418 645,00** | **23 700,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.1** | **Мероприятие 04.03**  **Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области** | **2023-2027** | **Итого** | **442 345,00** | **418 645,00** | **23 700,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **442 345,00** | **418 645,00** | **23 700,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
| 3.1.1 | 4.3.1 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг водоснабжения и водоотведения | 2023 | Итого | 61 606,86 | 61 606,86 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 61 606,86 | 61 606,86 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | 4.3.2 Предоставление субсидии АО "Истринская теплосеть" на возмещение недополученных доходов по услуге горячего водоснабжения (и тепловой энергии на отопление), возникших в результате определения стоимости потребляемой населением тепловой энергии | 2023 | Итого | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | 4.3.3 Предоставление субсидии МУП «Истринская теплосеть» на выполнение работ по ремонту ВЗУ №1 п. Снегири | 2023 | Итого | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 14 850,00 | 14 850,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | 4.3.4 Предоставление АО «Истринская теплосеть» муниципальной гарантии для обеспечения обязательств перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» | 2023 | Итого | 249 888,14 | 226 188,14 | 23 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 249 888,14 | 226 188,14 | 23 700,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | 4.3.5 Предоставление субсидии МУП «Истринское ЖЭУ» на возмещение понесенных расходов, связанных с горячим водоснабжением и отоплением в ЖК «Малая Истра» | 2023 | Итого | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства | |
| Средства бюджета городского округа | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **4** | **Основное мероприятие 05**  **Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов** | **2023-2027** | **Итого** | **14 976,069** | **14 976,069** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Средства бюджета городского округа** | **14 976,069** | **14 976,069** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **4.1** | **Мероприятие 05.01.**  **Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов)** | **2023** | **Средства бюджета городского округа** | **3 992,023** | **3 992,023** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **Мероприятие 05.02.**  **Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов)** | **2023** | **Средства бюджета городского округа** | **3 992,023** | **3 992,023** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Х | Х | Всего | 2023 | Итого  2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3** | **Мероприятие 05.03.**  **Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов** | **2023** | **Средства бюджета городского округа** | **6 992,023** | **6 992,023** | **0,00** | | | | | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** | |
| Количество утвержденных схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | | В том числе по кварталам | | | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х | |
| 1 квартал | | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Итого по подпрограмме 3:** | | | **Итого** | **1 797 337,724** | **585 345,684** | **812 661,77** | | | | | | | | | **250 061,46** | **149 268,81** | **0** | Х | |
| **Средства бюджета Московской области** | **533 769,65** | **78 266,55** | **543 451,52** | | | | | | | | | **215 914,47** | **147 776,12** | **0** |
| **Средства бюджета городского округа** | **565 723,434** | **477 287,134** | **239 418,25** | | | | | | | | | **34 146,99** | **1 492,69** | **0** |
| **Внебюджетные источники** | **59 584,00** | **29 792,00** | **29 792,00** | | | | | | | | | **0** | **0** | **0** |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых**

**предусмотрено мероприятием 01. 01 «Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы «****ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта /Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1 | Проектируемая котельная мощностью 8,2 МВт по адресу: Московская область, Истринский район, п. Первомайский, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38 | 8,2 МВт | г.о. Истра  п. Первомайский, земельный участок с кадастровым номером 50:08:0070267:38 | 20.01.2022-  29.11.2023 | 30.11.2023 | 131 691,22 | 40 777,83 | Итого | 88 333,38 | 88 333,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 25 853,14 | Средства бюджета Московской области | 55 887,87 | 55 887,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 14 924,69 | Средства бюджета городского округа | 32 445,51 | 32 445,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| 1.2 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры в д. Деньково и п. Лесодолгоруково, г.о. Истра (в т.ч. ПИР) | 960 куб. м/сут. ВЗУ 1000 куб. м/сут. очистные сооружения | г.о. Истра, д. Деньково и п. Лесодолгоруково | 20.01.2024-29.11.2026 | 30.11.2026 | 481 462,72 | 0,00 | Итого | 481 462,72 | 0,00 | 114 098,48 | 218 095,43 | 149 268,81 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 476 648,08 | 0,00 | 112 957,49 | 215 914,47 | 147 776,12 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 4 814,64 | 0,00 | 1 140,99 | 2 180,96 | 1 492,69 |  |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | Итого | 569 784,23 | 88 333,38 | 114 098,48 | 218 095,43 | 149 268,81 | - |
| Средства бюджета Московской области | 532 535,95 | 55 887,87 | 112 957,49 | 215 914,47 | 147 776,12 |  |
| Средства бюджета городского округа | 37 248,28 | 32 445,51 | 1 140,99 | 2 180,96 | 1 492,69 | - |

**Адресный перечень**

**капитального ремонта (текущего ремонта) объектов**

**муниципальной собственности, финансирование которых предусмотрено**

**мероприятием 01.05 «Реализация первоочередных мероприятий по капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в эксплуатацию объектов теплоснабжения муниципальной собственности (в том числе технологическое присоединение) подпрограммы «ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»**

Муниципальный заказчик Администрация городского округа Истра

Ответственный за выполнение мероприятия Управление жилищно-коммунального хозяйства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | | Вид работ | Сроки проведения работ\*\* | Источники финансирования | Финансирование, тыс. рублей | | | |
| Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. |  | Финансирование из бюджета городского округа | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный ремонт котельной №12 по адресу: Московская область, г.Истра, мкр. Большевик (в т.ч. ПИР) | г.Истра, мкр. Большевик | | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.12.2024 | Х | 20 364,99 | 0,00 | 20 364,99 | 0,00 |
| В том числе\*\*\* | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию: | | | | | | Х | 20 364,99 | 0,00 | 20 364,99 | 0,00 |
| 2. |  | | Финансирование с привлечением субсидий из федерального бюджета и бюджета Московской области | | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт котельной №12 по адресу: Московская область, г.Истра, мкр. Большевик (в т.ч. ПИР) | | г.Истра, мкр. Большевик | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 20.01.2024-29.12.2024 | Итого | 38 323,73 | 0,00 | 38 323,73 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 38 323,73 | 0,00 | 38 323,73 | 0,00 |
| В том числе\*\*\* | Х | Средства федерального бюджета | Х | Х | Х | Х |
| Всего по мероприятию | | | | | | Средства бюджета Московской области | 58 688,72 | 0,00 | 58 688,72 | 0,00 |  |  | 58 688,72 |

\*\*\* При необходимости указывается информация о финансировании расходов на выполнение работ по объекту, предусмотренных мероприятием, по следующим направлениям: проектные и изыскательские работы; стройконтроль; кредиторская задолженность; экспертиза.

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых**

**предусмотрено мероприятием 2.1 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы «ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта /Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Водовод, г.о. Истра, с. Павловская Слобода (в т.ч. ПИР) | ПНД ПЭ100 – 2570 м | г.о. Истра  с.Павловская Слобода | 20.02.2023-28.11.2024 | 30.11.2024 | 418 992,675 | 0,00 | Итого | 450 958,705 | 33 055,654 | 385 937,02 | 31 966,03 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 283 658,04 | 22 378,68 | 261 279,36 | 0 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 167 300,665 | 10 676,974 | 124 657,66 | 31 966,03 | - |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | Итого | 450 958,705 | 33 055,654 | 385 937,02 | 31 966,03 | - |
| Средства бюджета Московской области | 283 658,04 | 22 378,68 | 261 279,36 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа | 167 300,665 | 10 676,974 | 124 657,66 | 31 966,03 | - |

**Адресный перечень объектов строительства (реконструкции)**

**муниципальной собственности городского округа Истра, финансирование которых**

**предусмотрено мероприятием 2.2 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности»**

**подпрограммы «ОБЪЕКТЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта, сведения  о регистрации права собственности | Мощность/ прирост мощности объекта (кв. метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Адрес объекта | Сроки проведения работ  по проектиро-ванию, строитель-ству/рекон-струкции объектов | Открытие объекта /Завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2023  (тыс. руб.) | Источники финансирования, в том числе  по годам реализации программы (тыс. руб.) | всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства /до завершения работ (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1.1 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения г. Истра, ул. Советская, 11 | 2500м | г.о. Истра, г. Истра, ул. Советская, 11 | 01.02.2024-28.12. 2024 | 30.12.2024 | 128 445,55 | 0,00 | Итого | 128 445,55 | 0,00 | 128 445,55 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 83 874,94 | 0,00 | 83 874,94 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 44 570,61 | 0,00 | 44 570,61 | 0,00 | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт тепловых сетей г. Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1/1, котельная №4 | 1900м | г.о.Истра  Дедовск, ул. Энергетиков, д. 1/1 | 01.02.2024-28.12. 2024 | 30.12.2024 | 72 000,00 | 0,00 | Итого | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 47 016,00 | 0,00 | 47 016,00 | 0,00 | - |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа | 24 984,00 | 0,00 | 24 984,00 | 0,00 | - |
| Всего по мероприятию | | | | | | | | Итого | 200 445,55 | 0,00 | 200 445,55 | 0,00 | - |
| Средства бюджета Московской области | 130 890,94 | 0,00 | 130 890,94 | 0,00 | - |
| Средства бюджета городского округа | 69 554,61 | 0,00 | 69 554,61 | 0,00 | - |

**12. Подпрограмма №4.** «**ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №4**

**ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия | |
|  | 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | **Основное мероприятие 04 «Создание системы раздельного сбора отходов на территории муниципального образования Московской области»** | **2024-2025** | **Итого** | **1 197,60** | **0,00** | **1 197,60** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управляющие организации |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | **1 197,60** | **0,00** | **1 197,60** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  | 1.1 | **Мероприятие 4.1 «Оказание услуг по размещению и обслуживанию контейнеров для опасных отходов от населения на спецплощадках на территории муниципального образования Московской области»** | **2024-2025** | **Итого** | **1 197,60** | **0,00** | **1 197,60** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление ЖКХ |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | **1 197,60** | **0,00** | **1 197,60** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Установлены и находятся на обслуживании контейнеры по сбору, вывозу и утилизации отработанных ртутьсодержащих энергосберегающих ламп (компактные люминесцентные лампы), ртутных термометров и химических источников питания 9батареек) | Х | Х | ВСЕГО | Итого 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам: | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 4:** | | | **Итого** | **1 197,60** | **0,00** | **1 197,60** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х | |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **1 197,60** | **0,00** | **1 197,60** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  | |

**13. Подпрограмма №5.** «**Энергосбережение и поВышение энергетической эффективности**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №5**

**ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  | 2023 | 2024 | | | | | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | 1 | **Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области** | **2023-2026** | **Итого** | **Итого** | **550,00** | **0,00** | | | | | **550,00** | **0,00** | **0,00** | Управляющие компании |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **550,00** | **0,00** | **550,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 1.1. | **Мероприятие 01.10 Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы** | **2023-2026** | **Итого** | 300,00 | 0 | 300,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Внебюджетные источники** | 300,00 | 0 | 300,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество приборов учета, установленных в зданиях, строениях, сооружениях органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |
|  | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |  |
|  | 29 | **0** | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |
|  | 1.2. | **Мероприятие 01.11. Проведение энергоэффективных мероприятий в отношении ограждающих конструкций и внутренних инженерных систем муниципальных учреждений** | **2023-2026** | **Итого** | 250,00 | 0 | 250,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управляющие компании |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Внебюджетные источники** | 250,00 | 0 | 250,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, которые повысили класс энергетической эффективности до нормального и выше (А, B, C, D) | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | **Основное мероприятие 02 Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области** | **2023-2025** | **Итого** | **13 495,00** | **3 564,00** | **4 000,00** | | | | | **3 000,00** | **2 931,00** | **0,00** | Ресурсоснабжающие организации |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | **12 495,00** | **3 564,00** | **3 000,00** | | | | | **3 000,00** | **2 931,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **1 000,00** | **0,00** | **1 000,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |
|  | 2.1. | **Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах** | **2023-2025** | **Итого** | 1000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ресурсоснабжающие организации |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Внебюджетные источники** | 1000,00 | 0,00 | 1 000,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |
|  | Количество многоквартирных домов, в которых установлены общедомовые приборы учета энергетических ресурсов, единица | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2.2. | **Мероприятие 02.02 - Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов** | **2023-2025** | **Итого** | **12 495,00** | **3 564,00** | **3 000,00** | | | | | **3 000,00** | **2 931,00** | **0,00** | Управление ЖКХ |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | **12 495,00** | **3 564,00** | **3 000,00** | | | | | **3 000,00** | **2 931,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  |  | 722 | 642 | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
|  | **3.** | **Основное мероприятие 03. Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов** | **2023-2025** | **Итого** | **300,00** | **0** | **300,00** | | | | | **0** | **0** | **0** | Управляющие компании |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **300,00** | **0** | **300,00** | | | | | **0** | **0** | **0** |
|  |
|  | **3.1.** | **Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области"** | **2023-2025** | **Итого** | 300,00 | 0 | 300,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управляющие компании |
|  | **Средства бюджета городского округа Истра** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Внебюджетные источники** | 300,00 | 0 | 300,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество многоквартирных домов, которым присвоен класс энергетической эффективности, единица | Х | Х | Всего | 2023 | Итого 2024 | в том числе по кварталам | | | | 2025 | 2026 | 2027 | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 5:** | | | **Итого** | **14 345,00** | **3 564,00** | **4 850,00** | | | | | **3 000,00** | **2 931,00** | **0,00** | Х |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **12 495,00** | **3 564,00** | **3 000,00** | | | | | **3 000,00** | **2 931,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные средства** | **1 850,00** | **0,00** | **1 850,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  | | | | |  |  |  |

**14. Подпрограмма №6.** «**Развитие газификации, ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №6**

**«РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ, ТОПЛИВОЗАПРАВОЧНОГО КОМПЛЕКСА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **1** | **Основное мероприятие 01 «Строительство и содержание газопроводов в населенных пунктах»»** | **2023-2027** | **Итого** | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **1.2** | **Мероприятие 01.02**  **Организация в границах городского округа газоснабжения населения** | **2023-2027** | **Итого** | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | **Управление жилищно-коммунального хозяйства** |
| **Средства бюджета городского округа** | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
|  | 1.2.1 | 1.2.1 Содержание муниципальных газовых объектов, в т.ч. газопроводов низкого и высокого давления | 2023-2027 | Итого | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | 0,00 | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Средства бюджета городского округа | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | 0,00 |
|  | **Итого по подпрограмме 6:** | | | **Итого** | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** | Х |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **33 368,20** | **368,20** | **1 000,00** | **16 000,00** | **16 000,00** | **0,00** |
|  | **Внебюджетные источники** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**15. Подпрограмма №8.**

«**рЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА**»

**Перечень мероприятий подпрограммы №8**

**«Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс.руб) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
|  | 2023 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | | | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | 1 | **Основное мероприятие 01 «Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области»** | **2023** | **Итого** | **30 786,46** | **30 786,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **30 786,46** | **30 786,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 1.1 | **Мероприятие 1.4 «Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры»** | 2023 | **Итого** | **30 786,46** | **30 786,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **30 786,46** | **30 786,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Приобретены в муниципальную собственность объекты коммунальной инфраструктуры, ед.** | Х | **Х** | **Всего** | Итого 2023 год | в том числе по кварталам | | | | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | Х |
|  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | **2** | **2** | **0** | **0** | **2** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | 2 | **Основное мероприятие 02 «Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»** | **2023** | **Итого** | **979,00** | **979,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **979,00** | **979,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | 2.1 | **Мероприятие 02.05 «Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований правил пользования газом»** | **2023** | **Итого** | **979,00** | **979,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Управление жилищно-коммунального хозяйства |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **0,00** | **0,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **979,00** | **979,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Итого по подпрограмме 8:** | | | **Итого** | **31 765,46** | **31 765,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | Х |
|  | **Средства бюджета городского округа** | **30 786,46** | **30 786,46** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | **Средства бюджета Московской области** | **979,00** | **979,00** | | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

1. [↑](#endnote-ref-1)