Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от 27.03.2024 года № 120/3

**Муниципальная программа**

**городского округа Истра  
«Формирование современной комфортной городской среды» на 2023-2027 годы**

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Истра «Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместители главы администрации городского округа Истра Московской области | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Отдел благоустройства; управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Повышение качества и комфорта среды на территории городского округа Истра | | | | | |
| Создание комфортной среды в городских и сельских населённых пунктах | | | | | |
| Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Истра | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальные заказчики подпрограмм | | | | | |
| 1. Подпрограмма I «Комфортная городская среда» | Отдел благоустройства | | | | | |
| 2. Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области» | Отдел благоустройства, управление жилищно-коммунального хозяйства, управление содержания территорий. | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | 1.создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Истра | | | | | |
| 2. организация благоустройства территорий, включая создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 1 545 521,28 | 859 287,61 | 594 894,20 | 89 992,47 | 1 347,00 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 914 492,79 | 1 533 915,30 | 1 662 162,62 | 1 782 267,63 | 1 936 147,24 | 0 |
| Внебюджетные средства | 32 804,25 | 25 188,25 | 7 616,00 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 8 577 818,32 | 2 503 391,16 | 2 264 672,82 | 1 872 260,10 | 1 937 494,24 | 0 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание цели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»**

Постановлением Московской областной Думы от 30.12.2014 принят Закон Московской области № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», который устанавливает требования к объектам и элементам благоустройства.

Стратегией социально-экономического развития Московской области на ближайшую перспективу, безусловным приоритетом государственной политики является повышение качества и комфорта городской среды. Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения городского округа Истра.

Городская среда обитания (проживания) - совокупность конкретных основополагающих условий, созданных человеком и природой в границах населенного пункта, которые оказывают влияние на уровень и качество жизнедеятельности человека. Городская среда обитания формирует отношение человека к городу и системе управления.

Одним из условий улучшения жизни населения городского округа Истра является повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, улучшение внешнего вида городского округа, приведение дворов, улиц, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам, придание им ухоженного, привлекательного вида.

В соответствии с проведенной инвентаризацией дворовых территорий установлено общее количество дворов – 303. На территории городского округа установлены 132 детских игровых площадки и 45 спортивных площадок. Обустраиваются места отдыха и пешеходные зоны. Количество скамеек, урн, малых архитектурных форм составляет 5736 единиц. На территории округа действует 2 фонтана. Большинство МКД введено в эксплуатацию в 1960-1970 годы прошлого века и внутриквартальные дороги, и проезды, расположенные в жилой застройке, не соответствуют технологическим   
и эксплуатационным требованиям.

В существующем жилищном фонде на территории муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации и Жилищного кодекса РФ. В большинстве дворовых территорий МКД отсутствует необходимый набор обустроенных детских площадок. Отсутствуют специально оборудованные стоянки для автомобилей, что приводит к их хаотичной парковке, в некоторых случаях даже на зеленой зоне. Кроме того, результаты обследования дворовых территорий МКД показали, что асфальтобетонное покрытие внутри дворовых проездов и тротуаров пришло в негодность, уличное освещение физически и морально устарело, либо вовсе отсутствует.

В связи с увеличившимся количеством частных домовладений и предприятий на территории городского округа Истра резко возросло количество твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Необходимо проведение работы с населением по заключению договоров на вывоз мусора   
с частных домовладений, а также предупреждение утилизации ТБО и КГМ в несанкционированных для этого местах.

Существующие системы уличного освещения на территории городского округа Истра также находятся в неудовлетворительном состоянии: необходимо проведение работ по замене светильников на энергоэффективные светодиодные и оголенных проводов на СИП, с целью приведения уровня освещенности к нормативным значениям. Также необходимо строительство новых линий освещения для ликвидации темных пятен и повышения уровня освещенности муниципального образования. В городском пространстве в рамках создания комфортной городской световой среды необходима реализация проектов по парковому и архитектурно-художественному освещению.

В соответствии с поручением Губернатора Московской области А. Ю. Воробьева ежегодно комплексно благоустраивается не менее 10% дворовых территорий. В 2024 году запланированы к комплексному благоустройству 8 дворовых территорий.

С 2017 г. по поручению Губернатора Московской области реализуется приоритетный проект «Светлый город», в рамках которого проводятся работы по устройству и капитальному ремонту уличного и архитектурно-художественного освещения. С 2017 г. в рамках реализации государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» проводятся мероприятия по благоустройству общественных территорий.

Реализация указанного проекта предусматривает предоставление из федерального бюджета субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Московской области, связанных с реализацией государственных программ Московской области и муниципальных программ, направленных на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных образований, в том числе территорий муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)   
и дворовых территорий муниципальных образований.

Оплата выполненных и принятых работ по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется при условии установления минимального трехлетнего гарантийного срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансируемых за счет средств предоставленной субсидии, а также предельной даты заключения муниципальных контрактов по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации мероприятий программы не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии - для заключения муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких муниципальных контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Уборка и содержание территорий городского округа Истра (в том числе содержание детских площадок и уличного освещения) производится силами МБУ «ДОДХИБИМР». Порядка 40 % работ по содержанию территорий и объектов благоустройства подлежит только ручной уборке, а именно: подметание вручную участков, не доступных для уборки машиной, поливка территории, подметание и сдвигание снега, посыпка наледи песком или смесью песка с хлоридами, удаление снега и снежно-ледяных образований, промывка урн и периодическая очистка их от мусора, мойка газонных ограждений. Показатели надлежащего содержания объектов благоустройства и сезонное содержание территории муниципального образования, включая содержание зеленых насаждений и окоса травы, отсутствие травматизма на объектах благоустройства в зимнее и летнее время, входят в перечень показателей рейтинга-11, подлежат балльной оценке и влияют на формирование положительных оценок работы муниципалитета, снижая также количество обращений граждан на портал «Добродел».

С 2019 года большое значение уделяется развитию туристической привлекательности городского округа Истра. На территории муниципалитета расположены Воскресенский-Новоиерусалимский Ставропигиальный мужской монастырь, музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим», Истринское водохранилище, привлекательное для туристов в летний период. С 2019 года стартовали проекты «Зима в Подмосковье» и «Лето   
в Подмосковье». В рамках увеличения туристической привлекательности городского округа Истра в 2022 году реализовывались мероприятия   
по благоустройству общественных территорий в г. Истра, г. Дедовск. Определен перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству   
в период до 2024 года.

Кроме того, на территории городского округа Истра Московской области присутствует ряд объектов незавершенного строительства, земельных участков, находящихся в собственности третьих лиц, на которых необходимо проведение благоустройства. Перечень данных объектов указан   
в Адресном перечне недвижимого имущества.

**Цели и задачи муниципальной программы.**

Для решения проблем, связанных с формированием благоустроенной и комфортной среды, необходимо осуществление комплекса мер, которые заключаются в разработке, принятии и реализации согласованных действий по благоустройству территорий городских и сельских населённых пунктов на территории муниципального образования. В Программе определяются технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для   
ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Цель муниципальной программы:

- Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа Истра.

Задачи муниципальной про­граммы:

1. Увеличение благоустроенных общественных и дворовых территорий, пешеходных зон и зон отдыха, набережных, скверов;

2. Приведение в надлежащее состояние территорий муниципального образования;

3. Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения;

4. Приведение уровня освещения муниципального образования к нормативным значениям;

5. Рассмотрение дел об административных правонарушениях в сфере благоустройства.

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Целью подпрограммы является создание комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха граждан, а также повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Истра.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, площадей, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Истра.

**Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах   
на территории Московской области»**

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства

- обеспечение экологической безопасности окружающей среды;

- приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах;

- создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа Истра;

- повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов.

Основным мероприятием Подпрограммы, которое обеспечивает достижение её целей, является «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории городского округа Истра».

Для достижения поставленных целей необходима реализация следующих мероприятий:

- содержание, ремонт объектов благоустройства, в т.ч. озеленение территорий;

- организация благоустройства территории городского округа (вывоз навалов мусора и снега);

- расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) в сфере благоустройства;

- организация оплачиваемых общественных работ, субботников;

- содержание, ремонт и восстановление уличного освещения;

- организация благоустройства территории городского округа в части ремонта асфальтового покрытия дворовых территорий.

- Ремонт подъездов в многоквартирных домах.

**Общая характеристика основных мероприятий с обоснование необходимости их осуществления.**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых объектов благоустройства, объектов электросетевого хозяйства, так же ряд мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов   
и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

В результате реализации Программы ожидается:

• Улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;

• Улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;

• Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;

• Улучшение экологической ситуации в городе;

• Рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровней;

• Увеличение количества благоустроенных дворов;

• Увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;

• Увеличение площади зелёных насаждений в поселении;

• Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

• Обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;

• Обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;

• Установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;

• Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;

• Снижение удельного расхода электрической энергии в системах наружного освещения;

* Приведение уровня освещенности к нормативному значению;

• Развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;

• Создание комфортных условий для жизни граждан в целом.

**Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Характеристика текущего состояния, основные проблемы по формированию комфортной городской среды в городском округе определяют новую стратегию развития отрасли, основанную на следующих приоритетах:

- развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения проблемы формирования комфортной городской среды в городском округе Истра Московской области;

- обеспечение проведения мероприятий по формированию комфортной городской среды в городском округе Истра Московской области   
в соответствии с едиными требованиями.

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2023 по 2027 год обеспечит выход на целевые параметры развития   
и решение системных задач в сфере благоустройства и обеспечения комфортного проживания жителей городского округа Истра.

К рискам реализации Программы следует отнести следующие:

1. Риск изменения законодательства Российской Федерации и Московской области.

2. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовностью организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении.

3. Социальные риски, связанные с низкой активностью населения в реализации мероприятий по благоустройству территории городского округа;

4. Организационный риск, который связан с несоответствием организационной инфраструктуры реализации Программы ее задачам, задержкой формирования соответствующих организационных систем к сроку начала реализации мероприятий Программы. Большое число участников реализации Программы, а также высокая зависимость реализации мероприятий Программы от принятия необходимых организационных решений требуют высокой эффективности координации их деятельности и отлаженных административных процедур для снижения данного риска. Осуществление данного риска может привести к задержкам в реализации Программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

В рамках мер по предотвращению указанных рисков и снижению вероятности возникновения неблагоприятных последствий предусмотрены следующие меры:

-оперативное принятие решений и обеспечение согласованности взаимодействия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников Программы при её реализации;

- оптимизация расходов бюджета городского округа;

- оперативное реагирование на изменения законодательства Российской Федерации и Московской области;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий Программы;

- своевременная корректировка основных мероприятий Программы и сроков их выполнения с сохранением ожидаемых результатов   
их реализации.

При благоприятных условиях реализации мероприятий Программы и минимизации рисков будут созданы благоприятные условия   
для проживания жителей городского округа.

**Целевые показатели муниципальной программы городского округа Истра**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевых показателей | Тип показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | Планируемое значение по годам реализации программы | | | | | Ответственный  за достижение показателя  (управление/отдел) | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя  (ХХ.YY.ZZ) |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | **Цель: Повышение качества и комфорта среды на территории Московской области** | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства | 1.F2.01 |
| 2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства | 1.F2.04, F2.05 |
| 3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Процент | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | 75,36 | Отдел благоустройства | 1.01.04 |
| 4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Процент | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 47,77 | 47,77 | Отдел благоустройства | 1.01.04 |
| 5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | *Приоритетный*  Региональный проект «Формирование комфортной городской среды (Московская область)» | Процент | Х | 30 | 30 | - | - | - | Отдел благоустройства | 1.F2.01, 1.F2.03, 1.F2.04, 1.F2.05, 1.F2.07, 1.01.01, 1.01.02, 1.01.04, 1.01.05, 1.01.06, 1.01.07, 1.01.08, 1.01.10, 1.01.12, 1.01.13, 2.01.02, 2.01.03 |
| 2. | **Цель: Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области** | | | | | | | | | | |
| 6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Отраслевой показатель | Тыс. квадратных метров | 3 888,64 | 3 887,99 | 3 888,64 | 3 888,64 | 3 888,64 | 3 888,64 | Управление содержания территории | 2.01.15, 2.01.16, 2.01.18, 2.01.19 |
| 7. | Замена детских игровых площадок | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | Х | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства | 2.01.20 |
| 8. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | *Приоритетный*  Отраслевой  показатель | Единица | 2020 | 1470 | 1010 | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства  Управление содержания территории | 2.01.22 |
| 9. | Установка шкафов управления наружным освещением | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | 222 | 317 | 56 | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства  Управление содержания территории | 2.01.23 |
| 10. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | *Приоритетный*  Отраслевой показатель | Единица | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства | 2.01.30 |

**Методика расчета значений планируемых показателей/результатов реализации муниципальной программы (подпрограмм)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность представления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального образования на реализацию программ формирования современной городской среды, заключенным в рамках реализации мероприятий F2.01, F2.02, F2.03 основного мероприятия F2-«Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» подпрограммы 1 «Комфортная городская среда» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Московской области | квартальная |
| 1.2. | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях | Ед. | Рассчитывается как сумма реализованных проектов, победивших во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. | Сводные сведения | квартальная |
| 1.3. | Уровень освещенности территорий общественного пользования в пределах городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования в пределах городской черты, освещенных на начало отчетного года, к общему количеству территорий общественного пользования в пределах городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения | квартальная |
| 1.4. | Уровень освещенности территорий общественного пользования вне пределов городской черты на конец года, не менее | Процент | Фактическое значение показателя определяется как отношение суммы количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, на которых проведены мероприятия по устройству наружного освещения в отчетном году и количества территорий общественного пользования вне пределов городской черты, освещенных на начало отчетного года к общему количеству территорий общественного пользования вне пределов городской черты на начало отчетного года, умноженное на сто | Сводные сведения | квартальная |
| 1.5. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Процент | Утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.04.2019 № 228/пр «Об утверждении официальной статистической методологии мониторинга достижения целей национального проекта «Жилье и городская среда» | Сводные сведения | ежемесячная |
| 1.6. | Обеспечено содержание дворовых территорий и общественных пространств за счет бюджетных средств | Тыс. кв. м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий и общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области | Сводные сведения | ежемесячная |
| 1.7. | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Методика расчета дотационных средств | квартальная |
| 1.8. | Заменена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Методика расчета дотационных средств | квартальная |
| 1.9. | Установка шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Методика расчета дотационных средств | квартальная |
| 1.10. | Модернизация детских, игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год | Методика расчета дотационных средств | квартальная |

**Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**муниципальной программы городского округа Истра**

**«Формирование современной комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01 | F2 | F2.01 | Благоустроены общественные территории | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств общественных территорий, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства общественных территорий, принятые по результатам осмотра таких территорий. |
| 2 | 01 | F2 | F2.03 | Благоустроены скверы | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств скверов, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства скверов, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 3 | 01 | F2 | F2.04 | Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов создания комфортной городской среды. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, согласно приложению «Перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу» |
| 4 | 01 | F2 | F2.05. | Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств реализованных проектов благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета. При этом под реализованным проектом понимается результат, достигнутый муниципальным образованием - победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях по завершению выполнения комплекса мероприятий, предусмотренного проектом создания комфортной городской среды, представленного в составе его заявки на участие в указанном конкурсе. |
| 5 | 01 | 01 | 01.02 | Благоустроены лесопарковые зоны | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств лесопарковых зон, на которых в отчетном периоде реализованы мероприятия по благоустройству. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении благоустройства лесопарковых зон, принятые по результатам осмотра таких лесопарковых зон |
| 6 | 01 | 01 | 01.04 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по 8результатам осмотра таких территорий |
| 7 | 01 | 01 | 01.13 | Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств созданных сезонных ледяных катков, на которых в отчетном периоде обустроены сезонные спортивные игровые площадки на летний период. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащими решения о завершении работ по созданию сезонных ледяных катков с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 8 | 01 | 01 | 01.14 | Количество территорий общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количеств территорий общего пользования, на которых в отчетном периоде устроены сезонные ледяные катки. |
| 9 | 01 | 01 | 01.20 | Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 10 | 01 | 01 | 01.20 | Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий | Ед. | Количество общественных территорий, для которых разработаны архитектурно-планировочная концепция и проектно-сметная документация по благоустройству |
| 11 | 01 | 01 | 01.20 | Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области | Ед. | Количество общественных территорий благоустроенных с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области |
| 12 | 01 | 01 | 01.20 | Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен строительный контроль |
| 13 | 01 | 01 | 01.20 | Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства | Ед. | Количество общественных территорий, для которых осуществлен авторский надзор за выполнением работ |
| 14 | 01 | 01 | 01.20 | Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости | Ед. | Количество общественных территорий, для которых проведена проверка достоверности определения сметной стоимости |
| 15 | 01 | 01 | 01.21 | Устроены детские игровые площадки за счет средств местного бюджета. | Ед. | Количество детских игровых площадок, устройство которых выполнено за счет средств местного бюджета |
| 16 | 01 | 01 | 01.21 | Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки | Ед. | Количество подготовленного асфальтобетонного покрытия под детские, игровые площадки |
| 17 | 01 | 01 | 01.22 | На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета | Ед. | Фактическое достижение результата определяется как сумма количества территорий общественного пользования в пределах городской и вне городской черты, на которых устроено наружное освещение на конец года. Достижение результатов подтверждается протоколами заседаний муниципальных общественных комиссий, содержащих решения о завершении мероприятий по устройству систем наружного освещения на территориях в пределах городской черты и вне городской черты на конец года, принятые по результатам осмотра таких территорий |
| 18 | 01 | 01 | 01.23 | Благоустроены общественные территории муниципальных образований Московской области под парковые зоны | Ед. | Плановое значение определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства за исключением объектов благоустройства, реализация которых предусмотрена в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» |
| 19 | 02 | F2 | F2.01 | Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством благоустроенных дворовых территорий в отчетном периоде. |
| 20 | 02 | 01 | 01.01 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде. |
| 21 | 02 | 01 | 01.02 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 22 | 02 | 01 | 01.03 | В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства на территории Московской области в отчетном периоде и подтверждается отчетом, утвержденным постановлением Правительства Московской области от 15.05.2018 № 305/17 «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов Московской области на обеспечение переданных отдельных государственных полномочий Московской области по созданию административных комиссий в Московской области» |
| 23 | 02 | 01 | 01.04 | Приобретена коммунальная техника | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством закупленной коммунальной техники |
| 24 | 02 | 01 | 01.15 | Обеспечено содержание дворовых территорий, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей дворовых территорий, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 25 | 02 | 01 | 01.16 | Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей общественных пространств, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства Московской области, за исключением парков культуры и отдыха. |
| 26 | 02 | 01 | 01.17 | Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области | Ед. | Значение показателя определяется фактическим количеством благоустроенных дворовых территорий за счет средств муниципального образования Московской области |
| 27 | 02 | 01 | 01.18 | Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, кв. м | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей парков культуры и отдыха, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 28 | 02 | 01 | 01.19 | Обеспечено содержание внутриквартальных проездов | Тыс. кв.м | Значение определяется как сумма площадей внутриквартальных проездов, находящихся на содержании ОМСУ, в соответствии с титульными списками объектов благоустройства муниципального образования Московской области. |
| 29 | 02 | 01 | 01.20 | Замена детских игровых площадок | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 30 | 02 | 01 | 01.21 | Количество светильников | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 31 | 02 | 01 | 01.22 | Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 32 | 02 | 01 | 01.23 | Количество установленных шкафов управления наружным освещением | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 33 | 02 | 01 | 01.25 | Количество организованных субботников и общественных работ | Ед. | Значение определяется фактическим количеством организованных субботников и общественных работ |
| 34 | 02 | 01 | 01.27 | Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, не включенные в ГП МО | Кв.м | Фактическое значение результата определяется площадью отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе внутриквартальных проездов в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 35 | 02 | 01 | 01.28 | Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО | Ед. | Фактическое значение результата определяется количеством созданных и отремонтированных пешеходных коммуникаций на территории Московской области в отчетном периоде, не включенных в ГП МО |
| 36 | 02 | 01 | 01.29 | Модернизированы дворовые территории | Ед. | Фактическое значение определяется количеством модернизированных дворовых территорий на территории Московской области в отчетном периоде. |
| 37 | 02 | 01 | 01.30 | Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее  с привлечением средств бюджета Московской области | Ед. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с Методикой расчета дотационных средств, утвержденной на текущий финансовый год |
| 38 | 02 | 02 | 02.01 | Количество многоквартирных домов,  в которых проведен капитальный ремонт | Ед. | Информация о достигнутом значении мероприятия предоставляется Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов |
| 39 | 02 | 03 | 03.01 | Проведен ремонт подъездов МКД | Ед. | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 40 | 02 | 03 | 03.02 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов | Ед. | Отношение общего количества подъездов и общего количества подъездов, где будет установлены камеры видеонаблюдения в 2024 году  на территории городского округа  в соответствии с адресным перечнем подъездов |
| 41 | 02 | 03 | 03.03 | Количество отремонтированных подъездов в многоквартирных домах | Ед. | Отношение общего количества выполненных подъездов и общего количества подъездов, ремонт которых будет осуществлен в 2024 году на территории городского округа в соответствии с адресным перечнем подъездов |

**Подпрограмма I «Комфортная городская среда»**

Перечень мероприятий подпрограммы I «Комфортная городская среда»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | 2023 год | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия |
| 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 366 062,69 | 197 023,88 | 85 438,81 | | | | | 83 600,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 188 273,03 | 75 840,16 | 57 842,07 | | | | | 54 590,80 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 92 789,66 | 36 183,72 | 27 596,74 | | | | | 29 009,20 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Реализация программ формирования современной городской среды в части благоустройства общественных территорий | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов) | 2023-2027 | Итого | 83 600,00 | 83 600,00 | 0 | | | | | 83 600,00 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 54 590,80 | 54 590,80 | 0 | | | | | 54 590,80 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 29 009,20 | 29 009,20 | 0 | | | | | 29 009,20 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены скверы, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
| 1.3. | Мероприятие F2.04. Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 197 462,69 | 112 023,88 | 85 438,81 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 133 682,23 | 75 840,16 | 57 842,07 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 63 780,46 | 36 183,72 | 27 596,74 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Реализованы проекты создания комфортной городской среды согласно приложению «перечень мероприятий по обеспечению реализации проектов-победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» к соглашению о предоставлении иного межбюджетного трансферта между Министерством благоустройства Московской области и муниципальным образованием Московской области в срок, установленный «Графиком выполнения мероприятий получателя иного межбюджетного трансферта – победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающей в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонту, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу», ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие F2.05.  Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях- победителях Всероссийского конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Реализованы проекты благоустройства в муниципальных образованиях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды с использованием средств федерального бюджета, ед.* |  |  | Всего | 2023 | Итого 2024 год | в том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
|  | 1 | 0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| 2. | Основное мероприятие 01. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 1 839 154,60 | 939 620,43 | 704 215,86 | | | | | 123 318,31 | 72 000,00 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 1 300 267,71 | 730 507,91 | 535 705,13 | | | | | 34 054,67 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 538 886,89 | 209 112,52 | 168 510,73 | | | | | 89 263,64 | 72 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.02. Благоустройство лесопарковых зон | 2023-2027 | Итого | 1 470 723,28 | 843 208,06 | 575 364,11 | | | | | 52 151,11 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 1 276 572,71 | 713 244,86 | 529 273,18 | | | | | 34 054,67 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 194 150,57 | 129 963,20 | 46 090,93 | | | | | 18 096,44 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены лесопарковые зоны, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 01.04. Мероприятие в рамках ГП МО -  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *На территориях общественного пользования в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 01.12.  Возмещение затрат, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 3 780,40 | 3 780,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление содержания территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 780,40 | 3 780,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | *Количество территорий общего пользования, в отношении которых завершены работы по благоустройству и осуществлено предоставление иного межбюджетного трансферта, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Мероприятие 01.13.  Создание сезонных ледяных катков | 2024-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Сезонные ледяные катки с обустройством сезонных спортивных игровых площадок на летний период, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Мероприятие 01.14.  Устройство сезонных ледяных катков | 2023-2027 | Итого | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 23 695,00 | 17 263,05 | 6 431,95 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 11 305,00 | 236,95 | 11 068,05 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество территорий общего пользования, на которых устроены сезонные ледяные катки, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Мероприятие 01.20. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий) | 2023-2027 | Итого | 329 650,92 | 75 131,97 | 111 351,75 | | | | | 71 167,20 | 72 000,00 | 0 | Отдел благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 329 650,92 | 75 131,97 | 111 351,75 | | | | | 71 167,20 | 72 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории, без привлечения средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| *Разработаны архитектурно-планировочные концепции и проектно-сметная документация по благоустройству общественных территорий, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Благоустроены общественные территории с привлечением дополнительных средств из местного бюджета, направленных на благоустройство общественных территорий с использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Осуществлен строительный контроль на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| *Осуществлен авторский надзор за выполнением работ на объектах благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| *Проведена проверка достоверности определения сметной стоимости, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | |  |  |  |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.7. | Мероприятие 01.21.  Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской области за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Установлены детские игровые площадки за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| *Подготовлено асфальтобетонное покрытие под детские, игровые площадки, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.8. | Мероприятие 01.22.  Мероприятие, не включенное в ГП МО -  Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *На территориях общественного пользования  в пределах городской и вне городской черты повышен уровень освещенности за счет средств местного бюджета, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.9. | Мероприятие 01.23.  Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области под парковые зоны | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены общественные территории муниципальных образований Московской области под парковые зоны, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Итого по Подпрограмме I | | | Итого | 2 205 217,29 | 1 136 644,31 | 789 654,67 | | | | | 206 918,31 | 72 000,00 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 1 488 540,74 | 806 348,07 | 593 547,20 | | | | | 88 645,47 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 631 676,55 | 245 296,24 | 196 107,47 | | | | | 118 272,84 | 72 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.03. Реализация программ формирования современной городской среды   
в части достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (благоустройство скверов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сквер в г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.1А, вблизи детского сада №32 «Сказка» | 1,2 га | Работы по  благоустройству  с прохождением  экспертизы | 01.03.2025 - 15.10.2025 | 18.10.2025 | 83 600,00 | 0 | Итого | 83 600,00 | 0 | 0 | 83 600,00 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 54 590,80 | 0 | 0 | 54 590,80 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 29 009,20 | 0 | 0 | 29 009,20 | 0 | 0 | - |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | - |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.04 «Благоустройство общественных территорий в малых городах и исторических поселениях победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | г.о. Истра  г. Дедовск,  Центральная  часть, в районе ул. Гагарина | 3,88 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 15.01.2023-31.05.2024 | 11.08.2024 | 197 462,70 | 197 462,70 | Итого | 197 462,70 | 112 023,89 | 85 438,81 | 0 | 0 | 0 | - |
| 133 682,23 | Средства бюджета Московской области | 133 682,23 | 75 840,16 | 57 842,07 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 63 780,47 | Средства бюджета городского округа Истра | 63 780,47 | 36 183,73 | 27 596,74 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2.05 «Создание комфортной городской среды в малых городах   
и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погон-  ный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.о. Истра  г. Дедовск,  Центральная  часть, в районе ул. Гагарина | 3,88 га | Создание объекта благоустройства (в т.ч. проектные работы) | 15.01.2023-31.05.2024 | 11.08.2024 | 85 000,00 | 85 000,00 | Итого | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 000,00 | Средства федерального бюджета | 85 000,00 | 85 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02 «Благоустройство лесопарковых зон»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.2024 (тыс. руб.) | Источники финансирования |  | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Благоустройство лесопарковых зон | 112,2 га | Благоустройство парков | 2023-2025 | 2023-2025 | 1 470 723,28 | 1 470 723,28 | Итого | 1 470 723,28 | 843 208,06 | 575 364,11 | 52 151,11 | - | - | - |
| 1 276 572,71 | Средства бюджета Московской области | 1 276 572,71 | 713 244,86 | 529 273,18 | 34 054,67 | - | - |
| 194 150,57 | Средства бюджета городского округа Истра | 194 150,57 | 129 963,20 | 46 090,93 | 18 096,44 | - | - |
| 1.1 | Благоустройство Истринского лесопарка по адресу: Московская область, г. Истра, Истринское лесничество, Новоиерусалимское лесничество (Истринский лесотехнический участок) | 52,0 га | Благоустройство | с 01.01.2024 по 01.07.2025 | 01.07.2025 | 400 474,33 | 400 474,33 | Итого | 400 474,33 | - | 348 323,22 | 52 151,11 | - | - | - |
| 378 877,85 | Средства бюджета Московской области | 378 877,85 | - | 344 823,18 | 34 054,67 | - | - |
| 21 596,48 | Средства бюджета городского округа Истра | 21 596,48 | - | 3 500,04 | 18 096,44 | - | - |
| 1.2 | Лесопарк в с. Павловская слобода. Адрес: Московская область, городской округ Истра, с. Павловская Слобода. | 60,2 га | Комплексное благоустройство парков | с 30.03.2023-30.12.2024 | 30.12.2024 | 1 070 248,95 | 1 070 248,95 | Итого | 1 070 248,95 | 843 208,06 | 227 040,89 | - | - | - | - |
| 897 694,86 | Средства бюджета Московской области | 897 694,86 | 713 244,86 | 184 450,00 | - | - | - |
|  |  |  |  | 172 554,09 | Средства бюджета городского округа Истра | 172 554,09 | 129 963,20 | 42 590,89 | - | - | - |

Перечень видов работ, на которые может быть израсходована Субсидия, включает:

* разработку архитектурно-планировочной концепции, проекта благоустройства;
* выполнение обследований существующих зданий, сооружений, инженерно-геодезических, инженерно-геологических, инженерно-экологических, инженерно-геотехнических, дендрологических, археологических изысканий, археологических полевых работ (включая археологическую разведку), подеревной съемки, сплошного перечёта древесной растительности с оценкой жизненного состояния   
  и составлением ведомости сплошного перечета;
* проведение оценки негативного воздействия на водные биологические ресурсы, разработку компенсационных мероприятий   
  по устранению последствий негативного воздействия на состояние биоресурсов и среду их обитания, проведение компенсационных мероприятий;
* выполнение проектной документации, сметной документации на линейные объекты (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросные, водоспускные, водовыпускные сооружения, насосные станции, сооружения, предназначенные для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексы объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
* выполнение проектов освоения лесов;
* проверку сметной документации учреждением, уполномоченным на проведение государственной экспертизы проектной документации, проведение историко-культурной экспертизы и иных экспертиз, предусмотренных законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области;
* разработку научно-проектной документации на выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства для согласования в соответствии   
  с законодательством Российской Федерации с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия (в случае, если проведение работ по благоустройству планируется на территории объекта культурного наследия);
* благоустройство охранных зон, технических зон транспортных, инженерных коммуникаций, зоны с особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы водных объектов;
* благоустройство озелененных территорий, зеленых зон;
* благоустройство площадок (в том числе плоскостных открытых стоянок автомобилей и других мототранспортных средств, парковок, велопарковок и велосипедных стоянок, детских игровых, спортивных площадок, площадок для выгула животных, дрессировки собак, барбекю, танцев, размещения аттракционов, средств информации, отдыха и досуга, массовых мероприятий, контейнерных площадок);
* благоустройство парковых проездов (дорог);
* благоустройство велокоммуникаций (велопешеходных, велосипедных дорожек, полос для движения велосипедного транспорта);
* благоустройство пешеходной инфраструктуры, в том числе: пешеходных коммуникаций (тротуаров, пешеходных дорожек, эспланад, мостиков, троп и тропинок и т.п.);
* благоустройство мест размещения нестационарных торговых объектов;
* благоустройство элементов, различных видов оборудования и оформления, внешних поверхностей зданий, строений, сооружений (в том числе крыш, фасадов, архитектурного декора, оконных и дверных проемов, витражей, витрин, навесов, балконов, входных групп, цоколей, террас);
* благоустройство элементов озеленения, прикопов, приствольных лунок, приствольных решеток, иных элементов сохранения и защиты корневой системы элементов озеленения;
* благоустройство покрытий объектов благоустройства, рельефа и элементов организации рельефа, иных неотделимых улучшений объектов благоустройства;
* благоустройство элементов сопряжения покрытий;
* устройство велопарковок;
* благоустройство ограждений, ограждающих устройств, ограждающих элементов, придорожных экранов;
* благоустройство водных устройств, плавучих домиков для птиц, скворечников, кормушек, голубятен;
* благоустройство прудов и обводненных карьеров, искусственных сезонных водных объектов для массового отдыха, водоёмов, включая пожарные, в том числе очистка водного объекта;
* благоустройство систем наружного освещения;
* благоустройство праздничного оформления;
* благоустройство средств размещения информации;
* благоустройство малых архитектурных форм;
* благоустройство въездных групп, стел;
* проведение строительного контроля застройщика (технического заказчика) в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
* благоустройство лодочных станций, объектов, предназначенных для обеспечения безопасности людей на водных объектах, пирсов, парковых павильонов, общественных туалетов, некапитальных строений, сооружений, благоустройство сценических комплексов;
* выполнение работ по ремонту, реставрации, приспособлению к современному использованию произведений ландшафтной архитектуры и садово-паркового искусства (в случае проведения работ по благоустройству на территории объекта культурного наследия);
* создание, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт линейных объектов (за исключением автомобильных дорог, железнодорожных линий), водосбросных, водоспускных, водовыпускных сооружений, насосных станций, сооружений, предназначенных для водоснабжения и водоотведения, для защиты от наводнений и разрушений берегов водных объектов, комплексов объектов в составе гидротехнических сооружений для развития общественных территорий (пространств);
* проведение геотехнического мониторинга, рекультивации объекта благоустройства;
* подготовку территории (строительной площадки), расчистку территории, организацию вырубки зеленых насаждений, вынос на площадку геодезической разбивочной основы, снос (демонтаж) строений, сооружений и перенос (демонтаж) сетей инженерно-технического обеспечения, иные подготовительные внутриплощадочные работы;
* организацию производства работ по благоустройству (строительного производства) с обеспечением охраны строительной площадки   
  и сохранности объекта до его приемки заказчиком, обеспечение безопасности труда, безопасности работ для окружающей среды   
  и населения, системы звукового оповещения;
* привлечение для авторского надзора за реализацией мероприятий лица, осуществившего подготовку проектной документации, либо иного лица, обладающего соответствующими квалификационными требованиями в области подготовки проектной документации;
* работы по созданию объектов водоснабжения, водоотведения, водоисточников технической и питьевой воды, водопадов;
* приобретение и установку программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям   
  к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион», утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 20.10.2020 № 11-134/РВ «Об утверждении общих технических требований к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления «Безопасный регион» и перечня информационных систем и программно-технических комплексов, входящих в состав системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности   
  и оперативного управления «Безопасный регион», автоматизированных систем и лицензированного программного обеспечения автоматизированных систем для оснащения элементов благоустройства (в случае если установка указанных комплексов предусмотрена проектом благоустройства или сметной документацией на благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области, имеющей положительное заключение, содержащее сметную стоимость, выданное учреждением, уполномоченным проводить государственную экспертизу);
* рубку (валку, а также иные технологически связанные с ней процессы) зеленых (лесных) насаждений (деревьев, кустарников), очистку, иные мероприятия в соответствии с проектом освоения лесов;
* работы по созданию (в том числе подготовительные, демонтажные, ремонтные, земляные и пусконаладочные работы) объектов лесной инфраструктуры и объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры, возведение некапитальных строений, сооружений,   
  не связанных с созданием лесной инфраструктуры в соответствии с проектом освоения лесов;
* лесосечные работы, санитарно-оздоровительные мероприятия (включая сплошную санитарную рубку, выборочную санитарную рубку, уборку неликвидной древесины, рубку аварийных деревьев, уборку валежника), ликвидацию очагов вредных организмов в лесах, в том числе рубку лесных насаждений в целях регулирования породного и возрастного составов лесных насаждений, зараженных вредными организмами, лесовосстановление.

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.14 «Устройство сезонных ледяных катков»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Московская обл.,  г. Истра, ул. Ленина,  у МЦ «Мир» | 1456 кв.м | Устройство сезонных ледяных катков | 01.01.  2024 -08.01.2024 | 10.04.2024 | 35 000,00 | 35 000,00 | Итого | 35 000,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 23 695,00 | Средства бюджета Московской области | 23 695,00 | 17 263,05 | 6 431,95 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 11 305,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 11 305,00 | 236,95 | 11 068,05 | 0 | 0 | 0 | \_ |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области (за исключением мероприятий по содержанию территорий)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.23 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Театральная площадь в г. Истра | 0,25 га | Благоустройство общественных территорий | 25.10.2023-30.11.2023 | 29.12.2023 | 15 000,00 | 15 000,00 | Итого | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 15 000,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 15 000,00 | 15 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | д. Черная, ул. Тенистая (Березовая роща) | 0,80 га | Благоустройство общественных территорий | 01.08.2023 -15.09.2023 | 15.09.2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | Итого | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 000,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 10 000,00 | 10 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | д. Бужарово, ул. Центральная, вблизи д.5 | 5 000 кв.м | Благоустройство общественных территорий |  |  | 7 500,00 | 7 500,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 7 500,00 | 0 | 0 | 0 | - |
| *Всего по мероприятию:* | | | | | | | 32 500,00 | Итого | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 500,00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 500,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 25 000,00 | 25 000,00 | 7 500,00 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.23 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Московской области под парковые зоны»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
|  |  |  | всего | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Парк Лечищево  с объектами социальной инфраструктуры спортивного назначения и благоустройства территории  на земельных участках  с кадастровыми номерами 50:08:0070328:1217 50:08:0070328:1258 | 3,0675 га | Благоустройство | 2024 | 2024 | - | - | Итого | - | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета Московской области | - | - | - | - | - | - |
| - | Средства бюджета городского округа Истра | - | - | - | - | - | - |
| - | Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |

**Подпрограмма II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах   
на территории Московской области»**

Перечень мероприятий подпрограммы II «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей, в том числе в многоквартирных домах на территории Московской области»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие  подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | 2023 год  (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие F2. Формирование комфортной городской среды | 2023-2027 | Итого | 124 783,76 | 44 364,14 | 64 298,80 | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 30 034,50 | 30 034,50 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 94 749,26 | 14 329,64 | 64 298,80 | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие F2.01. Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 124 783,76 | 44 364,14 | 64 298,80 | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 |  | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 30 034,50 | 30 034,50 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 94 749,26 | 14 329,64 | 64 298,80 | | | | | 8 060,41 | 8 060,41 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Выполнен ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 18 | 7 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 2 | Основное мероприятие 01. Обеспечение комфортной среды проживания на территории муниципального образования Московской области | 2023-2027 | Итого | 6 200 577,02 | 1 286 022,46 | 1 399 839,35 | | | | | 1 657 281,38 | 1 857 433,83 | 0 | Отдел  благоустройства,  Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 19 382,26 | 15 341,60 | 1 347,00 | | | | | 1 347,00 | 1 347,00 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 181 194,42 | 1 270 680,86 | 1 398 492,35 | | | | | 1 655 934,38 | 1 856 086,83 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 01.01. Мероприятие в рамках ГП МО -  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 88 511,71 | 5 426,55 | 29 351,06 | | | | | 26 867,05 | 26 867,05 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета  Московской области | 3 673,77 | 3 673,77 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 84 837,94 | 1 752,78 | 29 351,06 | | | | | 26 867,05 | 26 867,05 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, кв.м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 25 329,66 | 3 952,34 | 21 377,32 | - | - | - | 21 377,32 | - | - | - |
| 2.2. | Мероприятие 01.02. Мероприятие в рамках ГП МО -  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 71 222,81 | 41 509,45 | 14 399,42 | | | | | 7 656,97 | 7 656,97 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 10 249,83 | 10 249,83 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 60 972,98 | 31 259,62 | 14 399,42 | | | | | 7 656,97 | 7 656,97 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 40 | 27 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 2.3. | Мероприятие 01.03.  Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства | 2023-2027 | Итого | 5 459,00 | 1 418,00 | 1 347,00 | | | | | 1 347,00 | 1 347,00 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 5 459,00 | 1 418,00 | 1 347,00 | | | | | 1 347,00 | 1 347,00 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *В муниципальном образовании созданы административные комиссии, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере благоустройства, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4. | Мероприятие 01.04. Приобретение коммунальной техники | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Приобретена коммунальная техника, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.5. | Мероприятие 01.15.  Содержание дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 3 747 911,83 | 777 020,12 | 783 975,85 | | | | | 1 068 457,93 | 1 118 457,93 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 747 911,83 | 777 020,12 | 783 975,85 | | | | | 1 068 457,93 | 1 118 457,93 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Обеспечено содержание дворовых территорий, тыс. кв.м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 | 2 894,83 |
| 2.6. | Мероприятие 01.16.  Содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха) | 2023-2027 | Итого | 268 693,84 | 151 347,37 | 46 998,79 | | | | | 35 173,84 | 35 173,84 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 268 693,84 | 151 347,37 | 46 998,79 | | | | | 35 173,84 | 35 173,84 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Обеспечено содержание общественных пространств (за исключением парков культуры и отдыха), тыс.кв.м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 993,81 | 278,71 | 993,81 | 993,81 | 993,81 | 993,81 | 993,81 | 993,81 | 993,81 | 993,81 |
| 2.7. | Мероприятие 01.17.  Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов) | 2023-2027 | Итого | 232 196,79 | 12 342,38 | 38 714,81 | | | | | 40 569,80 | 140 569,80 | 0 | Отдел  благоустройства,  Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 232 196,79 | 12 342,38 | 38 714,81 | | | | | 40 569,80 | 140 569,80 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Благоустроены дворовые территории за счет средств муниципального образования Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 18 | 7 | 11 | - | - | - | 11 | - | - | - |
| 2.8. | Мероприятие 01.18. Содержание парков культуры и отдыха | 2023-2027 | Итого | 759 851,86 | 51 881,70 | 233 738,55 | | | | | 237 039,58 | 237 192,03 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 759 851,86 | 51 881,70 | 233 738,55 | | | | | 237 039,58 | 237 192,03 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Обеспечено содержание парков культуры и отдыха, тыс.кв.м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 735,75 | 162,80 | 735,75 | 735,75 | 735,75 | 735,75 | 735,75 | 735,75 | 735,75 | 735,75 |
| 2.9. | Мероприятие 01.19. Содержание внутриквартальных проездов | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Обеспечено содержание внутриквартальных проездов, тыс.кв.м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| 2.10. | Мероприятие 01.20.  Замена и модернизация детских игровых площадок | 2023-2027 | Итого | 283 461,08 | 63 616,82 | 79 844,26 | | | | | 45 000,00 | 95 000,00 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 283 461,08 | 63 616,82 | 79 844,26 | | | | | 45 000,00 | 95 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Замена детских игровых площадок, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 22 | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
| 2.11. | Мероприятие 01.21. Содержание, ремонт и восстановление уличного освещения | 2023-2027 | Итого | 641 459,99 | 160 751,57 | 140 370,00 | | | | | 165 169,21 | 175 169,21 | 0 | Отдел  благоустройства,  Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 641 459,99 | 160 751,57 | 140 370,00 | | | | | 165 169,21 | 175 169,21 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество светильников, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 10 441 | 10 255 | 10 255 | - | - | - | 10 255 | 10 441 | *-* | *-* |
| 2.12. | Мероприятие 01.22.  Замена неэнергоэффективных светильников наружного освещения | 2023-2027 | Итого | 30 880,11 | 20 708,50 | 4 099,61 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 | Отдел  благоустройства,  Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 30 880,11 | 20 708,50 | 4 099,61 | | | | | 3 000,00 | 3 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество замененных неэнергоэффективных светильников наружного освещения, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 2 480 | 1 470 | 1 010 | - | 404 | 808 | 1 010 | *-* | *-* | *-* |
| 2.13. | Мероприятие 01.23.  Установка шкафов управления наружным освещениям | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства,  Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных шкафов управления наружным освещением, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 373 | 317 | 56 | 0 | 22 | 45 | 56 | - | - | - |
| 2.15. | Мероприятие 01.25.  Организация общественных работ, субботников | 2023-2027 | Итого | 38 000,00 | 0 | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 | 6 000,00 | 0 | Отдел  благоустройства,  Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 38 000,00 | 0 | 16 000,00 | | | | | 16 000,00 | 6 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество организованных субботников и общественных работ, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2.17. | Мероприятие 01.27.  Мероприятие, не включенное в ГП МО -  Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий | 2023-2027 | Итого | 18 000,00 | 0 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 | Управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 18 000,00 | 0 | 6 000,00 | | | | | 6 000,00 | 6 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий, в том числе пешеходных дорожек, тротуаров, парковок, проездов, в том числе проездов на дворовые территории, в том числе внутриквартальных проездов, не включенных в ГП МО, кв.м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.18. | Мероприятие 01.28.  Мероприятие, не включенное в ГП МО -  Создание и ремонт пешеходных коммуникаций | 2023-2027 | Итого | 15 000,00 | 0 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 15 000,00 | 0 | 5 000,00 | | | | | 5 000,00 | 5 000,00 | 0 |
| Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Созданы и отремонтированы пешеходные коммуникации, не включенные в ГП МО, кв. м* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.19. | Мероприятие 01.29.  Модернизация асфальтовых и иных покрытий с дополнительным благоустройством на дворовых территориях | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Модернизированы дворовые территории, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.20. | Мероприятие 01.30.  Модернизация детских игровых площадок, установленных ранее с привлечением средств бюджета Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Отдел  благоустройства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Модернизированы детские игровые площадки, установленные ранее с привлечением средств бюджета Московской области, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 02. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства,  управление  содержания  территорий |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 02.01.  Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории Московской области | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства,  управление  содержания  территорий |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 33 | 27 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 03. Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 47 240,25 | 36 360,25 | 10 880,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства. |
| Средства бюджета Московской области | 7 563,44 | 7 563,44 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 872,56 | 3 608,56 | 3 264,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 32 804,25 | 25 188,25 | 7 616,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 03.01.  Мероприятие в рамках ГП МО -  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 47 240,25 | 36 360,25 | 10 880,00 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства. |
| Средства бюджета Московской области | 7 563,44 | 7 563,44 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 872,56 | 3 608,56 | 3 264,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 32 804,25 | 25 188,25 | 7 616,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Проведен ремонт подъездов МКД, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 120 | 107 | 13 | - | - | - | 13 | - | - | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 03.02. Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства. |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого  2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3. | Мероприятие 03.03.  Мероприятие, не включенное в ГП МО -  Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2023-2027 | Итого | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 | Управление  жилищно-  коммунального  хозяйства |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество отремонтированных подъездов в МКД, ед.* |  |  | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1  квартал | 1  полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого по подпрограмме II | | | Итого | 6 372 601,03 | 1 366 746,85 | 1 475 018,15 | | | | | 1 665 341,79 | 1 865 494,24 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 56 980,54 | 52 939,54 | 1 347,00 | | | | | 1 347,00 | 1 347,00 | 0 |
| Средства Дорожного фонда Московской области | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 282 816,24 | 1 288 619,06 | 1 466 055,15 | | | | | 1 663 994,79 | 1 864 147,24 | 0 |
| Внебюджетные источники | 32 804,25 | 25 188,25 | 7 616,00 | | | | | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия F2. Формирование комфортной городской среды

Мероприятие F2.01. «Мероприятие в рамках ГП МО - Ремонт дворовых территорий»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  Прирост мощ-  ности объекта строительства  (кв.метр, погон  ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | г.о. Истра,  пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.39 | 1974 кв.м | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 6 069,15 | 6 069,15 | Итого | 6 069,15 | 6 069,15 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 069,15 | 6 069,15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.1,2,3 | 3465 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 9 285,99 | 9 285,99 | Итого | 9 285,99 | 9 285,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 9 285,99 | 9 285,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.4,5 | 1485 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 3 977,30 | 3 977,30 | Итого | 3 977,30 | 3 977,30 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 977,30 | 3 977,30 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | г.о. Истра,  д. Кострово,  ул. Центральная, д.14 | 1812 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 5 255,40 | 5 255,40 | Итого | 5 255,40 | 5 255,40 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 5 255,40 | 5 255,40 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | г.о. Истра,  д. Кострово,  ул. Центральная, д.15 | 1280 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 3 509,22 | 3 509,22 | Итого | 3 509,22 | 3 509,22 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 509,22 | 3 509,22 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | г.о. Истра,  г. Дедовск,  ул. Главная, д.2,7 | 2800 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 8 478,34 | 8 478,34 | Итого | 8 478,34 | 8 478,34 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 8 478,34 | 8 478,34 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.6 | 1070 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 3 920,08 | 3 920,08 | Итого | 3 920,08 | 3 920,08 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 920,08 | 3 920,08 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | г.о. Истра,  г. Истра,  пр-т Генерала Белобородова, д.11,12 | 650 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 2 521,33 | 2 521,33 | Итого | 2 521,33 | 2 521,33 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2 521,33 | 2 521,33 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | г.о. Истра,  г. Истра,  пр-т Генерала Белобородова, д.16 | 500 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 1 827,45 | 1 827,45 | Итого | 1 827,45 | 1 827,45 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 827,45 | 1 827,45 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | г.о. Истра,  г. Дедовск,  ул. Ударная, д.1 | 1585 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 9 395,99 | 9 395,99 | Итого | 9 395,99 | 9 395,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 9 395,99 | 9 395,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | г.о. Истра,  г. Дедовск,  ул. Панфилова, д.1,2,3,44 | 1640 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 10 058,55 | 10 058,55 | Итого | 10 058,55 | 10 058,55 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 10 058,55 | 10 058,55 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | Итого | 64 298,80 | 64 298,80 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 64 298,80 | 64 298,80 | 0 | 0 | 0 | - |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.02. «Создание и ремонт пешеходных коммуникаций»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | г.о. Истра, с. Онуфриево, ул. Центральная, территория общего пользования к д/с (55.850243, 36.511635; 55.850466, 36.512240, уч.1 | 84  погонных метра | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09. 2024 | 731,23 | 0 | Итого | 731,23 | 731,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 731,23 | 731,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 2 | г.о. Истра, с. Онуфриево, ул. Центральная, территория общего пользования к д/с (55.849958, 36.511365; 55.850655, 36.512202), уч.2 | 94  погонных метра | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09. 2024 | 991,52 | 0 | Итого | 991,52 | 991,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 991,52 | 991,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 3 | г.о. Истра, с. Онуфриево, ул. Центральная  от аптеки до школы (55.850535, 36.512975; 55.850252, 36.513534) | 104 погонных метра | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 1 095,45 | 0 | Итого | 1 095,45 | 1 095,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 095,45 | 1 095,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 4 | г.о. Истра, г. Истра,  от ДТ ул. Босова,  д. 1А,2,3,4,5,6,7,10  до ДТ ул. Юбилейная,  д. 14,15,16 и детскому саду №24 «Березка» (55.909328,36.867595; 55.909853,36.869531) | 135 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 1 417,62 | 0 | Итого | 1 417,62 | 1 417,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 417,62 | 1 417,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 5 | г.о. Истра, п Глебовский, ул. Микрорайон, от д. 95 до д. 100. Подход к МОУ «Глебовская СОШ» ДО № 46 (55.945536,36.708409; 55.944688, 36.709531) | 139 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 1 200,31 | 0 | Итого | 1 200,31 | 1 200,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 200,31 | 1 200,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 6 | г.о. Истра, п Глебовский, ул. Микрорайон, от д. 37 до д. 100. Подход к МОУ «Глебовская СОШ» ДО № 46 (55.945261, 36.709370; 55.946026, 36.709456) | 95 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 824,64 | 0 | Итого | 824,64 | 824,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 824,64 | 824,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 7 | г.о. Истра, п. Глебовский, ул. Октябрьская,  от автобусной остановки «Администрация»,  до пересечения ул. Гагарина (55.935733, 36.702599; 55.935799, 36.700959) | 133 погонных метра | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 1 148,47 | 0 | Итого | 1 148,47 | 1 148,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 148,47 | 1 148,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 8 | г.о. Истра, д.Павловское к Павловскому КДК (55.872772, 36.946314; 55.872719, 36.946808) | 32 погонных метра | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 287,42 | 0 | Итого | 287,42 | 287,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 287,42 | 287,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 9 | г.о. Истра, г. Дедовск,  от ул. Красная, д. 13  до ул. Советская, д. 2а (55.868638, 37.126887, 55.867484, 37.125113) | 175 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 1 832,45 | 0 | Итого | 1 832,45 | 1 832,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 832,45 | 1 832,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 10 | г.о. Истра, г. Дедовск,  ул. Энергетиков, подход к ж/д платформе Миитовская, участок №1 (55.874175, 37.104124, 55.873861, 37.104515) | 57 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 606,71 | 0 | Итого | 606,71 | 606,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 606,71 | 606,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 11 | г.о. Истра, г. Дедовск,  ул. Энергетиков, подход к ж/д платформе Миитовская, участок №2 (55.874058, 37.105436; 55.873957, 37.105098) | 30 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 326,24 | 0 | Итого | 326,24 | 326,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 326,24 | 326,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 12 | г.о. Истра, г. Дедовск,  ул. Энергетиков, подход к ж/д платформе Миитовская, участок №3 (55.874175, 37.104125; 55.874025, 37.105410) | 85 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09.  2024 | 739,68 | 0 | Итого | 739,68 | 739,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 739,68 | 739,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 13 | г. о. Истра, д. Талицы,  ул. Чкалова, подход  к ж/д платформе Миитовская (55.874255, 37.105133; 55.873983, 37.109407) | 290 погонных метров | Благоустройство и озеленение территории | 15.03-29.09.2024 | 30.09. 2024 | 3 197,68 | 0 | Итого | 3 197,68 | 3 197,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 0 | Средства бюджета городского округа Истра | 3 197,68 | 3 197,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | Итого | 14 399,42 | 14 399,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 14 399,42 | 14 399,42 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия Мероприятие 01.17. «Комплексное благоустройство дворовых территорий (установка новых и замена существующих элементов)»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  Прирост мощ-  ности объекта строительства  (кв.метр, погон  ный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | г.о. Истра,  пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.39 | 1974 кв.м | Выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 4 069,15 | 4 069,15 | Итого | 4 069,15 | 4 069,15 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 069,15 | 4 069,15 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.1,2,3 | 3465 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 5 285,99 | 5 285,99 | Итого | 5 285,99 | 5 285,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 5 285,99 | 5 285,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.4,5 | 1485 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 3 977,30 | 3 977,30 | Итого | 3 977,30 | 3 977,30 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 977,30 | 3 977,30 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | г.о. Истра,  д. Кострово,  ул. Центральная, д.14 | 1812 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 1 671,41 | 1 671,41 | Итого | 1 671,41 | 1 671,41 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 671,41 | 1 671,41 | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 | г.о. Истра,  д. Кострово,  ул. Центральная, д.15 | 1280 кв.м | 15.04.2024 -15.10.2024 | Октябрь 2024 | 1 509,22 | 1 509,22 | Итого | 1 509,22 | 1 509,22 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 509,22 | 1 509,22 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | г.о. Истра,  г. Дедовск,  ул. Главная, д.2,7 | 2800 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 4 478,34 | 4 478,34 | Итого | 4 478,34 | 4 478,34 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 478,34 | 4 478,34 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.6 | 1070 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 3 920,08 | 3 920,08 | Итого | 3 920,08 | 3 920,08 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 920,08 | 3 920,08 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | г.о. Истра,  г. Истра,  пр-т Генерала Белобородова, д.11,12 | 650 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 3 521,33 | 3 521,33 | Итого | 3 521,33 | 3 521,33 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 521,33 | 3 521,33 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | г.о. Истра,  г. Истра,  пр-т Генерала Белобородова, д.16 | 500 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 1 827,45 | 1 827,45 | Итого | 1 827,45 | 1 827,45 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 827,45 | 1 827,45 | 0 | 0 | 0 | - |
| 10 | г.о. Истра,  г. Дедовск,  ул. Ударная, д.1 | 1585 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 6 395,99 | 6 395,99 | Итого | 6 395,99 | 6 395,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 395,99 | 6 395,99 | 0 | 0 | 0 | - |
| 11 | г.о. Истра,  г. Дедовск,  ул. Панфилова, д.1,2,3,44 | 1640 кв.м | 15.04.2024-15.10.2024 | Октябрь 2024 | 2 058,55 | 2 058,55 | Итого | 2 058,55 | 2 058,55 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2 058,55 | 2 058,55 | 0 | 0 | 0 | - |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | Итого | 38 714,81 | 38 714,81 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета городского округа Истра | 38 714,81 | 38 714,81 | 0 | 0 | 0 | - |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 01.20 «Замена и модернизация детских игровых площадок»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/ прирост мощности объекта строительства (кв.метр, погонный метр, место, койко-место и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | г.о. Истра,  пос. Глебовский,  ул. Микрорайон, д.39 | 250 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 8 018,40 | 0 | Итого | 8 018,40 | | 8 018,40 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 8 018,40 | | 8 018,40 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 2. | г.о. Истра, г. Дедовск,  ул. Ударная, д.1 | 450 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 15 341,12 | 0 | Итого | 15 341,12 | | 15 341,12 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 15 341,12 | | 15 341,12 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 3. | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Главная, д. 2,7 | 200 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 6 414,72 | 0 | Итого | 6 414,72 | | 6 414,72 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 414,72 | | 6 414,72 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 4. | г.о. Истра, г. Дедовск, ул.Спортивная,  д. 1,2,3 | 300 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 9 622,08 | 0 | Итого | 9 622,08 | | 9 622,08 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 9 622,08 | | 9 622,08 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 5. | г.о. Истра, г. Дедовск,  ул. Спортивная, д.6 | 100 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 3 207,36 | 0 | Итого | 3 207,36 | | 3 207,36 | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 3 207,36 | | 3 207,36 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 6. | г.о. Истра, г. Дедовск, ул. Панфилова, д.44 | 150 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 4 811,04 | 0 | Итого | 4 811,04 | | 4 811,04 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 811,04 | | 4 811,04 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 7. | г.о. Истра, д. Кострово, ул. Центральная, д. 14 | 150 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 4 811,04 | 0 | Итого | 4 811,04 | | 4 811,04 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 811,04 | | 4 811,04 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 8. | г.о. Истра, д. Ленино | 150 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 4 811,04 | 0 | Итого | 4 811,04 | | 4 811,04 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 811,04 | | 4 811,04 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 9. | г.о. Истра, г. Истра,  пр-т Генерала Белобородова,  д.11,12 | 200 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 6 414,72 | 0 | Итого | 6 414,72 | | 6 414,72 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 414,72 | | 6 414,72 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 10. | г.о. Истра, г. Истра,  пр-т Генерала Белобородова,  д. 3,4 | 200 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 6 414,72 | 0 | Итого | 6 414,72 | | 6 414,72 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 6 414,72 | | 6 414,72 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| 11. | г.о. Истра, д. Ивановское, ул. Родниковая | 350 кв.м | Выполнение работ по замене и модернизации детской игровой площадки | 26.04.2024 -30.09.2024 | Октябрь 2024 | 9 978,02 | 0 | Итого | 9 978,02 | | 9 978,02 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета Московской области | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 9 978,02 | | 9 978,02 | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Всего по мероприятию: | | | | | | | | Итого | 79 844,26 | 79 844,26 | | 0 | 0 | 0 | - |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | \_ |
| Средства бюджета городского округа Истра | 79 844,26 | 79 844,26 | | 0 | 0 | 0 | \_ |

Адресный перечень, предусмотренный в рамках реализации мероприятия 03.01. «Ремонт подъездов в многоквартирных домах»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наименование объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост  мощности  объекта строительства  (кв.  метр, погонный  метр, место, койко-место  и так далее) | Виды работ в соответствии с классификатором работ | Сроки проведения работ | Открытие объекта/завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства  работ (тыс. руб.) | Профинансировано на 01.01.24 (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | Остаток сметной стоимости до ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства/до завершения работ (тыс.рублей) |
| всего | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | 1. г. Истра, Воскресенская пл., д. 3  2. г. Истра, ул. 9-ой Гвардейской дивизии,  д. 62, корп. В  3. г. Истра, ул. Советская, д.36  4. г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 6, подъезд 1  5. г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 6, подъезд 2  6. г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 6, подъезд 3  7. г. Дедовск, ул. Спортивная, д. 6, подъезд 4  8. г. Дедовск, ул. Победы, д. 1, корп. 1,  подъезд 2  9. г. Дедовск, ул. Победы, д. 1, корп. 1,  подъезд 3  10. г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 11, подъезд 1  11. г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 11, подъезд 2  12. г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 11, подъезд 3  13. г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 11, подъезд 4 | 13 шт. | Ремонтные работы | 01.04 -31.12.2024 | 31.12.2024 | 10 880,00 | 10 880,00 | Итого | 10 880,00 | 10 880,00 | 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | Средства бюджета  Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 264,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 3 264,00 | 3 264,00 | 0 | 0 | 0 |
| 7 616,00 | Внебюджетные источники | 7 616,00 | 7 616,00 | 0 | 0 | 0 |

**Адресный перечень общественных территорий городского округа Истра**

**для выполнения работ по благоустройству территорий в 2024-2027 годах**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального образовании адрес объекта  (наименование объекта) | Год реализации |
| 1. | г.о. Истра, г. Дедовск, Центральная часть, в районе ул. Гагарина | 2023-2024 |
| 2. | г.о. Истра, пос. Глебовский, ул. Микрорайон, д.1А, вблизи детского сада №32 «Сказка» | 2025 |
| 3. | д. Бужарово, ул. Центральная, вблизи д.5 | 2024 |

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,**

**которые подлежат благоустройству не позднее 2027 года за счет средств указанных лиц**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица и индивидуального предпринимателя | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Наименование объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству | Вид работ | Год реализации |
| 1 | Безгрешный М.С. | МО, Истринский р-он, д. Давыдовское | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |
| 2 | Костюк Р.В. | МО, Истринский р-он,  с. Дарна | Торговый комплекс | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |
| 3 | Дианова Г.И. | МО, Истринский р-он,  пос. Глебовский | Магазин | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |
| 4 | Певзнер Д.Л. | Московская область, городской округ Истра, г. Истра, ул. Ленина, дом 23б, территория, прилегающая к земельному участку  с кадастровым номером 50:08:0010304:44 | Многофункциональный центр | Озеленение, мощение и укладка иных покрытий, укладка асфальта, устройство дорожек. | 2023-2027 |
| 5 | ООО «РАНТЬЕ-САТУРН» | МО, г. Истра,ул. 9-ой Гвардейской дивизии, д.35 | Нежилое помещение | Комплекс мероприятий по созданию и развитию объекта благоустройства, направленный на обеспечение и повышение комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшение состояние и эстетического восприятия территории городского округа Истра | 2024-2027 |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с муниципальным заказчиком подпрограммы.**

Контроль за реализацией подпрограмм осуществляется муниципальными заказчиками подпрограмм. Взаимодействие ответственного   
за выполнение мероприятия подпрограммы с муниципальным заказчиком программы (подпрограммы) осуществляется на основании постановления главы городского округа Истра от 16.03.2023 №95/3 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра Московской области». Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) направляет заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт";

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятия, отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

**Отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Муниципальные заказчики формируют и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в [порядке](consultantplus://offline/ref=8313B3A72FBE4CB563D4C694B5232597982C5CD58792A27BB37D4E48063A8B7F46F5B1E69887BBB4h3f1F), установленном постановлением главы городского округа Истра от 16.03.2023 №95/3 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Истра Московской области».