Приложение к постановлению главы городского округа Истра

от года №

**Муниципальная программа городского округа Истра Московской области.  
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Истра Московской области  С.Ю. Таловеров | | | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации городского округа Истра Московской области | | | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.  -создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. | | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – Подпрограмма 1)  Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» (далее – Подпрограмма 2)  Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года» (далее – подпрограмма 4) | | | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 478 210,02 | 0,00 | 19908,28 | 0,00 | 0,00 | 143445,06 | 241516,81 | 73339,87 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 290 638,59 | 0,00 | 40100,00 | 0,00 | 0,00 | 83225,78 | 128340,48 | 38972,33 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 768 848,61 | 0,00 | 60008,28 | 0,00 | 0,00 | 226670,84 | 369857,29 | 112312,20 | 0,00 |

**2. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере**

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Мониторинг текущего состояния жилищного фонда на территории городского округа Истра в соответствии с реестром сведений об общей площади жилых помещений в многоквартирных домах, которые признаны в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации (по состоянию на 1 января 2022 года)» выявил отсутствие аварийного жилищного фонда в городском округе Истра, признанного таковым до 01.01.2017 .

На 01.01.2024 года на территории городского округа Истра расположено 67 МКД признанных аварийными в установленном порядке после 01.01.2017г.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Государственная программа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2019–2025 годы» (далее – государственная программа) определяет перечень многоквартирных домов:

- признанных до 01.01.2017 в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее – аварийные многоквартирные дома) и подлежащих расселению в рамках региональной адресной программы федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (далее – региональная программа) за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее также – Фонд) и перечень аварийных многоквартирных домов, расселяемых по иным программам Московской области, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда

- перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению за счет средств бюджета городского округа Истра и бюджета Московской области.

Реализация муниципальной программы предполагается при предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда, созданного в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства» (далее также – Федеральный закон). Участниками региональной программы определены муниципальные образования Московской области, на территории которых расположены аварийные многоквартирные дома.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается участниками государственной программы путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику государственной программы для ее корректировки.

**3. Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда.

В ходе реализации муниципальной программы осуществляются:

- финансовое и организационное обеспечение в вопросе переселения граждан из аварийных многоквартирных домов;

- выполнение обязательств собственника по предоставлению жилых помещений гражданам, проживающим в муниципальных жилых помещениях аварийных многоквартирных домов;

- обеспечение жилищных прав собственников жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, связанных с изъятием их жилых помещений для муниципальных нужд путем приобретения жилых помещений и (или) предоставления возмещения за жилые помещения;

- обеспечение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законом. Жилые помещения, предоставляемые гражданам в рамках региональной программы, должны соответствовать Рекомендуемым требованиям к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, установленным в приложении № 2 к методическим рекомендациям по разработке региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.01.2019 № 65/пр;

- обеспечение целевого расходования средств, выделенных на приобретение жилых помещений и (или) предоставление возмещения за жилые помещения для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах;

- установление единого порядка реализации в городском округе Истра Московской области мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

- координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории городского округа Истра Московской области

- переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах.

**4. Инерционный прогноз развития жилищной сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

В рамках муниципальной программы планируется переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем принятия в муниципальную собственность благоустроенных жилых помещений за счет внебюджетных источников в рамках соглашений о реализации инвестиционных проектов, а так же приобретение за счет средств бюджетов различных уровней. В результате количество аварийных многоквартирных домов будет сокращено .

На 01 января 2024 года признаны аварийными 67 многоквартирных домов, общей площадью – 14544,7 кв.м, в которых проживает 949 человек.

**5. Перечень и описание подпрограмм муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

-создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий.

Достижение целей муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий, реализуемых в рамках следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда"

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 направлена на ликвидацию жилищного фонда, признанного по 01.01.2017 аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Подпрограммой 1 предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на устранение существующих проблем в сфере аварийного жилищного фонда в городском округе Истра посредством переселения граждан. Основное мероприятие направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2017

2. Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области".

Реализация мероприятий подпрограммы 2 осуществляется посредством приобретения у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных жилых домах, а также за счет внебюджетных источников, (жилых помещений, переданных от инвесторов – застройщиков в рамках реализации инвестиционных соглашений, и свободного муниципального жилого фонда).

3. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года»

Реализация мероприятий Подпрограммы 4 осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных многоквартирных домов.

Расходование средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы 4, осуществляется на:

а) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц);

б) выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

в) строительство многоквартирных домов (ПИР, СМР);

г) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками в домах, введенных в эксплуатацию;

д) предоставление субсидии гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений в соответствии с ч. 8.1 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление жилых помещений для переселения граждан из аварийных жилых домов осуществляется в соответствии со статьями 32, 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

**6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

1. Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации являются средства Фонда, средства бюджета Московской области и средства бюджета муниципального образования городского округа Истра Московской области.

Общий объем средств, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, составляет 60 008 287 рублей 56 копеек.

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых гражданам в соответствии с региональной программой, установлена для Московской области приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года» в размере 61 040,00 рубля.

Объем долевого финансирования региональной программы за счет средств федерального бюджета рассчитан с учетом распоряжения Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р и составляет 75 % от общей стоимости региональной программы; за счет средств консолидированного бюджета Московской области составляет 25 % от общей стоимости.

Объем софинансирования за счет средств муниципальной программы рассчитан в соответствии с Распоряжением Министерства Экономики и финансов Московской области от 15 мая 2020 № 25РВ-102.

Планируемая стоимость жилых помещений, предоставляемых гражданам в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений, рассчитана исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040 рублям.

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, выплачиваемое в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей расселяемой площади жилых помещений равную 61 040 рублям.

Объем финансирования на реализацию региональной программы рассчитан исходя из произведения общей площади расселяемых жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, включенных в региональную программу, на предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений.

В случае заключения муниципального контракта на строительство домов или приобретение жилых помещений по цене, превышающей предельную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местных бюджетов.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации возмещение за изымаемое жилое помещение определяется соглашением с собственником жилого помещения, при этом размер возмещения определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации. В случае, если размер возмещения за изымаемое жилое помещение ниже стоимости планируемого к предоставлению жилого помещения, часть стоимости, составляющей разницу может быть оплачена за счет средств собственника, приобретающего помещение.

Средства на строительство жилых помещений расходуются участниками муниципальной программы в пределах цен, определенных исходя из стоимости заключённых контрактов.

Участники муниципальной программы вправе направлять на реализацию мероприятий муниципальной программы дополнительные средства из местного бюджета и внебюджетных источников.

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет мониторинг и контроль за использованием субсидий их получателями в соответствии с условиями и целями, определенными при предоставлении указанных средств из бюджета Московской области.

2. Источниками финансирования муниципальной программы в части реализации Подпрограммы 2 финансирование осуществляется за счет средств консолидированного бюджета Московской области.

3. Источниками финансирования государственной программы в части реализации Подпрограммы 4 являются средства бюджета Московской области и средства бюджетов муниципальных образований Московской области. Подпрограмма 4 предусматривает предоставление бюджетам муниципальных образований Московской области субсидий из средств бюджета Московской области

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Муниципальный заказчик организует выполнение программных мероприятий в соответствии с Федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и жилищным законодательством Российской Федерации.

Реализация муниципальной программы осуществляется по следующим основным направлениям:

7.1. Формирование нормативной правовой базы, определяющей порядок и условия финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

При реализации мероприятий муниципальной программы необходимо исходить из следующих положений:

7.1.1. Принятие решений и проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет средств областного и местного бюджета, производятся в соответствии со статьями 32, 86 и частями 2, 3 статьи 88, статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. Граждане, являющиеся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации имеют право на возмещение за изымаемые у них жилые помещения либо по соглашению им может быть предоставлено взамен изымаемого жилого помещения другое жилое помещение с зачетом его стоимости;

граждане, занимающие жилые помещения по договору социального найма, выселяемые в порядке, предусмотренном статьей 86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного кодекса Российской Федерации, имеют право на предоставление им другого благоустроенного жилого помещения по договору социального найма, равнозначного по общей площади ранее занимаемому жилому помещению.

7.1.2. Гражданам, занимающим по договору социального найма жилые помещения муниципального жилищного фонда, которые признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, жилое помещение муниципального жилищного фонда может предоставляться по договору социального найма по норме предоставления, установленной муниципальными образованиями Московской области. В случае отсутствия подходящего по площади жилого помещения в связи с проектным решением, общая площадь жилого помещения может отличаться от установленной нормы предоставления не более чем на 10 процентов. При этом гражданам может быть предоставлено несколько жилых помещений, общая площадь которых не отличается от установленной нормы предоставления более чем на 10 процентов.

7.1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется следующими способами:

приобретение жилых помещений, в том числе:

в многоквартирных домах;

в многоквартирных домах у застройщика (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая строящиеся (создаваемые) многоквартирные дома с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц), или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при условии наличия положительного заключения государственной экспертизы проекта дома;

строительство многоквартирных домов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

выплата лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7.1.4. Жилые помещения, созданные либо приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей муниципальной программой, оформляются в муниципальную собственность в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

7.2.  Организационные мероприятия по реализации муниципальной программы предусматривают следующие меры:

7.2.1.  Информирование собственников и нанимателей жилых помещений аварийного жилищного фонда о порядке и условиях участия в муниципальной программе путем размещения публикаций в средствах массовой информации, на официальном сайте городского округа Истра Московской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7.2.2 Сбор и обобщение информации о сносе жилых домов, не подлежащих капитальному ремонту или реконструкции, и об использовании освобожденных земельных участков.

8. Порядок определения размера возмещения за изымаемое жилое помещение

Планируемый размер возмещения за изымаемое жилое помещение, сроки и другие условия изъятия определяются соглашением с собственником жилого помещения в соответствии с частью 6 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, при этом размер возмещения за жилое помещение определяется на основании проведенной оценки выкупной стоимости изымаемого жилого помещения в соответствии с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В соответствии с частью 8.1 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации может дополнительно предоставляться субсидия гражданам на приобретение (строительство) жилых помещений при условии, что на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у них отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в их собственности либо занимаемые на условиях социального найма. Порядок предоставления гражданам субсидий в рамках реализации государственной программы утверждается нормативно-правовым актом Московской области.

**9. Целевые показатели муниципальной программы городского округа Истра**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации | | | | | | | | |  | Номер мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы и код  (ХХ YY.ZZ) |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Ответственный  за достижение показателя  (управление/отдел) | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | | *15* |
| **1** |  | **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель | Тысяча  квадратных метров | **-** | 0,00 | 0,359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | 01F3.02, F3.03, F3.04, F3.05, F3.06. |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный,  Отраслевой показатель | Тысяча человек | **-** | **-** | 0,038 | - | - | - | - | - | - |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 1,76 | 0,984 | 0,80 | 0,235 | 0,216 | 0,250 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | 02.F3.01 |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,10 | 0,063 | 0,070 | 0,035 | 0,026 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 1,76 | 0,984 | 0,80 | 0,235 | 0,216 | 0,250 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,10 | 0,063 | 0,070 | 0,035 | 0,026 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **до 01.01.2017** года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,179 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **до 01.01.2017** года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.F3.01. |
| 2.7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **до 01.01.2017** года, расселенного по адресной программе. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **до 01.01.2017** года, расселенного по адресной программе. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **после 01.01.2017** года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.02.01. |
| 2.10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **после 01.01.2017** года, расселенного по Подпрограмме 2. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 02.02.01. |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 2017 года»** | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников **после 01.01.2017** года | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом | | 04.01.01 |
| 4.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников **после 01.01.2017** года | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ **после 01.01.2017** года | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,868 | 0,00 | 3,758 | 0,00 |
| 4.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ **после 01.01.2017** года | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,053 | 0,00 | 0,227 | 0,00 |
| 4.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **после 01.01.2017** года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,868 | 0,00 | 3,758 | 0,00 |
| 4.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными **после 01.01.2017** года, расселенного по Подпрограмме 4. | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,053 | 0,00 | 0,227 | 0,00 |

**10.** **Методика расчета значений целевых показателей муниципальной программы городского округа Истра**

**«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Порядок расчета | Источник данных | Периодичность предоставления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1** | **Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»** | | | |  |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| **2** | **Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»** | | | |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 2.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области;  Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. | ежеквартально |
| 2.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области;  Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. | ежеквартально |
| 2.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 2.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 2.7. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 2.8. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 2.9. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 2.10. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| **4** | **Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 2017 года»** | | | |  |
| 4.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников **после 01.01.2017** года | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 4.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников **после 01.01.2017** года | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области | ежеквартально |
| 4.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ **после 01.01.2017** года | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области;  Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. | ежеквартально |
| 4.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ **после 01.01.2017** года | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области;  Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. | ежеквартально |
| 4.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |
| 4.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области | ежеквартально |

**11. Методика определения результатов выполнения мероприятий** **муниципальной программы городского округа Истра «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы ХХ | № основного мероприятия YY | № мероприятия ZZ | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | F3 | 02 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 2 | 2 | 02 | 01 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года за счет внебюджетных источников |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года за счет внебюджетных источников |
| 3 | 4 | 01 | 01 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области |
| Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийнымпосле 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4 | Тысяча человек | Определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области |

**12. Порядок проведения мониторинга и контроля за ходом реализации муниципальной программы и расходованием денежных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы**

Муниципальный заказчик осуществляет координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, анализ и рациональное использование средств бюджета городского округа Истра Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы средств.

Муниципальный заказчик подпрограммы разрабатывает дорожные карты выполнения основных мероприятий подпрограммы в текущем году (далее – «Дорожная карта»), содержащие перечень стандартных процедур, обеспечивающих их выполнение, с указанием предельных сроков исполнения и ответственных.

Министерство строительного комплекса Московской области организует текущее управление реализацией государственной программы и взаимодействие с муниципальными образованиями Московской области – участниками государственной программы.

Министерство строительного комплекса Московской области осуществляет:

мониторинг реализации государственной программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

Администрация городского округа Истра Московской области осуществляет:

соблюдение предусмотренной частями 2 – 4, 6 - 8 ст. 32 Жилищного кодекса процедуры, предшествующей изъятию жилого помещения у собственника;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах, и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, критериев вступления в государственную программу, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление Министерству строительного комплекса Московской области отчетов о ходе реализации муниципальной программы и расходовании финансовых средств.

Городской округ Истра Московской области ¬– участник региональной программы обязан поддерживать внесенные в АИС «Реформа ЖКХ» сведения в актуальном состоянии.

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

**13. Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

**13.1. Паспорт Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации городского округа Истра Московской области | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы 1 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация городского округа Истра | Всего: в том числе: | 0,00 | 60 008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 008,28 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 3 473,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 473,26 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 40 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 100,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 16 435,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 435,02 |

**13.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 3илищного фонда»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 1 | Сроки исполнения мероприя-тия | Источники финансирования | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам\* (тыс.руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие F3 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2020  -  2025 | Итого | 60008,28 | 0,00 | 60008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 16 435,02 | 0,00 | 16 435,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 473,26 | 0,00 | 3 473,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 40 100,00 | 0,00 | 40100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2020 -2021 | Итого | 60008,28 | 0,00 | 60008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 16 435,02 | 0,00 | 16 435,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 473,26 | 0,00 | 3 473,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 40 100,00 | 0,00 | 40100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Х | Всего | - | 0,359 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 0,359 |
| Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Х | Всего | - | 0,038 | - | - | - | - | - | - | Х |
| 0,038 |
| 1.2 | Мероприятие F3.03  Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2021-2022 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Мероприятие F3. 04 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2022-2023 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Мероприятие F3.05 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2023 -2024 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Мероприятие F3.06 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2024 -2025 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по  Подпрограмме 1 | | Итого | 60008,28 | 0,00 | 60008,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 16 435,02 | 0,00 | 16 435,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 3 473,26 | 0,00 | 3 473,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 40 100,00 | 0,00 | 40100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**14. Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

**14.1. Паспорт Подпрограммы 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 2 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации городского округа Истра | | | | | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы 2 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
| Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**14.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие Подпрограммы 2 | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы 2 |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | 2020-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017, в рамках второй подпрограммы | 2020-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников, тыс. человек* |  |  | 0,00 | 0,10 | 0,063 | 0,070 | 0,063 | 0,026 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | *Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.* |  |  | 0,00 | 1,76 | 0,984 | 0,80 | 0,315 | 0,216 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 2 | Основное мероприятие F3.  Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2020-2025 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда , признанного аварийным до 01.01.2017 | 2020-2025 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | *Количество граждан расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года.* | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Итого по Подпрограмме 2 | | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**15. Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года».**

**15.1. Паспорт Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик Подпрограммы 4 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом администрации городского округа Истра | | | | | | |
| Источники финансирования подпрограммы 4 по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| Итого | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Администрация городского округа Истра Московской области | Всего: в том числе: | 708840,33 | 226670,84 | 369857,29 | 112312,2 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 458301,74 | 143445,06 | 241516,81 | 73339,87 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 250538,59 | 83225,78 | 128340,48 | 38972,33 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**15.2. Перечень мероприятий Подпрограммы 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года».**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |
| 2024  год | | | | | 2025  год | 2026  год | 2027  год |  |
| *1* | | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | | | | | *7* | *8* | *9* | *10* |
|  | **Подпрограмма 4 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области признанного таковым после 1 января 2017 года»** | | | | | | | | | | | | | |
| 1  1 | Основное мероприятие 01 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области, признанного таковым после 1 января 2017 года». | | *2024-2027* | Итого: | 708840,33 | 226670,84 | | | | | 369857,29 | 112312,2 | 0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 458301,74 | 143445,06 | | | | | 241516,81 | 73339,87 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 250538,59 | 83225,78 | | | | | 128340,48 | 38972,33 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года. | | *2024-2027* | Итого: | 708840,33 | 226670,84 | | | | | 369857,29 | 112312,2 | 0 | Управление по распоряжению муниципальным имуществом |
| Средства бюджета Московской области | 458301,74 | 143445,06 | | | | | 241516,81 | 73339,87 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 250538,59 | 83225,78 | | | | | 128340,48 | 38972,33 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |
| *Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 4, тыс.человек* | | | Х | Всего | Итого  2024 | В том числе по кварталам: | | | | 2025 год | 2026 гол | 2027 год | Х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 0,28 | 0,053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,053 | 0,00 | 0,227 | 0,00 |
| *Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, тыс. кв.м.* | | | Х | 4,626 | 0,868 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,868 | 0,00 | 3,758 | 0,00 |
|  | Итого по Подпрограмме 4 | | | Итого: | 708840,33 | 226670,84 | | | | | 369857,29 | 112312,2 | 0 | Х |
| Средства бюджета Московской области | 458301,74 | 143445,06 | | | | | 241516,81 | 73339,87 | 0 |
| Средства бюджета городского округа | 250538,59 | 83225,78 | | | | | 128340,48 | 38972,33 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | 0 |

**16. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия заказчику подпрограммы.**

Ответственность за реализацию муниципальной программы, за выполнение мероприятий муниципальной программы, и достижение установленных показателей эффективности реализации муниципальной программы несут ответственные исполнители.

С целью осуществления контроля реализации муниципальной программы Муниципальный заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

- оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы с указанием степени и результатов выполнения мероприятий муниципальной программы и причин невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий муниципальной программы;

- оценку результатов реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно приложению

к Порядку с указанием причин невыполнения показателей, не достигших запланированного уровня, и предложений по дальнейшему их достижению.

Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, Муниципальный заказчик формирует годовой отчет о реализации муниципальной программы по формам согласно приложения к Порядку в целях оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

-аналитическую записку, в которой указываются:

-степень достижения запланированных результатов и целей муниципальной программы и подпрограмм;

-общий объем фактически произведенных расходов всего и, в том числе, по источникам финансирования;

-таблицу, в которой указываются:

-сведения об использовании средств бюджета городского округа Истра и средств иных источников, привлекаемых для реализации муниципальной программы, в разрезе каждого программного мероприятия и в целом по муниципальной программе;

-причины невыполнения и предложения по дальнейшей реализации мероприятий, не завершенных в утвержденные сроки; причины невыполнения и предложения по дальнейшему достижению показателей, не достигших запланированного уровня.

**Приложение к муниципальной программе**

**Перечень многоквартирных жилых домов включенных в Государственную программу Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области».**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирных аварийных жилых домов (далее - МКД) | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | | Планируемая дата  окончания переселения | Планируемая дата сноса /  реконструкции МКД |
| Номер | Дата |
|  | г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 2 | 567-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2027 | IV кв. 2028 |
|  | г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 3 | 567-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2027 | IV кв. 2028 |
|  | г. Дедовск, ул. им Николая Курочкина, д. 8 | 567-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2027 | IV кв. 2028 |
|  | д. Красновидово, д. 4 | 584-Р | 19.11.2020 | IV кв. 2027 | IV кв. 2028 |
|  | д. Высоково, д. 1 | 295-р | 30.11.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Больничная, д. 7 | 495-Р | 22.07.2019 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 1 | 176-Р | 07.04.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 4 | 253 | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 5 | 12-Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Гвардейская, д. 7 | 12-Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Дедово, д. 4 | 1779-Р | 29.12.2018 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Керамическая, д. 1 | 253 | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Дедовск, ул. Керамическая, д. 11 | 253 | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | д. Исаково, д. 101 | 176-Р | 07.04.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | д. Курово, д. 13 | 572-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Истра, ул. Академика Иосифьяна, д. 15 | 10-,Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Истра, ул. Академика Иосифьяна, д. 16 | 572-Р | 12.12.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Истра, ул. Академика Иосифьяна, д. 17 | 10-,Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Истра, ул. Академика Иосифьяна, д. 19 | 10-Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Гидроузла им Куйбышева, д. 1, к. А | 563-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Лесодолгоруково, д. 4 | 566-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Первомайский, д. 5 | 1434-Р | 01.11.2018 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Первомайский, д. 21 | 1435-Р | 01.11.2018 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Полевшина, д. 1 | 573-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Полевшина, д. 2 | 573-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Румянцево, ш. Волоколамское, д. 57А | 297-р | 30.11.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Румянцево, ул. Садовая, д. 41 | 252-р | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Румянцево, ул. Школьная, д. 9 | 177-Р | 07.04.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. Северный, д. 1 | 563-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Лукино, д. 1 | 294-р | 30.11.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Манихино, ул. Гагарина, д. 10а | 177-Р | 07.04.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Манихино, ул. Гагарина, д. 30 | 11-Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Манихино, ул. Железнодорожная, д. 6 | 262-р | 01.09.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Манихино, ул. Первомайская, д. 39 | 572-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Манихино, ул. Пушкина, д. 5 | 176-Р | 07.04.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | п. станции Холщевики, ул. Железнодорожная, д. 2МПС | 1540-Р | 20.11.2018 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Снегири, дп. Снегири, ул. Ленина, д. 28 | 424-р | 29.06.2017 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Снегири, дп. Снегири, ул. Ленина, д. 30 | 424-р | 29.06.2017 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Снегири, дп. Снегири, ул. Школьная, д. 8 | 572-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | г. Снегири, дп. Снегири, ул. Школьная, д. 10 | 176-Р | 07.04.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Колхозная, д. 39 | 13-Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Колхозная, д. 75 | 566-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Первомайская, д. 33 | 293-р | 30.11.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Северная, д. 9 | 252-р | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Советская, д. 13 | 296-р | 30.11.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Советская, д. 75 | 566-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 4 | 566-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 6 | 13-Р | 18.01.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 8 | 252-р | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 10 | 566-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 11 | 566-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 12 | 252-р | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Новопетровское, ул. Фабричная, д. 13 | 252-р | 19.08.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Онуфриево, ул. Центральная, д. 19 | 564-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Онуфриево, ул. Центральная, д. 20 | 564-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Павловская Слобода, ул. 3 Интернационала, д. 12 | 570-Р | 12.11.2020 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |
|  | с. Павловская Слобода, ул. Проспект, д. 3 | 265-р | 03.09.2021 | IV кв. 2028 | IV кв. 2029 |