Приложение к постановлению

главы городского округа Истра

от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Муниципальная программа городского округа Истра  
«Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

**1. Паспорт муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023-2027 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы городского округа Истра – М.Р. Билалов | | | | | | |
| Муниципальный заказчик программы | Управление капитального строительства | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | 1. Повышение уровня обеспеченности населения городского округа Истра объектами социальной инфраструктуры за счет реализации проектов строительства (реконструкции) объектов социального назначения с учетом необходимости повышения уровня их территориальной доступности.  2. Обеспечение синхронизации темпов строительства объектов социальной инфраструктуры.  3. Модернизация материально-технической базы учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта для приведения в соответствие с требованиями современного инновационного социально-экономического развития городского округа. | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | Муниципальный заказчик подпрограмм | | | | | | |
| [3](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1012). Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования | Управление капитального строительства  МКУ «УКС» | | | | | | |
| [7](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1016). Обеспечивающая подпрограмма | Управление капитального строительства МКУ «УКС» | | | | | | |
| Краткая характеристика подпрограмм | [3](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1012). Обеспечение населения городского округа Истра объектами образования путем создания новых объектов, а также развитие имеющейся инфраструктуры системы образования путем реконструкции и проведения капитального ремонта, повышение качества предоставления образовательных услуг. | | | | | | |
|  | [7](file:///\\192.168.1.62\ksimr\8.UKS\ФИН\ГОСПРОГРАММЫ\2023\мп%203\27.03.2023_Версия%203.docx#sub_1016). Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления. | | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |
| Средства бюджета Московской области | 1 775 698,65 | 311 811,81 | 1 463 886,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 252 359,04 | 203 632,56 | 967 747,87 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 3 421 507,54 | 573 028,17 | 2 767 500,76 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 |

**2. Характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, описание целей муниципальной программы**

Одним из ключевых приоритетов муниципальной программы городского округа Истра является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает строительство и реконструкция социально значимых объектов инфраструктуры. Актуальность муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023 – 2027 годы (далее – Программа) обусловлена увеличением рождаемости, усилением миграционных процессов в городском округе Истра, большой нагрузкой существующих учреждений социальной сферы в связи с точечной застройкой жилых комплексов и появлением новых микрорайонов, а также ростом потребности населения в получении разнообразных услуг социальной сферы.

В системе образования городского округа Истра имеется ряд проблем, решение которых представляется необходимым в рамках реализации Программы:

1) Доступность дошкольного образования;

2) Наличие второй смены в общеобразовательных учреждениях.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» (далее – Указ Президента Российской Федерации № 599) определена задача ликвидации очередей в дошкольные образовательные учреждения и обеспечения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Для сокращения очередности в местах в дошкольные образовательные учреждения к 2024 году необходимо обеспечить строительство новых и завершение строительства детских садов.

Развитие системы образования городского округа Истра в заданном направлении невозможно без наличия программы ее развития, подкрепленной четким планом реализации и соответствующим объемом финансирования. В целях создания и развития в общеобразовательных организациях городского округа Истра условий для ликвидации второй смены необходимо обеспечить строительство новых объектов общего образования.

Большое внимание уделяется развитию массовой физической культуры в городском округе Истра.

Количество занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Истра ежегодно увеличивается. При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Истра отмечается низкая обеспеченность округа спортивными сооружениями, в том числе, спортивными залами, крытыми хоккейными манежами, ледовыми дворцами.

Развитие общества на современном этапе характеризуется повышенным вниманием к физической культуре, спорту и здоровому образу жизни.

Комплексной стратегической целью социально-экономического развития в городском округе Истра является значительное повышение уровня и качества жизни населения.

Исходя из поставленной цели, важнейшим приоритетом развития городского округа Истра является создание комфортной городской среды, обеспечивающей населению высокие стандарты повседневной жизни, в том числе удовлетворение потребительского спроса на получение услуг социальной сферы.

Реализация данной программы носит комплексный характер, их решение займет длительное время (больше одного финансового года) и окажет существенное положительное влияние на социальную сферу в городском округе Истра. Таким образом, наиболее целесообразно применить для реализации программы программно-целевой метод.

Для ликвидации вторых смен в общеобразовательных учреждениях, а так же в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором на территории городского округа Истра к 2024 году необходимо обеспечить строительства новых школ на 1100 мест п. Павловская Слобода, на 825 мест в г. Истра, мкр. Восточный.

**Федеральный проект «Современная школа»**

Федеральный проект направлен на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642, в рамках реализации соглашения, заключенного между Правительством Московской области и Министерством Просвещения Российской Федерации. Также по данному основному мероприятию предусматривается предоставление субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на капитальные вложения в объекты общего образования на софинансирование обеспечения проектно-изыскательских работ, строительства и (или) реконструкции зданий (сооружений) для объектов общего образования и (или) строительства пристроек к школам в целях обеспечения конституционных прав граждан на общедоступное общее образование.

Характеристика проблем в развитии физической культуры и спорта в городском округе Истра заключается в следующем:

низкий уровень обеспеченности основными спортивными объектами;

низкий уровень приспособленности спортивных сооружений для нужд инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Городской округ Истра имеет разветвленную инфраструктуру спортивных сооружений, способствующую активному вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом.

В тоже время несмотря на темпы строительства (реконструкции) объектов спорта в городском округе Истра отмечается низкий уровень обеспеченности спортивной инфраструктурой.

На территории городского округа Истра нет ледового дворца.

Подпрограмма 5 призвана в рамках основных направлений обеспечить практическую реализацию комплекса мероприятий и механизмов, направленных на создание необходимых условий для решения существующих проблемных вопросов в этой сфере.

Основное мероприятие направлено на создание условий для физического развития и привлечения к занятиям спортом населения городского округа Истра, путем строительства (реконструкции) объектов физической культуры и спорта».

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы образования, реализуемые в рамках подпрограммы, основаны на необходимости развития и совершенствования системы образования в соответствии с потребностями населения городского округа Истра, требованиями законодательства Российской Федерации, требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, необходимостью выполнения Указов Президента Российской Федерации, устанавливающих требования к сфере образования и с целями национального проекта «Образования».

Предусматривается выполнение работ по организационно-техническому и аналитическому сопровождению подпрограммы, заключение соглашений, необходимых для реализации подпрограммы, включая организацию экспертизы заявок на участие в подпрограмме и результатов работ. Размещение заказа на выполнение работ осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

Органы местного самоуправления городского округа Истра разрабатывают меры, направленные на создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения, которые включают в себя в том числе следующие мероприятия по модернизации уже существующей инфраструктуры общего образования городского округа Истра (строительство новых зданий школ (пристроя к зданиям), проведение реконструкции, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению.

1. **Инерционный прогноз развития сферы реализации муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, а также предложения по решению проблем в указанной сфере**

Реализация программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023 – 2027 годы в рамках строительства объектов физической культуры и массового спорта, учреждений дошкольного и общего образования, объектов культуры в городском округе Истра (далее Программа) позволит достичь программно-целевым методом поставленных задач и планируемых значений показателей эффективности реализации Программы, более эффективно использовать бюджетные средства для достижения конкретных результатов.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать:

- в связи с ростом численности детей дошкольного возраста от 2 месяцев до 7 лет и школьного возраста от 7 до 17 лет включительно в Московской области до 2024 года должно увеличиться количество качественных услуг общего образования детей. Будет обеспечена доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 7 лет и возможность организации всех видов учебной деятельности в одну смену. Для этого планируется строительство объектов общего образования с использованием типовых проектов, предусматривающих соответствие архитектурных решений современным требованиям к организации образовательного процесса, возможность трансформации помещений, позволяющая использовать помещения для разных видов деятельности, в том числе для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Так, благодаря вводу в эксплуатацию вновь построенных и реконструкции старых учреждений, объектов социальной инфраструктуры повышается обеспеченность населения городского округа Истра объектами образования, спорта и культуры, что влечёт за собой ликвидацию второй смены в школах, наличие свободных мест в детских садах, увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом, посещаемость домов культуры и соответственно повышение уровня жизни населения городского округа Истра в целом.

1. **Методика определения результатов выполнения мероприятий**

**муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | № подпрограммы | № основного мероприятия | № мероприятия | Наименование результата | Единица измерения | Порядок определения значений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3 | 01 | 01 | Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования, единиц | Единица | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов дошкольного образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 2 | 3 | 02 | 02 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | Единица | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 3 | 3 | 02 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения | Единица | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 4 | 3 | Е1 | 04 | Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором | Единица | Значения результата определяется исходя из количества введенных в эксплуатацию объектов для создания дополнительных мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. |
| 5 | 3 | 06 | 01 | Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций | Единица | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных общеобразовательных организаций |
| 6 | 3 | 06 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций | Единица | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных общеобразовательных организаций |
| 7 | 3 | 07 | 01 | Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | Единица | Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций |
| 8 | 3 | 07 | 02 | Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций | Единица | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по оснащению средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций |
| 9 | 3 | 07 | 03 | Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в Московской области | Единица | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по разработке проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций |
| 10 | 3 | 07 | 04 | Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций | Единица | Количество объектов, в которых в полном объеме выполнены мероприятия по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт |

5. Подпрограмма 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

5.1. Перечень мероприятий подпрограммы 3

«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия |
| 2023 год | 2024 год | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01  Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования | 2023-2027 годы | Итого: | 1 794,39 | 1 794,39 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 794,39 | 1 794,39 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 01.05  Строительство (реконструкция) объектов дошкольного образования муниципальной собственности | 2023 год | Итого: | 1 794,39 | 1 794,39 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 794,39 | 1 794,39 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты дошкольного образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Основное мероприятие 02  Организация строительства (реконструкции) объектов общего образования | 2023-2024 годы | Итого: | 100 729,74 | 100 503,93 | 225,81 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 12 159,79 | 11 933,98 | 225,81 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Мероприятие 02.02  Строительство (реконструкция) объектов общего образования муниципальной собственности | 2023-2024 годы | Итого: | 241,19 | 15,38 | 225,81 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета городского округа Истра | 241,19 | 15,38 | 225,81 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования муниципальной собственности, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого  2024  год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Мероприятие 02.04. Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения | 2023 год | Итого: | 100 488,55 | 100 488,55 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 11 918,60 | 11 918,60 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты общего образования в целях обеспечения односменного режима обучения, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | 12 месяцев |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Основное мероприятие 06  Капитальный ремонт объектов дошкольного образования | 2024 год | Итого: | 315 251,76 | 0,00 | 315 251,76 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 203 232,48 | 0,00 | 203 232,48 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 112 019,28 | 0,00 | 112 019,28 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Мероприятие 06.01  Проведение капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделениях муниципальных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 303 224,41 | 0,00 | 303 224,41 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 195 378,62 | 0,00 | 195 378,62 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 107 845,79 | 0,00 | 107 845,79 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проведен капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | - | - |
| 3.2 | Мероприятие 06.02  Оснащение отремонтированных зданий муниципальных дошкольных образовательных организациях и дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций | 2024 год | Итого: | 12 027,36 | 0,00 | 12 027,35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 7 853,86 | 0,00 | 7 853,86 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 4 173,49 | 0,00 | 4 173,49 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания муниципальных дошкольных образовательных организаций и дошкольных отделений муниципальных образовательных организаций,единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 07  Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования**»** | 2024 год | Итого: | 240 005,11 | 0,00 | 240 005,11 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 212 987,23 | 0,00 | 212 987,23 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 27 017,88 | 0,00 | 27 017,88 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Мероприятие 07.01  Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 183 870,30 | 0,00 | 183 870,30 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 162 718,79 | 0,00 | 162 718,79 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 21 151,51 | 0,00 | 21 151,51 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнены в полном объеме мероприятия по капитальному ремонту общеобразовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | - | - |
| 4.2 | Мероприятие 07.02  Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания | 2024 год | Итого: | 22 472,35 | 0,00 | 22 472,35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 20 225,11 | 0,00 | 20 225,11 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2 247,24 | 0,00 | 2 247,24 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Оснащены средствами обучения и воспитания отремонтированные здания общеобразовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | - | - |
| 4.3 | Мероприятие 07.03  Разработка проектно-сметной документации на проведения капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций | 2024 год | Итого: | 13 381,50 | 0,00 | 13 381,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 12 043,35 | 0,00 | 12 043,35 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 338,15 | 0,00 | 1 338,15 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработана проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта зданий муниципальных общеобразовательных организаций в московской области, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | - | - |
| 4.4 | Мероприятие 07.04  Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен капитальный ремонт | 2024 год | Итого: | 20 280,960 | 0,00 | 20 280,960 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 17 999,982 | 0,00 | 17 999,982 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 2 280,978 | 0,00 | 2 280,978 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустроены территории муниципальных общеобразовательных организаций, единиц | х | х | Всего | 2023 | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | | 12 месяцев | |
| 1 | - | 1 | - | - | 1 | | 1 | | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие Е1.  Федеральный проект  «Современная школа» | 2023-2024 годы | Итого: | 2 631 876,43 | 445 575,71 | 2 186 300,72 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 967 517,59 | 164 750,05 | 802 767,54 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Мероприятие Е1.04 Создание в субъектах Российской Федерации дополнительных (новых) мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся, вызванным демографическим фактором | 2023-2024 годы | Итого: | 2 631 876,43 | 445 575,71 | 2 186 300,72 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление капитального строительства |
| Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 967 517,59 | 164 750,05 | 802 767,54 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Введены в эксплуатацию объекты для создания дополнительных мест  в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа учащихся вызванным демографическим фактором, единиц | х | х | Всего | 2023 год | Итого 2024 год | В том числе: | | | | | | 2025 год | 2026 год | 2027 год | х |
| 1 квартал | 1 полугодие | | 9 месяцев | | 12 месяцев |
| 2 | 1 | 1 | - | - | | 1 | | 1 | - | - | - |
|  | Итого по подпрограмме 3 | | Итого: | 3 289 657,43 | 547 874,03 | 2 741 783,40 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | х |
| Средства бюджета Московской области | 1 775 698,65 | 311 811,81 | 1 463 886,84 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа Истра | 1 120 508,93 | 178 478,42 | 942 030,51 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\* данная строка заполняется только в случае выделения дополнительных средств из бюджета муниципального образования Московской области (ЦСР 18 Х ХХ 7ХХХХ) на строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства, предусмотренных основным мероприятием Е1. Федеральный проект «Современная школа», вне рамок заключенного соглашения   
с Министерством строительного комплекса Московской области:

мероприятие 02.09 – Е1.04

5.2. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 02.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатором | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х | 1 058 718,85 | Итого: | 100 488,55 | 100 488,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 613 980,05 | Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 444 738,80 | Средства бюджета городского округа Истра | 11 918,60 | 11 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Школа (блок начальных классов) на 400 мест МОУ Глебовская СОШ по адресу: Московская область, Истринский район, п. Глебовский д.21 а (ПИР и строительство) | 400 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательские работы) | 29.03.19-13.02.23 | 01.09.23 | 1 071 268,77 | 958 230,32 | Итого по объекту: | 100 488,55 | 100 488,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 525 410,12 | Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 432 820,20 | Средства бюджета городского округа Истра | 11 918,60 | 11 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 613 980,05 | Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 444 738,80 | Средства бюджета городского округа Истра | 11 918,60 | 11 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 9023,16 | Средства бюджета Московской области | 5604,24 | 5604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | 613 980,05 | 1 058 718,85 | Всего: | 100 488,55 | 100 488,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 613 980,05 | Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 444 738,80 | Средства бюджета городского округа Истра | 11 918,60 | 11 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 1 058 718,85 | Всего: | 100 488,55 | 100 488,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 613 980,05 | Средства бюджета Московской области | 88 569,95 | 88 569,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 444 738,80 | Средства бюджета городского округа Истра | 11 918,60 | 11 918,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | 9023,16 | Средства бюджета Московской области | 5604,24 | 5604,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых объектов образования, мест | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.3. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием Е1.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта капитального строительства/работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | Х | Х | Х | 2 468 003,71 | Итого: | 2 631 876,43 | 445 575,71 | 2 186 300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 659 464,60 | Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 457 064,40 | Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 351 474,71 | Средства бюджета городского округа Истра | 967 517,59 | 164 750,05 | 802 767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Общеобразовательная школа на 825 мест по адресу: Московская область, Истринский район, г. Истра, мкр. Восточный (ПИР и строительство) (в том числе кредиторская задолженность прошлых лет) | 825 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.17 -21.12.22. | 27.02.23 | 1851089,985 | 1 851 145,70 | Итого: | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 264 951,84 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 399 480,60 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 713,26 | Средства бюджета городского округа Истра | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 1 264 951,84 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 399 480,60 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 713,26 | Средства бюджета городского округа Истра | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того:  строительный контроль | Х | Х | Х | 1 264 951,84 | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 399 480,60 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 186 713,26 | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест | Строительство (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 31.03.21-12.08.24 | 02.09.24 | 2 938 543,450 | 616 858,01 | Итого: | 2 631 776,43 | 445 475,71 | 2 186 300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 394 512,76 | Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 583,80 | Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 164 761,45 | Средства бюджета городского округа Истра | 967 417,59 | 164 650,05 | 802 767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | в том числе: | Х | Х | Х | 394 512,76 | Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 57 583,80 | Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 164 761,45 | Средства бюджета городского округа Истра | 967 417,59 | 164 650,05 | 802 767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Х | Х | кроме того: строительный контроль | Х | Х | Х | 3868,20 | Средства бюджета Московской области | 24 092,62 | 4 421,76 | 15 802,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 2 468 003,71 | Всего: | 2 631 776,43 | 445 575,71 | 2 186 300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1 659 464,60 | Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 457 064,40 | Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 351 474,71 | Средства бюджета городского округа Истра | 967 417,59 | 164 750,05 | 802 767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 2 468 003,71 | Всего: | 2 631 776,43 | 445 575,71 | 2 186 300,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 1 659 464,60 | Средства бюджета Московской области | 1 270 908,99 | 223 241,86 | 1 047 667,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 457 064,40 | Средства федерального бюджета | 393 449,85 | 57 583,80 | 335 866,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 351 474,71 | Средства бюджета городского округа Истра | 967 417,59 | 164 750,05 | 802 767,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Кроме того: строительный контроль | | Х | Х | Х | Х | Х | 3868,20 | Средства бюджета Московской области | 24 092,62 | 4 421,76 | 15 802,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 1100 | 0 | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| окрываемых объектов образования, мест | 1925 | 825 | 1100 | 0 | 0 | 0 |

5.4. Адресный перечень строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, финансирование которых осуществляется за счет средств бюджетов муниципальных образований и реализуется в рамках мероприятия 02.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Мощность/  прирост мощности объекта | Виды работ в соответствии с классификато-ром | | Сроки проведе-ния работ | Открытие объекта/ завершение работ | | Предельная стоимость объекта капитального строительства/ работ  (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.23  (тыс. руб.) | Источники финансирова-ния | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости  до ввода  в эксплуатацию объекта капитального строительства/  до завершения работ  (тыс.рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра | Х | Х | | Х | Х | | Х |  | Итого: | 241,19 | 15,38 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 241,19 | 15,38 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Школа на 1100 мест в с. Павловская Слобода, г.о. Истра (ПИР и строительство) | 1100 мест |  | | 31.01.21-20.12.24 | 20.12.24 | | 15,38 | 15,38 | Итого по объекту: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15,38 | Средства бюджета городского округа Истра | 15,38 | 15,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | | Х | Х | | Х | 15,38 | Всего: | 15,38 | 15,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 15,38 | Средства бюджета городского округа Истра | 15,38 | 15,38 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 225,81 | 0,00 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | | Х | Х | | Х |  | Всего: | 225,81 | 0,00 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 225,81 | 0,00 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | | Х | Х | | Х | 15,38 | Всего: | 241,19 | 15,38 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | |  |  | |  |  | |  | 15,38 | Средства бюджета городского округа Истра | 241,19 | 15,38 | 225,81 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.2 | Неуказанный код объекта |  |  |  | |  |  | |  | Итого по объекту: | 225,81 | 0,00 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 225,81 | 0,00 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | | Х | Х | |  | Всего: | 225,81 | 0,00 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 225,81 | 0,00 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | | Х | Х | |  | Всего: | 225,81 | 0,00 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 225,81 | 0,00 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | | Х | Х | | 15,38 | Всего: | 241,19 | 15,38 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | |  |  |  | |  |  | | 15,38 | Средства бюджета городского округа Истра | 241,19 | 15,38 | | 225,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводимых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| вводимых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| окрываемых объектов образования, мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

5.5. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Характтеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс. рублей) | |
| всего | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1. | Городской округ Истра |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 303 224,41 | 0,00 | | 303 224,41 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 195 378,62 | 0,00 | | 195 378,62 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 107 845,79 | 0,00 | | 107 845,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.1 | МОУ Глебовская СОШ (дошкольное отделение), МО, г.о. Истра, рп. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 100а | 3138,7 кв. м | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.01.24 -01.09.24. | 01.09.24 | 303 224,41 | 0,00 | Итого: | 303 224,41 | 0,00 | | 303 224,41 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 195 378,62 | 0,00 | | 195 378,62 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 107 845,79 | 0,00 | | 107 845,79 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 303 224,41 | | 0,00 | 303 224,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 195 378,62 | | 0,00 | 195 378,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 107 845,79 | | 0,00 | 107 845,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 303 224,41 | | 0,00 | 303 224,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 195 378,62 | | 0,00 | 195 378,62 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 107 845,79 | | 0,00 | 107 845,79 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводных, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

5.6. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 06.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Характтеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс. рублей) | |
| всего | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | |
| 1. | Городской округ Истра |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 12 027,35 | 0,00 | | 12 027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 853,86 | 0,00 | | 7 853,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 4 173,49 | 0,00 | | 4 173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 1.1 | МОУ Глебовская СОШ (дошкольное отделение), МО, г.о. Истра, рп. Глебовский, ул. Микрорайон, д. 100а |  | Поставка, монтаж, (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | 01.01.24 -01.09.24. | 01.09.24 | 12 027,35 | 0,00 | Итого: | 12 027,35 | 0,00 | | 12 027,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 853,86 | 0,00 | | 7 853,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 4 173,49 | 0,00 | | 4 173,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |  | |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 12 027,35 | | 0,00 | 12 027,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 853,86 | | 0,00 | 7 853,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 4 173,49 | | 0,00 | 4 173,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |  |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 12 027,35 | | 0,00 | 12 027,35 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | Х |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 7 853,86 | | 0,00 | 7 853,86 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 4 173,49 | | 0,00 | 4 173,49 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводных, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

5.7. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.01 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Характтеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 183 870,30 | | 0,00 | 183 870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 162 718,79 | | 0,00 | 162 718,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 21 151,51 | | 0,00 | 21 151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | МОУ Костровская СОШ, МО, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Центральная, д. 16 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы) | 01.01.24 -01.09.24. | 01.09.24 | 183 870,30 | 0,00 | Итого: | 183 870,30 | | 0,00 | 183 870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 162 718,79 | | 0,00 | 162 718,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 21 151,51 | | 0,00 | 21 151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | | 183 870,30 | 0,00 | 183 870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | | 162 718,79 | 0,00 | 162 718,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | | 21 151,51 | 0,00 | 21 151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
|  | Средства бюджета Московской области | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | | 183 870,30 | 0,00 | 183 870,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | | 162 718,79 | 0,00 | 162 718,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | | 21 151,51 | 0,00 | 21 151,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводных, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

5.8. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.02 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Характтеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс. рублей) | |
| всего | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1. | Городской округ Истра |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 22 472,34 | 0,00 | | 22 472,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 20 225,11 | 0,00 | | 20 225,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 247,23 | 0,00 | | 2 247,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.1 | МОУ Костровская СОШ, МО, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Центральная, д. 16 |  | Поставка, монтаж, (установка, сборка) оборудования вне работ строительства | 01.01.24 -01.09.24. | 01.09.24 | 22 472,34 | 0,00 | Итого: | 22 472,34 | 0,00 | | 22 472,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 20 225,11 | 0,00 | | 20 225,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 247,23 | 0,00 | | 2 247,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 22 472,34 | | 0,00 | | 22 472,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 20 225,11 | | 0,00 | | 20 225,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 247,23 | | 0,00 | | 2 247,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 22 472,34 | | 0,00 | | 22 472,34 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 20 225,11 | | 0,00 | | 20 225,11 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 247,23 | | 0,00 | | 2 247,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводных, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

5.9. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.03 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Характтеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс. рублей) |
| всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Городской округ Истра |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 13 381,50 | 0,00 | 13 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 043,35 | 0,00 | 12 043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 338,15 | 0,00 | 1 338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | МОУ Костровская СОШ, МО, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Центральная, д. 16 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы)  В том числе: Проектные и изыскательские работа на капитальный ремонт | 01.01.24 -01.09.24. | 01.09.24 | 13 381,50 | 0,00 | Итого: | 13 381,50 | 0,00 | 13 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 043,35 | 0,00 | 12 043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 338,15 | 0,00 | 1 338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по перечню | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 13 381,50 | 0,00 | 13 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 043,35 | 0,00 | 12 043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 338,15 | 0,00 | 1 338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Нераспределенный остаток | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по мероприятию | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 13 381,50 | 0,00 | 13 381,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 12 043,35 | 0,00 | 12 043,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 1 338,15 | 0,00 | 1 338,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводных, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

5.10. Распределение субсидий и адресный перечень объектов муниципальной собственности, имущества, предназначенного для решения вопросов местного значения, на которые предоставляется субсидия из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области, предусмотренная мероприятием 07.04 подпрограммы 3 «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт объектов образования»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования Московской области/наимено-вание объекта, адрес объекта | Характтеристика объекта | Виды работ в соответствии с классификатрром | Сроки проведения работ | Открытие объекта/ завершение работ | Предельная стоимость объекта   (тыс. руб.) | Профинан-сировано  на 01.01.24  (тыс. руб.) | Источники финансирования | Финансирование, в том числе распределение субсидий  из бюджета Московской области (тыс. руб.) | | | | | | | | | | | Остаток сметной стоимости  до завершения работ (тыс. рублей) | |
| всего | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | | 2026 год | | 2027 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | |
| 1. | Городской округ Истра |  | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Итого: | 20 280,960 | 0,00 | | 20 280,960 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 999,982 | 0,00 | | 17 999,982 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 280,978 | 0,00 | | 2 280,978 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 1.1 | МОУ Костровская СОШ, МО, г.о. Истра, д. Кострово, ул. Центральная, д. 16 |  | Капитальный ремонт (в т.ч. проектные и изыскательные работы)  В том числе: Благоустройство территорий | 01.01.24 -01.09.24. | 01.09.24 | 20 280,96 | 0,00 | Итого: | 20 280,960 | 0,00 | | 20 280,960 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 999,982 | 0,00 | | 17 999,982 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 280,978 | 0,00 | | 2 280,978 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Всего по перечню | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 20 280,960 | | 0,00 | | 20 280,960 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 999,982 | | 0,00 | | 17 999,982 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 280,978 | | 0,00 | | 2 280,978 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |
| Нераспределенный остаток | | Х | Х | Х | Х | Х |  | Всего: | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
|  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
|  | Средства бюджета городского округа Истра | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Всего по мероприятию | | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | Всего: | 20 280,960 | | 0,00 | | 20 280,960 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | Х | |
| 0,00 | Средства бюджета Московской области | 17 999,982 | | 0,00 | | 17 999,982 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства федерального бюджета | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 0,00 | Средства бюджета городского округа Истра | 2 280,978 | | 0,00 | | 2 280,978 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |

Справочная таблица:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество объектов | Всего, в том числе по годам реализации: | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| вводных, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| открываемых, ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |

1. **Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

**6.1 Перечень мероприятий подпрограммы 7 «Обеспечивающая подпрограмма»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего  (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный  за выполнение мероприятия подпрограммы |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 01. «Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления» | 2023-2027 годы | Итого: | 131 850,11 | 25 154,14 | 25 717,36 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 131 850,11 | 25 154,14 | 25 717,36 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 | х |
| 1.1 | Мероприятие 01.01.  Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства | 2023-2027 годы | Итого: | 131 850,11 | 25 154,14 | 25 717,36 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 | Управление капитального строительства  МКУ «УКС» |
| Средства бюджета городского округа Истра | 131 850,11 | 25 154,14 | 25 717,36 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 |
| 1.2 | Мероприятие 01.02.  Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (Комитеты и отраслевые управления при администрации (по строительству) | 2023-2024 годы | Итого: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 7 | | Итого: | 131 850,11 | 25 154,14 | 25 717,36 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 | х |
| Средства бюджета городского округа Истра | 131 850,11 | 25 154,14 | 25 717,36 | 27 807,96 | 27 874,95 | 25 295,70 |

1. **Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

Ответственный за выполнение мероприятия: 1) участвует в формировании прогноза расходов на реализацию мероприятия, финансово-экономического обоснования и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы; 2) обеспечивает формирование и направление муниципальному заказчику подпрограммы методик расчета значений результатов; 3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия; 4) формирует проекты адресных перечней, а также предложения по внесению в них изменений; 5) обеспечивает ввод информации о плановых значениях мероприятий, ответственным за реализацию которых является, а также формирование оперативного (годового) отчета о реализации мероприятий в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»

1. **Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы**

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Координатором муниципальной программы.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ «Формирование муниципальных программ Московской области»:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) ежегодно в срок до 01 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы.

Оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, степени выполнения мероприятий, работ по этапам строительства, реконструкции, ремонта объектов, причин их невыполнения или несвоевременного выполнения;

информацию о плановых и фактически достигнутых результатах с указанием причины невыполнения или несвоевременного выполнения мероприятий, а также предложений по их выполнению, и показатели муниципальных программ.

К годовому отчету о реализации муниципальной программы представляется аналитическая записка, в которой отражаются результаты:

анализа достижения показателей муниципальной программы (при их наличии);

анализа выполнения мероприятий муниципальной программы, влияющих   
на достижение результатов и показателей муниципальной программы;

анализа причин невыполнения или выполнения не в полном объеме мероприятий, недостижения показателей муниципальной программы   
и результатов;

анализа фактически произведенных расходов, в том числе по источникам финансирования, с указанием основных причин неосвоения средств.